РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-905/18

Датум: 16.05.2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2017/2018 ГОДИНА

Скупштина Града Бијељина је на својој 9. сједници одржаној 21. јула 2017. године, донијела Закључак, број: 01-013-9-5/17, којим се усваја Програм рада зимске службе на територији Града Бијељина за сезону 2017/2018 година.

У предметном извјештају је приказан рад зимске службе за период 2017/2018 године као и количине и вриједности реализованих услуга.

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата радове на рашчишћавању снијега, посипању коловоза сољу и ризлом те извозом шљаке на брдовите дионице у периоду од 15.11.2017. до 01.04.2018. године.

Послови зимске службе врше се на свим локалним  путевима у дужини од 258,88 километара, затим на око 81,05 километара некатегорисаних путева, те на градским улицама Бијељине и МЗ Јања оријентационе дужине око 120 км, што укупно износи око 460 км путне мреже која се одржава у зимском периоду.

Рад Зимске службе почиње 15.11.2017. године, а траје до 01.04.2018. године, односно по потреби зависно од стварних временских услова.

При обављању послова из домена Зимске службе улице се сврставају у сљедеће приоритете:

Приоритет-I

Ул. Меше Селимовића,

Ул. Кнегиње Милице,

Ул. Карађорђева,

Ул. Мајора Гавриловића,

Ул. Николе Тесле,

Ул. Змај Јове Јовановића,

Ул. Милоша Обилића,

Ул. Гаврила Принципа,

Ул. Светог Саве,

Ул. Доситеја Обрадовића,

Ул. Димитрија Туцовића до раскршћа са Београдском,

Ул. Српске добровољачке гарде,

Ул. Војводе Степе,

Ул. Рачанска,

Ул. Јована Дучића,

Ул. Кулина Бана,

Ул. Стефана Дечанског,

Ул. Комитска,

Ул. Живојина Мишића,

Ул. Сремска,

Ул. Београдска,

Ул. Филипа Вишњића,

Ул. Незнаних јунака,

Ул. Вука Караџића,

Ул. Раје Бањичића,

Ул. Мајевичка.

Приоритет-II

Ул. Лазе Костића,

Ул. Светозара Ћоровића,

Ул. Браће Гаврић,

Ул. Кнеза Милоша и Галац,

Ул. Николе Спасојевића,

Ул. Зорана Радмиловића,

Ул. Његошева,

Ул. Патријарха Павла,

Ул. Потпоручника Смајића,

Ул. Жртава фашистичког терора,

Ул. Нушићева,

Ул. Саве Ковачевића,

Ул. Милоша Црњанског,

Ул. Војводе Петра Бојовића,

Ул. Лозничка,

Ул. Дринска,

Ул. Кнез Иво од Семберије,

Ул. Светозара Марковића,

Ул. Арсенија Чарнојевића,

Ул. Шабачких ђака,

Ул. Солунска,

Ул. Цара Уроша,

Ул. 1. маја,

Ул. Баје Станишића,

Ул. Ђуре Даничића,

Ул. Душана Барањина,

Ул. Душана Радовића (Ковиљуше),

Ул. Краља Драгутина (Пет језера),

Ул. Илије Гаршанина,

Ул. Мачванска,

Ул. Данка Кабиља Букија,

Ул. Сарајевска,

Ул. Мученика Романових,

Ул. Крушевачка.

Приоритет-III

Ул. Париске комуне,

Ул. Љубомира Ненадовића,

Ул. Косте Новаковића,

Ул. Бањалучка,

Ул. Владике Николаја,

Ул. Владимира Гаћиновића,

Ул. Петра Кочића,

Ул. у насељеном мјесту Јања (Дринска, Шарампова, Браће Лазић, Др Хамдије Ћемерлића, Николе Тесле, Омладинска и Меше Селимовића).

Поред наведених улица којима је дат приоритет чишћења снијега и расипање соли, послови зимске службе врше се и на свим осталим улицама и путевима на којима је могуће користити механизацију.

Магистрални правци спадају у приоритет с тим што финансирање рада Зимске службе на тим правцима сноси ЈП "Путеви" Републике Српске и то: улице Пантелинска,  27. Марта и Српске војске.

Рад зимске службе на локалним путевима на територији Града Бијељина, по приоритетима, разврстан је на следећи начин:

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - ИСТОЧНИ ДИО ПО ПРИОРИТЕТИМА:

| Р/Б | Бр. Пута | ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ | КОЛОВОЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфалт (км) | Макадам (км) | Укупнo (км) |
| 1 | Л-1 | Којчиновац-Глоговац-Модран-Ченгић-Бјелошевац-Кацевац | 11.90 | 3.95 | 15.85 |
| 2 | Л-11 | Јања-Модран-Суво Поље (М.18) | 13.67 | 0.00 | 13.67 |
| 3 | Л-9 | Суво поље (М.18)-Д.Трнова (граница општине) | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 4 | Л-10 | Кацевац (Р.459)-Тавна (Манастир) | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 5 | Л-14 | Јањарска Обријеж-Ченгић (Л-2) | 3.70 | 0.70 | 4.40 |
| 6 | Л-2 | Главичице-Бјелошевац-Л1 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 7 | Л-16 | Главичице (М 14.1)-Батар | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 8 | Л-18 | Загони (М. 18)-Г.Загони | 4.15 | 1.45 | 5.60 |
| 9 | Л-19 | Хасе (М. 18)-Ковачићи (читаоница) | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 10 | Л-22 | Бијељина-Бријесница (Дом културе) | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 11 | Л-23 | Бијељина-Голо брдо | 1.00 | 1.65 | 2.65 |
| 12 | Л-27 | Којчиновац (М.14.1)-Г.Којчиновац-Глоговац | 1.93 | 1.32 | 3.25 |
| 13 | Л-28 | Хасе (М.18)-Хасе (гробље) | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 14 | Л-31 | Бијељина (М.14.1)-Пучиле | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 15 | Л-50 | Суво поље (М.18)-Г.Загони (Л-18) | 1.07 | 1.53 | 2.60 |
| 16 | Л-51 | Јања-Ново Насеље-Обријеж (Л-14) | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 17 | Л-52 | Ченгић (Л-1)-Ченгић | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 18 | Л-53 | Ченгић (Л-1)-Бањица (Кацевац Р 459а) | 0.00 | 3.75 | 3.75 |
| 19 | Л-54 | Јоховац (м.14.1)-Батар (Л-16) | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 20 | Л-55 | Рухотина (М.14.1)-Главичице (М.14.1) | 2.00 | 2.20 | 4.20 |

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – СЈЕВЕРНИ ДИО ПО ПРИОРИТЕТИМА:

| Р/Б | Бр. Пута | ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ | КОЛОВОЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфалт (км) | Макадам (км) | Укупнo (км) |
| 1 | Л-5 | Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово-Суботиште | 11.37 | 4.17 | 15.54 |
| 2 | Л-15 | Бијељина-Попови (Дом културе)-Павловића пут (М 18.2) | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
| 3 | Л-8 | Бијељина-Амајлије (до моста на отоци ријеке Дрине) | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 4 | Л-4 | Бијељина-Батковић-Клис | 11.83 | 0.00 | 11.83 |
| 5 | Л-3 | Трњаци (М.18)-Доњи Бродац-Горњи Бродац-Р 459а | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 6 | Л-17 | В.Обарска-Градац-Ступањ | 5.80 | 1.00 | 6.80 |
| 7 | Л-29 | Чађавица (М.14.1)-Ступањ | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 8 | Л-35 | В.Обарска (Л-5)-Шећерана-Д.Чађавица (М. 14.1) | 2.70 | 2.80 | 5.50 |
| 9 | Л-21 | Трњаци (М. 18)-Међаши (Дом културе) | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 10 | Л-24 | Дворови (М.18)-Даздарево-П 489а | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 11 | Л-25 | Дворови (М.18)-Тријешница (читаоница) | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 12 | Л-26 | Дворови (М.18)-Крива Бара-Дворови | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 13 | Л-32 | Бијељина-Н.Село-Дијелови (М.18.2) | 4.55 | 0.55 | 5.10 |
| 14 | Л-33 | Бијељина (АТЦ М.14.1)-В.Обарска | 3.20 | 0.40 | 3.60 |
| 15 | Л-34 | Бијељина (Л-5)-М.Обарска-Батковић (Л-4) | 1.00 | 3.35 | 4.35 |
| 16 | Л-48 | Трњаци (М.18)-Бродац (Л-3) | 2.60 | 0.50 | 3.10 |
| 17 | Л-49 | Балатун (М.18)-Балатун | 1.10 | 0.00 | 1.10 |

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – ЗАПАДНИ ДИО ПО ПРИОРИТЕТИМА:

| Р/Б | Бр. Пута | ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ | КОЛОВОЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфалт (км) | Макадам (км) | Укупнo (км) |
| 1 | Л-7 | Љељенча (М 14.1)-Г.Чађавица (граница општине) | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 2 | Л-6 | Д.Драгаљевац-С.Драгаљевац-Г.Магнојевић-С.Магнојевић-Д.Магнојевић | 16.00 | 3.10 | 19.10 |
| 3 | Л-13 | Г.Буковица-Забрђе (граница општине) | 4.79 | 0.67 | 5.46 |
| 4 | Л-12 | Чађавица (Катића кућа)-Ђурђино брдо-Г.Драгаљевац (Л-6) | 3.30 | 4.20 | 7.50 |
| 5 | Л-20 | Г.Чађавица (Л7-Бјел)-Забрђе (граница општине) | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 6 | Л-30 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Д.Драгаљевац (Р 459а) | 2.70 | 0.50 | 3.20 |
| 7 | Л-36 | Љељенча (Л-7)-В.Обарска(М.14.1) | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 8 | Л-37 | Љељенча (Л-7)-Ковачићи | 0.66 | 1.44 | 2.10 |
| 9 | Л-38 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Ступањ | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 10 | Л-39 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-С.Драгаљевац (Илићи) | 2.462 | 1.838 | 4.30 |
| 11 | Л-40 | Д.Ћађавица (М.14.1-црква)-С.Чађавица (Л-12) | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 12 | Л-41 | Г.Драгаљевац (манастир)-Г.Чађавица (Л-20) | 1.575 | 1.025 | 2.60 |
| 13 | Л-42 | Г.Драгаљевац (Л-6-Точак)-Забрђе (Мићин гроб) | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 14 | Л-43 | Д.Магнојевић (Л-6)-С.Магнојевић (Л-6) | 1.26 | 1.44 | 2.70 |
| 15 | Л-44 | Вршани (М.14.1)-Нови (Р 459а) | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 16 | Л-45 | Д.Буковица (Р 459а)-Главичорак-Г.Буковица (Л-13) | 0.50 | 2.50 | 3.00 |
| 17 | Л-46 | Д.Буковица (Р 459а-Дом)-граница општине дистрикта | 0.10 | 1.00 | 1.10 |
| 18 | Л-47 | Пиперци (Р 459а)-Коренита (граница општине) | 1.15 | 0.00 | 1.15 |

Укупна дужина локалних путева који су предмет рада "Зимске службе" износи 258,88КМ.

Рад зимске службе на некатегорисаним путевима на територији Града Бијељина, по приоритетима, разврстан је на следећи начин:

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - ИСТОЧНИ ДИО ПО ПРИОРИТЕТИМА:

| р/б | ПУТНИ ПРАВАЦИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | К О Л О В О З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Савремени (км) |  | Макадам (км) | УКУПНО (км) |  |
| 1 | Голо Брдо - Патковача | 2,1 |  | - | 2,1 |  |
| 2 | Батар - Главичице (М.14.1) | 1,38 | 2,5 |  |  | 3,88 |
| 3 | (М.18) - Хасе - (Гробље)Л-28 | 1,7 | - |  |  | 1,7 |
| 4 | Хасе - Јабануша | 2,8 | - |  |  | 2,8 |
| 5 | (М.14.1) Главичице-Бјелошевац (Р.459) | 1,0 | 1,0 |  |  | 2,0 |
| 6 | Пучиле-Глоговац (Крстића пут) | 4,0 | - |  |  | 4,0 |
| 7 | Глоговац (од Л-1 до асфалта "Крстића пут") | - | 1,6 |  |  | 1,6 |
| 8 | Бањица (од R 459 Мићанова ћаба до манастира Тавна) Л-10 | 2,8 | - |  |  | 2,8 |
| 9 | Главичице (Павловићи)-Главичице (кућа Николе Гаврића) | 0,95 | 2,85 |  |  | 3,8 |

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – СЈЕВЕРНИ ДИО ПО ПРИОРИТЕТИМА:

| р/б | ПУТНИ ПРАВАЦИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | К О Л О В О З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Савремени (км) |  | Макадам (км) | УКУПНО (км) |  |
| 1 | В.Обарска (Црква)-Батковић (Црква) | 4,9 | - |  |  | 4,9 |
| 2 | Дворови (Ново насеље Бакрачићи)- Павловића пут | 0,95 | 1,10 |  |  | 2,05 |
| 3 | Д. Црњелово (ОШ - Вруља) | 0,7 | 0,8 |  |  | 1,5 |
| 4 | (Л-4) Батковић-Остојићево (Р.459) | - | 3,1 |  |  | 3,1 |
| 5 | В. Обарска (црква)-Огорелица- Д. Црњелово | 7,5 | - |  |  | 7,5 |
| 6 | Батковић (Клис Л-4)- Остојићево (центар)-Остојићево (школа Р.459А) | 4,3 | - |  |  | 4,3 |
| 7 | В. Обарска (бензиска пумпа "Стевић" Л-5)-Мала Обарска (Л-34) крак Обарска (Миљевићи)-до пута за Батковић | 2,2 | 1,3 |  |  | 3,5 |
| 8 | Дворови (Рудине)-Дворови | 1,9 | - |  |  | 1,9 |
| 9 | Д. Црњелово (Р.459А – Михајловићи) – Д. Црњелово (пут за Огорелицу) | 1,1 | - |  |  | 1,1 |
| 10 | Д. Црњелово (Р.459А – Пазаруша) – Д. Црњелово (пут поред гробља Л-5) | 1,4 | - |  |  | 1,4 |

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – ЗАПАДНИ ДИО ПО ПРИОРИТЕТИМА:

| Р/Б | ПУТНИ ПРАВАЦИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | К О Л О В О З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Савремени (км) |  | Макадам (км) | УКУПНО (км) |  |
| 1 | (Л.13) Коренита-Граница СО Угљевик | 0,7 | - |  |  | 0,7 |
| 2 | Г.Драгаљевац (пут Бранка Стевића од Точка до Манастира) –Г.Чађавица | 1,65 | - |  |  | 1,65 |
| 3 | Бријесница - Љељенча | 2,2 | 0,0 |  |  | 2,2 |
| 4 | Г. Загони (Панићи) - Љељенча | 4,6 | 0,0 |  |  | 4,6 |
| 5 | Л-7 Нумера- Божићи-Г. Чађавица Л-7 | 3,3 | - |  |  | 3,3 |
| 6 | С. Чађавица (до бензинске пумпе) (Л.12) | - | 1,8 |  |  | 1,8 |
| 7 | (М.14.1)Вршани-Д. Магнојевић (Л.6) | 4,4 | - |  |  | 4,4 |
| 8 | Г. Магнојевић - Г. Буковица | 2,1 | - |  |  | 2,1 |
| 9 | Г.Чађавица (Л-20)-Г.Драгаљевац (Л-12), кроз Рикиће | 1,3 | 1,7 |  |  | 3,0 |

Укупна дужина некатегорисаних путева који су предмет рада "Зимске службе" износи 81,05КМ.

Поред наведених некатегорисаних путева којима је дат приоритет чишћења, ови послови су вршени и на другим некатегорисаним путевима на којима је могуће користити механизацију.

На путевима са асфалтном подлогом из претходног става врши се разгртање снијега и посипање ризле, а на путевима са макадамском подлогом само разгртање снијега.

Поред путева и улица, у склопу рада зимске службе, врши се машинско и ручно чишћење и посипање соли по тротоарима, трговима, паркинзима, парковима и јавним површинама, те одвоз снијега са истих у случају већих падавина.

Ручно и машинско посипање улица сољу врши се на температури од - 5 до + 5 Ц.

За случај већих снијежних падавина, односно када снијег напада у слоју више од 40 цм, Зимска служба по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине скупља и уклања снијег са следећих улица, паркинга, тротоара и јавних површина везаних уз те улице: Вука Караџића, Меше Селимовића, Карађорђева, Гаврила Принципа, ул. Мајора Гавриловића, Светог Саве (од Милоша Обилића до Кнегиње Милице), ул. Николе Тесле, Змај Јовина и раскршћа: Филипа Вишњића-27.март, Блед-парк, Милоша Обилића-Сремска (код Жељезничке станице) и остала раскршћа од значаја за нормално одвијање саобраћаја у граду, те са платоа испред зграде Градске управе Града Бијељина, Центра за културу, Централног трга, Библиотеке и ул. Милоша Црњанског.

У току извођења радова наилази се на потешкоће у раду као што су паркирана возила у уским улицама поред којих камиони са чеоним плуговима не могу да прођу. Поред тога ту су и слијепе улице из којих камиони са соларама са задње стране возила не могу ићи у рикверц на веће раздаљине, тако да иако има неочишћених улица у граду у највећој мјери је горе поменути разлог у питању.

Зимска служба на подручју Града Бијељина у периоду зима 2017/2018 је разврстана у пет одвојених цјелина и то кроз:

- ЛОТ 1 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи,

- ЛОТ 2 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина – ИСТОЧНИ ДИО,

- ЛОТ 3 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина – СЈЕВЕРНИ ДИО,

- ЛОТ 4 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина – ЗАПАДНИ ДИО и

- Радови зимске службе који се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју града Бијељина

Предвиђене количине у предметним уговорима су базиране на просјечним зимама, односно количинама снијежних падавина које се појављују у задњих неколико година. Предвиђене количине за организовање зимске службе за Лот 2 и Лот 4 нису биле довољне и исте су утрошене и прије истека зимске сезоне. Према томе неопходно је било да се уговоре додатне количине услуга, односно било је потребно спровести све неопходне процедуре везане за израду анекса уговора за Лот 2 и за Лот 4.

Обим и вриједност извршених услуга на организовању зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2017/2018 по лотовима износи:

За ЛОТ 1 који се односи на организовање зимске службе у сезони 2017/2018-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих  улица у Бијељини и Јањи, након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "Бијељина пут" из Бијељине закључен је уговор о пружању услуга број: 02-404-153/17-Лот 1 од 03.11.2017. године. Вриједност уговорених услуга износи 89.775,28 КМ, док укупна вриједност извршених услуга по наведеном уговору износи 89.775,28 КМ. Комплетан уговор се финансира из буџета Града Бијељина за 2018. годину. Приликом реализације предметног уговора извршене су сљедеће услуге:

- Рад кaмиона на чишћењу снијега, расипању соли и ризле по улицама 181,14 часова,

- Набавка и утрошак соли за посипање улица у граду 206.500,00 кг.

За ЛОТ 2 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина – ИСТОЧНИ ДИО, након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине закључен је уговор о пружању услуга број: 02-404-153/17-Лот 2 од 08.11.2017. године. Вриједност уговорених услуга по предметном уговору износи 29.846,70 КМ. Предвиђене количине за организовање зимске службе за Лот 2 нису биле довољне и исте су утрошене и прије истека зимске сезоне.  Основини уговор за Лот 2 је у потпуности реализован, док вишак пружених услуга за Лот 2 износи 5.174,91 КМ. Комплетан уговор се финансира из буџета Града Бијељина за 2018. годину. Приликом реализације предметног уговора извршене су сљедеће услуге:

- Рад кaмиона на чишћењу снијега, расипању соли и ризле по свим локалним и некатегорисаним путевима 78,50 часова,

- Рад остале механизације на чишћењу снијега, на локалним и некатегорисаним путевима 98,00 часова и

- Набавка и утрошак ризле за посипање свих локалних и некатегорисаних путева 190,00 m3.

За ЛОТ 3 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина – СЈЕВЕРНИ ДИО, након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине закључен је уговор о пружању услуга број: 02-404-153/17-Лот 3 од 03.11.2017. године. Вриједност уговорених услуга износи 29.799,90 КМ, док укупна вриједност извршених услуга по наведеном уговору износи 29.448,90 КМ. Комплетан уговор се финансира из буџета Града Бијељина за 2018. годину. Приликом реализације предметног уговора извршене су сљедеће услуге:

- Рад кaмиона на чишћењу снијега, расипању соли и ризле по свим локалним и некатегорисаним путевима 72,00 часа,

- Рад остале механизације на чишћењу снијега, на локалним и некатегорисаним путевима 67,00 часова и

- Набавка и утрошак ризле за посипање свих локалних и некатегорисаних путева 150,00 m3.

За ЛОТ 4 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина – ЗАПАДНИ ДИО, након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "ЈОВИЋ С&Д" Угљевик закључен је уговор о пружању услуга број: 02-404-153/17-Лот 4 од 07.11.2017. године. Вриједност уговорених услуга по предметном уговору износи 25.439,31 КМ. Предвиђене количине за организовање зимске службе за Лот 4 нису биле довољне и исте су утрошене и прије истека зимске сезоне.  Основини уговор за Лот 4 је у потпуности реализован, док вишак пружених услуга за Лот 4 износи 4.972,50 КМ. Комплетан уговор се финансира из буџета Града Бијељина за 2018. годину. Приликом реализације предметног уговора извршене су сљедеће услуге:

- Рад кaмиона на чишћењу снијега, расипању соли и ризле по свим локалним и некатегорисаним путевима 54,65 часова,

- Рад остале механизације на чишћењу снијега, на локалним и некатегорисаним путевима 153,50 часова и

- Набавка и утрошак ризле за посипање свих локалних и некатегорисаних путева 150,00 m3.

Радови зимске службе у периоду зима 2017/2018 који се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју Града Бијељина спроводи се кроз редован посао, односно уговор склопљен са АД "Комуналац" Бијељина који се односи на Одржавање и чишћење јавних површина на подручју Града Бијељине.

Чишћење површина у зимском периоду подразумијева активности које се врше током сњежних падавина. Да би се обезбиједила проходност јавних површина у сваком моменту у сљедећим улицама чишћени су тротоари и остале јавне површине по приоритетима са ангажованом радном снагом, средствима рада и цијеном извршених услуга:

Први приоритет:

- Трг Краља Петра I Карађорђевића, Вука Караџића, Николе Тесле, Карађорђева,  Његошева, Гаврила Принципа, Змај Јове Јовановића, Светог Саве, Милоша Црњанског, Саве Ковачевића, Патријарха Павла, Кнегиње Милице, Атинска, Доситеја Обрадовића, Нушићева , Кнеза Милоша.

Други приоритет:

-Незнаних Јунака, Војводе Степе, Српске Добровољачке гарде, Рачанска, Филипа Вишњића, 27.Март, Галац, Николе Спасојевића, Потпоручника Смајића, Жртава Фашистичког терора.

Вриједност и количина извршених услуга зимске службе у периоду зима 2017/2018 који се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју Града Бијељина износи:

- Рад специјалних машина са челним ножем на разгртању снијега 28 часова, вриједност извршених услуга износи 687,96 КМ.

- Рад камиона на одвозу снијега са јавних површина 208 м3, вриједност извршених услуга износи 2.311,92 КМ.

- Рад радника на утовару снијега, чишћење пјешачких прелаза, тротоара, сливних решетки и слично 969 часова, вриједност извршених услуга износи 7.168,40 КМ.

- Набавка и утрошак соли за посипање тротоара, тргова, паркова и осталих јавних површина  23.500 кг, вриједност извршених услуга износи 5.941,26 КМ.

Укупна вриједност извршених услуга зимске службе у периоду зима 2017/2018 који се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју Града Бијељина износи 16.109,54 КМ.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, дипл.инж.саобраћаја