ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ д.о.о.

Б И Ј Е Љ И Н А

Број:  И-99/18

Датум: 01.03.2018. године

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ д.о.о.

БИЈЕЉИНА ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" Бијељина основана је 2004. године као јавно предузеће, са сврхом обављања послова који се односе на прибављање, припремање и уређење грађевинског земљишта, организовање и вођење инвестиција од значаја за општину као и активности заштите и унапређења животне средине.

Оснивач предузећа, Општина, односно сада Град Бијељина је заступљена са 100% учешћем у капиталу.

Предузеће је, у складу са законском обавезом, 2013. године извршило усклађивање правне форме организовања у Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и развој града", друштво са ограниченом одговорношћу (једночлано). Имовина друштва је и даље у државној својини.

Предузеће у 2017. години посједује лиценце Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука:

- лиценцу за израду докумената просторног уређења-стратешких докумената просторног уређења

- лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе-фаза нискоградње и хидротехничка фаза, те за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију- архитектонска, конструктивна, дио машинске фазе-област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, као и дио електро фазе- инсталација јаке струје и електроенергетских постројења, те фаза саобраћајне сигнализације

- лиценцу за ревизију техничке документације за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе- хидротехничка фаза, дио електро фазе, инсталација јаке струје и електроенергетских постројења и дио електро фазе, инсталација слабе струје, телекомуникације и аутоматике а за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију- архитектонска, конструктивна, фаза нискоградње и и дио машинске фазе, област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације,

На дан 31.12.2017. године Дирекција је запошљавала 54 радника од чега: 7 дипл.инж.архитектуре, 7 дипл.инж. грађевинарства, 2 дипл.инж.машинства, 2 дипл.инж.саобраћаја, 2 дипл.инж. електротехнике, 1 проф.техничког образовања, 1 дипл. просторни планер, 1 мастер инж.урбанизма и рег. развоја, 1 дипл.инж.пословне информатике, 4 дипл. економиста, 2 дипл. правника, 1 дипл.инж.пољопривреде, 1 грађевински инжењер,  1 геодетски инжењер, 18 ССС разних области, 3 НК радника, за разлику од 31.12.2016. године када је имала укупно 50 радника.

Предузеће је у 2016. години било организовано у два сектора, и то: Технички сектор и Сектор за економско - правне послове, градско грађевинско земљиште и саобраћај.

Технички сектор у свом саставу садржи :

- Службу за просторно планирање и пројектовање

- Службу за пројектовање, ревизију и надзор

док у саставу Сектора за економско-правне послове, грађевинско земљиште и саобраћај раде сљедеће службе:

- Служба за рачуноводствене и финансијске послове

- Служба за кадровске и опште послове

- Служба спортско-рекреативних објеката

- Служба за уређење грађевинског земљишта и имовинско-правне послове

- Служба за управљање јавним паркиралиштима

1) ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

У оквиру Техничког сектора обављају се послови на изради просторно-планске документације - регулационих планова, зонинг планова, урбанистичких пројеката, планова парцелације и урбанистичко-техничких услова, те израда техничке документације за објекте нискоградње и високоградње свих нивоа, елабората, студија, ревизије, надзора и техничких прегледа објеката, као и давање разних стручних мишљења, техничких рјешења.

У 2016. години у оквиру Техничког сектора распоређено је укупно 18 извршилаца, укључујући шефове служби.

СЛУЖБА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

У оквиру Службе за просторно планирање распоређено је, према новој систематизацији - 10 извршилаца, заједно са руководиоцем - шефом службе.

У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, ова  служба је обављала послове на изради просторно-планске документације, припреми аналитичко-документационе основе за израду просторно-планске документације, као и припреми и изради информација из ове области, изради урбанистичко-техничких услова и стручних мишљења у оквиру поступка издавања локацијских услова, изради стручних мишљења и урбанистичко-техничких услова у поступку легализације, припреми пројектних задатака и стручних мишљења везаних за област просторног планирања као и других послова из свог дјелокруга рада

У наведеном периоду обављени су следећи послови:

а/ Израда докумената просторног уређења:

- Израда Регулационог плана "Индустријска зона 2" у Бијељини - носилац припреме и доношења плана - Град Бијељина

  - план усвојен

- Израда Регулационог плана "Индустријска зона 4" у Бијељини - носилац припреме и доношења плана - Град Бијељина

  - план усвојен

- Израда Измјене дијела Плана парцелације "Центар Велике Обарске" у Бијељини - носилац припреме и доношења плана - Град Бијељина

  - план усвојен

- Израда измјене дијела Регулационог плана „Крушик-Интергај“ у Бијељини - носилац припреме и доношења плана - Град Бијељина

  - план усвојен

- Израда измјене дијела Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини - носилац припреме и доношења плана - Град Бијељина

  - план усвојен

- Израда Просторног плана Града Бијељина - носилац припреме и доношења плана - Град Бијељина

  - Приједлог плана прослијеђен надлежном Министарству на сагласност (редовна процедура пред усвајање од стране локалне Скупштине)

- Израда Урбанистичког плана града Бијељина - носилац припреме и доношења плана - Град Бијељина

  - Приједлог плана прослијеђен надлежном Министарству на сагласност (редовна процедура пред усвајање од стране локалне Скупштине)

- Израда Урбанистичког плана Јања - носилац припреме и доношења плана - Град Бијељина

  - Приједлог плана прослијеђен надлежном Министарству на сагласност (редовна процедура пред усвајање од стране локалне Скупштине)

б/ Израда стручних мишљења и урбанистичко-техничких услова

У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године запримљено је и урађено укупно 666 предмета за подручје Града Бијељина, Зворника, Угљевика, Лопара и Доњег Жабара.

Поред горе наведених послова, поједина стручна лица ове службе су била ангажована и на изради техничке документације објеката високоградње и нискоградње разних нивоа и сложености, обављању послова надзора, контроле техничке документације, техничким прегледима објеката и других послова из дјелокруга рада предузећа.

Представници предузећа који су носици израде просторно-планске документације и урбанистичко-техничких услова су активно учествовали на међународном научно-стручном скупу „13 љетна школа урбанизма“ – Вршац 2017., те на Салону урбанизма у Нишу. Својим запаженим учешћем успјели су уговорити одржавање следеће – 14 школе урбанизма у Бијељини (која ће се одржати у периоду од 31.05. до 02.06.2018. године).

СЛУЖБА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, РЕВИЗИЈУ И НАДЗОР

Служба за пројектовање, ревизију и надзор је у току 2017. године обављала послове из свог дјелокруга рада: стручни надзор над извођењем радова на изградњи објеката високоградње, нискоградње и хидроградње, вршила ревизију, односно техничку контролу техничке документације, техничке прегледе објеката, израду техничке документације, те давала стручна мишљења и техничка рјешења.

У оквиру службе је било распоређено у просјеку 9 (девет) извршилаца, заједно са руководиоцем - шефом службе. Служба није цијело вријеме функционисала у наведеном броју, због породиљских боловања радница. Три (3) раднице су већи дио године провеле на породиљском одсуству.

Из свог дјелокруга рада, служба је обавила сљедеће послове:

а/ Израда техничке документације:

У току године рађена је техничка документација свих нивоа (идејни пројекти, главни пројекти, елаборати-техничка рјешења, упроштена документација, записници о вјештачењу изграђених објеката итд...) из области високоградње, нискоградње и хидроградње.

У наведеном периоду урађени су следећи пројекти:

- Измјена и допуна главног пројекта за изградњу петоразредне основне школе и вртића у мјесној заједници "Лединци" у Бијељини,

- Идејни и Главни пројекат измјештања дијела канала у индустријској зони 2 у Бијељини,

- Идејни и Главни пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у Амајлијама (17 станова),

- Идејна рјешења: - проширење ул. Иве Андрића,

- трећа трака у ул. Сремска и ул. Крушевачка,

- прикључак код кружног тока у Пучилама.

- Санација моста на ријеци Јањи у Сувом Пољу,

- Пројекти изведног стања и Записници о извршеном вјештачењу за више индивидуалних стамбених објеката,

- Стручна мишљења о стању објеката: "Код краља", зграде урбанизма, мокрог чвора у згради АСГ Бијељина,

- Главни пројекат за легализацију пословног објекта у Сувом Пољу.

Такође је вршено комплетирање раније урађене техничке документације, након извршених ревизија   техничке документације (копирање потребног броја примјерака).

Урађено је више понуда за пројекте који су планирани, које су у међувремену прихваћене, а израда документације у току.

б/ Надзор над извођењем радова:

Вршен је стручни надзор над извођењем радова, како оних који су пренесени из претходне године, тако и оних уговорених у 2017. години. Конкретно, вршен је стручни надзор код извођења сљедећих  радова:

- надзор на изградњи канализације- имплементација пројекта "ORI11BA08I.

- надзор на извођењу радова на рјешавању проблема Рома у области стамбеног збрињавања - 7 стамбених објеката.

- Надзор на завршетку радова на уређењу ентеријера депоа музеја "Семберија" у Бијељини: електро радови и радови гријања.

- Надзор на наставку радова на изградњи саобраћајнице у Индустријској зони 2.

- Надзор на извођењу занатских радова, VII ФАЗА, на објекту петоразредне школе и вртића у насељу "Лединци" у Бијељини.

- Надзор на извођењу I ФАЗЕ (груби грађевински радови, извођење земљаних и бетонских радова на објекту фарме)- Штала за краве са измузиштем и наставним центром у Пољопривредној школи.

- Надзор на извођењу радова на изградњи трафостанице и прикључног далековода у Индустријској зони 2.

в/ Ревизија техничке документације:

Ревизија техничке документације вршена је на основу поднесених захтјева од стране   различитих инвеститора.

У наведеном периоду извршено је 37 (тридесет седам) ревизија пројеката за објекте различите величине и намјене.

г/ Технички преглед објеката:

Вршени су технички прегледи објеката у поступцима издавања одобрења за употребу који су вођени у Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина.

У 2017. години урађено је 79 (седамдесет девет) техничких прегледа. По потреби, за ове послове су ангажована и поједина стручна лица из других служби предузећа.

д/ Остали послови:

Поред горе наведених послова, поједина стручна лица ове службе су била ангажована и на изради просторно-планске документације разних нивоа и сложености (просторни план, урбанистички план, регулациони планови), урбанистичко-техничких услова и других послова из дјелокруга рада предузећа.

2). СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКО

ЗЕМЉИШТЕ И САОБРАЋАЈ

Коа што смо истакли, Сектор за економско - правне послове, градско грађевинско земљиште и саобраћај је организован у пет служби, које су у 2017. године обављле послове, свака из своје надлежности.

СЛУЖБА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

У 2017.години, на основу Одлуке Скупштине Града Бијељина о повјеравању послова уређења градског грађевинског земљишта („Сл.гласник Града Бијељина“, број: 19/09 и 23/12) и Споразума о уређењу градског грађевинског земљишта по основу одобрених кредитних средстава између Града и Дирекције закључен је у броју: 02-475-159 и И-471713 од 27.06.2013.године, у складу са законским и подзаконским прописима из области уређења простора, грађења, градског грађевинског земљишта, и стварних права на непокретностима, а у циљу спровођења транспарентне земљишне политике на нивоу Града, служба је вршила разне активности од којих је приоритетна била активност на спровођењу регулационих планова „Индустријска зона 2“ и „Индустријска зона 3“, израђујући приједлоге скупштинских Одлука о начину и условима продаје градског грађевинског земљишта, као и огласе о продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина, све по захтјеву Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, континуирано водећи и одржавајући табеларни преглед статуса и промета грађевинских парцела након лицитационих поступака или поступка непосредне погодбе.

Поред наведеног, служба је координирала са Одсјеком за економско локални развој Кабинета Градоначелника Града Бијељина у погледу земљишта у обухвату регулационих планова „Индустријска зона 2 и 3“ достављајући Одсјеку релевантне податке о стању уређења земљишта у оквиру наведених регулационих планова, планираном уређењу инфраструктуре, табеларним прегледима расположивих грађевинских парцела са дескрипцијом, прегледима остварених контаката са потенцијаним инвеститорима, давању координата детаљних тачака планиране инфраструктуре, давању мишљења у смислу измјене докумената просторног уређења, као и динамике уређења земљишта у складу са плановима

У 2017. годиини Град је на пет одржаних лицитационих поступака продао 24 грађевинске парцеле у „Индустријској зони 2“  укупне површине 236.941 м2.

На основу склопљених нотарских уговора за ове, као и за  продатих 7 парцела у 2016. години и 15 парцела у „Индустријској зони 3“ у периоду од 2013-2016. .године, Град Бијељина је у 2017.години  требао да оствари приход по том основу у износу од око 1.755.580 КМ.

Служба је у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл.гласник Ребулике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), на основу Споразума о вршењу послова код опремања градског грађевинског земљишта закљученог између Града Бијељина и Дирекције (број уговора: 02-475-224/14 од 02.10.2014.године и И-559/14 од 03.10.2014.године), везано за уговорни однос Града и Инвеститора и појединачних захтјева Одјељења за стамбено-комуналне односе и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина за поступање по захтјеву инвеститора, користећи податке важеће просторно-планске документације и јавних евиденција непокретности, као и стања на терену, израдила 7 приједлога различитих  уговора о финансирању опремања грађевинског земљишта  са обрачунима прелиминарних износа стварних трошкова комуналног опремања ГГЗ, на основу којих је Град са инвеститорима закључивао уговорне односе.

(ГП „Техника инжињеринг“ Бијељина-4 приједлога, ДОО “МДМ Комерц“ Бијељина-1 приједлог, ДОО „Трифунчевић“ Бијељина-1 приједлог, „Новопром“ ДОО Модрича-1 приједлог)

Служба је током 2017.године од Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина запримила 49 захтјева за процјену непокретности, од којих је 20 налаза израђено и достављено Одјељењу.

Поред осталих налаза, израђени су и налази за пријевремени улазак у посјед инфраструктурног објекта канала Дашница-Глоговац-МОК, Елаборат експропријације за ГП заштите од поплава града од великих вода Дрине, допуна налаза код потпуне експропријација доњег тока ријеке Јање- прва, рруга, четврта фаза,  и пријевремени улазак у посјед у предмету експропријације ријеке Јање- прва, друга, четврта фаза.

У складу са чланом 27. став (1). под в). Закона о уређењу простора и грађењу  („Сл.гласник Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15) и чланом 148. под е). „власништво над земљиштем“  Правилника о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења, глава IV-ПОСТУПАК ИЗРАДЕ И САДРЖАЈ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, одјељак 2. Спроведбени документи просторног уређења из надлежности јединице локалне самоправе, пододјељак  2.4. „Поступак израде и садржај регулационог плана“ („Сл.гласник Републике Српске“ број: 69/13), израђене су:

- Анализа  и оцјена стања власништва над земљиштем у поступку израде спроведбеног документа просторног уређења, измјене регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини, у складу са Одлуком  о приступању израде измјене Регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини („Сл.гласник Града Бијељина“, број: 5/17), као и ажурну геодетску подлогу са графички означеним  катастарским парцелама у зависности од врсте својинских односа за 260 катастарских парцела

- Анализа  и оцјена стања власништва над земљиштем у поступку израде спроведбеног документа просторног уређења, измјене регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини, у складу са Одлуком  о приступању израде измјене Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини („Сл.гласник Града Бијељина“, број: 5/17), као и ажурну геодетску подлогу са графички означеним  катастарским парцелама у зависности од врсте својинских односа за 136 катастарских парцела

Поред горе изложеног, служба је континуирано сарађивала са надлежним Одјељењима Градске управе Града Бијељина из области спровођења земљишне политике, израђујући на њихов захтјев поднеске у форми мишљења, амандмана, табеларних прегледа грађевинских парцела и сл., уз пријем странака као потенцијалних инвеститора за грађење објеката у обухвату спроведбених докумената просторног уређења.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. – Служба за управљање јавним паркиралиштима преузела је управљање над јавним паркиралиштима и ставила у функцију постојећи систем наплате и контроле паркирања у Бијељини 08.10.2007.године, а све на основу Одлуке о паркирању у Граду Бијељина („Сл. гласник општине Бијељина“ број: 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14), као и на основу Споразума о додјели јавних паркиралишта на управљање и одржавање Дирекцији закључен 30.06.2006.год, Анексу Споразума закљученог 20.12.2007. год. и Споразума о повјеравању послова управљања јавним паркиралиштима који је закључен 31.01.2008. године.

Функционисање система управљања и наплате паркирања

Као и предходних година, тако и у 2017. години није дошло до знатне промјене укупног броја паркинг мјеста, тако да се систем наплате и контроле паркирања и даље спроводи на око 855 уређених и прописно обиљежених паркинг мјеста.

Град је подијељен у двије зоне (црвену зону и плаву зону) и у обје зоне примјењује се режим без временског ограничења са наплатом паркирања у периоду од 7-21 час  радним даном, и 7-15 часова суботом.

Увођење наплате, по сату паркирања, на паркинг мјестима намјењеним за јавно коришћење у граду, има за задатак да се, поред регулативних ефеката, на ограниченом броју јавних мјеста за паркирање оствари потребан број паркирања. Цијеном паркирања управља се бројем захтева за паркирање, просторном расподјелом захтјева и искоришћењем расположивог капацитета на улици, и посебним паркиралиштима.

У Бијељини се примењује режим без временског ограничења са наплатом паркирања, па се сходно томе примењује линеарна цијена (јединствена цијена за временску јединицу паркирања, без обзира на дужину задржавања на паркинг мјесту).

Цијена започетог сата у црвеној зони  износи  1.00 КМ  а у плавој  зони   0.50 КМ. У плавој зони постоји могућност куповине дневне карте чија је цијена 2.00 КМ. Постоји могућност куповине мјесечне карте чија цијена за обје зоне износи (универзална) 60.00 КМ, а само за плаву зону 40.00 КМ. Резервисано паркинг мјесто за мјесец дана износи 200.00 КМ.

Станари у околини паркиралишта имају право на повлашћене паркинг карте по цијени од 10 КМ мјесечно. Услов за добијење повлашћене паркинг карте испуњавају станари који имају адресу пребивалишта у зони у којој се врши наплата паркирања и доказ о власништву возила.

Приликом наплате паркирања, понуђена су два система наплате паркирања:

-     наплата путем киоск карата

- наплата путем СМС-а

Сваки од наведених начина наплате се примењује по одређеним правилима, која су лако прихватљива од стране корисника.

Увођење овог система прати коришћење савремених техничких рјешења: плаћање паркинга путем СМС-а, контрола паркирања ПДА уређајима (мали рачунари које носе контролори), ГПРС веза између ПДА уређаја и централног система, интернет веза система за контролу рада (Служба за јавна паркиралишта) са централним сервером и мобилним оператером итд.

Организација рада и начин наплате паркирања са финансијским ефектима

Послови контроле возила обављају се на седам сектора од стране  Предузећа за запошљавање инвалида „Патриот“ из Бијељине, које је у спроведеном поступку јавне набавке од стране Дирекције добило посао као најповољнији понуђач за послове контроле паркирања.  и блокирања непрописно паркираних возила.

На крају 2017. године активно је 379 уговора о повлаштеном паркирању са станарима који паркирају своја возила у зонама у којима се врши наплата паркирања, 9 уговора са дистрибутерима киоск карата који тренутно врше дистрибуцију. Број корисника мјесечних претплатних карата је 49 и 4 резервисаних паркинг мјеста, што је на нивоу предходних година.

Контролори на терену су у току 2017. године  извршили 642.348 уочавања возила. Укупно у 2017. години евидентирано паркирање путем СМС-а 283.789  пута за црвену зону, 235.006 пута за плаву зону и 35.941 дневних паркирања. Дистрибутери паркинг карата су  за овај период укупно задужили 181.300 картица црвене зоне, 25.800 картица плаве зоне и 6.500 дневних картица. У односу на 2016. годину евидентно је да се плаћање паркирања путем СМС порука повећало а плаћање путем киоск карата смањило.  Корисници паркирања се у већој мјери одлучују да плате паркирање путем СМС порука у односу на плаћање киоск картицама (приближно 2,5 пута више).

Посматрајући број укупно уплаћених паркирања по зонама (и путем СМС-а и путем киоск картица) може се уочити да је у односу на 2016. годину, број плаћених паркирања у црвеној зони повећан за 3%,  у плавој зони смањен за  7% (због све већег броја  дневних карти у плавој зони).

Одлуком о паркирању у Граду Бијељина („Сл. гласник општине Бијељина“ број: 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14), и Правилником о јавним паркиралиштима у граду Бијељина  предвиђено је да корисник који изврши повреду услова коришћења паркиралишта, за неплаћено паркирање плати доплатну карту по цијени од 10 КМ.

У току 2017. године  издато је 14.168 доплатних карата, док је укупан степен наплативости  истих око 42 %. У 2017. години извршено је 29 блокирања возила направама за блокирање и деблокирање возила. Број издатих доплатних карата (казни)  у 2017. години повећан је за 7 %  у односу на претходне године.

Трошкови ПДВ-а, опомене, вођење поступка, блокирање возила и др. падају на терет Дирекције.

Финансијске ефекте уведеног новог система управљања и наплате паркирања дајемо на основу Споразума о повјеравању послова управљања јавним паркиралиштима у броју: 02-370-79/08 од 31.01.2008.године, Одлуке о паркирању у граду Бијељина („Сл.гласник општине Бијељина“ број: 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14) која садржи цјеновник услуга паркирања, као и  и Одлуке о комуналним таксама, конкретно, њене измјене из 2009. године („Сл.гласник општине Бијељина“ бр. 14/09) у којој је одређено да се мјесечна комунална такса на  кориштење простора за паркирање моторних возила плаћа по паркинг мјесту у износу од 10,00 КМ.

Раст прихода од 3% у 2017. години у односу на 2016. годину  проузрокован је тиме што је током 2016. године побољшана контрола паркирања, због набавке нових ПДА уређаја и мобилних штампача, а такође и због новог начина наплате доплатних карата путем предузећа Еуро паркинг (ЕПЦ) из Лондона с којим имамо закључен уговор о пружању услуга наплате доплатних карата за возила са страним регистарским ознакама. Дуговања домаћих корисника које имају више неизмирених доплатних карата наплаћују се судским путем, што је допринјело повећању прихода у 2017. години.

План активности и приједлози  на даљем побољшању услова паркирања

Анализом предходно датих података можемо констатовати следеће:

Цијена паркирања, која првенствено представља и начин управљања бројем захтјева за паркирањем, просторном расподелом захтјева и искориштавањем расположивог капацитета на улици односно паркиралиштима није дала позитивне резултате, односно није довела до равномјернијег кориштења паркинг простора.

Ово се нарочито односи на улице ужег центра града (Трг краља Петра I Карађорђевића, Вука Караџића, Карађорђева, Меше Селимовић, Николе Тесле) гдје не долази до смањења попуњености у односу на улице у непосредној близини, гдје је цијена паркирања дупло мања и где постоји могућност дневног паркирања по цијени од 2,00 КМ.

Из анализа које смо спровели у 2017. години  имамо показатеље да и у најударнијим терминима од 11 до 13 часова паркинг у ужем центру града попуњен  93%, а након 16 часова тај проценат пада испод 45%, док у ширем центру града попуњеност паркинга у интервалу од 11 до 13 часова износи 60%.

На основу досадашњег искуства, један од проблема је тај што велики број паркинг места на уличним фронтовима заузимају станари централне зоне, међу којима има и оних који у току цијелог дана не напуштају паркинг мјесто чиме смањују број расположивих паркинг мјеста.

Интензивна изградња стамбених зграда у централној зони свакодневно ствара потребу за новим издавањима повлаштених карата за станаре, што додатно смањује капацитете постојећих паркинг простора. Станари, као што је већ наглашено, представљају категорију корисника која мора да се паркира у центру града, односно тамо гдје и станује. Тренутно најкритичније је стање у улицама Гаврила Принципа, Светог Саве и Његошевој, Нушићевој гдје је паркинг током цијелог дана попуњен 93%.

У циљу побољшања услова паркирања, а обзиром да су се асфалтирањем паркинга иза старог небодера у Улици Милоша Црњанског стекли услови, дају се сљедећи приједлози:

ПРИЈЕДЛОГ 1: Омогућити примјену полуаутоматског јавног паркинг система постављањем кућице са неопходном опремом за контролу - наплату паркирања, рампе, индуковане петље, дисплејом за обавјештавање о броју слободних паркинг мјеста и др. на наведеној локацији. Поред стварања повољнијих услова за паркирање, отвара се могућност и изградње монтажне гараже чиме би се повећао број паркинг мјеста за око 70%.

ПРИЈЕДЛОГ 2: Уређење простора (да се уђе у процедуру откупа предметних парцела) у Улици 27. Марта гдје је по регулационом плану предвиђена паркинг гаража и омогућити паркирање на истом (ставити га у постојећи систем контроле и наплате паркирања), чиме би се ријешио дио проблема везаног за паркирање.

Такође, у Улици Светог Саве, на простору иза „Цик-Цака“, гдје је по регулационом плану предвиђена паркинг гаража, потребно је (након анализе стварног стања на терену) покренути поступак уређења и увођења система контроле и наплате паркирања. Велики број монтажних гаража није у функцији (служе као магацини), а и оне које су функцији неприступачне су услијед непрописно паркираних возила и што је највећи проблем не постоје слободни противпожарни путеви. Уклањањем монтажних гаража, уређењем предметне површине и системске контроле паркирања добио би се један уређен паркинг простор од кога би највише имали користи станари стамбених зграда који гравитирају том простору.

ПРИЈЕДЛОГ 3: Уређењем простора, у смислу рјешавања одводње и асвалтирањем,  на привременом паркиралишту иза РК „Емпориум“ и библиотеке, поред стварања повољнијих услова за паркирање, отвара се могућност и изградња монтажне гараже чиме би се повећао број паркинг мјеста за око 80%.

Циљ система наплате и контроле паркирања не треба да буду доплатне карте као значајан извор прихода, односно да покривају одређене трошкове у функционисању истог, већ да буду само мјера санкционисања корисника који и даље не желе да користе паркирање у складу са Одлуком и Правилником. Релативно велики проценат ненаплаћених доплатних карата, је већином условљен прављењем једног или два прекршаја, промјеном регистарских ознака на возилу или продајом возила, због немогућности повезивања и провјере у бази података у ЦЈБ-и, као и веома спорог добијања података од стране МУП-а усљед централизованог система регистрације на нивоу БиХ. Овоме у прилог иде и услов да ће се возило блокирати тек кад направи више прекршаја,  односно да направи слиједећи како би га блокирали, тако да је поред мјере блокирања возила потребно предузимати и друге мјере санкционисања и с тим у вези даје се слиједећи:

ПРИЈЕДЛОГ 4: Да се у Правилник о јавним паркиралиштима и Правилник о раду комуналне полиције унесу измјене и да се корисници паркирања који имају већи број доплатних карата (више од 3) санкционишу  налозима комуналне полиције, на основу фото и друге документације, а новчана средства по овом основу ишла би на рачун буџета Града Бијељина. На основу ових измјена потребно је кориговати комуналну таксу на кориштење простора за паркирање моторних возила.

.

СЛУЖБА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКАТА

У 2017. години Служба спортско-рекреативних објеката је са укупно 10 запослених радника на пословима управљања спортском салом у Рачанској улици и градским      стадионом, кроз редовно одржавање омогућила:

- извођење наставе физичког васпитања за ученике Гимназије “Филип Вишњњић“, Економске школе и Техничке школе „Михајло Пупин“

- одржавање регионалних и републичких такмичења школа у оквиру малих олимпијских игара,

- одржавања редовних тренинга спортских клубова РК „Бијељина,  ЖРК „Радник“, КК „Радник“ ОК „Радник“, КК „Радник-БН баскет“ у петодневној радној седмици у времену од 19-23 часова.

- одржавање првенствених утакмица и тренинге млађих категорија у дане викенда

- одржавање турнира и других манифестација.

Све неопходне поправке на објектима и опреми у смислу текућег одржавања урађене су од стране запослених.

На спортској салои у Рачанској улици под хитно је потребно извршити поправку кровне конструкције и замјену кровног покривача и урадити нови паркет. Поред тога потребно је имовински ријешити постојећу котловницу или рјешити на други економско исплативи начин загријавања сале.

СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о. Бијељина у даљем тексту даје

## ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДИРЕКЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ:

I.   Информација о предузећу

ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о. Бијељина основана је дана 25.02.2004. године од стране јединице локалне самоуправе, дакле, Града Бијељина, са циљем обављања послова прибављања, припремања и уређења грађевинског земљишта, организовања и вођења инвестиција од значаја за општину касније и управљање спортским објектима као  и активности заштите и унапређења животне средине.

Сједиште фирме:Карађорђева 33, Бијељина.

II. Напомене

Појединачни финансијски извјештаји предузећа за период 01.01.2017. до 31.12.2017

године, који су у прилогу, рађени су у складу са важећим прописима и интерним актима фирме.

Карактеристике позиција Биланса успјеха и Биланса стања ближе су објашњене у виду следећих напомена.

Биланс успјеха  -Рекапитулација прихода и расхода 2017.г. и 2016.г.

| Р.бр. | О п и с | 31.12.2017. | 31.12.2016. | Индекс 2017/2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укупни приходи | 1.705.101 | 1.518.196 | 112,31 |
|  | Пословни приходи Финансијски приходи Остали приходи | 1.651.494 0 53.607 | 1.415.622 0 102.574 | 116,66 0 52,26 |
| 2. | Укупни расходи | 1.671.412 | 1.500.448 | 111,39 |
|  | - Пословни расходи - финансијски расходи - остали расходи - Расходи из ранијих година | 1.483.691 27.925 159.796 - | 1.456.194 34.704 8.181 1.369 | 101,89 80,47 1.953,26 - |
| 3. | Добитак прије опорезивања | 33.689 | 17.748 | 189,82 |
| 4. | Губитак прије опорезивања | - | - | - |
| 5. | Порез на добит | 17.008 | 1.775 | 958,20 |
| 6. | Нето добит | 16.681 | 15.973 | 104,43 |
| 7. | Нето губитак | - | - | - |

Напомена 1

Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту (АОП 208) као најзначајније позиције биланса ,износе 1.481.494  КМ, а састоје се од прихода по основу:

2017.г.                         2016.г. –у КМ -

- Грађевинског земљишта			  37.760         		   43.459

- Контроле техничке документације	  26.278		   28.169

- Урбанистичко техничких услова		227.867		 192.226

- Надзор 					  14.801		   55.455

- Технички преглед објеката		  86.842		   75.551

- Предмјер и предрачун			      -			       -

- Пројектовање		                        326.963		 111.884

- Приходи – остали				  13.332		   16.749

- Паркирање - СМС поруке		            402.922	             392.599

- Продаја карата Зона 1 БН		 	148.870		 154.625

- Продаја карата Зона 2 БН		 	  10.254		   13.989

- Продаја карата Зона 2 дневна	 	  10.333         		   11.605

- Повлашћене карте БН		 	  27.780                          27.489

- Претплатне карте БН		   	    3.282      	  	     3.180

- Универзалне карте БН		 	  22.410	   	   24.162

- Доплатне карте БН			            110.116	             100.377

- Резервнисаних мјеста БН		   	   10.940                         10.085

- Блокада возила				        744		     1.077

1.481.494	          1.262.681

Приходи од грађевинског земљишта се односе на процјене општинске имовине и уређења земљишта.У поређењу са 2016. годином индекс је 86,89%.

Приходи од контроле техничке документације су мањи, индекс је 93,29% и на те приходе не можемо утицати.

Урбанистичко технички услови су већи, индекс је  118,54%, у односу на претходну годину.

Приходи од надзора су мањи од  прошлогодишњих, индекс 26,69%.

Приходи од техничког прегледа су већи од претходне године, индекс је 14,9 %.

Приходи од пројектовања су знатно већи, индекс је 292,23% .

Приходи од осталих услуга су већи, индекс 79,60% , али су у апсолутном износу мали.

Приходи од паркирања су 747.651 км и  већи су од претходне године,индекс је 101,14 %. Као и до сада велики дио тих прихода се односи на доплатне карте (110.115 КМ) од чега је наплаћено 50%. Треба нагласити да  велики дио тих прихода терете  расходи  подизвођачима: „Патриот“ доо Бијељина (218.519 КМ), Регулаторна агенција за комуникације Сарајево за закуп Телефона за СМС (400 КМ), МТЕЛ пакет ГПРС (792 КМ), МТЕЛ за фискалну касу (96 КМ), МТЕЛ за провизију ВАС СМС (25.994 КМ), АСВ за услуге провајдинга по Уговору (18.283 КМ), штампање киоск карата „Графика Голе“ Бијељина (2.120 КМ) и комуналне таксе буџету Града Бијељина (100.780 КМ)

Напомена 2

Остали пословни приходи (АОП 215) износе 170.000 КМ, и односе се на буџетско финансирање фискултурне сале и стадиона, а према Плану Буџета Града Бијељина за 2017. годину.

Напомена 3.

Финансијски приходи (АОП 231) односе се на кaмате по виђењу,  али 2017. нису постојале.

Напомена 4.

Наплаћена потраживања од исправке вриједности купаца  (АОП 254)   у износу од 10.555 КМ.  Односе се на наплаћена потраживања од „Јелена-Владић “стр Бијељина 674 КМ, 7.281 КМ од ЈП „Градска Топлана“ Бијељина, а 2.600,00 КМ на наплаћене ДК из ранијих година.

Напомена 5.

Остали приходи тј. приходи од смањења обавеза, укидања  резервисања и остали приходи (АОП 256) износе 43.052 КМ, а односе се на приходе од рефундација, ВПН трошкова телефона радника.

Напомена 6.

Набавна вриједност продате робе (АОП 217) износи 2.349 КМ, а односи се на киоск карте.

Напомена 7.

Трошкови материјала (АОП 218) износе 65.185 КМ, а односе се на трошкове канцеларијског  и осталих материјала 29.484 КМ  и енергената 35.701 КМ (ел. струје, угаља, нафтних деривата).

Напомена 8.

Трошкови бруто зарада и накнада (АОП 220) износе 945.787 КМ и односе се на бруто зараде стално запослених и Надзорног одбора. Већи су од  прошлогодишњих за 1,51 % пошто је дошло 7 нових радника, али и један радник је отишао у пензију (Љубомир Гарић), а док је Ерић Бранислав потписао споразумни раскид уговора о раду.

Напомена 9.

Остали лични расходи (АОП 221) су 3.598 КМ, а односе се на трошкове  дневница за службена и друга  путовања и сл.

Напомена 10.

Трошкови производних услуга и осталих услуга (АОП 222) износе 307.915 КМ, а односе се на производне  услуге „Патриота“ Бијељина (219.494 КМ), Инвест инжењеринг комерц Бања Лука (5.500 КМ), Геоматик доо Бијељина (3.500 КМ) и УНИС Институт за еколошку заштиту Пале (640 КМ), трошкове ПТТ, телефона, интернета (70.165 КМ), трошкови за услуге на текућем одржавању основних (980 КМ) трошкови огласа у новинама и трошкови ртв претплате (607 КМ) трошкови комуналних услуга , УППП, уговора о дјелу (7029 КМ).

Напомена 11.

Трошкови амортизације (АОП 224) су 3.072 КМ

Напомена 12.

Нематеријални трошкови (АОП 226) су 49.418 КМ, а односе се на трошкове репрезентације, трошкове стручног усавршавања, трошкове осигурања, платног промета, чланарине, програмске услуге (АSW-а)  и друге непроизводне услуге.

Напомена 13.

Трошкови пореза (АОП 227) су 104.023 КМ и односе се на комуналне таксе (100.780 КМ) затим републичке и комуналне таксе за истакнуту фирму (700 КМ), накнаде за воде, шуме и противпожарну заштиту (2.543 КМ).

Напомена 14.

Трошкови доприноса (АОП 228) су 2.344 КМ  и односе се на допринос за инвалидна лица и трошкове осталих доприноса.

Напомена 15.

Финансијски расходи (АОП 240) су трошкови камата за краткорочне и дугорочне кредите и остале камате и износе 27.925 КМ.

Напомена 16.

Расходи по основу исправке  вриједности и отписа потраживања (АОП 266) су 155.190 КМ.

Напомена 17.

Остали расходи (АОП 267) износе 4.606 КМ и односе се на хуманитарну намјену, првенствено на исплате за пакетиће, 8. март и остале издатке.

Напомена 18.

Расходи на основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година (АОП 293) ове године не постоје.

Напомена 19.

Добитак прије опорезивања (АОП 294) износи 33.689 КМ и резултат је разлике укупних прихода фирме (АОП 301) 1.705.101 КМ и укупних расхода (АОП 302) 1.671.412 КМ.

Напомена 20.

Порески расходи периода (АОП 296) износе 17.008 КМ,  тако да се бруто добитак по билансу успјеха од 33.689 КМ умањује за наведени износ, и нето добит износи 16.681 КМ, а приказано је на  АОП 299 .

Биланс стања - Рекапитулација активе и пасиве на дан 31.12.2017. и 31.12.2016. године

| Р.бр. | О п и с | 31.12.2017. | 31.12.2016. | Индекс 2017/2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пословна актива | 725.603 | 833.042 | 87,10 |
|  | - Стална средства - Текућа средства - Губитак изнад капитала | 3.837 497.663 224.103 | 6.909 585.349 240.784 | 55,54 85,02 93,07 |
| 2. | Ванбилансна актива | 7.219.209 | 7.241.604 | 99,69 |
| 3. | Пословна пасива | 725.603 | 833.042 | 87,10 |
|  | - Капитал - Дугорочне обавезе - Краткорочне обавезе | - 350.865 374.738 | - 458.823 374.219 | - 76,47 100,14 |
| 4. | Ванбилансна пасива | 7.219.209 | 7.241.604 | 99,69 |

Напомена 21.

Постројења и опрема (АОП 011) односе се на основна средства фирме  и износе 3.837 КМ, очигледно да су скоро у цјелости обезвријеђена.

Напомена 22.

Купци у земљи (АОП 042) износе 384.330 КМ и релативно  су високи, међутим  доплатне карте износе 51.335 КМ, а наведени износ представља разлику салда доплатних карата  259.605 КМ и исправке потраживања од купаца за доплатне карте  208.270 КМ.  Исправка доплатних карата је извршена са 31.03.2017.године.  Остали купци, тј. правна лица износе  332.995 КМ и њихова рочност је приказана у Прилогу: Преглед обавеза/потраживања конто 201000 . Потраживања се односе на следеће купце:

-Град Бијељина                                                            219.805 КМ

-Физичка лица  за доплатне карте                               51.335 КМ

-Физичка лица СМС                                                     40.149 КМ

-Патриот д.о.о. Бијељина                                              16.390 КМ

-Алумина доо Зворник                                                  13.045 КМ

-Киосци Алекса Бијељина                                              8.488 КМ

-БХ телеком д.д. Сарајево                                               4.420 КМ

-Општина Зворник                                                          4.212 КМ

-Музеј Семберије Бијељина				       3.037 КМ

-Вамед Тузла						       2.750 КМ

-ХТ Еронет					                   2.381 КМ

-Арена СУР Бифе                                                            2.000 КМ

-Општина Соколац                                                          1.887 КМ

-Фабрика дувана Бијељина                             	       1.437 КМ

-Киоск доо Бијељина				       1.348 КМ

-Техничка школа Михајло Пупин  Бијељина               1.287 КМ

-Термо нова доо Угљевик				       1.287 КМ

-Економска школа Бијељина			       1.287 КМ

-Остали                                                                             7.785 КМ

У к у п н о                               384.330 КМ

Потраживања од ЈКП „Еко-ком“ Лопаре у износу од 5.136,30 КМ су пријављена у стечај.

Напомена 23.

Друга краткорочна потраживања (АОП 046) износе 37.365 КМ, а односе се на потраживања од рефундација  боловања 9.326 КМ и за породиљско 10.113 КМ и потраживања за салу за  децембар, 2017.годину у износу од 14.168 КМ, чија наплата није спорна .У овај збир улазе и аконтација за порез на добит 3.458 као и аконтације за текуће трошкове 300 КМ.

Напомена 24.

Краткорочни кредити повезаним правним лицима (АОП 048) износи 500 КМ. Односи се на позајмицу синдикату.

Напомена 25.

Готовина (АОП 058) износи 74.259 КМ, а односи се на средства на трансакционим рачунима.

Напомена 26.

Губитак изнад висине капитала (АОП 063) износи 224.103 КМ и представља збир губитака из претходног периода умањен за нето добит по билансу 2017.г.

Напомена 27.

Пословна актива (АОП 064) износи 725.603 КМ, што је једнако збиру сталне и текуће имовине, али и непокривеног губитка поменутог у претходној напомени.

Напомена 28.

Ванбилансна актива (АОП 065) износи 7.219.209 КМ и односи се на имовину „Града“ Бијељина. Умањена је за износ амортизације канцеларијске опреме и за исту вриједност (22.395 КМ) је мања у односу на претходну годину.

Напомена 29.

Државни капитал (АОП 107) износи 2.000 и анулиран је губитком из 2012.г. (АОП 124)

Напомена 30.

Законске резерве (АОП 112) износиле су 200 КМ, али су, такође, анулиране губитком из 2012.г.

Напомена 31.

Дугорочни кредити (АОП 140) износи 350.865 КМ и односи се на кредит код Нове банке Бања Лука узет за инжињерске услуге наше фирме за уређење земљишта 6 локација власништва „Града“ Бијељина предвиђених за стамбено пословне објекте као што су аутобуска и жељезничка станица, стамбено насеље „Кнез Иво од Семберије“ и друге.

Гарант за овај кредит је буџет Града Бијељина.Рок враћања je продужен Анексом 1 Уговора о дугорочном кредиту бр. 0173120008, а исти  је на снази од  11.03.2014.г. на 7  година .

Напомена 32.

Добављачи у земљи (АОП 153) износе 92.417  КМ  и односе се на следеће:

- „Патриот“ д.о.о. Бијељина           	    65.438 КМ

- „Инвест инж.комерц“Б.Лука              5.500 КМ

- „АСВ“ инж.Бијељина                          3.590 КМ

- Добављачи за нефакт.обавезе             9.169 КМ

-„Зорс комерц“ Бијељина                      3.089 КМ

-„Корона“ д.о.о. Бијељина                     2.651 КМ

- Остали                  			      2.980 КМ

Укупно:                           92.417 КМ

Рочност добављача је приказана у Прилогу: Преглед обавеза/потраживања конто 432000 .

Напомена 33.

Добављачи у иностранству (АОП 154) износе 21.120 КМ и односи се на дуг ЦИП Београд.

Напомена 34.

Обавезе за зараде и накнаде (АОП 157) су 161.540 КМ и односе се на  плате са порезима и доприносима  за новембар и децембар 2017. године.

Напомена 35.

Друге обавезе (АОП 158) су 11.477 КМ и односе се на нето обавезе за Надзорни одбор (9.000 КМ), нето обавезе по Уговору за допунски рад децембар, 2017. (533КМ)  као и чланарина Привредној комори Бијељина из претходних година (1944 КМ)

Напомена 36.

Порез на додату вриједност (АОП 159) је 39.413 КМ и односи се на ПДВ за  децембар 2017. године.

Напомена 37.

Обавезе за остале порезе и доприносе (АОП 160) износе 28.753 КМ и односе се на накнаде за шуме и противпожарну заштиту, доприносе за професионалну рехабилитацију, порезе и доприносе за НО, Уговоре о допунском раду, као и за комуналну таксу за паркинге – која је сама 24.610 КМ за последња три мјесеца 2017. године.

Напомена 38.

Обавезе за порез на добитак (АОП 161) износе 17.008 КМ.

Напомена 39.

Пасивна временска разграничења (АОП 162) износи 2.860 КМ и односе  се на обавезе за УППП из 2013.г.- Војин Стојадиновић.

Напомена 40.

Пословна пасива (АОП 164) износи 725.603 КМ једнака је пословној активи (АОП 064)

Напомена 41.

Ванбилансна пасива (АОП 165) износи 7.219.209 КМ и објашњена је у напомени 28 (АОП 065)

Прилог:

- Биланс успјеха 2017.година

- Биланс стања 2017.година

- Преглед потраживања купаца

- Преглед обавеза добављачима

Д И Р Е К Т О Р

____________________________

Младен Петровић дипл.инж.грађ.