| Република Српска ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК ИЗМЈЕНА I I ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМЈЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ Врши се измјена Плана јавних набавки за 2019. годину како слиједи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. ЈН | Уколико се ради о набавци из Стратегије развоја Града навести редни број |  | Назив јавне набавке |  | Шифра ЈН |  | Шифра ЈРЈН |  | Процјена max вриједност ЈН у КМ- без ПДВ |  | Врста поступка - процедуре ЈН |  | Оквирни датум покретања поступка |  | Оквирни датум закључења УГОВОРА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА |  | Најкаснији термин реализације уговора/оквирног споразума |  | Да ли се предвиђа ОКВИРНИ СПОРАЗУМ |  | Извор финсијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОМСКИ КОД |  | Да ли се предвиђа субвенционирање |  | Особа / особе из орган.јед.-ресора задужене за ЈН |  |
| РОБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Набавка и испорука електричне енергије свих стамбених и/или пословних јединица које су у власништву Градске управе Града Бијељина |  | ОЗП-02/19 |  | 09310000-3 |  | 188.034,19 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТПАК |  | Август 2019. године |  | Октобар 2019. годин |  | Децембар 2019. годин |  | НЕ |  | Буџет 2019 године 0005240 412200 – 1 0005120 412200 – 1 |  | НЕ |  | Митар Шкорић Обрен Божић |  |
| 17. |  |  | Набавка путничких аутомобила за потребе Градске управе и Скупштине Града Бијељина |  | ОЗП-04/19 |  | 34100000-8 |  | 64.102,56 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Јул 2019. године |  | Август 2019. године |  | Октобар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. Године 005240 511300 |  | НЕ |  | Митар Шкорић Обрен Божић |  |
| 33. |  |  | Набавка ауто гума за службена возила Градске управе Града Бијељина |  | ОЗП-дс-09/19 |  | 34351100-3 |  | 6.000,00 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Новембар 2019. године |  | Новембар 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 516100 |  | НЕ |  | Митар Шкорић Обрен Божић |  |
| 43. |  |  | Набавка и постављање кухиње у чајној кухињи број 1 у Главној згради Градске управе |  | ОЗП-дс-19/19 |  | 39141400-6 |  | 3.418,80 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Септембар 2019. године |  | Октобар 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 511300 |  | НЕ |  | Митар Шкорић Обрен Божић |  |
| 46. |  |  | Набавка и постављање стаза и итисона |  | ОЗП-дс-22/19 |  | 39531400-7 |  | 1.200,00 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Септембар 2019. године |  | Октобар 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 511300 |  | НЕ |  | Митар Шкорић Обрен Божић |  |
| 49. |  |  | Набавка усисивача за потребе Градске управе Града Бијељина |  | ОЗП-дс-25/19 |  | 39710000-2 |  | 2.000,00 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Август 2019. године |  | Септембар 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 511300 |  | НЕ |  | Митар Шкорић |  |
| 50. |  |  | Набавка печата и штамбиља за потребе Градске управе |  | ОЗП-дс-26/19 |  | 30192151-4 |  | 600,00 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Октобар 2019. године |  | Новембар 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 516100 |  | НЕ |  | Митар Шкорић Борка Радовановић |  |
| 51. |  |  | Набавка новогодишњих пакетића за дјецу из вртића Чика Јова Змај из Јање, дјецу из социјално-угрожених категорија и ромску дјецу |  | ОЗП-дс-27/19 |  | 15897300-5 |  | 3.418,80 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Октобар 2019. године |  | Новембар 2019. године |  | Јануар 2020. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005120 412900 Буџет 2020. године 0005120 412900 |  | НЕ |  | Митар Шкорић Борка Радовановић |  |
| УСЛУГЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  | ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА ЈАВНИХ ЗГРАДА ЛОТ 1 Израда детаљног енергетског прегледа Главне зграде Градске управе Града Бијељина |  | КГН-07(2 ЛОТА)/19 |  | 71314300-5 |  | 5.500,00 |  | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА |  | Април 2019. године |  | Мај 2019. године |  | Јул 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005120 412900 |  | НЕ |  | Анкица Тодоровић, Огњен Гаврић |  |
|  |  |  | ЛОТ 2 Израда детаљних енергетских прегледа зграда: ЈУ Народна библиотека ''Филип Вишњић'', ЈУ Музичка школа ''Стеван Стојановић Мокрањац'', ЈУ Дјечији вртић ''Чика Јова Змај'' ( Светог Саве 9 ), ЈУ Дјечији вртић ''Чика Јова Змај'' ( Кнеза Милоша бр. 26 ) и Спортска дворана ЈУ Гимназија ''Филип Вишњић'' |  |  |  |  |  | 15.867,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. |  |  | Услуге сервисирања и поправке рампе на улазу на службени паркинг и телефонске централе |  | ОЗП-дс-49/19 |  | 50000000-5 |  | 1.500,00 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Август 2019. године |  | Септембар 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 412500 |  | НЕ |  | Митар Шкорић Обрен Божић |  |
| ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. |  |  | Одржавање ватрогасних возила и одржавање надоградњи на истим |  | ТВЈ-03/19 |  | 50000000-5 |  | 29.914,53 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Фебруар 2019. године |  | Март 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | ДА |  | Буџет 2019. године 412500 |  | НЕ |  | Миле Спасојевић |  |
| РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. |  |  |  | Реконструкција зграде Урбанизма |  | ОЗП-23/19 |  | 45454000-4 |  | 42735.04 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Јул 2019. године |  | Септембар 2019. године |  | Новембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 511 200 |  | НЕ |  | Митар Шкорић Обрен Божић |
| 165. |  |  |  | Реконструкција мокрог чвора тоалета у Главној згради Градске управе |  | ОЗП-дс-56/19 |  | 45454000-4 |  | 4.273,50 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Септембар 2019 године |  | Октобар 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 511200 |  | НЕ |  | Митар Шкорић |
| 168. |  |  |  | Израда решетки на вратима и прозорима у Мјесном уреду у Доњем Драгаљевцу |  | ОЗП-дс-59/19 |  | 45421147-6 |  | 1.500,00 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Октобар 2019 године |  | Новембар 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 511200 |  | НЕ |  | Митар Шкорић |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. |  | СЦ2/СЕЦ 2.2./ДС |  | Наставак изградње Дома културе у Новим Дворовима – II фаза |  | ДД-10/19 |  | 4520000-9 |  | 34.188,04 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Мај 2019. године |  | Јун 2019. године |  | Август 2019 године |  | НЕ |  | Буџет 2019 .године 0005210 ек. код 511100 - 5 |  | НЕ |  | Милан Лазић, Гордана Антић и Далибор Тодоровић |
| 152. |  | СЦ2/СЕЦ 2.2./ДС |  | Извођење радова на реконструкцији објекта Соколски дом у Бијељини – II фаза (реконструкција дограђеног дијела објекта) |  | ДД-13/19 |  | 4520000-9 |  | 106.837,70 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Мај 2019. године |  | Јун 2019. године |  | Август 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005210 ек. код. 511200-4 |  | НЕ |  | Милан Лазић |
| 154. |  | СЦ2/СЕЦ 2.1./ДС |  | Изградња фискултурне сале у склопу ОШ „Јован Дучић“ у Патковачи |  | ДД-15/19 |  | 45200000-9 |  | 417.912,40 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Јул 2019. године |  | Август 2019. године |  | Новембар 2019. године |  | НЕ |  | Влада РС Министарство финансија РС |  | НЕ |  | Милан Лазић |
| 177. |  |  |  | Изградња инфраструктуре на грдском стадиону-изградња, монтирање и опремање 4 рефлектора |  | ДД-20/19 |  | 45212224-2 |  | 769.230,77 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Јун 2019. године |  | Јул 2019. године |  | Октобар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005210 ек. код 511100-3 кредит |  | НЕ |  | Милан Лазић |
| 178. |  |  |  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПАРОХИЈСКИМ ДОМОВИМА ЛОТ 1 Израд фасаде новог парохијског дома у Великој Обарској |  | ДД-21 (2 ЛОТА)/19 |  | 45212360-7 |  | 4.273,51 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Јул 2019. године |  | Август 2019. године |  | Септембар 2019. године |  | НЕ |  | МЉПИ БиХ Фонд за повратак БиХ |  | ДА |  | Милан Лазић |
|  |  |  |  | ЛОТ 2 Грађевински радови на парохијском дому у ЦО Вршани |  |  |  |  |  | 4.273,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ Врши се допуна плана за набавке које нису биле у Плану јавних набавки за 2019. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. ЈН | Уколико се ради о набавци из Стратегије развоја Града навести редни број |  | Назив јавне набавке |  | Шифра ЈН |  | Шифра ЈРЈН |  | Процјена max НЕТО вриједност ЈН у КМ |  | Врста поступка - процедуре ЈН |  |  | Оквирни датум покретања поступка |  | Оквирни датум закључења УГОВОРА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА |  | Најкаснији термин реализације уговора/оквирног споразума |  | Да ли се предвиђа ОКВИРНИ СПОРАЗУМ |  | Извор финсијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОМСКИ КОД |  | Да ли се предвиђа субвенционирање |  | Особа / особе из орган.јед.-ресора задужене за ЈН |  |  |  |
| УСЛУГЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. |  |  | Израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за кампању „Бијељина-Град будућности“ |  | КГН-08/19 |  | 79800000-2 |  | 8.547,00 |  | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА |  |  | Јул 2019. године |  | Август 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005120 412900 |  | НЕ |  | Олга Тмушић |  |  |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. |  |  | Узорковање намирница животињског поријекла |  | ИП-04/19 |  | 71900000-7 |  | 2.560,00 |  | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА |  |  | Јул 2019. године |  | Август 2019.године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005520 412900 |  | НЕ |  | Станкић Славиша |  |  |  |
| РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. |  |  | ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ Набавка пет табли за туристичку и остaлу сигнализацију |  | КГН-09/19 |  | 45233290-8 |  | 13.000,00 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  | Јул 2019. године |  | Август 2019. године |  | Октобар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005120 412900 |  | НЕ |  | Анкица Тодоровић |  |  |  |
| ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. |  |  | Израда спуштаног плафона са металном конструкцијом, постављање гипс-картонских плоча и набавка и постављање подне облоге-ламинат |  | ОЗП-25/19 |  | 45400000-1 |  | 12.000,00 |  | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА |  |  | Јул 2019. године |  | Септембар 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 511200 |  | НЕ |  | Митар Шкорић Обрен Божић |  |  |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. |  |  | Извођење радова на изградњи котларнице и уградњи централног гријања у ОШ „Кнез Иво од Семберије“ подручно одјељење Хасе |  | ДД-22/19 |  | 45214200-2 |  | 34.188,40 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  | Јул 2019. године |  | Август 2019. године |  | Септембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005210 511100-1 |  | НЕ |  | Љубица Mлађеновић |  |  |  |
| 187. |  |  | Извођење радова на доградњи службених просторија уз објекат ФК „Слобода“ Доњи Загони |  | ДД-23/19 |  | 45212230-7 |  | 12.820,52 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  | Јул 2019. године |  | Август 2019. године |  | Септембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005210 511100-3 |  | НЕ |  | Милан Лазић |  |  |  |
| 188. |  |  | Извођење радова на проширењу нисконапонске мреже и прикључење вишепородичних стамбених објеката у Амајлијама у склопу пројекта СЕВ2 и БиХ3 |  | ДД-24/19 |  | 45300000-0 |  | 10.500,00 |  | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА |  |  | Јул 2019. године |  | Август 2019. године |  | Септембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005210 511100-10 |  | НЕ |  | Љубиша Танацковић |  |  |  |
| ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. |  |  | Изградња ватрогсног дома |  | ТВЈ-05/19 |  | 45216121-8 |  | 1.567.000,00 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  | Септембар 2019. године |  | Октобар 2019. године |  | Децембар 2020. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. Године 0005125 511100 |  | НЕ |  | Миле Спасојевић |  |  |  |
| OДУСТАНАК ОД ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ: Oдустаје се од јавних набавки које су претходно биле планиране у Годишњем плану јавних набавки за 2019. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. ЈН |  | Уколико се ради о набавци из Стратегије развоја Града навести редни број | Назив јавне набавке | Шифра ЈН |  | Шифра ЈРЈН |  | Процјена max НЕТО вриједност ЈН у КМ |  | Врста поступка - процедуре ЈН |  |  | Оквирни датум покретања поступка |  | Оквирни датум закључења УГОВОРА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА |  | Најкаснији термин реализације уговора/оквирног споразума |  | Да ли се предвиђа ОКВИРНИ СПОРАЗУМ |  | Извор финсијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОМСКИ КОД |  | Да ли се предвиђа субвенционирање |  | Особа / особе из орган.јед.-ресора задужене за ЈН |  |  |  |  |
| РОБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Набавка опреме (дјечије игралиште за дјецу са сметњама у развоју/Дневни центар у склопу ЦЗСР) у склопу пројекта ИРБ РС/Финансијски механизам | КГН-01/19 |  | 37535200-9 |  | 120.000,00 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Април 2019. године |  |  | Јул 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Рачун посебних намјена „Унапређење пословног окружења/ИРБ“ |  | НЕ |  | Анкица Тодоровић, Драган Јовановић |  |  |  |  |
| ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  | Набавка ватрогасног возила –љества са корпом за гашење пожара и спашавање људо на објектима са дохватом на висини мин. 32 метра | ТВЈ-01/19 |  | 3400000-7 |  | 1.244.999,00 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -међународни- |  | Април 2019. године |  |  | Јул 2019. године |  | Август 2020. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005125 511300 |  | НЕ |  | Миле Спасојевић |  |  |  |  |
| РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. |  | СЦ3/СЕЦ 2.3./ДС | Изградња Центра за социјални рад са Дневним центром за дјецу са посебним потребама – завршни радови | ДД-16/19 |  | 45200000-9 |  | 42.735,05 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Мај 2019. године |  |  | Јун 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005210 ек. код. 511100-8 |  | НЕ |  | Љубиша Танацковић |  |  |  |  |
| ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. |  |  | Израда спуштеног плафона са металном потконструкцијом и постављање гипс –картонских плоча 60х60cm, типа „Амстронг“. | ОЗП-дс-57/19 |  | 45400000-1 |  | 6.000,00 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Април 2019 године |  |  | Мај 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 511200 |  | НЕ |  | Митар Шкорић |  |  |  |  |
| 167. |  |  | Набавка и постављање подне облоге ламинат | ОЗП-дс-58/19 |  | 45432100-5 |  | 6.000,00 |  | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ |  | Април 2019 године |  |  | Мај 2019. године |  | Децембар 2019. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. године 0005240 511200 |  | НЕ |  | Митар Шкорић |  |  |  |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. |  |  | Изградња треће санитарне ћелије на Регионалној депонији „Бријесница“ | СКП-33/19 |  | 45252300-1 |  | 1.367.521,37 |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  | Јун 2019. године |  |  | Август 2019. године |  | Март 2020. године |  | НЕ |  | Буџет 2019. и 2020. године 0005170 511100-23 Кредит |  | НЕ |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |