РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-123/22

Датум, 03.02.2022. године

ИЗВЈЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМA ИЗГРАДЊЕ  И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Бијељина, Фебруар 2022. године

Програм изградње и одржавања јавне расвјете у 2021. години за Град Бијељина који је тема овог Извјештаја усвојен је на 3. сједници Скупштине града Бијељина одржаној дана 31.марта 2021. године и објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина", бр. 08/21, а у складу са  чланом 21. став 2. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) и члана 39. став 2. тачка 5) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 9/17) а у вези са чланом  21. став 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17).

Програм је сачињен на бази уговорених или процјењених вриједности за планирани обим и врсту послова који су наведени у ставкама програма и законом дефисаним надлежностима.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтјева стално праћење, ажурирање и усклађивање планираних и остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета града Бијељина за 2017. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених радова-услуга по овом програму су:

- Изградња јавне расвјете

Програмом изградње и одржавања јавне расвјете за 2021. годину на територији града Бијељина за 2021. годину планирана је изградња јавне расвјете, од којих је 30% суфинансирање од стране мјесних заједница или група грађана. С обзиром на то да је буџет града Бијељина за 2021. годину ребалансом морао бити умањен по основу неизмирених обавеза из претходног периода и да је у оквиру тога са буџетске позиције 511100 „Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, гасификација, канализација, Дирекција за изградњу и развој, надзор)“ планирано умањење за 160.000,00 КМ, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине није било у могућности да покрене наведену јавну набавку чија збирна вриједност је планирана на износ 100.000,00 КМ.

У 2021. години реализован је пројекат изградње јавне расвјете који је финасиран средствима Града и Федералног министарства расељених особа и избјеглица под називом „Проширење и замјена уличне јавне расвјете у Јањи 1 и 2, Град Бијељина“. Вриједност уговора износи 40.321,89 КМ, из буџета Града је издвојено 20.160.94 КМ док остали износ од 20.160,95 КМ је финансирало Федерално министарство.

За радове на изградњи јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина гдје не постоји могућност суфинансирања грађана предвиђен је износ од око 65.000,00КМ.

Уговарање накнадних радова приликом реализације уговора који се односи на уређење обалних садржаја уз канал на дионици од Улице Цара Уроша до Улице Петра Кочића, додатни уговор на уговор број: 02-404-153/20 од 09.10.2020. године, шифра: СКП-34-У1/20, број уговора 02-404-153/20-У1 од 04.06.2021. године. Вриједност изведених радова по овом уговору износи 28.940,36КМ приликом чега је извршено постављење 8 ЛЕД свјетиљки. Цијели износ је финансиран из буџета Града.

- Одржавање јавне расвјете

8

Одржавање јавне расвјете на подручју Града Бијељина подразумијева замјену сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача као и замјена уништених стубова и свјетиљики у саобраћајним незгодама гдје је било 15 таквих ситуација. Штета која је проузрокована на инфраструктури јавне расвјете се процјењује да износи око 13.300,00 КМ. Санација настале штете на јавној расвјети ће се извршити у 2022. години,  након потписивања уговора о пружању услуга који се односи на Одржавање јавне расвјете и видео надзора на територији Града Бијељина, а самим тим и наплата штете од осигуравајућих кућа. Треба напоменути да ће један дио штете остати ненаплаћен јер надлежним органима МУП-а нису познати починиоци саобраћајних незгода при којима је изазвана штета на објектима јавне расвјете, тако да смо у прилици да Одјељење поправку истих врши из средстава намијењених редовном одржавању.

У протеклој години није било легализације јавне расвјете, а поступак легализације ће се наставити након одржаног састанка са ЗЕДП „Електро-Бијељина“а.д. и утврди тачан број јавних расвјета које ће бити предмет легализације након прикупљене пројектно-техничке документације. Треба напоменути да се из године у годину, константном неконтролисаном изградњом, број нових расвјета које је потребно легализовати повећавао. Поступак легализације је дуготрајан са обавезом да се прикупи велики број сагласности, изласци на терен, исправке недостатка које утврде комисије и др.

На територији Града Бијељина у 2021. години је било 2825 евидентираних пријава квара док је било 1473 интервенције на отклањању истих (у периоду 01.01.-30.06.2021. године), што је за око 650 евидентираних пријава више у односу на претходну годину. Повећање броја пријава кварова долази од чињенице да се одређен број пријава дуплирао јер у периоду од 01.07.-31.12.2021. године није било склопљеног уговора за пружање услуга који се односи на Одржавање јавне расвјете и видео надзора на територији Града Бијељина, тако да имамо ситуација да се одређене локације по више пута пријављују. Екипе које раде на одржавању су у току године имале и додатан дио посла око рекострукције мреже јавне расвјете на неколико локација јер се јавила потреба за истим као последица радова Електродистрибуције Бијељина гдје je реконструкцијом трафо станица дошло до избацивања опреме јавне расвјете, па су се морали уграђивати нови разводни ормари. Поред тога вршени су радови и на растерећењу мреже јавне расвјете јер због дотрајалости опреме морали су се уграђивати нови ормари са пратећом опремом.

За текуће одржавање јавне расвјете у 2021. години је потрошено 99.819,16 КМ, од планираних 190.000,00КМ.

- Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете

Потрошња електричне енергије се у задњих 6-7 година повећава упркос напорима Одјељења да смањи потрошњу. Разлог за то лежи у чињеници да је у периоду од 2014.-2018. године легализовано тј. прикључено 52 нове јавне расвјете. Такође је извршена надоградња на постојећој мрежи на више десетина локација које самим својим функционисањем повећавају потрошњу електричне енергије. Тако сада на подручју Града Бијељина и околине имамо 500 регистрованих мјерних мјеста јавне расвјете са тенденцијом да се тај број повећава у наредном периоду до окончања поступка легализације регистрацијом преосталих 8 јавних расвјета, што је у односу на 2014. годину за око 55 мјерних мјеста више.

Укупан број сијаличних мјеста на подручју града Бијељина на дан 01.09.2014. године износи 12.045 свјетиљки на селу и 4.464 свјетиљке у Граду, што укупно чини 16.509 свјетиљки. Према подацима Одјељења до данас је уграђено још око 2.500 сијаличних мјеста.

Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете у 2021. години је износила 1.135.638,36 КМ.

На крају 2011. години су уграђени тајмери у сеоском подручју и средином 2013. години на градском подручју што је знатно умањило потрошњу електричне енергије, али интензивном градњом јавне расвјете и повећања цијене електричне енергије поново се дошло до значајних средстава које Град треба да обезбиједи за утрошак електричне енергије.

| Р/б | Година | Потрошња електричне енергије |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2011. година | 1.124.977,67 КМ |
| 2. | 2012. година | 1.091.516,45 КМ |
| 3. | 2013. година | 1.098.624,84 КМ |
| 4. | 2014. година | 965.457,34 КМ |
| 5. | 2015. година | 998.857,44 КМ |
| 6. | 2016. година | 1.033.340,37 КМ |
| 7. | 2017. година | 1.096.193,96 КМ |
| 8. | 2018. година | 1.081.323,63 КМ |
| 9. | 2019. година | 1.149.411,96 КМ |
| 10. | 2020. година | 1.172.892,94 КМ |
| 11. | 2021. година | 1.135.638,36 КМ |

На увећање потрошње електричне енергије за функционисање јавне расвјете у 2016. години је утицало и повећање цијене електричне енергије са 0,1508 КМ/kWh на 0,1578 КМ/kWh које се примјењивало до маја 2021. године. Од маја 2021. године Град Бијељина измирује обавезе за потрошњу електричне енергије према два добављача, и то:

- Дирекција за јавно снабдијевање ел.енергијом, по цијени од 0,1642 КМ/kWh за укупно 473 (454 бројила на територији Града Бијељина и 19 бројила на територији Општине Угљевик), и

- Дирекција за снабдијевање ел.енергијом од 0,1757 КМ/kWh за укупно 27 (26 бројила на територији Града Бијељина и 1 бројила на територији Општине Угљевик).

Треба напоменути да у потрошњу електричне енергије улази и трошак за функционисање семафора, видео надзора, као и за функционисање свјетлећих реклама. Потрошња електричне енергије за рад свјетлећих реклама који се наплаћује уз рјешење за постављање истих, на годишњем нивоу износи око 5.100,00 КМ.

- 4. Декорација Града

Планирано је да се предметна јавна набавка реализује 2021. године у износу од 20.000,00КМ. С обзиром на то да је буџет града Бијељина за 2021. годину ребалансом морао бити умањен по основу неизмирених обавеза из претходног периода и да је у оквиру тога са буџетске позиције 511100 „Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, гасификација, канализација, Дирекција за изградњу и развој, надзор)“ планирано умањење за 160.000,00КМ, недостатак средстава се морао обезбиједити са других позиција. Из напријед наведеног разлога предметна набавка није реализована, а у обзир је узето да је Град претходних година набављао декоративну расвјету, те да је исту само требало допунити и модернизовати.

Према томе, проведен је само поступак јавне набавке за уградњу постојеће декоративне расвјете и у мањем дијелу набавке нових декоративних украса у износу од 5.542,29 KM.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

| Р/б | Опис услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изградња јавне расвјете | 69.262,25 КМ |
| 2. | Одржавање јавне расвјете | 99.819,16 КМ |
| 3. | Потрошња електричне енергије | 1.135.638,36 КМ |
| 4. | Декорација Града | 5.542,29 КМ |
| СВЕ УКУПНО: |  | 1.310.262,06 КМ |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Послове из тачке 1. реализовало је предузеће "Бук промет" ДОО Бијељина, односно "Галакс-нискоградња" ДД Брчко након проведених поступка јавне набавке.

Послове из тачке 2. и 4. реализовало је предузеће "Телефонија Видаковић" ДОО Добој на основу закљученог Оквирног споразума и директног споразума, односно проведеног поступка јавне набавке.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови Програма изградње и одржавања јавне расвјете наведени у тачкама финансирани се на основу привременог финансирања и Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, послови из тачке 1. финансирани су са буџетске ставке „Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, гасификација, канализација, Дирекција за изградњу и развој, надзор)“ економски код 511100-17, посао из тачке 2. Одржавање јавне расвјете финансирани су са буџетске ставке „Одржавање јавне расвјете“, економски код 412500-1, тачка 3. Потрошња електричне енергије финансирана је са буџетске ставке „Уговорене услуге – улична расвјета“, економски код 412800-3, док се посао из тачке 4. Декорација града финасирао са буџетске ставке „Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, гасификација, канализација, Дирекција за изградњу и развој, надзор)“ економски код 511100-17.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за стамбено комуналне послове

и заштиту животне средине

п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА	п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА	п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА	п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж. електр. и рачунар.

Градоначелник Града Бијељина размотрио је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМA ИЗГРАДЊЕ  И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, те га прослијеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић