РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-120/22

Датум: 03.02.2022. године

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Бијељина, фебруар 2022. године

На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", Број: 89/13, 83/19), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11, 100/17), Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 3. сједници одржаној дана 31. марта 2021. године донијела Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2021. годину.

У предметном извјештају ће се приказати обим извршеног посла према различитим структурама комуналне инфраструктуре.

1.   ПУТНА МРЕЖА

За путну мрежу на територији Града Бијељина, из буџета за 2021. годину, реализовани су и планирани пројекти укупне вриједности 1.709.990,20 КМ, од чега је из буџета Града издвојено 1.378.663,22 КМ док је из екстерних извора финансирања обезбијеђено 331.326,98 КМ. Због лоших временских услова један дио пројеката је реализован у 2021. години док ће остатак бити реализован у 2022. години. У сљедећим табелама приказан је преглед извршених и планираних радова (дужина, вриједност изведених радова, учешће Града, учешће екстерних извора финансирања).

  - Реализовани и планирани пројекти на асфалтирању путева и улица са учешћем Града и грађана/ МЗ у 2021. години

У 2021. години реализовани су сљедећи пројекти који су финансирани средствима Града и грађана:

- Асфалтирање дијела локалног пута Л-12  С. Чађавица – Г. Драгаљевац, дужине 671, 00 м1, вриједност уговора износи 116.998,98 КМ.

- Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у МЗ Црњелово Горње, заселак Јевремовићи и Аничићи, дужине 500,00 м1, вриједност  уговора износи 55.998,26 КМ.

- Асфалтирање улице Мајевичких бригада, кварт 42, у МЗ Нови Дворови, дужине 172,00 м1, вриједност уговора износи 32.146,90 КМ.

- Асфалтирање Рударске улице у Бијељини, укупне дужине 208,00 м1, вриједност уговора износи 24.995,55 КМ.

- Асфалтирање дијела улуце који повезује улице Јеврејску и Сарајевску, дужине 76, 00 м1, вриједност уговора износи 7.748,89 КМ.

- Асфалтирање споредног одвојка улице Кнез Иво од Семберије дионица поред кућног броја 160А, дужине 41,00 м1, вриједност уговора износи 3.699,68 КМ.

- Асфалтирање дијела улица Париске комуне и Пантелинска, дионица поред гробља, дужине 165,00 м1, вриједност уговора износи 18.992,26 КМ.

Табела 1. Реализовани пројекти у 2021. години на асфалтирању путева и улица са учешћем Града и грађана/МЗ

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Грађана/МЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица са учешћем Града и грађана/МЗ | 1.833,00 | 260.580,52 | 182.406,36 | 78.174,16 |

У 2022. години су реализовани и планирани сљедећи пројекти који се финансирају средствима Града и грађана, а финансирају се из буџета Града за 2021. годину.

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Чађавица Горња, заселак Митрићи – Петковићи, дужине 934,00 м1, вриједност уговора износи 99.999,34 КМ.

- Асфалтирање некатегорисаног пута катастарске ознаке 2486, к.о. Буковица Доња, заселак Главичорак, у МЗ Буковица Доња, дужине 271,00 м1, вриједност уговора износи 33.333,01 КМ.

- Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у МЗ Магнојевић Доњи, заселак Јовићи – Брадарићи, укупне дужине 374,00 м1, вриједност уговора износи 35.499,25 КМ.

- Асфалтирање дијела Фрушкогорске улице у Бијељини, дионица од кућног броја 21Б до 35, дужине 98,00 м1, вриједност уговора износи 14.399,60 КМ.

- Асфалтирање дијела Фрушкогорске улице у Бијељини, дионица од кућног броја 8 до 8Г, укупне дужине 121,00 м1, вриједност уговора износи 15.199,28 КМ.

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Средња Чађавица, засеок Јефтићи дионица 1, дужине 105,00 м1, вриједност  уговора износи 13.400,00 КМ.

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Средња Чађавица, засеок Јефтићи дионица 2, дужине 44,00 м1, вриједност уговора износи 5.500,00 КМ.

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Средња Чађавица, заселак Зечевићи, дужине 170,00 м1, вриједност уговора износи 25.400,00 КМ.

- Асфалтирање дијела улице Владике Гаврила, ка кућном броју 35, дужине    65,00 м1, вриједност уговора износи 7.550,00 КМ.

- Асфалтирање дијела улице Петроградска, блок 2, дужине 268,00 м1, вриједност уговора износи 37.200,00 КМ.

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Средњи Драгаљевац, заселак Димитрићи, дужине 516,00 м1, вриједност уговора износи 57.300,00 КМ.

- Асфалтирање споредног одвојка улице Војводе Петра Бојовића, поред кућног броја 104, дужине 208,00 м1, вриједност уговора износи 14.750,00 КМ.

Табела 2.  Реализовани и планирани пројекти у 2022. години на асфалтирању путева и улица са учешћем Града и грађана/МЗ, а који се финансирају из буџета града за 2021. годину

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Грађана/МЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица са учешћем Града и грађана/МЗ | 3.174,00 | 359.530,48 | 251.671,33 | 107.859,15 |

Табела 3. Укупно реализовани и планирани пројекти из буџета 2021. године на асфалтирању путева и улица са учешћем Града и грађана/МЗ (табела 1 + табела 2)

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Грађана/МЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица са учешћем Града и грађана/МЗ | 5.007,00 | 620.111,00 | 434.077,69 | 186.033,31 |

  - Реализовани пројекти током 2021. године у сарадњи са Федералним министарством расељених особа и избјеглица

У 2021. години реализовани су сљедећи пројекти који су финасирани средствима Града и Федералног министарства расељених особа и избјеглица:

- Асфалтирање улица Илинданска, Велића сокак и Суљића сокак, МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 176,00 м1, вриједност уговора износи 19.420,83 КМ.

- Асфалтирање улица Брзава, Карасалиховића сокак, МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 80 м1, вриједност уговора износи 10.813,89 КМ.

- Асфалтирање улице Саве Ковачевића, МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 470,00 м1, вриједност уговора износи 44.935,02 КМ.

- Асфалтирање улице Бијељинска, МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине      200 м1, вриједност уговора износи 29.893,50 КМ.

- Асфалтирање улице Десанке Максимовић, МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 130,00 м1, вриједност уговора износи 13.667,16 KM.

- Асфалтирање улице Арсенија Чарнојевића, Град Бијељина, укупне дужине 121,00 м1, вриједност уговора износи 15.440,28 КМ.

- Асфалтирање улице Браће Благојевић, МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 250,00 м1, вриједност уговора износи 28.387,42 КМ.

- Асфалтирање улице Владике Гаврила дио, Град Бијељина, укупне дужине 140,00 м1, вриједност уговора износи 18.737,15 КМ.

- Реконструкција моста преко ријеке Јање, Град Бијељина, вриједност уговора износи 16.852,33 КМ.

Табела 4. Укупно реализовани пројекти током 2021. године у сарадњи са Федералним министарством расељених особа и избјеглица

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Министарства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица у сарадњи са Федералним министарством расељених особа и избјеглица | 1.567 | 181.295,25 | 90.647,61 | 90.647,64 |
| 2. | Реконструкција моста преко ријеке Јање | - | 16.852,67 | 8.426,33 | 8.426,34 |
| УКУПНО: |  |  | 198.147,92 | 99.073,94 | 99.073,98 |

  - Планирани пројекти у 2022. години на асфалтирању путева и улица у сарадњи са Министарством за за људска права и избјеглице БиХ, а који се финансирају из буџета за 2021. годину.

У 2022. години планирани су сљедећи пројекти који ће се финасирани средствима Града и Министарства за људска права и избјеглице БиХ из буџета за 2021. годину:

- Асфалтирање-реконструкција улице Браће Лазић, МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 180,00 м1, вриједност радова износи 36.219,69 КМ. Средства у укупном износу обезбиједило је Министарство, док је обавеза Града Бијељина била провођење поступка јавне набавке и праћења реализације уговора.

- Наставак асфалтирања Мачванске улице у Бијељини, укупне дужине 495,00 м1, вриједност радова износи 48.000,00 КМ, од чега Град финансира 38.000,00 КМ, а Министарство 10.000,00 КМ. Уговор за предметне радове је у фази потписивања.

Табела 5. Укупно планирани пројекти у 2022. години на асфалтирању путева и улица у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, а који се финансирају из буџета за 2021. годину

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Министарства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ | 675 | 84.219,69 | 38.000,00 | 46.219,69 |

  - Реализовани пројекти у 2021. години на асфалтирању саобраћајница које финансира Град у цјелокупном износу

У 2021. години су реализовани сљедећи пројекти који се финансирају средствима Града:

- Асфалтирање дијела улице Толстојева, дионица од кућног броја 59 до 32, дужине 78,00 м1, вриједност уговора износи 10.495,77 КМ.

- Асфалтирање дијела улице Стефана Дечанског, катастарске ознаке к.п. 1619/7, и 1619/6, к.о. Бијељина 1, дужине 60,00 м1, вриједност уговора износи      8.497,24 КМ.

- Асфалтирање дијела улице Кнез Иво од Семберије, поред Соколског дома у Бијељини, са припадајућим површинама, укупне површине 700 м2, вриједност уговора износи 39.999,37 КМ.

Табела 6. Укупно реализовани пројекти на асфалтирању саобраћајница које финансира Град у цјелокупном износу

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Површина (м2) | Учешће Града (100 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање и реконструкција путне инфраструктуре (путева, улица, платоа и пјешачко-бициклистичких стаза) | 138 | 700 | 58.992,38 |

Уговори који су потписани и чија реализација почиње у 2022. години и уговори који су у фази потписивања или реализације, а финансирају се у цјелокупном износу из буџета Града Бијељина за 2021. годину су сљедећи:

- Асфалтирање путног појаса локалног пута Л-4 Бијељина-Батковић-Клис, у МЗ Батковић, дионица у зони основне школе, дужине 137,00 м1, вриједност уговора износи 60.000 КМ.

- Наставак асфалтирања путног појаса локалног пута Л-4 Бијељина-Батковић-Клис, у МЗ Батковић, диониса непосредно испред основне школе, дужине  44,00 м1, вриједност уговора износи 10.000,00 КМ.

- Реконструкција тротоара у улици Гаврила Принципа у Бијељини, укупне површине 2628 м2, вриједност уговора износи 209.839,21 КМ.

- Изградња пјешачке зоне и уређење платоа са урбаним мобилијаром у Улици Патријарха Павла у Бијељини, дужине 250 м1, вриједност уговора износи 402.480,00 КМ.

- Изградња пјешачке стазе у путном појасу магистралног пута М-1 113, дионица Бијељина 2-Угљевичка Обријеж, на стационажи од км 1+550 до 1+750, дужине 200,00 м1, вриједност уговора износи 55.000,00 КМ.

- Набавка и постављање свјетлосно-сигналног уређаја и опреме за смиривање саобраћаја у зони пјешачког прелаза у Улици Кулина Бана у Бијељини, вриједност уговора износи 11.200,00 КМ.

Табела 7. Укупно уговори који су потписани и чија реализација почиње у 2022. години и уговори који су у фази потписивања или реализације, а финансирају се у цјелокупном износу из буџета Града Бијељина за 2021. годину

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Површина (м2) | Учешће Града (100 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање и реконструкција путне инфраструктуре (путева, улица, платоа и пјешачко-бициклистичких стаза) | 631 | 2.628 | 737.319,21 |
| 2. | Набавка и постављање свјетлосно-сигналног уређаја и опреме за смиривање саобраћаја у зони пјешачког прелаза у Улици Кулина Бана у Бијељини | - | - | 11.200,00 |
| УКУПНО: |  |  |  | 748.519,21 |

Табела 8. Укупно реализовани и планирани пројекти путне инфраструктуре из буџета за 2021. годину које финансира Град у цјелокупном износу (табела 6 + табела 7)

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Површина (м2) | Учешће Града (100 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање и реконструкција путне инфраструктуре (путева, улица, платоа и пјешачко-бициклистичких стаза) | 769 | 3.328 | 796.311,59 |
| 2. | Набавка и постављање свјетлосно-сигналног уређаја и опреме за смиривање саобраћаја у зони пјешачког прелаза у Улици Кулина Бана у Бијељини | - | - | 11.200,00 |
| УКУПНО: |  |  |  | 807.511,59 |

II  ВОДОВОДНА МРЕЖА

Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2021. годину за изградњу-проширење водоводних мрежа планирана су средства у износу од 200.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина ("Службени гласник Oпштине Бијељина", број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12 и 23/19), Град учествује у суфинансирању изградње-проширења водоводних мрежа у износу од 80% а грађани 20%.

У склопу реализације наведеног пројекта, у 2021. години за изградњу-проширење водоводних мрежа на подручју Града Бијељина, потписано је укупно 19 уговора у вриједности од 143.835,03 КМ, од чега су 115.068,02 KM средства из буџета Града Бијељина и 28.767,01 KM средства мјесних заједница односно грађана.

Због лоших временских услова рок за реализацију наведених уговора је 30.04.2022. године.

Укупна дужина водоводне мреже која ће се изградити је 2.502,00 м1.

Табела 9. Преглед потписаних уговора за изградњу-проширење водоводних мрежа по мјесним заједницама

| РБ | НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Дужина | БРУТО вриједност основног уговора | Учешће Града | Учешће МЗ/Грађана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) |  |  |  |
| 1. | МЗ ПУЧИЛЕ | 112 | 5,387.90 | 4,310.32 | 1,077.58 |
| 2 | МЗ НОВИ ДВОРОВИ | 32 | 1,806.29 | 1,445.03 | 361.26 |
| 3 | МЗ ГАЛАЦ | 86 | 4,939.59 | 3,951.67 | 987.92 |
| 4 | МЗ ЦРЊЕЛОВО ДОЊЕ | 71 | 5,021.77 | 4,017.42 | 1,004.35 |
| 5 | МЗ ЉЕЉЕНЧА | 126 | 5,878.81 | 4,703.05 | 1,175.76 |
| 6 | МЗ ДВОРОВИ | 190 | 10,767.93 | 8,614.34 | 2,153.59 |
| 7 | МЗ ВЕЛИНО СЕЛО | 180 | 8,401.15 | 6,720.92 | 1,680.23 |
| 8 | МЗ ЦРЊЕЛОВО ДОЊЕ | 108 | 5,509.45 | 4,407.56 | 1,101.89 |
| 9 | МЗ ЦРЊЕЛОВО ДОЊЕ | 290 | 11,372.35 | 9,097.88 | 2,274.47 |
| 10 | МЗ ВУК КАРАЏИЋ | 185 | 10,581.43 | 8,465.14 | 2,116.29 |
| 11 | МЗ ЛЕДИНЦИ | 230 | 17,717.95 | 14,174.36 | 3,543.59 |
| 12 | МЗ ЛЕДИНЦИ | 215 | 11,062.09 | 8,849.67 | 2,212.42 |
| 13 | МЗ ЛЕДИНЦИ | 85 | 6,659.78 | 5,327.82 | 1,331.96 |
| 14 | МЗ ДИЈЕЛОВИ | 44 | 5291.91 | 4,233.53 | 1,058.38 |
| 15 | МЗ ДАШНИЦА | 82 | 10,207.76 | 8,166.21 | 2,041.55 |
| 16 | МЗ СОКОЛСКИ ДОМ | 93 | 3,756.54 | 3,005.23 | 751.31 |
| 17 | МЗ НОВИ ДВОРОВИ | 59 | 4,289.49 | 3,431.59 | 857.90 |
| 18 | МЗ ЈАЊА | 95 | 6,837.49 | 5,469.99 | 1,367.50 |
| 19 | МЗ ПАТКОВАЧА | 219 | 8345.35 | 6676.28 | 1669.07 |
| Укупно: |  | 2502 | 143,835.03 | 115,068.02 | 28,767.01 |

III  ЕЛЕКРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА

Током 2021. године 	на подручју Града Бијељина реализовани су сљедећи уговори на изградњи јавне расвјете:

- Уговарање накнадних радова приликом реализације уговора који се односи на уређење обалних садржаја уз канал на дионици од улице Цара Уроша до улице Петра Кочића, додатни уговор на уговор број: 02-404-153/20 од 09.10.2020. године, шифра:СКП-34-У1/20, број уговора 02-404-153/20-У1 од 04.06.2021. године. Вриједност изведених радова по овом уговору износи 28.940,36 КМ приликом чега је извршено постављење 8 ЛЕД светиљки. Цијели износ је финансиран из буџета Града.

- Проширење и замјена уличне јавне расвјете у Јањи 1 и 2, Град Бијељина. Вриједност уговора износи 40.321,89 КМ. Уговор је реализован у сарадњи са Федералним министарством расељених особа и избјеглица. Из буџета Града је издвојено 20.160.94 КМ док остали износ од 20.160,95 КМ је финансирало Федерално министарство.

Табела 10. Преглед укупно реализованих пројеката у 2021. години на изградњи и реконструкцији јавне расвјете

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Министарства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изградња и реконструкција јавне расвјете на подручју Града Бијељина | 69.262,25 | 49.101,30 | 20.160,95 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | ОПИС ПОСЛА | Учешће Града | Други извор финансирања | УКУПНО |
| 1 | ПУТНА МРЕЖА | 1.378.663,22 | 331.326,98 | 1.709.990,20 |
| 2 | ВОДОВОДНА МРЕЖА | 115.068,02 | 28.767,01 | 143.835,03 |
| 3 | ЕЛЕКТРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА | 49.101,30 | 20.160,95 | 69.262,25 |
| УКУПНО: |  | 1.542.832,54 | 380.254,94 | 1.923.087,48 |

ОБРАЂИВАЧ Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст.инж.електр. и рачунар.

Градоначелник града Бијељина разматрао је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић