На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13 и 83/19), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), члана 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 11. сједници одржаној дана  ____________ године, донијела је

П Р О Г Р А М

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 29. децембра 2021. године, донијела је Одлуку о буџету Града Бијељина за 2022. годину. На основу утврђеног буџета Града Бијељина за 2022. годину, за комуналну инфраструктуру, у оквиру потрошачке јединице 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, планирана су средства у укупном износу од 3.268.000,00 КМ.

Средства су планирана са следећих буџетских позиција:

- економски код број 511100-17 „Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање, буџет, суфинансирање)“ у износу од 1.050.000,00 КМ.

- економски код број 511100-8 „Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура - надзор, пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града“ у износу од 50.000,00 КМ.

- економски код број 511100-9 „Издаци за изградњу и прибављање објеката „индустријска зона“ надзор и пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града“ у износу од 40.000,00 КМ.

- економски код број 511100-27 „Изградња комуналне инфраструктуре-путна, водоводна, електро, гасификација, канализација, уређење паркинг простора, Дирекција за изградњу и развој, надзор“ у износу од 50.000,00 КМ.

- економски код број 511200-8 „Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година“ у износу од 2.000.000,00 КМ.

- економски код број 511100-35 „Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година“ у износу од 78.000,00 КМ.

Поред извора финансирања из буџета Града Бијељина, Министарство финансија Републике Српске, одобрило је Граду Бијељини износ од 750.000,00 КМ за реконструкцију Улице Стефана Дечанског у Бијељини („Службени гласник Републике Српске“, број 101/21).

- ПУТНА МРЕЖА И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ..... 1.370.000,00 КМ

- Асфалтирање путева и улица

Учешће Града (70 %)						        - 280.000,00 КМ

Учешће грађана и других институција (30 %) 			        - 120.000,00 КМ

- Изградња и асфалтирање путева, улица и паркинга у којима Град учествује са 100%

- Реконструкција и изградња краћих дионица путева, улица,

тротоара и саобраћајних површина                                                     - 200.000,00 КМ

- Изградња, пројектовање, опрема и др. у којима Град учествује са 100 %

- Испитивање квалитета коловозних конструкција		                   -    10.000,00 КМ

- Ревизија пројектне документације				     	       -    10.000,00 КМ

- Реконструкција Улице Стефана Дечанског у Бијељини – 1. фаза ....... 750.000,00 КМ

- ВОДОВОДНА МРЕЖА  	..................................................................    285.000,00 КМ

- Изградња водоводних мрежа у којима Град учествује

у финансирању и суфинансирању:

Финансирање Града са 80 %					       -    80.000,00 КМ

Учешће грађана са 20 %						       -    20.000,00 КМ

- Изградња и реконструкција водоводне мреже у Улици Стефана Дечанског у Бијељини - 1. фаза у дужини од 400.00 м                                              - 185.000,00 КМ

- ЕЛЕКТРО МРЕЖА  ............................................................................ 2.060.000,00 КМ

- Изградња јавне расвете гдје Град учествује у финансирању и суфинансирању

Учешће Града са 70 %					        	       -    28.000,00 КМ

Учешће грађана са 30 %						       -    12.000,00 КМ

- Изградња јавне расвете гдје Град учествује

у комплетом финансирању		                                                         -  20.000,00 КМ

- Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-1. фаза  -  2.000.000,00 КМ

- ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА .......................... 185.000,00 КМ

- Израде пројектно техничке документације, израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова, процјена тржишне вриједности непокретности, вршење стручног надзора и сл. ............................................................... 185.000,00 КМ

- ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ........................................................................... 118.000,00 КМ

- Изградња семафорског уређаја за управљање саобраћајем

на магистралном путу I реда у зони ОШ „Јован Дучић“,

насељено мјесто Патковача, Град Бијељина ............................................ 40.000,00 КМ

- Изградња дијела машинских инсталација гријања и хлађења

објекта нове аутобуске станице у Бијељини ............................................ 78.000,00 КМ

ОПИС ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

1.  Путна мрежа и остали објекти инфраструктуре

У 2022. години Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, у складу са планираним буџетом Града Бијељина за 2022. годину планира водити активности на изградњи, модернизацији и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и градских улица. За потребе асфалтирања локалних, некатегорисаних путева и градских улица у сарадњи са грађанима, а све у складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12, 23/19) планирана су средства у износу од 400.000,00 КМ. У складу са наведеном Одлуком  Град учествује у суфинансирању пројеката у износу од 70%, што износи 280.000,00 КМ, док грађани односно мјесне заједнице суфинанисрају радове у износу од 30%, што износи 120.000,00 КМ.

У складу са предложеним буџетом Града Бијељина за 2022. годину за финансирање изградњу, модернизацију и реконструкцију објеката инфраструктуре у којима Град учествује са 100% планирана су средства у износу од 220.000,00 КМ. У оквиру наведних средства планирана је изградња или асфалтирање краћих дионица локалних путева, улица, тротоара, пјешачко бициклистичких стаза и саобраћајних површина, ревизија пројектно-техничке документације и испитивање квалитета коловозних конструкција.

Након пријаве на јавни позив Министарства финансија Републике Српске за финансирање и суфинансирање пројеката са буџетске ставке Јавне инвестиције за општине и градове Републике Српске, Граду Бијељини је одобрено 750.000,00 КМ за реконструкцију Улице Стефана Дечанског. (Службени гласник Републике Српске број 101/21). Пројекат за реконструкцију улице израдило је ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина, према коме ће се за износ од 750.000,00 КМ у првој фази радити дио улице у дужини од 400,00 м, на потезу од кружне раскрснице са улицама: Цара Уроша, Иве Андрића и Незнаних јунака према Агротржном центру. У оквиру средстава добијених од Министарства финансија, поред реконтрукције коловоза, који ће подразумијевати и изградњу тротоара, бициклистичких стаза, зелених појаса и подужних мјеста за паркирање на дионицама гдје је то технички изводљиво, радиће се и кишна канализација и јавна расвјета.

Реконструкција и изградња водоводне мреже у Улици Стефана Дечанског радиће се из средстава Града Бијељина у износу од 185.000,00 КМ.

2. Водоводна мрежа

У оквиру средстaва предвиђених буџетом Града Бијељина за изградњу комуналне инфраструктуре, за потребе изградње односно проширења водоводне мреже током 2022. године планирана су средства у укупном износу од 285.000,00 КМ, од чега 100.000,00 КМ са пројекте који се суфинансирају у складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12, 23/19), гдје ће град учествовати са 80%, односно 80.000,00 КМ, док грађани односно мјесне заједнице суфинанисрају радове у износу од 20% што износи 20.000,00 КМ.

Износ од 185.000,00 КМ предвиђен је за реконструкцију водоводне мреже у Улици Стефана Дечанског, као и изградњу дистрибутивног цјевовода за Индустријску зону 2 и изградњу транспортног цјевовода за западну Семберију, све у дужини од 400,00 м, колико је предвиђено за прву фазу реконструкције Улице Стефана Дечанског у Бијељини.

3. Електро мрежа

За потребе изградње електро мреже за 2022. годину предвиђена су средства од 2.060.000,00 КМ, и то:

- За изградњу јавне расвете на подручју градских и сеоских мјесних заједница предвиђена су средства у износ од 40.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12, 23/19), Град учествује у суфинансирању радова у износу од 70% док грађани односно мјесне заједнице суфинанисрају радове у износу од 30%.

- За изградњу јавне расвете на подручју града на локацијама гдје је расвјета постојала али је у веома лошем стању те одређене улице и јавне површине (тргови, паркови) које не посједују јавну расвјету, а коју је неопходно урадити планирана су средства од 20.000,00 КМ.

- За реконструкцију дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију – 1. фаза, планирана су и обезбијеђена кредитна средства у износу од 2.000.000,00 КМ. Основ за покретање јавне набавке је завршена Студија енергетске ефикасности чија је израда у току. Планирано је да се у првој фази изврши реконструкција јавне расвјете у градском подручју.

- Дирекција за изградњу и развој града

По основу активности коју за потребе Града обавља ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина планиран је износ од 185.000,00 КМ. Поменути износ се користи за потребе израде пројектних документација, израде стручног мишљења и УТУ (урбанистичко-техничких услова), процјена вриједности непокретности за разне потребе Града, а прије свега за потребе експропријације земљишта и имовине, израда елабората и предмјера потребних за изградњу инфраструктуре и др. Поред поменутих пројектовања и остале документације, неопходно је обезбиједити средства за вршење стручног надзора приликом реализације пројеката.

- Остали пројекти

- У циљу унапређења безбједности саобраћаја у зони ОШ „Јован Дучић“, насељено мјесто Патковача, градска управа Града Бијељина је поступајући по допису ЈП „Путеви Републике Српске“ Д.О.О. Бања Лука, ангажовао овлашћено правно лице ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. из Бијељине, са лиценцом за израду техничке документације-фаза саобраћајне сигнализације, да изради технички документ „Анализа саобраћаја у зони Основне школе „Јован Дучић“, на магистралном путу М I-115 у насељеном мјесту Патковача, ради утврђивања критеријума за постављање свјетлосне сигнализације“. Након доставе тражене документације, Град Бијељина је од управљача пута ЈП „Путеви Републике Српске“ Д.О.О. Бања Лука, добио претходну сагласност за почетак израде одговарајуће документације, првобитно мислећи на Стручно мишљење и урбанистичко-техничке услове, а након тога и главног пројекта. Током 2022. године услиједиће израда неопходне документације, а након тога и реализација пројекта.

С обзиром на то да се предузеће ЈП „Путеви Републике Српске“ Д.О.О. Бања Лука изјаснило да није у могућности финансирати реализацију датог пројекта, Град је поред обавезе израде потребне документације преузео и обавезу финансирања реализације истог. Планирана средства за изградњу семафорског уређаја за управљање саобраћајем на магистралном путу I реда у зони ОШ „Јован Дучић“, насељено мјесто Патковача, Град Бијељина, износе 40.000,00 КМ.

- Узимајући у обзир да извођач радова на изградњи објекта нове аутобуске станице у Бијељини није извео машинске инсталације гријања и хлађења, неопходно је током 2022. године планирати реализацију истог, за шта су издвојена средства од 78.000,00 КМ.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена програма почиње тећи од дана усвајања до 31.12.2022. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:								         П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Б и ј е љ и н а,				                     СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум,

Александар Ђурђевић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

УЗ ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА

Основ за доношење Програма изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2022. годину садржан је у:

- члану 16. став (6) Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске", број: 89/13, 83/19) који гласи „Јединица локалне самоуправе дужна је да донесе посебан акт о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима.“

- члану 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17) који гласи: „(1) Средства за обављање  комуналних  дјелатности  заједничке комуналне  потрошње  обезбјеђују се из буџета  јединице локале  самоуправе по основу прихода остварених из:

а)  комуналне накнаде,

б)  диjела накнаде за коришћење добара од општег интереса,

в)  диjела прихода од пореза на непокретности,

г)  дијела накнада за дате концесије.

(2) Утврђивање висине средстава из става 1. овог члана врши се на основу програма који  доноси скупштина јединице локалне самоуправе.

(3) Програм из става 2. овог члана доноси се докраја текуће за  наредну годину, а садржи обим и квалитет одржавања и обнављања појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, висину потребних  средстава за реали зацију програма и распоред средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно, као и мјере за спровођење програма.“

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА

Основни разлог за доношење Програма изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2022. годину садржани је у члану 16. став (6) Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13, 83/19).

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Скупштина Града Бијељина на својој 10. сједници одржаној дана 29. децембра 2021. године, донијела је Одлуку о буџету Града Бијељина за 2022. годину. На основу утврђеног буџета Града Бијељина за 2022. годину, за комуналну инфраструктуру, у оквиру потрошачке јединице 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, планирана су средства у укупном износу од 3.268.000,00 КМ.

Средства су планирана са следећих буџетских позиција:

- економски код број 511100-17 „Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање, буџет, суфинансирање)“ у износу од 1.050.000,00 КМ.

- економски код број 511100-8 „Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура - надзор, пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града“ у износу од 50.000,00 КМ.

- економски код број 511100-9 „Издаци за изградњу и прибављање објеката „индустријска зона“ надзор и пројектовање, Дирекција за изградњу и развој града“ у износу од 40.000,00 КМ.

- економски код број 511100-27 „Изградња комуналне инфраструктуре-путна, водоводна, електро, гасификација, канализација, уређење паркинг простора, Дирекција за изградњу и развој, надзор“ у износу од 50.000,00 КМ.

- економски код број 511200-8 „Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологију-кредит 2021. година“ у износу од 2.000.000,00 КМ.

- економски код број 511100-35 „Изградња аутобуске станице-кредит 2020. година“ у износу од 78.000,00 КМ.

Средства из других извора финансирања:

Министарство финансија Републике Српске, одобрило је Граду Бијељини износ од 750.000,00 КМ за реконструкцију Улице Стефана Дечанског у Бијељини („Службени гласник Републике Српске“, број 101/21).

ОБРАЂИВАЧ Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст.инж.електр. и рачунар.

Градоначелник Града Бијељина разматрао је ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић