Република Српска

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа града

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-416/22

Датум: 10.03.2022. године

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ

ПОТРОШЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Бијељина, март 2022. године

Програм заједничке комуналне потрошње за 2021. годину Града Бијељина који је основна тема овог Извјештаја усвојен је на Скупштини Града Бијељина 31. марта 2021. године и објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина", бр. 08/21, а у складу са  чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11, 100/17) и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 9/17).

Програм заједничке комуналне потрошње за 2021. годину сачињен је на основу усвојеног нацрта буџета Града Бијељина за 2021. годину. Програм је сачињен на бази уговорених или процијењених вриједности за планирани обим и врсту послова који су наведени у ставкама програма и законом дефисаним надлежностима.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтијева стално праћење, ажурирање и усклађивање планираних и остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених активности-услуга по овом Програму су:

- ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА

За постизање и одржавање планираног нивоа јавне хигијене на подручју града обављaне су континуиране свакодневне активности на ручном и машинском чишћењу асфалтних површина, (градских улица и тротоара) пјешачких стаза, тргова, уређених и неуређених зелених површина, прање асфалтних површина, прикупљање и одвоз крупног отпада и слично. Такође, поред редовног одржавања, кроз већ устаљену прољетну акцију чишћења и уређења града у априлу сваке године, када се бесплатно одвози сав крупни и ситни отпад, значајно се доприноси чистоћи ширег подручја града.

1.1.  Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном  мјесту Јања

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у граду Бијељина

Први приоритет, улице које су чишћене шест пута у седмици

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4.660,00 | 628,00 |
| Карађорђева | 1.485,00 | 495,00 |
| Меше Селимовића | 1.065,00 | 355,00 |
| Гаврила Принципа | 3.420,00 | 634,00 |
| Доситеја Обрадовића | 300,00 | 100,00 |
| Змај Јове Јовановића | 429,00 | 143,00 |
| Николе Тесле | 2.276,00 | 612,00 |
| Милоша Црњанског | 2.062,00 | 156,00 |
| Нушићева | 780,00 | 260,00 |
| Саве Ковачевића | 716,00 | 179,00 |
| Укупно: | 17.193,00 | 3.562,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари: 3.815.842,40 m²

Риголи: 769.392,00 m²

Други приоритет, улице које су чишћене три пута у седмици

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Патријарха Павла | 570,00 | 190,00 |
| Светог Саве | 1.470,00 | 490,00 |
| Српске војске | 4.470,00 | 1.490,00 |
| Незнаних јунака | 2.973,00 | 991,00 |
| Кнегиње Милице | 1.035,00 | 345,00 |
| Укупно: | 10.518,00 | 3.506,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари: 1.208.412,90 m²

Риголи: 378.648,00 m²

Трећи приоритет, улице које су чишћене два пута у седмици

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Његошева | 723,00 | 241,00 |
| Мајевичка | 1.995,00 | 665,00 |
| Филипа Вишњића | 3.597,00 | 1.199,00 |
| Кнеза Милоша | 780,00 | 260,00 |
| Рачанска | 5.100,00 | 1.744,00 |
| Милоша Обилића | 1.455,00 | 485,00 |
| Војводе Степе | 435,00 | 145,00 |
| Атинска | 660,00 | 220,00 |
| Трг Ђенерала Драже | 540,00 | 180,00 |
| Укупно: | 15.285,00 | 5.139,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари: 1.100.520,00 m²

Риголи: 370.008,00 m²

Четврти приоритет, улице које су чишћене једном у седмици

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Београдска | 1.500,00 | 500,00 |
| Живојина Мишића | 2.145,00 | 715,00 |
| Кнез Иво од Семберије | 1.965,00 | 1.010,00 |
| Јована Дучића | 1.320,00 | 547,00 |
| Стефана Дечанског | 924,00 | 308,00 |
| Раје Бањичића | 3.345,00 | 1.115,00 |
| Димитрија Туцовића | 4.695,00 | 1.565,00 |
| Арсенија Чарнојевића | 1.005,00 | 335,00 |
| Потпоручника Смајића | 970,00 | 323,00 |
| 27. Марта | 3.636,00 | 1.212,00 |
| Шабачких Ђака | 900,00 | 600,00 |
| 1. Маја | 480,00 | 160,00 |
| Жртава фашистичког терора | 1.105,00 | 335,00 |
| Српске добровољачке гарде | 4.545,00 | 915,00 |
| Браће Гаврић | 660,00 | 220,00 |
| Сергеја Јесењина | 135,00 | 90,00 |
| Војводе Петра Бојовића | 2.673,00 | 891,00 |
| Ђуре Даничића | 1.398,00 | 466,00 |
| Баје Станишића | 525,00 | 157,00 |
| Ивана Горана Ковачића | 678,00 | 225,00 |
| Ћирила и Методија | 1.248,00 | 416,00 |
| Пере Станића | 420,00 | 140,00 |
| Душана Баранина | 943,00 | 629,00 |
| Мајора Гавриловића | 415,00 | 217,00 |
| Професора Бакајлића | 630,00 | 210,00 |
| Лазе Костића | 1.000,00 | 500,00 |
| Солунска | 765,00 | 255,00 |
| Цара Уроша | 2.055,00 | 685,00 |
| Сремска | 1.800,00 | 600,00 |
| Кулина Бана | 1.716,00 | 1.144,00 |
| Светозара Марковића | 1.110,00 | 370,00 |
| Крушевачка | 4.200,00 | 1.050,00 |
| Лозничка | 577,00 | 385,00 |
| Галац | 3733,00 | 911,00 |
| Николе Спасојевића | 852,00 | 284,00 |
| Укупно: | 56.068,00 | 19.485,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари: 2.031.048,00 m²

Риголи: 714.060,00 m²

Пети приоритет, улице које су чишћене једном у мјесецу

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Комитска | 4.200,00 | 1.400,00 |
| Мученика Романових | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Пантелинска | 950,00 | 100,00 |
| Стефана Дечанског (стаза) | 3.400,00 | 300,00 |
| Кружни ток Обарска | 4.940,00 | 937,00 |
| Лозничка од ул. Дринска | 1.000,00 | 500,00 |
| Улица за ново гробље | 3.264,00 | 960,00 |
| Данка Кабиља Букија | 600,00 | 350,00 |
| Паркинг иза робне куће | 2.100,00 | 0,00 |
| Паркинг иза А.Д. Град | 1.750,00 | 0,00 |
| Светозара Ћоровића | 300 | 100 |
| Укупно: | 23.604,00 | 5.747,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари : 212.436,00 m²

Риголи: 51.723,00 m²

БИЈЕЉИНА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНА У КМ | ИЗНОС У КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 3.700 | 7,70 | 28.490,00 |
| 2. | Рад паука - посао се обавља када је у питању уклањање бесправно постављених монтажних кућица, покретних тезги, великих жардињера и слично | сат | 2 | 52,50 | 105,00 |
| 3. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 7 | 80,00 | 560,00 |
| 4. | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) у граду и ван града | тура | 6 | 345,50 | 2.073,00 |
| 5. | Рад КВ бравара на разним браварским пословима | н/ч | 47 | 10,29 | 483,63 |
| 6. | Рад аутоподизача контејнера запремине 5 m³ | тура | 4 | 122,50 | 490,00 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 32.201,63 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 5.474,28 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 37.675,91 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   I

Извјештаја реализације програма одржавања јавних површина по приоритетима

у граду Бијељина

Први приоритет

| тротоари: | 3.815.842,40 m² х 0,0194 КМ | = | 74.027,34 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 769.392,00 m² х 0,04 КМ | = | 30.775,68 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 104.803,02 КМ |
|  | ПДВ: | = | 17.816,51 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 122.619,53 КМ |

Други  приоритет

| тротоари: | 1.208.412,90 m² х 0,0194 КМ | = | 23.443,21 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 378.648,00 m² х 0,04 км | = | 15.145,92 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 38.589,13 КМ |
|  | ПДВ: | = | 6.560,15 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 45.149,28 КМ |

Трећи приоритет

| тротоари: | 1.100.520,00 m² х 0,0194 КМ | = | 21.350,09 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 370.008,00 m² х 0,04 км | = | 14.800,32 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 36.150,41 КМ |
|  | ПДВ: | = | 6.145,57 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 42.295,98 КМ |

Четврти приоритет

| тротоари: | 2.031.048,00 m² х 0,0194 КМ | = | 39.402,33 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 714.060,00 m² х 0,04 км | = | 28.562,40 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 67.964,73 КМ |
|  | ПДВ: | = | 11.554,00 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 79.518,73 КМ |

Пети  приоритет

| тротоари: | 212.436,00 m² х 0,0194 КМ | = | 4.121,26 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 51.723,00 m² х 0,04 км | = | 2.068,92 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 6.190,18 КМ |
|  | ПДВ: | = | 1.052,33 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 7.242,51 КМ |

Бијељина остали послови 		                            		                37.675,91КМ

Град Бијељина: 122.619,53 КМ + 45.149,28 КМ + 42.295,98 КМ + 79.518,73 КМ + 7.242,51КМ + 37.675,91КМ = 334.501,94 КМ

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања

Први приоритет, улице које су чишћене три пута у седмици

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Бијељинска | 4.800,00 | 1.600,00 |
| Омладинска | 900,00 | 450,00 |
| Укупно: | 5.700,00 | 2.050,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари: 752.400,00 m²

Риголи: 270.600,00 m²

Други приоритет, улице које су чишћене једном сваке друге седмице

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Др Хамдије Ћемерлића | 1.000,00 | 500,00 |
| Влагија | 600,00 | 300,00 |
| Браће Лазић | 2.200,00 | 1.160,00 |
| Шарампов | 1.000,00 | 500,00 |
| Брзава | 400,00 | 200,00 |
| Дринска | 1.000,00 | 500,00 |
| Џемала Биједића | 400,00 | 200,00 |
| Николе Тесле | 2.080,00 | 750,00 |
| Меше Селимовића | 1.000,00 | 500,00 |
| Укупно: | 9.680,00 | 4.610,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари: 390.154,00 m²

Риголи:159.649,50 m²

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНА У КМ | ИЗНОС У КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 45 | 7,70 | 346,50 |
| 2. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 0 | 80,00 | 0,00 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 346,50 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 58,91 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 405,41 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А    II

Извјештаја реализације програма одржавања јавне хигијене по приоритетима

у насељеном мјесту Јања

Први приоритет

| тротоари: | 752.400 m² х 0,0194 КМ | = | 14.596,56 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 270.600 m² х 0,04 КМ | = | 10.824,00 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 25.420,56 КМ |
|  | ПДВ: | = | 4.321,50 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 29.742,06 КМ |

Други приоритет

| тротоари: | 390.154 m² х 0,0194 КМ | = | 7.568,99 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 159.649,5 m² х 0,04 КМ | = | 6.385,98 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 13.954,97 КМ |
|  | ПДВ: | = | 2.372,35 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 16.327,32 КМ |

Јања остали послови						                    405,41 КМ

Насељено мјесто Јања: 29.742,06 КМ + 16.327,32 КМ + 405,41 КМ = 46.474,79 КМ

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А I + II СВЕ УКУПНО јавна хигијена: Бијељина + Јања = 380.976,73 КМ

1.2. Чишћење површина у зимском периоду

Чишћење површина у зимском периоду подразумијева активности које се врше током сњежних падавина. У току извјештајног периода урађено је сљедеће и то

- рад специјалних машина мали трактор  на разгртању сњега са тротоара, тргова улица и слично 20 сати х22,00КМ= 440,00КМ

- рад радника на чишћењу пјешачких прелаза, тротоара , инвалидских прелаза и сливних решетки 280 сати х 6,51КМ =1.822,80КМ

- набавка и утрошак соли за путевеи посипање исте по тротоарима трговима и осталим јавним површинама 1.700 кг х 0,29КМ =493,00КМ

- све укупно 2.755,80КМ+  468,49 ПДВ = 3.224,29КМ са ПДВ

1.3. Прање јавних површина

Укупна површина прања је износила 1.099.964,00 m²

Машинско прскање макадамских улица 15 тура

Вриједност урађеног посла:

1.099.964,00 m²  х 0,02223 КМ                                                       =24.452,20 КМ

Машинско прскање макадамских улица 15 тура х79,16844 КМ = 1.187,53 КМ

УКУПНО БЕЗ ПДВ 25.639,73 КМ ПДВ 4.358,75 КМ УКУПНО СА ПДВ 29.998,48 КМ

1.4.  Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча"

Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада у мјесним заједницама Бријесница и Доња Љељенча пружена је услуга за 170 домаћинстава. Одвоз комуналног отпада вршио се једном седмично, односно четири пута мјесечно.

Вриједност урађеног посла је 11.356,00 КМ + ПДВ 1.930,52 = 13.286,52 КМ

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А за тачку 1.

| 1.1. | Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања | 380.976,73 КМ |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Чишћење површина у зимском периоду | 3.224,29КМ |
| 1.3. | Прање јавних површина | 29.998,48 КМ |
| 1.4. | Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" | 13.286,52 КМ |
|  | УКУПНО са ПДВ: | 427.486,02 КМ |

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима чишћења у граду Бијељина и  насељеном мјесту Јања остварен  у површинама већим него што је планирано, а из разлога што се на терену у току године јаве потребе за чешћим чишћењем него што је Програмом планирано. Програм заједничке комуналне потрошње за 2021. годину је планиран на основу Нацрта буџета за 2021. годину, али се приликом расписивања јавне набавке за ове намјене водило рачуна о расположивим средствима у буџету за 2021. годину. Реалне потребе за чишћењем на простору Града Бијељина су далеко веће од Програмом предвиђених за 2021. годину и од усвојеног буџета за 2021. годину. У току године уколико остане расположивих средстава по уговору за одређене послове, та средства се утроше за чешће чишћење оних улица које имају највећу потребу за чишћењем од оног које је предвиђено Програмом.

Примјера ради навешћемо улице првог приоритета у граду Бијељина које се према Програму чисте шест пута у седмици, а реална потреба је да се улице првог приоритета чисте сваког дана, а често се деси да је потребно као на примјер Трг краља Петра I Карађорђевића чистити и два пута дневно. Такође, према Програму у улице првог приоритета нису планиране улице као што су: Патријарха Павла, Атинска, Његошева, Кнегиње Милице и Светог Саве, а које свакако треба да спадају у улице првог приоритета и да се чисте сваког дана у седмици.

Један од примјера су и улице другог приоритета у Јањи које се према Програму и расположивим средствима чисте једном у двије седмице, а реална потреба је да се ове улице чисте најмање једном седмично.

Буџетска средства намијењена за одржавање јавне градске хигијене у 2021. години нису била ни приближно довољна за одржавање хигијене на задовољавајућем нивоу.

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У градским срединама зелене површине имају вишеструку улогу, од санитарно-хигијенске до декоративно-естетске. Да би зелене површине Бијељине у потпуности одговарале својој све значајнијој улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила.

У складу са Програмом заједничке комуналне потрошње послови одржавања јавних зелених површина реализовани су у сљедећем обиму:

2.1. Јавне зелене површине

| I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење јавних зелених површина | m² | 21.878 | 0,24 | 5.250,72 |
| 2. | Кошење употребом тримера | h | 676 | 43,37 | 29.318,12 |
| 3. | Употреба трактора са приколицом | m3 | 6 | 46,20 | 277,20 |
| 4. | Орезивање средње високих стабала | ком | 11 | 35,00 | 385,00 |
| 5. | Окопавање ружа | m² | 40 | 2,90 | 116,00 |
| 6. | Орезивање жбунастих врста | ком | 100 | 6,60 | 660,00 |
| 7. | Орезивање живе ограде | m | 110 | 3,85 | 423,50 |
| 8. | Окопавање жбунастих врста | m² | 100 | 4,70 | 470,00 |
| 9. | Окопавање дрвенастих садница | ком | 31 | 5,70 | 176.70 |
| 10. | Окопавање цвијетних површина | m² | 202 | 2,20 | 444,40 |
| 11. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 300 | 40,00 | 12.000,00 |
| 12. | Набавка и пост.малча | m² | 19 | 28,00 | 532,00 |
| 13. | Рад НК радника | h | 110 | 9,00 | 990,00 |
| 14. | Заливање зелених површин | m3 | 200 | 19,00 | 3.800,00 |
| 15. | Постављање и скидање заставица |  | 1 | 230,00 | 230,00 |
| 16. | Прољетно и јесење грабање | m² | 2.759 | 0,33 | 910,47 |
| 17. | Набавка и садња дрвенастих лишћарских садница |  |  |  |  |
|  | - Tillia argentea | ком | 20 | 170,00 | 3.400,00 |
|  | - Acer platanoides | ком | 10 | 160,00 | 1.600,00 |
|  | - Platanus sp. | ком | 6 | 190,00 | 1.140,00 |
|  | - Betula sp. | ком | 3 | 180,00 | 540,00 |
| 18. | Набавка и садња декоративних лишћарских садница |  |  |  |  |
|  | - Ulmus calibra „Pendula“ | ком | 2 | 180,00 | 360,00 |
|  | - Catalpa bignonioides „Nana“ | ком | 2 | 190,00 | 380,00 |
|  | - Liquidambar | ком | 5 | 160,00 | 800,00 |
|  | - Quercus robur | ком | 2 | 160,00 | 320,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  | 64.523,61 |
|  | ПДВ: |  |  |  | 10.4969,01 |
|  | УКУПНО са ПДВ: |  |  |  | 75.492,62 |

| II | Трг Ђенерала Драже |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење јавних зелених површина | m² | 5.600 | 0,24 | 1.344,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | h | 120 | 43,37 | 5.204,40 |
| 3. | Орезивање средње високих стабала | ком | 20 | 35,00 | 700,00 |
| 4. | Заливање зелених површина | m³ | 27 | 19,00 | 513,00 |
| 5. | Окопавање дрвенастих садница | ком | 62 | 5,70 | 353,40 |
| 6. | Прољетно и јесење грабање | m² | 260 | 0,33 | 85,80 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  | 8.200,60 |
|  | ПДВ: |  |  |  | 1.394,10 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  | 9.594,70 |

| III | Парк Пријатељства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење јавних зелених површина | m² | 1.700 | 0,24 | 408,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | h | 78 | 43,37 | 3.382,86 |
| 3. | Орезивање средње високих стабала | ком | 13 | 35,00 | 455,00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 4.245,86 |
| ПДВ: |  |  |  |  | 721,80 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 4.967,66 |

| IV | Дрвореди и зелене површине у граду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење јавних зелених површина | m² | 27.000 | 0,24 | 6.480,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | h | 669 | 43,37 | 29.014,53 |
| 3. | Орезивање средње високих стабала | ком | 151 | 35,00 | 5.285,00 |
| 4. | Орезивање високих стабала употрбом корпе са премазом пресјека | ком | 80 | 154,00 | 12.320,00 |
| 5. | Окопавање цвијетних површина | m² | 5 | 2,20 | 11,00 |
| 6. | Орезивање жбунастих врста | m² | 119 | 6,60 | 785,40 |
| 7. | Орезивање живе ограде | m | 479 | 3,85 | 1.844,15 |
| 8. | Рад моторне тестере | h | 15 | 130,00 | 1.950,00 |
| 9. | Окопавање жбунастих врста | ком | 37 | 4,70 | 173,90 |
| 10. | Окопавање дрвенастих садница | ком | 153 | 5,70 | 872,10 |
| 11. | Окопавање ружа | m² | 40 | 2,90 | 116,00 |
| 12. | Рад НК радника | h | 70 | 9,00 | 630,00 |
| 13. | Употреба ТМВ за одвоз отпада из града | m³ | 48 | 75,00 | 3.600,00 |
| 14. | Употреба ТМВ за одвоз отпада изван града | m³ | 4 | 98,00 | 392,00 |
| 15. | Набавка и садња жб врста – Evonimus japonicas „aurovariegatus“ | ком | 25 | 23,00 | 575,00 |
| 16. | Заливање зелених површина | m³ | 158 | 19,00 | 3.002,00 |
| 17. | Превршавање стабала употребом корпе | ком | 59 | 350,00 | 20.650,00 |
| 18. | Сјеча сувих стабала | ком | 3 | 165,00 | 495,00 |
|  | Сјеча сувих стабала са употребом корпе | ком | 1 | 370,00 | 370,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  | 88.566,68 |
|  | ПДВ: |  |  |  | 15.056,23 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  | 103.622,91 |

| V | Парк Кнез Иве |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење употребом тримера | h | 75 | 43,37 | 3.252,75 |
| 2. | Кошење јавних зелених површина | m² | 1168 | 0,24 | 280,32 |
| 3. | Орезивање средње високих стабала | ком | 11 | 35,00 | 385,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  | 3.918,07 |
|  | ПДВ: |  |  |  | 666,07 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  | 4.584,14 |

| VI | Раскрсница Комитска-Рачанска (Равна гора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење јавних зелених површина | m² | 4.100 | 0,24 | 984,00 |
| 2. | Орезивање жбунастих врста | ком | 30 | 6,60 | 198,00 |
| 3. | Рад НК радника | h | 30 | 9,00 | 270,00 |
| 4. | Кошење употребом тримера | h | 60 | 43,37 | 2.602,20 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 4.054,20 |
| ПДВ: |  |  |  |  | 689,21 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 4.743,41 |

| VII | Раскрснице и кружни токови у граду и кружни ток у Великој Обарској |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење јавних зелених површина | m² | 5.432 | 0,24 | 1.303,68 |
| 2. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 76 | 40,00 | 3.040,00 |
| 3. | Окопавање жбунастих врста | m² | 50 | 4,70 | 235,00 |
| 4. | Орезивање жбунастих врста | ком | 140 | 6,60 | 924,00 |
| 5. | Орезивање живе ограде | m | 139 | 3,85 | 535,15 |
| 6. | Кошење употребом тримера | h | 98 | 43,37 | 4.250,26 |
| 7. | Заливање зелених површина | m³ | 150 | 19,00 | 2.850,00 |
| 8. | Окопавање цвијетних површина | m² | 20 | 2,20 | 44,00 |
| 9. | Рад НК радника | h | 15 | 9,00 | 135,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  | 13.317,09 |
|  | ПДВ: |  |  |  | 2.263,91 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  | 15.581,00 |

| VIII | Градски парк |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Орезивање средње високих стабала | ком | 59 | 35,00 | 2.065,00 |
| 2. | Окопавање дрвенастих садница | ком | 100 | 5,70 | 570,00 |
| 3. | Орезивање жбунастих врста | ком | 151 | 6,60 | 996,60 |
| 4. | Окопавање цвијетних површина | m² | 33 | 2,20 | 72,60 |
| 5. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 40 | 40,00 | 1.600,00 |
| 6. | Рад НК радника | h | 9 | 9,00 | 81,00 |
| 7. | Вађење пањева | ком | 5 | 132,00 | 660,00 |
| 8. | Садња луковичастог цвијећа | m² | 39 | 47,00 | 1.833,00 |
| 9. | Заливање зелених површина | m³ | 315 | 19,00 | 5.985,00 |
| 10. | Окопавање жбунастих врста | m² | 50 | 4,70 | 235,00 |
| 11. | Превршавање високих стабала употребом висинске корпе | ком | 6 | 350,00 | 2.100,00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 16.198,20 |
| ПДВ: |  |  |  |  | 2.753,69 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 18.951,89 |

2.2. Одржавање градског парка

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прољетно и јесење грабање парка (грабање, купљење и одвоз сакупљеног материјала на депонију), 32.000 m² х 4 грабања у сезони | m² | 128.000 | 0,15 | 19.200,00 |
| 2. | Кошење парка (кошење, купљење и одвоз сакупљене траве на депонију) 32.000 m² х 4 кошења у сезони | m² | 128.000 | 0,14 | 17.920,00 |
| 3. | Свакодевно ручно или машинско чишћење пјешачких стаза у парку у периоду од 7:00 до 15:00 часова -ручно чишћење пјешачких стаза обухвата прикупљање отпада и метење(метла до метле) или машинском чистилицом и осталим оруђима зља одржавање чистоће, -свакодневно пражњење бетонских канти за смеће,скидање плаката , посмртница са стабала(8,500m²x6 дана у седмици x 4 седмице x 9 мјесеци) | m² | 1.836.000 | 0,014 | 25.704,00 |
| 4. | Обезбјеђење чуварске службе свакодневно у трајању од 15:20 часова(задатак чуварске службе је да спречава ломљење и оштећење садица,стубова јавне расвјете, спомен биста и других садржаја у градском парку) | Паушал. |  |  | 10.000,00 |
| 5. | Свакодневно чишћење зелених површина, травњака одбачених папира и другог отпада. Сакупљање и одвоз олујног грања по потреби. | Паушал. |  |  | 12.646.00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 85.470,00 |
| ПДВ: |  |  |  |  | 14.529,90 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 99.999,90 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 2.

| 2.1. | I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+VIII | 237.538,33 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Одржавање градског парка | 99.999,90 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 337.538,23 |

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА  КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У августу 2021. године је расписана јавна набавка која се односила на Одржавање кишне канализације у Граду Бијељина и насељном мјесту Јања, а која је поништена из разлога што се на јавну набавку није пријавило ни једно привредно друштво које је испуњавало услове.

Узимајући у обзир искуство из претходних година гдје се на јавним набавкама за одржавање кишне канализације јављало искључиво само привредно друштво АД „Водовод и канализација“ Бијељина, те да практично скоро није ни било заинтересованих других за учешће на јавној набавци, прије покретања јавне набавке се требало пронаћи и анимирати неко друго предузеће како би конкурисало на јавној набавци. С тим у вези ресорно Одјељење је имало обавезу да прије покретања јавне набавке испита тржиште и могућност да било ко учествује на јавној набавци, а знајући да због финансијских проблема у које је упало, привредно друштво АД „Водовод и канализација“ неће бити у могућности да учествује на набавци. Расписивање ове јавне набавке је било хитно и неопходно, али због наведених разлога се чекало до последњег момента, а што се и показало и након расписивања, јер се на предметну јавну набавку пријавило само привредно друштво АД „Водовод и канализација“ Бијељина које апсолутно није испуњавало основне услове за учешће на набавци.

Из горе наведених разлога у току 2021. године се није одржавао систем јавне кишне канализације на простору град Бијељина и насељеног мјеста Јања.

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2021. години урађено је у мјесним заједницама и то: Бродац, Велино село, Балатун, Трњаци, Међаши, Даздарево, Крива Бара, Дворови, Дијелови, Тријешница, Суво Поље, Бријесница, Ковачићи, Загони, Загони Доњи, Модран, Буковица Горња, Буковица Доња, Магнојевић Горњи, Магнојевић Средњи, Магнојевић Доњи, Драгаљевац Средњи, Драгаљевац Горњи, Драгаљевац Доњи, Чађавица Горња, Чађавица Средња, Чађавица Доња, Обријеж, Јоховац, Батар, Главичице, Бјелошевац, Бањица, Љесковац, Глоговац, Ченгић, Чардачине-Којчиновац, Јања-Нова Јања, Црњелово Доње, Црњелово Горње, Велика Обарска, Патковача, Батковић, Остојићево, Гојсовац, Љељенча, Ново Насеље, МЗ Богдановић, Попови, Кацевац и Вршани.

Одржавање се огледало у кошењу траве, сакупљању покошене траве и одвожење на депонију као и сјечење шибља и другог растиња, кошење је обављено два пута у току сезоне. Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2021. години урађено је након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача.

Уређено је 170.515,00 m² површине и утрошено је 29.925,37КМ (износ са ПДВ-ом).

5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА"

5.1. Уређење излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала "Дашница"

У 2021. години вршено је уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала „Дашница“ и чишћење каналa и то у сљедећим количинама:

| Р/Б | ОПИС РАДОВА |  | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско или ручно кошење траве у путном појасу на улазно-излазним правцима Бијељине, са обје стране коловоза ширине по 2 м. Кошење се обавља два пута у току сезоне. Покошена трава и сакупљени комунални отпад у путном појасу одвози се на Регионалну санитарну депонију Правци који се уређују су: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Бијељина-Амајлије (3000m х 2m) x 2 у току сезоне) |  | m2 | 24.000 | 0,18 | 4.320,00 |
| 1.2. | Бијељина-Дворови (2500m х 2m) x 2 у току сезоне) |  | m2 | 20.000 | 0,18 | 3.600,00 |
| 1.3. | Бијељина-Батковић (2000m х 2m) x 2 у току сезоне) |  | m2 | 16.000 | 0,18 | 2.880,00 |
| 1.4. | Бијељина-Велика Обарска ((2000m х 2m)+(2000m х 2m)) x 2 у току сезоне) |  | m2 | 16.000 | 0,18 | 2.880,00 |
| 2. | Машинско или ручно кошење траве на обалама канала Дашница, кроз градско подручје. Покошена трава и сакупљени комунлани отпад на обалама канала одвози се на Регионалну санитарну депонију. Обрачун по м2 ((2.560m х 3,50m) + (2.560m х 3,50m)) x 5 пута у току сезоне) |  | m2 | 96.000 | 0,18 | 17.280,00 |
| 3. | Уређење јавних површина у случају хитних интервенција по посебном налогу наручиоца (у цијену је урачунато сакупљање, утовар и одвоз отпадног материјала насталог приликом давања услуга (кошење, грабање и остало) на Регионалну санитарну депонију). |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Рад тримера |  | h | 100 | 25,00 | 250,00 |
| 3.2. | Рад косачице |  | m2 | 15.000 | 0,18 | 2.700,00 |
| 3.3. | Рад моторне тестере |  | h | 10 | 25,00 | 250,00 |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 34.160,00 |
|  |  | ПДВ 17%: |  |  |  | 5.807,20 |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  | 39.967,20 |

5.2. Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала)

Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала се у току 2021. године вршило на основу склопљеног уговора са занатском радњом „Хусић“ Јања, а након спроведеног поступка јавне набавке путем директног споразума.

| Р/б | ВРСТА УСЛУГЕ | ЈЕДИ-НИЦА МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНЕ ЦИЈЕНЕ (БЕЗ ПДВ-А) | ИЗНОС (БЕЗ ПДВ-А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручно сакупљање свих врста отпада (уклањање угинулих животиња и крупног отпада) са лијеве и десне обале канала Дашница од моста у улици Сремска до моста на крају улице Илије Гарашанина (стари отпад „Нено“). Сакупљени отпад одвући на Регионалну депонију „Еко деп“. Обрачун: По дану рада (8h дневно). | дан | 40 | 149,50 | 5.980,00 |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  | 5.980,00 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 0,00 |
| УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  |  | 5.980,00 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 5.

| 5.1. | Уређење излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала "Дашница" | 39.967,20 |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) | 5.980,00 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 45.947,20 |

6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

За кошење амброзије на подручју града Бијељина, након проведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор о пружању услуга са најповољнијм понуђачем. Вриједност уговорених услуга износи  27.570,95 КМ (са ПДВ-ом), уговор је у потпуности реализован приликом чега је извршено кошење 589.123,00m².

7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију. Обрачун по m³ - Депонија Васићи Амајлије - Депонија у улици Милована Глишића - Депонија у улици Крушевачка - Депонија у улици Данка Кабиља Букија - Депонија код Еко Депа Бријесница - Депонија Ивице у В.Обарској | m³ | 1309 | 10,00 | 13.090,00 |
| 2. | Чишћење дивљих депонија гурањем смећа багером до депоније најдаље до 100 метара Обрачун по мото часу рада машине - МЗ Црњелово Горње – депонија Рикетићи - МЗ Црњелово Горње – депонија Ружичићи - МЗ Црњелово Горње – депонија Виторовићи - МЗ Црњелово Горње – депонија Грабик - МЗ В.Обарска – депонија у насељу Гај - МЗ Патковача код гробља - МЗ Љесковац иза фирме Пас | m/h | 75 | 85,00 | 6.375,00 |
| 3. | Ручно скупљање чврстог комуналног отпада (папир,пластика и др.) у вреће. Сакупљени комунални отпад одвући на Еко депонију. Обрачун по часу радника МЗ Патковача – депонија Ћипировине | h | 250 | 10,00 | 2.500,00 |
| 4. | Набавка, довоз и уградња металног стуба димензија 4х4cm, висине 1,8cm (1,5cm изнад земље). Размак између стубова 2,00m. Стуб офарбати заштитном и завршном бојом. Ископ темељне јаме димензија 30 х 30 х 40cm са утоваром и одвозом материјала од ископа на депонију. Ограду урадити од бодљикаве жице у три реда. - депонија у Велином селу – 76m - депонија у улици Милована Глишића – 24m | m | 100 | 36,50 | 3.650,00 |
| Све укупно без ПДВ-ом: |  |  |  |  | 25.615,00 KM |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 4.354,55КМ |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 29.969,55КМ |

8. ИЗРАДА КУЋНИХ БРОЈЕВА ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА

У току 2021. године расписана је јавна набавка и склопљен уговор за израду и уградњу комуналне опреме – израда и уградња кућних бројева, огласних табли, табли табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова.

За наведене послове израде и уградње комуналне опреме у току 2021. године утрошено је укупно 29.977,07КМ (износ са ПДВ-ом) и то:

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. | КОЛИ-ЧИНА | ЈЕД. | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МЈЕРЕ |  | ЦИЈЕНЕ |  |
| 1. | Израда кућних бројева димензија: | ком. | 227 | 2,65 | 601,55 |
|  | (200mm х 150mm х 0,75mm). |  |  |  |  |
|  | - Бројеви се израђују од пластифицираног, нерђајућег, поцинчаног лима у плавој боји, са бијелим натписом броја, од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. |  |  |  |  |
| 2. | Израда словних ознака димензија: | ком. | 201 | 1,38 | 277,38 |
|  | (90mm х 90mm х 0,75mm). |  |  |  |  |
|  | - Словне ознаке се израђују од пластифици-раног, нерђајућег, поцинчаног лима у плавој боји, са бијелим натписом слова, од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. |  |  |  |  |
| 3. | Израда и постављање табли са називом улице димензија: | ком. | 2 | 30,00 | 60,00 |
|  | (500mm х 300mm х 2,00mm). |  |  |  |  |
|  | - Табле са називом улица израђују се од алуминијума дебљине 2,00mm у тамноплавој боји, са бијелим натписом којег одреди инвеститор, те повијеним полуокруглим рубом r = 25 mm. Табла мора бити лакирана, а преко ње се лијепи рефлектујућа ЕГ фолија. |  |  |  |  |
|  | За монтажу табле морају имати 4 рупе. |  |  |  |  |
|  | У цијену урачунати набавку и уградњу табли. |  |  |  |  |
| 4. | Израда и постављање табли са називом тргова и улица димензија: | ком. | 20 | 69,50 | 1.390,00 |
|  | (1.200mm х 150mm х 2,00mm). |  |  |  |  |
|  | - Табле са називом улица израђују се од алуминијума дебљине 2.00mm у тамноплавој боји, са бијелим натписом којег одреди инвеститор, те повијеним полуокруглим рубом r = 25 mm. Табла мора бити лакирана, а преко ње се лијепи рефлектујућа ЕГ фолија. |  |  |  |  |
|  | За монтажу предвиђено је да се стандардном шелном, која се користи за монтажу саобраћајних знакова, табла постави на стуб. |  |  |  |  |
|  | У цијену урачунати набавку и уградњу табли. |  |  |  |  |
| 5. | Репарација постојећих огласних табли (демонтажа, одвоз, скидање нечистоћа, варење, фарбање у 2 премаза нитро бојом, замјена блажујки димензија 1,73mm х 1,22mm дебљине 2,00cm те поновна монтажа истих. | ком. | 19 | 500,00 | 9.500,00 |
| 6. | Израда и уградња табли упозорења димензија: | ком. | 30 | 196,75 | 5.902,50 |
|  | (1.000mm х 600mm х 1mm): |  |  |  |  |
|  | - "НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА ЈЕ КАЖЊИВО, ЧУВАЈМО НАШУ ОКОЛИНУ. ПРОСТОР ЈЕ ПОД ВИДЕО НАДЗОРОМ" (Комунална полиција број теле фона: 055/211-355)“ |  |  |  |  |
|  | Табле се израђују од нерђајућег поцинчаног лима омеђеног металним рамом са металним носачем (цијев  2") дужине 2,5m, све обојено темељном бојом два премаза и два премаза финалном бојом. Боју ће одредити наручилац. |  |  |  |  |
|  | Натписе урадити од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. |  |  |  |  |
| 7. | Набавка (или властита израда) заштитног стубића од дебелослојних црних цјеви  2,5" | ком. | 95 | 10,00 | 950,00 |
|  | h = 600mm, 400mm изнад површине тла и 200mm у темељу, са чеоним затварањем заобљеним лимом и навареним анкерима од бет.гвожђа  10mm. Стубић обавезно бојити 2 пута основном и 2 пута лак заштитном жутом бојом. |  |  |  |  |
| 8. | Ископ темељне јаме димензија 30 х 30 х 40cm са утоваром и одвозом материјала од ископа на депонију. Обрачун по комаду ископане темељне јаме. | ком. | 95 | 6,00 | 570,00 |
| 9. | Постављање стубића, нивелисање по правцу и висини те бетонирање темељне стопе бетоном МБ-20. Обрачун по комаду постављеног и бетонираног стубића. | ком. | 95 | 5,00 | 475,00 |
| 10. | Набавка и уградња ланца од материјала Ø 3mm, величине алке 1". | м | 100 | 2,50 | 250,00 |
| 11. | Рад бравара на поправци (варењем) оштећених ограда, дјечијих игралишта (љуљашке, клацкалице и сл.), канти, клупа и слично. | h | 95 | 31,00 | 2.945,00 |
|  | У цијену урачунати рад радника, рад неопходних алата, машина и материјала за рад. |  |  |  |  |
| 12. | Набавка, уградња, заштита и фарбање дрвених талпи за клупе. | ком. | 20 | 10,00 | 200,00 |
|  | У цијену урачунати набавку талпи, рад радника, потребне материјале и средства за рад. |  |  |  |  |
| 13. | Фарбање дрвених елемената: скидање постојеће фарбе ручно или машински, фарбање 2 слоја фарбом или сандолином са воском које одреди надзорни орган. | m2 | 250 | 10,00 | 2.500,00 |
|  | Обрачун по m2 комплет изведених радова. |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  | 25.621,43 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 4.355,64 |
| УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  |  | 29.977,07 |

9. НАБАВКА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА

У току 2021. године склопљен је уговор за израду и уградњу комуналног мобилијара – клупа и канти, а које су постављане на простору града Бијељина.

Набављено је укупно 22 клупе чија је вриједност износила 11.196,90КМ и 22 канте чија је вриједност износила 8.803,08КМ.

10. ЗООХИГИЈЕНА

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 08/21) предвиђена је и ЗООХИГИЈЕНА која подразумијева хватање и збрињавање напуштених и угрожених животиња, превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, изнемоглих и болесних животиња, сигурно уклањање животињских лешева и конфиската са планираним средствима од 140.000,00 КМ.

Након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача за ове намјене утрошена су планирана средства у износу од 139.564,61КМ колико је и планирано буџетом за 2021. годину.

Процедуру избора, контроле и надзора обавља Одјељење за пољопривреду.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

| Р/Б | ОПИС УСЛУГЕ | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јавна градска хигијена | 427.486,02 |
| 1.1. | Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања | 380.976,73 КМ |
| 1.2. | Чишћење површина у зимском периоду | 3.224,29КМ |
| 1.3. | Прање јавних површина | 29.998,48 КМ |
| 1.4. | Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" | 13.286,52 КМ |
| 2. | Одржавање јавних зелених површина | 337.538,23 |
| 2.1. | Одржавање јавних зелених површина (од I до VIII) | 237.538,33 |
| 2.2. | Одржавање градског парка | 99.999,90 |
| 3. | Одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације | 0,00 |
| 4. | Одржавање јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја | 29.925,37 |
| 5. | Уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 45.947,20 |
| 5.1. | Уређење излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала "Дашница" | 39.967,20 |
| 5.2. | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) | 5.980,00 |
| 6. | Уништавање амброзије | 27.570,95 |
| 7. | Чишћење дивљих депонија | 29.969,55 |
| 8. | Израда кућних бројева огласних табли, табли упозорења, заштитних стубића | 29.977,07 |
| 9. | Набавка комуналног мобилијара | 19.999,98 |
| 10. | Зоохигијена | 139.564,61 |
| СВЕ УКУПНО: |  | 1.087.978,98 |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачкама 1, 2 и 4 реализовало је  привредно друштво АД "Комуналац" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послови из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 3 нису реализовани у току 2021. године, а из наведених разлога.

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 5 подтачка 5.1. и тачки 2. подачка 2.2. реализовало је привредно друштво ДОО "Патриот" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног преговарачког поступка јавне набаве, а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", бр. 37/12).

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 5 подтачка 5.2. реализовала је  занатска радња „Хусић“ Јања на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем директног споразума.

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 6, 7 и 8 реализовало је привредно друштво ДОО "Радиша" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне  набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 9 реализовало је привредно друштво ДОО „МОСТ“ Бијељина, а на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне  набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из тачке 10. реализовала је ДОО „ФРАНКО ЏЕП“ Вршани, на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка, а који се покреће на основу налога Одјељења за пољопривреду.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови из Програма заједничке комуналне потрошње финансирали су се у складу са расположивим средствима у буџету за 2021. годину и то:

- у оквиру потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине:

- са буџетске позиције економски код 412800 СА 2 "Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина", финансирају се послови наведени у тачкама 1 (од подтачке 1.1. до подтачке 1.4.), 2 (подтачка 2.1.), 3, 4, 5, 6, 7 и 8,

- са буџетске позиције економски код 412500 СА 3 "Текуће одржавање парка", финансирају се послови наведени у тачки 2 (подтачка 2.2)

- са буџетске позиције економски код 511500 СА 1 "Издаци за остале вишегодишње засаде", финансиран је дио уговора за одржавање јавних зелених површина, а који се односио на садњу нових дрворедних садница у укупној вриједности од 9.991,80КМ.

- у оквиру потрошачке јединице 0005151 Одјељење за пољопривреду

- са буџетске позиције економски код 412200 "Хигијеничарска служба" финансирају се послови из тачке 8.

- у оквиру потрошачке јединице 0005220 Одјељење за инспекцијске послове

- са буџетске позиције економски код 412900 СА 3 „Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције“, финансирао се дио послова из тачке 6, а који се односио на кошење амброзије по налозима пољопривредне и еколошке инспекције.

О б р а ђ и в а ч :

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

|  | п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА |
| --- | --- |
|  | Богдан Тадић, маст.инж.елект. и рачунар. |

Градоначелник Града Бијељина разматрао је Извјештај о реализацији Програма комуналне потрошње за 2021. годину, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић