На основу члана 21. став 2 и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11, 100/17) и члана 39. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој сједници __________ одржаној дана __________ 2022. године,  д о н и ј е л а  ј е:

П Р О Г Р А М

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Заједничка комунална потрошња је дјелатност од посебног јавног интереса која је законом стављена у надлежност органа локалне самоуправе. Да би се правилније планирале и спроводиле активности у области заједничке комуналне потрошње Законом о комуналним дјелатностима регулисано је да се сваке године доноси Програм обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње.

Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/11, 100/17) утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања.

Дјелатности заједничке комуналне потрошње обухватају услуге:

- чишћење јавних површина у насељеним мјестима,

- одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,

- одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина.

Средства за обављање комуналних дјелатности, заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из:

- комуналне накнаде,

- дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса,

- дијела прихода од пореза непокретности и

- дијела накнаде за дате концесије.

Град се већ дужи низ година не одржава адекватно, а искључиво из разлога недостатка финансијских средстава за пружање ових услуга.

Из наведених разлога овај Програм ће бити конципиран другачије у односу на Програме заједничке комуналне потрошње из претходних година, односно на начин да ће се у овом Програму навести сви неопходни послови које је потребно обавити како би Град био чист. Обим реализације овог Програма ће да зависи од расположивих средстава у буџету за 2022. годину.

Имајући у виду чињеницу да се Град Бијељина из године у годину све више гради, да се број становника у градском подручју константно повећава и да су у складу са тим потребе за чишћењем града све веће. Уколико анализирамо буџетску ставку са које се финансира јавна градска хигијена (позиција 412 800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње), уочићемо да су средства на овој позицији из године у годину све мања:

- 2009. године је на располагању било 1.358.180,79КМ

- 2010. године је на располагању било 1.148.715,05КМ

- 2011. године је на располагању било 1.356.500,00КМ

- 2012. године је на располагању било 1.542.000,00КМ

- 2013. године је на располагању било 971.837,19КМ

- 2014. године је на располагању било 630.600,00КМ

- 2015. године је на располагању било 824.700,00КМ

- 2016. године је на располагању било 974.315,00КМ

- 2017. године је на располагању било 1.048.510,00КМ

- 2018. године је на располагању било 868.100,00КМ

- 2019. године је на располагању било 933.030,00КМ

- 2020. године је на располагању било 935.700,00КМ

- 2021. године је на располагању било 825.932,79КМ

- 2022. године је на располагању било 820.000,00КМ.

Из године у годину јавна хигијена је на све лошијем нивоу, а узрок томе је поред лоших навика становништва и недостатак финансијских средстава. У складу са тим неопходно је приликом доношења буџета, а касније и ребаланса буџета водити рачуна о стварним потребама Града, те буџетска средства планирати на основу овог Програма заједничке комуналне потрошње.

Програм садржи обим одржавањa појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње, висину потребних средстава за реализацију Програма и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по намјенама.

Цијене услуга које су приказане у Програму су узете из Уговора из претходних година.

Овим Програмом су предвиђене сљедеће активности – услуге:

- Јавна градска хигијена,

- чишћење јавних површина у прољетном, љетном и јесењем периоду у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања,

- чишћење јавних површина у зимском периоду-зимска служба,

- прање јавних површина,

- одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча";

- одржавање јавних зелених површина;

- одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације;

- одржавање јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја;

- уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала Дашница и чишћење канала Дашница;

- уништавање амброзије;

- чишћење дивљих депонија;

- израда кућних бројева огласних табли, табли упозорења, заштитних стубића;

- зоохигијена;

- радови ван програма.

- ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА

Чишћење јавних површина (љетни период) у правилу траје од 01.03. до 01.12. текуће године и подразумијева ручно и машинско чишћење јавних површина, а то су градски тротоари, риголи 0.5m од ивичњака у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања.

Површине из овог Програма чисте се машински или ручно, а чишћење се састоји од сакупљања:

- уобичајеног уличног смећа (ситни папирићи, опушци и др.),

- атмосферска загађења (пепео, чађ, прашина настала кретањем теретних моторних возила превозом расутих материјала),

- сезонско смеће (лишће, пијесак, прашина, гранчице, ситни камен и агрегати, јер се ови отпаци јављају у јесењем и зимском периоду,

- одржавање градских фонтана (чишћење),

- одржавање клупа и кошара за отпатке (поправак, бојење и сл.).

У току године када падају кише или снијег јавне површине се не чисте ручно нити машински, већ се само врши прочишћавање тротара и осталих јавних површина.

Површине су раздвојене у пет приоритета у граду Бијељина и два приоритета у насељеном мјесту Јања, из чега произилази и интензитет чишћења. Приликом подјеле водило се рачуна о густини насељености града, распореду пословних и стамбених зграда, саобраћајне оптерећености (пјешачки и моторни) и о интензитету загађивања.

Обим, квалитет и вриједност послова у овом Програму су наведени на основу стварних потреба Града. Треба нагласити да вриједност неопходних послова по овом Програму далеко надмашује расположива средства, те да ће се појединачни уговори склапати на основу расположивих средстава и најнеопходнијих послова који се морају урадити у току године.

Да би се умањио проблем недостатка новца за реализацију свих послова по Програму заједничке комуналне потрошње, расписана је јавна набавка за склапање оквирног споразума у укупној вриједности од 400.000,00КМ са ПДВ-ом за 2022. годину, док су реалне потребе за чишћење јавних површина за 2022. годину 976.460,59КМ са ПДВ-ом.

Јавна набавка је покренута за склапање оквирног споразума, а у складу са предвиђеним средствима из усвојеног Нацрта буџета за 2022. годину. У складу са расположивим средствима склапаће се појединачни уговори за обим и количину радова из овог Програма.

У току је поступак јавне набавке и избора најповољнијег понуђача за пружање услуга чишћења јавних површина.

1.1.  Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у граду Бијељина

Први приоритет, улице које треба се чисте седам пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4.660,00 | 628,00 |
| Карађорђева | 1.485,00 | 495,00 |
| Меше Селимовића | 1.065,00 | 355,00 |
| Гаврила Принципа | 3.420,00 | 634,00 |
| Доситеја Обрадовића | 300,00 | 100,00 |
| Змај Јове Јовановића | 429,00 | 143,00 |
| Николе Тесле | 2.276,00 | 612,00 |
| Милоша Црњанског | 2.062,00 | 156,00 |
| Нушићева | 780,00 | 260,00 |
| Саве Ковачевића | 716,00 | 179,00 |
| Патријарха Павла | 570,00 | 190,00 |
| Атинска | 660,00 | 220,00 |
| Његошева | 723,00 | 241,00 |
| Кнегиње Милице | 1.035,00 | 345,00 |
| Светог Саве | 1.470,00 | 490,00 |
| Укупно | 21.651,00 | 5.048,00 |

Други приоритет, улице које треба да се чисте четири пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Трг Ђенерала Драже | 540,00 | 180,00 |
| Војводе Степе | 435,00 | 145,00 |
| Браће Гаврић | 660,00 | 220,00 |
| Кнез Иво од Семберије | 1.965,00 | 1.010,00 |
| Жртава фашистичког терора | 1.105,00 | 335,00 |
| Потпоручника Смајића | 970,00 | 323,00 |
| Кнеза Милоша | 780,00 | 260,00 |
| Сергеја Јесењина | 135,00 | 90,00 |
| Српске војске | 4.470,00 | 1.490,00 |
| Укупно | 11.060,00 | 4.053,00 |

Трећи приоритет, улице које треба да се чисте три пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Јована Дучића | 1.320,00 | 547,00 |
| Српске добровољачке гарде | 4.545,00 | 915,00 |
| Рачанска | 5.100,00 | 1.744,00 |
| Београдска | 1.500,00 | 500,00 |
| Димитрија Туцовића | 4.695,00 | 1.565,00 |
| Мајевичка | 1.995,00 | 665,00 |
| Милоша Обилића | 1.455,00 | 485,00 |
| Сремска | 1.800,00 | 600,00 |
| Цара Уроша | 2.055,00 | 685,00 |
| 1. Маја | 480,00 | 160,00 |
| Душана Баранина | 943,00 | 629,00 |
| Мајора Гавриловића | 415,00 | 217,00 |
| Професора Бакајлића | 630,00 | 210,00 |
| Пере Станића | 420,00 | 140,00 |
| Незнаних јунака | 2.973,00 | 991,00 |
| Филипа Вишњића | 3.597,00 | 1.199,00 |
| 27. Марта | 3.636,00 | 1.212,00 |
| Живојина Мишића | 2.145,00 | 715,00 |
| Укупно | 39.704,00 | 13.179,00 |

Четврти приоритет, улице које се чисте два пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Арсенија Чарнојевића | 1.005,00 | 335,00 |
| Светозара Марковића | 1.110,00 | 370,00 |
| Солунска | 765,00 | 255,00 |
| Крушевачка | 4.200,00 | 1.050,00 |
| Раје Бањичића | 3.345,00 | 1.115,00 |
| Шабачких Ђака | 900,00 | 600,00 |
| Стефана Дечанског | 924,00 | 308,00 |
| Данка Кабиља Букија | 600,00 | 350,00 |
| Лазе Костића | 1.000,00 | 500,00 |
| Светозара Ћоровића | 300,00 | 100,00 |
| Кулина Бана | 1.716,00 | 1.144,00 |
| Војводе Петра Бојовића | 2.673,00 | 891,00 |
| Ивана Горана Ковачића | 678,00 | 225,00 |
| Ђуре Даничића | 1.398,00 | 466,00 |
| Баје Станишића | 525,00 | 157,00 |
| Ћирила и Методија | 1.248,00 | 416,00 |
| Галац | 3.733,00 | 911,00 |
| Лозничка | 577,00 | 385,00 |
| Николе Спасојевића | 852,00 | 284,00 |
| Дринска | 350,00 | 350,00 |
| Мученика Романових | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Комитска | 4.200,00 | 1.400,00 |
| Укупно | 33.199,00 | 12.712,00 |

Пети приоритет, улице које се чисте једном седмично:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Лозничка од улице Дринска | 1.000,00 | 500,00 |
| Стефана Дечанског (стаза) | 3.400,00 | 300,00 |
| Пантелинска | 950,00 | 100,00 |
| Улица за ново гробље | 3.264,00 | 960,00 |
| Кружни ток Обарска | 4.940,00 | 937,00 |
| Укупно | 13.554,00 | 2.797,00 |

БИЈЕЉИНА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. У току цијеле године су потребна 2 радника на прочишћавању у периоду од 5h до 12h и 1 радник у периоду од 12h до 20h. Укупно 8030h годишње. У току цијеле године је потребан 1 радник 5 дана у седмици за прoчишћавање улица које нису у програму чишћења (улице које немају тротоаре и риголе) и то у периоду од 7h до 13h. Укупно 1560h годишње. | н/ч | 9590 | 7,70 | 73.843,00 |
| 2. | Рад паука - посао се обавља када је у питању уклањање бесправно постављених монтажних кућица, покретних тезги, великих жардињера и слично | сат | 5 | 52,50 | 262,50 |
| 3. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 54 | 80,00 | 4.320,00 |
| 4. | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) у граду и ван града | тура | 10 | 345,50 | 3.455,00 |
| 5. | Рад КВ бравара на разним браварским пословима | н/ч | 150 | 10,29 | 1.543,50 |
| 6. | Рад аутоподизача контејнера запремине 5 m³ | тура | 5 | 122,50 | 612,50 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 84.036,50 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 14.286,21 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 98.322,71 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   тачке 1.1.

Програма одржавања јавних површина по приоритетима

у граду Бијељина за 2022. годину

Први приоритет

| тротоари: | 7.902.615,00 m² х 0,0194 КМ | = | 153.310,73 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 1.842.520,00 m² х 0,04 КМ | = | 73.700,80 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 227.011,53 КМ |
|  | ПДВ: | = | 38.591,96 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 265.603,49 КМ |

Други  приоритет

| тротоари: | 2.300.480,00 m² х 0,0194 КМ | = | 44.629,31 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 843.024,00 m² х 0,04 км | = | 33.720,96 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 78.350,27 КМ |
|  | ПДВ: | = | 13.319,55 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 91.669,82 КМ |

Трећи приоритет

| тротоари: | 6.193.824,00 m² х 0,0194 КМ | = | 120.160,19 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 2.055.924,00 m² х 0,04 км | = | 82.233,96 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 202.397,15 КМ |
|  | ПДВ: | = | 34.407,52 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 236.804,67 КМ |

Четврти приоритет

| тротоари: | 3.452.696,00 m² х 0,0194 КМ | = | 66.982,30 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 1.322.048,00 m² х 0,04 км | = | 52.881,92 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 119.864,22 КМ |
|  | ПДВ: | = | 20.376,92 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 140.241,14 КМ |

Пети  приоритет

| тротоари: | 704.808,00 m² х 0,0194 КМ | = | 13.673,28 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 145.444,00 m² х 0,04 км | = | 5.817,76 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 19.491,04 КМ |
|  | ПДВ: | = | 3.313,48 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 22.804,52 КМ |

Бијељина остали послови 							98.322,71КМ

Свеукупно тачка 1.1.:

265.603,49 КМ + 91.669,82 КМ + 236.804,67 КМ + 140.241,14 КМ + 22.804,52КМ + 98.322,71КМ		                             =   855.446,35 КМ

1.2.  Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања

Први приоритет, улице које се чисте три пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Бијељинска | 4.800,00 | 1.600,00 |
| Укупно | 4.800,00 | 1.600,00 |

Други приоритет, улице које се чисте једном седмично:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Џемала Биједића | 400,00 | 200,00 |
| Браће Лазић | 2.200,00 | 1.160,00 |
| Влагија | 600,00 | 300,00 |
| Николе Тесле | 2.080,00 | 750,00 |
| Меше Селимовића | 1.000,00 | 500,00 |
| Омладинска | 900,00 | 450,00 |
| Др Хамдије Ћемерлића | 1.000,00 | 500,00 |
| Брзава | 400,00 | 200,00 |
| Дринска | 1.000,00 | 500,00 |
| Шарампов | 1.000,00 | 500,00 |
| Укупно | 10.580,00 | 5.060,00 |

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. | н/ч | 250 | 7,70 | 1.925,00 |
| 2. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 5 | 80,00 | 400,00 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 2.325,00 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 395,25 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 2.720,25 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  тачке 1.2.

Програма одржавања јавне хигијене по приоритетима

у насељеном мјесту Јања

Први приоритет

| тротоари: | 748.800,00 m² х 0,0194 КМ | = | 14.526,72 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 249.600,00 m² х 0,04 | = | 9.984,00 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 24.510,72 КМ |
|  | ПДВ: | = | 4.166,82 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 28.677,54 КМ |

Други приоритет

| тротоари: | 550.160,00 m² х 0,0194 КМ | = | 10.673,10 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 263.120,00 m² х 0,04 | = | 10.524,80 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 21.197,90 КМ |
|  | ПДВ: | = | 3.603,64 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 24.801,54 КМ |

Јања остали послови						                2.720,25 КМ

Свеукупно тачка 1.2.:  28.677,54 КМ +  24.801,54 КМ + 2.720,25 КМ  =   56.199,33 КМ

1.3.  Програм одржавања јавне хигијене на шеталишту уз канал Дашница

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско или ручно чишћење стаза, улице и галерија на шеталишту обухвата прикупљање отпада и машинско или ручно метење. Након чишћења сакупљени отпад одмах одвући на Регионалну санитарну депонију. (чишћење два пута седмично десет мјесеци у години) | m2 | 534.400 | 0,0194 | 10.367,36 |
| 3. | Прочишћавање стаза и пражњење канти за уличне отпатке - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа и пражњење канти (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. У периоду од марта до краја октобра потребан је 1 радник на прочишћавању сваки дан 4h дневно. Укупно за период 980h. У периоду јануар, фебруар, новембар и децембар потребно је да се шеталиште прочишћава сваки други дан по 4h дневно. Укупно за период 240h. | н/ч | 1220 | 7,70 | 9.394,00 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 19.761,36 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 3.359,43 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 23.120,79 |

Планира се чишћење стаза, улице и галерија два пута седмично десет мјесеци у години, али ће се налози надзорног органа давати по потреби. Претпоставља се да у периоду кишних и зимских снијежних дана неће бити потребе за чишћењем истих, те је из тог разлога планирано чишћење за просјечно десет мјесеци у години.

Прочишћавање стаза и пражњење канти се планира свакодневно у току прољећних и љетних дана, а у току зимског периода сваки други дан.

1.4. Чишћење површина у зимском периоду

Чишћење површина у зимском периоду подразумијева активности које се врше током цијелог зимског периода, на начин да се тргови, тротоари, прилази јавним установама и друге јавне површине које се користе за саобраћај у сваком моменту проходни, без било какве опасности за безбиједно одвијање пјешачког саобраћаја.

У овом периоду ће се обављати сљедећи послови:

- комбиновано машинско и ручно чишћење снијега са тротоара, тргова, прилаза јавним установама, степеништа и других јавних површина неопходних за саобраћај, континуирано док трају снијежне падавине,

- посипање свих површина које се користе за комуникацију индустријском соли,

- по престанку падавина вршити скупљање и одвоз снијега по приоритетима,

- чишћење сливника, шахтова и решетки,

- скидање снијега и уклањање поломљених грана са насада и дрвећа на дијеловима путног земљишта, тротоарима и парковима,

- раскопавање леда и уклањање истог,

- скупљање абразивног материјала са утоваром и одвозом са свих јавних површина по престанку зимске службе, као и у току зимске службе, кад се за исте укаже потреба.

- прочишћавање тротора и других јавних површина које подразумијева сакупљање разбацаних папира и другог смећа, као и чишћење бетонских и лимених канти намијењених за ситни комунални отпад.

Овај Програм не предвиђа чишћење површина испред стамбено-пословних објеката и пословних простора. Ове просторе на основу одредби Одлуке о комуналном реду дужни су чистити власници, односно непосредни корисници објеката и простора.

Чишћење површина у зимском периоду повјерава се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке у склопу објављене јавне набавке за јавну градску хигијену.

Ручно и машинско чишћење снијега са тротоара, посипање соли, као и чишћење сливних решетки обављаће се по потреби у складу са временским условима, а за ту намјену је предвиђен износ од ‭21,764.34‬КМ са ПДВ - ом.

Предвиђен износ за ову намјену је планиран у складу са цијенама из Уговора за исту намјену из 2021. године.

1.5. Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча"

Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и МЗ "Љељенча", на основу Закључка Скупштине општине Бијељина одвожење комуналног отпада из мјесних заједница Бријесница и Љељенча одвози се бесплатно за 170 домаћинстава везано за пристанак грађана ових мјесних заједница да се дозволи изградња санитарне еколошке депоније на том подручју. Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и МЗ "Љељенча" биће повјерено предузећу након проведеног поступка јавне набавке у склопу објављене јавне набавке за јавну градску хигијену. За ове послове планиран је износ од 19.929,78КМ са ПДВ-ом.

1.6. Прање јавних површина

Прање јавних површина обављаће се машински ауто цистерном под притиском помоћу млазнице којом манипулишу помоћни радници и након завршетка прања очистиће  евентуално наталожени отпад и материјал са сливних решетки. Прање јавних саобраћајних и пјешачких површина се врши у периоду од 01.04. до 30.09. текуће године. Уколико се укаже потреба могућа су и ванредна прања улица што се дефинише посебним налогом за рад. Избор даваоца услуга прања јавних површина извршиће се након проведеног поступка јавне набавке.

Преглед површина које треба да се перу:

Програм прања улица за понедељак (перу се сваки понедељак):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4.196,00 |
| 2. | Николе Тесле | 7.344,00 |
| 3. | Гаврила Принципа | 11.200,00 |
| 4. | Змај Јове Јовановића | 858,00 |
| 5. | Његошева | 1.325,00 |
| 6. | Кнегиње Милице | 2.070,00 |
| 7. | Карађорђева | 2.970,00 |
| 8. | Вука Караџића | 5.505,00 |
| 9. | Меше Селимовића | 2.130,00 |
|  | Укупно | 37.598,00 |

Програм прања улица за уторак (перу се сваки други уторак):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мајевичка | 4.320,00 |
| 2. | Филипа Вишњића | 7.194,00 |
| 3. | Светог Саве | 2.940,00 |
| 4. | Доситеја Обрадовића | 600,00 |
| 5. | Незнаних Јунака | 5.946,00 |
| 6. | Лазе Костића | 2.500,00 |
|  | Укупно | 24.500,00 |

Програм прања улица за среда (перу се сваку другу сриједу):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кнеза Милоша | 1.560,00 |
| 2. | Српске Војске | 8.940,00 |
| 3. | Галац | 5.466,00 |
| 4. | Николе Спасојевића | 1.704,00 |
| 5. | Сергеја Јесењина | 495,00 |
| 6. | Жртава Фашистичког терора | 2.010,00 |
| 7. | Потпоручника Смајића | 1.938,00 |
| 8. | Атинска | 1.320,00 |
| 9. | Милоша Црњанског | 2.998,00 |
| 10. | Саве Ковачевића | 895,00 |
| 11. | Патријарха Павла | 1.140,00 |
|  | Укупно | 28.466,00 |

Програм прања улица за четвртак (перу се сваки други четвртак):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Милоша Обилића | 3.880,00 |
| 2. | 1. Маја | 960,00 |
| 3. | Сремска | 9.900,00 |
| 4. | Мајора Драгутина Гавриловића | 1.193,00 |
| 5. | Професора Бакајлића | 1.050,00 |
| 6. | Душана Баранина | 3.774,00 |
| 7. | Пере Станића | 840,00 |
| 8. | Цара Уроша | 4.110,00 |
| 9 | Раје Баничића | 6.690,00 |
|  | Укупно | 32.397,00 |

Програм прања улица за петак (перу се сваки други петак):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рачанска | 13.746,00 |
| 2. | Српске добровољачке гарде | 7.320,00 |
| 3. | Војводе Степе | 870,00 |
| 4. | Браће Гаврић | 1.320,00 |
| 5. | Кнез Иво од Семберије | 2.016,00 |
| 6. | Трг Ђенерала Драже Михаиловића | 1.440,00 |
| 7 | Живојина Мишића | 4.290,00 |
| 8 | Београдска | 3.000,00 |
|  | Укупно | 34.002,00 |

Програм прања улица за суботу (перу се сваку другу суботу):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Солунска | 1.530,00 |
| 2. | 27. Марта | 7.272,00 |
| 3. | Нушићева | 1.300,00 |
| 4. | Ђуре Даничића | 2.330,00 |
| 5. | Ивана Горана Ковачића | 1.125,00 |
| 6. | Баје Станишића | 942,00 |
| 7. | Димитрије Туцовића | 7.390,00 |
| 8. | Светозара Марковића | 2.220,00 |
| 9. | Арсенија Чарнојевића | 2.010,00 |
|  | Укупно | 26.119,00 |

Површине које се перу дневно:

- Укупна површина прања за понедељак је 37.598,00 m² х 26 = 977.548,00 m².

- Укупна површина прања за уторак је 24.500,00 m² х 13 = 318.500,00 m².

- Укупна површина прања за сриједу је 28.466,00 m² х 13 = 370.058,00 m².

- Укупна површина прања за четвртак је 32.397,00 m² х  13 = 421.161,00 m².

- Укупна површина прања за петак је 34.002,00 m² х  14 = 476.028,00 m².

- Укупна површина прања за суботу је 26.119,00 m² х 13 = 339.547,00 m².

Укупна површина прања улица и тротоара предвиђена овим Програмом износи: 2.902.842,00 m², а потребна средства за реализацију прања улица су:

2.902.842,00 m²  х 0,02223 КМ  = 64.530,18 КМ

64.530,18 KM + ПДВ = 75.500,31 КМ

Машинско прскање макадамских улица и прање улица које нису по програму обухвата прање улица које се врши по налогу надзорног органа онда када се не пере цијела улица или када се пољевају макадамске улице ради спречавања ширења прашине. За ову намјену се предвиђа износ од 1,390.00КМ са ПДВом.

Укупан износ који је неопходан за прање саобраћајница и тротоара је 76.890,31КМ са ПДВом.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 1.

1.1. Град Бијељина		                                                                             =   855.446,35 КМ

1.2. Насељено мјесто Јања                                                                                =     56.199,33 КМ

1.3. Јавна хигијена на шеталишту уз канал Дашница                                    =      23.120,79КМ

1.4. Чишћење површина у зимском периоду                                                  =      21,764.34‬КМ

1.5. Одвоз комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча"     =      19.929,78КМ

1.6. Прање јавних површина                                                                            =      76.890,31КМ

СВЕ УКУПНО тачка 1. јавна хигијена                                                   =    1.053.350,90КМ

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Урбани и индустријски развој градова сукобљава се са великим потешкоћама при подизању и одржавању зелених површина. Зеленило као саставни дио животне средине, све је више угрожено бројним интервенцијама човјека, било радовима инфраструктуре, насеља, интензивирањем саобраћаја, изградњом асфалтних комуникација или на други начин. Како наставити са даљим развојем ових потреба а истовремено очувати зелене површине, питање је савременог човјека.

Зеленило у граду и његовој околини има многоструки значај. Зелене површине, нарочито дрвеће и жбуње, својим обликом, грађом и животним особинама, представљају у насељима незамјењиве елементе природе који доприносе квалитету живота у најширем смислу. Функције зеленила као што су санитарне, инжењерско-техничке, архитектонско-урбанистичке, естетске, културне, историјске, просвјетне, а на крају и психолошке, разлози су због којих се у савременом уређењу градова исте посматрају као незаобилазни саставни елементи града. Да би зелене површине у потпуности одговарале својој значајној улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила.

Зеленило у граду, вршећи своју функцију, побољшава  услове средине за живот у граду. С обзиром на значај који имају зелене површине, Град Бијељина улаже огромне напоре и средства за очување постојећих зелених површина и подизање нових.

У градским измијењеним условима гдје је присутно аерозагађење, недовољан je простор за развој корјења и крошње дрвећа, те је тешко одржати  квалитетну зелену површину.

Поред услова средине, најважнијег фактора за развој биљака,  на који не можемо утицати (осим интензивним мјерама његовања), веома је изражен  и негативан утицај човјека. Примијетно је ломљење и вађење садница од стране несавјесних грађана у улицама: Рачанска, Сремска, Крушевачка, Незнаних јунака, Комитска, Кнегиње Милице, Мајевичка, Трг Ђенерала Драже Михајловића, Војводе Степе и Српске добровољачке гарде, као и механичка оштећења стабала ударом  возила у саднице новопосађених дрвореда.

Одлуком о зеленилу на подручју општине Бијељина (''Службени гласник општине Бијељина'', 13/12) дефинисане су зелене површине, чије одржавање је у надлежности Града.

Овим Програмом су обухваћене јавне зелене површине у граду, које се редовно одржавају: Трг Краља Петра I Карађорђевића, Трг Ђенерала Драже, Парк пријатељства, Градски парк, Заштитни зелени појас,  раскрсница Комитска-Рачанска (Равна гора),  кружни токови на обилазницама, дрвореди и  зелене површине центра (улице: Гаврила Принципа, Николе Тесле, Светог Саве, Кнегиње Милице, Саве Ковачевића, Доситеја Обрадовића, Милоша Обилића, Слободана Јовановића (Бордашев сокак), Карађорђева, Војводе Степе), раскрснице и кружни токови у граду.

Одржавање зелених површина ван града, такође је у надлежности Града, али због ограничених буџетских средстава није обухваћено Програмом, осим кружног тока у Великој Обарској и парка Липик у Батковићу.

С обзиром да су послови који се изводе на одржавању градског зеленила условљени климатским фактором, тешко је у потпуности (детаљно) дефинисати програм којег бисмо се строго придржавали.

2.1. Одржавање јавних зелених површина

| РБ | ОПИС УСЛУГА | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прољетно и јесење грабање зелених површина обухвата: грабање, купљење и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад потребних алата и машина за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m² | 6.000 | 0,33 | 1.980,00 |
| 2. | Кошење јавних зелених површина обухвата: кошење, купљење и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад потребних алата и машина за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m² | 200.000 | 0,24 | 48.000,00 |
| 3. | Кошење јавних зелених површина употребом тримера око стамбених блокова, дрвореда и зеленог појаса уз улице обухвата: кошење, купљење и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад потребних алата и машина за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 2.500 | 44,65 | 111.625,00 |
| 4. | Употреба трактора са приколицом за потребе превоза разног отпада на Регионалну санитарну депонију, као и одвоз разних предмета на удаљености од максимално 10km. | m3 | 50 | 46,20 | 2.310,00 |
| 5. | Употреба ТМВ за потребе превоза разног отпада из града на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m3 | 50 | 75,00 | 3.750,00 |
| 6. | Употреба ТМВ за потребе превоза разног отпада из насељених мјеста ван града на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m3 | 40 | 98,00 | 3.920,00 |
| 7. | Рад НК радника обухвата: утовар и истовар отпада послије временских непогода на превозно возило, сјечење летораста и слично. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | н/ч | 1.000 | 9,00 | 9.000,00 |
| 8. | Детаљно орезивање средње високих стабала употребом моторне тестере (са премазом пресјека) обухвата: рад радника, средство за премазивање пресјека, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, средства за премазивање пресјека и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 400 | 35,00 | 14.000,00 |
| 9. | Орезивање високих стабала употребом висинске корпе (са премазом пресјека) обухвата: рад радника, рад висинске корпе, средство за премазивање пресјека, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, средства за премазивање пресјека и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 100 | 154,00 | 15.400,00 |
| 10. | Превршавање високих стабала употребом висинске корпе (сјеча свих грана до одређене висине, коју одређује надзорни орган и премазивање пресјека) обухвата: рад радника, рад висинске корпе, средство за премазивање пресјека, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, средства за премазивање пресјека, рад висинске корпе и трошкове утовара, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 40 | 350,00 | 14.000,00 |
| 11. | Орезивање жбунастих врста обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад и трошкове утовара, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 1.200 | 6,60 | 7.920,00 |
| 12. | Орезивање живе ограде обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад и трошкове утовара, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m | 1.500 | 3,85 | 5.775,00 |
| 13. | Окопавање дрвенастих садница обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | ком | 1.300 | 5,70 | 5.700,00 |
| 14. | Окопавање жбунастих врста обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | m² | 3.000 | 4,70 | 14.100,00 |
| 15. | Окопавање цвијетних површина и жардињера обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | m² | 3.000 | 2,20 | 6.600,00 |
| 16. | Окопавање ружа обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | m² | 2.000 | 2,90 | 5.800,00 |
| 17. | Одгртање и загртање ружа обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | ком | 3.000 | 2,00 | 6.000,00 |
| 18. | Садња сезонске расаде обухвата: рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, садњу са урачунатим садним материјалом и заливање у гарантном року. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, садни материјал и заливање. | m² | 1.300 | 40,00 | 52.000,00 |
| 19. | Садња луковичастог цвијећа и перена обухвата: рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, садњу са урачунатим садним материјалом и заливање у гарантном року. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, садни материјал и заливање. | m² | 200 | 47,00 | 9.400,00 |
| 20. | Садња ружа обухвата: - рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, - садни материјал - уклањање сувих ружа и одвоз отпада - ископ садне јаме димензија (0,30 х 0,30 х 0,30)m - вађење шута из садне јаме - 1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље, тресета (прегорелог стајњака) и нешто пијеска у односу 3:2:1 - садња и заливање два мјесеца. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, уклањање и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, пијесак и заливање. | ком | 400 | 12,70 | 5.080,00 |
| 21. | Набавка и садња садница четинарских врста висине 1,5m: |  |  |  |  |
|  | - Thuja occidentalis "smaragd" | ком | 70 | 60,00 | 4.200,00 |
|  | - Juniperus virginiana "skyrocket" | ком | 60 | 60,00 | 3.600,00 |
|  | Набавка и садња четинарских врста обухвата: - рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, - садни материјал - ископ садне јаме димензија (0,40 х 0,40 х 0,40)m - вађење шута из садне јаме - 1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље и тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 - садња и заливање дванаест мјесеци. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, и заливање. |  |  |  |  |
| 22. | Набавка и садња ниских четинарских садница висине 0,4m: - Thuja occidentalis "globosa" (h=0.4m) Набавка и садња ниских четинарских врста обухвата: - рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, - садни материјал - ископ садне јаме димензија (0,40 х 0,40 х 0,40)m - вађење шута из садне јаме - 1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље и тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 - садња и заливање дванаест мјесеци. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, и заливање. | ком | 80 | 69,30 | 5.544,00 |
| 23. | Набавка и садња садница жбунастих врста: |  |  |  |  |
|  | - Juniperus horisontalis | ком | 40 | 35,00 | 1.400,00 |
|  | - Berberis thunbergii "atropurpurea" | ком | 70 | 33,00 | 2.310,00 |
|  | - Evonimus japonicus, "aurovariegatus" | ком | 100 | 23,00 | 2.300,00 |
|  | - Ligustrum | ком | 100 | 10,00 | 1.000,00 |
|  | Набавка и садња жбунастих врста обухвата: - рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, - садни материјал - ископ садне јаме димензија (0,40 х 0,40 х 0,40)m - вађење шута из садне јаме - 1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље и тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 - садња и заливање дванаест мјесеци. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, уклањање и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, и заливање. |  |  |  |  |
| 24. | Сијање травњака на неприпремљеном земљишту обухвата: прекопавање терена, уклањање шута, равнање терена, насипање плодном земљом, сјетва сјемена (1kg на 40m2) и заливање три мјесеца од сијања. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад свих неопходних машина и алата, насипање плодном земљом, сјеме и заливање. | m² | 250 | 22,00 | 5.500,00 |
| 25. | Сијање травњака на припремљеном земљишту обухвата: плитко прекопа-вање терена, сјетва сјемена (1kg на 40m2) и заливање три мјесеца од сијања. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад свих неопходних машина и алата, сјеме и заливање. | m² | 450 | 8,00 | 3.600,00 |
| 26. | Набавка траве | kg | 200 | 13,50 | 2.700,00 |
| 27. | Набавка и постављање тепих травњака обухвата припрему терена, нивелисање терена, постављање тепих траве и заливање три мјесеца од постављања. У цијену је неопходно урачунати рад радника са неопходним машинама и алатима за рад, набавку траве и заливање. | m² | 200 | 28,00 | 5.600,00 |
| 28. | Набавка и постављање малча обухвата рад радника са неопходним алатима и припрему терена за постављање малча. Малч ће се наносити у дебљини од 10cm. У цијену је неопходно урачунати набавку малча, рад радника са неопходним алатима. | m² | 400 | 28,00 | 11.200,00 |
| 29. | Фарбање у два премаза жардињера, оградица око цвијетњака, бетонских површина и слично обухвата рад радника са неопходним алатима, фарбу, припрему подлоге за фарбање (чишћење, шмирглање, прање и сл.) по налогу надзорног органа, чишћење околних површина уколико је дошло до прљања у току фарбања. У цијену је неопходно урачунати рад радника са неопходним алатима и фарбу. | литар | 60 | 23,00 | 1.380,00 |
| 30. | Прихрањивање комплексним ђубриви-ма травњака, ружа, цвијетних површина, жбунастих и дрвенастих врста обухвата: рад радника и средства за прихрањивање у складу са врстом саднице и временским добом прихрањивања. У цијену је неопходно урачунати рад радника и средства за прихрањивање. | m² | 2.000 | 0,80 | 1.600,00 |
| 31. | Сјеча сувих болесних стабала без употребе висинске корпе обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 20 | 165,00 | 3.300,00 |
| 32. | Сјеча сувих и болесних стабала са употребом висинске корпе обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, рад висинске корпе, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, рад висинске корпе и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 20 | 370,00 | 7.400,00 |
| 33. | Заливање зелених и осталих површина. У цијену је неопходно урачунати набавку воде, рад радне снаге, употребу возила и алата за рад. | m3 | 4.200 | 19,00 | 79.800,00 |
| 34. | Хемијско третирање цвиjетних површина и ружа обухвата: рад радника и хемијска средства у складу са врстом саднице и временским добом третирања. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и трошкове хемијских средстава. | m² | 160 | 0,90 | 144,00 |
| 35. | Хемијско третирање дрвенастих и жбунастих садница обухвата: рад радника и хемијска средства у складу са врстом саднице и временским добом третирања. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и трошкове хемијских средстава. | ком | 160 | 12,00 | 1.920,00 |
| 36. | Рад висинске корпе за послове који нису обухваћени програмом. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и рада висинске корпе. | н/ч | 14 | 200,00 | 2.800,00 |
| 37. | Рад СКИП-а обухвата: рад радника, вађење пањева, копање јама, одвоз и депоновање отпада на Регионалну санитарну депонију и друге сличе послове по налогу надзорног органа. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника, трошкове рада СКИП-а и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 60 | 132,00 | 7.920,00 |
| 38. | Вађење пањева ручно обухвата: рад радника са употребом неопходних алата одвоз и депоновање отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употре-бом неопходних алата за рад и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 30 | 132,00 | 3.960,00 |
| 39. | Рад моторне тестере обухвата: рад радника и рад моторне тестере на орезивању појединачних грана дрвећа, сјечи дрвећа и слично и сакупљање отпада и одвоз на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 60 | 130,00 | 7.800,00 |
| 40. | Постављање и скидање заставица за државне празнике у току године | једно поста-вљање и скидање | 14 х | 230,00 | 3.220,00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 512.558,00 |
| ПДВ: |  |  |  |  | 87.134,86 |
| УКУПНО са ПДВ: |  |  |  |  | 599.692,86 |

2.2. Набавка вишегодишњих садница

| РБ | ОПИС УСЛУГА | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и садња дрвенастих лишћар-ских садница најмање 10 година старо-сти и обима 12-15cm, обухвата: - рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, - садни материјал - ископ садне јаме димензија (0,80 х 0,80х0,80)m - вађење шута из садне јаме - 1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље, тресета (прегорjелог стајњака) у односу 2:1 - садња саднице 3cm изнад коријеновог врата, - формирање улегнућа око саднице тзв."чанка" - заливање 12 мјесеци - анкерисање (заштита дрвеним штитницима и учвршћивање гумом на тзв."осмицу") и то: |  |  |  |  |
|  | - Tillia argentea | ком | 8 | 140,00 | 1.120,00 |
|  | - Acer platanoides | ком | 38 | 135,00 | 5.130,00 |
|  | - Acer negundo | ком | 6 | 125,00 | 750,00 |
|  | - Platanus sp. | ком | 4 | 140,00 | 560,00 |
|  | - Sorbus sp. | ком | 4 | 130,00 | 520,00 |
|  | - Betula sp. | ком | 10 | 110,00 | 1.100,00 |
|  | - Aesculus hippocastanum | ком | 4 | 145,00 | 580,00 |
|  | - Prunus serulata | ком | 14 | 120,00 | 1.680,00 |
|  | У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, уклањање и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, анкерисање и заливање. |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и садња декоративних лишћарских садница најмање 10 година старости, обухвата: - рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, - садни материјал - ископ садне јаме димензија (0,80 х 0,80х0,80) m - вађење шута из садне јаме - 1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље, тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 - садња саднице 3cm изнад коријено-вог врата, - формирање улегнућа око саднице тзв."чанка" - заливање дванаест мјесеци - анкерисање (заштита дрвеним штитницима и учвршћивање гумом на тзв."осмицу") и то: |  |  |  |  |
|  | - Liriodendron | ком | 21 | 120,00 | 2.520,00 |
|  | - Catalpa bignonioides „Nana“ | ком | 21 | 140,00 | 2.940,00 |
|  | - Liquidambar | ком | 24 | 130,00 | 3.120,00 |
|  | - Carpinus betulus „fastigiata“ | ком | 24 | 120,00 | 2.880,00 |
|  | - Koerleuteria | ком | 25 | 120,00 | 3.000,00 |
|  | - Quercus robur | ком | 14 | 139,90 | 1.958,60 |
|  | У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, уклањање и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, анкерисање и заливање. |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 27.858,60 |
| ПДВ: |  |  |  |  | 4.735,96 |
| УКУПНО са ПДВ: |  |  |  |  | 32.594,56 |

2.3. Одржавање градског парка

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прољетно и јесење грабање парка (грабање, купљење и одвоз сакупљеног материјала на депонију ) 32.000 m² х 4 грабања у сезони | m² | 128.000 | 0,14 | 17.920,00 |
| 2. | Кошење парка (кошење, купљење и одвоз сакупљене траве на депонију) 32.000 m² х 4 кошења у сезони | m² | 128.000 | 0,15 | 19.200,00 |
| 3. | Свакодевно ручно или машинско чишћење пјешаћких стаза у парку у периоду од 7:00 до 15:00 часова -ручно чишћење пјешачких стаза обухвата прикупљање отпада и метење(метла до метле) или машинском чистилицом и осталим оруђима зља одржавање чистоће, -свакодневно пражњење бетонских канти за смеће,скидање плаката , посмртница са стабала(8,500m²x6 дана у седмици x 4 седмице x 9 мјесеци) | m² | 1.836.000 | 0,014 | 25.704,00 |
| 4. | Обезбјеђење чуварске службе свакодневно у трајању од 15:20 часова(задатак чуварске службе је да спречава ломљење и оштећење садица,стубова јавне расвјете, спомен биста и других садржаја у градском парку) | Пауш. |  |  | 10.000,00 |
| 5. | Свакодневно чишћење зелених површина,травњака одбачених папира и другог отпада. Сакупљање и одвоз олујног грања по потреби. | Пауш. |  |  | 12.646.00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 85.470,00 |
| ПДВ: |  |  |  |  | 14.529,90 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 99.999,90 |

Одржавање градског парка повјериће се предузећу ДОО "Патриот" Бијељина на основу преговарачког поступка а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12).

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 2.

| 2.1. | Одржавање јавних зелених површина | 599.692,86 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Набавка вишегодишњих садница | 32.594,56 |
| 2.3. | Одржавање градског парка | 99.999,90 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 732.287,32 |

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За нормално функционисање саобраћаја у насељеним мјестима за вријеме кишних дана, а из разлога заштите асфалтних застора на градским улицама и пролазника, потребно је одржавати објекте кишне канализације током цијеле године.

Одвођење атмосферских вода обухвата сљедећи обим радова:

- поправка ревизионих окана, тијела сливника и спојева сливника на канализацију,

- подизање оквира и намијештање поклопаца,

- чишћење сливника, таложника и споја сливника на канализацију, вађење талога и одвоз на депонију,

- замјена дотрајалих ЛЖ поклопаца или решетки на ревизионим окнима или сливницима.

| Р/Б | ВРСТА УСЛУГЕ | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња канализационих цијеви тјемене крутости SN-8 KN/m². У цијену укључити све потребне радње и материјал - сјечење, утовар и одвоз асфалта или бетона - ископ рова (јаме) утовар и одвоз материјала из ископа - укрута цијеви пијеском до коте +30 cm изнад тјемена цијеви - затрпавање преосталог дијела рова чистим шљунковитим материјалом - израда завршног асфалта од бито шљунка или хабајућег слоја д=7 до 8 cm. |  |  |  |
| 1.1. | ДН 315 ДН 250 ДН 200 ДН 160 | m1 | 10 20 20 16 | 819,00 1.458,99 1.406,81 1.020,80 |
| 2. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 mm за тешко саобраћајно оптерећење (400KN). Ова ставка обухвата поред набаве и уградње поклопца и израду АБ прстена дебљине 40 cm, висине 50 cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађеног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 4 | 1.243,15 |
| 3. | Нивелација постојећег ЛЖ поклопца Ø 625 mm за тешко саобраћајно оптерећење (400KN). Ова ставка обухвата израду АБ прстена дебљине 40 cm, висине 50 cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно нивелисаног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 3 | 548,23 |
| 4. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 mm за тешко саобраћајно оптерећење (400KN) - само поклoпац без рама. | Ком. | 3 | 1.010,88 |
| 5. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500mm) за тешко саобраћајно оптерећење (400KN) са шарком и могућношћу закључавања. Ова ставка обухвата поред набаве и уградње рама и решетке и фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 cm и висине 30 cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађене решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 6 | 3.835,66 |
| 6. | Нивелисање постојеће сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500mm) за тешко саобраћајно оптерећење (400KN) фиксирање истог са AB прстеном дебљине 30cm и висине 30cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно саниране решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 3 | 1.180,73 |
| 7. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500mm) за тешко саобраћајно оптерећење (400KN)- само решетка без рама. | Ком. | 10 | 2.457,00 |
| 8. | Рад комбинованог специјалног возила- радне машине “Vacum and presure” (уобичајени назив “Вома”) на прочишћавању колектора. У цијени рада је и рад 2 помоћна радника за потребе чишћења до дна сливника и ревизионих окана канализације. Вома треба бити опремљена цријевом мин дужине 80 метара. Радни притисак треба да је у границама 180-220 бара, а радна запремина минимално Qзук= 10,000 литара. Обрачун вршити по м1 очишћеног колектора. Усисану прљаву воду возити на депонију комуналног отпада којом управља ЈП “Еко деп”. | m | 4.250 | 67.128,75 |
| 9. | Рад цистерне за превоз фекалија. У цјену укључити комплетан циклус: црпљење, транспорт и истовар, и цијену исказати по m3 одвезене материје. | m3 | 180 | 5.791,50 |
| 10. | Рад компресора мин. радног протока Q=4000 литара/минути | Сати | 10 | 819,00 |
| 11. | Рад комбиноване машине (утовар-ископ) машине нпр. „Скип“ или сл. | Сати | 10 | 702,00 |
| 12. | Рад камиона-кипера корисне носивости 10 тона | Сати | 10 | 702,00 |
| 13. | Рад аерлифта на прочишћавању упојних бунара. Аерлифт опслужују 3 радника, који оптерећују ову цијену. Обрачун свести на сат рада групе заједно са аерлифтом. (Компресор се посебно обрачунава) | Сат групе | 14 | 802,62 |
| 14. | Ручно чишћење дна упојног бунара, сав извађени материјал из бунара одвући на санитарну регионалну депонију. Обрачун по утрошеном сату НК радника | Сати | 10 | 195,62 |
| 15. | Израда упојног бунара, поцијевљеног бетонским цијевима, корисног унутрашњег пречника Ø 1000mm. Бунар је дубине 7.0 метара, и то 4 метра у води и 3 метра ван нивоа воде. На доња два метра дубине оставити 50 отвора Ø 60mm на цијеви за процјеђивање вода. Горња плоча бунара је од AB MB30 дебљине 25cm, армирана у обје зоне са ±Q525. У горњој плочи уградити шахт поклопац Ø 600mm, носивости 40 тона. У цијену укључити све радове: ископ, одвоз материјала из ископа, затрпавање око бунара филтерским материјалом, бетон, арматуру, оплату, црпљење воде, поклопце, израду продора за доводне цијеви и уградњу m цијеви у зид бунара. Обрачун је по комплетно изведеном бунару. | Компл. | 2 | 5.601,96 |
| 16. | Поправка и одржавање заједничке водоводне и канализационе инсталације са потребом дизања WC шоље и каде у објектима алтернативног смјештаја у Јањи, Амајлијама, и ГТЦ-ет Пет језера Бијељина. | Стамбена јединица | 3 | 456,30 |
| 17. | Поправка и одржавање заједничке водоводне и канализационе инсталације у објектима алтернативног смјештаја Јања, Амајлије и ГТЦ-ет Пет језера. | Стамбена јединица | 3 | 284,31 |
| 18. | Ремонт муљне пумпе за црпљење оборинске воде са коловоза | Ком. | 1 | 219,63 |
| 19. | Набавка и уградња на фонтани пумпе за воду карактеристика Q 20-100 l/мин. N минимално 10m, N максимално 64m, снага P1-1.1 Kw I/4.9A | Ком. | 1 | 257,40 |
| 20. | Рад КВ радника на монтажним радовима | Сати | 25 | 497,25 |
| 21. | Рад НК радника на физичким пословима | Сати | 25 | 351,00 |
| 22. | Ручно чишћење сливног окна испод сливне решетке, сав материјал извађен из окна одвући на Регионалну сани-тарну депонију. Обрачун по комаду очишћеног сливног окна. | Ком. | 10 | 302,33 |
| 23. | Набавка и монтажа једносмјерних вентила „Жабљи поклопац“ Ø 300 | Ком. | 1 | 257,40 |
| 24. | Набавка и уградња механизма за амортизовање удара на ЛЖ поклопцима за тешко саобраћајно оптерећење. | Ком. | 17 | 397,80 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  | 99.748,12 |

4.  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

| Ред. број | ЛОКАЦИЈА | Укупна површ. (m2) | Јединична цијена без ПДВ-а (КМ/m2) | Укупна цијена без ПДВ-а | Укупна цијена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Бродац | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 2 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Велино Село | 500 | 0.15 | 75.00 | 87.75 |
| 3 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Балатун | 1500 | 0.15 | 225.00 | 263.25 |
| 4 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Трњаци | 700 | 0.15 | 105.00 | 122.85 |
| 5 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Међаши | 500 | 0.15 | 75.00 | 87.75 |
| 6 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Даздарево | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 7 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Крива Бара | 500 | 0.15 | 75.00 | 87.75 |
| 8 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Дворови и Тријешница | 3000 | 0.15 | 450.00 | 526.50 |
| 9 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Суво Поље | 1500 | 0.15 | 225.00 | 263.25 |
| 10 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Бријесница | 300 | 0.15 | 45.00 | 52.65 |
| 11 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Ковачићи | 600 | 0.15 | 90.00 | 105.30 |
| 12 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Загони | 1500 | 0.15 | 225.00 | 263.25 |
| 13 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Загони Доњи | 300 | 0.15 | 45.00 | 52.65 |
| 14 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Модран | 1500 | 0.15 | 225.00 | 263.25 |
| 15 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Буковица Горња | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 16 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Магнојевић Горњи | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 17 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Магнојевић Средњи | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 18 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Драгаљевац Средњи | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 19 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Драгаљевац Горњи | 2000 | 0.15 | 300.00 | 351.00 |
| 20 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чађавица Горња | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 21 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чађавица Средња | 700 | 0.15 | 105.00 | 122.85 |
| 22 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чађавица Доња | 2000 | 0.15 | 300.00 | 351.00 |
| 23 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Обријеж | 240 | 0.15 | 36.00 | 42.12 |
| 24 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Јоховац | 500 | 0.15 | 75.00 | 87.75 |
| 25 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Батар | 500 | 0.15 | 75.00 | 87.75 |
| 26 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Главичице | 500 | 0.15 | 75.00 | 87.75 |
| 27 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Бјелошевац | 400 | 0.15 | 60.00 | 70.20 |
| 28 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Бањица | 800 | 0.15 | 120.00 | 140.40 |
| 29 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Љесковац | 2000 | 0.15 | 300.00 | 351.00 |
| 30 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Глоговац | 2000 | 0.15 | 300.00 | 351.00 |
| 31 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Ченгић | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 32 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чардачине | 2000 | 0.15 | 300.00 | 351.00 |
| 33 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Јања-Нова Јања | 16600 | 0.15 | 2,490.00 | 2,913.30 |
| 34 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Црњелово Доње | 2000 | 0.15 | 300.00 | 351.00 |
| 35 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Велика Обарска | 3000 | 0.15 | 450.00 | 526.50 |
| 36 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Патковача | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 37 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Батковић | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 38 | Одржавање парка „Липик“ у МЗ Батковић | 4600 | 0.15 | 690.00 | 807.30 |
| 39 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Остојићево | 300 | 0.15 | 45.00 | 52.65 |
| 40 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Црњелово Горње | 500 | 0.15 | 75.00 | 87.75 |
| 41 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Драгаљевац Доњи | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 42 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Гојсовац | 1500 | 0.15 | 225.00 | 263.25 |
| 43 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Љељенча | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 44 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Буковица Доња | 500 | 0.15 | 75.00 | 87.75 |
| 45 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Ново Насеље | 1500 | 0.15 | 225.00 | 263.25 |
| 46 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Богдановић | 300 | 0.15 | 45.00 | 52.65 |
| 47 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Попови | 2000 | 0.15 | 300.00 | 351.00 |
| 48 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Д. Магнојевић | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 49 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Кацевац | 800 | 0.15 | 120.00 | 140.40 |
| 50 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Вршани | 3000 | 0.15 | 450.00 | 526.50 |
| 51 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,дома културе и спомен обиљежја у МЗ Дијелови | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 52 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,дома културе и спомен обиљежја у МЗ Градац | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 53 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,дома културе и спомен обиљежја у МЗ Ступањ | 1000 | 0.15 | 150.00 | 175.50 |
| 54 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,дома културе и спомен обиљежја у МЗ М.Обарска | 500 | 0.15 | 75.00 | 87.75 |
| 55 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,дома културе и спомен обиљежја у МЗ Амајлије | 900 | 0.15 | 135.00 | 157.95 |
| 56 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,дома културе и спомен обиљежја МЗ Пучиле | 550 | 0.15 | 82.50 | 96.53 |
| 57 | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,дома културе и спомен обиљежја МЗ Којчиновац | 1200 | 0.15 | 180.00 | 210.60 |
| 58 | Интервентно кошење по посебном налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине око домова културе, спортских терена, спомен обиљежја у мјесним заједницама и друго а које нису на дефинисаном списку | 11900 | 0.15 | 1,785.00 | 2,088.45 |
| Укупна површина у једном циклусу oдржавања (кошења) 93.690m2 без ПДВ: |  |  |  | 14,053.50 |  |
| Укупна површина у једном циклусу oдржавања (кошења) 93.690m2 са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 16,442.60 |

Укупно за одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја у два циклуса:

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Укупна цијена без ПДВ-а | Укупна цијена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укупно два циклуса одржавања (кошења) 93.690m2 х2=187.380,00m2 | 28,107.00 | 32.885,00 |

5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА"

5.1. Уређење излазно-улазних путних праваца

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско или ручно кошење траве у путном појасу на улазно-излазним правцима Бијељине, са обје стране коловоза ширине по 2m. Кошење ће се обавити два пута у току сезоне. - покошену траву и сакупљени комунални отпад у путном појасу одвући на Регионалну санитарну депонију Правци који треба да се уређују су: |  |  |  |  |
| 1.1. | Бијељина-Амајлије (3000m х 2m) х 2 x 2 у току сезоне) | m2 | 24.000 | 0,18 | 4.320,00 |
| 1.2. | Бијељина-Дворови (2500m х 2m) х 2 x 2 у току сезоне) | m2 | 20.000 | 0,18 | 3.600,00 |
| 1.3. | Бијељина-Батковић (2000m х 2m) х 2 x 2 у току сезоне) | m2 | 16.000 | 0,18 | 2.880,00 |
| 1.4. | Бијељина-Велика Обарска ((2000m х 2m)+(2000m х 2m)) x 2 у току сезоне) | m2 | 16.000 | 0,18 | 2.880,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 13.680,00 |
|  | ПДВ 17%: |  |  |  | 2.325,60 |
|  | Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  | 16.005,60 |

Одржавање предметних површина повјериће се предузећу ДОО "Патриот" Бијељина на основу преговарачког поступка а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12).

5.2. Кошење обале и чишћење дна канала "Дашница"

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско или ручно кошење траве на обалама канала Дашница, кроз градско подручје. Покошена трава и сакупљени комунлани отпад на обалама канала одвози се на Регионалну санитарну депонију. Обрачун по м2 ((2.560m х 3,50m) + (2.560m х 4,00m)) x 5 пута у току сезоне) | m2 | 96.000 | 0,18 | 17.280,00 |
| 2. | Уређење јавних површина у случају хитних интервенција по посебном налогу наручиоца |  |  |  |  |
| 2.1. | Рад тримера (обрачун по часу) | h | 297 | 25,00 | 7.425,00 |
| 2.2. | Рад косачице (обрачун по м2) | m2 | 20000 | 0,18 | 3,600,00 |
| 2.3. | Рад моторне тестере (обрачун по часу) | h | 30 | 25,00 | 750,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 29.055,00 |
|  | ПДВ 17%: |  |  |  | 4.939,35 |
|  | Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  | 33.994,35 |

Одржавање предметних површина повјериће се предузећу ДОО "Патриот" Бијељина на основу преговарачког поступка а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12).

5.3. Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отапда са покоса и дна канала "Дашница"

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручно сакупљање свих врста комуналног отпада са лијеве и десне обале канала Дашница од моста у улици Сремска до моста на крају улице Илије Гарашанина (стари отпад Нено). Скупљени комунални отпад одвози се на Регионалну санитарну депонију. Чишћење се обавља једном седмично у периоду април-децембар. | Дани | 40 | 149,50 | 5.980,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 5.980,00 |
|  | ПДВ: |  |  |  | 1.016,60 |
|  | Износ са ПДВом: |  |  |  | 6.996,60 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 5.:

| 5.1. | Уређење излазно-улазних путних праваца | 16.005,60 |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Кошење обале канала "Дашница" и чишћење дна канала | 33.994,35 |
| 5.3. | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отапда са покоса и дна канала "Дашница" | 6.996,60 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 56.996,55 |

6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

1.  Насеље Ковиљуше

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стадион |  | 3.500,00 | 0,04 | 163,80 |

2. Насеље Пет језера

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Парцела к.п.1322/334 и 1322/365 к.о. Бн Село |  | 1742 | 0,04 | 81,53 |
| парцеле к.п.431/3 к.о. Бн 2 |  | 1379 | 0,04 | 64,54 |

3.  Стадион ФК Радник

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| парцела број: 1 | 90 х 25,50 | 2.295,00 | 0,04 | 107,41 |
| парцела број: 2 | 150 х 21 | 3.150,00 | 0,04 | 147,42 |

4. МЗ Вук Караџић (ул. Војводе Петра Бојовић)

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 300 х 2,0 х 2 | 1.200,00 | 0,04 | 56,16 |

5. Улице око школе Јован Дучић

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 500 х 2,0 х 2 | 1.000,00 | 0,04 | 46,8 |

6. Улица Лозничка

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 1.300 х 2,0 х 2 | 5.200,00 | 0,04 | 243,36 |

7. Улице  Владике Николаја, Д. К. Букија и С. Ћоровића

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 2.000 х 2,0 х 2 | 8.000,00 | 0,04 | 374,40 |

8. Улица Пере Станића (код ОШ „Кнез Иво од Семберије)

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| парцела број 1 | 50 х 20 | 1.000,00 | 0,04 | 46,80 |

9.  Л-1 Бјелошевац-Кацевац ( М )

| Структура посла | Димензије | Укупна површина (m²) | Вриједност (КМ / m²) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинско и ручно кошење | 2000x2x2 | 8.000 | 0,04 | 374,40 |

10. МЗ Бродац - Бегов пут

| Структура посла | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинско и ручно кошење | 3700х3х2 | 22.200,00 | 0,04 | 1.038,96 |

11.  МЗ Велика Обарска

| Структура посла | Димензије | Укупна површ. (m²) | Вриједност (КМ / m²) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинско и ручно кошење Парцеле к.п. 1444 и 4438 к.о. Велика Обарска |  | 10.000 | 0,04 | 468,00 |

12. МЗ Вршани

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 2.000 х 2,5 х 2 | 10.000,00 | 0,04 | 468,00 |

13. МЗ Градац

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 1.400 х 2,5 х 2 | 7.000,00 | 0,04 | 327,60 |

14. МЗ Јања – Ново Насеље

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас у насељу | 10.000 х 2,0 х 2 | 40.000,00 | 0,04 | 1.872,00 |
| парцела код школе | 200 х 100 | 20.000,00 | 0,04 | 936,00 |

15.  Кошење амброзије на путевима и јавним површинама по потреби и по посебном налогу наручиоца

| Структура посла | Димензије | Укупна површ. (m²) | Вриједност (КМ / m²) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинско и ручно кошење | - | 220.000 | 0,04 | 10.296,00 |

16. Извршење рјешења пољопривредне и еколошке инспекције током 2022. године за кошење амброзије.

| р/б | Опис позиције услуга | Количина (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унуштење амброзије на пољопривредним и другим површинама, кошењем косачицом или тарупом (мулчером). Обрачун по m² покошене површине | 170.000,00 | 0,04 | 7.956,00 |
| 2 | Уништавање амброзије у двориштима, неприступачним теренима или руралним стаништима, ручним кошењем или чупањем. Обрачун по m² покошене површине | 45.000,00 | 0,04 | 2. 106,00 |

Уништавање амброзије предвиђено је машинским или ручним кошењем, површина које су власништво Града Бијељина.

Површине које су предмет овог Програма су оријентационе. Давалац услуге је  обавезан да води евиденцију извршених услуга (грађевински дневник, дневник рада) са количинама остварених радних сати радника и радних сати средстава рада.

План утрошка средстава је 27.175,18КМ (са ПДВ-ом).

Одржавање површина повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.

7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

| Р/Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијене | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад машина, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m3 | 1309 | 10,00 | 13.090,00 |
| 2. | Чишћење дивљих депонија гурањем смећа багером до депоније најдаље до 100 метара. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад машина, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. Обрачун по мото часу рада машине. | h | 75 | 85,00 | 6.375,00 |
| 3. | Ручно скупљање чврстог комуналног отпада (папир, пластика и др.) у вреће. Сакупљени комунални отпад одвући на Еко депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. Обрачун по часу радника. | h | 250 | 10,00 | 2.500,00 |
| 4. | Набавка, довоз и уградња металног стуба димензија 4х4cm, висине 1,8cm (1,5cm изнад земље). Размак између стубова 2,00m. Стуб офарбати заштитном и завршном бојом. Ископ темељне јаме димензија 30 х 30 х 40cm са утоваром и одвозом материјала од ископа на депонију. Ограду урадити од бодљикаве жице у три реда. | m | 500 | 36,50 | 18.250,00 |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  | 40.215,00 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 6.836,55 |
| УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  |  | 47.051,55 |

8. ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Са простора Града Бијељина неопходно је организовати одвоз комуналног отпада са површина као што су: купалишта, излетишта, сеоска гробља и домови културе. За организовање одвоза са ових површина из буџета Града Бијељина је потребно издвојити сљедећа средства:

| Р/Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Период пружања услуга (мјесеци) | Број одвоза недељно | Број контејнера | Јед. цијене | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Излетишта | 12 | 1 | 24 | 69,58 | 20.039,04 |
| 2. | Гробља | 12 | 1 | 59 | 69,58 | 49.262,64 |
| 3. | Домови културе | 12 | 1 | 5 | 69,58 | 4.174,80 |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  | 73.476,48 |
|  | ПДВ-17%: |  |  |  |  | 12.491,00 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  |  | 85.967,48 |

9. ИЗРАДА КУЋНИХ БРОЈЕВА ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | Јед. мјере | Кол. | Јед. цијена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда кућних бројева димензија: (200mm х 150mm х 0,75mm). - Бројеви се израђују од пластифицираног, нерђајућег, поцинчаног лима у плавој боји, са бијелим натписом броја, од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. | ком. | 500 | 2,65 | 1.325,00 |
| 2. | Израда словних ознака димензија: (90mm х 90mm х 0,75mm). - Словне ознаке се израђују од пластифици-раног, нерђајућег, поцинчаног лима у плавој боји, са бијелим натписом слова, од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. | ком. | 200 | 1,38 | 276,00 |
| 3. | Израда табли са називом улице димензија: (500mm х 300mm х 0,75mm). - Табле са називом улица израђују се од пластифицираног, нерђајућег, поцинчаног лима у плавој боји, са бијелим натписом назива улице, од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. | ком. | 10 | 18 | 180,00 |
| 4. | Израда и постављање табли са називом улице димензија: (500mm х 300mm х 2,00mm). - Табле са називом улица израђују се од алуминијума дебљине 2,00mm у тамноплавој боји, са бијелим натписом којег одреди инвеститор, те повијеним полуокруглим рубом r = 25 mm. Табла мора бити лакирана, а преко ње се лијепи рефлектујућа ЕГ фолија. За монтажу табле морају имати 4 рупе. У цијену урачунати набавку и уградњу табли. | ком. | 20 | 36,00 | 720,00 |
| 5. | Израда и постављање табли са називом тргова и улица димензија: (1.200mm х 150mm х 2,00mm). - Табле са називом улица израђују се од алуминијума дебљине 2.00mm у тамноплавој боји, са бијелим натписом којег одреди инвеститор, те повијеним полуокруглим рубом r = 25 mm. Табла мора бити лакирана, а преко ње се лијепи рефлектујућа ЕГ фолија. За монтажу предвиђено је да се стандардном шелном, која се користи за монтажу саобраћајних знакова, табла постави на стуб. У цијену урачунати набавку и уградњу табли. | ком. | 20 | 69,50 | 1390,00 |
| 6. | Набавка и уградња стуба за постављање путоказних табли. Висина стуба изнад земље 3,00m, дебљина стуба 800mm, материјал алуминијум, са могућношћу ротирања путоказних табли. | ком. | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 7. | Постављање табли са називима улица. За табле које се постављају на стубовима гдје се не може утиплати табла у објекат, неопходно је направити рам и обезбиједити да табла буде причвршћена за стуб јавне расвјете, стуб саобраћајне сигнализације или на посебно направљен стуб за ту намјену. | ком. | 60 | 30,00 | 1.800,00 |
| 8. | Израда и уградња огласних табли димензија: (1.730mm х 1.220mm). Огласне табле израђују се од челичних металних носача и челичне металне подконструкције и водоотпорне плоче (блажујка) дебљине 2,00cm, све обојено темељном бојом два премаза и два премаза финалном бојом. Боју ће одредити наручилац. | ком. | 10 | 130,00 | 1300,00 |
| 9. | Израда и уградња водоотпорних плоча (блажујка) дебљине 2,00cm. | ком. | 4 | 20,00 | 80,00 |
| 10. | Израда и уградња табли упозорења димензија: (1.000mm х 600mm х 1mm): - "ЗАБРАЊЕНО БАЦАЊЕ СМЕЋА (Комунална полиција број телефона: 055/211-355)“ и - "ЗАБРАЊЕНО ОСТАВЉАЊЕ УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА (Комунална полиција број телефона: 055/211-355)". Табле се израђују од нерђајућег поцинчаног лима омеђеног металним рамом са металним носачем (цијев  2") дужине 2,5m, све обојено темељном бојом два премаза и два премаза финалном бојом. Боју ће одредити наручилац. Натписе урадити од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. | ком. | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 11. | Набавка (или властита израда) заштитног стубића од дебелослојних црних цјеви  2,5" h = 600mm, 400mm изнад површине тла и 200mm у темељу, са чеоним затварањем заобљеним лимом и навареним анкерима од бет.гвожђа  10mm. Стубић обавезно бојити 2 пута основном и 2 пута лак заштитном жутом бојом. | ком. | 200 | 10,00 | 2.000,00 |
| 12. | Механичко чишћење од нечистоћа и корозије, бојење кородираних мјеста на стубићима основном заштитном бојом, а затим завршни премаз 2 пута нитро бојом по избору наручиоца радова. | ком | 600 | 2,5 | 1.500,00 |
| 13. | Механичко чишћење од нечистоћа и корозије, бојење кородираних мјеста на жељезним клупама основном заштитном бојом а затим завршни премаз 2 пута нитро бојом по избору наручиоца радова. | ком | 120 | 36,45 | 4.374,00 |
| 14. | Машинско разбијање асфалтне и бетонске подлоге ради обезбјеђења ископа темељне јаме компресором са утрошком 0,09 еф.часова рада машине по 1 комаду. | ком. | 50 | 10.00 | 500,00 |
| 15. | Ископ темељне јаме димензија 30 х 30 х 40cm са утоваром и одвозом материјала од ископа на депонију. Обрачун по комаду ископане темељне јаме. | ком. | 200 | 6,00 | 1.200,00 |
| 16. | Постављање стубића, нивелисање по правцу и висини те бетонирање темељне стопе бетоном МБ-20. Обрачун по комаду постављеног и бетонираног стубића. | ком. | 200 | 5,00 | 1.000,00 |
| 17. | Набавка и уградња ланца од материјала Ø 3mm, величине алке 1". | м | 200 | 2,5 | 500,00 |
| 18. | Израда нових табли величине и облика као постојеће са бојењем основном и заштитном бојом у тону као постојеће и са натписом који одреди инвеститор, те их монтирати на постојеће носаче. | ком. | 6 | 70,00 | 420,00 |
| 19. | Рад бравара на поправци (варењем) оштећених ограда, дјечијих игралишта (љуљашке, клацкалице и сл.), канти, клупа и слично. У цијену урачунати рад радника, рад неопходних алата, машина и материјала за рад. | h | 160 | 31,00 | 4960,00 |
| 20. | Набавка, уградња, заштита и фарбање дрвених талпи за клупе. У цијену урачунати набавку талпи, рад радника, потребне материјале и средства за рад. | ком. | 100 | 10,00 | 1.000,00 |
| 21. | Фарбање дрвених елемената: скидање постојеће фарбе ручно или машински, фарбање 2 слоја фарбом или сандолином са воском које одреди надзорни орган. Обрачун по m2 комплет изведених радова. | m2 | 50 | 8,5 | 426,00 |
| 22. | Реконструкција табли упозорења за обиљежавање зона санитарне заштите изворишта воде за пиће Грмић. | ком | 10 | 1.600,00 | 16.000,00 |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  | 41.641,00 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 7.078,97 |
| УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  |  | 48.719,97 |

Потребна средстава су 48.719,97КМ.

Израда кућних бројева повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.

10. НАБАВКА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА

| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПОСЛА | Jед. мјере | Kол. | Jед. цијена (без ПДВ) | Укупна цијена (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња готових бетонских клупа са дрвеним сједиштем и наслоњачем. Конструкција клупе се израђује од бетона минималне марке МБ 40, армираним влакнима. Дрвене греде су од боровине, димензија као на скици у прилогу, са заобљеним ивицама, и исте је потребно прије уграђивања импрегнирати средством за импрегнацију која штити од биолошких утицаја, ради заштите дрвене грађе. | ком | 20.00 | 435,00 | 8.700,00 |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња готових канти за смеће. Конструкција канте је кружног попречног пресјека од бетона, у завршној обради бетона кулиром, са иноксним завршним елементом са системом за отварање и затварање канте, као на слици у прилогу. Укупна висина канте је 100cm, пречник канте је промјењив, и износи просјечно 25cm, висина иноксног дијела канте је 20cm, a бетонског 80cm. | ком | 10.00 | 342,00 | 3.420,00 |
| 3. | Набавка и уградња самостојећих уличних чесми | ком | 5 | 994,80 | 4.974,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ-а (КМ): |  |  |  | 17.094,00 |
| Износ ПДВ-а (КМ): |  |  |  |  | 2.905,98 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (КМ): |  |  |  | 19.999,98 |

11. ЗООХИГИЈЕНА

ЗООХИГИЈЕНА подразумијева хватање и збрињавање напуштених и угрожених животиња, превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, болесних и изнемоглих животиња, сигурно уклањање животињских лешева са јавних површина. План заједничке комуналне потрошње за Зоохигијену за 2022. годину је 140.000,00 КМ.

Послове Зоохигијене повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

| Р/Б | ОПИС УСЛУГЕ | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | Финансирање са позиције |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Јавна градска хигијена | 1.053.350,90 |  |
| 1.1. | Град Бијељина | 855.446,35 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 1.2. | Насељено мјесто Јања | 56.199,33 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 1.3. | Јавна хигијена на шеталишту уз канал Дашница | 23.120,79 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 1.4. | Чишћење површина у зимском периоду | 21,764.34‬ | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 1.5. | Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" | 19.929,78 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 1.6. | Прање јавних површина | 76.890,31 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 2. | Одржавање јавних зелених површина | 732.287,32 |  |
| 2.1. | Одржавање јавних зелених површина | 599.692,86 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 2.2. | Набавка нових садница | 32.594,56 | 511500 СА-1 Издаци за остале вишегодишње засаде |
| 2.3. | Одржавање градског парка | 99.999,90 | 412500 СА-3 Текуће одржавање парка |
| 3. | Одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације | 99.748,12 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 4. | Одржавање јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја | 32.885,00 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 5. | Уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 56.996,55 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 5.1. | Уређење излазно-улазних путних праваца | 16.005,60 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 5.2. | Кошење обале канала "Дашница" | 33.994,35 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 5.3. | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) | 6.996,60 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 6. | Уништавање амброзије | 27.175,18 | 17.175,18КМ: 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње 10.000,00КМ: 412900 СА-3 Извршења рјешења по налогу пољоп. и еколошке инспекције (Одјељење за инспекцијске послове) |
| 7. | Чишћење дивљих депонија | 47.051,55 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 8. | Одвоз и депоновање комуналног отпада | 85.967,48 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 9. | Израда кућних бројева огласних табли, табли упозорења, заштитних стубића | 48.719,97 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| 10. | Набавка комуналног мобилијара | 19.999,98 | 511 300 СА-1 Набавка комуналног мобилијара |
| 11. | Зоохигијена | 140.000,00 | 412200 Хигијеничарска служба (Одјељење за пољопривреду) |
| 12. | Радови ван програма | 10.000,00 | 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње |
| УКУПНО: |  | 2.354.182,05 |  |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Послове из Програма заједничке комуналне потрошње реализоваће најповољнији понуђачи након проведених поступака јавних набавки, а све у складу са расположивим буџетским средствима.

Послове из Програма заједничке комуналне потрошње који се односе на уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала "Дашница", чишћење канала "Дашница" и уређење градског парка додјељују се привредном друштву ДОО "Патриот" Бијељина након проведеног преговарачког поступка, а на основу члана 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12).

Послови наведени у овом Програму су неопходни за одржавање хигијене Града на задовољавајућем нивоу. Обим и квалитет послова из овог Програма који ће се реализовати зависиће од расположивих средстава у буџету за 2022. годину.

Надзор над пруженим услугама под тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, овјеру грађевинских дневника, радних налога и осталих докумената вршиће Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине преко овлашћених службеника. Послове из тачке 11. надзор врши Одјељење за пољопривреду и дио послова из тачке 6. који се врше по налогу пољопривредне и еколошке инспекције, надзор врши Одјељење за инспекцијске послове.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови наведени у тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 финансираће се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, буџетске ставке "Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина", економски код 412800, осим дијела послова из тачке 2.2. послови садње нових садница финансираће се са буџетске ставке "Издаци за остале вишегодишње засаде" економски код 511500. Послови из тачке 2.3. који се односе на одржавање градског парка финансираће се са буџетске ставке "Текуће одржавање парка", економски код 412500. Послови наведени под тачком 11. финансираће се са буџетске ставке "Хигијеничарска служба", економски код 412200, потрошачка јединица 0005151, Одјељење за пољопривреду. Дио послова из тачке 6. који се врше по налогу пољопривредне и еколошке инспекције, финансираће се са буџетске позиције 412900 СА-3 Извршења рјешења по налогу пољоп. и еколошке инспекције у оквиру Одјељења за инспекцијске послове.

У сљедећој табели ћемо навести однос тренутно расположивих средстава по буџетским позицијама са којих се финансира комунална потрошња у односу на потребна средства за реализацију свих неопходних послова. Препорука је да се приликом израде ребаланса буџета у 2022. години покушају наћи средства како би се овај Програм реализовао у потпуности.

| Позиција | Потребна средства за реализацију Програма у 2022. год. | Средства обезбијеђена у буџету Града за 2022. год. | Средства која је потребно обезбиједити ребалансом буџета |
| --- | --- | --- | --- |
| 412800 СА-2 Финансирање комуналне потрошње | 2.051.587,61 | 820.000,00 | 1.231.587,61 |
| 511500 СА-1 Издаци за остале вишегодишње засаде | 32.594,56 | 20.000,00 | 12.594,56 |
| 412500 СА-3 Текуће одржавање парка | 99.999,90 | 100.000,00 | 0,00 |
| 412900 СА-3 Извршења рјешења по налогу пољоп. и елолошке инспекције (Одјељење за инспекцијске послове) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 511 300 СА-1 Набавка комуналног мобилијара | 19.999,98 | 20.000,00 | 0,00 |
| 412200 Хигијеничарска служба (Одјељење за пољопривреду) | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| УКУПНО: | 2.354.182,05 | 1.110.000,00 | 1.244.182,05 |

РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА

За све активности ван Програма заједничке комуналне потрошње, као и активности које нису обухваћене Програмом, а које битно утичу на реализацију Програма провођења комуналних активности, по потреби за истим издаваће се посебни радни налози.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена Програма почиње тећи од дана усвајања Програма до 31.12.2022. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:________________                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Б и ј е љ и н а

Датум:________________                                                           Александар Ђурђевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Основ за доношење Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину садржан је у члану 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11 и 100/17) који гласи: „(1) Средства за обављање  комуналних  дјелатности  заједничке комуналне  потрошње  обезбјеђују се из буџета  јединице локале  самоуправе по основу прихода остварених из:

а)  комуналне накнаде,

б)  диjела накнаде за коришћење добара од општег интереса,

в)  диjела прихода од пореза на непокретности,

г)  дијела накнада за дате концесије.

(2)  Утврђивање висине средстава из става 1. овог члана врши се на основу програма који  доноси скупштина јединице локалне самоуправе.

(3) Програм из става 2. овог члана доноси се до краја текуће за  наредну годину, а садржи  обим и квалитет одржавања и обнављања појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, висину потребних  средстава за реализацију програма и распоред средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно, као и мјере за спровођење програма.“

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Заједничка комунална потрошња је дјелатност од посебног јавног интереса која је Законом стављена у надлежност органа локалне самоуправе. Да би се правилније планирале и спроводиле активности у области заједничке комуналне потрошње Законом о комуналним дјелатностима регулисано је да се сваке године доноси Програм обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње

Закон је такође одредио да се средства за обављање  комуналних  дјелатности  заједничке комуналне  потрошње  обезбјеђују из буџета  јединице локале  самоуправе по основу прихода остварених из:

а)  комуналне накнаде, (годишњи прилив око 500.000,00КМ)

б)  диjела накнаде за коришћење добара од општег интереса, (годишњи прилив око 25.000,00КМ)

в) диjела прихода од пореза на непокретности, (годишњи прилив око 3.500.000,00КМ)

г)  дијела накнада за дате концесије (годишњи прилив око 170.000,00КМ).

Утврђивање висине средстава из претходног става би се требало да врши на основу Програма који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе, a на основу члана 21. став 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/11, 100/17).

Међутим, како је годинама пракса да се Програм заједничке комуналне потрошње доноси након усвајања буџета, а буџетска средства се насумично одређују без утврђене стварне потребе за обимом неопходних услуга, често се долази у ситуацију да се пружају само нужне услуге и то у минималном обиму. Град се не одржава адекватно искључиво из разлога недостатка финансијских средстава за пружање ових услуга.

Из наведених разлога овај Програм ће бити конципиран другачије у односу на претходне, односно на начин да ће се у овом Програму навести сви неопходни послови које је потребно обавити како би Град био чист. Обим реализације овог Програма ће да зависи од расположивог новца у буџету за 2022. годину.

Имајући у виду чињеницу да се Град Бијељина из године у годину све више гради, да се број становника у градском подручју константно повећава и да су у складу са тим потребе за чишћењем града све веће.

Из године у годину јавна хигијена је на све лошијем нивоу, а узрок томе је поред лоших навика становништва и недостатак финансијских средстава. У складу са тим неопходно је приликом доношења буџета, а касније и ребаланса буџета водити рачуна о стварним потребама Града. С обзиром да су средства обезбијеђена у буџету за 2022. годину недовољна за реализацију овог Програма, препорука је да се буџетска средства приликом доношења ребаланса буџета планирају у складу са потребама исказаним у овом Програму заједничке комуналне потрошње.

III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Сви послови наведени у тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 финансираће се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2022. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, буџетске ставке "Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина", економски код 412800, осим дијела послова из тачке 2.2. послови садње нових садница финансираће се са буџетске ставке "Издаци за остале вишегодишње засаде" економски код 511500.

Послови из тачке 2.3. који се односе на одржавање градског парка финансираће се са буџетске ставке "Текуће одржавање парка", економски код 412500.

Дио послова из тачке 6. који се врше по налогу пољопривредне и еколошке инспекције, финансираће се са буџетске позиције 412900 СА-3 Извршења рјешења по налогу пољоп. и еколошке инспекције у оквиру Одјељења за инспекцијске послове.

Послови наведени под тачком 11. финансираће се са буџетске ставке "Хигијеничарска служба", економски код 412200, потрошачка јединица 0005151, Одјељење за пољопривреду.

За реализацију овог Програма у потпуности неопходно је обезбиједити износ од 2.354.182,05КМ, што је реално оствариво имајући у виду да су приходи по основу комуналне накнаде, накнаде за коришћење добара од општег интереса, прихода од пореза на непокретности и накнаде за дате концесије на годишњем нивоу око 4.195.000,00КМ.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж. електр. и рачунар.

Градоначелник Града Бијељина разматрао је Програм заједничке комуналне потрошње за 2022. годину, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић