РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-226/21

Датум, 11.02.2021. године

ИЗВЈЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМA ИЗГРАДЊЕ  И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Бијељина, Фебруар 2021. године

Програм изградње и одржавања јавне расвјете у 2020. години за Град Бијељина који је тема овог Извјештаја усвојен је на 36. сједници Скупштине града Бијељина одржаној дана 18.фебруара 2020. године и објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина", бр. 03/20, а у складу са  чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 8/13, 27/13,30/16 и 9/17).

Програм изградње и одржавања јавне расвјете за 2020. годину сачињен је на основу усвојеног буџета града Бијељина за 2020. годину ("Службени гласник Града Бијељина" бр.23/19). Програм је сачињен на бази уговорених или процјењених вриједности за планирани обим и врсту послова који су наведени у ставкама програма и законом дефисаним надлежностима.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтјева стално праћење, ажурирање и усклађивање планиранихи остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета града Бијељина за 2017. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених активности-услуга по овом Програму су:

- ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

За изградњу јавне расвјете према Програму изградње комуналне инфраструктуре на територији града Бијељина за 2020. годину планирана су средства у износу од 70.000,00 КМ, од којих је 30% суфинансирање од стране МЗ-ца или група грађана. За потребе рализације наведеног пројекта Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине провело је поступак јавне набавке СКП-22/20 која се односи на Изградњу јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина. Након проведеног поступка са најповиљнијим понуђачем ДОО „Телефонија Видаковић“ закључен је оквирни споразум број 02-404-145/2020 дана 26.10.2020. године. Вриједност оквирног споразума износи 69.998,29КМ. На основу оквирног споразума планирано је закључивање појединачних уговора по потреби наручиоца радова. Током 2020. године за предметне радове није закључен ни један поједниначни уговор.

За радове на изградњи јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина гдје не постоји могућност суфинансирања грађана предвиђен је износ од око 40.000,00КМ. Предметна јавна набавка под шифром СКП-23/20 која се односи на Изградњу јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина у износу од 40.000,00КМ није реализована.

- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

8

Одржавање јавне расвјете на подручју Града Бијељина подразумјева замјену сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача као и замјена уништених стубова и свјетиљики у саобраћајним незгодама гдје је било 16 таквих ситуација. Штета која је проузрокована на инфраструктури јавне расвјете се процјењује да износи око 11.500,00 КМ од чега је дио штете наплаћен од осигуравајућих кућа и уплаћен у Буџет Града Бијељина, а дио је у процесу наплате потраживања. Треба напоменути да ће један дио штете остати ненаплаћен јер надлежним органима МУП-а нису познати починиоци саобраћајних незгода при којима је изазвана штета на објектима јавне расвјете, тако да смо у прилици да Одјељење поправку истих врши из средстава намијењених редовном одржавању.

У протеклој години није легализована ни једна јавна расвјета, а поступак легализације је у току за још око 7 јавних расвјета како би се регистровале и прикључиле на НН мрежу. Треба напоменути да се из године у годину, константном изградњом, број нових расвјета које је потребно легализовати повећавао тако да је дио урађен и у 2018. години. Поступак легализације је дуготрајан са обавезом да се прикупи велики број сагласности, излазци на терен, исправке недостатка које утврде комисије и др. Очекује се да се у 2021. години изврши легализација свих јавних расвјета које су изграђене у претходном периоду, а у једном периоду (2016. године) било је око 50 нелегализованих јавних расвјета.

На територији Града Бијељина је у 2020. години било 2154 интервенције на отклањању кварова, што је 400-500 интервенција више у односу на претходне године. Екипе које раде на одржавању су у току године имале и додатан дио посла око рекострукције мреже јавне расвјете на неколико локација јер се јавила потреба за истим као последица радова Елекетродистрибуције Бијељина гдје je реконструкцијом трафо станица дошло до избацивања опреме јавне расвјете, па су се морали уграђивати нови разводни ормари. Поред тога вршени су радови и на растерећењу мреже јавне расвјете јер због дотрајалости опреме морали су се уграђивати нови ормари са пратећом опремом.

За текуће одржавање јавне расвјете потрошено је 169.866,73 КМ.

3. ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА РАД ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

Потрошња електричне енергије се у задњих 6-7 година повећава упркос напорима Одјељења да смањи потрошњу. Разлог за то лежи у чињеници да је у периоду од 2014.-2018. године легализовано тј. прикључено 52 нове јавна расвјета. Такође је извршена надоградња на постојећој мрежи на више десетина локација које самим својим функционисањем повећавају потрошњу електричне енергије. Тако сада на подручју Града Бијељина и околине имамо 499 регистрованих мјерних мјеста јавне расвјете са тенденцијом да се тај број повећава у наредном периоду до окончања поступка легализације регистрацијом преосталих 8 јавних расвјета, што је у односу на 2014. годину за око 55 мјерних мјеста више.

Укупан број сијаличних мјеста на подручју града Бијељина на дан 01.09.2014. године износи 12045 свјетиљки на селу и 4464 свјетиљке у Граду, што укупно чини 16509 свјетиљки. Према подацима Одјељења до данас је уграђено још око 2000 сијаличних мјеста.

Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете у 2020. години је износила 1.172.892,94 КМ

На крају 2011. години су уграђени тајмери у сеоском подручју и средином 2013. години на градском подручју што је знатно умањило потрошњу електричне енергије. То се види у чињеници да се из године у годину умањује потрошња електричне енергије, иако се повећава број сијаличних мјеста (2010. године  9300 свјетиљки, 2016. године  18000 свјетиљки, 2018. године  18500 свјетиљки), тако да је иста по годинама износила:

2011. година 1.124.977,67 КМ,

2012. година 1.091.516,45 КМ,

2013. година 1.098.624,84 КМ,

2014. година 965.457,34 КМ,

2015. година 998.857,44 КМ,

2016. година 1.033.340,37 КМ,

2017. година 1.096.193,96 КМ,

2018. година 1.081.323,63 КМ,

2019. година 1.149.411,96 КМ, и

2020. година 1.172.892,94 КМ.

На увећање кумулативне потрошње електричне енергије за функционисање јавне расвјете за 2016. години је утицало и повећање цијене електричне енергије са 0,1508 КМ/kWh на 0,1578 КМ/kWh које је почело да се примјењује од маја 2016. године.

Треба напоменути да у потрошњу електричне енергије улази и трошак за функционисање свјетлећих реклама који се наплаћује уз рјешење за постављање истих, а која на годишњем нивоу износи око 4.280,00 КМ.

- 4. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА

Декорација Града је урађена према задатом плану и декорисан је ужи дио центра Града Бијељина. Постављено је свијетлеће цријево као и поједини свјетлећи елементи преко саобраћајница и на кружним токовима, док је један дио свјетлећих украса већ фиксиран на стубовима и само је укључен. Уграђен је мањи дио нових енемената (цријева и свијетлећих елемената). Трошкови монтаже и демонтаже декоративних елемената су били 1.170,00 КМ са ПДВ-ом, додатни трошак је била потрошња електричне енергије која је ишла на терет јавне расвјете.

Планирана јавна набавка под шифром СКП-01/20 која се односи на Набавку декоративне расвјете у износу од 20.000,00КМ није реализована.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

| Р/б | Опис услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изградња јавне расвјете | 0,00 КМ |
| 2. | Одржавање јавне расвјете | 169.866,73 КМ |
| 3. | Потрошња електричне енергије | 1.172.892,94 КМ |
| 4. | Декорација града | 1.170,00 КМ |
| СВЕ УКУПНО: |  | 1.343.929,67 КМ |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Послове из тачке 2. и 4. реализовало је предузеће "Телефонија Видаковић" ДОО Добој на основу закљученог Оквирног споразума, односно проведеног поступка јавне набавке.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови Програма изградње и одржавања јавне расвјете наведени у тачкама финансирани се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2020. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, послови из тачке 2. и 4. Одржавање јавне расвјете и трошкови монтаже и демонтаже декорације града финансирани су са буџетске ставке „Одржавање јавне расвјете“, економски код 412500. Тачка 3. Потрошња електричне енергије финансирана је из буџетске ставке „Уговорене услуге – улична расвјета“, економски код 412800.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за стамбено комуналне послове

и заштиту животне средине

п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА	п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА	п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА	п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж. електр. и рачунар.

Градоначелник Града Бијељина размотрио је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМA ИЗГРАДЊЕ  И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ, те га прослијеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић