И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

У 2020. ГОДИНИ

Програмом рада Скупштине Града Бијељина за 2021. годину  предвиђена је израда ове Информације. Информација садржи основне податке о закључцима Скупштине Града који су донешени у 2020. години као и обавјештења у вези са њиховом  реализацијом. Информацију разматра Скупштина Града Бијељина.

Скупштина Града Бијељина у 2020. години је донијела низ закључака из различитих области друштвеног живота у Граду. Закључци су доношени поводом разматрања информативно-аналитичких материјала, на приједлог овлашћеног предлагача као и одборника у Скупштини Града Бијељина. По иницијативама одборника доношени су одговарајући закључци поводом потребе и у циљу рјешавања актуелних питања из надлежности Скупштине Града (путем подношења приједлога, иницијатива или захтјева).

Закључци су достављани на реализацију надлежним органима и организацијама.

У овој Информацији дају се основни подаци о реализацији закључака, као и коментари које су доставили органи и организације у чији дјелокруг рада припада одређено питање.

а/  Информација достављена од Градске управе

- Oдјељење комуналне полиције

-   Закључак број: 01-013-36-10/20 од 18. фебруара 2020. године који се односи на разматрање Информације о стању криминалитета на подручју града Бијељина за период од 01.07. – 31.12.2019. године са приједлогом мјера. Закључком је предложено 5 мјера, од којих се једна односи на рад Одјељења комуналне полиције, и то:

Интезивирати рад комуналне полиције и инспекцијских служби у реализацији контроле рада привредних и других субјеката на подручју града Бијељина.

ОДГОВОР ОДЈЕЉЕЊА:

Одмах након доношења закључка Скупштине Града Бијељина од 18.02.2020. године број 01-013-36-10/20 Комунална полиција је интезивирала рад по питању контроле рада привредних и других субјеката на подручју Града Бијељина а из надлежности Комуналне полиције. По почетку пандемије корона вируса, тј. од 16.03.2020. године, када је и био први Градски штаб за ванредне ситуације Одјељење комуналне полиције добило је додатне надлежности које се односе на контролу поштовања мјера Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације (поштовање мјера кућне изолације, контрола ограниченог радног времена угоститељских објеката, ношење заштитне опреме, контрола забране извођења музичких садржаја уживо итд.). У 2020. године комунална полиција је извршила 19.387 контрола, од тога 14.956 поштовање мјера Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације и 4.431 контрола које се односе на остале надлежности Комуналне полиције. Напомињемо да је план за 2020. годину био да се изврши  3.400 контрола.

б/  Информација достављена од Градске управе

- Oдјељење за друштвене дјелатности

-	Закључак број: 01-013-36-10/20 од дана 18.02.2020. године који се односи на разматрање Информације о стању криминалитета на подручју града Бијељина за период од 01.07.- 31.12.2019. године са приједлогом мјера.

Активности из Мјере 6. Интезивирати сарадњу  свих државних и градских институција у вези едуковања ученика средњих и основних школа о штетности употребе опојних дрога, те у оквиру  тога организовати редовна годишња предавања и савјетовања у циљу упознавања ученика и студената о штетности свих облика зависности:

ОДГОВОР ОДЈЕЉЕЊА:

- Градска управа Града Бијељина је финансирала пројекат УГ „Видик“, које се бави едукацијом  ученика о штетности свих облика зависности. Пројекат под називом „Темељна стратегија у локалној заједници у первенцији злоупотребе дрога, малољетничке деликвенције и насиља у породици“ је спроведен у више основних и средњих школа на подручју града.

- Кроз рад Радне групе за заштиту и безбједност дјеце на подручју Града Бијељина, прати се стање ученика у основним и средњим школама,  везано за опојне дроге.

- Градска управа Града  Бијељина и Центар за социјални рад основали су Дневни центар за дјецу у ризику, чији су корисници дјеца средњег и високог ризика.

Закључак  број: 01-013-39-4/20 од дана 10.09.2020. године. који се односи на разматрање Информације о извршеном упису ученика у први разред основне школе и извршеном упису ученика у први разред средње школе  након јунског и јулског испитног рока за школску 2020/21. годину на подручју Града Бијељина.

ОДГОВОР ОДЈЕЉЕЊА:

- Одјељење за друштвене дјелатности је одржало више састанака са релевантним установама и институцијама поводом израде Плана мјера за побољшање пронаталитетне политике на подручју Града Бијељина, а у току је и прикупљање података за исту. Град Бијeљина већ спроводи неке мјере, као што су: суфинансира четврти покушај вантјелесне оплодње као и материјалне трошкове за сваки покушај, стипендира ученике (основних и средњих школа, као и дјецу са потешкоћама), додјељује финансијска средства за куповину школског прибора за породице са четворо и више дјеце, итд.

в/  Информација достављена од Градске управе

- Oдјељење за пољопривреду

Закључак број: 01-013-39-7/20 од 10.09.2020. године који се односи на разматрање Информације о жетви стрних жита и припремама за јесењу сјетву у 2020. години.

ОДГОВОР ОДЈЕЉЕЊА:

Закључак садржи три предложене мјере. Предлози су  у надлежности Одјељења за пољопривреду Града Бијељина, Владе РС, односно Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства спољне трговине и економских односа БиХ.

Одјељење за пољопривреду је у сарадњи са Одјељењем за финансије Града Бијељина планирало у 2021. години израду Основе коришћења пољопривредног земљишта на подручју Града Бијељина, те ће кроз предлог буџета Града Бијељина обезбиједити средства за израду овог стратешког документа.

Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2021. години Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обезбиједило је подстицај за пшеницу у износу од 300 КМ/ха, али нису обезбијеђена подстицајна средства по килограму за произведену и продату меркантилну пшеницу, сходно квалитету пшенице, а у складу са Правилником о параметрима квалитета и квалитативним класама пшенице.

Одјељење за пољопривреду Града Бијељина је упутило иницијативу према Министарству спољне трговине и економских односа БиХ, у складу са закључком, а и Влада Републике Српске је упутила исти Захтјев према Министарству спољне трговине и економских односа БиХ. Министарство спољне трговине и економских односа БиХ упутило је Савјету Министара БиХ Захтјев за разматрање одлуке о увођењу прелевмана и царинских стопа на увоз свјежег и расхлађеног говеђег и свињског меса из ЕУ, али Савјет Министара наведени Захтјев није прихватио.

г/  Информација достављена од Градске управе

- Oдјељење за инспекцијске послове

-   Закључак број: 01-013-36-10/20 од 18. фебруара 2020. године који се односи на разматрање године који се односи на разматрање Информације о стању криминалитета на подручју града Бијељина за период од 01.07. – 31.12.2019. године са приједлогом мјера. Закључком је предложено 5 мјера, од којих се једна односи на рад Одјељења за инспекцијске послове, и то:

Тачка 3. Интезивирати рад комуналне полиције и инспекцијских служби у реализацији контроле рада привредних и других субјеката на подручју Града Бијељина.

ОДГОВОР ОДЈЕЉЕЊА:

Закључак  реализован у потпуности .

Контролу радног времена правних лица и предузетника који обављају трговинску , занатску и услужну дјелатност на подручју Града Бијељина врши Градска тржишна инспекција у континуитету и свакодневно у оквиру редовних и ванредних                              контрола .Контроле се врше и изван радног времена . Посебно су појачане контроле у дане празника и нерадне дане , те се предузимају Законске мјере у случају њиховог непоштовања

д/  Информација достављена од Градске управе

- Oдјељење за стамбено-комуналне псолове и заштиту животне средине

- Закључак број 01-013-40-8/20 од 12. октобра 2020. године који се односи на разматрање Информације о стању криминалитета на подручју града Бијељина за период од 01.01. до 30.06.2020. године.

OДГОВОР ОДЈЕЉЕЊА:

Тачком 1. овог закључка предлаже се наставак активности постављања видео надзора на подручју града Бијељина, у циљу побољшања стања безбједности по свим областима.

ОДГОВОР ОДЈЕЉЕЊА:

Дана 08.11.2019. године између Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Града Бијељина, под бројем: 02-370-1634/19, склопљен је Споразум о сарадњи на успостављању видео-надзора јавних површина Града Бијељина. Споразумом се утврђује сарадња између Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Града Бијељина при набавци, изградњи, осигурању доступности и коришћењу система видео-надзора јавних површина Града за потребе Града и Министарства.

У складу са чланом 2. став 4. и став 5. Споразума, у сврху остварења утврђених циљева, Град се обавезао да ће извршити припремне радове у складу са Елаборатом и извршити набавку потребне опреме према предмјеру из Елабората и то динамиком у складу са финансијским могућностима.

У складу са чланом 3. став 2. Споразума, у сврху остварења утврђених циљева, Министарство ће израдити Елаборат о систему видео-надзора Града, те Граду доставити дијелове потребне за јавну набавку, а које се односе на локације и карактеристике опреме.

У складу са чланом 5. Споразума финансијска средства за реализацију (изградњу) система видео-надзора обезбјеђује Град Бијељина.

На основу закљученог споразума између Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Града Бијељина, Министарство унутрашњих послова Републике Српске израдило је Елаборат видео надзора Града Бијељина.

Елаборатом видео надзора Града Бијељина планирано је да се 103 локације покрију видео надзором. У складу са финансијским средствима изабрано је 57 приоритетних локација које су планиране да се реализују у 2020. години, док би се остале локације реализовале у наредним годинима у зависности од расположивих финасијских средстава.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је у сврху реализације наведеног пројекта у 2020. години предузело сљедеће активности:

- Проведен је поступак јавне набавке СКП-н-01/20 који се односи на „Набавку опреме за видео назор јавних површина Града Бијељина“. Након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "Royal company" Бијељина дана 02.06.2020. године закључен је уговор 02-404-86/2020 за набавку опреме за видео назор јавних површина Града Бијељина. Вриједност уговора износи 199,999.22 КМ. Уговор је у потпуности реализован и опрема је предата Министарства унутрашњих послова Републике Српске, ЦЈБ Бијељина.

- Проведен је поступак јавне набавке СКП-н-02/20 који се односи на „Припремне радове за изградњу видео надзора јавних површина Града Бијељина“. Након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "Телефонија видаковић" Бијељина дана 10.06.2020. године закључен је уговор 02-404-85/2020 за предметне радове. Вриједност уговорених радова износи 39,993.53 КМ. Рок за извођење предметних радова био је 3 мјесеца од дана потписивања уговора. Закључно са даном састављања овог извјештаја предметни уговор је реализован у износу од 22.217,72 КМ.

- Проведен је поступак јавне набавке СКП-32/20 који се односи на „Услуга закупа телекомуникационих капацитета за потребе видео надзора“. Након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем „М:тел, мобилни телеком Српске“ дана 18.10.2020. године закључен је оквирни споразум 02-404-172/2020 за предметне услуге. Оквирним споразумом је закључен на три године. Укупна вриједност оквирног споразума износи 140,385.96КМ, односно 46.800,00КМ годишње.

- Мтел АД Бања Лука ИЈ Бијељина преузео је обавезу да о свом трошку на свим локацијам предвиђеним за постављање видео надзора обезбиједи довод оптичког кабла.

У складу са горе наведеним уговорима тренутно је на 42 локације у функцији видео надзор, док ће се преостале 15 локације оспособити у наредном периоду.

- Закључак број 01-013-36-10/20 од 18. фебруара 2020. године који се односи на разматрање Информације о стању криминалитета на подручју града Бијељина за период од 01.07. до 31.12.2019. године.

Тачком 1. овог закључка предлаже се постављање видео надзора на најпрометнијим раскрсницама, улицама и свим кружним токовима у граду Бијељина, а све у циљу превентивног дјеловања и откривању починилаца кривичних дјела.

Одговор:

Дана 08.11.2019. године између Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Града Бијељина, под бројем: 02-370-1634/19, склопљен је Споразум о сарадњи на успостављању видео-надзора јавних површина Града Бијељина. Споразумом се утврђује сарадња између Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Града Бијељина при набавци, изградњи, осигурању доступности и коришћењу система видео-надзора јавних површина Града за потребе Града и Министарства.

У складу са чланом 2. став 4. и став 5. Споразума, у сврху остварења утврђених циљева, Град се обавезао да ће извршити припремне радове у складу са Елаборатом и извршити набавку потребне опреме према предмјеру из Елабората и то динамиком у складу са финансијским могућностима.

У складу са чланом 3. став 2. Споразума, у сврху остварења утврђених циљева, Министарство ће израдити Елаборат о систему видео-надзора Града, те Граду доставити дијелове потребне за јавну набавку, а које се односе на локације и карактеристике опреме.

У складу са чланом 5. Споразума финансијска средства за реализацију (изградњу) система видео-надзора обезбјеђује Град Бијељина.

На основу закљученог споразума између Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Града Бијељина, Министарство унутрашњих послова Републике Српске израдило је Елаборат видео надзора Града Бијељина.

Елаборатом видео надзора Града Бијељина планирано је да се 103 локације покрију видео надзором. У складу са финансијским средствима изабрано је 57 приоритетних локација које су планиране да се реализују у 2020. години, док би се остале локације реализовале у наредним годинима у зависности од расположивих финасијских средстава.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је у сврху реализације наведеног пројекта у 2020. години предузело сљедеће активности:

- Проведен је поступак јавне набавке СКП-н-01/20 који се односи на „Набавку опреме за видео назор јавних површина Града Бијељина“. Након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "Royal company" Бијељина дана 02.06.2020. године закључен је уговор 02-404-86/2020 за набавку опреме за видео назор јавних површина Града Бијељина. Вриједност уговора износи 199,999.22 КМ. Уговор је у потпуности реализован и опрема је предата Министарства унутрашњих послова Републике Српске, ЦЈБ Бијељина.

- Проведен је поступак јавне набавке СКП-н-02/20 који се односи на „Припремне радове за изградњу видео надзора јавних површина Града Бијељина“. Након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "Телефонија видаковић" Бијељина дана 10.06.2020. године закључен је уговор 02-404-85/2020 за предметне радове. Вриједност уговорених радова износи 39,993.53 КМ. Рок за извођење предметних радова био је 3 мјесеца од дана потписивања уговора. Закључно са даном састављања овог извјештаја предметни уговор је реализован у износу од 22.217,72 КМ.

- Проведен је поступак јавне набавке СКП-32/20 који се односи на „Услуга закупа телекомуникационих капацитета за потребе видео надзора“. Након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем „М:тел, мобилни телеком Српске“ дана 18.10.2020. године закључен је оквирни споразум 02-404-172/2020 за предметне услуге. Оквирним споразумом је закључен на три године. Укупна вриједност оквирног споразума износи 140,385.96КМ, односно 46.800,00КМ годишње.

- Мтел АД Бања Лука ИЈ Бијељина преузео је обавезу да о свом трошку на свим локацијам предвиђеним за постављање видео надзора обезбиједи довод оптичког кабла.

У складу са горе наведеним уговорима тренутно је на 42 локације у функцији видео надзор, док ће се преостале 15 локације оспособити у наредном периоду.

Тачком 2. овог закључка предлаже се постављање уличне расвјете у градским и приградским насељима и школским двориштима, а све у циљу смањења броја кривичних дјела и прекршаја.

Одговор:

С тим у вези, обавјештавамо вас да је освјетљење градских и приградских насеља у потпуности реализовано и да јавна расвјета функционише у складу са Одлуком о јавној расвјети тј. да је у градским и приградским насељима обезбјеђено цјелоноћно функционисање јавне расвјете.

Без обзира што надлежност коришћења и управљања школским објектима имају други органи, Град Бијељина је обезбједио функционисање јавне расвјете и у свим школским двориштима у Граду, као и у већем дијелу сеоских основних школа. Град Бијељина ће у наредном периоду покушати да реализује јавну расвјету у двориштима сеоских основних школа гдје то до сада већ није урађено.

- Закључак број 01-013-36-12/20 од 18. фебруара 2020. године који се односи на разматрање Информације о стању у области безбједности саобраћаја на подручју града Бијељина за период од 01.07. до 31.12.2019. године

Тачком 1. закључка предлажу се активности на санацији оштећења која су настала у претходном периоду у улицама у граду, а које се огледају у ударним рупама на коловозу.

Одговор:

Оштећења коловоза у виду ударних рупа сваке године санирају се одмах након стицања одговарајућих временских услова, односно након снијежних падавина, када сходно наведеном долази и до нагле појаве оштећења коловоза. Град Бијељина сваке године спроводи процедуру јавне набавке за избор извођача радова на санацији (крпљењу) ударних рупа на градским улицама, локалним и некатегорисаним путевама, а радови се изводе током цијеле године у зависности од тренутног стања путне мреже. Због кашњења у усвајању буџета Града Бијељина за 2021. годину од стране Скупштине Града, јавна набавка која се односи на редовно одржавање-санацију ударних рупа није могла бити благовремено покренута од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, што ће вјероватно утицати да се на вријеме не изврше све неопходне интервенције на одржавању путне и уличне мреже Града Бијељина.

Тачком 2. закључка предлаже се у договору са ЈП „Путеви Републике Српске“ сагледавање могућности постављања додатне сигнализације у зони ОШ „Јован Дучић“ у Патковачи, као што је урађено у Дворовима у зони школе. Иста би се односила на уградњу и пуштање у рад одређене свјетлосне саобраћајне сигнализације у виду постављања уређаја за давање свјетлосно сигналних уређаја са детекторским радом (семафор, два двострана просвијетљена свјетлосна саобраћајна знака „обиљежени пјешачки прелаз“, те два рефлекторска расвјетна тијела.

Одговор:

Дана, 28.03.2018. године одржан је састанак Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине ГУГ Бијељина, ЈП „Путеви Републике Српске“ и Полицијске управе Бијељина, на коме је између осталог разматрано стање безбједности саобраћаја у зонама поменутих школа. Један од закључака донесених на састанку јесте да се у првој фази изврши постављање вибрационих трака на коловозу, као првобитно рјешење до стицања свих неопходних услова за изградњу пјешачких семафора поред три поменуте школе. Град је упутио захтјев управљачу пута ЈП „Путеви Републике Српске“, ради добијања сагласности за примјену наведених саобраћајно-техничких мјера, али до дана сачињавања овог одговора Одјељење није добило повратну информацију.

Имајући у виду позитивна искуства када је у питању зона ОШ „Дворови“ у Дворовима, Град Бијељина ће у сарадњи са ЈП „Путеви Републике Српске“ Д.О.О. настојати да утврди адекватно саобраћајно рјешење и за зону ОШ „Јован Дучић“ у Патковачи.

Тачком 3. овог закључка предлаже се обнављање хоризонталне саобраћајне сигнализације на мјестима гдје је иста изблиједила и није видљива за учеснике у саобраћају.

Одговор:

У другој половини 2020. године извођени су радови на редовном одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације на уличној и путној мрежи града Бијељина, приликом чега је вршено обнављање ознака које су изблиједиле, као и допуна хоризонталне саобраћајне сигнализације на мјестима гдје је иста недостајала. Град Бијељина почетком сваке календарске године спроводи процедуру јавне набавке за избор извођача радова на редовном одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације, а радови се изводе у периоду године када постоје одговарајући временски услови за такву врсту послова.

Тачком 4. закључка предлаже се уређење режима саобраћаја на тај начин да Улица Вука Караџића има првенство пролаза у односу на Улицу Меше Селимовића те укинути пјешачки прелаз од центра за културу ка згради градске управе и код кафе бара „Лоунге“, а са циљем убрзања саобраћајних токова.

Одговор:

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине градске управе града Бијељина, је у сарадњи са ученицима Техничке школе „Михајло Пупин“ из Бијељине током јуна мјесеца 2019. године извршило бројање саобраћаја и пјешачких токова на неколико раскрсница и чворишта на уличној мрежи Града. Анализом је између осталог обухваћена и раскрсница улица Вука Караџића и Трг краља Петра I Карађорђевића. Бројањем је утврђено да је проток возила незнатно већи на излазу из Улице Вука Караџића, али је посматрањем дужине реда приликом чекања возила у Улици Вука Караџића утврђено и да не долази до блокирања семафоризоване раскрснице услед чекања прихватљивог интервала слијеђења на уласку у Улицу Трг Петра I Карађорђевића. Уколико би се извршила измјена режима саобраћаја на горенаведени начин, а узимајући у обзир број возила у доласку из Улице Меше Селимовића, дошло би до појаве редова чија дужина би изазвала блокаду прикључка из Његошеве улице и блокаду пражњења кроз Улицу Кнегиње Милице. Талас загушења саобраћајних токова у наведеној ситуацији проширио би се до Мајевичке улице и кружне раскрснице „Гаруља“.

Када су у питању пјешачки прелази на Тргу краља Петра I Карађорђевића, бројањем је утврђен највећи број пјешака управо на прелазу од Центра за културу ка згради градске управе, док би на локацији према кафе бару „Лоунге“ постојала могућност за укидање једног пјешачког прелаза.

Тачком 5. закључка иницира се постављање посебних објеката на путу за смањење брзине кретања у улици Стефана Дечанског, у циљу смањења брзине кретања моторних возила и двоточкаша.

Одговор:

У вези са траженом иницијативом обавјештавамо вас да је Правилником о постављању посебних објеката на путу ради смањења брзине кретања возила („Службени гласник БиХ“, број: 17/07) дефинисано да се посебни објекти на путу ради смањења брзине кретања возила постављају испред пјешачких прелаза, прелаза бициклистичких стаза/трака преко друма, у близини вртића, школа и других локација на којима често бораве дјеца, те у близини мјеста колективног боравка старијих лица и лица са појединим функционалним сметњама - болестима (лица у инвалидским колицима, рулаторима), у близини локација гдје већи број незаштићених учесника у саобраћају прелази пут (пјешаци, бициклисти и сл.), жељезничких прелаза, друмских наплатних пролаза, као и у близини укрштања путева. Такође је дефинисано да посебне објекте не треба градити и постављати на путевима који гравитирају према станицама за прву помоћ и болницама, као и на путевима гдје је примарно кретање возила прве помоћи.

На основу члана 44. став 1. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18) на путу у насељу возач не смије возилом да се креће брзином већом од 50 км на час, осим ако саобраћајним знаком није другачије одређено. На основу члана 14. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Бијељина ("Службени гласник општине Бијељина", број 7/04, 4/05, 1/06 и 13/07) брзина кретања возила у граду Бијељина ограничена је на 50 км/час. У складу са горе наведеним на свим улазима у град Бијељина постављене су табле за насељено мјесто Бијељина и саобраћајни знак којим се ограничава брзина кретања возила на 50 км/час.

За понашање несавјесних возача моторних возила који крше саобраћајна правила, односно не показују обзир према безбједности осталих учесника у саобраћају надлежна је полиција која треба да поступи у складу са својим надлежностима и адекватно санкционише несавјесне возаче.

У улици Стефана Дечанског која је улазно-излазни правац и саобраћајница са примарним кретањем возила хитне помоћи, изграђена је пјешачко-бициклистичка стаза ради безбједног кретања свих учесника у саобраћају. Напоменули би да у задње вријеме добијамо и критике од савјесних возача по питању честог постављања лежећих полицајаца, јер се исти не могу постављати у свим улицама у граду.

Тачком 6. закључка предлаже се сагледавање могућности изградње треће саобраћајне траке (искључна трака) за ТЦ „Бинго“, ТЦ „Окан“ и ТЦ „Михајловић“ бензинску пумпу „Нешковић“ у Улици Сремска.

Одговор:

Тачком 4.1.3. Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу Града Бијељина за период 2018 – 2027. године, усвојене на 22. сједници Скупштине Града Бијељина, одржаној 30. новембра 2018. године, предвиђена је изградња трећа трака за лијева скретања према тржном центру „Бинго“ у Улици цара Уроша.

Ограничавајући фактор за реализацију оваквог подухвата је недостатак простора јер се са лијеве стране улице посматрајући из правца Улице Стефана Дечанског налази старо jеврејско гробље, те је неопходно извршити експропријацију земљишта. Циљ је у наредном периоду пронаћи одговарајуће рјешење које ће задовољити све стране. Такође, проблем саобраћајног загушења у Сремској улици је евидентан узимајући у обзир експанзију градње објеката високог степена атрактивности и неконтролисаног приступа истим. Град ће настојати да кроз свеобухватну експертску анализу саобраћаја консултујући релевантне институције пронађе адекватно рјешење за подизање нивоа услуге саобраћајних токова у Сремској улици.

Тачком 7. закључка предлаже се да и у будућем периоду, све спортске манифестације, као што су бициклистичке трке, атлетске манифестације, мото сусрети и друге, буду организоване ван центра града, на периферијама, по могућностима ван коловоза.

Одговор:

Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ („Сл. гласник БиХ“, бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), чланом 162, став 1, 2 и 3 је дефинисано да се спортске и друге приредбе или сличне активности на путу не смију одржавати без одобрења, а одобрење издаје надлежно министарство унутрашњих послова на чијем се подручју одржава приредба или обавља активност.

Ако се за потребе одржавања приредби или обављања активности на путу забрањује саобраћај, одобрење се издаје уз предходну сагласност надлежног органа на чијем се подручју забрањује саобраћај.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је приликом издавања претходне сагласности за затварање улица поводом обављања хуманитарних или спортских активности на путу, прије свега узимало у обзир члан 163. Закона којим је дефинисано да уколико за друге учеснике у саобраћају није обезбијеђен заобилазни пут, захтјев за издавање одобрења биће одбијен. Такође, приликом издавања претходне сагласности за затварање улица, организатору је у диспозитиву сагласности обавезно назначено да је дужан испунити све обавезе прописане ЗОБС-ом, а прије свега дефинисане чланом 164. само уз позитивну процјену МУП, ПУ Бијељина да исти може спровести све неопходне мјере (мјере обезбјеђења) и да је према њиховим стручним анализама и мишљењу могуће спровођење наведене манифестације, тада је могуће извршити затварање тражених улица.

У претходном периоду већина манифестација одржавана је ван центра града, изузев међународне бициклистичке трке Београд-Бањалука или краткотрајног затварања улица поводом дефилеа матураната и догађаја хуманитарног карактера, при чему је испоштована одредба из члана 163. ЗОБС-а.

Сходно наведеном, и у наредном периоду ће се приликом издавања сагласности водити рачуна прије свега о безбједности свих учесника у саобраћају, те градске улице затварати за саобраћај само у посебним случајевима и уз позитивну процјену ПУ Бијељина када су у питању спортске и сличне манифестације.

Тачком 8. закључка предлаже се да се у сарадњи са ЈП „Путеви Републике Српске“ Д.О.О. Бања Лука сагледа стање и ријеши проблем скретања за Нове Дворове са Павловића пута/скретање преко пута Новоформа јер је наведени локалитет најугроженија тачка када је у питању безбједност саобраћаја на подручју које покрива ПС Бијељина.

Одговор:

На својој 22. сјединици одржаној дана 30. новембра 2018. године Скупштина Града Бијељина донијела је Закључак о усвајању приједлога Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу  Града Бијељина за период 2018-2027. година, с тим да се између осталог допуни са приједлогом да се у сарадњи са ЈП „Путеви Републике Српске“  Д.О.О. планира изградња треће траке за лијева скретања са магистралног пута Бијељина-Павловића мост ка Дворовима.

Наведени приједлог уврштен је у Стратегију развоја локалних путева и улица у насељу  Града Бијељина за период 2018-2027. године.

Тачком 9. закључка иницирају се активности на усклађивању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације са важећим Правилником.

Одговор:

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине сваке године расписује јавну набавку која се односи на одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина и јавну набавку која се односи на израду и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама, локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина. Након провођења поступка јавне набавке потписују се уговори са најповољнијим понуђачима тако да се израда и одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације на територији града Бијељина врши у континуитету у зависности од расположивих средстава, а све у складу са Правилником о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлаштено лице („Службени гласник БиХ“, број: 16/07).

Закључно са крајем 2017. године, на годишњем нивоу постављало се и мијењало око 100 нових знакова, чиме се сигнализација усклађује са новим Правилником. Планом јавних набавки за 2018. годину средства за редовно одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације су повећана са 30.000 КМ на 55.000 КМ, а циљу усклађивања стања сигнализације са важећим Правилником, те замјене што већег броја дотрајалих или оштећених саобраћајних знакова.

Тачком 10. закључка иницира се освјетљење што већег броја улица и путних праваца у ноћним условима и по могућности замјену старих сијаличних мјеста са ЛЕД освјетљењем.

Одговор:

Према Одлуци о јавној расвјети у градским улицама нема рестрикције и у готово свим улицама постоји јавна расјета, а у неким дијеловима гдје је стара расвјета или слабијег квалитета врши се реконструкција и замјена новим свјетиљкама. Функционисање јавне расвјете на подручју сеоских мјесних заједница, а уједно и локалних путева је такође дефинисано Одлуком о јавној расвјети и траје у периоду од смрачења до 23 часа и од 06 часова до свањивања.

Град ће у складу са својим финансијским могућностима наставити са даљим активностима на изградњи јавне расвјете у градским и сеоским мјесним заједницама, као и на замјени старих сијаличних мјеста и на тај начин подићи безбједност свих учесника у саобраћају.

Тачком 11. закључка предлаже се постављање знакова ограничења брзине на мрежи локалних путева и улицама и путним правцима на уласку град.

Одговор:

На основу члана 44. став 1. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Сл. гласник БиХ“, бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18) на путу у насељу возач не смије возилом да се креће брзином већом од 50 км на час, осим ако саобраћајним знаком није другачије одређено. На основу члана 14. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Бијељина ("Службени гласник општине Бијељина", број 7/04, 4/05, 1/06 и 13/07) брзина кретања возила у граду Бијељина ограничена је на 50 км/час. У складу са горе наведеним на свим улазима у град Бијељина постављене су табле за насељено мјесто Бијељина и саобраћајни знак којим се ограничава брзина кретања возила на 50 км/час.

За понашање несавјесних возача моторних возила који крше саобраћајна правила, односно не показују обзир према безбједности осталих учесника у саобраћају надлежна је полиција која треба да поступи у складу са својим овлашћењима и адекватно санкционише несавјесне возаче.

Према члану 9. став 32) Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Сл. гласник БиХ“, бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), насеље је изграђен, настањен, просторно и функционално обједињен дио насељеног мјеста у ком су јавни путеви изграђени са уређеним тротоаром и ивичњаком поред којег се налази најмање са једне стране ред кућа или група зграда и чије су границе обиљежене саобраћајним знаком за обиљежавање насеља.

Наведена одредба Закона ступила је на снагу у марту 2017. године, а до дана сачињавања овог документа Правилник о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлаштено лице није усклађен са претходно наведеним, односно није прописан облик, боја и димензија саобраћајног знака за обиљежавање насеља. Сходно наведеном, управљачи мреже путева немају јасно дефинисане одредбе према којим би поступали у конкретном случају.

е) Информација достављена од стране ЈУ Центар за социјални рад Бијељина

- Закључак број: 01-013-40-8/20 од 12. октобра 2020. године који се односи на разматрање Информације о стању криминалитета на подручју града Бијељина за период од 01.01. – 30.06.2020. године

ОДГОВОР ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА:

У току 2020. године, ЈУ Центар за социјални рад Бијељина је наставио добру сарадњу са Домом здравља Бијељина и Центром за заштиту менталног здравља, са којима иначе има потписан Споразум о сарадњи. Обзиром да се ради о специфичној категорији лица (лица са потенцијалним суицидним намјерама или другим видовима понашања која нису у складу друштвено социјалним нормама) и поступање Центра за социјални рад Бијељина је било усклађено са одредбама закона којим се прописује поступање и дјеловање.

ж) Информација достављена од стране Министарства пољопривреде, шумарства

и водопривреде РС

- Закључак број: 01-013-39-7/20 од 10. септембра 2020. године који се односи на разматрање Информације о жетви стрних жита и припремама за јесењу сјетву у 2020. години. Закључком је предложено 3 мјере, од којих је једна у надлежности Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде РС, и то:

1. Скупштина Града Бијељина предлаже да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС поред подстицаја за пшеницу од 300 КМ/ка уведе додатни подстицај по килограму откупљене пшенице која је прве класе предвиђене Правилником о параметрима квалитета и квалитативним класама пшенице у откупу („Службени гласник Републике Српске“, број: 91/18), како би се стимулисали наши пољопривредни произвођачи пшенице да сију сорте наведеног квалитета.

ОДГОВОРИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дефинише, спроводи и прати Политике подршке пољопривредној производњи које чине скуп мјера за подстицање повећања обима и продуктивности производње, као и конкурентности домаће пољопривредне производње. Реализује зацртане циљеве и унапређује сектор пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске кроз низ мјера и активности у оквиру своје надлежности прописаних чланом 28. Закона о Републичкој Управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18). Између осталог предлаже Стратешке документе, законе и подзаконске акте из своје надлежности а све у циљу континуираног унапређења домаће пољопривредне производње, подизања нивоа конкурентности домаће производње и развоја Аграра уопште.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у цјелости подржава све активности Града Бијељина, везане за израду Основа за коришћења пољопривредног земљишта на подручју Града Бијељина. Спровођењем активности на дефинисању циљеванеутралнсоти деградације земљишта у периоду 2016-2020. године. У Републици Српској су идентификована три жаришта, највише погођена деградацијом земљишта, а то су: Херцеговина, Лијевче поље и Семберија. С тим у вези, израду овог значајног документа Града Бијељина сматрамо приоритетним, али у досадашњем периоду нису иницирани поступци према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, те исте очекујемо у наредном периоду.

У складу са зацртаним пољопривредним Политикама и усвојеним Стратешким документима Аграрни буџет за ову годину усвојен је у износу од 75 милиона КМ. Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за 2021. годину објављен је у „Службени гласник Републике Српске“ број: 8/21 од 02.02.2021. годинеи ступа на снагу осам дана од дана објављивања. Право на новчана подстицајна средства за заснивање производње меркатилне пшенице у износу од 300КМ/ха, засијане у јесењој сјетви 2020. Године остварују сви пољопривредни произвођачи у складу са проведеним процедурама и чланом 25. Правилника. У току је израда и Закона о подстицајима као и равномјернија расподјела средстава између биљне и сточарске производње.

Заштита домаће пољопривредне производње је у надлежности Савјета министара БиХ и ресорног Министарства за вањску трговину и економске односе БиХ. На приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Влада Републике Српске на сједници одржаној 28.01.2021. године усвојила је Закључак којим предлаже Савјету министара БиХ увођење заштитних мјера на увоз свјежег и расхлађеног говеђег и снињског меса из земаљачланица Европске уније на период од двије године, а на основу Закона о спољнотрговинској политици и на њему заснованих Одлуке о мјерама заштите домаће производње од прекомјерног увоза, те Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских зједница и њихових држава чланица, са једне стране у БиХ , са друге стране.

Влада Републике Српске у сарадњи са Ресорним министарством предузела је цијели низ мјера за подршку пољопривредној производњи и заштити домаће производње кроз напред наведене активности, а све у циљу стабилизације и заштити домаће производње.

з) Информација достављена од стране Министарства спољне трговине и економских односа

- Закључак број: 01-013-39-7/20 од 10. септембра 2020. године који се односи на разматрање Информације о жетви стрних жита и припремама за јесењу сјетву у 2020. години Закључком је предложено 3 мјере, од којих је једна у надлежности Министартсва спољне трговине и економских односа и то:

- Скупштина Града Бијељина упућује иницијативу према Министарству за спољну трговину и економске  односе БиХ на већој заштити домаће производње што се посебно односи на заштиту од прекомјерног увоза свјежег меса и поврћа, а што је дозвољено Споразумом о стабилизацији и придруживању и ЦЕФТА Споразумом. Напомињемо да Влада Републике Српске чине додатне напоре за интервентни откуп истих, а све у циљу стабилизације домаћег тржишта.

ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА СПОЉНЕ  ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА:

Током 2020. године појава пандемије Ковид 19 корона вируса је један од важнијих догађаја који су обиљежили претходну годину и активности Министарства спољне трговине и економских односа БиХ.

У контексту закључка бр. 3 који се односи на заштите домаће производње, ово Министарство управо користећи повољности слободне трговине радило на побољшању извоза, како у земље ЕУ тако и треће земље, посебно пољопривредних и прехрамбених производа, чиме би се на најефикаснији начин могао компензовати њихов годинама повећани увоз. С обзиром да је програмом рада Савјет министара БиХ и политиком коју је у том контексту заступало Министарству спољне трговине и економских односа, заштита домаће производње све вријеме била приоритет, то је у исто вријеме захтијевало правовремено и усаглашено реаговање на свим нивоима власти, сваког у складу са уставним надлежностима.

Додатно, Министарство спољне трговине и економских односа је покренуло активности на доношењу Одлуке о посебним заштитним мјерама на увоз одређених производа поријеклом из земаља чланица Европске Уније. Доношење ове одлуке је неопходно како би се бар дјеломично ублажиле посљедице Ковид пандемије, а за што је неопходно  постизање концензуса на сједници Савјету министара БиХ.

Такође, својим закључком бр. 3, осим иницијативе за заштиту од прекомјерног увоза свјежег меса, навели и поврће, те у том контексту наводимо да Управа Босне и Херцеговине за заштиту биља спроводи надзор над службеним поступком системског пркупљања и чувања података о присутности/одсутности штетних организама који укључује инспекцијски преглед, праћење здравственог стања биља и систематско истраживање над зараженим, угроженим и незараженим подручјима. Управа у сарадњи са надлежним органима енитета, кантона и Брчко дистрикта БиХ, у 2020. години, као и годинама уназад, континуирано проводи Програм посебног надзора (системске контроле) над карантинским штетним организмима на кромпиру у БиХ започетог 2011. године и до данас није утврђено присуство испитаних карантинскиџ штетних организама. Примјена ових мјера је омогућила несметан извоз овог производа.

За остале пољопривредне производе поврћа, као и воћа, ради се поново на активностима доношења правилника о тржишним стандардима за воће и поврће који ће примјењивати ентитетске фитосанитарне инспекције и што би омогућило бољу класификацију и контролу воћа и поврћа из увоза.

Министарство спољне трговине и економских односа БиХ вам и даље стоји на располагању за било које иницијативе и активности из надлежности овог министарства.

з) Информација достављена од стране МУП Полицијска управа Бијељина

-  Закључак број: 01-013-36-10/20 од 18. фебруара 2020. године који се односи на разматрање Информације о стању криминалитета на подручју града Бијељина за период од 01.07. до 31.12.2019. године.

-	Закључак број: 01-013-30-3/19 од 31. јула 2019. године који се односи на разматрање Информације о стању јавног реда и мира на подручју града Бијељина за период од 01.07. до 31.12.2019. године.

ОДГОВОР МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БИЈЕЉИНА:

Сходно предложеним закључцима обавјештавамо Вас да је закључак који се тиче инсталирања система видео надзора на којима би требало да буде  постављено 237 камера  на 103 локације што је дефинисано Елаборатом о изградњи система видео надзора у Бијељини у фази реализације.

Како је дефинисано Споразумом између Града Бијељина и МУП-а РС да се Пројекат  може извести у више фаза, тако је Град Бијељина за прву фазу издвојио средства, те је МУП РС дефинисао 57 приоритетних локација на којима ће бити инсталирано 137 камера. До сада су инсталиране 64 камере на 35 локација, а завршетак прве фазе, уколико временске прилике дозволе, очекује се  до краја марта 2021. године. Друга фаза изградње система видео-надзора зависи од расположивих финансијских средстава Града Бијељина.

О Б Р А Ђ И В А Ч

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

БИЈЕЉИНА