Република Српска

Градска управа града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-482/23

Датум: 01.3.2.2023. године

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ

ПОТРОШЊЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Бијељина, март 2023. године

Програм заједничке комуналне потрошње за 2022. годину Града Бијељина који је основна тема овог Извјештаја, усвојен је на Скупштини Града Бијељина 14. априла  2022. године и објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“, бр. 8/22, а у складу са  чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) и члана 38. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 9/17).

Програм заједничке комуналне потрошње за 2022. годину сачињен је на основу усвојеног нацрта буџета Града Бијељина за 2022. годину. Програм је сачињен на бази уговорених или процијењених вриједности за планирани обим и врсту послова који су наведени у ставкама програма и законом дефисаним надлежностима.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтијева стално праћење, ажурирање и усклађивање планираних и остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2022. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених активности-услуга по овом Програму су:

- ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА

За постизање и одржавање планираног нивоа јавне хигијене на подручју града обављaне су континуиране свакодневне активности на ручном и машинском чишћењу асфалтних површина, (градских улица и тротоара) пјешачких стаза, тргова, уређених и неуређених зелених површина, прање асфалтних површина, прикупљање и одвоз крупног отпада и слично. Такође, поред редовног одржавања, кроз већ устаљену прољетну акцију чишћења и уређења града у априлу сваке године, када се бесплатно одвози сав крупни и ситни отпад, значајно се доприноси чистоћи ширег подручја града.

1.1.  Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном  мјесту Јања

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у граду Бијељина

Први приоритет, улице које треба се чисте седам пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4.660,00 | 628,00 |
| Карађорђева | 1.485,00 | 495,00 |
| Меше Селимовића | 1.065,00 | 355,00 |
| Гаврила Принципа | 3.420,00 | 634,00 |
| Доситеја Обрадовића | 300,00 | 100,00 |
| Змај Јове Јовановића | 429,00 | 143,00 |
| Николе Тесле | 2.276,00 | 612,00 |
| Милоша Црњанског | 2.062,00 | 156,00 |
| Нушићева | 780,00 | 260,00 |
| Саве Ковачевића | 716,00 | 179,00 |
| Патријарха Павла | 570,00 | 190,00 |
| Атинска | 660,00 | 220,00 |
| Његошева | 723,00 | 241,00 |
| Кнегиње Милице | 1.035,00 | 345,00 |
| Светог Саве | 1.470,00 | 490,00 |
| Укупно | 21.651,00 | 5.048,00 |

Други приоритет, улице које треба да се чисте четири пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Трг Ђенерала Драже | 540,00 | 180,00 |
| Војводе Степе | 435,00 | 145,00 |
| Браће Гаврић | 660,00 | 220,00 |
| Кнез Иво од Семберије | 1.965,00 | 1.010,00 |
| Жртава фашистичког терора | 1.105,00 | 335,00 |
| Потпоручника Смајића | 970,00 | 323,00 |
| Кнеза Милоша | 780,00 | 260,00 |
| Сергеја Јесењина | 135,00 | 90,00 |
| Српске војске | 4.470,00 | 1.490,00 |
| Укупно | 11.060,00 | 4.053,00 |

Трећи приоритет, улице које треба да се чисте три пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Јована Дучића | 1.320,00 | 547,00 |
| Српске добровољачке гарде | 4.545,00 | 915,00 |
| Рачанска | 5.100,00 | 1.744,00 |
| Београдска | 1.500,00 | 500,00 |
| Димитрија Туцовића | 4.695,00 | 1.565,00 |
| Мајевичка | 1.995,00 | 665,00 |
| Милоша Обилића | 1.455,00 | 485,00 |
| Сремска | 1.800,00 | 600,00 |
| Цара Уроша | 2.055,00 | 685,00 |
| 1. Маја | 480,00 | 160,00 |
| Душана Баранина | 943,00 | 629,00 |
| Мајора Гавриловића | 415,00 | 217,00 |
| Професора Бакајлића | 630,00 | 210,00 |
| Пере Станића | 420,00 | 140,00 |
| Незнаних јунака | 2.973,00 | 991,00 |
| Филипа Вишњића | 3.597,00 | 1.199,00 |
| 27. Марта | 3.636,00 | 1.212,00 |
| Живојина Мишића | 2.145,00 | 715,00 |
| Укупно | 39.704,00 | 13.179,00 |

Четврти приоритет, улице које се чисте два пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Арсенија Чарнојевића | 1.005,00 | 335,00 |
| Светозара Марковића | 1.110,00 | 370,00 |
| Солунска | 765,00 | 255,00 |
| Крушевачка | 4.200,00 | 1.050,00 |
| Раје Бањичића | 3.345,00 | 1.115,00 |
| Шабачких Ђака | 900,00 | 600,00 |
| Стефана Дечанског | 924,00 | 308,00 |
| Данка Кабиља Букија | 600,00 | 350,00 |
| Лазе Костића | 1.000,00 | 500,00 |
| Светозара Ћоровића | 300,00 | 100,00 |
| Кулина Бана | 1.716,00 | 1.144,00 |
| Војводе Петра Бојовића | 2.673,00 | 891,00 |
| Ивана Горана Ковачића | 678,00 | 225,00 |
| Ђуре Даничића | 1.398,00 | 466,00 |
| Баје Станишића | 525,00 | 157,00 |
| Ћирила и Методија | 1.248,00 | 416,00 |
| Галац | 3.733,00 | 911,00 |
| Лозничка | 577,00 | 385,00 |
| Николе Спасојевића | 852,00 | 284,00 |
| Дринска | 350,00 | 350,00 |
| Мученика Романових | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Комитска | 4.200,00 | 1.400,00 |
| Укупно | 33.199,00 | 12.712,00 |

Пети приоритет, улице које се чисте једном седмично:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Лозничка од улице Дринска | 1.000,00 | 500,00 |
| Стефана Дечанског (стаза) | 3.400,00 | 300,00 |
| Пантелинска | 950,00 | 100,00 |
| Улица за ново гробље | 3.264,00 | 960,00 |
| Кружни ток Обарска | 4.940,00 | 937,00 |
| Укупно | 13.554,00 | 2.797,00 |

Укупна површина тротора и ригола која се чисти у току године, на подручју града Бијељина:

Тротоари : 119.168 m²

Риголи: 37.789 m²

Приказ извршених услуга на подручју Града Бијељина

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНА У КМ | ИЗНОС У КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручно или машинско чишћење тротора -ручно чишћење тротоара обухвата прикупљање отпада и метење (метла до метле) пражњење бетонских канти за смеће, скидање плаката, посмртница и др. За вријеме кишних и сњежних падавина врши се прочишћавање. Након чишћења тотоара сакупљени отпад одмах одвући. | м2 | 8.263.967 | 0.0196 | 161.973,75 |
|  | Ручно или машинско чишћење ригола -посао обављају радници метлама(метла до метле), машинском чистилицом и осталим оруђима за одржавање чистоће. За вријеме кишних и сњежних падавина врши се прочишћавање. Након чишћења ригола сакупљени отпад одмах одвући | м2 | 2.320.813 | 0,04 | 92.832,52 |
| 3. | Прочишћавање тротоара и ригола -посао обављају радници ручносакупљањем уличног смећа(смеће које се дневно створи на јавним површина и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Сакупљени отпад одмах одвући. | н/ч | 3.850 | 7,74 | 29.799,00 |
| 4. | Рад паука - посао се обавља када је у питању уклањање бесправно постављених монтажних кућица, покретних тезги, великих жардињера и слично | сат | 2 | 52,50 | 105,00 |
| 5. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 16 | 80,00 | 1.280,00 |
| 6. | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) у граду и ван града | тура | 3 | 345,50 | 1.036,50 |
| 7. | Рад КВ бравара на разним браварским пословима | н/ч | 28 | 10,29 | 288,12 |
| 8. | Рад аутоподизача контејнера запремине 5 m³ | тура | 5 | 122,50 | 612,50 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 287.927,39 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 48.947,66 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 336.875,046 |

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном  мјесту Јања

Први приоритет, улице које се чисте три пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Бијељинска | 4.800,00 | 1.600,00 |
| Укупно | 4.800,00 | 1.600,00 |

Други приоритет, улице које се чисте једном седмично:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Џемала Биједића | 400,00 | 200,00 |
| Браће Лазић | 2.200,00 | 1.160,00 |
| Влагија | 600,00 | 300,00 |
| Николе Тесле | 2.080,00 | 750,00 |
| Меше Селимовића | 1.000,00 | 500,00 |
| Омладинска | 900,00 | 450,00 |
| Др Хамдије Ћемерлића | 1.000,00 | 500,00 |
| Брзава | 400,00 | 200,00 |
| Дринска | 1.000,00 | 500,00 |
| Шарампов | 1.000,00 | 500,00 |
| Укупно | 10.580,00 | 5.060,00 |

Укупна површина тротора и ригола која се чисти у току године, на подручју насељеног мјеста Јања:

Тротоари : 15.380 m²                                Риголи: 6.660 m²

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНА У КМ | ИЗНОС У КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручно или машинско чишћење тротора -ручно чишћење тротоара обухвата прикупљање отпада и метење (метла до метле) пражњење бетонских канти за смеће, скидање плаката, посмртница и др. За вријеме кишних и сњежних падавина врши се прочишћавање. Након чишћења тотоара сакупљени отпад одмах одвући | м2 | 1.201.320 | 0,0196 | 23.548,87 |
| 2. | Ручно или машинско чишћење ригола -посао обављају радници метлама(метла до метле), машинском чистилицом и осталим оруђима за одржавање чистоће. За вријеме кишних и сњежних падавина врши се прочишћавање. Након чишћења ригола сакупљени отпад одмах одвући | м2 | 462.520 | 0,04 | 18.500,80 |
| 3. | Прочишћавање тротоара и ригола -посао обављају радници ручносакупљањем уличног смећа(смеће које се дневно створи на јавним површина и смеће настало услед временских непогода). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Сакупљени отпад одмах одвући. | н/ч | 60 | 7,74 | 464,40 |
| 4. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне-утовар обављају радници лопатама ручно утоваравајући смеће у камион и транспортом до ЕКО депоније | тура | 1 | 83,90 | 83,90 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 42.594,97 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 7.241,14 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 49.836,11 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Извјештаја реализације програма одржавања јавне хигијене на подручју града Бијељина и   у насељеном мјесту Јања

Чишћење јавних површина у прољетном, љетном и јесењем периоду у граду Бијељина износи:

Износ без ПДВ: 287.927,39КМ

Чишћење јавних површина у прољетном, љетном и јесењем периоду у насељеном мјесту Јања  износи:

Износ без ПДВ: 42.594,97 КМ =

330.522,36 КМ

ПДВ (17 %)       : 56.188,80 КМ=

386.711,16 КМ

1.2. Чишћење површина у зимском периоду

Чишћење површина у зимском периоду подразумијева активности које се врше током сњежних падавина.

Имајући у виду да у току ове календарске године није било зимских падавина које би захтјевале ангажовање зимских служби, тако да није било трошкова за те намјене.

1.3. Прање јавних површина

Укупна јавна површина која је опрана ауто цистерном под притиском помоћу млазнице којом манипулишу помоћни радници  износи:

1.096.392 м2 х 0,022219 КМ = 24.360,73 КМ

Машинско прскање макадамских улица и прање улица које нису по програму,  износи:

16 тура  х  80,00 КМ = 1.280,00  КМ

Укупна вриједност урађеног посла:

УКУПНО БЕЗ ПДВ 25.640,73 КМ ПДВ (17%) 4.358,92 КМ УКУПНО СА ПДВ 29.999,65 КМ

1.4.  Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ „Бријесница“ и „Доња Љељенча“

Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада у мјесним заједницама Бријесница и Доња Љељенча пружена је услуга за 170 домаћинстава. Одвоз комуналног отпада вршио се једном седмично, односно четири пута мјесечно.

Вриједност урађеног посла је 11.356,00 КМ + ПДВ 1.930,52 = 13.286,52 КМ

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А за тачку 1.

| 1.1. | Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања | 386.711,16 КМ |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Чишћење површина у зимском периоду | 0,00 КМ |
| 1.3. | Прање јавних површина | 29.999,65 КМ |
| 1.4. | Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" | 13.286,52 КМ |
|  | УКУПНО са ПДВ: | 429.997,33 КМ |

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима чишћења у граду Бијељина и  насељеном мјесту Јања остварен  у површинама већим него што је планирано, а из разлога што се на терену у току године јаве потребе за чешћим чишћењем него што је Програмом планирано. Реалне потребе за чишћењем на простору Града Бијељина су далеко веће од Програмом предвиђених за 2022. годину и од усвојеног буџета за 2022. годину. У току године уколико остане расположивих средстава по уговору за одређене послове, та средства се утроше за чешће чишћење оних улица које имају највећу потребу за чишћењем од оног које је предвиђено Програмом.

Примјера ради навешћемо улице првог приоритета у граду Бијељина које се према Програму чисте шест пута у седмици, а реална потреба је да се улице првог приоритета чисте сваког дана, а често се деси да је потребно као на примјер Трг краља Петра I Карађорђевића чистити и два пута дневно. Такође, према Програму у улице првог приоритета нису планиране улице као што су: Патријарха Павла, Атинска, Његошева, Кнегиње Милице и Светог Саве, а које свакако треба да спадају у улице првог приоритета и да се чисте сваког дана у седмици.

Један од примјера су и улице другог приоритета у Јањи које се према Програму и расположивим средствима чисте једном у двије седмице, а реална потреба је да се ове улице чисте најмање једном седмично.

Буџетска средства намијењена за одржавање јавне градске хигијене у 2022. години нису била ни приближно довољна за одржавање хигијене на задовољавајућем нивоу.

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У градским срединама зелене површине имају вишеструку улогу, од санитарно-хигијенске до декоративно-естетске. Да би зелене површине Бијељине у потпуности одговарале својој све значајнијој улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила.

У складу са Програмом заједничке комуналне потрошње послови одржавања јавних зелених површина реализовани су у сљедећем обиму:

2.1. Јавне зелене површине

Спецификација извршених услуга

| Редни број | Опис услуга | Јединица мјере | Количина | Цијена без ПДВ | Фактурисана количина | Фактурисано без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прољетно и јесење грабање зелених површина обухвата: грабање, купљење и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад потребних алата и машина за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m² | 3.000,00 | 0,33 | 17.752,00 | 5.858,16 |
| 2. | Кошење јавних зелених површина обухвата: кошење, купљење и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад потребних алата и машина за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m² | 100.000,00 | 0,24 | 84.026,00 | 20.166,24 |
| 3. | Кошење јавних зелених површина употребом тримера око стамбених блокова, дрвореда и зеленог појаса уз улице обухвата: кошење, купљење и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад потребних алата и машина за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 1.250,00 | 44,65 | 2.563,00 | 114.437,95 |
| 4. | Употреба трактора са приколицом за потребе превоза разног отпада на Регионалну санитарну депонију, као и одвоз разних предмета на удаљености од максимално 10km. | m3 | 25,00 | 46,20 | 6,00 | 277,20 |
| 5. | Употреба ТМВ за потребе превоза разног отпада из града на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m3 | 25,00 | 75,00 | 31,00 | 2.325,00 |
| 6. | Употреба ТМВ за потребе превоза разног отпада из насељених мјеста ван града на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m3 | 20,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Рад НК радника обухвата: утовар и истовар отпада послије временских непогода на превозно возило, сјечење летораста и слично. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | н/ч | 500,00 | 9,00 | 132,00 | 1.188,00 |
| 8. | Детаљно орезивање средње високих стабала употребом моторне тестере (са премазом пресјека) обухвата: рад радника, средство за премазивање пресјека, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, средства за премазивање пресјека и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 100,00 | 35,00 | 527,00 | 18.445,00 |
| 9. | Орезивање високих стабала употребом висинске корпе (са премазом пресјека) обухвата: рад радника, рад висинске корпе, средство за премазивање пресјека, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, средства за премазивање пресјека и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 30,00 | 154,00 | 18,00 | 2.772,00 |
| 10. | Превршавање високих стабала употребом висинске корпе (сјеча свих грана до одређене висине, коју одређује надзорни орган и премазивање пресјека) обухвата: рад радника, рад висинске корпе, средство за премазивање пресјека, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, средства за премазивање пресјека, рад висинске корпе и трошкове утовара, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 20,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Орезивање жбунастих врста обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад и трошкове утовара, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 600,00 | 6,60 | 714,00 | 4.712,40 |
| 12. | Орезивање живе ограде обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад и трошкове утовара, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m | 750,00 | 3,85 | 873,00 | 3.361,05 |
| 13. | Окопавање дрвенастих садница обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | ком | 500,00 | 5,70 | 120,00 | 684,00 |
| 14. | Окопавање жбунастих врста обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | m² | 1.500,00 | 4,70 | 44,00 | 206,80 |
| 15. | Окопавање цвијетних површина и жардињера обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | m² | 1.000,00 | 2,20 | 320,00 | 704,00 |
| 16. | Окопавање ружа обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | m² | 1.000,00 | 2,90 | 40,00 | 116,00 |
| 17. | Одгртање и загртање ружа обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | ком | 1.500,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Садња сезонске расаде обухвата: рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, садњу са урачунатим садним материјалом и заливање у гарантном року. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, садни материјал и заливање. | m² | 550,00 | 40,00 | 439,00 | 17.560,00 |
| 19. | Садња луковичастог цвијећа и перена обухвата: рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, садњу са урачунатим садним материјалом и заливање у гарантном року. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, садни материјал и заливање. | m² | 100,00 | 47,00 | 55,00 | 2.585,00 |
| 20. | Садња ружа обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -уклањање сувих ружа и одвоз отпада -ископ садне јаме димензија (0,30 х 0,30 х 0,30)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље, тресета (прегорелог стајњака) и нешто пијеска у односу 3:2:1 -садња и заливање два мјесеца. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, уклањање и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, пијесак и заливање. | ком | 100,00 | 12,70 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Набавка и садња садница четинарских врста висине 1,5m: |  |  |  |  |  |
|  | Thuja occidentalis "smaragd" | kom | 20,00 | 60,00 | 12,00 | 720,00 |
|  | Juniperus virginiana "skyrocket" | kom | 20,00 | 60,00 | 10,00 | 600,00 |
|  | Набавка и садња ниских четинарских врста обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,40 х 0,40 х 0,40)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље и тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 -садња и заливање дванаест мјесеци. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, и заливање. |  |  |  |  |  |
| 22. | Набавка и садња ниских четинарских садница висине 0,4m: |  |  |  |  |  |
|  | Thuja occidentalis "globosa" (h=0.4m) | kom | 25,00 | 69,30 | 15,00 | 1.039,50 |
|  | Набавка и садња ниских четинарских врста обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,40 х 0,40 х 0,40)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље и тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 -садња и заливање дванаест мјесеци. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, и заливање. |  |  |  |  |  |
| 23. | Набавка и садња садница жбунастих врста: |  |  |  |  |  |
|  | Juniperus horisontalis | kom | 10,00 | 35,00 | 10,00 | 350,00 |
|  | Berberis thunbergii "atropurpurea" | kom | 35,00 | 33,00 | 20,00 | 660,00 |
|  | Evonimus japonicus, "aurovariegatus" | kom | 35,00 | 23,00 | 9,00 | 207,00 |
|  | Ligustrum | kom | 25,00 | 10,00 | 23,00 | 230,00 |
|  | Набавка и садња ниских четинарских врста обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,40 х 0,40 х 0,40)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље и тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 -садња и заливање дванаест мјесеци. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, и заливање. |  |  |  |  |  |
| 24. | Сијање травњака на неприпремљеном земљишту обухвата: прекопавање терена, уклањање шута, равнање терена, насипање плодном земљом, сјетва сјемена (1kg на 40m2) и заливање три мјесеца од сијања. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад свих неопходних машина и алата, насипање плодном земљом, сјеме и заливање. | m² | 125,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Сијање травњака на припремљеном земљишту обухвата: плитко прекопа-вање терена, сјетва сјемена (1kg на 40m2) и заливање три мјесеца од сијања. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад свих неопходних машина и алата, сјеме и заливање. | m² | 125,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Набавка траве | kg | 100,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Набавка и постављање тепих травњака обухвата припрему терена, нивелисање терена, постављање тепих траве и заливање три мјесеца од постављања. У цијену је неопходно урачунати рад радника са неопходним машинама и алатима за рад, набавку траве и заливање. | m² | 50,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Набавка и постављање малча обухвата рад радника са неопходним алатима и припрему терена за постављање малча. Малч ће се наносити у дебљини од 10cm. У цијену је неопходно урачунати набавку малча, рад радника са неопходним алатима. | m² | 100,00 | 28,00 | 72,00 | 2.016,00 |
| 29. | Фарбање у два премаза жардињера, оградица око цвијетњака, бетонских површина и слично обухвата рад радника са неопходним алатима, фарбу, припрему подлоге за фарбање (чишћење, шмирглање, прање и сл.) по налогу надзорног органа, чишћење околних површина уколико је дошло до прљања у току фарбања. У цијену је неопходно урачунати рад радника са неопходним алатима и фарбу. | литар | 30,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Прихрањивање комплексним ђубриви-ма травњака, ружа, цвијетних површина, жбунастих и дрвенастих врста обухвата: рад радника и средства за прихрањивање у складу са врстом саднице и временским добом прихрањивања. У цијену је неопходно урачунати рад радника и средства за прихрањивање. | m² | 1.000,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Сјеча сувих болесних стабала без употребе висинске корпе обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 10 | 165,00 | 33,00 | 5.445,00 |
| 32. | Сјеча сувих и болесних стабала са употребом висинске корпе обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, рад висинске корпе, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, рад висинске корпе и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 10,00 | 370,00 | 4,00 | 1.480,00 |
| 33. | Заливање зелених и осталих површина. У цијену је неопходно урачунати набавку воде, рад радне снаге, употребу возила и алата за рад. | m3 | 1.600,00 | 19,00 | 1.047,00 | 19.893,00 |
| 34. | Хемијско третирање цвиjетних површина и ружа обухвата: рад радника и хемијска средства у складу са врстом саднице и временским добом третирања. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и трошкове хемијских средстава. | m² | 80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Хемијско третирање дрвенастих и жбунастих садница обухвата: рад радника и хемијска средства у складу са врстом саднице и временским добом третирања. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и трошкове хемијских средстава. | ком | 80 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Рад висинске корпе за послове који нису обухваћени програмом. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и рада висинске корпе. | н/ч | 2,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Рад СКИП-а обухвата: рад радника, вађење пањева, копање јама, одвоз и депоновање отпада на Регионалну санитарну депонију и друге сличе послове по налогу надзорног органа. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника, трошкове рада СКИП-а и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 30,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Вађење пањева ручно обухвата: рад радника са употребом неопходних алата одвоз и депоновање отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употре-бом неопходних алата за рад и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 5,00 | 132,00 | 2,00 | 264,00 |
| 39. | Рад моторне тестере обухвата: рад радника и рад моторне тестере на орезивању појединачних грана дрвећа, сјечи дрвећа и слично и сакупљање отпада и одвоз на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употре-бом неопходних алата за рад и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 20,00 | 130,00 | 38,00 | 4.940,00 |
| 40. | Одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, других јавних објеката и спомен обиљежја. Кошење ће се вршити у два циклуса годишње. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходног алата за рад и трошкове превоза и депоновања на Регијоналну санитарну депонију. | m² | 187.380,00 | 0,15 | 110.990,00 | 16.648,50 |
| 41. | Постављање и скидање заставица за државне празнике у току године | једно поста-вљање и скидање | 7,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Набавка и садња дрвенастих лишћар-ских садница најмање 10 година старо-сти и обима 12-15cm, обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,80 х 0,80х0,80)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље, тресета (прегорjелог стајњака) у односу 2:1 -садња саднице 3cm изнад коријеновог врата, -формирање улегнућа око саднице тзв."чанка" -заливање 12 мјесеци -анкерисање (заштита дрвеним штитницима и учвршћивање гумом на тзв."осмицу") и то: |  |  |  |  |  |
|  | Tillia argentea | ком | 4,00 | 140,00 | 24,00 | 3.360,00 |
|  | Acer platanoides | ком | 4,00 | 135,00 | 10,00 | 1.350,00 |
|  | Acer negundo | ком | 3,00 | 125,00 | 2,00 | 250,00 |
|  | Platanus sp. | ком | 2,00 | 140,00 | 3,00 | 420,00 |
|  | Sorbus sp. | ком | 2,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Betula sp. | ком | 5,00 | 110,00 | 2,00 | 220,00 |
|  | Aesculus hippocastanum | ком | 2,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Prunus serulata | ком | 2,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, уклањање и одвоз одпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, анкерисанје и заливанје. |  |  |  |  |  |
| 43. | Набавка и садња декоративних лишћарских садница најмање 10 година старости, обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,80 х 0,80х0,80) m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље, тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 -садња саднице 3cm изнад коријено-вог врата, -формирање улегнућа око саднице тзв."чанка" -заливање дванаест мјесеци -анкерисање (заштита дрвеним штитницима и учвршћивање гумом на тзв."осмицу") и то: |  |  |  |  |  |
|  | Acer platanodes "globosa" | ком | 2,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Robinia pseudoaccacia "globosa" | ком | 3,00 | 130,00 | 5,00 | 650,00 |
|  | Liriodendron | ком | 3,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ulmus calibra „Pendula“ | ком | 3,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Catalpa bignonioides „Nana“ | ком | 3,00 | 130,00 | 2,00 | 260,00 |
|  | Liquidambar | ком | 2,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Carpinus betulus „fastigiata“ | ком | 2,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Koerleuteria | ком | 5,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Quercus robur | ком | 2,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Prunus Fruticosa "Globosa" | kom | 2,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, уклањање и одвоз одпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, анкерисанје и заливање. |  |  |  |  |  |

Укупан износ без ПДВ:  256.406,50 КМ

ПДВ (17%): 43.589,11 КМ

299.990,11 КМ

2.2. Одржавање градског парка

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прољетно и јесење грабање парка (грабање, купљење и одвоз сакупљеног материјала на депонију), 32.000 m² х 4 грабања у сезони | m² | 128.000 | 0,15 | 19.200,00 |
| 2. | Кошење парка (кошење, купљење и одвоз сакупљене траве на депонију) 32.000 m² х 4 кошења у сезони | m² | 128.000 | 0,14 | 17.920,00 |
| 3. | Свакодевно ручно или машинско чишћење пјешачких стаза у парку у периоду од 7:00 до 15:00 часова -ручно чишћење пјешачких стаза обухвата прикупљање отпада и метење(метла до метле) или машинском чистилицом и осталим оруђима зља одржавање чистоће, -свакодневно пражњење бетонских канти за смеће,скидање плаката , посмртница са стабала(8,500m²x6 дана у седмици x 4 седмице x 9 мјесеци) | m² | 1.836.000 | 0,014 | 25.704,00 |
| 4. | Обезбјеђење чуварске службе свакодневно у трајању од 15:20 часова(задатак чуварске службе је да спречава ломљење и оштећење садица,стубова јавне расвјете, спомен биста и других садржаја у градском парку) | Паушал. |  |  | 10.000,00 |
| 5. | Свакодневно чишћење зелених површина, травњака одбачених папира и другог отпада. Сакупљање и одвоз олујног грања по потреби. | Паушал. |  |  | 12.646.00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 85.470,00 |
| ПДВ: |  |  |  |  | 14.529,90 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 99.999,90 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 2.

| 2.1. | I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+VIII | 299.990,11 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Одржавање градског парка | 99.999,90 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 399.990,00 |

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА  КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Услед недостатка буџетских средстава у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, односно потребе за реалоцирањем средстава на друге буџетске позиције, од сљедећих јавних набавки се одустало у 2022. години:

- СКП-13/22 Одржавање кишне канализације у Граду Бијељина и насељном мјесту Јања у 2022. години.

Из горе наведених разлога у току 2022.  године се није одржавао систем јавне кишне канализације на простору град Бијељина и насељеног мјеста Јања.

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2022. години урађено је у мјесним заједницама и то: Бродац, Велино село, Балатун, Трњаци, Међаши, Даздарево, Крива Бара, Дворови, Дијелови, Тријешница, Суво Поље, Бријесница, Ковачићи, Загони, Загони Доњи, Модран, Буковица Горња, Буковица Доња, Магнојевић Горњи, Магнојевић Средњи, Магнојевић Доњи, Драгаљевац Средњи, Драгаљевац Горњи, Драгаљевац Доњи, Чађавица Горња, Чађавица Средња, Чађавица Доња, Обријеж, Јоховац, Батар, Главичице, Бјелошевац, Бањица, Љесковац, Глоговац, Ченгић, Чардачине-Којчиновац, Јања-Нова Јања, Црњелово Доње, Црњелово Горње, Велика Обарска, Патковача, Батковић, Остојићево, Гојсовац, Љељенча, Ново Насеље, МЗ Богдановић, Попови, Кацевац и Вршани.

Одржавање се огледало у кошењу траве, сакупљању покошене траве и одвожење на депонију као и сјечење шибља и другог растиња, кошење је обављено два пута у току сезоне.

5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА"

5.1. Уређење излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала „Дашница“

У 2022. години вршено је уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала „Дашница“ и чишћење каналa и то у сљедећим количинама:

| Р/Б | ОПИС РАДОВА |  | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско или ручно кошење траве у путном појасу на улазно-излазним правцима Бијељине, са обје стране коловоза ширине по 2 м. Кошење се обавља два пута у току сезоне. Покошена трава и сакупљени комунални отпад у путном појасу одвози се на Регионалну санитарну депонију Правци који се уређују су: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Бијељина-Амајлије (3000m х 2m) x 2 у току сезоне) |  | m2 | 24.000 | 0,18 | 4.320,00 |
| 1.2. | Бијељина-Дворови (2500m х 2m) x 2 у току сезоне) |  | m2 | 20.000 | 0,18 | 3.600,00 |
| 1.3. | Бијељина-Батковић (2000m х 2m) x 2 у току сезоне) |  | m2 | 16.000 | 0,18 | 2.880,00 |
| 1.4. | Бијељина-Велика Обарска ((2000m х 2m)+(2000m х 2m)) x 2 у току сезоне) |  | m2 | 16.000 | 0,18 | 2.880,00 |
| 2. | Машинско или ручно кошење траве на обалама канала Дашница, кроз градско подручје. Покошена трава и сакупљени комунлани отпад на обалама канала одвози се на Регионалну санитарну депонију. Обрачун по м2 ((2.560m х 3,50m) + (2.560m х 3,50m)) x 5 пута у току сезоне) |  | m2 | 96.000 | 0,18 | 17.280,00 |
| 3. | Уређење јавних површина у случају хитних интервенција по посебном налогу наручиоца (у цијену је урачунато сакупљање, утовар и одвоз отпадног материјала насталог приликом давања услуга (кошење, грабање и остало) на Регионалну санитарну депонију). |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Рад тримера |  | h | 100 | 25,00 | 250,00 |
| 3.2. | Рад косачице |  | m2 | 15.000 | 0,18 | 2.700,00 |
| 3.3. | Рад моторне тестере |  | h | 10 | 25,00 | 250,00 |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 34.160,00 |
|  |  | ПДВ 17%: |  |  |  | 5.807,20 |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  | 39.967,20 |

5.2. Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала)

Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала се у току 2022. године вршило на основу склопљеног уговора са занатском радњом „Хусић“ Јања, а након спроведеног поступка јавне набавке путем директног споразума. Вриједност директног споразума износи 5.980,00 КМ.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 5.

| 5.1. | Уређење излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала "Дашница" | 39.967,20 |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) | 5.980,00 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 45.947,20 |

6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

За кошење амброзије на подручју града Бијељина, након проведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор о пружању услуга са најповољнијм понуђачем. Вриједност уговорених услуга износи  27.562,11 (са ПДВ-ом), уговор је у потпуности реализован приликом чега је извршено кошење 588.934,00m².

7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС у конвертибилним маркама |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију. Обрачун по m³ - Депонија у улици Милована Глишића - Депонија „Амајлије код гробља“ - Депонија „Чађавица“ - МЗ Патковача код економије | m³ | 530 | 10,00 | 5.300,00 |
| 2. | Чишћење дивљих депонија гурањем смећа багером до депоније најдаље до 100 метара Обрачун по мото часу рада машине - МЗ Доње Црњелово – депонија Рикетићи - МЗ Црњелово Горње – депонија Ружичићи - МЗ Црњелово Горње – депонија Виторовићи - МЗ Доње Црњелово – депонија Гајићи - МЗ Доње Црњелово – депонија „Ада Кале“ - МЗ Патковача – депонија „Ћипировине“ иза гробља - МЗ Патковача- код економије | m/h | 178 | 85,00 | 15.130,00 |
| 3. | Набавка, довоз и уградња металног стуба димензија 4х4cm, висине 1,8cm (1,5cm изнад земље). Размак између стубова 2,00m. Стуб офарбати заштитном и завршном бојом. Ископ темељне јаме димензија 30 х 30 х 40cm са утоваром и одвозом материјала од ископа на депонију. Ограду урадити од бодљикаве жице у три реда. - Постављање ограде „Ћипировине“ иза новог гробља | m | 100 | 36,50 | 3.650,00 |
| Све укупно без ПДВ-ом: |  |  |  |  | 24.080,00 KM |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 4.093,60 КМ |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 28.173,60 КМ |

8. ИЗРАДА КУЋНИХ БРОЈЕВА ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА

Услед недостатка буџетских средстава у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, односно потребе за реалоцирањем средстава на друге буџетске позиције, од сљедећих јавних набавки се одустало у 2022. години:

- СКП-14/22 ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ-Израда и уградња кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова.

9. НАБАВКА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА

У току 2022. године склопљен је уговор за израду и уградњу комуналног мобилијара – клупа и канти, а које су постављане на простору града Бијељина.

Набављено је укупно 17 бетонских клупица, 5 канти за смеће, а такође је израђен и декоративни ћирилични цитат Патријарха Павла на улазу у ново шеталиште у улици Патријарха Павла. Укупна вриједност изведених радова износи 19.983,60 КМ, oд чега се 8.300,00 КМ односи на набавку бетонских клупица ( 1 ком=490,00 КМ),  2.250,00 КМ се односи на набавку канти (1 ком=450,00 КМ) и 6.500,00 КМ за изградњу декоративног ћириличног цитата.

10. ЗООХИГИЈЕНА

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2022. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број:8/22) превиђена је и ЗООХИГИЈЕНА која подразумијева хватање и збрињавање напиштених и угрожених животиња, превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, изнемоглих и болесних животиња, сигурно уклањање животињских лешева и конфиската са планираним средствима од 140.000,00 КМ.

У 2022. години  за ове намјене утрошена су средства у износу од 53.333,97 КМ, за период последња четири мјесеца у којима је вршена наведена услуга.

На основу оквирног споразима, потписан је појединачни уговор са вршиоцем услуге у износу од 54.966,60 КМ за период од 01.09. до 31.12.2022. године

Процедуру избора, контроле и надзора обавља Одјељење за пољопривреду.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

| Р/Б | ОПИС УСЛУГЕ | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јавна градска хигијена | 429.997,33 |
| 1.1. | Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања | 389.711,16 |
| 1.2. | Чишћење површина у зимском периоду | 0,00 |
| 1.3. | Прање јавних површина | 29.999,65 |
| 1.4. | Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" | 13.286,52 |
| 2. | Одржавање јавних зелених површина | 399.990,00 |
| 2.1. | Одржавање јавних зелених површина (од I до VIII) | 299.990,00 |
| 2.2. | Oдржавање градског парка | 99.999,90 |
| 3. | Одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације | 0,00 |
| 4. | Уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 45.947,20 |
| 4.1. | Уређење излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала "Дашница" | 39.967,20 |
| 5.2. | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) | 5.980,00 |
| 6. | Уништавање амброзије | 27.562,11 |
| 7. | Чишћење дивљих депонија | 28.173,60 |
| 8. | Израда кућних бројева огласних табли, табли упозорења, заштитних стубића | 0,00 |
| 9. | Набавка комуналног мобилијара | 19.983,60 |
| 10. | Зоохигијена | 53.333,97 |
| СВЕ УКУПНО: |  | 1.004.987,71 |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачкама 1, 2 и 4 реализовало је  привредно друштво АД „Комуналац“ Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послови из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 3 и 8 нису реализовани у току 2022. године, а из наведених разлога.

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 5 подтачка 5.1. и тачки 2. подачка 2.2. реализовало је привредно друштво ДОО „Патриот“ Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног преговарачког поступка јавне набаве, а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12).

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 5 подтачка 5.2. реализовала је  занатска радња „Хусић“ Јања на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем директног споразума.

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 6, 7 и 8 реализовало је привредно друштво ДОО „Радиша“ Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне  набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 9 реализовало је привредно друштво ДОО „МОСТ“ Бијељина, а на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне  набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из тачке 10. реализовала је после проведеног поступка јавне набавке, реализовало је предузеће „ВЕТАГРО“ ДОО из Драгаљевца, на основу закљученог појединачног уговора из Оквирног споразума.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови из Програма заједничке комуналне потрошње финансирали су се у складу са расположивим средствима у буџету за 2022. годину и то:

- у оквиру потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине:

- са буџетске позиције економски код 412800 СА 2 „Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина“, финансирају се послови наведени у тачкама 1 (од подтачке 1.1. до подтачке 1.4.), 2 (подтачка 2.1.), 3, 4, 5, 6, 7 и 8,

- са буџетске позиције економски код 412500 СА 3 „Текуће одржавање парка“, финансирају се послови наведени у тачки 2 (подтачка 2.2)

- са буџетске позиције економски код 511500 СА 1 „Издаци за остале вишегодишње засаде“, финансиран је дио уговора за одржавање јавних зелених површина, а који се односио на садњу нових дрворедних садница.

- ЗООХИГИЈЕНА финансирана је са буџетске ставке „Хигијеничарска служба“, економски код 412200, потрошачка јединица 0005151-Одјељење за привреду.

- у оквиру потрошачке јединице 0005220 Одјељење за инспекцијске послове

- са буџетске позиције економски код 412900 СА 3 „Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције“, финансирао се дио послова из тачке 6, а који се односио на кошење амброзије по налозима пољопривредне и еколошке инспекције.

О б р а ђ и в а ч :

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

|  | п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА |
| --- | --- |
|  | Богдан Тадић, маст.инж.елект. и рачунар. |

Градоначелник Града Бијељина разматрао је Извјештај о реализацији Програма комуналне потрошње за 2022. годину, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић