РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-1404/23

Датум: 15.06.2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2022/2023 ГОДИНА

Скупштина Града Бијељина је на својој 15. сједници одржаној дана 24.08.2022. године, донијела Закључак, број: 01-013-15-12/22, којим се усваја Програм рада зимске службе за период 2022/2023 године.

У предметном извјештају је приказан рад зимске службе за сезону 2022/2023 годину као и количине и вриједности реализованих услуга.

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата радове на чишћењу снијега, посипању коловоза сољу и ризлом те извозом шљаке на брдовите дионице.

Послови зимске службе врше се на локалним путевима у дужини од 258,88 километара, затим на 92,80 километара некатегорисаних путева, те на градским улицама Бијељине и МЗ Јања оријентационе дужине око 200 км, што укупно износи око 552,00 км путне мреже која се одржава у зимском периоду.

Зимски период одржавања путева обухватао је период од 01.11.2022. године до 01.04.2023. године, с тим да је тај период могао почети и раније, односно завршити касније у зависности од временских услова.

При обављању послова из домена Зимске службе улице се сврставају у сљедеће приоритете:

Приоритет-I

- 1. маја,

- 27. марта,

- Београдска,

- Богдана Жерајића,

- Војводе Степе,

- Вука Караџића,

- Галац,

- Гаврила Принципа,

- Данка Кабиља Букија,

- Димитрија Туцовића,

- Доситеја Обрадовића,

- Душана Радовића (од Крушевачке до подручне школе у насељу „Ковиљуше“),

- Живојина Мишића,

- Жртава фашистичког терора,

- Змај Јове Јовановића,

- Јосифа Маринковића,

- Јована Дучића,

- Карађорђева,

- Кнегиње Милице,

- Кнез Иве од Семберије,

- Кнеза Милоша,

- Комитска,

- Крушевачка,

- Кулина Бана,

- Мајевичка,

- Мајора Драгутина Гавриловића,

- Мачванска (од Д.К. Букија до С.Дечанског),

- Меше Селимовића,

- Милоша Обилића,

- Незнаних јунака,

- Николе Тесле,

- Пантелинска,

- Патријарха Павла,

- Потпоручника Смајића,

- Раје Бањичића,

- Рачанска,

- Светог Саве,

- Светозара Ћоровића (од Ул. незнаних јунака до објекта ПС за безбједност саобраћаја),

- Семберских ратара,

- Сремска,

- Српске Добровољачке Гарде,

- Српске Војске,

- Стефана Дечанског,

- Саве Ковачевића,

- Трг Краља Петра I Карађорђевића,

- Трг Ђенерала Драже Михаиловића,

- Филипа Вишњића,

- Хајдук Станкова,

- Цара Уроша,

- Шабачких ђака.

Приоритет-II

- Агротржни центар “Кнез Иво од Семберије“,

- Арсенија Чарнојевића,

- Атинска,

- Баје Станишића,

- Браће Гаврић,

- Војводе Петра Бојовића,

- Видовданска,

- Дринска,

- Душана Баранина,

- Душана Радовића,

- Ђуре Даничића,

- Зорана Радмиловића,

- Илије Гарашанина,

- Индустријска зона 2,

- Индустријска зона 3,

- Ивана Горана Ковачића,

- Краља Твртка,

- Краља Драгутина,

- Лазе Костића,

- Лозничка,

- Мачванска (од Д.К. Букија западно према крају улице),

- Милоша Црњанског,

- Мученика Романових,

- Николе Спасојевића,

- Нушићева,

- Његошева,

- Петра Кочића,

- Професора Бакајлића,

- Сарајевска,

- Светозара Марковића,

- Светозара Ћоровића (од објекта ПС за безбједност саобраћаја до Ул. Данка Кабиља Букија),

- Солунска,

- Улица према Новом градском гробљу.

Приоритет-III

- 1. децембра,

- 2. априла,

- 8. марта,

- 18. новембра,

- 24. септембра,

- Арчибалда Рајса,

- Алексе Шантића,

- Баје Пивљанина,

- Балканска,

- Бањалучка,

- Бањанска,

- Богдана Зимоњића,

- Боре Станковића,

- Бориса Пастернака,

- Божидара Жутића,

- Бошка Бухе,

- Бранка Миљковића,

- Бранка Радичевића,

- Бранка Ћопића,

- Браће Југовића,

- Браће Суботић,

- Брчанска,

- Васе Пелагића,

- Васе Тодоровића,

- Василија Острошког,

- Васка Попе,

- Владике Гаврила,

- Владике Николаја,

- Владимира Гаћиновића,

- Војвођанска,

- Војводе Радомира Путника,

- Вуковарска,

- Гетеова,

- Грачаничка,

- Данила Илића,

- Данила Киша,

- Даворина Јенка,

- Десанке Максимовић,

- Добровољачка,

- Душана Радовића 1,

- Душана Радовића 2,

- Душана Радовића 3,

- Душана Радовића 4,

- Душана Радовића 5,

- Душана Радовића 7,

- Душана Радовића 8,

- Ђакона Авакума,

- Ђуре Јакшића,

- Жичка,

- Жртава Јадовног,

- Зеке Буљубаше,

- Иве Андрића,

- Јакова Миловића,

- Јанка Веселиновића,

- Јасеновачких мученика,

- Јерменска,

- Јеврејска,

- Јосифа Панчића,

- Јована Цвијића,

- Јована Кронштатског,

- Јована Рашковића,

- Јована Скерлића,

- Јурија Гагарина,

- Кадињача,

- Книнска,

- Колубарска,

- Косовке дјевојке,

- Косовска,

- Косте Новаковића,

- Козарачка,

- Крајишка,

- Краља Милутина,

- Кумановска,

- Крфска,

- Лазе Лазаревића,

- Лопарска,

- Луја Пастера,

- Лукијана Мушицког,

- Љубомира Ненадовића,

- Мајке Јевросиме,

- Мајора Милана Тепића,

- Марије Бурсаћ,

- Марка Краљевића,

- Марка Миљанова,

- Метохијска,

- Михајла Пупина,

- Мике Боснић,

- Милешевска,

- Милована Глишића,

- Митра Трифуновића Уче,

- Младе Босне,

- Московска,

- Недељка Чабриновића,

- Николе Пашића,

- Паје Јовановића,

- Париске комуне,

- Пере Станића,

- Петра Лубарде,

- Петрове Горе,

- Петроградска,

- Подрињска,

- Посавска,

- Пребиловачка,

- Професора Николе Мачкића,

- Проте Матеје,

- Пут за Хумке,

- Пушкинова,

- Раје Јовановића,

- Ратка Перића,

- Розе др Папо,

- Рударска,

- Руђера Бошковића,

- Саве Мркаља,

- Саве Шумановића,

- Савска,

- Свете Мијовића,

- Светозара Милетића,

- Сергеја Јесењина,

- Симе Милутиновића Сарајлије,

- Симе Матавуља,

- Скендера Куленовића,

- Слободана Јовановића,

- Славонска,

- Софке Николић,

- Соколска,

- Старине Новака,

- Старог Вујадина,

- Стефана Немање,

- Стефана Томашевића,

- Стевана Крњића,

- Стјепан Митров Љубише,

- Стевана Синђелића,

- Студеничка,

- Сутјеска,

- Таковска,

- Танаска Рајића,

- Теодора Софренића,

- Тиршова,

- Толстојева,

- Трифка Грабежа,

- Ћирила и Методија,

- Угљевичка,

- Уроша Предића,

- Фјодора Михајловича Достојевског,

- Фрушкогорска,

- Хајдук Вељкова,

- Херцеговачка,

- Хиландарска,

- Цара Душана,

- Цара Лазара,

- Церска,

- Цетињска,

- Црвеног крста,

- Споредни огранци свих улица,

- Улице у насељеном мјесту Јања (Дринска, Шарампова, Браће Лазић, др Хамдије Ћемерлића, Николе Тесле, Омладинска и Меше Селимовића).

Рад зимске службе на локалним путевима на територији Града Бијељина, по приоритетима, разврстан је на следећи начин:

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПО ПРИОРИТЕТИМА:

| Р/Б | Бр. Пута | ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ | КОЛОВОЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфалт (км) | Макадам (км) | Укупнo (км) |
| 1. | Л-5 | Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово-Суботиште | 13.717 | 1.823 | 15.54 |
| 2. | Л-15 | Бијељина-Попови (Дом културе)-Павловића пут (М 18.2) | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
| 3. | Л-8 | Бијељина-Амајлије (до моста на отоци ријеке Дрине) | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 4. | Л-4 | Бијељина-Батковић-Клис | 11.83 | 0.00 | 11.83 |
| 5. | Л-7 | Љељенча (М 14.1)-Г.Чађавица (граница општине) | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 6. | Л-3 | Трњаци (М.18)-Доњи Бродац-Горњи Бродац-Р 459а | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 7. | Л-6 | Д.Драгаљевац-С.Драгаљевац-Г.Магнојевић-С.Магнојевић-Д.Магнојевић | 16.00 | 3.10 | 19.10 |
| 8. | Л-13 | Г.Буковица-Забрђе (граница општине) | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
| 9. | Л-12 | Чађавица (Катића кућа)-Ђурђино брдо-Г.Драгаљевац (Л-6) | 3.30 | 4.20 | 7.50 |
| 10. | Л-1 | Којчиновац-Глоговац-Модран-Ченгић-Бјелошевац-Кацевац | 12.51 | 3.34 | 15.85 |
| 11. | Л-11 | Јања-Модран-Суво Поље (М.18) | 13.67 | 0.00 | 13.67 |
| 12. | Л-9 | Суво поље (М.18)-Д.Трнова (граница општине) | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 13. | Л-10 | Кацевац (Р.459)-Тавна (Манастир) | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 14. | Л-14 | Јањарска Обријеж-Ченгић (Л-2) | 3.70 | 0.70 | 4.40 |
| 15. | Л-2 | Главичице-Бјелошевац-Л1 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 16. | Л-16 | Главичице (М 14.1)-Батар | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 17. | Л-17 | В.Обарска-Градац-Ступањ | 5.80 | 1.00 | 6.80 |
| 18. | Л-18 | Загони (М. 18)-Г.Загони | 4.15 | 1.45 | 5.60 |
| 19. | Л-19 | Хасе (М. 18)-Ковачићи (читаоница) | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 20. | Л-20 | Г.Чађавица (Л7-Бјел)-Забрђе (граница општине) | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 21. | Л-21 | Трњаци (М. 18)-Међаши (Дом културе) | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 22. | Л-22 | Бијељина-Бријесница (Дом културе) | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 23. | Л-23 | Бијељина-Голо брдо | 1.00 | 1.65 | 2.65 |
| 24. | Л-24 | Дворови (М.18)-Даздарево-П 489а | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 25. | Л-25 | Дворови (М.18)-Тријешница (читаоница) | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 26. | Л-26 | Дворови (М.18)-Крива Бара-Дворови | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 27. | Л-27 | Којчиновац (М.14.1)-Г.Којчиновац-Глоговац | 1.93 | 1.32 | 3.25 |
| 28. | Л-28 | Хасе (М.18)-Хасе (гробље) | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 29. | Л-29 | Чађавица (М.14.1)-Ступањ | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 30. | Л-30 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Д.Драгаљевац (Р 459а) | 2.70 | 0.50 | 3.20 |
| 31. | Л-31 | Бијељина (М.14.1)-Пучиле | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 32. | Л-32 | Бијељина-Н.Село-Дијелови (М.18.2) | 4.55 | 0.55 | 5.10 |
| 33. | Л-33 | Бијељина (АТЦ М.14.1)-В.Обарска | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 34. | Л-34 | Бијељина (Л-5)-М.Обарска-Батковић (Л-4) | 1.475 | 2.875 | 4.35 |
| 35. | Л-35 | В.Обарска (Л-5)-Шећерана-Д.Чађавица (М. 14.1) | 2.70 | 2.80 | 5.50 |
| 36. | Л-36 | Љељенча (Л-7)-В.Обарска(М.14.1) | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 37. | Л-37 | Љељенча (Л-7)-Ковачићи | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 38. | Л-38 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Ступањ | 1.98 | 0.32 | 2.30 |
| 39. | Л-39 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-С.Драгаљевац (Илићи) | 4.282 | 0.018 | 4.30 |
| 40. | Л-40 | Д.Ћађавица (М.14.1-црква)-С.Чађавица (Л-12) | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 41. | Л-41 | Г.Драгаљевац (манастир)-Г.Чађавица (Л-20) | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 42. | Л-42 | Г.Драгаљевац (Л-6-Точак)-Забрђе (Мићин гроб) | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 43. | Л-43 | Д.Магнојевић (Л-6)-С.Магнојевић (Л-6) | 1.26 | 1.44 | 2.70 |
| 44. | Л-44 | Вршани (М.14.1)-Нови (Р 459а) | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 45. | Л-45 | Д.Буковица (Р 459а)-Главичорак-Г.Буковица (Л-13) | 0.50 | 2.50 | 3.00 |
| 46. | Л-46 | Д.Буковица (Р 459а-Дом)-граница општине дистрикта | 0.10 | 1.00 | 1.10 |
| 47. | Л-47 | Пиперци (Р 459а)-Коренита (граница општине) | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
| 48. | Л-48 | Трњаци (М.18)-Бродац (Л-3) | 2.60 | 0.50 | 3.10 |
| 49. | Л-49 | Балатун (М.18)-Балатун | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 50. | Л-50 | Суво поље (М.18)-Г.Загони (Л-18) | 1.07 | 1.53 | 2.60 |
| 51. | Л-51 | Јања-Ново Насеље-Обријеж (Л-14) | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 52. | Л-52 | Ченгић (Л-1)-Ченгић | 2.78 | 0.92 | 3.70 |
| 53. | Л-53 | Ченгић (Л-1)-Бањица (Кацевац Р 459а) | 0.00 | 3.75 | 3.75 |
| 54. | Л-54 | Јоховац (м.14.1)-Батар (Л-16) | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 55. | Л-55 | Рухотина (М.14.1)-Главичице (М.14.1) | 2.00 | 2.20 | 4.20 |
| УКУПНО: |  |  | 211,061 | 47.819 | 258,88 |

Укупна дужина локалних путева који су предмет рада "Зимске службе" износи 258,88 km.

Некатегорисани путеви на територији Града Бијељина разврстани су у двије групе приоритета и то:

Приоритет-I

| р/б | ПУТНИ ПРАВАЦИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | К О Л О В О З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Савремени (км) |  | Макадам (км) | УКУПНО (км) |  |
| 1. | Голо Брдо - Патковача | 2,1 | - |  |  | 2,1 |
| 2. | (Л.13) Коренита-Граница СО Угљевик | 0,7 | - |  |  | 0,7 |
| 3. | В.Обарска (Црква)-Батковић (Црква) | 4,9 | - |  |  | 4,9 |
| 4. | Г.Драгаљевац (пут Бранка Стевића од Точка до Манастира) –Г.Чађавица | 1,65 | - |  |  | 1,65 |
| 5. | Дворови (Ново насеље Бакрачићи)- Павловића пут | 0,95 | 1,10 |  |  | 2,05 |
| 6. | М-14.1 Чађавица Доња (Јокићи, Секулићи) – Л-12 | 4,50 | 1,00 |  |  | 5,50 |
| 7. | М-14.1 Драгаљевац Средњи (Илићи-Магнојевић Средњи) – Л-43 | 3,00 | 1,00 |  |  | 4,00 |
| 8. | Велика Обарска (Л-35) – Пречистач отпадних вода А.Д. „Водовод и канализација“ | 1,50 | - |  |  | 1,50 |

Приоритет-II

| р/б | ПУТНИ ПРАВАЦИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | К О Л О В О З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Савремени (км) |  | Макадам (км) | УКУПНО (км) |  |
| 1. | Батар - Главичице (М.14.1) | 1,38 | 2,5 |  |  | 3,88 |
| 2. | (М.18) - Хасе - (Гробље)Л-28 | 1,7 | - |  |  | 1,7 |
| 3. | Хасе - Јабануша | 2,8 | - |  |  | 2,8 |
| 4. | Бријесница - Љељенча | 2,2 | 0,0 |  |  | 2,2 |
| 5. | Г. Загони (Панићи) - Љељенча | 4,6 | 0,0 |  |  | 4,6 |
| 6. | Л-7 Нумера- Божићи-Г. Чађавица Л-7 | 3,3 | - |  |  | 3,3 |
| 7. | С. Чађавица (до бензинске пумпе) (Л.12) | - | 1,8 |  |  | 1,8 |
| 8. | (М.14.1)Вршани-Д. Магнојевић (Л.6) | 4,4 | - |  |  | 4,4 |
| 9. | Г. Магнојевић - Г. Буковица | 2,1 | - |  |  | 2,1 |
| 10. | Д. Црњелово (ОШ - Вруља) | 0,7 | 0,8 |  |  | 1,5 |
| 11. | (М.14.1) Главичице-Бјелошевац (Р.459) | 1,0 | 1,0 |  |  | 2,0 |
| 12. | (Л-4) Батковић-Остојићево (Р.459) | - | 3,1 |  |  | 3,1 |
| 13. | Пучиле-Глоговац (Крстића пут) | 4,0 | - |  |  | 4,0 |
| 14. | Глоговац (од Л-1 до асфалта "Крстића пут") | - | 1,6 |  |  | 1,6 |
| 15. | Бањица (од R 459 Мићанова ћаба до манастира Тавна) Л-10 | 2,8 | - |  |  | 2,8 |
| 16. | Г.Чађавица (Л-20)-Г.Драгаљевац (Л-12), кроз Рикиће | 1,3 | 1,7 |  |  | 3,0 |
| 17. | В. Обарска (црква)-Огорелица- Д. Црњелово | 7,5 | - |  |  | 7,5 |
| 18. | Батковић (Клис Л-4)- Остојићево (центар)-Остојићево (школа Р.459А) | 4,3 | - |  |  | 4,3 |
| 19. | В. Обарска (бензиска пумпа "Стевић" Л-5)-Мала Обарска (Л-34) крак Обарска (Миљевићи)-до пута за Батковић | 2,2 | 1,3 |  |  | 3,5 |
| 20. | Дворови (Рудине)-Дворови | 1,9 | - |  |  | 1,9 |
| 21. | Главичице (Павловићи)-Главичице (кућа Николе Гаврића) | 0,95 | 2,85 |  |  | 3,8 |
| 22. | Д. Црњелово (Р.459А – Михајловићи) – Д. Црњелово (пут за Огорелицу) | 1,1 | - |  |  | 1,1 |
| 23. | Д. Црњелово (Р.459А – Пазаруша) – Д. Црњелово (пут поред гробља Л-5) | 1,4 | - |  |  | 1,4 |
| 24. | Хасе (Ново Насеље) – кружни пут | 1,37 | - |  |  | 1,37 |
| 25. | Некатегорисани пут Којчиновац – Чардачине (од магистралног пута М 14.1 до локалног пута Л-27) | 2,00 | - |  |  | 2,00 |
| 26. | Некатегориани пут Ковачићи (читаоница) – Горњи Загони (Панића брдо) (од локалног пута Л-19 до локалног пута Л-18) | 8,60 | - |  |  | 8,6 |
| 27. | Градац – Ступањ (Л-29) – Градац – Ступањ (Л-17) | 2,35 | - |  |  | 2,35 |
| 28. | Међаши (Дом културе Л – 21) – Тополовача – Трњаци (магистрални пут I реда) | 2,0 | - |  |  | 2,0 |

Укупна дужина некатегорисаних путева који су предмет рада "Зимске службе" износи 92,80 km.

На путевима са асфалтном подлогом из претходног става вршено разгртање снијега и посипање ризле, а на путевима са макадамском подлогом само разгртање снијега.

Поред путева и улица, у склопу рада зимске службе, вршено је машинско и ручно чишћење и посипање соли по тротоарима, трговима, парковима и јавним површинама.

Ручно и машинско посипање улица сољу вршено је на температури од - 5 до + 5 ºС.

Зимска служба на подручју Града Бијељина у периоду зима 2022/2023 је разврстана у три одвојене цјелине и то кроз:

- ЛОТ 1 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи,

- ЛОТ 2 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина и

- Радови зимске службе који се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју града Бијељина

Предвиђене количине у предметним уговорима су базиране на просјечним зимским условима, односно количинама снијежних падавина које се појављују у задњих неколико година.

Како је ове године дошло до зимских услова са мањом количином падавинама, предвиђене количине за организовање зимске службе биле су довољне и исте нису у потпуности утрошене у току зимске сезоне.

Обим и вриједност извршених услуга на организовању зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2022/2023 по лотовима износи:

За ЛОТ 1 који се односи на организовање зимске службе у сезони 2022/2023-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи, након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "Бијељина пут" из Бијељине закључен је уговор о пружању услуга број: 02-404-134/2022-Лот 1 од 20.09.2022. године. Вриједност уговорених услуга износи 89.881,74 КМ. Предметни уговор је реализован у износу од 36.413,91 КМ. Комплетан уговор се финансира из буџета Града Бијељина. Приликом реализације предметног уговора извршене су сљедеће услуге:

- Рад камиона на чишћењу снијега, расипању соли и ризле по улицама. Количина пружених услуга 18,92 часова.

- Рад механизације на чишћењу снијега на улицама. Количина пружених услуга 31,00 час.

- Набавка и утрошак соли за посипање улица када то налажу временски услови. Количина утрошеног материјала 103.000 kg.

За ЛОТ 2 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина, након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине закључен је уговор о пружању услуга број: 02-404-134/2022-Лот 2 од 20.09.2022. године. Вриједност уговорених услуга износи 104.656,50 КМ, док укупна вриједност извршених услуга по наведеном уговору износи 15.074,71 КМ. Предвиђене количине за организовање зимске службе за Лот 2 биле су довољне због мање количине падавина током зимске сезоне. Комплетан уговор се финансира из буџета Града Бијељина.

Приликом реализације предметног уговора извршене су сљедеће услуге:

- Рад кaмиона на чишћењу снијега, расипању соли и ризле по свим локалним и некатегорисаним путевима из програма зимске службе. Количина пружених услуга 38,08 часова,

- Набавка и утрошак посипног материјала (смјеша ризле и соли) за посипање свих локалних и некатегорисаних путева када то налажу временски услови. Количина утрошеног материјала 145 m3.

Услуге које се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју Града Бијељина спроводе се преко уговора закљученог са АД "Комуналац" Бијељина, који има тачан назив „Чишћење јавних површина у прољетном, љетњем, јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања“.

ОБРАЂИВАЧ

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж.електр. и рачунар.

Градоначелник је утврдио ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2022/2023 ГОДИНА, те га упућује Скупштини Града на претрес и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић