РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-244/25

Датум, 7.2.2025. године

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Бијељина, фебруар 2025. године

На основу члана 16. став 6, а у вези са чланом 32. став 2. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број: 89/13 и 83/19) Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 27. сједници одржаној дана 4. априла 2024. године, донијела Програм одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2024. годину, број: 01-022-24/24.

У предметном извјештају је приказан обим извршеног посла према различитим структурама уговорених и изведених послова планираних Програмом одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2024. годину.

- Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина за 2024. годину

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-205/23-лот 1 од 20.02.2024. године, закључен је са извођачем радова "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 398.780,46 КМ. На основу предметног оквирног споразума закључен је један појединачни уговор у 2024. години, чија вриједност износи 199.967,28 КМ (уговор број: 02-404-205/23-Лот 1-01 од 07.03.2024. године). Закључно са 20.01.2025. године фактурисано је 199.938,06 КМ.

На основу поменутих уговора извршени су радови на уклањању одрона, изради пропуста, уређењу банкина, изради чеоних зидова и сл.

- Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-205/23-лот 2 од 20.02.2024. године, закључен је са извођачем радова Д.О.О. "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 99.450,00 КМ. На основу оквирног споразума, у 2024. години закључен је један појединачни уговор вриједности 49.725,00 КМ (уговор број: 02-404-205/23-Лот 2-01 од 07.03.2024. године). Закључно са 06.08.2024. године, по предметном уговору, фактурисано је 49.700,43 КМ.

Дана 19.08.2024. године, закључен је нови појединачни уговор, број 02-404-205/24-лот 2-02, са извођачем радова Д.О.О. "РАДИША" из Бијељине, чија вриједност износи 49.725,00 КМ. Закључно са 17.12.2024. године, по предметном уговору фактурисано је 49.645,44 КМ. Укупна вриједност извршених радова по предметним уговорима у 2024. години износи 99.345,87 КМ.

На основу поменутих уговора извршени су радови на: ископу нових и прочишћавању постојећих земљаних путних јарака – 9.657, рад багера на ископу земљаних материјала 222 сата.

- Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у граду Бијељина и Јањи за 2024. годину

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-188/23-лот 1 од 21.12.2023. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 119.983,50 КМ. На основу оквирног споразума закључена су два појединачна уговора у 2024. години.

Вриједност првог појединачног уговора износи 29.998,80 КМ (уговор број: 02-404-188/23-лот 1-01 од 29.02.2024. године), закључно са 15.07.2024. године фактурисано је 29.979,38 КМ. Вриједност другог појединачног уговора износи 29.998,80 КМ (уговор број: 02-404-188/23-лот 1-02 од 10.08.2024. године), закључно са 29.01.2025. године фактурисано је 29.973,29 КМ.

Укупна вриједност извршених радова по предметним уговорима у 2024. години износи 59.952,67 КМ.

На основу поменутих уговора извршени су радови на крпљењу ударних асфалтних рупа при чему је укупно утрошено 257,94 тона асфалтне масе.

- Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина за 2024. годину

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-188/23-лот 2 од 21.12.2023. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 379.957,50 КМ. На основу оквирног споразума, у 2024. години закључен је један појединачни уговор, чија вриједност износи 189.978,75 КМ. Закључно са 29.01.2025. године, по предметном уговору фактурисано је укупно 189.930,91 КМ.

На основу поменутог уговора извршени су радови на крпљењу ударних асфалтних рупа при чему је укупно утрошено 854,39 тона асфалтне масе.

- Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју града Бијељина за 2024. годину

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-195/23 од 29.12.2023. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 169.861,77 КМ. На основу оквирног споразума, у 2024. години закључен је један појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 84.940,83 КМ (уговор број: 02-404-195/23 од 31.01.2024. године), закључно са 22.01.2025. године фактурисано је 84.925,85 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града.

На основу уговора извршене су услуге на редовном одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи и локалним и некатегорисаним путевима, у смислу постављања нових знакова и стубова, те поправке оштећених. Извршено је постављање 110 нових саобраћајних знакова.

- Редовно одржавање свјетлосне сигнализације на подручју града Бијељина за 2024. годину

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-206/23 од 15.01.2024. године, закључен је са пружаоцем услуга "ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ" из Добоја. Вриједност оквирног споразума износи 139.992,84 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора за 2024. годину износи 69.980,04 КМ (уговор број: 02-404-206/23-1 од 27.02.2024. године), закључно са 31.12.2024. године фактурисано је 69.895,80 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града.

Путем истог вршено је редовно одржавање осам семафоризованих раскрсница у Граду Бијељина, као и замјена појединачне опреме и санације штетe настале усљед саобраћајних незгода и сл.

- Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју града Бијељина – ЛОТ 1

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-234/23-лот 1 од 25.03.2024. године, закључен је са извођачем радова "SACOM" из Сарајева. Вриједност оквирног споразума износи 159.972,93 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор за 2024. годину. Вриједност појединачног уговора износи 79.969,50 КМ (уговор број: 02-404-234/23-лот 1-01 од 10.06.2024. године), закључно са 02.12.2024. године фактурисано је 79.969,50 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града.

На основу уговора извршене су услуге на обиљежавању у сљедећем обиму: пјешачки прелази и остале површине - 1.234,40м2, пуне линије - 8.813м1, испрекидане линије - 32.642м1, исписивање слова - 201 комада, дебелослојним ознакама на коловозу - 500,22 м2.

- Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина – ЛОТ 2

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-234/23-лот 2 од 25.03.2024. године, закључен је са извођачем радова "SACOM" из Сарајева. Вриједност оквирног споразума износи 139.984,65 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор за 2024. годину. Вриједност појединачног уговора износи 69.973,02 КМ (уговор број: 02-404-234/23-лот 2-01 од 10.06.2024. године), закључно са 13.09.2024. године фактурисано је 69.849,97 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града.

На основу уговора извршене су услуге на фарбању и обиљежавању у сљедећем обиму: обиљежавање пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, острва, лежећих полицајаца и трокута - 720,43м2, пуна линија - 35.640м1, испрекидана линија - 69.090м1, исписивање слова на коловозу као нпр. BUS, STOP, ŠKOLA, (паркинг P), (резервисано-R), тахи - 204 ком.

- Одржавање-пошљунчавање макадамских путева – источни дио града Бијељина – ЛОТ 1

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-236/23-лот 1 од 11.07.2024. године, закључен је са извођачем радова д.д. "Galax-niskogradnja" из Брчког. Вриједност оквирног споразума износи 183.690,00 КМ. На основу оквирног споразума закључен је један појединачни уговор у 2024. години. Вриједност уговора износи 91.715,40 КМ (уговор број: 02-404-236/23-лот 1-1 од 20.07.2024. године), закључно са 23.12.2024. године фактурисано је 91.655,78 КМ.

На основу уговора извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању природног шљунка у количини од 2.650м3, кречњачког дробљеног агрегата 600 м3 са радом ваљка од 48 часова и радом грејдера од 169 часова.

- Одржавање-пошљунчавање макадамских путева - западни дио града Бијељина - ЛОТ 2

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-236/23-лот 2 од 22.04.2024. године, закључен је са извођачем радова д.д. "Galax-niskogradnja" из Брчког. Вриједност оквирног споразума износи 227.682,00 КМ. На основу оквирног споразума закључен је један појединачни уговор у 2024. години. Вриједност уговора износи 90.359,10 КМ (уговор број: 02-404-236/23-лот 2-1 од 06.06.2024. године), закључно са 27.01.2025. године фактурисано је 81.296,87 КМ.

На основу уговора извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању природног шљунка у количини од 2.123, кречњачког дробљеног агрегата 265 м3 са радом ваљка од 14,5 часова и радом грејдера од 131 час.

- Одржавање-пошљунчавање макадамских путева - сјеверни дио града Бијељина – ЛОТ 3

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-236/23-лот 3 од 22.04.2024. године, закључен је са извођачем радова д.о.о. "Dis-company" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 227.623,50 КМ. На основу оквирног споразума закључен је један појединачни уговор у 2024. години. Вриједност уговора износи 99.479,25 КМ (уговор број: 02-404-236/23-лот 3-1 од 06.06.2024. године), закључно са 23.01.2025. године фактурисано је 98.244,90 КМ.

На основу уговора извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању природног шљунка у количини од 3.490, са радом грејдера од 85 часова.

- Одржавање-пошљунчавање градских макадамских улица – ЛОТ 4

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-236/23-лот 4 од 22.04.2024. године, закључен је са извођачем радова "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 95.706,00 КМ. На основу оквирног споразума закључен је један појединачни уговор у 2024. години. Вриједност уговора износи 30.209,40 КМ (уговор број: 02-404-236/23-лот 4-1 од 06.06.2024. године), закључно са 31.12.2024. године фактурисано је 30.069,00 КМ.

На основу уговора извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 980м3 и 60 часова рада грејдера и скипа на разастирању шљунка на макадамским улицама.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - источни дио – ЛОТ 1

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-233/23-лот 1 од 22.04.2024. године, закључен је са извођачем радова "3Д" из Којчиновца. Вриједност оквирног споразума износи 71.691,74 КМ. На основу оквирног споразума закључен је један појединачни уговор у 2024. години. Вриједност уговора износи 23.897,24 КМ (уговор број: 02-404-233/23-лот 1-1 од 27.05.2024. године), закључно са 31.12.2024. године фактурисано је 23.604,57 КМ.

На основу уговора извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 504.876м2.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - сјеверни дио – ЛОТ 2

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-233/23-лот 2 од 22.04.2024. године, закључен је са извођачем радова "DIS COMPANY" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 85.301,03 КМ. На основу оквирног споразума закључен је један појединачни уговор у 2024. години. Вриједност уговора износи 28.433,68 КМ (уговор број: 02-404-233/23-лот 2-1 од 27.05.2024. године), закључно са 31.12.2024. године фактурисано је 28.416,38 КМ.

На основу уговора извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 623.008м2.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - западни дио – ЛОТ 3.

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-233/23-лот 3 од 22.04.2024. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 78.682,90 КМ. На основу оквирног споразума закључен је један појединачни уговор у 2024. години.

Вриједност уговора износи 26.227,63 КМ (уговор број: 02-404-233/23-лот 3-1 од 27.05.2024. године), закључно са 31.12.2024. године фактурисано је 25.652,50 КМ.

На основу уговора извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 549.504м2.

- Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом – Лот 4

Оквирни споразум за 2024. и 2025. годину, број 02-404-233/23-лот 3 од 22.04.2024. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 63.180,00 КМ. На основу оквирног споразума закључен је један појединачни уговор у 2024. години. Вриједност уговора износи 11.349,00 КМ (уговор број: 02-404-233/23-лот 4-1 од 27.05.2024. године), закључно са 31.12.2024. године фактурисано је 11.337,30 КМ.

На основу уговора извршене су услуге на крчењу шибља и ситног растиња машинским путем у зонама локалних путева укупне површине од 9.690м2.

- Организовање зимске службе у сезони 2023/2024 – рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи - ЛОТ 1

Уговорена вриједност 89.984,70 КМ (основни уговор број: 02-404-180/23-лот1-п1 од 06.12.2023. године), закључно са 02.04.2024. године фактурисано је 38.287,08 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "3Д" из Којчинвца и путем истог извршене су сљедеће услуге у сезони 2023/2024.: рад механизације 234h и утрошак соли за посипање улица 18.000кг.

- Организовање зимске службе у сезони 2023/2024 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Бијељина – ЛОТ 2

Вриједност уговора износи 104.995,80 КМ (основни уговор број: 02-404-154/23-Лот 2 од 20.10.2023. године), закључно са 16.05.2024. године фактурисано је         48.520,84 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДД "Galax-niskogradnja" из Брчког и путем истог извршене су сљедеће услуге у сезони 2023/2024: рад камиона 59,5h, рад остале механизације 117,2h и утрошак посипног материјала од 261м3.

УКУПНО ЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У 2024. ГОДИНИ, А У СКЛАДУ СА УГОВОРИМА НАВЕДЕНИМ У ОВОЈ ИНФОРМАЦИЈИ ПОТРОШЕНО 1.330.893,85 КМ.

За све уговоре који су реализовани у складу са Програмом одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2024. годину, број: 01-022-24/24, који је усвојен од стране Скупштина Града Бијељина на 27. сједници одржаној дана 4. априла 2024. године, избори најповољнијих понуђача радова и услуга проведени су путем Отвореног поступка у складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

в.д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маст.инж.саобр.

Градоначелник Града Бијељина разматрао је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић