На основу члана 16. став (6) а у вези са чланом 32. став (2) Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13, 83/19), члана 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 2. сједници одржаној дана __________ године, донијела је:

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина на својој 40. сједници одржаној дана 12. октобра 2020. године, донијела Закучак, број: 01-013-40-2/20, којим се утврђује нацрт Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину. На основу утврђеног нацрта буџета Града Бијељине за 2021. годину, за одржавања јавних саобраћајних површина - путне  мреже,  планирана  су  средства  у износу од 1.120.000,00 КМ.

Средства су планирана у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне, са сљедећих буџетских позиција:

- економски код број 412500 субаналитика 2 „Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санација ударних рупа“ у износу од 880.000,00 КМ,

- економски код број 412800 субаналитика 7 „Зимска служба“ у износу од 200.000,00КМ и

- економски код број 511200 субаналитика 2 „Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева“ у износу од  40.000,00 КМ.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ................................................................................. 1.120.000,00 КМ

1. Улице у граду  …………………………………………....................................   285.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисaње и сл.) ...................................     25.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (укупно) .........................................................    140.000,00 КМ

- вертикална .…………………………….…….....................      40.000,00 КМ

- хоризонтална ………………………………………...........      55.000,00 КМ

- свјетлосна …………………………………………............      45.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ........................      80.000,00 КМ

- објекти за одводњу и други путни објекти …………..............................      40.000,00 КМ

2. Локални путеви ………………………………………….................................   445.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.) ……….......................   115.000,00 КМ

- објекти за одводњу, банкине и путни објекти (чишћење и ископ                                        јарака, израда пропуста, ивичњака, ригола и потпорних зидова и                                уређење банкина).........................................................................................     90.000,00 КМ

- уређење путног појаса (кошење траве, уклањање шибља

растиња и дрвећа) ........................................................................................     90.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација и опрема (хоризонт.–40.000,00КМ;

вертикална сигнализација и опрема -20.000,00КМ) .........…………........    60.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ... .......................   90.000,00 КМ

3. Некатегорисани путеви …....................................……………………………. 190.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.) …................................. 100.000,00 КМ

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни појас

(ископ канала,израда пропуста, ригола, санација банкина,

кошење траве, уклањање растиња и др) ......................................................   45.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална) ................................   10.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ….......................   35.000,00 КМ

4. Зимска служба …………………………………………....................................  200.000,00 КМ

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

1. УЛИЦЕ У ГРАДУ

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА

За одржавање градских макадамских улица предвиђа се количина од око 1.600 м3 шљунка, за чију је набавку, превоз и уградњу предвиђен износ од 25.000,00 КМ. У ова средства је урачунат и рад гредера на гредерисању улица. Радови би се за улице првог реда изводили два пута у току године (прољеће и јесен), док се за улице другог и трећег реда предвиђа пошљунчавање и гредерисање само у једном циклусу. У зависности од падавина и стања улица могуће је извршити додатно гредерисање.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Вертикална, хоризонтална и свјетлосна

За потребе изградње и одржавања вертикалне сигнализације на градским улицама планирана су средства у износу од 40.000,00 КМ. Од планираних 40.000,00 КМ за инвестиционо одржавање, што подразумјева набавку и уградњу нових саобраћајних знакова и стубова планирана су средства у износу од 25.000,00 КМ, а за само одржавање планирана су средства у износу од 15.000,00 КМ. Само одржавање предвиђа бетонирање изваљених и оборених стубова, исправљање заокренутих саобраћајних знакова, скидање налепница, замјена оштећених стубова и друго. Издаци за инвестиционо одржавање планирани су у буџету Града Бијељина за 2021. годину у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне на буџетској позицији економски код број 511200 субаналитика 2 „Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева“ у износу од  40.000,00 КМ.

За израду и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама планирана су средства у износу од 55.000,00 КМ. У оквиру наведних послова планирано је извођење предметних услуга у сљедећем обиму: око 3300 м2 пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др, затим око 35000 м1 испрекиданих и пуних линија, око 300 исписаних слова (бус, стоп, школа, таxи, паркинг и резервисано) и друго. У 2020. години је такође планирана израда дебелослојне хоризонталне сигнализације у количини од око 150 м2 те обиљежавање стрелица и исписивање слова.

За потребе одржавања свјетлосне сигнализације (одржавање семафора, поправку оштећених  семафора  у саобраћајним незгодама, замјену прегорјелих сијалица, уградњу возачких давача сигнала, уградња звучних уређаја за слијепе и слабовинде особе и др.) планирана су средства у износу од 45.000,00 КМ.

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ И ДРУГИ ПУТНИ ОБЈЕКТИ

Овом позицијом предвиђају се радови најнеопходнијег одржавања и изградње у мањем обиму као што је постављање ивичњака, израда упојних бунара и канализационих цијеви, нивелација оштећених коловоза, израда дренажних канала те скидање надраслих банкина, а све у циљу уклањања кишнице са коловоза. Такође предвиђено је постављање  заштитно-одбојних ограда, израда пропуста, канала и друго. За наведене намјене планирана су средства у износу од 40.000,00 КМ.

2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Локални путеви су јавни путеви који повезују територију Града Бијељина и других општина и насељена мјеста на подручју Града Бијељина или који су од значаја за саобраћај на територији града. Одлуком о локалним путевима на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 11/13) утврђено је 55 локалних путева. Укупна дужина локалних путева на територији Града Бијељина износи 258,88 km, од чега је асфалтирано 212,06 km или 81,91%, а неасфалтирано је 46,82 km или 18,09%.

ПОШЉУНЧАВАЊЕ И ГРЕДЕРИСАЊЕ-ОДРЖАВАЊЕ

Овим Планом предвиђено је да се одређени локални путеви или дионице пошљунчавају  у два наврата у току године.

За реализацију плана предвиђа се следећи обим и количина радова:

| Р /бр | Број пута | Путни правац | м3 | Дужина (км) Асфалт | Дужина (км) макадам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л-1 | Којчиновац - Модран – Кацевац | 740 | 11,85 | 4,05 |
| 2 | Л-5 | Бијељина- Г.Црњелово – Суботиште | 470 | 13,58 | 1,82 |
| 3 | Л-6 | Ср. Драгаљевац - Д. Магнојевић | 470 | 16,00 | 3,10 |
| 4 | Л-12 | Чађавица - Г. Драгаљевац | 700 | 3,30 | 4,20 |
| 5 | Л-13 | Г.Буковица – Забрђе | 130 | 4,79 | 0,67 |
| 6 | Л-14 | Јањарска Обријеж – Ченгић | 240 | 3,0 | 1,4 |
| 7 | Л-15 | Бијељина-Попови (Дом културе)-Павловића пут (М 18.2) | 160 | 5,41 | 0,55 |
| 8 | Л-17 | Велика Обарска – Градац-Ступањ | 160 | 6,3 | 0,5 |
| 9 | Л-18 | Загони – Г. Загони | 240 | 4,15 | 1,45 |
| 10 | Л-23 | Бијељина - Голо Брдо | 280 | 1,0 | 1,65 |
| 11 | Л-27 | Којчиновац - Г. Којчиновац -Глоговац | 140 | 2,63 | 0,62 |
| 12 | Л-30 | Д. Драгаљ.(М.14.1) - Д. Драгаљ.(Р.459а) | 120 | 2,7 | 0,5 |
| 13 | Л-34 | Бијељина - М. Обарска – Батковић | 450 | 1,47 | 2,88 |
| 14 | Л-35 | В.Обарска (Шећерана) - Д. Чађавица | 540 | 2,7 | 2,8 |
| 15 | Л-36 | Љељенча (Л-7) - В.Обарска (М.14.1.) | 240 | - | 1,5 |
| 16 | Л-37 | Љељенча (Л-7) – Ковачићи | 200 | 1,0 | 1,1 |
| 17 | Л-41 | Г. Драгаљевац - Г. Чађавица | 200 | 1,576 | 1,024 |
| 18 | Л-43 | Д. Магнојевић - С. Магнојевић | 220 | 1,25 | 1,45 |
| 19 | Л-45 | Д. Буковица - Главичорак - Г. Буковица | 380 | 0,5 | 2,5 |
| 20 | Л-46 | Д. Буковица - Дистрикт Брчко (граница) | 180 | 0,1 | 1,0 |
| 21 | Л-48 | Трњаци – Бродац | 100 | 2,6 | 0,5 |
| 22 | Л-50 | Суво Поље - Г. Загони | 280 | 0,75 | 1,85 |
| 23 | Л-53 | Ченгић - Бањица (Кацевац) | 440 | - | 3,75 |
| 24 | Л-55 | Рухотина – Главичице | 360 | 2,0 | 2,2 |

Планирана средства за ову врсту радова износе 115.000 КМ. Радови би се изводили у два циклуса и то у прољетном периоду (април-мај) и јесењем (септембар-новембар). У цијену радова урачуната је набавка шљунка, превоз и уградња (гредерисање).

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ, БАНКИНЕ И ПУТНИ ОБЈЕКТИ

чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина

Планом је предвиђено прочишћавање постојећих и ископ нових јарака на најкритичнијим мјестима. За предметне радове планирана су средства у износу од  25.000,00 КМ, односно планиран је ископ-прочишћавање око 12.000 м1 путних јарака.

Израда пропуста и чеоних зидова предвиђена је у износу од око 10.000,00 КМ или око 25 изграђених пропуста и исто толико чеоних зидова, на локалним путевима гдје постоји потреба за изградњом истих.

Бетонске риголе са ивичњацима треба урадити на локалитетима у оквиру појединих локалних путева. Вриједност планираних средстава за ову врсту радова износи око 10.000,00КМ.

Поред горе поменутих радова у оквиру наведене позиције предвиђено је интервентно редовно одржавање путне мреже путем изградње потпорних зидова, бетонирањем канала, уграђивањем и поправком заштитно-одбојне ограде и то на најкритичнијим мјестима и др. Вриједност радова за ову врсту послова износи око 20.000,00 КМ.

Планом одржавања предвиђено је уклањање и скидање надраслих банкина на свим локалним путевима гдје се укаже потреба, с обзиром да се у зимским условима на мјестима гдје површинска одводња не функционише ствара слој воде или леда који утиче на брже пропадање коловоза, али исто тако негативно утиче и на безбједност саобраћаја. Поред тога воду са коловоза је неопходно спровести у канал. За овај посао потребно је издвојити средства у износу од око 25.000,00 КМ. У склопу уређења банкина предвиђа се и допуњавање-насипање туцаника или шљунка на исте, посебно на асфалтним дионицама са ужом ширином асфалта, од 5 м и ниже.									За некатегорисане путеве наведени послову у оквиру ове позиције износе  45.000,00 КМ. Истом ће се финансирати најнеопходније локације за потребе израде канала на краћим путним дионицама, уређење банкина, кошење траве, израда ригола и потпорних зидова, те израда пропуста у складу са захтјевима мјесних заједница и потребама на терену, а у складу са финансијским средствима.

УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА

Кошење траве, уклањање шибља,растиња и дрвећа

За потребе уређења путног појаса планиран је износ од 90.000,00 КМ. Од тога, за кошење и уређење путних појаса на локалним путевима на свим асфалтним дионицама и то у два наврата (мај-јун и октобар), планиран је износ  у вриједности од 65.000,00 КМ. Количина која се коси износи око 1.630.000 м2 и врши се на око 50 локалних и на око 20 некатегорисаних путева, те на око 5 пјешачко-бициклистичких стаза.

Обзиром да је на појединим асфалтним дионицама, прије свега поред појаса шума, дошло до зарастања стабала и стварања непрегледних дионица тако што су  израсла дрвећа пречника око 10 цм и више, указала се потреба да се исте уреде односно очисте, те се за потребе ових активности издвајају средства у износу од 25.000,00 КМ.

Кошење  се  обавља  и  за  потребе   уклањања  амброзије на подручју Града Бијељина са  јавних  и приватних  површинама  у количини  од  око 600.000 м2, по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и по налогу Одјељења  за инспекције. Ова  врста  активности  посебно се дефинише Програмом комуналне потрошње.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Хоризонтална и вертикална

За замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на локалним путевима планиран су средства у износ од 20.000,00 КМ, с тим што је дио средстава планиран са буџетске позиције економски код 412500 субаналитика 2 „Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санација ударних рупа“ а дио средства са буџетске позиције економски код 511200 субаналитика 2 „Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева“.

За израду хоризонталне сигнализације  планиран су средства у износ од 40.000,00 КМ. Количине које се изводе су следеће: око 800 м2 пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др, затим око 123.000 м1 испрекиданих и пуних линија, око 30 исписаних слова (бус, стоп, школа, таxи, п и р).

На некатегорисане путеве за потребе вертикалне и хоризонталне сигнализације планирају се средства у износу од 10.000,00 КМ.

Поред саобраћајне сигнализације потребно је на одређеним локацијама уградити  саобраћајну опрему у виду катадиоптера, смјероказних стубића и др.

САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА

Како би се обезбиједио сигуран и ефикасан систем и мрежа локални, некатегорисаних путева и градских улица на територији Града Бијељина који задовољавају потребе свих грађана и корисника путева, те да се омогући, на одржив начин, сигурно и ефикасно кретање људи и роба, развојем, поправљањем и одржавањем путне мреже са свим њеним компонентама неопходно је континуирано радити на санацију ударних рупа и оштећења на коловозу. На основу стања асфалтног коловоза градских улица, локалних и некатегорисаних путева, те предвиђених средстава буџетом Града Бијељина за 2021. годину, за наведене намјене планирана је количина од око 1250 тона АБ - асфалт бетона, што износи око 205.000,00 КМ. Динамиком је предвиђено да се предметни радови обављају два пута годишње (прољеће - јесен). Поред тога радови ће се изводити и ван планиране динамике у случају кад се укаже неопходна потреба за хитним интервенцијом на појединим локацијама. Предвиђена средства појединачно износе за:

- Градске улице  …………………………………………..    80.000,00 КМ

- Локалне путеве ………………………………………….    90.000,00 КМ

- Некатегорисане путеве …………………………………    35.000,00 КМ

3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Oдржавање некатегорисане путне мреже

Одржавање некатегорисане путне мреже предвиђено је у сличним количинама и обиму, у односу на прошлу годину, у свих 55 сеоским мјесних заједница на подручју Града Бијељина.

И ове године предвиђен је извоз шљунка на путеве и гредерисање само изразито оштећених дионица путева. Узимајући у обзир дужину некатегорисане путне мреже планирана средства  нису довољна за потребе и захтјеве мјесних заједница, али ће се сви они локалитети који су нарочито оштећени као и готово непроходне дионице санирати. Наиме у току године се готово увијек појаве локалитети који се морају санирати, приликом чега се овом органу јавља или саобраћајна полиција тј. ЦЈБ Бијељина, или Комунална полиција као и саобраћајна инспекција која наложи мјеру санације одређене путне дионице, а у циљу заштите људских живота и материјалних добара. У таквим случајевима Одјељење је у обавези да  поступи по таквом налогу односно рјешењу, те аналогно томе да и обезбиједи одређена финансијска средства.

Одржавање ове врсте путева вршиће се континуирано у току цијеле године, а након избора извођача са санацијом истих може се почети од јуна мјесеца.  Планирана средства за ову врсту радова износе 100.000,00 КМ, а орјентациона количина која би се извезла на ову категорију путева износи око 6.500 м³.

Што се тиче осталих активности који ће се изводити на некатегорисној путној мрежи за одржавање исте планирана су средства у износу од 90.000,00 КМ, а у складу са следећом расподјелом.

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни појас

(ископ канала, израда пропуста,  ригола, санација банкина,

кошење траве, уклањање растиња и др) ......................................................   45.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална)   2 x 5000 = .............  10.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) …........................  35.000,00 КМ

4. ЗИМСКА СЛУЖБА

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата мјере и радње потребне за обезбјеђење проходности путева и безбједно одвијање саобраћаја у зимским условима. Зимски услови наступају када је онемогућено нормално одвијање саобраћаја у случају сњежних падавина, завeјавања путева усљед дејства вјетра и поледице на коловозу усљед ниске температуре или ледене кише. Зимски период одржавања путева обухвата период од 15.11.2019. године а траје до 15.04.2020. године, тај период може почети и раније, односно завршити касније у зависности од временских услова.

На основу предложеног буџета Града Бијељина за 2021. годину у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне на буџетској позицији економски код број 412800 субаналитика 7 „Зимска служба“ за потребе зимске службе планирна су средства у износу од 200.000,00 КМ.

Вриједност радова искључиво зависи од количине падавина, тако да је могуће да се средства никако не потроше, али и да се морају обезбиједити значајна додатна средства не би ли се квалитетно вршило одржавање путева и улица у зимском периоду.

Одржавање путне мреже у зимском периоду обавља се у складу са Програмом рада зимске службе за период 2020-2021 године, који је закључком број: 013-38-2/20, усвојила Скупштини Града Бијељина на 38. сједници одржаној 29. јула 2020. године. Програмом рада зимске службе за период 2020-2021 година предвиђено је да се послови зимске службе обављају на свим локалним  путевима у дужини од око 259 км, затим на око 92 км некатегорисаних путева, те на градским улицама Бијељине коју чини 225 улица укупне дужине око 175 км, и мјесне заједнице Јања са дужином улица око 20 км са око десетак улица, што укупно износи око 546 км путне мреже која се одржава у зимском периоду.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена програма почиње тећи од дана усвајања до 31.12.2021. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:						  		П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Б и ј е љ и н а,				              СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум:							            Александар Ђурђевић, с.р.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

УЗ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА

Основ за доношење Програма одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2021. годину садржан је у:

- члану 16. став (6) а у вези са чланом 32. став (2) Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13, 83/19). Чланом 16. став (6) Закона о јавним путевима  прописнао је „Јединица локалне самоуправе дужна је да донесе посебан акт о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима“. Чланом 32. став (2) Закона о јавним путевима прописано је „Надлежни орган јединице локалне самоуправе доноси акт којим се прописују послови редовног и ванредног одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева и улица у насељу, обим појединих радова и рокови извођења тих радова, подаци о којима се води евиденција и начин

вођења тих података.“

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА

Основни разлог за доношење Програма одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2021. годину садржани је у члану 16. став (6) Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", број: 89/13, 83/19).

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Приједлогом буџета Града Бијељине за 2021. годину за реализацију Програма одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2021. годину, у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, планирана су средства у износу од  1.120.000,00 КМ.

Средства су планирана са сљедећих буџетских позиција:

- економски код број 412500 субаналитика 2 „Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санација ударних рупа“ у износу од 880.000,00 КМ,

- економски код број 412800 субаналитика 7 „Зимска служба“ у износу од 200.000,00КМ и

- економски код број 511200 субаналитика 2 „Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева“ у износу од  40.000,00 КМ.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Градоначелник Града Бијељина разматрао је ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА