На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", број: 89/13, 83/19), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11 и 100/17), члана 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 2. сједници одржаној дана  ____________ године, донијела је

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина на својој 40. сједници одржаној дана 12. октобра 2020. године, донијела Закучак, број: 01-013-40-2/20, којим се утврђује нацрт Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину. На основу утврђеног нацрта буџета Града Бијељине за 2021. годину, за изградњу комуналне инфраструктуре, у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, планирана су средства у износу од  2.490.000,00 КМ.

Средства су планирана са следећих буџетских позиција:

- економски код број 511100-17 "Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање, буџет, суфинансирање)" у износу од 2.400.000,00 КМ

- економски код број 511100-8 "Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура - надзор, пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града" у износу од 50.000,00 КМ

- економски код број 511100-9 "Издаци за изградњу и прибављање објеката „индустријска зона“ надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој града" у износу од 40.000,00 КМ

I   ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ................................  2.400.000,00 КМ

- ПУТНА МРЕЖА  И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ  ИНФРАСТРУКТУРЕ......... 1.768.000,00 КМ

- Асфалтирање путева и улица

Учешће Града (70 %)							- 980.000,00 КМ

Учешће грађана и других институција (30 %) 				- 420.000,00 КМ

- Асфалтирање улице Мачванска у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ

Учешће Града								  - 28.000,00 КМ

Учешће Министарства за људска права и избјеглице БиХ		  - 10.000,00 КМ

- Изградња и асфалтирање путева, улица и паркинга у којима Град учествује са 100 %

- Реконструкција и изградња краћих дионица локалних путева, улица и тротоара											-  150.000,00 КМ

- Наставак реконструкције стаза у градском парку				-    80.000,00 КМ

- Изградња, пројектовање, опрема и др. у којима Град учествује са 100 %

- Аутобуска стајалишта, надстрешице и др.					-    50.000,00 КМ

- Испитивање квалитета коловозних конструкција				-    10.000,00 КМ

- Ревизија пројектне документације						-    30.000,00 КМ

- Послови геодетског мјерења						-    20.000,00 КМ

- ВОДОВОДНА МРЕЖА  	......................................................................    200.000,00 КМ

- Изградња водоводних мрежа у којима Град учествује

Финансирање Града  са 80 %						-  160.000,00 КМ

Учешће грађана  са 20 %							-    40.000,00 КМ

- ЕЛЕКТРО МРЕЖА  ...............................................................................    220.000,00 КМ

- Изградња јавне расвете гдје Град учествује у финансирању и суфинансирању

Учешће Града са 70 %							-    70.000,00 КМ

Учешће Грађана са 30 %							-    30.000,00 КМ

- Изградња јавне расвете гдје Град учествује у комплетом финансирању												  -  65.000,00 КМ

- Изградња НН мреже за потребе прикључења Нове аутобуске станице

-  25.000,00 КМ

- Набавка и уградња декоративне расвјете

-  30.000,00 КМ

- ГАСИФИКАЦИЈА

- Решавање имовинско-правних односа (експропријација) ......................   100.000,00 КМ

(финансирање се врши са дијела позиције ″инфраструктура,експропријација, рјешавање имовинских питања″)

- ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА .............................   190.000,00 КМ

- Израду техничке документације-Главни пројекат фекалне и кишне канализационе мреже за подсистем ПС 3 ..........................................................................    100.000,00 КМ

- Израде пројектно техничке документације, израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова, процјена тржишне вриједности непокретности, вршење стручног надзора и сл. .................................................................      90.000,00 КМ

- ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

- Одржавање информационог система за комуналну накнаду и порез на  непокретност................................................................................................      12.000,00 КМ

I   ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.  Путна мрежа и остали објекти инфраструктуре

У 2021. години Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, у складу са планираним буџетом Града Бијељина за 2021. годину планира водити активности на изградњи, модернизацији и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и градских улица. За потребе асфалтирања локалних, некатегорисаних путева и градских улица у сарадњи са грађанима, а све у складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина(„Службени гласник Општине Бијељина“, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12, 23/19) планирана су средства у износу од 1.400.000,00 КМ. У складу са наведеном Одлуком  Град учествује у суфинансирању пројеката у износу од 70%, што износи 980.000,00 КМ, док грађани односно мјесне заједнице суфинанисрају радове у износу од 30%, што износи 420.000,00 КМ. Град Бијељина планира у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ да настави активности на асфалтирању улице Мачванска, које су започете у складу са Јавном позивом за достављање пројектних приједлога за обнову и изградњу комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници, а који је дијелом реализован у 2020. години. За наведене намјене из буџета Града Бијељина планирана су средства у износу од 28.000,00КМ док ће Министарства за људска права и избјеглице БиХ обезбиједити средства у износу од 10.000,00 КМ.

У складу са предложеним буџетом Града Бијељина за 2021. годину за финансирање изградњу, модернизацију и реконструкцију објеката инфраструктуре у којима Град учествује са 100% планирана су средства у износи 340.000,00 КМ. У оквиру наведних средства планиран је наставак активности на уређењу стаза у градском парку, асфалтирање краћих дионица локалних путева, улица, тротоара, пјешачко бициклистичких стаза у виду изградње или реконструкције истих, изградња аутобуских стајалишта и надстрешница, ревизија пројектно техничке документације и послови геодетског мјерења.

2. Водоводна мрежа

У оквиру средстaва предвиђених буџетом Града Бијељина за изградњу комуналне инфраструктуре, за потребе изградње односно проширења водоводне мреже током 2021. године планирана су средства у износу од 200.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина  („Службени гласник Општине Бијељина“, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12, 23/19), Град учествује у суфинансирању радова у износу од 80%, што износи 160.000,00 КМ, док грађани односно мјесне заједнице суфинанисрају радове у износу од 20% што износи 60.000,00 КМ. Узевши у обзир да је вода основна људска потреба у складу са расположивим финанисјским средствима сагледаће се могућности да се ријеши што већи број захтјева за суфинанисрање који су грађани поднијели путем Одсјека за послове мјесних заједница Градске управе Града Бијељина.

3. Електро мрежа

За потребе изградње електро мреже за 2021. годину предвиђена су средства од 220.000,00 КМ, и то:

- За изградњу јавне расвете на подручју градских и сеоских мјесних заједница предвиђена су средства у износ од 100.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина  („Службени гласник Општине Бијељина“, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12, 23/19), Град учествује у суфинансирању радова у износу од 70% док грађани односно мјесне заједнице суфинанисрају радове у износу од 30%. Одлуком је предвиђено да суфинансирање може бити и у материјалу.

- За изградњу јавне расвете на ужем подручју града на локацијама гдје је расвјета постојала али је у веома лошем стању те одређене улице и јавне површине (тргови, паркови) које не посједују јавну расвјету а коју је неопходно урадити планирана су средства износ од 65.000,00 КМ.

- За изградњу НН мреже за потребе прикључења Нове аутобуске станице планирана су средства у износу од 25.000,00 КМ.

- За потребе  набавке и уградње декоративне расвјете планирана су средства у износу од  30.000,00 КМ. Напомињемо да је  претходних година вршена набавка и уградња једног дијела декоративне расвјете, тако да би са наставком ових активности дијелом модернизовали постојећи декоративни елементи. Обзиром да је дио постојеће декоративне расвјете оштећен или је престао са радом у потпуности, појавила се потреба за допуном исте.

4. Гасификација

У оквиру средства планираних за гасификацију планирано је рјешавање имовинско-правних односа кроз ванпарични поступак на дионици гасовода Бијељина-Шепак, као и плаћање разних сагласности, обзиром на уговорене обавезе. Ово улагање представља суфинансирање Града у изградњи гасификације. Поред ове позиције, за потребе експропријације ће се користити и буџетска позиција економски код 511100 субаналитика 18 „Инфраструктура, експропријација, рјешавање имовинских питања“.

- Дирекција за изградњу и развој града

За потребе наставка изградње канализационе мреже на подручју Града Бијељина неопходно је израдити техничку документацију-Главни пројекат фекалне и кишне канализационе мреже за подсистем ПС 3. Наведеним пројектом ће бити обухваћене сљедеће улице: Српске добровољачке гарде, Краља Драгутина, Мученика Романових, Светозара Мијовића, Кнез Иве од Семберије, Уроша Предића и остале мање улице у зони обухвата.

По основу  других  активности  коју  за потребе  Града обавља ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ ДОО Бијељина планиран је износ од 90.000,00 КМ. Поменути износ се користи  за потребе израде пројектних документација, израде стручног мишљења и УТУ (урбанистичко-техничких услова), процјена вриједности непокретности за разне потребе Града, а прије свега за потребе експропријације земљишта и имовине, израда елабората и предмјера потребних за асфалтирање путева, улица, јавне расвјете и др. Пројектна документација у виду главних грађевинских пројеката се највише ради за потребе изградње нових саобраћајница, трећих трака, кружних токова, мостова, пјешачко-бициклистичких стаза, пројекти хидротехничке фазе и др. Поред поменутих пројектовања, неопходно је обезбиједити средства за вршење стручног надзора приликом реализације истих.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена програма почиње тећи од дана усвајања до 31.12.2021. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:								           П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Б и ј е љ и н а,				                        СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум,

Александар Ђурђевић, с.р.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

УЗ ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА

Основ за доношење Програма изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2021. годину садржан је у:

- члану 16. став (6) Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", број: 89/13, 83/19) који гласи „Јединица локалне самоуправе дужна је да донесе посебан акт о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима.“

- члану 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11 и 100/17) који гласи: „(1) Средства за обављање  комуналних  дјелатности  заједничке комуналне  потрошње  обезбјеђују се из буџета  јединице локале  самоуправе по основу прихода остварених из:

а)  комуналне накнаде,

б)  диjела накнаде за коришћење добара од општег интереса,

в)  диjела прихода од пореза на непокретности,

г)  дијела накнада за дате концесије.

(2)  Утврђивање висине средстава из става 1. овог члана врши се на основу програма који  доноси скупштина јединице локалне самоуправе.

(3) Програм из става 2. овог члана доноси се докраја текуће за  наредну годину, а садржи  обим и квалитет одржавања и обнављања појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, висину потребних  средстава за реали зацију програма и распоред средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно, као и мјере за спровођење програма.“

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА

Основни разлог за доношење Програма изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2021. годину садржани је у члану 16. став (6) Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", број: 89/13, 83/19).

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Приједлогом буџета Града Бијељине за 2021. годину за реализацију Програма изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2021. годину, у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, планирана су средства у износу од 2.490.000,00 КМ.

Средства су планирана са следећих буџетских позиција:

- економски код број 511100-17 "Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање, буџет, суфинансирање)" у износу од 2.400.000,00 КМ

- економски код број 511100-8 "Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура - надзор, пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града" у износу од 50.000,00 КМ,

- економски код број 511100-9 "Издаци за изградњу и прибављање објеката „индустријска зона“ надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој града" у износу од 40.000,00 КМ

ОБРАЂИВАЧ

Одјељење за стамбено- комуналне послове

и  заштиту животне средине

п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст.инж.електр. и рачунар.

Градоначелник Града Бијељина разматрао је ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић