На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32. став 2. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13, 83/19) Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 24. сједници одржаној дана 5. фебруара 2019. године, донијела Програм одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2019. годину.

У предметном извјештају је приказан обим извршеног посла према различитим структурама уговорених и изведених послова планираних Програмом одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2019. годину.

- Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина

Вриједност уговора износи 101.142,99 КМ (основни уговор број: 02-404-44/19-Лот 1 од 22.05.2019. године вриједности 79.815,06 КМ и додатни Уговор 1 од 25.12.2019. године вриједности 21.327,93 КМ), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 79.814,94 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "ПГП-ГРАДИТЕЉ" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на уклањању одрона, изради пропуста, уређењу банкина, изради чеоних зидова и сл.

- Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина

Вриједност уговора износи 39.984,75 КМ (oсновни уговор број: 02-404-44/19-Лот 2 од 22.05.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 39.928,88 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "РАДИША" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на: ископу земље за подужне и попречне новоископане јарке потпуног профила 0,7 м3/м1-10.705м1, рад механизације-багера-343 часа.

- Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у граду Бијељина и Јањи - ЛОТ 1

Вриједност уговора износи 79.764,75 КМ (oсновни уговор број: 02-404-234/18-Лот 1 од 27.02.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 79.668,40 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "БИЈЕЉИНА ПУТ" из Бијељине и путем истог извршени су радови на крпљењу ударних рупа при чему је утрошено 504,39 тона асфалтне масе.

- Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина - ЛОТ 2

Вриједност уговора износи 99.994,98 КМ (основни уговор број: 02-404-234/18-Лот 2 од 27.02.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 99.994,98 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "РАДИША" из Бијељине и путем истог извршени су радови на крпљењу ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима при чему је утрошено 630 тона асфалтне масе.

- Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју града Бијељина

Вриједност уговора 64.999,35 КМ (основни уговор број: 02-404-228/18 од 14.02.2019. године) закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 64.848,89 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "РАДИША" из Бијељине и путем истог вршено је редовно одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи и локалним и некатегорисаним путевима, у смислу постављања нових знакова, те поправке оштећених. Извршено је постављање 313 нових саобраћајних знакова, 19 допунских табли и 5 саобраћајних огледала.

- Редовно одржавање свјетлосне сигнализације на подручју града Бијељина

Вриједност уговора износи 44.993,52 КМ (основни уговор број: 02-404-3/18-2 од 25.12.2018. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 43.737,57 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ" из Добоја и путем истог вршено је редовно одржавање осам семафоризованих раскрсница у Граду Бијељина, као и замјена појединачне опреме и санације штетe настале усљед саобраћајних незгода и сл.

- Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју града Бијељина – ЛОТ 1

Вриједност уговора износи 50.885,64 КМ (основни уговор број: 02-404-144/19-Лот 1 од 20.09.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 24.966,51 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града. Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "БИЈЕЉИНА ПУТ" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на фарбању и обиљежавању у сљедећем обиму: пјешачки прелази и остале површине- 1.416,96м2, пуне линије – 4.970м1, испрекидане линије- 19.193м1, једносмјерних стрелица - 81 комада, двосмјерних стрелица - 37 комада, исписивање слова - 100 комада.

- Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина – ЛОТ 2

Вриједност уговора износи 44.999,37 КМ (основни уговор број: 02-404-114/19-Лот 2 од 19.07.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 44.897,02 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "SACOM" из Сарајева и путем истог извршене су услуге на фарбању и обиљежавању у сљедећем обиму: обиљежавање пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, острва, лежећих полицајаца и трокута- 782,80м2, пуна линија- 38.780м1, испрекидана линија- 90.320м1, исписивање слова на коловозу као нпр. BUS, STOP, ŠKOLA, (паркинг P), (резервисано-R), тахи- 235ком.

- Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју града Бијељина

Вриједност уговора износи 89.586,90 КМ (основни уговор број: 02-404-77/19 од 11.06.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 88.914,15 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 5.890м3 са радом грејдера од 118 часова.

- Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – источни дио града Бијељина – ЛОТ 1

Вриједност уговора износи 42.485,04 КМ (основни уговор број: 02-404-32/19-Лот 1 од 23.04.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 17.725,27 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "ЈОВИЋ С&Д" из Угљевика и путем истог извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.186м3 са радом грејдера од 33 часа.

- Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева - западни дио града Бијељина - ЛОТ 2

Вриједност уговора износи 52.368,03 КМ (основни уговор број: 02-404-32/19-Лот 2 од 16.04.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 52.368,02 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 3.380м3 са радом грејдера од 130 часа.

- Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева - сјеверни дио града Бијељина – ЛОТ 3

Вриједност уговора износи 19.854,90 КМ (основни уговор број: 02-404-32/19-Лот 3 од 16.04.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 19.854,90 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "ПГП-ГРАДИТЕЉ" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.225м3 са радом грејдера од 59 часова.

- Одржавање-пошљунчавање градских макадамских улица – ЛОТ 4

Вриједност уговора износи 24.757,20 КМ (основни уговор број: 02-404-32/19-Лот 4 од 16.04.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 24.757,20 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "ПГП-ГРАДИТЕЉ" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.600м3 и 10 часова рада грејдера на грејдерисању макадамских улица које није требало додатно посипати шљунком.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - источни дио – ЛОТ 1

Вриједност уговора износи 15.628,15 КМ (основни уговор број: 02-404-57/19-Лот 1 од 04.06.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 15.628,15 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "РАДИША" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 230.300м2 у два циклуса.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - сјеверни дио – ЛОТ 2

Вриједност уговора износи 25.495,47 КМ (основни уговор број: 02-404-57/19-Лот 2 од 04.06.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 25.495,47 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 311.300м2 у два циклуса.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - западни дио – ЛОТ 3

Вриједност уговора износи 22.891,05 КМ (основни уговор број: 02-404-57/19-Лот 3 од 04.06.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 22.891,05 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 279.500м2 у два циклуса.

- Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом – Лот 4

Вриједност уговора износи 14.997,06 КМ (основни уговор број: 02-404-57/19-Лот 4 од 04.06.2019. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 14.997,06 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "РАДИША" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на крчењу шибља и ситног растиња машинским путем у зонама локалних путева укупне површине од 13.000м2.

- Санација штете на саобраћајној инфраструктури од кишних падавина на подручју МЗ Бањица

Вриједност уговора износи 24.850,80 КМ (основни уговор број: 02-404-138/19 од 13.08.2019. године вриједности 20.989,80 КМ и додатни Уговор 1 од 21.10.2019. године вриједности 3.861,00 КМ), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 24.850,80 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "ХД" Горња Трнова из Угљевика и путем истог извршене су услуге на утовару и одвозу стијенске масе, блата, дрвећа, регулације припадајућих дренажних канала, чишћењу одводних јарака, оштећења коловоза и санације плочастих пропуста.

- Организовање зимске службе у сезони 2018/2019 – рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи- ЛОТ 1

Уговорена вриједност 116.818,07 КМ (основни уговор број: 02-404-177/18-Лот 1 од 05.10.2018. године вриједности 89.891,10 КМ и додатни Уговор 1 број:                    02-404-177/18-Лот 1-у1 од 03.06.2019. године вриједности 26.926,97 КМ) закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 116.816,32 КМ – комплетан износ се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "БИЈЕЉИНА ПУТ" из Бијељине и путем истог извршене су сљедеће услуге у 2018/2019. години: рад камиона 250,58h и утрошак соли 259.400кг.

- Организовање зимске службе у сезони 2018/2019 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју града Бијељина – источни дио – ЛОТ 2

Вриједност уговора износи 36.492,30 КМ (основни уговор број: 02-404-177/18-Лот 2 од 05.10.2018. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 29.484,00 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су сљедеће услуге у 2018/2019. години: рад камиона 81,75h и утрошак ризле за посипање свих локалних и некатегорисаних путева 233м3.

- Организовање зимске службе у сезони 2018/2019 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју града Бијељина – сјеверни дио - ЛОТ 3

Вриједност уговора износи 36.464,22 КМ (основни уговор број: 02-404-177/18-Лот 3 од 05.10.2018. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 36.454,86 КМ – комплетан износ се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "ПГП-ГРАДИТЕЉ" из Бијељине и путем истог извршене су сљедеће услуге у 2018/2019. години: рад камиона 118,35h, рад остале механизације 12h и утрошак ризле за посипање свих локалних и некатегорисаних путева 152м3.

- Организовање зимске службе у сезони 2018/2019 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју града Бијељина – западни дио - ЛОТ 4

Вриједност уговора износи 36.527,40 КМ (основни уговор број: 02-404-177/18-Лот 4 од 05.10.2018. године), закључно са 31.12.2019. године фактурисано је 24.246,55 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "ЈОВИЋ С&Д" из Угљевика и путем истог извршене су сљедеће услуге у 2018/2019. години: рад камиона 36,67h, рад остале механизације 126h и утрошак ризле за посипање свих локалних и некатегорисаних путева 70м3.

Програмом одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2019. годину, који је усвојила Скупштина Града Бијељина на својој 24. сједници одржаној дана 5. фебруара 2019. године, за послове одржавања јавних саобраћајних површина односно путне мреже планирана су средства у износу од 1.035.000,00 КМ. Укупна вриједност уговорених послова за горе наведене намјене износи 1.085.981,94 КМ, док укупна вриједност утрошених средства у 2019. години за послове одржавања јавних саобраћајних површина односно путне мреже износи 992.340,99 КМ.

За све горе наведене послове поступци јавних набавки за избор најповољнијих понуђача проведени су путем Отвореног поступка.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 02/3-37-1-150/20		                           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Датум, 04.01.2020. године

Предраг Петричевић, дипл.инж саобраћаја