Република Српска

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа града

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-118/20

Датум: 31.01.2020. године

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ

ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Бијељина, јануар 2020. године

Програм заједничке комуналне потрошње за 2019. годину Града Бијељина који је основна тема овог Извјештаја усвојен је на Скупштини Града Бијељина 05. фебруара 2019. године и објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина", бр. 03/19, а у складу са  чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11, 100/17) и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 9/17).

Програм заједничке комуналне потрошње за 2019. годину сачињен је на основу усвојеног буџета Града Бијељина за 2019. годину ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 26/18). Програм је сачињен на бази уговорених или процијењених вриједности за планирани обим и врсту послова који су наведени у ставкама програма и законом дефисаним надлежностима.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтијева стално праћење, ажурирање и усклађивање планираних и остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2019. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених активности-услуга по овом Програму су:

- ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА

За постизање и одржавање планираног нивоа јавне хигијене на подручју града обављaне су континуиране свакодневне активности на ручном и машинском чишћењу асфалтних површина, (градских улица и тротоара) пјешачких стаза, тргова, уређених и неуређених зелених површина, прање асфалтних површина, прикупљање и одвоз крупног отпада и слично. Такође, поред редовног одржавања, кроз већ устаљену прољетну акцију чишћења и уређења града у априлу сваке године, када се бесплатно одвози сав крупни и ситни отпад, значајно се доприноси чистоћи ширег подручја града.

1.1.  Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном  мјесту Јања

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у граду Бијељина

Први приоритет, улице које су чишћене шест пута у седмици

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4.660,00 | 628,00 |
| Карађорђева | 1.485,00 | 495,00 |
| Меше Селимовића | 1.065,00 | 355,00 |
| Гаврила Принципа | 3.420,00 | 634,00 |
| Доситеја Обрадовића | 300,00 | 100,00 |
| Змај Јове Јовановића | 429,00 | 143,00 |
| Николе Тесле | 2.276,00 | 612,00 |
| Милоша Црњанског | 2.062,00 | 156,00 |
| Нушићева | 780,00 | 260,00 |
| Саве Ковачевића | 716,00 | 179,00 |
| Укупно: | 17.193,00 | 3.562,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари:

6 дана х 17.193,00 m² х 4 седмице = 412.632,00 m²

412.632,00 m² х 0,0185 KM =  7.633,70 KM + ПДВ (1.297,73 KM) = 8.931,43 KM

Риголи:

6 дана х 3.562,00 m² х 4 седмице= 85.488,00 m²

85.488,00 m²  х 0,038 KM =  3.248,54 KM + ПДВ 552,25 KM = 3.800,79 KM

Други приоритет, улице које су чишћене три пута у седмици

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Патријарха Павла | 570,00 | 190,00 |
| Светог Саве | 1.470,00 | 490,00 |
| Српске војске | 4.470,00 | 1.490,00 |
| Незнаних јунака | 2.973,00 | 991,00 |
| Кнегиње Милице | 1.035,00 | 345,00 |
| Укупно: | 10.518,00 | 3.506,00 |

Очишћене површине у току године:

Тротоари:

3 дана х 10.518,00 m² х 4 седмице = 126.216,00 m²

126.216,00 m² х 0,0185 KM = 2.334,99 KM + ПДВ (396.95 KM) = 2.731,94 KM

Риголи:

3 дана х 3.506,00 m² х 4 седмице= 42.072,00 m²

42.072,00 m²  х 0,038 KM = 1.598,74 KM + ПДВ (271,79 KM) = 1.870,53 KM

Трећи приоритет, улице које су чишћене два пута у седмици

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Његошева | 723,00 | 241,00 |
| Мајевичка | 1.995,00 | 665,00 |
| Филипа Вишњића | 3.597,00 | 1.199,00 |
| Кнеза Милоша | 780,00 | 260,00 |
| Рачанска | 5.100,00 | 1.744,00 |
| Милоша Обилића | 1.455,00 | 485,00 |
| Војводе Степе | 435,00 | 145,00 |
| Атинска | 660,00 | 220,00 |
| Трг Ђенерала Драже | 540,00 | 180,00 |
| Укупно: | 15.285,00 | 5.139,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари:

2 дана х 15.285,00 m² х 4 седмице = 122.280,00 m²

122.280,00 х 0,0185 КМ = 2.262,18 КМ + ПДВ (384,57 КМ) = 2.646,75 КМ

Риголи:

2 дана х 5.139,00 m² х 4 седмице= 41.112,00 m²

41.112,00 х 0,038 = 1.562,26 КМ + ПДВ (265,58 КМ) = 1.827,84 КМ

Четврти приоритет, улице које су чишћене једном у седмици

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Београдска | 1.500,00 | 500,00 |
| Живојина Мишића | 2.145,00 | 715,00 |
| Кнез Иво од Семберије | 1.965,00 | 1.010,00 |
| Јована Дучића | 1.320,00 | 547,00 |
| Стефана Дечанског | 924,00 | 308,00 |
| Раје Бањичића | 3.345,00 | 1.115,00 |
| Димитрија Туцовића | 4.695,00 | 1.565,00 |
| Арсенија Чарнојевића | 1.005,00 | 335,00 |
| Потпоручника Смајића | 970,00 | 323,00 |
| 27. Марта | 3.636,00 | 1.212,00 |
| Шабачких Ђака | 900,00 | 600,00 |
| 1. Маја | 480,00 | 160,00 |
| Жртава фашистичког терора | 1.105,00 | 335,00 |
| Српске добровољачке гарде | 4.545,00 | 915,00 |
| Браће Гаврић | 660,00 | 220,00 |
| Сергеја Јесењина | 135,00 | 90,00 |
| Војводе Петра Бојовића | 2.673,00 | 891,00 |
| Ђуре Даничића | 1.398,00 | 466,00 |
| Баје Станишића | 525,00 | 157,00 |
| Ивана Горана Ковачића | 678,00 | 225,00 |
| Ћирила и Методија | 1.248,00 | 416,00 |
| Пере Станића | 420,00 | 140,00 |
| Душана Баранина | 943,00 | 629,00 |
| Мајора Гавриловића | 415,00 | 217,00 |
| Професора Бакајлића | 630,00 | 210,00 |
| Лазе Костића | 1.000,00 | 500,00 |
| Солунска | 765,00 | 255,00 |
| Цара Уроша | 2.055,00 | 685,00 |
| Сремска | 1.800,00 | 600,00 |
| Кулина Бана | 1.716,00 | 1.144,00 |
| Светозара Марковића | 1.110,00 | 370,00 |
| Крушевачка | 4.200,00 | 1.050,00 |
| Лозничка | 577,00 | 385,00 |
| Галац | 3733,00 | 911,00 |
| Николе Спасојевића | 852,00 | 284,00 |
| Укупно: | 56.068,00 | 19.485,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари:

56.068,00 m² х 4 седмице = 224.272,00 m²

224.272,00 m²   х 0,0185 КМ = 4.149,03 КМ + ПДВ 705,34 КМ = 4.854,37 КМ

Риголи:

19.485,00 m² х 4 седмице = 77.940,00 m²

77.940,00 m²   х 0,038 КМ = 2.961,72 КМ + ПДВ 503,49 КМ = 3.465,21 КМ

Пети приоритет, улице које су чишћене једном у мјесецу

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Комитска | 4.200,00 | 1.400,00 |
| Мученика Романових | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Пантелинска | 950,00 | 100,00 |
| Стефана Дечанског (стаза) | 3.400,00 | 300,00 |
| Кружни ток Обарска | 4.940,00 | 937,00 |
| Лозничка од ул. Дринска | 1.000,00 | 500,00 |
| Улица за ново гробље | 3.264,00 | 960,00 |
| Данка Кабиља Букија | 600,00 | 350,00 |
| Паркинг иза робне куће | 2.100,00 | 0,00 |
| Паркинг иза А.Д. Град | 1.750,00 | 0,00 |
| Светозара Ћоровића | 300 | 100 |
| Укупно: | 23.604,00 | 5.747,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари :

23.604,00 m² х 1 мјесец = 23.604,00 m²

23.604,00 m² х 0,0185 = 436,67 КМ + ПДВ (74,24 КМ) = 510, 91КМ

Риголи:

5.747,00 m² х 1 мјесец = 5.747,00 m²

5.747,00 m² х 0,038КМ  = 218,38 КМ + ПДВ (37,13 КМ) = 255,50 КМ

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања

Први приоритет, улице које су чишћене три пута у седмици

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Бијељинска | 4.800,00 | 1.600,00 |
| Омладинска | 900,00 | 450,00 |
| Укупно: | 5.700,00 | 2.050,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари:

3 дана х 5.700,00 m² х 4 седмице =68.400,00 m²

68.400,00 m²  х 0,0185 КМ = 1.265,40 КМ + ПДВ 215,12 КМ = 1.480,52 КМ

Риголи:

3 дана х 2.050,00 m² х 4 седмице= 24.600,00 m²

24.600,00 m²  х 0,038КМ  = 934,80 КМ + ПДВ 158,92 КМ = 1.093,72 КМ

Други приоритет, улице које су чишћене једном сваке друге седмице

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Др Хамдије Ћемерлића | 1.000,00 | 500,00 |
| Влагија | 600,00 | 300,00 |
| Браће Лазић | 2.200,00 | 1.160,00 |
| Шарампов | 1.000,00 | 500,00 |
| Брзава | 400,00 | 200,00 |
| Дринска | 1.000,00 | 500,00 |
| Џемала Биједића | 400,00 | 200,00 |
| Николе Тесле | 2.080,00 | 750,00 |
| Меше Селимовића | 1.000,00 | 500,00 |
| Укупно: | 9.680,00 | 4.610,00 |

Очишћене површине у току године

Тротоари:

9.680,00 m² х 2 седмице =19.360,00 m²

19.360,00 m² х 0,0185 КМ = 358,61 КМ + ПДВ (60,89 КМ) = 419,05 КМ

Риголи:

4.610,00 m² х 2 седмице= 9.220,00 m²

9.220,00 m² х 0,038 КМ = 350,36 КМ + ПДВ (59,56 КМ) = 409,92 КМ

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима чишћења у насељеном мјесту Јања остварен  је у потпуности како је планирано.

БИЈЕЉИНА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНА У КМ | ИЗНОС У КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 3.051 | 7,00 | 21.357,00 |
| 2. | Рад паука - посао се обавља када је у питању уклањање бесправно постављених монтажних кућица, покретних тезги, великих жардињера и слично | сат |  |  | 0,00 |
| 3. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 16 | 71,79 | 1.148,64 |
| 4. | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) у граду и ван града | тура | 2 | 314,10 | 628,20 |
| 5. | Рад КВ бравара на разним браварским пословима | н/ч | 10 | 10,29 | 102,90 |
| 6. | Рад аутоподизача контејнера запремине 5 m³ | тура | 2 | 122,15 | 244,30 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 23.481,04 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 3.991,78 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 27.472,82 |

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНА У КМ | ИЗНОС У КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 81 | 7,00 | 567,00 |
| 2. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 4 | 68,25 | 273,00 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 840,00 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 142,80 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 982,80 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А I

Извјештаја реализације програма одржавања јавних површина по приоритетима

у граду Бијељина у току 2019. године

Први приоритет

| тротоари: | 4.037.565 m² х 0,0185 КМ | = | 74.694,95 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 776.317,00 m² х 0,038КМ | = | 29.500,05 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 104.195,00 КМ |
|  | ПДВ: | = | 17.713,15 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 121.908,15 КМ |

Друга приоритет

| тротоари: | 960.537 m² х 0,0185 КМ | = | 17.769,94 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 320.469 m² х 0,038 КМ | = | 12.177,82 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 29.947,76 КМ |
|  | ПДВ: | = | 5.091,12 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 35.038,88 КМ |

Трећи приоритет

| тротоари: | 1.163.357 m² х 0,0185 КМ | = | 21.522,10 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 393.568 m² х 0,038 КМ | = | 14.955,58 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 36.477,68 КМ |
|  | ПДВ: | = | 6.201,21 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 42.678,89 КМ |

Четврти приоритет

| тротоари: | 1.666.080 m² х 0,0185 КМ | = | 30.822,48 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 595.052 m² х 0,038 КМ | = | 22.611,98 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 53.434,46 КМ |
|  | ПДВ: | = | 9.083,86 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 62.518,32 КМ |

Пети  приоритет

| тротоари: | 198.770 m² х 0,0185 КМ | = | 3.677,25 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 27.796 m² х 0,038 КМ | = | 1.056,25 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 4.733,50 КМ |
|  | ПДВ: | = | 804,70 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 5.538,19 КМ |

Бијељина остали послови 							27.472,82 КМ

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А II

Извјештаја реализације програма одржавања јавне хигијене по приоритетима

у насељеном мјесту Јања

Први приоритет

| тротоари: | 649.800,00 m² х 0,0185 КМ | = | 12.021,30 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 207.050,00 m² х 0,038 КМ | = | 7.867,90 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 19.889,20 КМ |
|  | ПДВ: | = | 3.381,16 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 23.270,36 КМ |

Други приоритет

| тротоари: | 177.360,00 m² х 0,0185 КМ | = | 3.281,16 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 87.090 m² х 0,038 КМ | = | 3.309,42 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 6.590,58 КМ |
|  | ПДВ: | = | 1.120,40 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 7.710,98 КМ |

Јања остали послови						               982,80 КМ

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  I + II

Град Бијељина: 121.908,15 КМ + 35.038,88 КМ + 42.678,89 КМ + 62.518,32КМ + 5.538,19 КМ + 27.472,82 КМ			                                         =   295.155,25 КМ

Насељено мјесто Јања:  23.270,36 КМ +  7.710,98 КМ + 982,20 КМ	     =     31.963,54 КМ

СВЕ УКУПНО јавна хигијена: Бијељина + Јања    =       327.118,79 КМ

1.2. Чишћење површина у зимском периоду

Чишћење површина у зимском периоду подразумијева активности које се врше током сњежних падавина. У току извјештајног периода улице и тротоари се нису чистиле по зимском програму, јер није било значајних падавина.

1.3. Прање јавних површина

Укупна површина прања је износила 1.173.251,00 m²

Вриједност урађеног посла:

1.100.0001,00 m²  х 0,021853 КМ = 24.038,30 КМ + ПДВ 4.086,51 КМ = 28.124,81 КМ

15 тура x 106,848 КМ = 1.602,72 КМ + ПДВ 272,46 КМ = 1.875,18 КМ

СВЕ  УКУПНО       28.124.81 КМ + 1.875,18  КМ = 29.999,99 КМ

1.4.  Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча"

Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада у мјесним заједницама Бријесница и Доња Љељенча пружена је услуга за 170 домаћинстава. Одвоз комуналног отпада вршио се једном седмично, односно четири пута мјесечно.

Вриједност урађеног посла је 11.900,00 КМ +ПДВ 2.023,00 КМ = 13.923,00 КМ

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А за тачку 1.

| 1.1. | Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања | 327.118,79 КМ |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Чишћење површина у зимском периоду | 0,00 КМ |
| 1.3. | Прање јавних површина | 29.999,99 КМ |
| 1.4. | Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" | 13.923,00 КМ |
|  | УКУПНО са ПДВ: | 371.041,78 КМ |

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У градским срединама зелене површине имају вишеструку улогу, од санитарно-хигијенске до декоративно-естетске. Да би зелене површине Бијељине у потпуности одговарале својој све значајнијој улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила.

У складу са Програмом заједничке комуналне потрошње послови одржавања јавних зелених површина реализовани су у сљедећем обиму:

2.1. Јавне зелене површине

| I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 32000 | 0,24 | 1 | 7.680,00 |
| 2. | Орезивање средње високих стабала | ком | 11 | 35,00 | 1 | 385,00 |
| 3. | Окопавање ружа | м² | 661 | 2,90 | 1 | 1.916,00 |
| 4. | Орезивање жбунастих врста | ком | 500 | 6,60 | 2 | 6.600,00 |
| 5. | Орезивање живе ограде | m | 110 | 3,85 | 1 | 423,00 |
| 6. | Одгртање и загртање ружа | ком | 335 | 2,00 | 2 | 1.340,00 |
| 7. | Окопавање жбунастих врста | m² | 300 | 4,70 | 1 | 1.410,00 |
| 8. | Окопавање дрвореднох садница | ком | 31 | 5,70 | 2 | 353,40 |
| 9. | Окопавање цвијетних површина | m² | 208 | 2,20 | 1 | 457,60 |
| 10. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 300 | 40,00 | 1 | 12.000.00 |
| 11. | Прихрањивање травњака, ружа, цвијетних површина и садница | m² | 260 | 0,80 | 1 | 208,00 |
| 12. | Рад НК радника | h | 110 | 9,00 | 1 | 990,00 |
| 13. | Заливање зелених и осталихповршина | m³ | 22 | 13,00 |  | 286,00 |
| 14. | Сијање травњака на прип.земљ. | м² | 40 | 8,00 |  | 320,00 |
| 15. | Набавка и постављање малча | м² | 10 | 28,00 | 1 | 280,00 |
| 16. | Постављање и скидање заставица |  | 2 | 230,00 | 1 | 460,00 |
| 17. | Прољетно и јесење грабање | м² | 1.340 | 0,33 |  | 442,20 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 35.551,00 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  | 6.043,70 |
|  | УКУПНО са ПДВ: |  |  |  |  | 41.594,70 |

| II | Трг Ђенерала Драже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење јавних зелених површина | m² | 7.600 | 0,24 | 1 | 1.824,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | h | 120 | 46,00 | 1 | 5.520,00 |
| 3. | Заливање по утрошеном времену | м³ | 27 | 13,00 | 1 | 351,00 |
| 4. | Окопавање дрвенастих садница | ком | 62 | 5,70 | 1 | 353,40 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 8.048,00 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  | 1.368,16 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 9.416,16 |

| III | Парк Пријатељства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 1.700 | 0,24 | 1 | 408,00 |
| 2. | Кошење травњака тримером | h | 78 | 46,00 | 1 | 3.588,00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  |  | 3.996,00 |
| ПДВ: |  |  |  |  |  | 679,32 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  | 4.675,32 |

| IV | Дрвореди и зелене површине у граду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 35.000 | 0,24 | 1 | 8.400,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | h | 900 | 46,00 | 1 | 42.596,00 |
| 3. | Орезивање средње високих ст. | ком | 151 | 35,00 | 1 | 5.285,00 |
| 4. | Орезивање високх стабала употребом корпе | ком | 2 | 154,0 |  | 308,00 |
| 5. | Окопавање цвјетних површина | m² | 5 | 2,20 | 1 | 11,00 |
| 6. | Орезивање жбунастих врста | m² | 119 | 6,60 | 1 | 785,40 |
| 7. | Орезивање живе ограде | м | 1.500 | 3,85 | 5 | 5,775,00 |
| 8. | Рад моторном тестеру | h | 8 | 130,00 |  | 1.040,00 |
| 9. | Окопавање жбунастих врста | ком | 288 | 4,70 | 1 | 1.353,60 |
| 10. | Окопавање дрвореднох садница | ком | 366 | 5,70 | 1 | 2.086,20 |
| 11. | Окопавање ружа | m² | 450 | 2,90 | 2 | 1.305,00 |
| 12. | Рад НК радника | h | 350 | 9,00 | 1 | 3.150,00 |
| 13. | Одвоз ТМВ | м³ | 72 | 75,00 | 1 | 5.400,00 |
| 14. | Прихрањивање травњака | m² | 154 | 0,80 | 1 | 123,20 |
| 15. | Набавка и садња жб. врста | ком | 53 | 23,00 | 1 | 1.219,00 |
| 16. | Набавка и садња четинарских врста | ком | 33 | 69,30 | 1 | 2.286,90 |
| 17. | Набавка и садња сувих и оштећених садница | ком | 59 | 220,00 | 1 | 13.020,00 |
| 18. | Заливање зелених површина | м³ | 158 | 13,00 | 1 | 2.054,00 |
| 19. | Превршавање стабала употребом корпе | ком | 9 | 350,00 |  | 3.150,00 |
| 20. | Сјеча сувих болесних стабала | ком | 17 | 165,00 |  | 2.805,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 102.153,3 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  | 17.366,06 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 119.519,36 |

| V | Парк Кнезa Иве |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака употребом тримера | h | 75 | 46,00 | 1 | 3.450,00 |
| 2. | Кошење зелених површина | м² | 2.17 | 0,24 |  | 520,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 3.970,00 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  | 674,90 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 4.644,90 |

| VI | Раскрсница Комитска-Рачанска (Равна гора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење з. површина | m² | 6.600 | 0,24 | 1 | 1.584,00 |
| 2. | Орезивање збунастих врста | ком | 30 | 6,60 | 1 | 198,00 |
| 3. | Рад НК радника | h | 30 | 9,00 | 1 | 270,00 |
| 4. | Кошење употребом тримера | h | 60 | 46,00 |  | 2.760,00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  |  | 4.812,00 |
| ПДВ: |  |  |  |  |  | 818,04 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  | 5.630,04 |

| VII | Раскрснице и кружни токови у граду и кружни ток у Великој Обарској |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 5.432 | 0,24 | 1 | 1.303,68 |
| 2. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 154 | 40,00 | 1 | 6.160,60 |
| 3. | Окопавање жбунастих врста | m² | 787 | 4,70 | 1 | 3.698,90 |
| 4. | Прихрањивање цвј. и жб. повр. | m² | 10 | 0,80 | 1 | 8,00 |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | ком | 240 | 6,60 | 1 | 1.584,00 |
| 6. | Орезивање живе ограде | m | 139 | 3,85 | 1 | 535,15 |
| 7. | Набавка и садња жб. врста | ком | 10,00 | 35,00 | 0 | 700,00 |
| 8. | Набавка и садња чет. садница | ком | 2,00 | 65,80 | 0 | 131,60 |
| 9. | Рад НК радника | h | 97 | 9,00 | 1 | 873,00 |
| 10. | Кошење употребом тримера | h | 98 | 46,00 | 0 | 4.508,00 |
| 11. | Заливање зелених површина | m³ | 50 | 13,00 | 1 | 650,00 |
| 12. | Садња луковичастог цвијећа и перена са садним материјалом | m² | 88 | 47,00 | 1 | 4.136,00 |
| 13. | Рад НК радника | h | 100 |  | 9 | 900,00 |
| 14. | Окопавање цв.површина | m² | 400 | 2,20 |  | 880,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 26.068,93 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  | 4.431,71 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 30.500,64 |

| VIII | Градски парк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Окопавање дрв.садница | ком | 200 | 5,70 | 1 | 1.140,00 |
| 2. | Набавка и садња жб.врста | ком | 50 | 33,00 |  | 1.650,00 |
| 3. | Орезивање жб. врста | ком | 210 | 6,60 | 1 | 1.386,00 |
| 4. | Окопавање цв.површина | м² | 118 | 2,20 |  | 259,60 |
| 5. | Садња сезонске расаде | м² | 46 | 36 | 1 | 1.656,00 |
| 6. | Рад НК радника | h | 52 |  | 9 | 468,00 |
| 7. | Детаљно орезивање в.стабала | ком | 20 | 15,00 | 1 | 1.950,00 |
| 8. | Садња луковичастог цвијећа | м² | 4,50 | 47,00 | 1 | 211,50 |
| 9. | Заливање зел.површина | m³ | 30 | 13,00 |  | 390,00 |
| 10. | Окопавање жб. врста | m² | 176 | 4,70 | 1 | 827,60 |
| 11. | Набавка и садња дрв.лиш. сад. | ком | 31 | 144,00 | 1 | 4.457,00 |
| 12. | Превршавање високих стабала употребом висинске корпе | ком | 4 | 350,00 | 1 | 1.400,00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  |  | 15.795, 70 |
| ПДВ: |  |  |  |  |  | 2. 685,26 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  | 18.480,96 |

2.2. Одржавање градског парка

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прољетно и јесење грабање парка (грабање, купљење и одвоз сакупљеног материјала на депонију), 32.000 m² х 4 грабања у сезони | m² | 128.000 | 0,14 | 17.920,00 |
| 2. | Кошење парка (кошење, купљење и одвоз сакупљене траве на депонију) 32.000 m² х 4 кошења у сезони | m² | 128.000 | 0,15 | 19.200,00 |
| 3. | Свакодевно ручно или машинско чишћење пјешачких стаза у парку у периоду од 7:00 до 15:00 часова -ручно чишћење пјешачких стаза обухвата прикупљање отпада и метење(метла до метле) или машинском чистилицом и осталим оруђима зља одржавање чистоће, -свакодневно пражњење бетонских канти за смеће,скидање плаката , посмртница са стабала(8,500m²x6 дана у седмици x 4 седмице x 9 мјесеци) | m² | 1.836.000 | 0,014 | 25.704,00 |
| 4. | Обезбјеђење чуварске службе свакодневно у трајању од 15:20 часова(задатак чуварске службе је да спречава ломљење и оштећење садица,стубова јавне расвјете, спомен биста и других садржаја у градском парку) | Паушал. |  |  | 9.999,96 |
| 5. | Свакодневно чишћење зелених површина,травњака одбачених папира и другог отпада. Сакупљање и одвоз олујног грања по потреби. | Паушал. |  |  | 12.645.96 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 85.469,92 |
| ПДВ: |  |  |  |  | 14.529,89 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 99.999,81 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 2.

| 2.1. | I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+VIII | 234.462,08 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Одржавање градског парка | 99.999,81 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 334.461,89 |

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА  КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У 2019. години вршено је одржавање објеката за одвођење оборинских вода са саобраћајница и тротоара и то:

| Р/Б | ВРСТА УСЛУГЕ | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ БЕЗ ПДВ-а | УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња канализационих цијеви тјемене крутости SN-8 KN/m². У цијену укључити све потребне радње и материјал - сјечење, утовар и одвоз асфалта или бетона - ископ рова (јаме) утовар и одвоз материјала из ископа - укрута цијеви пијеском до коте +30 cm изнад тјемена цијеви - затрпавање преосталог дијела рова чистим шљунковитим материјалом - израда завршног асфалта од бито шљунка или хабајућег слоја д=7 до 8 cm. |  |  |  |  |
| 1.1. | ДН 315 | m1 | 20 | 70,00 | 1.638,00 |
| 1.2. | ДН 250 | m1 | 21 | 62,35 | 1.531,94 |
| 1.3. | ДН 200 | m1 | 18 | 60,12 | 1.266,13 |
| 1.4. | ДН 160 | m1 | 32 | 54,53 | 2.041,60 |
| 2. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 mm за тешко саобраћајно оптерећење (400KN). Ова ставка обухвата поред набаве и уградње поклопца и израду АБ прстена дебљине 40 cm, висине 50 cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађеног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 6 | 265,63 | 1.864,72 |
| 3. | Нивелација постојећег ЛЖ поклопца Ø 625 mm за тешко саобраћајно оптерећење (400KN). Ова ставка обухвата израду АБ прстена дебљине 40 cm, висине 50 cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно нивелисаног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 2 | 156,19 | 365,48 |
| 4. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 mm за тешко саобраћајно оптерећење (400KN) - само поклoпац без рама. | Ком. | 2 | 288,00 | 673,92 |
| 5. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500mm) за тешко саобраћајно оптерећење (400KN) са шарком и могућношћу закључавања. Ова ставка обухвата поред набаве и уградње рама и решетке и фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 cm и висине 30 cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађене решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 11 | 546,39 | 7.032,04 |
| 6. | Нивелисање постојеће сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500mm) за тешко саобраћајно оптерећење (400KN) фиксирање истог са AB прстеном дебљине 30cm и висине 30cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно саниране решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 2 | 336,39 | 787,15 |
| 7. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500mm) за тешко саобраћајно оптерећење (400KN) - само решетка без рама. | Ком. | 5 | 210,00 | 1.228,50 |
| 8. | Рад комбинованог специјалног возила- радне машине “Vacum and presure” (уобичајени назив “Вома”) на прочишћавању колектора. У цијени рада је и рад 2 помоћна радника за потребе чишћења до дна сливника и ревизионих окана канализације. Вома треба бити опремљена цријевом мин дужине 80 метара. Радни притисак треба да је у границама 180-220 бара, а радна запремина минимално Qзук= 10,000 литара. Обрачун вршити по м1 очишћеног колектора. Усисану прљаву воду возити на депонију комуналног отпада којом управља ЈП “Еко деп”. | m | 7.946 | 13,50 | 125.507,07 |
| 9. | Рад цистерне за превоз фекалија. У цјену укључити комплетан циклус: црпљење, транспорт и истовар, и цијену исказати по m3 одвезене материје. | m3 | 190 | 27,50 | 6.113,25 |
| 10. | Рад компресора мин. радног протока Q=4000 литара/минути | Сати | 10 | 70,00 | 819,00 |
| 11. | Рад комбиноване машине (утовар-ископ) машине нпр. „Скип“ или сл. | Сати | 8 | 60,00 | 561,60 |
| 12. | Рад камиона-кипера корисне носивости 10 тона | Сати | 10 | 60,00 | 702,00 |
| 13. | Рад аерлифта на прочишћавању упојних бунара. Аерлифт опслужују 3 радника, који оптерећују ову цијену. Обрачун свести на сат рада групе заједно са аерлифтом. (Компресор се посебно обрачунава) | Сат групе | 17 | 49,00 | 974,61 |
| 14. | Ручно чишћење дна упојног бунара, сав извађени материјал из бунара одвући на санитарну регионалну депонију. Обрачун по утрошеном сату НК радника | Сати | 20 | 16,72 | 383,67 |
| 15. | Израда упојног бунара, поцијевљеног бетонским цијевима, корисног унутрашњег пречника Ø 1000mm. Бунар је дубине 7.0 метара, и то 4 метра у води и 3 метра ван нивоа воде. На доња два метра дубине оставити 50 отвора Ø 60mm на цијеви за процјеђивање вода. Горња плоча бунара је од AB MB30 дебљине 25cm, армирана у обје зоне са ±Q525. У горњој плочи уградити шахт поклопац Ø 600mm, носивости 40 тона. У цијену укључити све радове: ископ, одвоз материјала из ископа, затрпавање око бунара филтерским материјалом, бетон, арматуру, оплату, црпљење воде, поклопце, израду продора за доводне цијеви и уградњу m цијеви у зид бунара. Обрачун је по комплетно изведеном бунару. | Компл. | 1 | 2.394,00 | 2.800,98 |
| 16. | Поправка и одржавање заједничке водоводне и канализационе инсталације са потребом дизања WC шоље и каде у објектима алтернативног смјештаја у Јањи, Амајлијама, и ГТЦ-ет Пет језера Бијељина. | Стамбена јединица | 4 | 130,00 | 608,40 |
| 17. | Поправка и одржавање заједничке водоводне и канализационе инсталације у објектима алтернативног смјештаја Јања, Амајлије и ГТЦ-ет Пет језера. | Стамбена јединица | 4 | 81,00 | 379,08 |
| 18. | Ремонт муљне пумпе за црпљење оборинске воде са коловоза | Ком. | 0 | 187,72 | 0,00 |
| 19. | Набавка и уградња на фонтани пумпе за воду карактеристика Q 20-100 l/мин. N минимално 10m, N максимално 64m, снага P1-1.1 Kw I/4.9A | Ком. | 1 | 220,00 | 257,40 |
| 20. | Рад КВ радника на монтажним радовима | Сати | 42 | 17,00 | 835,38 |
| 21. | Рад НК радника на физичким пословима | Сати | 38 | 12,00 | 533,52 |
| 22. | Ручно чишћење сливног окна испод сливне решетке, сав материјал извађен из окна одвући на Регионалну сани-тарну депонију. Обрачун по комаду очишћеног сливног окна. | Ком. | 15 | 25,84 | 453,49 |
| 23. | Набавка и монтажа једносмјерних вентила „Жа-бљи поклопац“ Ø 300 | Ком. | 0 | 220,00 | 0,00 |
| 24. | Набавка и уградња механизма за амортизовање удара на ЛЖ поклопцима за тешко саобраћајно оптерећење. | Ком. | 24 | 20,00 | 561,60 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  | 159.920,54 |

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2019. години урађено је у мјесним заједницама и то: Бродац, Велино село, Балатун, Трњаци, Међаши, Даздарево, Крива Бара, Дворови, Дијелови, Тријешница, Суво Поље, Бријесница, Ковачићи, Загони, Загони Доњи, Модран, Буковица Горња, Буковица Доња, Магнојевић Горњи, Магнојевић Средњи, Магнојевић Доњи, Драгаљевац Средњи, Драгаљевац Горњи, Драгаљевац Доњи, Чађавица Горња, Чађавица Средња, Чађавица Доња, Обријеж, Јоховац, Батар, Главичице, Бјелошевац, Бањица, Љесковац, Глоговац, Ченгић, Чардачине-Којчиновац, Јања-Нова Јања, Црњелово Доње, Црњелово Горње, Велика Обарска, Патковача, Батковић, Остојићево, Гојсовац, Љељенча, Ново Насеље, МЗ Богдановић, Попови, Кацевац и Вршани.

Одржавање се огледало у кошењу траве, сакупљању покошене траве и одвожење на депонију као и сјечење шибља и другог растиња, кошење је обављено два пута у току сезоне. Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2019. години урађено је након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача.

Уређено је 166.852,00 m² површине и утрошено је 23.816,47 КМ (износ са ПДВ-ом).

5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА"

У 2019. години вршено је уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала „Дашница“ и чишћење каналa и то у сљедећим количинама:

| Р/Б | ОПИС РАДОВА |  | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско или ручно кошење траве у путном појасу на улазно-излазним правцима Бијељине, са обје стране коловоза ширине по 2 м. Кошење се обавља два пута у току сезоне. Покошена трава и сакупљени комунални отпад у путном појасу одвози се на Регионалну санитарну депонију Правци који се уређују су: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Бијељина-Амајлије (3km х 2 у току сезоне) |  | km | 6 | 505,00 | 3.030,00 |
| 1.2. | Бијељина-Дворови (2,5km х 2 у току сезоне) |  | km | 5 | 505,00 | 2.525,00 |
| 1.3. | Бијељина-Батковић (2km х 2 у току сезоне) |  | km | 4 | 505,00 | 2.020,00 |
| 1.4. | Бијељина-Велика Обарска (2km х 2 у току сезоне) |  | km | 4 | 505,00 | 2.020,00 |
| 2. | Машинско или ручно кошење траве на обалама канала Дашница, кроз градско подручје. Покошена трава и сакупљени комунлани отпад на обалама канала одвози се на Регионалну санитарну депонију. Обрачун по км (4km х 3 у току сезоне) |  | km | 12 | 637,00 | 7.644,00 |
| 3. | Ручно или машинско чишћење дна канала Дашница, кроз градско подручје. Сакупљени комунални отпад на обалама канала одвози се на Регионалну санитарну депонију. Обрачун по км (4km х 3 у току сезоне) |  | km | 12 | 770,00 | 9.240,00 |
| 4. | Уређење јавних површина у случају хитних интервенција по посебном налогу наручиоца (у цијену је урачунато сакупљање, утовар и одвоз отпадног материјала насталог приликом давања услуга (кошење, грабање и остало) на Регионалну санитарну депонију). |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Рад тримера |  | h | 450 | 25,00 | 11.250,00 |
| 4.2. | Рад косачице |  | m2 | 25.000 | 0,17 | 4.250,00 |
| 4.3. | Рад моторне тестере |  | h | 30 | 25,00 | 750,00 |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 42.729,00 |
|  |  | ПДВ 17%: |  |  |  | 7.263,93 |
|  |  | Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  | 49.992,93 |

6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

За кошење амброзије на подручју града Бијељина, након проведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор о пружању услуга са најповољнијм понуђачем. Вриједност уговорених услуга износи  23.047,41 КМ (са ПДВ-ом), уговор је у потпуности реализован приликом чега је извршено кошење 492.466,00m².

7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 10 километара Обрачун по m³ | m³ | 70 | 5,00 | 350,00 |
| 2. | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 20 километара Обрачун по m³ | m³ | 200 | 6,00 | 1.200,00 |
| 3. | Чишћење дивљих депонија гурањем смећа багером до депоније најдаље до 100 метара Обрачун по мото часу рада машине | m/h | 294 | 70,00 | 20.580,00 |
| 4. | Ручно скупљање чврстог комуналног отпада (папир,пластика и др.) у вреће. Сакупљени комунални отпад одвући на Еко депонију. Обрачун по часу радника | h | 0 | 5,00 | 0,00 |
| Све укупно без ПДВ-ом: |  |  |  |  | 22.130,00 KM |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 3.762,10КМ |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 25.892,10КМ |

Чишћење дивљих депонија након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача остварено је са 25.892,10 КМ.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

ПОД ТАЧКАМА 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

| Р/Б | ОПИС УСЛУГЕ | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јавна градска хигијена | 371.041,78 |
| 2. | Одржавање јавних зелених површина | 334.461,89 |
| 3. | Одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације | 159.920,54 |
| 4. | Одржавање јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја | 23.816,47 |
| 5. | Уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала "Дашница" и чишћење канала "Дашница" | 49.992,93 |
| 6. | Уништавање амброзије | 23.047,41 |
| 7. | Чишћење дивљих депонија | 25.892,10 |
| СВЕ УКУПНО: |  | 988.173,12 |

8. ЗООХИГИЈЕНА

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2019. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 03/19) предвиђена је и ЗООХИГИЈЕНА која подразумијева хватање и збрињавање напуштених и угрожених животиња, превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, изнемоглих и болесних животиња, сигурно уклањање животињских лешева и конфиската са планираним средствима од 140.000,00 КМ.

Након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача за ове намјене утрошена су сва планирана средства у износу од 140.000,00 КМ колико је и планирано буџетом за 2019. годину.

Процедуру избора, контроле и надзора обавља Одјељење за пољопривреду.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачкама 1 и 2 реализовало је  привредно друштво АД "Комуналац" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 3 реализовало је привредно друштво АД "Водовод и канализација" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 4 реализовало је привредно друштво ДОО "РАДИША" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 5 и тачки 2. подачка 2.2. реализовало је привредно друштво ДОО "Патриот" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног преговарачког поступка јавне набаве, а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", бр. 37/12).

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 6 реализовало је привредно друштво ДОО "Радиша" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 7 реализовало је привредно друштво ДОО "Радиша" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне  набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из тачке 8. реализовала је ДОО „ФРАНКО ЏЕП“ Вршани, на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка, а који се покреће на основу налога Одјељења за пољопривреду.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Послови Програма заједничке комуналне потрошње наведени у тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 финансирали су се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2019. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, буџетске ставке "Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина", економски код 412800, осим дијела послова из тачке 2. подтачка 2.2. који се односе на градски парк који се финансирао са буџетске ставке "Текуће одржавање парка", економски код 412500 и послови садње нових садница финансирани су са буџетске ставке "Издаци за остале вишегодишње засаде" економски код 511500.

Послови из тачке 8. ЗООХИГИЈЕНА финансирана је са буџетске ставке "Хигијеничарска служба", економски код 412200, потрошачка јединица 0005151 - Одјељење за пољопривреду.

О б р а ђ и в а ч :

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Предраг Петричевић, дипл.инж.саобраћаја