****

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ**

**СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА 2020. ГОДИНУ**

Бијељина, фебруар 2020.године

Стратегија интегрисаног развоја за период од 2014. до 2023. године (ревидираназапериод 2019-2023) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који би требало да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему.

Битно је нагласити да је током 2018. године извршена ревизија Стратегије развоја Града Бијељина. Ревидирани стратешки документ обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије. У процесу ревизије Стратегије развоја Града Бијељина водило се рачуна да иста буде усклађена са Агендом 2030, односно са циљевима одрживог развоја. Значајну ставку у ревидираном стратешком документу представља и то што се, кроз низ пројеката који ће се реализовати, посебна пажња посветила успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине, чиме је знатно смањен ризик од природних катастрофа.

Годишњим Планом имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2020. годину предвиђено је спровођење **52** пројекта, и то: **15** пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности **5.136.900,00 КМ**), **26** пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности **44.053.293,00КМ**) и **11** пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности **4.908.000,00КМ**).

Укупна вриједност планираних пројеката је **54.098.193,00 KM.**

Шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције

\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­**

Анкица Тодоровић

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ**

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ –ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2020. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | | **Рок за извршење (у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подршкаразвојувоћарства и интегралнепроизводњевоћа | СЦ2/  СЕК6 | П4 | 1 ha површинаподзасадима | 1.180.000,00 | 20.000,00 | 1.160.000,00 | | 488100 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде  ОЗНАКА Б | | Децембар | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 3. | Подршка развоју сточарства-подстицајна средства по утовљеном грлу код властитог узгоја назимица | СЦ2/  СЕК6 | П4 | Подстицај преко 1.000 телади, преко 1.000 свиња, преко 100 јуница, 100 назимица | 945.400,00 | 300.000,00 | 645.400,00 | | 488100 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде  ОЗНАКА БОЗНАКА E | | Децембар | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 4. | Подршка развоју производње поврћа у заштићеном простору –рефундација уложених средстава за фолије и лукове до 10% | СЦ2/  СЕК6 | П4 П2 | 50 изграђенихпластеника | 650.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 | | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде  ОЗНАКА E | | Децембар | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 5. | Подршка набавци система за наводњавање за пољоприврдне произвођаче | СЦ2/СЕК6 | П4  П2 | 10 набављених система за наводњавање, 2 тифона, 5 км уређене секундарне и терцијарне каналске мреже | 1.370.000,00 | 20.000,00 | 1.350.000,00 | | 488100 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде  ОЗНАКА | | Децембар | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | 4.222.400,00 | 410.000,00 | | 3.812.400,00 | |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗАПРИВРЕДУ –ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2020.ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подстицаји привреди у оквиру буџетске ставке ''Афирмација предузетништва, студије, сајмови'' | С.Ц.1 | П1 - П4 | Омогућени подстицаји за унапређење, афирмацију и развој привредних субјеката | 20.000,00 | | 20.000,00 |  | 415200 - Помоћи организацијама у области економске и привредне сарадње | У складусазахтјевима | Дејан Савић, начелник Одјељења |
| 2. | Субвенције привредним субјектима | С.Ц.1 | П1 - П4 | Субвенције привредним субјектима | 16.000,00 | | 16.000,00 |  | 414100 | У складусазахтјевима | Дејан Савић, начелник Одјељења |
| 3. | Подстицајни утврђени Програмом утрошака средстава остварених по основу концесионе накнаде | С.Ц.1 | П1 - П4 | Подстицаји за изградњу нових привредних капацитета или проширење постојећих | 126.500 | | 126.500 |  |  | У складусазахтјевима | Дејан Савић, начелник Одјељења |
| 4. | Пословни форум менаџера | С.Ц.1 | П1 - П4 | Едукација привредника из сфере менаџмента | 15.000 | | 15.000 |  | 412900 |  | Дејан Савић, начелник Одјељења |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **177.500,00** | | **177.500,00** |  |  | | |

**2.1 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду,а средства се налазе на позицијама Туристичке организације Бијељина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Унапређење туристичке понуде, Организација манифестација | СЦ1/ЕС/  СЕЦ1.4. | П 1.3.1.2. | Организованоманифестација:  Ликовнaколонија,  Златникотлић,  Савскарегата,  Сајамтуризма, | 92.000,00 | | 92.000,00 | 0,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) | Децембар | Дејан Савић, начелник Одјељења |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **92.000,00** | | **92.000,00** | **92.000,00** |  | | |

**2.2 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Агенције за развој малих и средњихпредузећа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мјере подстицаја за развој постојећих МСП-а на подручју Града Бијељина | СЦ1/ЕС/  СЕЦ1.1. | П 1.1.1.2. | 15 подржаних постојећих МСП; 30 очуваних радних мјеста у постојећим МСП | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар | Дејан Савић, начелник Одјељења | |
| 2. | Мјере подстицаја за развој предузетништва на подручју Града Бијељина | СЦ1/ЕС/  СЕЦ1.1. | П 1.1.1.3. | Најмање 3 подржана постојећа предузетника 5-10 очуваних радних мјеста у постојећим предузетничким радњама | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар | Дејан Савић, начелник Одјељења | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **0,00** | |  | | | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ПРЕГЛЕД**

**СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2020. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проширење водоводне мреже (2020) | СЦ4/  СЕЦ3/ЗС | П2 | Изграђено 3 км водоводне мреже | | 180.000,00 | 144.000,00 | 36.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуресуфинансирање грађана  (Е) | | Децембар 2020. године | Драгиша Максимовић,  Стручни сарадник за комуналне послове |
| 2. | Изградња главног секундарног транспортног гасовода Бијељина-Шепак | СЦ1/СЦ2/ЕС | П2 | Изграђено 10 км гасовода | | 5.680.000,00 | 200.000,00 | 5.480.000,00 | 511100  Инфраструктура, експпропријација-кредит, рјешавање имовинскхи питања | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић |
| 3. | Изградња јавне расвјете на подручју Града Бијељина | СЦ4/  СЕЦ5/ЗС | П2 | Постављено 60 стубова и 60 свјетиљки са проводником | | 145.500,00 | 115.500,00 | 30.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана  (Е) | | Децембар 2020. године | Богдан Тадић, самостални стручни сарадник за јавну расвјету и семафоре |
| 4. | Асфалтирање путева, улица и пјешачко-бициклистичких стаза на подручју Града Бијељина | СЦ4/  СЕЦ5/ЗС. | П2 | Изграђено 10 км саобраћајница са асфалтним коловозом | | 1.850.000,00 | 1.400.000,00 | 450.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструк. суфинансирање грађана | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 5. | Повезивање зелене матрице града садњом дрвореда уз саобраћајнице и обнова дрвореда у градском парку | СЦ4  СЕ3Ц/ЗС. | П2 | Изграђен дрворед дужсаобраћајница у граду и обнова дрворедних садница у градском парку, засађено 150дрворедних садница | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 511500 - Издаци за остале вишегодишње засаде ознака приоритета | | Децембар 2020. године | Горан Спасојевић, Виши стручни сарадник за хортикултуру и заштиту природе |
| 6. | Изградња паркинг гараже на локацији између ул. Саве Ковачевића и ул. 27. Марта (I од укупно III фазе)  **I Фаза** Ревизија техничке документације-главног пројекта за изградњу јавне паркинг гараже  **II Фаза** Рјешавање имовиских односа  **III Фаза** Изградња паркинг гараже „Блед“ | СЦ4  СЕЦ3/ЗС | П2 | Повећање броја уређених паркинг мјеста на подручју Града Бијељина (око 300 нових паркинг мјеста) | | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 511100  Инфраструктура, експропријација | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 7. | Израда пројекта и изградња нове аутобуске станице на локацији старе жељезничке станице | СЦ4  СЕЦ3/ЗС | П2 | Повећан број задовољних грађана пружањем услуга аутобуске станице за 10% | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 511100  Инфраструктура, експропријација | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 8. | Израда техничке документације-Главни пројекат фекалне и кишне канализационе мреже за подсистем ПС 3.  (Наведени пројект обухвата сљедеће улице: Српске добровољачке гарде, Краља Драгутина, Мученика Романових, Светозара Мијовића, Кнез Иве од Семберије, Уроша Предића и остале мање улице у зони обухвата | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Изграђена пројектно техничка документација за фекалне и кишне канализационе мреже за подсистем ПС 3. | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | Донација - ОРИО пројекат  (Д)  511100 – Изградња комуналне инфраструктуре ОРИО пројекат  631100 - Издаци по основу пројекта канализације, ОРИО пројекат, ПДВ | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 9. | Инфраструктура из водопривредних накнада - инвестиције (Изградња-ископ нових канала, мостова, пропуста, насипа и других водопривредних објеката у циљу рјешавања проблема са поплавама) (2019) | СЦ4/ЗС/  СЕЦ3/ЗС | П 2 | Побољшана - унапређена каналска мрежа у складу са Програм санације објеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 511100 Инфраструктура из водоприврених накнада -инвестиције | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 10. | Експропријација земљишта у сврху уређења тока ријеке Дрине, 2 дионица – 4 етапа у пројекту спрјечавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије. Дужина трасе 2,8 км (од уставне грађевине на каналу Дрина-Дашница до ушћа ријеке Јања у ријеку Дрина | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.4. | П 2 | Рјешена имовинско-правна питања на дионици 2 етапа 4 | | 500.00,00 | 500.000,00 |  | 511100 Инфраструктура из водоприврених накнада -инвестиције | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 11. | Експропријација непокретности у сврху изградње објеката у области спорта – источне трибине и помоћних терена у склопу комплекса стадион „Радник“ Бијељина | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.4. | П 2 | Рјешена имовинско-правна питања | | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 511100 Инфраструктура из водоприврених накнада -инвестиције | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 12. | Експропријација саобраћајница код стадиона Радник | СЦ4/  СЕЦ3./ЕС | П2 | Рјешена имовинско-правна питања | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 511100  Инфраструктура, експропријација | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 13. | Набавка видео надзора на подручју града Бијељина | СЦ4/  СЕЦ3/ЗС | П 2 | Инсталира виодео надзор на подручју града, повећана безбједност грађана | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 511300  Набавка видео надзора | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 14. | Наставак изградње инфраструктуре на градском гробљу | СЦ4/СЕЦ3/ЗС | П2 | Изграђена инфраструктура | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 511100  Издатци за изградњу градског и осталих гробаља | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 15. | Набавка комуналног мобилијара | СЦ4/СЕЦ3/ЗС | П2 | Обновљен комунални мобилијар | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 511300  Набавка комуналног мобилијара | | Децембар 2020. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **11.045.500,00** | | **5.049.500,00** | **5.996.000,00** | |  | | |

* 1. **Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2020. годину**

**(ЈУ „Воде Српске“ одговорна за спровођење пројеката)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уређење тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину, па узводно у дужини од око 8 км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог насеља у Јањи - **Дионица 4** | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.2. | П 3.2.1.1. | Изграђена дионица 4 (од изласка из насеља Јања па узводно до ушћа потока Јањица у ријеку Јању, Л3=3.941,01 | 1.825.929,01 | 0,00 | | 1.825.929,01 | ИПА ФОНД | | Maj 2020. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| 2. | Рехабилитација насипа на каналу ГОК-Бијељина | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.2. | П 3.2.1.2. | 2.305 домаћинстава и привредних субјеката није изложено поплавама од брдских вода и великих вода ријеке Саве | 3.100.000,00 | 0,00 | | 3.100.000,00 | Кредит Европске инвестиционе банке | | Децембар 2020. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| 3. | Заштита од брдских и унутрашњих вода Града Бијељина на потезу канал Глоговац – Спојни канал – Мајевички ободни канал | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.2. | П 3.2.1.3. | 16.636 домаћинстава и привредних субјеката није изложено поплавама од унутрашњих и брдских вода каналског система који гравитира ка Мајевичком ободном каналу | 6.023.864,00 | 0,00 | | 6.023.864,00 | Кредит Европске инвестиционе банке | | Фебруар 2020. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| 4. | Санације рушевних обала ријеке Дрине у сврху заштите од деградације приобаља лијеве обале ријеке Дрине на подручју од насеља Балатун па узводно до насеља Јања и Батар у дужини око 7,8км. | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.2. | П 3.2.1.4. | Реконструкција постојећих обалоутврдних грађевина и изградња | 11.662.980,74 | 0,00 | | 11.662.980,74 | Кредитна средства Међународне асоцијације за развој (IDA) | | Децембар 2019. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| 5. | Реконструкција црпних станица у РС | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.2. | П 3.2.1.5. | Црпне станице заштићене од унутрашњих вода каналског система који гравитира ријеци Сави | 5.000.000,00 | 0,00 | | 5.000.000,00 | Кредит Европске инвестиционе банке | | Децембар 2020. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **24.799.793,01** | | **0,00** | **24.799.793,01** | |  | | |

* 1. **Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2020. годину**

**(ЗЕДП "Електро-Бијељина" одговорна за спровођење пројеката)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** | |
| **Буџет ЈЛС** | | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња и реконструкција електроенергетских објеката на подручју Града Бијељина | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.1. | П 3.1.1.1. | Смањени електродистрибутивни губици у испоруци ел. енергије за 10% | 6.008.000,00 | | | 0,00 | 6.008.000,00 | | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре  (Е) | | Децембар 2019. године | ЗЕДП "Електро-Бијељина" | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **6.008.000,00** | | **0,00** | | **6.008.000,00** | | |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ –ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2020.ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Израда просторно – планске документације   1. Урбанистички план Града Бијељина, 2. Урбанистички план Јања 3. Измјена дијела Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини, 4. Измјена Регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини, 5. Измјена Регулационог плана „Гвоздевићи“ у Бијељини | | СЦ4/СЕЦ2/  ЗС | П1 | 1. Усвајањем просторно-планске документације од стране Скупштине Града омогућиће се планско уређење простора и развој привреде | 300.000,00 | 300.000,00 | / | 511700  Пројектовање-урбанистичка регулатива-ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ ДОО Бијељина | Децембар 2019. | Миладин Ракић, Начелник Одјељења |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | | **300.000,00** | **300.000,00** |  |  | | |

1. **ОДСЈЕК ЗА ЛЕР И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ –ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2020.ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Фонд за суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | СЦ4/СЕЦ 5/ЗС | П 5.7. | Најмање 4 пројекта из области ЛЕР-а и/или енергетске ефикасности суфинансирана у 2020. години | 311.000,00 | 82.000,00 | 229.000,00 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2020. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека |
| 2. | Израда Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена (2020-2030) | СЦ3/3С/СЕЦ3.4. | П 3.4.1.3. | Усвојен Акциони план од стране Скупштине Града | 0 | 0 | 0 | / | децембар, 2020. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом |
| 3. | Реконструкција објекта Градске управе Града Бијељина у улици Карађорђева 4 у сврху повећања енергетске ефикасности | СЦ3/3С/СЕЦ3.4. | П 3.4.1.1. | Припремљена пројектно-техничка документација и обезбијеђене све неопходне дозволе за извођење радова | 0 | 0 | 0 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2020. | Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом |
| 4. | Субвенционисање мјера енергетске ефикасности (2019-2023.) | СЦ3/3С/СЕЦ3.4. | П 3.4.1.4. | Извршен детаљни енергетски преглед на пет (5) јавних објеката | 25.000,00 | 25.000,00 | / | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2020. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом |
| 5. | Бизнис инкубатор: Шанса за почетак  (Пројекат „Иновациони центар за одрживи развој“) | СЦ1/ЕС/СЕЦ 1.1 | П 1.1.2.3. | У потпуности опремљен простор и успостављен функционалан Иновациони центар, у ком послује минимално 10 предузећа до краја 2021. године. | 79.000,00 | 58.000, 00 | 21.000, 00 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2020. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Запослени у Одсјеку |
| 6. | Јаке мјесне заједнице у Граду Бијељина  (Пројекат „Јачање улоге МЗ у БиХ“ – фаза 2) | СЦ2/ДС/СЕЦ 2.4 | П 2.4.1.1. | У току 2020. Године реализовано 6 приоритетних пројеката мјесних заједница | 135.000,00 | 35.000,00 | 100.000,00 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2020. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Запослени у Одсјеку |
| 7. | Јачање грађанског учешћа у локалном одлучивању | СЦ2/ДС/СЕЦ 2.4. | П 2.4.1.2. | Повећан број учесника у различитим облицима грађанског учешћа до 20% до 2023. г.  Повећан број иницијатива и приједлога грађана и њихових удружења за 15% до 2023.г. у односу на 2017.г. | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2020. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Запослени у Одсјеку |
| 8. | Израда Плана одрживе урбане мобилности Успостављање плана бициклистичких стаза  () | СЦ2/ДС/СЕЦ 2.4. | П 2.4.1.2. | Усвојен План одрживе урбане мобилности и до краја 2020. године успостављен план бициклистичких стаза.  Растерећен саобраћај у центру града за 10% | 0 | 0 | 0 |  |  | Одсјек за ЛЕР и ЕИ, Одјељење за СКП |
| 9. | Израда промотивних / брендинг материјала у сврху промоције Града Бијељина у оквиру стратешког опредјељења и новог слогана „Бијељина – град будућности“ | Сви секторски циљеви | Сви програмии | Ажуриране информације за промотивне материјале, дизајниран и израђен сет промотивних/брендинг материјала за Град. | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 412900  Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | Континуирано | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Запослени у Одсјеку |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **565.000,00** | **215.000,00** | **350.000,00** |  | | |
| **Укупно редовни послови** | | | | | **15.000,00** | **15.000,00** |  |  | | |
| **У К У П Н О С Р Е Д С Т А В А (А + Б):** | | | | | **580.000,00** | **230.000,00** | **350.000,00** |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ –ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2020.ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати (у текућој години)** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | | **Рок за извршење (у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња подручног одјељења ОШ „Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац у Горњем Магнојевићу | СЦ2/СЕЦ  2.1/ДС | П 2.1.2 | Изграђена подручна ОШ „Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац у Горњем Магнојевићу | | 200.000,00 | 0 | | | 200.000,00 | | 511100-набавка грађевинских објеката – инвестиције у образовању | Август  2020. | Љубица Млађеновић  Шеф Одсјека |
| 2. | Изградња фискултурне сале у склопу ОШ „Јован Дучић“ у Патковачи | СЦ2/СЕЦ  2.1/ДС | П 2.1.2.1 | Изграђена фискултурна сала; набављена опрема за наставу физичког васпитања; утврђен распоред корштења сале за спортске/ваннаставне активности | | 980.000,00 | 210.000,00 | | | 770.000,00 | | 511100 – наб. грађ. обј. – инв. у сп. објекте  Влада РС | Август  2020. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 3. | Изградња фискултурне сале у склопу ОШ „П.П. Његош“ Велика Обарска | СЦ2/СЕЦ  2.1/ДС | П 2.1.2.2 | Изграђена фискултурна сала, набављена опрема за наставу физичког васпитања, утврђен распоред кориштења сале за спортске /ваннаставне активности | | 488.000,00 | 0 | | | 488.000,00 | | Влада РС | Август  2020. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 4. | Изградња радионица за потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ у Бијељини | СЦ2/СЕЦ  2.2/ДС | П 2.1.3. | Изграђено 1700 м2 радионица , створени услови за реализацију програма практичне наставе за ученике Техничке школе | | 1.020.000.00 | 20.000,00 | | | 1.000.000,00 | | 511100-набавка грађевинских објеката – инвестиције у образовању  Влада РС  Министарство просвјете и културе | Август 2020. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 5. | Изградња економских објеката за потребе Пољопривредне школе у Бијељини | СЦ2/СЕЦ 2.1/ДС. | П 2.1.3 | Изграђено 600 м2 објета штале и 150 м2 силажне јаме, створени услови за реал. програма прак. наст. за ученике пољ. школе | | 460.000,00 | 460.000,00 | | | 0 | | 511100-набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању | Јун  2020. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 6. | Санација и реконструкција објекта јавне намјене – Соколски дом у Бијељини | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС | П 2.2.1 | Извршена санација и реконструкција објекта Соколски дом у Бијељини | | 600.000,00 | 0 | | | 600.000,00 | | 511200-реконструкција спортских објеката-кредит | Септембар  2020 | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 7. | Изградња домова културе у МЗ Нови Дворови и Пучиле | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС. | П 2.2.1 | Изграђено 140 м2 у Новим Дворовима и 240 м2 у Пучилама, створени услови за развој културе у сеоским мјесним заједницама | | 160.000,00 | 160.000,00 | | | 0 | | 511100-инвестиције у културне установе Домове културе и домове културе у МЗ | Август 2020. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 8. | Изградња вањских помоћних терена са вјештачком травом у склопу комплекса Градског стадиона | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС. | П 2.2.2 | Изграђен помоћни терен са вјештачком у склопу комплекса Градског стадиона, унапријеђен квалитет спорта у граду | | 460.000,00 | 200.000,00 | | | 260.000,00 | | 511100  набавка грађевинских објеката – инвестиције у спортске објекте  НС/ФС БиХ | Август 2020 | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 9. | Изградња новог центра за социјални рад у Бијељини и Дневног центра за дјецу са посебним потребама (2015-2020) | СЦ2/СЕЦ 2.3/ДС. | П 2.3.1. | Завршени занатски и електро радови, створени бољи услови за рад и пружање социјалних услуга за око 100 корисника више у односу на претходну годину | | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 0,00 | | 511100  Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | Јул  2020. | Љубиша Танацковић  Шеф Одсјека |
| 10. | Програм подршке породици, браку и повећању наталитета | СЦ2/СЕЦ 2.3/ДС. | П 2.3.2 | 25 корисника средстава  Повећање наталитета на подручју Града Бијељина | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 0 | | 416100 – Пројекти подршке очувању пор. помоћ пор. које лијече стер. | Децембар  2020. | Љубица Млађеновић  Шеф Одсјека |
| 11. | Стамбено збрињавање Рома 2018/19-Изградња и реконструкција 6 стамбених објеката | СЦ2/СЕЦ 3/ДС. | П 2.3.1 | Планирано 8 стамбених објеката за припаднике ромске популације | | 405.000,00 | 65.000,00 | | | 340.000,00 | | 511100 стамбено збрињавање Рома МЉПИ и Каритас | Децембар  2020. | Љубиша Танацковић  Шеф Одсјека |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | 4.908.000,00 | | | | 1.050.000,00 | 3.858.000,00 | |  | | |

1. **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2020.ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградњаватрогасногдома | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.3. | П 3.3.1.2. | Изградњаватрогасногдома | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 0,00 | 511 100 Набавка грађевинских објеката | Децембар 2020. године | | Миле Спасојевић,  старјешина ТВЈ |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **1.900.000,00** | | **1.900.000,00** | **0,00** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА (КМ)** | | | | |
| **Раднајединица**  **Одјељење / Одсјек** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
| **1.** | Одјељењезапољопривреду | **4.222.400,00** | **410.000,00** | **3.812.400,00** |
| **2.** | Одјељењезапривреду | **177.500,00** | **177.500,00** | **-** |
| **3.** | Туристичка организација | **92.000,00** | **92.000,00** | **-** |
| **4.** | Агенција за развој МСП | **80.000,00** | **80.000,00** | **-** |
| **3.** | Одјељењезастамбенокомуналнепослове и заштитуживотнесредине | **11.045.500,00** | **5.049.500,00** | **5.996.000,00** |
| ЈУ „Воде Српске“ | **24.799.793,01** | **-** | **24.799.793,00** |
| ЗЕДП „Електро Бијељина“ | **6.008.000,00** | **0,00** | **6.008.000,00** |
| **4.** | Одјељењезапросторноуређење | **300.000,00** | **300.000,00** | **-** |
| **5.** | Одсјекза ЛЕР и европскеинтеграције | **580.000,00** | **230.000,00** | **350.000,00** |
| **6.** | Одјељењезадруштвенедјелатности | **4.908.000,00** | **1.050.000,00** | **3.858.000,00** |
| **7.** | Територијална ватрогасна јединица Бијељина | **1.900.000,00** | **1.900.000,00** | **0,00** |
| **УКУПНО СВИ СЕКТОРИ** | | **54.113.193,00** | **9.274.000,00** | **44.824.193,00** |