РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-1052/21

Датум: 05.07.2021. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2020/2021 ГОДИНА

Скупштина Града Бијељина је на својој 38. сједници одржаној 29. јула 2020. године, донијела Закључак, број: 01-013-38-1/20, којим се усваја Програм рада зимске службе за период 2020/2021 године.

У предметном извјештају је приказан рад зимске службе за сезону 2020/2021 годину као и количине и вриједности реализованих услуга.

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата радове на рашчишћавању снијега, посипању коловоза сољу и ризлом те извозом шљаке на брдовите дионице у периоду од 15.11.2020. до 15.04.2021. године.

Послови зимске службе врше се на свим локалним  путевима у дужини од 258,88 километара, затим на око 81,05 километара некатегорисаних путева, те на градским улицама Бијељине и МЗ Јања оријентационе дужине око 120 км, што укупно износи око 460 км путне мреже која се одржава у зимском периоду.

Зимски период одржавања путева обухвата период од 15.11.2020. године а траје до 15.04.2021. године, тај период може почети и раније, односно завршити касније у зависности од временских услова.

При обављању послова из домена Зимске службе улице се сврставају у сљедеће приоритете:

Приоритет-I

Ул. Меше Селимовића,

Ул. Кнегиње Милице,

Ул. Карађорђева,

Ул. Мајора Гавриловића,

Ул. Николе Тесле,

Ул. Змај Јове Јовановића,

Ул. Милоша Обилића,

Ул. Гаврила Принципа,

Ул. Светог Саве,

Ул. Доситеја Обрадовића,

Ул. Димитрија Туцовића до раскршћа са Београдском,

Ул. Српске добровољачке гарде,

Ул. Војводе Степе,

Ул. Рачанска,

Ул. Јована Дучића,

Ул. Кулина Бана,

Ул. Стефана Дечанског,

Ул. Комитска,

Ул. Живојина Мишића,

Ул. Сремска,

Ул. Београдска,

Ул. Филипа Вишњића,

Ул. Незнаних јунака,

Ул. Вука Караџића,

Ул. Раје Бањичића,

Ул. Мајевичка.

Приоритет-II

Ул. Лазе Костића,

Ул. Светозара Ћоровића,

Ул. Браће Гаврић,

Ул. Кнеза Милоша и Галац,

Ул. Николе Спасојевића,

Ул. Зорана Радмиловића,

Ул. Његошева,

Ул. Патријарха Павла,

Ул. Потпоручника Смајића,

Ул. Жртава фашистичког терора,

Ул. Нушићева,

Ул. Саве Ковачевића,

Ул. Милоша Црњанског,

Ул. Војводе Петра Бојовића,

Ул. Лозничка,

Ул. Дринска,

Ул. Кнез Иво од Семберије,

Ул. Светозара Марковића,

Ул. Арсенија Чарнојевића,

Ул. Шабачких ђака,

Ул. Солунска,

Ул. Цара Уроша,

Ул. 1. маја,

Ул. Баје Станишића,

Ул. Ђуре Даничића,

Ул. Душана Барањина,

Ул. Душана Радовића (Ковиљуше),

Ул. Краља Драгутина (Пет језера),

Ул. Илије Гаршанина,

Ул. Мачванска,

Ул. Данка Кабиља Букија,

Ул. Сарајевска,

Ул. Мученика Романових,

Ул. Крушевачка,

Ул. за Ново Градско гробље

Приоритет-III

Ул. Париске комуне,

Ул. Љубомира Ненадовића,

Ул. Косте Новаковића,

Ул. Бањалучка,

Ул. Владике Николаја,

Ул. Владимира Гаћиновића,

Ул. Петра Кочића,

Ул. у насељеном мјесту Јања (Дринска, Шарампова, Браће Лазић, Др Хамдије Ћемерлића, Николе Тесле, Омладинска и Меше Селимовића).

Поред наведених улица којима је дат приоритет чишћења снијега и расипање соли, послови зимске службе врше се и на свим осталим улицама и путевима на којима је могуће користити механизацију.

Рад зимске службе на локалним путевима на територији Града Бијељина, по приоритетима, разврстан је на следећи начин:

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПО ПРИОРИТЕТИМА:

| Р/Б | Бр. Пута | ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ | КОЛОВОЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфалт (км) | Макадам (км) | Укупнo (км) |
| 1 | Л-5 | Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово-Суботиште | 13.717 | 1.823 | 15.54 |
| 2 | Л-15 | Бијељина-Попови (Дом културе)-Павловића пут (М 18.2) | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
| 3 | Л-8 | Бијељина-Амајлије (до моста на отоци ријеке Дрине) | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 4 | Л-4 | Бијељина-Батковић-Клис | 11.83 | 0.00 | 11.83 |
| 5 | Л-7 | Љељенча (М 14.1)-Г.Чађавица (граница општине) | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 6 | Л-3 | Трњаци (М.18)-Доњи Бродац-Горњи Бродац-Р 459а | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 7 | Л-6 | Д.Драгаљевац-С.Драгаљевац-Г.Магнојевић-С.Магнојевић-Д.Магнојевић | 16.00 | 3.10 | 19.10 |
| 8 | Л-13 | Г.Буковица-Забрђе (граница општине) | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
| 9 | Л-12 | Чађавица (Катића кућа)-Ђурђино брдо-Г.Драгаљевац (Л-6) | 3.30 | 4.20 | 7.50 |
| 10 | Л-1 | Којчиновац-Глоговац-Модран-Ченгић-Бјелошевац-Кацевац | 12.51 | 3.34 | 15.85 |
| 11 | Л-11 | Јања-Модран-Суво Поље (М.18) | 13.67 | 0.00 | 13.67 |
| 12 | Л-9 | Суво поље (М.18)-Д.Трнова (граница општине) | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 13 | Л-10 | Кацевац (Р.459)-Тавна (Манастир) | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 14 | Л-14 | Јањарска Обријеж-Ченгић (Л-2) | 3.70 | 0.70 | 4.40 |
| 15 | Л-2 | Главичице-Бјелошевац-Л1 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 16 | Л-16 | Главичице (М 14.1)-Батар | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 17 | Л-17 | В.Обарска-Градац-Ступањ | 5.80 | 1.00 | 6.80 |
| 18 | Л-18 | Загони (М. 18)-Г.Загони | 4.15 | 1.45 | 5.60 |
| 19 | Л-19 | Хасе (М. 18)-Ковачићи (читаоница) | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 20 | Л-20 | Г.Чађавица (Л7-Бјел)-Забрђе (граница општине) | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 21 | Л-21 | Трњаци (М. 18)-Међаши (Дом културе) | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 22 | Л-22 | Бијељина-Бријесница (Дом културе) | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 23 | Л-23 | Бијељина-Голо брдо | 1.00 | 1.65 | 2.65 |
| 24 | Л-24 | Дворови (М.18)-Даздарево-П 489а | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 25 | Л-25 | Дворови (М.18)-Тријешница (читаоница) | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 26 | Л-26 | Дворови (М.18)-Крива Бара-Дворови | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 27 | Л-27 | Којчиновац (М.14.1)-Г.Којчиновац-Глоговац | 1.93 | 1.32 | 3.25 |
| 28 | Л-28 | Хасе (М.18)-Хасе (гробље) | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 29 | Л-29 | Чађавица (М.14.1)-Ступањ | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 30 | Л-30 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Д.Драгаљевац (Р 459а) | 2.70 | 0.50 | 3.20 |
| 31 | Л-31 | Бијељина (М.14.1)-Пучиле | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 32 | Л-32 | Бијељина-Н.Село-Дијелови (М.18.2) | 4.55 | 0.55 | 5.10 |
| 33 | Л-33 | Бијељина (АТЦ М.14.1)-В.Обарска | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 34 | Л-34 | Бијељина (Л-5)-М.Обарска-Батковић (Л-4) | 1.475 | 2.875 | 4.35 |
| 35 | Л-35 | В.Обарска (Л-5)-Шећерана-Д.Чађавица (М. 14.1) | 2.70 | 2.80 | 5.50 |
| 36 | Л-36 | Љељенча (Л-7)-В.Обарска(М.14.1) | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 37 | Л-37 | Љељенча (Л-7)-Ковачићи | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 38 | Л-38 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Ступањ | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 39 | Л-39 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-С.Драгаљевац (Илићи) | 4.282 | 0.018 | 4.30 |
| 40 | Л-40 | Д.Ћађавица (М.14.1-црква)-С.Чађавица (Л-12) | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 41 | Л-41 | Г.Драгаљевац (манастир)-Г.Чађавица (Л-20) | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 42 | Л-42 | Г.Драгаљевац (Л-6-Точак)-Забрђе (Мићин гроб) | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 43 | Л-43 | Д.Магнојевић (Л-6)-С.Магнојевић (Л-6) | 1.26 | 1.44 | 2.70 |
| 44 | Л-44 | Вршани (М.14.1)-Нови (Р 459а) | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 45 | Л-45 | Д.Буковица (Р 459а)-Главичорак-Г.Буковица (Л-13) | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 46 | Л-46 | Д.Буковица (Р 459а-Дом)-граница општине дистрикта | 0.10 | 1.00 | 1.10 |
| 47 | Л-47 | Пиперци (Р 459а)-Коренита (граница општине) | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
| 48 | Л-48 | Трњаци (М.18)-Бродац (Л-3) | 2.60 | 0.50 | 3.10 |
| 49 | Л-49 | Балатун (М.18)-Балатун | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 50 | Л-50 | Суво поље (М.18)-Г.Загони (Л-18) | 1.07 | 1.53 | 2.60 |
| 51 | Л-51 | Јања-Ново Насеље-Обријеж (Л-14) | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 52 | Л-52 | Ченгић (Л-1)-Ченгић | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 53 | Л-53 | Ченгић (Л-1)-Бањица (Кацевац Р 459а) | 0.00 | 3.75 | 3.75 |
| 54 | Л-54 | Јоховац (м.14.1)-Батар (Л-16) | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 55 | Л-55 | Рухотина (М.14.1)-Главичице (М.14.1) | 2.00 | 2.20 | 4.20 |
| УКУПНО: |  |  | 211,061 | 47.819 | 258,88 |

Укупна дужина локалних путева који су предмет рада "Зимске службе" износи 258,88 km.

Некатегорисани путеви на територији Града Бијељина разврстани су у двије групе приоритета и то:

Приоритет-I

| р/б | ПУТНИ ПРАВАЦИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | К О Л О В О З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Савремени (км) |  | Макадам (км) | УКУПНО (км) |  |
| 1 | Голо Брдо - Патковача | 2,1 | - |  |  | 2,1 |
| 2 | (Л.13) Коренита-Граница СО Угљевик | 0,7 | - |  |  | 0,7 |
| 3 | В.Обарска (Црква)-Батковић (Црква) | 4,9 | - |  |  | 4,9 |
| 4 | Г.Драгаљевац (пут Бранка Стевића од Точка до Манастира) –Г.Чађавица | 1,65 | - |  |  | 1,65 |
| 5 | Дворови (Ново насеље Бакрачићи)- Павловића пут | 2,05 | 0,00 |  |  | 2,05 |

Приоритет-II

| р/б | ПУТНИ ПРАВАЦИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | К О Л О В О З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Савремени (км) |  | Макадам (км) | УКУПНО (км) |  |
| 1 | Батар - Главичице (М.14.1) | 1,38 | 2,5 |  |  | 3,88 |
| 2 | (М.18) - Хасе - (Гробље)Л-28 | 1,7 | - |  |  | 1,7 |
| 3 | Хасе - Јабануша | 2,8 | - |  |  | 2,8 |
| 4 | Бријесница - Љељенча | 2,2 | 0,0 |  |  | 2,2 |
| 5 | Г. Загони (Панићи) - Љељенча | 4,6 | 0,0 |  |  | 4,6 |
| 6 | Л-7 Нумера- Божићи-Г. Чађавица Л-7 | 3,3 | - |  |  | 3,3 |
| 7 | С. Чађавица (до бензинске пумпе) (Л.12) | - | 1,8 |  |  | 1,8 |
| 8 | (М.14.1)Вршани-Д. Магнојевић (Л.6) | 4,4 | - |  |  | 4,4 |
| 9 | Г. Магнојевић - Г. Буковица | 2,1 | - |  |  | 2,1 |
| 10 | Д. Црњелово (ОШ - Вруља) | 0,7 | 0,8 |  |  | 1,5 |
| 11 | (М.14.1) Главичице-Бјелошевац (Р.459) | 1,0 | 1,0 |  |  | 2,0 |
| 12 | (Л-4) Батковић-Остојићево (Р.459) | - | 3,1 |  |  | 3,1 |
| 13 | Пучиле-Глоговац (Крстића пут) | 4,0 | - |  |  | 4,0 |
| 14 | Глоговац (од Л-1 до асфалта "Крстића пут") | - | 1,6 |  |  | 1,6 |
| 15 | Бањица (од R 459 Мићанова ћаба до манастира Тавна) Л-10 | 2,8 | - |  |  | 2,8 |
| 16 | Г.Чађавица (Л-20)-Г.Драгаљевац (Л-12), кроз Рикиће | 1,3 | 1,7 |  |  | 3,0 |
| 17 | В. Обарска (црква)-Огорелица- Д. Црњелово | 7,5 | - |  |  | 7,5 |
| 18 | Батковић (Клис Л-4)- Остојићево (центар)-Остојићево (школа Р.459А) | 4,3 | - |  |  | 4,3 |
| 19 | В. Обарска (бензиска пумпа "Стевић" Л-5)-Мала Обарска (Л-34) крак Обарска (Миљевићи)-до пута за Батковић | 2,2 | 1,3 |  |  | 3,5 |
| 20 | Дворови (Рудине)-Дворови | 1,9 | - |  |  | 1,9 |
| 21 | Главичице (Павловићи)-Главичице (кућа Николе Гаврића) | 0,95 | 2,85 |  |  | 3,8 |
| 22 | Д. Црњелово (Р.459А – Михајловићи) – Д. Црњелово (пут за Огорелицу) | 1,1 | - |  |  | 1,1 |
| 23 | Д. Црњелово (Р.459А – Пазаруша) – Д. Црњелово (пут поред гробља Л-5) | 1,4 | - |  |  | 1,4 |
| 24 | Хасе (Ново Насеље) – кружни пут | 1,37 | - |  |  | 1,37 |
| 25 | Некатегорисани пут према пречистачу отпадних вода у Великој Обарској | 1,15 | - |  |  | 1,15 |
| 26 | Некатегорисани пут Којчиновац – Чардачине (од магистралног пута М 14.1 до локалног пута Л-27) | 2,00 | - |  |  | 2,00 |
| 27 | Некатегориани пут Ковачићи (читаоница) – Горњи Загони (Панића брдо) (од локалног пута Л-19 до локалног пута Л-18) | 8,00 | 0,60 |  |  | 8,6 |

Укупна дужина некатегорисаних путева који су предмет рада "Зимске службе" износи 92,80 km.

Поред наведених некатегорисаних путева којима је дат приоритет чишћења, планирано је да се послови зимск  службе вршени и на другим некатегорисаним путевима на којима је могуће користити механизацију.

На путевима са асфалтном подлогом из претходног става врши се разгртање снијега и посипање ризле, а на путевима са макадамском подлогом само разгртање снијега.

Поред путева и улица, у склопу рада зимске службе, планирано је да се врши машинско и ручно чишћење и посипање соли по тротоарима, трговима, паркинзима, парковима и јавним површинама, те одвоз снијега са истих у случају већих падавина.

Ручно и машинско посипање улица сољу врши се на температури од - 5 до + 5 Ц.

За случај већих снијежних падавина, односно када снијег напада у слоју више од 40 цм, Зимска служба по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине скупља и уклања снијег са следећих улица, паркинга, тротоара и јавних површина везаних уз те улице: ул. Вука Караџића, Меше Селимовића, Карађорђева, Гаврила Принципа, ул. Мајора Гавриловића, Светог Саве (од Милоша Обилића до Кнегиње Милице), ул. Николе Тесле, Змај Јовина и раскршћа: Филипа Вишњића-27.март, Блед-парк, Милоша Обилића-Сремска (код Жељезничке станице) и остала раскршћа од значаја за нормално одвијање саобраћаја у граду, те са платоа испред зграде Градске управе Града Бијељина, Центра за културу, Централног трга, Библиотеке и ул. Милоша Црњанског.

У току извођења радова наилази се на потешкоће у раду као што су паркирана возила у уским улицама поред којих камиони са чеоним плуговима не могу да прођу. Поред тога ту су и слијепе улице из којих камиони са соларама са задње стране возила не могу ићи у рикверц на веће раздаљине, тако да иако има неочишћених улица у граду у највећој мјери је горе поменути разлог у питању.

Зимска служба на подручју Града Бијељина у периоду зима 2020/2021 је разврстана у три одвојене цјелине и то кроз:

- ЛОТ 1 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи,

- ЛОТ 2 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина и

- Радови зимске службе који се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју града Бијељина

Предвиђене количине у предметним уговорима су базиране на просјечним зимама, односно количинама снијежних падавина које се појављују у задњих неколико година.

Како је ове године дошло до зимских услова са мањом количином падавинама, предвиђене количине за организовање зимске службе биле су довољне и исте нису у потпуности утрошене у току зимске сезоне.

Обим и вриједност извршених услуга на организовању зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2020/2021 по лотовима износи:

За ЛОТ 1 који се односи на организовање зимске службе у сезони 2020/2021-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи, након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "Бијељина пут" из Бијељине закључен је уговор о пружању услуга број: 02-404-159/20-Лот 1 од 09.10.2020. године. Вриједност уговорених услуга износи 89.881,74 КМ. Предметни уговор је реализован у износу од 27.172,08КМ. Комплетан уговор се финансира из буџета Града Бијељина за 2021. годину. Приликом реализације предметног уговора извршене су сљедеће услуге:

- Рад камиона на чишћењу снијега, расипању соли и ризле по улицама. Количина пружених услуга 240,00 часова

- Рад механизације на чишћењу снијега на улицама. Количина пружених услуга 30,00 часова

- Набавка и утрошак ризле за посипање улица када то налажу временски услови. Количина утрошеног материјала 63.000кг.

За ЛОТ 2 који се односи на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина, након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачем ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине закључен је уговор о пружању услуга број: 02-404-159/20-Лот 2 од 09.10.2020. године. Вриједност уговорених услуга износи 104.656,50 КМ, док укупна вриједност извршених услуга по наведеном уговору износи 29.300,31 КМ. Предвиђене количине за организовање зимске службе за Лот 2 биле су довољне због мале количине падавани тока зимске сезоне. Комплетан уговор се финансира из буџета Града Бијељина за 2021. годину. Приликом реализације предметног уговора извршене су сљедеће услуге:

- Рад кaмиона на чишћењу снијега, расипању соли и ризле по свим локалним и некатегорисаним путевима из програма зимске службе. Количина пружених услуга 79,00 часова,

- Рад остале механизације на чишћењу снијега на локалним и некатегорисаним путевима. Количина пружених услуга 12,00 часова,

- Набавка и утрошак посипног материјала (смјеша ризле и соли) за посипање свих локалних и некатегорисаних путева када то налажу временски услови. Количина утрошеног материјала 250 m3.

Услуге које се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју Града Бијељина спроводе се преко уговора закљученог са АД "Комуналац" Бијељина, који има тачан назив „Чишћење јавних површина у прољетном, љетњем, јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања“.

Наведене услуге од дана потписивања уговора до крајњег рока 31.12.2020. године, нису вршене због непостојања снијежних падавина у том периоду.

Након 31.12.2020. године, Град Бијељина није имао закључен уговор за радове зимске службе који се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама, а због неблаговременог неусвајања буџета за 2021. годину.

ОБРАЂИВАЧ

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж.електр. и рачунар.

Градоначелник је утврдио ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2020/2021 ГОДИНА, те га упућује Скупштини Града на претрес и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић