ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , МАРТ 2017. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | Набавка угљендиоксида,. азота и пропан бутана за потребе Територијалне ватрогасне јединице Града Бијељина ОЗП-дс-22/17 24100000-5 | Директни споразум 1293-8-1-51/17 | ДОО Компанија Милојевић Гиље Гас ЈИБ: 4400391550002 | 1.697,79КМ са ПДВ-ом -Предметне робе треба испоручити у року од дана потписивања уговора до 31.12.2017. -Плаћање: након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна | 1 |  | 1 |  | 13.03.2017. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Превентивно одржавање система топлотних пумпи ОЗП-дс-24/17 50720000-8 | Директни споразум 1293-8-2-53/17 | ДОО Енеко еколошки системи, Бијељина ЈИБ: 4403159850007 | 2.935,53КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 10.03.2017 |  |  |
| 3. | Услуге урамљивања и уградња стакла на сликама ОЗП-дс-26/17 98300000-6 | Директни споразум 1293-8-2-54/17 | ЗСР Липовица Бијељина ЈИБ: 4501297560003 | 3.260,00КМ без ПДВ-а -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 10.03.2017 |  |  |
| 4. | Измуљивање и санација главног канала број 4, који се налази на дионици између терцијалних канала IV 16 и IV 7 укупне дужине око 1200 метара у Д. Црњелову СКП-н-06(2 Лота)/16- Лот 1 90733400-8 – услуге чишћења површинских вода | Отворени поступак 1293-1-2-4-5-58/17 | ДОО Радиша Бијељина ЈИБ: 4400313750003 | 12.720,24 КМ са ПДВ-ом -Предметне услуге ће се извршитит у року од 30 календарских дана од дана увођење у посао. -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 13.03.2017. |  |  |
| 5 | Набавка вулканизерских услуга (реглажа,крпљење, балансирање и монтажа гума) за потребе Градске управе Града Бијељина ОЗП-дс-25/17 50116500-6 | Директни споразум 1293-8-2-57/17 | ЗАР Ђукановић Бијељина ЈИБ: 4507604300004 | 795,00КМ без ПДВ-а -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 10.03.2017 |  |  |
| 6 | Оспособљавање радника за руковање запаљивим течностима и гасовима у пламену ОЗП-дс-29/17 79632000-3 | Директни споразум 1293-8-2-61/17 | ДОО Заштита, екологија и пројектовање Бијељина ЈИБ: 4402744640003 | 280,80КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 30.04.2017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 24.03.2017. | 15.05.2017. -Укупна утрошена вредност уговора 280,80 КМ |  |
| 7 | Испитивање громобранске инсталације на објекту Градске управе ОЗП-дс-27/17 73430000-5 | Директни споразум 1293-8-2-62/17 | ДОО Заштита, екологија и пројектовање Бијељина ЈИБ: 4402744640003 | 351,00КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 30.04.2017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 24.03.2017. | 15.05.2017. -Укупна утрошена вредност уговора 351,00 КМ |  |
| 8 | УПОТРЕБНА ДОЗВОЛЕ (ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА РАДА) ЗА РАД У СЕРВИСУ ЈАЊА: ХИДРУЛИЧНИ РАЗВЛАКАЧ СЈЕКАЧ, РУЧНИ СЈЕКАЧ, ДВОСТРАНА БРУСИЛИЦА, СТОНА БРУСИЛИЦА, ПУМПА ХЛАДНОГ ВОДЕНОГ ПРИТИСКА, СИЛОС ЗА ПУЊЕЊЕ "S" АПАРАТА, УРЕЂАЈ ЗА ПРЕТАКАЊЕ CO2 ОЗП-дс-28/17 73431000-2 | Директни споразум 1293-8-2-63/17 | ДОО Заштита, екологија и пројектовање Бијељина ЈИБ: 4402744640003 | 175,50КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 30.04.2017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 24.03.2017. | 15.05.2017. -Укупна утрошена вредност уговора 175,50 КМ |  |
| 9 | ЕЛОБОРАТ О ПОТРЕБИ ПРОДУЖЕЊА УТВРЂЕНОГ СТАЖА ОСИГУРАЊА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ ПО ОСНОВУ АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА ЗА РАДНА МЈЕСТА У ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ ОЗП-дс-30/17 75300000-9 | Директни споразум 1293-8-2-64/17 | ДОО Заштита, екологија и пројектовање Бијељина ЈИБ: 4402744640003 | 760,50КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 30.04.2017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 24.03.2017. | 15.05.2017. -Укупна утрошена вредност уговора 760,50 КМ |  |
| 10 | МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ И ОГЛАШАВАЊЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА, АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ПРЕДСЈЕДНИКА СГ, УЗ ЕМИТОВАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, ОГЛАСА И ЧЕСТИТКИ КГН-03( 2 Лота)/17 Лот 1 64200000-8 Телекомуникацијске услуге | Отворени поступак 1293-1-2-14-5-55/17 | РТВ БН Бијељина ЈИБ:4400330920001 | 70.200,00 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године -Плаћање: -исплатом привремених мјесечних ситуација, са одложеним плаћањем 90 календарских дана од испостављања рачуна. - исплатом окончане ситуације са одложеним плаћањем 90 календарских дана од испостављања рачуна. |  |  |  |  | 24.03.2017. |  |  |
| 11. | МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА КГН-03( 2 Лота)/17 Лот 2 64200000-8 Телекомуникацијске услуге | Отворени поступак 1293-1-2-14-5-55/17 | РТВ БН Бијељина ЈИБ:4400330920001 | 70.200,00 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године -Плаћање: -исплатом привремених мјесечних ситуација, са одложеним плаћањем 90 календарских дана од испостављања рачуна. - исплатом окончане ситуације са одложеним плаћањем 90 календарских дана од испостављања рачуна. |  |  |  |  | 24.03.2017. |  |  |
| 12 | Набавка санитетских ормарића ОЗП-дс-23/17 33192300-5 | Директни споразум 1293-8-1-65/17 | ДОО ИЦМ Бијељина ЈИБ: 4400367920001 | 386,10КМ са ПДВ-ом -Предметне робе треба испоручити у року од дана потписивања уговора до 31.03.2017. -Плаћање: након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 10.03.2017. | 31.03.2017. Укупна утрошена вредност уговора 386,10 КМ |  |
| 13 | Испитивање и сервисирање апарата за заштиту апарата за дисање ОЗП-дс-31/17 50413200-5 | Директни споразум 1293-8-2-68/17 | ДОО Инпроз Тузла ЈИБ: 420919345009 | 1.755,00КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 30.04.2017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 24.03.2017. | 08.06.2017. Укупно утрошена вредност 1.755,00 Км |  |
| 14 | Чишћење и измуљивање дијела секундарног канала II у дужини од око 1000 метара СКП-н-06(2 Лота)/16- Лот 2 90733400-8 – услуге чишћења површинских вода | Отворени поступак 1293-1-2-4-5-58/17 | ДОО ХД Горња Трнова Угљевик ЈИБ: 4402689950006 | 10.062,00 КМ са ПДВ-ом -Предметне услуге ће се извршитит у року од 30 календарских дана од дана увођење у посао. -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна | Једностарани раскид уговора о пружању услуга од дана 23.11.2017. |  |  |  | 22.03.2017. |  |  |
| 15 | Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина СКП-24( 2 Лота)-/17-Лот 2 45233142-6 | Отворени поступак 1293-1-3-13-5-69/17 | ДОО Радиша Бијељина ЈИБ: 4400313750003 | 99.450,00 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана закључивања до 31.12.2017. године -Плаћање: - исплатом привремених мјесечних ситуација , одложено 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања ситуације - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке констатације да су радови изведени у складу са уговором, одложено 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања ситуације - уговор се закључује без аванса | СКП-24(2 Лота)-Лот 2-у1/17 Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи на Радове на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина Додатни Уговор на Уговор број: 02-404-8/2017 Лот 2 од 31.03.2017. године -19.890,00 КМ са ПДВ-ом од 15.12.2017. |  |  |  | 31.03.2017. | 02.11.2017. Укупно утрошена средства 99.450,00 КМ Уговор 1 16.01.2018. Укупна утрошена вредност 19.890,00КМ |  |
| 16 | Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите, БИЗ-02/17 45200000-9. | Преговарачки поступак 1293-1-3-9-5-59/17 | ДОО Призма Бијељина ЈИБ: 4402198620004 | 49.961,75 КМ са ПДВ-ом - Крајњи рок завршетка предметних радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао. -Плаћање: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, то одложено 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања рачуна - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. | БИЗ-02-У1/17 УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА,, САНАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ПОРОДИЧНИХ ОБЈЕКАТА КОРИСНИЦИМА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ" ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР 02-404-10/17 ОД 31.03.2017. ГОДИНЕ -4.919,03 КМ са ПДВ-ом потписан 03.11.2017. |  |  |  | 31.03.2017. | 14.08.2017. Укупно утрошена средства 49.961,75 КМ |  |
| 17 | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) СКП-дс-02/17 907334000-8 | Директни споразум 1293-8-2-71/17 | ЗР Хусић Јања ЈИБ: 4509364810002 | 5.980,00КМ без ПДВ-а -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.122017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 24.03.2017. | 31.12.2017. Укупна утрошена вредност 5.980,00 КМ |  |
| 18 | АФИРМАЦИЈА РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПРЕКО РАДИЈСКОГ ПРОГРАМА КГН-дс-02/17 64228000-0 | Директни споразум 1293-8-2-70/17 | ДОО Бобар радио Бијељина ЈИБ: 4400435270002 | 2.106,00КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.08.2017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 24.03.2017. |  |  |
| 19 | Набавка ужине за ромску дјецу у 2017. години ДД-02/17 15894210-6 | Конкурентски поступак 1293-7-1-19/17 | ДОО Браћа Лазић Бијељина ЈИБ: 4402202670003 | 3.896,10 КМ са ПДВ-ом -Предметне робе треба испоручити у року од дана потписивања уговора до 31.12.2017. -Плаћање: након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 30.03.2017. |  |  |
| 20 | Услуге интернета СЗП-22(3 Лота)/16-Лот 3 64200000-8 | Отворени поступак 1293-1-2-165-5-30/17 | АД Мтел Бања Лука ЈИБ:4400964000002 | 6.357,73 КМ са ПДВ-ом -Овај уговор се закључује на период од дана закључивања овог уговора до 31.12.2017. године. -Плаћање : Одложено 60 календарских дана од дана испостављања фактуре -Уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 27.03.2017. |  |  |
| 21 | Градска одликавања за 2017. годину СГ-дс-01/17 1850000-4 | Директни споразум 1293-8-2-72/2017 | ЗТР Тријумф Бијељина ЈИБ: 4501289110007 | 2.921,00КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године -Плаћање: након извршене услуге и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 27.03.2017. |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |