ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , Oктобар  2017. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | Набавка ауто гума за службена возила Градске управе Града Бијељина ОЗП-дс-50/17 34351100-3 | Директни споразум 1293-8-1-160/17 | ДОО Интергај Бијељина, ЈИБ: 4400418770000 | 1.401,99 КМ са ПДВ-ом -Робе ће се испоручити у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године -Плаћање: -након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одложено 90 календарских дана од дан испостављања рачуна | 1 |  | 1 |  | 13.10.2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка спортских реквизита и то: медаља, пехара, диплома, мрежа, лопти, голова, конструкција за кошарк, хилзни за одбојку... ДД-08-ос/пу-05/15 | Појединачни уговор | ДОО Топ спорт Бијељина , ЈИБ: 4402708410000 | 3.329,82 КМ са Пдв-ом -Роба ће бити испоручена у року од једног дана од дана потписивања овог Уговора -Плаћање: након извршене испоруке и записничке примопредаје -рачун достављен до 5-ог у мјесецу биће плаћене до краја тог мјесеца |  |  |  |  | 09.10.2017 | 10.10.2017. Укупна утрошена вредност 3.329,82 КМ |  |
| 3 | Осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина ОЗП-12(2 Лота) Лот 2-п1/17 66000000-0 | Отворени поступак 1293-1-2-136-5-173/17 | АД Дрина осигурање Милићи, ЈИБ: 4400258470004 | 17.896,49 КМ (без ПДВ-а) -Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге вршити у периоду од годину дана од дана потписивања уговора. -Плаћање: -Плаћање услуге вршити одмах приликом осигурања и регистрације возила -Уговор се закључује без авансног плаћања. |  |  |  |  | 16.10.2017 |  |  |
| 4. | Санирање стамбеног објекта на Пет језера који је у власништву Града Бијељина БИЗ-04/17 45000000-9. | Отворени поступак | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ: 4402198620004 | 8.967,93 КМ са ПДВ-ом -Рок: Крајњи рок завршетка предметних радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао. -Плаћање: исплатом привремених мјесечних ситуација и то одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и то одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  |  |  | 09.10.2017 | 15.12.2017. Укупно утрошена средства 8.967,93КМ |  |
| 5. | УСЛУГЕ МАШИНСКОГ И РУЧНОГ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ ОЗП-дс-53/17 90917000-8 | Директни споразум 1293-8-2-168/2017 | ЗР Аутопраоница Д.Р. Сити Бијељина, ЈИБ: 4510420690005 | 1.530,00 КМ (без ПДВ-а) -Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге вршити у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2017.. -Плаћање –након извршене услуге –одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре -Уговор се закључује без авансног плаћања. |  |  |  |  | 23.10.2017. |  |  |
| 6 | НАБАВКА ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА И НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ОЗП-дс-52/17 32000000-3 | Директни споразум 1293-8-1-167/2017 | ДОО Панта реи Бијељина, ЈИБ: 4400305730001 | 1.999,50 КМ (без ПДВ-а) -Робе ће се испоручити у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године -Плаћање –након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одложено 90 календарских дана од дана испостављаног рачуна -Уговор се закључује без авансног плаћања. |  |  |  |  | 23.10.2017. | 29.11.2017. Укупна утрошена вредност уговора 1.999,50 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7 | Извођење радова на изградњи oбјекта штале за краве са измузиштем и наставним центром I фаза(груби грађевински радови, извођење земљаних и бетонских радова на објекту фарме) ДД-15/17 45200000-9 | Отворени поступак 1293-1-3-150-5-187/17 | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ: 4402198620004 | 237.551,54 КМ са ПДВ-ом -Рок: Крајњи рок завршетка предметних радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао. -Плаћање: исплатом - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и то одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  |  |  | 23.10.2017 | 29.12.2017 Укупна утрошена вредност 237.551,53 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8 | ПРОМОЦИЈА АКТИВНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У АКТИВНОСТИМА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПУТЕМ ОБЈАВЉИВАЊА ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У ДНЕВНИМ НОВИНАМА КГН-дс-05/17 98133100-5 | Директни споразум 1293-8-2-173/17 | ДОО НИГД „ДНН“ Бања Лука ЈИБ: 4400848860002 | 6.950,97 КМ (са ПДВ-а) -Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге вршити у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2017.. -Плаћање –након извршене услуге –одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре -Уговор се закључује без авансног плаћања. |  |  |  |  | 26.10.2017. |  |  |
| 9 | Набавка двије клупе за дојиље СКП-дс-07/17 39113300-0 | Директни споразум 1293-8-1-174/17 | ДОО Декор градња Теслић ЈИБ: 4403975310002 | 936,00 КМ (са ПДВ-а) -Робе ће се испоручити у периоду од 10 од дана потписивања уговора -Плаћање –након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одложено 90 календарских дана од дана испостављаног рачуна -Уговор се закључује без авансног плаћања. |  |  |  |  | 30.10.2017. | 04.11.2017. Укупна утрошена вредност 936,00 КМ |  |
|  |  |  |  | нб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нб |  |  |  |  |  |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |