ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , СЕПТЕМБАР  2017. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина СКП-13( 2 Лота)/17-Лот 2 50232200-2 | Отворени поступак 1293-1-2-77-5-157/17 | ДОО Саком Сарајево, ЈИБ: 4420081490006 | 34.632,00 са ПДВ-ом -Предметне услуге пружалац услуга дужан је вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2017. године. -Плаћање: -испостављене ситуације ће бити плаћене одложено 90 календарских дана од дана испостављања - уговор се закључује без аванса - Гаранција на извршене услуге износи минимално 6. мјесеци од дана када су услуге извршене. | 1 |  | 1 |  | 06.09.2017. | 12.12.2017. Укупно утрошена средства 29.776,50 КМ |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина СКП-13( 2 Лота)/17-Лот 1 50232200-2 | Отворени поступак 1293-1-2-77-5-157/2017 | ДОО Саком Сарајево, ЈИБ: 4420081490006 | 33.813,00 са ПДВ-ом -Предметне услуге пружалац услуга дужан је вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2017. године. -Плаћање: -испостављене ситуације ће бити плаћене одложено 90 календарских дана од дана испостављања - уговор се закључује без аванса - Гаранција на извршене услуге износи минимално 6. мјесеци од дана када су услуге извршене за танкослојне ознаке и минимално три године дебелослојне ознаке. |  |  | 06.09.2017 | 12.12.2017. Укупно утрошена средства 23.559,85 КМ |  |
| 3. | Израда шумско привредне основе за приватне шуме на подручју Града Бијељина за период од 01.01.2018. године до 31.12.2027. ПЉ-03/17 77200000-2 | ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б 1293-0-2-8-7-156/17 | ДОО Шума план Бања Лука, ЈИБ: 4401778170000 | 78.507,00 са ПДВ-ом -Предметне услуге пружалац услуга дужан је вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2017. године. -Плаћање: - одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна у износу од 25% укупне вриједности, 37,50 % укупног износа у другој половини 2018. године и 37,50 % у другој половини 2019. године, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди - уговор се закључује без аванса |  |  | 04.09.2017. |  |  |
| 4. | Aсфалтирање локалних, некатегорисаних путева и градских улица на подручју града Бијељина СКП-36/17 45233140-2 | Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума 1293-1-3-138-5-159/17 | ДОО Бук Промет, Бијељина, ЈИБ: 4400391040004 | 539.964,24 КМ са ПДВ-ом -Оквирни споразум се закључује на период од момента потписивања Оквирног споразума до 31.12.2017.. -Плаћање:- да се јединичне цијене из прихваћене понуде НЕЋЕ МИЈЕЊАТИ за све вријеме трајања овог оквирног споразума, без обзира на услове на тржишту,- да се посебан уговор о извођењу конкретних радова закључује без аванса - да се за сваки појединачни посао закључује посебан уговор на основу кога ће испостављени рачуни бити исплаћивани на жиро рачун број: , након достављеног рачуна и то одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана - да се захтјев за измјену јединичних цијене из овог оквирног споразума сматра захтјевом, и довољним разлогом, за раскид истог. - гарантни рок је ДВИЈЕ ГОДИНЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА |  | 1. Појединачни уговор СКП-36-ос/пу-01/17 -Износ појединачног уговора 99.926,98КМ440. 037,26 КМ са ПДВ-ом потписан 21..09.2017. 2. Појединачни уговор СКП-36-ос/пу-02/17 -Износ појединачног уговора 439.842.41/194,85 КМ са ПДВ-ом потписан 10..10.2017. | 08.09.2017 | 1.Укупна утрошена вредност 02-404-145/2017-01 99.926,98 КМ од 13.10.2017. година 2.Укупна утрошена вредност 02-404-145/2017-02 439.842,41 КМ од 27.12.2017. година |  |
| 5. | Извођење радова на изградњи дома културе у Новим Дворовима ДД-10/17 45200000-9 | Отворени поступак уз провођење е-аукције 1293-1-3-139-5-163/17 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина, ЈИБ: 4400443960000 | 21.612,45 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од 30 дана од потписивања Уговора. -Плаћање:- - исплатом окончане ситуације тек након завршене записниче примопредаје и то одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана - Уговор се закључује без аванса - гарантни рок је ДВИЈЕ ГОДИНЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА | Уговор 1- Вишак радова у износу од 4.320,99 КМ са ПДВ-ом од 24.11.2017. године |  | 18.09.2017. | 14.12.2017. Укупно утрошена средства 25.238,8 1 КМ |  |
| 6. | Набавка и уградња нових клима ОЗП-дс-51/17 42512000-8 | Директни споразум 1293-8-1-153/17 | ДОО Сони компјутерс Бијељина ЈИБ: 4400412730006 | 2.202.,00 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.10.2017. године -Плаћање: - -одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре- Уговор се закључује без аванса |  |  | 25.09.2017 |  |  |
| 7 | Ревизија пројектно техничке документације нискоградње - Главног пројекта за изградњу саобраћајница у оквиру Индустријске зоне 2 Бијељина - фаза 1 СКП-дс-06/17 71248000-8 | Директни споразум 1293-8-2-151/17 | ДОО Роутинг Бања Лука., ЈИБ: 4402891600009 | 936.,00 КМ са ПДВ-ом -крајњи рок за завршетак услуга је 30 дана од дана закључивања уговора. -Плаћање: - - након извршене услуге односно састављања Записника о извршеним услугама и то одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре- Уговор се закључује без аванса |  |  | 25.09.2017. |  |  |
| 8 | Одржавање јавне расвјете у граду Бијељина и осталим насељеним мјестима на подручју града Бијељина СКП-14-ос/пу-12/15 | Појединачни уговор | ДОО Телефонија Видаковић Добој 4400011580001 | 44.977,20 КМ са ПДВ-ом -Предметне услуге извршити од дана потписивања овог уговора до 31.12.2017. године -Плаћање: -након извршене услуге и испоствљеног рачуна, - за рачун достављен до 5-ог у мјесецу плаћање се врши до краја тог мјесеца -Гаранција за пружене услуге траје годину дана од дана када су предметне услуге извршене осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 27.09.2017 |  | Веза са оквирном споразумом број: 02-404-65/2015 од 04.08.2015.године |
| 9. | Чишћење канала МЗ Хасе СКП-18(ц1,2 ЛОта)/17-Лот 2 90000000-0 | Отворени поступак 1293-1-2-116-5-164/17 | ДОО Радиша Бијељина, ЈИБ: 4400313750003 | 15.529,55 КМ са ПДВ-ом -крајњи рок за завршетак услуга је 60 дана од дана увођења у посао, а крајњи рок за реализацију уговора је 31.12.2017. -Плаћање: - - - исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге, одложено 90 (деведесет) календарских дана од дана достављања, `- исплатом окончане ситуације одложено 90 (деведесет) календарских дана од дана достављања, - уговор се закључује без аванса |  |  | 22.09.2017 | 15.11.2017. Укупно утрошена средства 15.529,55 КМ |  |
| 10 | Изградња кружне раскрснице Блед СКП-38/17 45233128-2 | Отворени поступак 1293-1-3-140-5-166/17 | ДОО Бијељина пут , Бијељина ЈИБ: 4400380860000 | 128.851,96 КМ са ПДВ-ом - Крајњи рок завршетка радова је 30 (ТРИДЕСЕТ) календарских дана од дана давања писменог налога за почетак извођења радова , а крајњи рок за реализацију уговора је 31.12.2017. године -Плаћање:- - исплатом привремених мјесечних ситуација, са одложеним плаћањем 90 календарских дана од испостављања рачуна. - исплатом окончане ситуације са одложеним плаћањем 90 календарских дана од испостављања рачуна. - уговор се закључује без аванса - гарантни рок је ДВИЈЕ ГОДИНЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА |  |  | 25.09.2017 |  |  |
| 11 | Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насњељу Лединци VII фаза- занатски радови ДД-07/17 45200000-9 | Отворени поступак 1293-1-3-142-5-167/17 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 299.550,75 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од 60 дана од потписивања Уговора. -Плаћање:- - исплатом окончане ситуације тек након завршене записниче примопредаје и то одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана - Уговор се закључује без аванса - гарантни рок је ДВИЈЕ ГОДИНЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА |  |  | 25.09.2017. | 04.12.2017. Укупно утрошена средства 299.550,75 КМ |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |