ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , МАЈ  2018. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 2018. ГОДИНЕ СКП-23/18 71355000-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК уз провођење Е-аукције 1293-1-2-32-5-92/18 | ДОО Геоматик Бијељина ; ЈИБ: 4400390660009 | 15.502,50 КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године . -Плаћање: -Након извршених мјесечних услуга, испоставићемо рачун који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ фактуре. - Испостављене фактуре ће бити исплаћиване 90 календарских дана од дана испостављања рачуна - Уговор се закључује без аванса | 1 |  | 1 |  | 04.05.2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | НАБАВКА ЛИЧНЕ ОПРЕМЕ (ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ) ЗА ПРИПАДНИКЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ , БИЗ-01/18 1800000-9 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА уз провођење Е- аукције 1293-7-1-36/18 | ДОО Пурић Бијељина ЈИБ: 4402954290005 | 16.877,25 КМ са ПДВ-ом -Испоручилац предметних роба је дужан исту испоручити у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора. -Плаћање: - након сваке извршене испоруке роба - одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре/ситуације - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 07.05.2018. | 18.06.2018. године Укупна утрошена вредност 16.877,25 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3. | НАБАВКА ВИШЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ОЗП-03/18 34100000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА '' Е-аукције'' 1293-1-1-49-5-96/18 | ДОО ЛД Ауто Бијељина ЈИБ: 44003300110004 | 69.900,00КМ са ПДВ-ом -Испоручилац предметних роба је дужан исту испоручити у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора. -Плаћање: - након сваке извршене испоруке роба - одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре/ситуације - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 08.05.2018. | 31.12.2018. године Укупно утрошена вредност уговора 69. 900,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4. | Санитарни преглед радника ОЗП-дс-24/18 85111820-4 | Директниспоразум 1293-8-2-83/18 | Дом здравља Бијељина ЈИБ: 4400379180003 | 850,09 КМ са ПДВ-ом -Уговорене услуге се пружају у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2018. године - Плаћање : одложено плаћање 30 дана од испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 07.05.2018. | 31.12.2018. године Укупна утрошена вредност уговора 400,05 КМ са ПДВ-ом |  |
| 5 | Превентивно одржавање система топлотних пумпи ОЗП-дс-23/18 50720000-8 | Директниспоразум 1293-8-2-86/18 | ДОО Енеко еколошки системи Бијељина ЈИБ: 4403159850007 | 2.935,53 КМ са ПДВ-ом -Уговорене услуге се пружају у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2018. године - Плаћање : одложено плаћање 30 дана од испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 07.05.2018. | 31.12.2018. године Укупна утрошена вредност уговора 2.935,53 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ - II ФАЗА (ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, БЕТОНСКИ И АБ, АРМИРАЧКИ, ЗИДАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ФАРМЕ) ДД-06/18( наставак пројекта ДД-15/17) 45200000-9 | ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24. ЗЈН 1293-4-3-87-5-99/18 | ДОО Призма Бијељина ; ЈИБ:4402198620004 | 1 99.869,58 КМ са ПДВ-ом - Крајњи рок завршетка радова је 60 календарских дана од дана увођења у посао, а Извођач ће бити уведен у посао у року 10 дана од дана потписивања уговора. -Плаћање: - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и, и то одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања рачуна - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  |  |  | 14.05.2018. | 23.08.2018. године Укупна утрошена вредност 199.869,58 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7. | НАБАВКА СЕДМИЧНИХ ЛОКАЛНИХ НОВИНА ЗА ПОТРЕБЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КГН-02/18 22200000-2 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-7-1-50/18 | ЈИП Семберија и Мајевица Биејљина ; ЈИБ: 4400356640007 | 9.999,99 КМ са ПДВ-ом -Испоручилац предметних роба је дужан исту испоручити у року од дана потписивања уговора до 31.12.2018.. -Плаћање: - одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре/ситуације - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 27.04.2018 |  |  |
| 8. | ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА СКП-10/18 90600000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК уз провођење Е-аукције 1293-1-2-43-5-94/18 | АД Комуналац Бијељина; ЈИБ: 4400305650008 | 29.999,99 КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године . -Плаћање: - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 10.05.2018 |  |  |
| 9 | Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева –ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА-Лот 1 СКП-13(4 Лота)/18-Лот 1 60112000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-41-5-98/18 | ДОО Јовић СД Угљевик; ЈИБ: 4401885330001 | 42.485,04КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године . -Плаћање: - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна или ситуације, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 14.05.2018 | Укупно утрошена вредност 42.485,04 КМ са ПДВ-ом од 04.01.2019. године |  |
| 10 | Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева –ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА СКП-13(4 Лота)/18-Лот 2 60112000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-41-5-98/18 | ДОО Дис компани Бијељина ; ЈИБ:44003522100007 | 52.368,03 КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године . -Плаћање: - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна или ситуације, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 14.05.2018 | Укупно утрошена вредност 52.368,03 КМ са ПДВ-ом од 20.09.2018. године |  |
| 11 | Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева –СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА СКП-13(4 Лота)/18-Лот 3 60112000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-41-5-98/18 | ДОО Дис компани Бијељина ; ЈИБ:44003522100007 | 24.783,53 КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године . -Плаћање: - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна или ситуације, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 14.05.2018. | Укупно утрошена вредност 24.78353 КМ са ПДВ-ом од 20.09.2018. године |  |
| 12 | Одржавање-пошљунчавање градских макдамских улица СКП-13(4 Лота)/18-Лот 4 60112000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-41-5-98/18 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина ; ЈИБ: 44004439600000 | 24.921,00 КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године . -Плаћање: - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна или ситуације, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 14.05.2018 | Укупно утрошена вредност 24.921,00 КМ са ПДВ-ом од 23.10.2018. године |  |
| 13 | Урамљивање и уградња стакла на сликама ОЗП-дс-31/18 45441000-0 | Директниспоразум 1293-8-3-89/18 | ЗСР Липовица Бијељина ЈИБ: 4501297560003 | 3.260,00 КМ без ПДВ-а -Радови се извршавају у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2018. године - Плаћање : одложено плаћање 30 дана од испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 11.05.2018. | 31.12.2018. године Укупна утрошена вредност уговора 2.188,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 14 | КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (5.000.000,00 КМ) ШИФРА: Ф-01/18 66000000-0 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-15-5-97/18 | Интеза Сан Паоло ДД БиХ ЈИБ:4200720670007 | 1.165.100,52 КМ са ПДВ-ом - Рок отплате овог кредита је 10 (десет) година односно 120 (словима: стотинудвадесет) мјесеци након истека грејс периода од 2 (двије) године односно 24 (словима: двадесетчетири) мјесеца. -Плаћање -Рок отплате почиње након истека грејс периода од 2 (двије) године односно 24 (словима: двадесетчетири) мјесеца. -Главница кредита и камата ће се отплаћивати према ануитетном плану отплате који је Банка доставила Кориснику кредита а који је саставни дио прихваћене понуде. Начин отплате кредита је у једнаким мјесечним ануитетима |  |  |  |  | 03.05.2018. |  |  |
| 15 | Набавка усисивача за потребе Градске управе Града Бијељина ОЗП-дс-37/18 39710000-2 | Директниспоразум 1293-8-1-91/18 | ДОО Сони Компјутерс Бијељина ЈИБ: 4400412730006 | 2.827,00 КМ са ПДВ-ом -Робе ће се испоручити у периоду од дана потписивања уговора до 30.06.2018. године - Плаћање : одложено плаћање 30 дана од испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 11.05.2018. | 31.12.2018. године Укупно утрошена вредност уговора 2.827,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 16 | АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКРОТОКСИНЕ - АФЛАТОКСИН Б1+Б2+Г1+Г2+М1 ИП-01(4 Лота)/18-Лот 1 71900000-7 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-2-34/18 | ЈУ Ветеринарски Институт РС Др Васо Бутозан Бања Лука ЈИБ: 4400809290002 | 234,00 КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године . -Плаћање: - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 16.05.2018 |  |  |
| 17 | ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ИСПРАВНОСТИ ИП-01(4 Лота)/18-Лот 2 71900000-7 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-2-34/18 | ЈУ Ветеринарски Институт РС Др Васо Бутозан Бања Лука ЈИБ: 4400809290002 | 5.967,00 КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године . -Плаћање: - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 16.05.2018 |  |  |
| 18 | НАБАВКА ДВА ПЛАСТИЧНА ЧАМЦА ОД ПОЛИЕТИЛЕНА БИЗ-02/18 3450000-2 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ уз провођење Е- Аукције 1293-7-1-19/18 | ДОО Мигрос Сарајево ЈИБ: 4202221150003 | 12.506,13 КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од 30 дана од дана потписивања Уговора -Плаћање: - Рачун ће бити достављен након испоруке наведене робе тј. потписивања Записника о преузетој роби између Наручиоца и Испоручиоца робе. - одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре/ситуације - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 18.05.2018 | 02.10.2018. године Укупна утрошена вредност 12.506,13 КМ са ПДВ-ом |  |
| 19 | Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина СКП-19/18 60112000-6 | Отворени поступак 1293-1-2-58-5-106/18 | ДОО Дис компани Бијељина ЈИБ: 4403522100007 | 94.740,75 КМ са ПДВ-ом -Предметне услгуе ће се вршити у периоду од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године -Плаћање : - Након извршених мјесечних услуга, испоставићемо рачун који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ фактуре. - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 21.05.2018. | Укупно утрошена вредност 94.673,48 КМ са ПДВ-ом од 07.08.2018. године |  |
| 20 | ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ , ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА ШИФРА:СКП-07/18 90000000-7 ШИФРА:СКП-07/18 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-59-5-105/18 | ДОО Радиша Бијељина ЈИБ: 4400313750003 | 44.738,46 КМ са ПДВ-ом -Предметне услгуе ће се вршити у периоду од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године -Плаћање : - Након извршених мјесечних услуга, испоставићемо рачун који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ фактуре. - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна - уговор се закључује без аванса | Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјeсним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја Додатни Уговор на Уговор бр: 02-404-62/2018 од 18.05.2018. године Шифра: СКП-07-у1/18 Укупан износ 9.945,00 КМ са ПДВ-ом од 31.12.2018 |  |  |  | 21.05.2018. |  |  |
| 21 | Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина СКП-15(2 Лота)/18-Лот 1 60112000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-57-5-107/18 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина ЈИБ: 4400443960000 | 64.868,31 КМ са ПДВ-ом -Предметне услгуе ће се вршити у периоду од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године -Плаћање : - привремене мјесечне ситуације достављене за услугу плаћа на сљедећи начин: одложено плаћање 90 ( деведесет ) календарских дана од испостављања рачуна. - окончана ситуација достављена за услугу плаћа на сљедећи начин: одложено плаћање 90 ( деведесет ) календарских дана од испостављања рачуна. - уговор се закључује без аванса | Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина Додатни Уговор на Уговор бр: 02-404-58/2018 Лот 1 од 16.05.2018. године; Шифра: СКП-15(2 Лота)Лот 1-у1/18 Вишак услуга: 14.998,23 КМ са ПДВ-ом од 20.12.2018. |  |  |  | 18.05.2018. | - Укупно утрошена вредност 64.868,31 КМ са ПДВ-ом од 31.10.2018. године -Додатни уговор : Укупно утрошена вредност 14..998,23 КМ са ПДВ-ом од 31.01.2019. године |  |
| 22 | Редовно одржавања (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина - Лот 2. СКП-15(2 Лота)/18-Лот 2 60112000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-57-5-107/18 | ДОО Радиша Бијељина ЈИБ: 4400313750003 | 29.858,40 КМ са ПДВ-ом -Предметне услгуе ће се вршити у периоду од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године -Плаћање : - привремене мјесечне ситуације достављене за услугу плаћа на сљедећи начин: одложено плаћање 90 ( деведесет ) календарских дана од испостављања рачуна. - окончана ситуација достављена за услугу плаћа на сљедећи начин: одложено плаћање 90 ( деведесет ) календарских дана од испостављања рачуна. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 21.05.2018. | Укупно утрошена вредност 29.842,89 КМ са ПДВ-ом од 13.12.2018. године |  |
| 23 | Хемијска анализа на адитиве ИП-01(4 Лота)/18-Лот 3 71900000-7 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-2-34/18 | ЈЗУ Институт за јавно здравство РС Бања Лука ЈИБ: 4400963610001 | 1.440,00 КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године . -Плаћање: - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 23.05.2018 |  |  |
| 24 | Хемијска анализа на фталате ИП-01(4 Лота)/18-Лот 4 71900000-7 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-2-34/18 | ЈЗУ Институт за јавно здравство РС Бања Лука ЈИБ: 4400963610001 | 1.152,00 КМ са ПДВ-ом - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године . -Плаћање: - одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 23.05.2018 |  |  |
| 25 | Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце ТВЈ-05/18 35811100-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-1-54-5-108/18 | ДОО Пурић Бијељина ЈИБ: 4402954290005 | 19.900,30КМ са ПДВ-ом -Испоручилац предметних роба је дужан исту испоручити у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора. -Плаћање: - након сваке извршене испоруке роба - одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре/ситуације - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 23.05.2018. |  |  |
| 26 | РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ; Лот 1 ШИФРА: ОЈН – 01 (4Лот-а)/18 71000000-8 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-7-2-53/18 | ДОО Институт за грађевинарство ИГ Бања Лука; ЈИБ: 4400918310005 | 10.064,34 КМ са ПДВ-ом - Оквирни споразум се закључује на период од момента потписивања Оквирног споразума до 31.12.2018.године . -Плаћање: - да се јединичне цијене из прихваћене понуде НЕЋЕ МИЈЕЊАТИ за све вријеме трајања овог оквирног споразума, без обзира на услове на тржишту, - да се посебан уговор о извођењу конкретних услуга закључује без аванса - да се за сваки појединачни посао закључује посебан уговор на основу кога ће испостављени рачуни бити исплаћивани на жиро рачун након достављеног рачуна и то одложени плаћање 90 (деведесет) календарских дана - пружалац услуга је обаваезан да након извршених мјесечних услуга, испостави рачун који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ фактуре. |  |  | 1. Појединачни уговор OЈН-01(4 Лота)-Лот1-ос/пу-01/18 -Износ појединачног уговора 81,90 КМ /9.982,44КМ са ПДВ-ом потписан 15.10.2018. 2. Појединачни уговор OЈН-01(4 Лота)-Лот1-ос/пу-02/18 -Износ појединачног уговора 505,79 КМ /9.476,65КМ са ПДВ-ом потписан 23.11.2018. |  | 17.05.2018. | 2. ОЈН-01(4 Лота)-Лот 1-ос/пу-02/18 05.02.2019. -Укупно утрошена вредност 505.79 КМ са ПДВ-ом |  |
| 27 | РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ – ЛОТ 2 ШИФРА: ОЈН – 01 (4Лот-а)/18 71000000-8 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-7-2-53/18 | ДОО За пројектовање, посредовање и услуге „Геопут“ Бања Лука; ЈИБ: 4400840290002 | 6.955,65 КМ са ПДВ-ом - Оквирни споразум се закључује на период од момента потписивања Оквирног споразума до 31.12.2018.године . -Плаћање: - да се јединичне цијене из прихваћене понуде НЕЋЕ МИЈЕЊАТИ за све вријеме трајања овог оквирног споразума, без обзира на услове на тржишту, - да се посебан уговор о извођењу конкретних услуга закључује без аванса - да се за сваки појединачни посао закључује посебан уговор на основу кога ће испостављени рачуни бити исплаћивани на жиро рачун након достављеног рачуна и то одложени плаћање 90 (деведесет) календарских дана - пружалац услуга је обаваезан да након извршених мјесечних услуга, испостави рачун који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ фактуре. |  |  | 1. Појединачни уговор OЈН-01(4 Лота)-Лот2-ос/пу-01/18 -Износ појединачног уговора2.068,56КМ /4.887,09КМ са ПДВ-ом потписан 07.11.2018. 2. Појединачни уговор OЈН-01(4 Лота)-Лот2-ос/пу-02/18 -Износ појединачног уговора1.101,91КМ /3.785,18КМ са ПДВ-ом потписан 07.11.2018. |  | 24.05.2018. |  |  |
| 28 | РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ – ЛОТ 3 ШИФРА: ОЈН – 01 (4Лот-а)/18 71000000-8 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-7-2-53/18 | ДОО Институт за грађевинарство ИГ Бања Лука; ЈИБ: 4400918310005 | 1.404,00КМ са ПДВ-ом - Оквирни споразум се закључује на период од момента потписивања Оквирног споразума до 31.12.2018.године . -Плаћање: - да се јединичне цијене из прихваћене понуде НЕЋЕ МИЈЕЊАТИ за све вријеме трајања овог оквирног споразума, без обзира на услове на тржишту, - да се посебан уговор о извођењу конкретних услуга закључује без аванса - да се за сваки појединачни посао закључује посебан уговор на основу кога ће испостављени рачуни бити исплаћивани на жиро рачун након достављеног рачуна и то одложени плаћање 90 (деведесет) календарских дана - пружалац услуга је обаваезан да након извршених мјесечних услуга, испостави рачун који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ фактуре. |  |  | 1. Појединачни уговор OЈН-01(4 Лота)-Лот 3-ос/пу-01/18 -Износ појединачног уговора58,50КМ /1.345,50КМ са ПДВ-ом потписан 07.11.2018. |  | 17.05.2018. |  |  |
| 29 | РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА – ЛОТ 4 ШИФРА: ОЈН – 01 (4Лот-а)/18 71000000-8 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-7-2-53/18 | ДОО Институт за грађевинарство ИГ Бања Лука; ЈИБ: 4400918310005 | 3.627,00КМ са ПДВ-ом - Оквирни споразум се закључује на период од момента потписивања Оквирног споразума до 31.12.2018.године . -Плаћање: - да се јединичне цијене из прихваћене понуде НЕЋЕ МИЈЕЊАТИ за све вријеме трајања овог оквирног споразума, без обзира на услове на тржишту, - да се посебан уговор о извођењу конкретних услуга закључује без аванса - да се за сваки појединачни посао закључује посебан уговор на основу кога ће испостављени рачуни бити исплаћивани на жиро рачун након достављеног рачуна и то одложени плаћање 90 (деведесет) календарских дана - пружалац услуга је обаваезан да након извршених мјесечних услуга, испостави рачун који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ фактуре. |  |  |  |  | 17.05.2018. |  |  |
| 30 | НАБАВКА МЕТАЛНИХ СТАЛАКА ЗА ЗАСТАВЕ ОЗП-дс-35/18 44316000-8 | Директниспоразум 1293-8-1-96/18 | ДОО Еуро панели Бијељина ЈИБ: 4403883620005 | 1.825,20 КМ са ПДВ-ом -Робе ће се испоручити у периоду од 45 дана од дана потписивања уговора - Плаћање : одложено плаћање 30 дана од испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 22.05.2018. | 31.12.2018. године Укупно утрошена вредност уговора 1.825,20 КМ са ПДВ-ом |  |
| 31 | НАБАВКА УМЈЕТНИЧКИХ СЛИКА СА МОТИВИМА ГРАДА БИЈЕЉИНА КГН-дс-01/18 22312000-0 | Директниспоразум 1293-8-1-97/18 | Галерија Лекасеј Бијељина ЈИБ: 4500987700006 | 1.700,00 КМ без ПДВ-а -Робе ће се испоручити у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2018. године - Плаћање : одложено плаћање 30 дана од испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 10.05.2018. | 31.12.2018. године Укупна утрошена вредност уговора 7.008,30 КМ без ПДВ-а |  |
| 32 | НАБАВКА КОПЉА ЗА ЗАСТАВЕ ОЗП-дс-30/18 35821100-6 | Директниспоразум 1293-8-1-103/18 | ДОО ЛОГО Бијељина ЈИБ: 4403047540005 | 585,00 КМ са ПДВ-ом -Робе ће се испоручити у року од дана потписивања уговора до 31.12.2018. - Плаћање : одложено плаћање 30 дана од испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 14.05.2018. | 31.12.2018. године Укупно утрошена вредност уговора 585,00КМ са ПДВ-ом |  |
| 33 | Набавка застава за потребе Градске управе Града Биејљина ОЗП-дс-26/18 35821000-5 | Директниспоразум 1293-8-1-104/18 | ДОО ЛОГО Бијељина ЈИБ: 4403047540005 | 3.650,40 КМ са ПДВ-ом -Робе ће се испоручити у року од дана потписивања уговора до 31.12.2018. - Плаћање : одложено плаћање 30 дана од испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 14.05.2018. | 31.12.2018. године Укупна утрошена вредност уговора 3.650,40 КМ са ПДВ-ом |  |
| 34 | Набавка клима уређаја ОЗП-дс-36/18 42512000-8 | Директниспоразум 1293-8-1-102/18 | ДОО Мепласт Бијељина ЈИБ: 4400388330000 | 7.008,30 КМ са ПДВ-ом -Робе ће се испоручити у року од дана потписивања уговора до 30.06.2018. - Плаћање : одложено плаћање 30 дана од испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 28.05.2018. | 31.12.2018. године Укупна утрошена вредност уговора 7.008,30 КМ са ПДВ-ом |  |
| 35 | НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ (ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ) У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА "ПАРТНЕРСТВО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ" КГН-01/18 37535200-9. | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-1-60-5-132/18 | ДОО Гловис Зеница ЈИБ: 4218750230008 | 51.891,49 КМ са ПДВ-ом -Робе ће се испоручити у року од 45 дана од дана потписивања уговора - Плаћање : -исплатом рачуна тек након испоручене робе и потписаног Записника о примопредаји , одложено 30 (ТРИДЕСЕТ) календарских дана од дана испостављања рачуна - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 31.05.2018. |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |