ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , Новембар 2018. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | Услуге сервисирања и поправке рампе на улазу на службени паркинг и телефонске централе ОЗП-дс-57/2018 50300000-8 | Директни споразум 1293-8-2-201/18 | ДОО Дигитал сервис, Бијељина, ЈИБ: 4401841390007 | 2.900,00 КМ без ПДВ-а -Рок за реализацију је од дана потписивањеа Уговора до 31.12.2018. године -Плаћање: након извршене услуге- плаћање 30 дана од дана достављања фактуре/ситуације | 1 |  | 1 |  | 02.11.2018. | 31.12.2018. године Укупна утрошена вредност уговора 2.900,00 КМ без ПДВ-а |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА, ГРЕЈНИХ ТИЈЕЛА, ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПОПРАВКА СТОЛАРИЈА ОЗП-дс-59/18 44100000-1 | Директни споразум 1293-8-1-211/18 | ДОО Медаљон промет, Бијељина, ЈИБ:4400422370008 | 2.922,27КМ са ПДВ-ом -Рок за реализацију је 20 дана од дана потписивање Уговора -Плаћање: након испоручене робе- плаћање 30 дана од дана достављања фактуре/ситуације |  |  |  |  | 12.112018 | 31.12.2018. године Укупна утрошена вредност уговора 2.922,27 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | Изградња подручног одјељења ОШ "Стеван Немања" Горњи Драгаљевац у Горњем Магнојевићу Шифра: ДД-16/18 45200000-9 | Отворени поступак 1293-1-3-196-5-266/18 | ДОО ПГП Градитељ, Бијељина, ЈИБ: 4400443960000 | 39.651,28 са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 30 (тридесет) дана од дана потписивања Уговора. -Плаћање: - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то 60 дана дана од испостављања рачуна (привремене и окончане ситуације) - уговор се закључује без аванс . Гаранција за изведене радове је 2 (двије) године од потписаног записника о примопредаји радова. |  |  |  |  | 12.11.2018 |  |  |
| 4 | Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина Шифра: СКП-30-п2/18 45316110-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-1-3-192-5-279/18 | ДОО Телефонија Видаковић, Добој; ЈИБ: 4400011580001 | 59.905,17 са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је дана од дана потписивања Оквирног споразума до 31.12.2018. -Плаћање: - да се јединичне цијене из прихваћене понуде НЕЋЕ МИЈЕЊАТИ за све вријеме трајања овог оквирног споразума, без обзира на услове на тржишту, - да се посебан уговор о извођењу конкретних радова закључује без аванса - да се за сваки појединачни посао закључује посебан уговор на основу кога ће испостављени рачуни бити исплаћивани на жиро рачун број: након достављеног рачуна и то одложени плаћање 90 (деведесет) календарских дана - да се захтјев за измјену јединичних цијене из овог оквирног споразума сматра захтјевом, и довољним разлогом, за раскид истог. . Гаранција за изведене радове је 2 (двије) године од примопредаје радова. |  |  | 1. Појединачни уговор СКП-30-п2-ос/пу-01/18 -Износ појединачног уговора 29.998,05КМ/29.907,12 КМ са ПДВ-ом потписан 24.12.2018. 2. Појединачни уговор СКП-30-п2-ос/пу-02/18 -Износ појединачног уговора 25.288,89КМ/4618,23 КМ са ПДВ-ом потписан 25.12.2018. |  | 26.11.2018. | 1.СКП-30-п2-ос/пу-01/18 од 24.12.2018. године Укупан утрошен износ 29.998,05 2.СКП-30-п2-ос/пу-02/18 од 25.12.2018. године Укупан утрошен износ 25.288,89 |  |
| 5 | САНАЦИЈА ФАСАДЕ И КРОВА НА ОБЈЕКТУ ДОМА ВОЈСКЕ ШИФРА: ОЗП-23/18 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е АУКЦИЈЕ 1293-1-3-200-5-278/18 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 24.833,48 са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 10 (десет) дана од дана увођења у посао, извођач ће бити уведен у посао у року од 15 дама од дана потписивања Уговора. -Плаћање: - 60 дана дана од испостављања рачуна (привремене и окончане ситуације) - уговор се закључује без аванс . Гаранција за изведене радове је 2 (двије) године од потписаног записника о примопредаји радова. |  |  |  |  | 29.11.2018 | 24.12.2018. године Укупно утрошена вредност уговора 24.833,48 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | НАБАВКА АУТО ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-58/18 34351100-3 | Директни споразум 1293-8-1-220/18 | ДОО Интергај Бијељина, ЈИБ: 4400418770000 | 2.928,07КМ са ПДВ-ом -Рок за реализацију је 20 дана од дана потписивање Уговора -Плаћање: након испоручене робе- плаћање 30 дана од дана достављања фактуре/ситуације |  |  |  |  | 26.11.2018 | 31.12.2018. године Укупно утрошена вредност уговора 2.928,07 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7 | Изградња ниско напонске мреже тј. прикључак стамбеног објекта власника Илије Мартић на НН мрежу ТП Д.Црњелово 5 Шифра: СКП-дс-03/18 45315600-4 | Директни споразум 1293-8-3-223/18 | ДОО Струја БН Бијељина; ЈИБ: 4403909870005 | 7.008,30КМ са ПДВ-ом -Рок за реализацију радова је 30 дана од дана потписивање Уговора -Плаћање: 30 дана од дана достављања фактуре/ситуације |  |  |  |  | 30.11.2018. |  |  |
|  |  |  |  | б |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нб |  |  |  |  |  |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |