На основу члана 16. став (6) и члана 32. став (2) Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13, 83/19), члана 39. став (2) тачка 5. и 37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19) и члана 39. став (2) тачка 5. и  43) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 3. сједници одржаној дана 31. марта 2021. године, донијела је

П Р О Г Р А М

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина на својој 40. сједници одржаној дана 12. октобра 2020. године, донијела Закучак, број: 01-013-40-2/20, којим се утврђује нацрт Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину. На основу утврђеног нацрта буџета Града Бијељине за 2021. годину, за одржавања јавних саобраћајних површина - путне  мреже,  планирана  су  средства  у износу од 1.120.000,00 КМ.

Средства су планирана у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне, са сљедећих буџетских позиција:

- економски код број 412500 субаналитика 2 „Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санација ударних рупа“ у износу од 880.000,00 КМ,

- економски код број 412800 субаналитика 7 „Зимска служба“ у износу од 200.000,00КМ и

- економски код број 511200 субаналитика 2 „Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева“ у износу од  40.000,00 КМ.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ................................................................................. 1.120.000,00 КМ

1. Улице у граду  …………………………………………....................................   285.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисaње и сл.) ...................................     25.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (укупно) .........................................................    140.000,00 КМ

- вертикална .…………………………….…….....................      40.000,00 КМ

- хоризонтална ………………………………………...........      55.000,00 КМ

- свјетлосна …………………………………………............      45.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ........................      80.000,00 КМ

- објекти за одводњу и други путни објекти …………..............................      40.000,00 КМ

2. Локални путеви ………………………………………….................................   445.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.) ……….......................   115.000,00 КМ

- објекти за одводњу, банкине и путни објекти (чишћење и ископ                                        јарака, израда пропуста, ивичњака, ригола и потпорних зидова и                                уређење банкина).........................................................................................     90.000,00 КМ

- уређење путног појаса (кошење траве, уклањање шибља

растиња и дрвећа) ........................................................................................     90.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација и опрема (хоризонт.–40.000,00КМ;

вертикална сигнализација и опрема -20.000,00КМ) .........…………........    60.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ... .......................   90.000,00 КМ

3. Некатегорисани путеви …....................................……………………………. 190.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.) …................................. 100.000,00 КМ

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни појас

(ископ канала,израда пропуста, ригола, санација банкина,

кошење траве, уклањање растиња и др) ......................................................   45.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална) ................................   10.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ….......................   35.000,00 КМ

4. Зимска служба …………………………………………....................................  200.000,00 КМ

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

1. УЛИЦЕ У ГРАДУ

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА

За одржавање градских макадамских улица предвиђа се количина од око 1.600 м3 шљунка, за чију је набавку, превоз и уградњу предвиђен износ од 25.000,00 КМ. У ова средства је урачунат и рад гредера на гредерисању улица. Радови би се за улице првог реда изводили два пута у току године (прољеће и јесен), док се за улице другог и трећег реда предвиђа пошљунчавање и гредерисање само у једном циклусу. У зависности од падавина и стања улица могуће је извршити додатно гредерисање.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Вертикална, хоризонтална и свјетлосна

За потребе изградње и одржавања вертикалне сигнализације на градским улицама планирана су средства у износу од 40.000,00 КМ. Од планираних 40.000,00 КМ за инвестиционо одржавање, што подразумјева набавку и уградњу нових саобраћајних знакова и стубова планирана су средства у износу од 25.000,00 КМ, а за само одржавање планирана су средства у износу од 15.000,00 КМ. Само одржавање предвиђа бетонирање изваљених и оборених стубова, исправљање заокренутих саобраћајних знакова, скидање налепница, замјена оштећених стубова и друго. Издаци за инвестиционо одржавање планирани су у буџету Града Бијељина за 2021. годину у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне на буџетској позицији економски код број 511200 субаналитика 2 „Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева“ у износу од  40.000,00 КМ.

За израду и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама планирана су средства у износу од 55.000,00 КМ. У оквиру наведних послова планирано је извођење предметних услуга у сљедећем обиму: око 3300 м2 пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др, затим око 35000 м1 испрекиданих и пуних линија, око 300 исписаних слова (бус, стоп, школа, таxи, паркинг и резервисано) и друго. У 2020. години је такође планирана израда дебелослојне хоризонталне сигнализације у количини од око 150 м2 те обиљежавање стрелица и исписивање слова.

За потребе одржавања свјетлосне сигнализације (одржавање семафора, поправку оштећених  семафора  у саобраћајним незгодама, замјену прегорјелих сијалица, уградњу возачких давача сигнала, уградња звучних уређаја за слијепе и слабовинде особе и др.) планирана су средства у износу од 45.000,00 КМ.

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ И ДРУГИ ПУТНИ ОБЈЕКТИ

Овом позицијом предвиђају се радови најнеопходнијег одржавања и изградње у мањем обиму као што је постављање ивичњака, израда упојних бунара и канализационих цијеви, нивелација оштећених коловоза, израда дренажних канала те скидање надраслих банкина, а све у циљу уклањања кишнице са коловоза. Такође предвиђено је постављање  заштитно-одбојних ограда, израда пропуста, канала и друго. За наведене намјене планирана су средства у износу од 40.000,00 КМ.

2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Локални путеви су јавни путеви који повезују територију Града Бијељина и других општина и насељена мјеста на подручју Града Бијељина или који су од значаја за саобраћај на територији града. Одлуком о локалним путевима на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 11/13) утврђено је 55 локалних путева. Укупна дужина локалних путева на територији Града Бијељина износи 258,88 km, од чега је асфалтирано 212,06 km или 81,91%, а неасфалтирано је 46,82 km или 18,09%.

ПОШЉУНЧАВАЊЕ И ГРЕДЕРИСАЊЕ-ОДРЖАВАЊЕ

Овим Планом предвиђено је да се одређени локални путеви или дионице пошљунчавају  у два наврата у току године.

За реализацију плана предвиђа се следећи обим и количина радова:

| Р /бр | Број пута | Путни правац | м3 | Дужина (км) Асфалт | Дужина (км) макадам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л-1 | Којчиновац - Модран – Кацевац | 740 | 11,85 | 4,05 |
| 2 | Л-5 | Бијељина- Г.Црњелово – Суботиште | 470 | 13,58 | 1,82 |
| 3 | Л-6 | Ср. Драгаљевац - Д. Магнојевић | 470 | 16,00 | 3,10 |
| 4 | Л-12 | Чађавица - Г. Драгаљевац | 700 | 3,30 | 4,20 |
| 5 | Л-13 | Г.Буковица – Забрђе | 130 | 4,79 | 0,67 |
| 6 | Л-14 | Јањарска Обријеж – Ченгић | 240 | 3,0 | 1,4 |
| 7 | Л-15 | Бијељина-Попови (Дом културе)-Павловића пут (М 18.2) | 160 | 5,41 | 0,55 |
| 8 | Л-17 | Велика Обарска – Градац-Ступањ | 160 | 6,3 | 0,5 |
| 9 | Л-18 | Загони – Г. Загони | 240 | 4,15 | 1,45 |
| 10 | Л-23 | Бијељина - Голо Брдо | 280 | 1,0 | 1,65 |
| 11 | Л-27 | Којчиновац - Г. Којчиновац -Глоговац | 140 | 2,63 | 0,62 |
| 12 | Л-30 | Д. Драгаљ.(М.14.1) - Д. Драгаљ.(Р.459а) | 120 | 2,7 | 0,5 |
| 13 | Л-34 | Бијељина - М. Обарска – Батковић | 450 | 1,47 | 2,88 |
| 14 | Л-35 | В.Обарска (Шећерана) - Д. Чађавица | 540 | 2,7 | 2,8 |
| 15 | Л-36 | Љељенча (Л-7) - В.Обарска (М.14.1.) | 240 | - | 1,5 |
| 16 | Л-37 | Љељенча (Л-7) – Ковачићи | 200 | 1,0 | 1,1 |
| 17 | Л-41 | Г. Драгаљевац - Г. Чађавица | 200 | 1,576 | 1,024 |
| 18 | Л-43 | Д. Магнојевић - С. Магнојевић | 220 | 1,25 | 1,45 |
| 19 | Л-45 | Д. Буковица - Главичорак - Г. Буковица | 380 | 0,5 | 2,5 |
| 20 | Л-46 | Д. Буковица - Дистрикт Брчко (граница) | 180 | 0,1 | 1,0 |
| 21 | Л-48 | Трњаци – Бродац | 100 | 2,6 | 0,5 |
| 22 | Л-50 | Суво Поље - Г. Загони | 280 | 0,75 | 1,85 |
| 23 | Л-53 | Ченгић - Бањица (Кацевац) | 440 | - | 3,75 |
| 24 | Л-55 | Рухотина – Главичице | 360 | 2,0 | 2,2 |

Планирана средства за ову врсту радова износе 115.000 КМ. Радови би се изводили у два циклуса и то у прољетном периоду (април-мај) и јесењем (септембар-новембар). У цијену радова урачуната је набавка шљунка, превоз и уградња (гредерисање).

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ, БАНКИНЕ И ПУТНИ ОБЈЕКТИ

чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина

Планом је предвиђено прочишћавање постојећих и ископ нових јарака на најкритичнијим мјестима. За предметне радове планирана су средства у износу од  25.000,00 КМ, односно планиран је ископ-прочишћавање око 12.000 м1 путних јарака.

Израда пропуста и чеоних зидова предвиђена је у износу од око 10.000,00 КМ или око 25 изграђених пропуста и исто толико чеоних зидова, на локалним путевима гдје постоји потреба за изградњом истих.

Бетонске риголе са ивичњацима треба урадити на локалитетима у оквиру појединих локалних путева. Вриједност планираних средстава за ову врсту радова износи око 10.000,00КМ.

Поред горе поменутих радова у оквиру наведене позиције предвиђено је интервентно редовно одржавање путне мреже путем изградње потпорних зидова, бетонирањем канала, уграђивањем и поправком заштитно-одбојне ограде и то на најкритичнијим мјестима и др. Вриједност радова за ову врсту послова износи око 20.000,00 КМ.

Планом одржавања предвиђено је уклањање и скидање надраслих банкина на свим локалним путевима гдје се укаже потреба, с обзиром да се у зимским условима на мјестима гдје површинска одводња не функционише ствара слој воде или леда који утиче на брже пропадање коловоза, али исто тако негативно утиче и на безбједност саобраћаја. Поред тога воду са коловоза је неопходно спровести у канал. За овај посао потребно је издвојити средства у износу од око 25.000,00 КМ. У склопу уређења банкина предвиђа се и допуњавање-насипање туцаника или шљунка на исте, посебно на асфалтним дионицама са ужом ширином асфалта, од 5 м и ниже.									За некатегорисане путеве наведени послову у оквиру ове позиције износе  45.000,00 КМ. Истом ће се финансирати најнеопходније локације за потребе израде канала на краћим путним дионицама, уређење банкина, кошење траве, израда ригола и потпорних зидова, те израда пропуста у складу са захтјевима мјесних заједница и потребама на терену, а у складу са финансијским средствима.

УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА

Кошење траве, уклањање шибља,растиња и дрвећа

За потребе уређења путног појаса планиран је износ од 90.000,00 КМ. Од тога, за кошење и уређење путних појаса на локалним путевима на свим асфалтним дионицама и то у два наврата (мај-јун и октобар), планиран је износ  у вриједности од 65.000,00 КМ. Количина која се коси износи око 1.630.000 м2 и врши се на око 50 локалних и на око 20 некатегорисаних путева, те на око 5 пјешачко-бициклистичких стаза.

Обзиром да је на појединим асфалтним дионицама, прије свега поред појаса шума, дошло до зарастања стабала и стварања непрегледних дионица тако што су  израсла дрвећа пречника око 10 цм и више, указала се потреба да се исте уреде односно очисте, те се за потребе ових активности издвајају средства у износу од 25.000,00 КМ.

Кошење  се  обавља  и  за  потребе   уклањања  амброзије на подручју Града Бијељина са  јавних  и приватних  површинама  у количини  од  око 600.000 м2, по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и по налогу Одјељења  за инспекције. Ова  врста  активности  посебно се дефинише Програмом комуналне потрошње.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Хоризонтална и вертикална

За замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на локалним путевима планиран су средства у износ од 20.000,00 КМ, с тим што је дио средстава планиран са буџетске позиције економски код 412500 субаналитика 2 „Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санација ударних рупа“ а дио средства са буџетске позиције економски код 511200 субаналитика 2 „Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева“.

За израду хоризонталне сигнализације  планиран су средства у износ од 40.000,00 КМ. Количине које се изводе су следеће: око 800 м2 пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др, затим око 123.000 м1 испрекиданих и пуних линија, око 30 исписаних слова (бус, стоп, школа, таxи, п и р).

На некатегорисане путеве за потребе вертикалне и хоризонталне сигнализације планирају се средства у износу од 10.000,00 КМ.

Поред саобраћајне сигнализације потребно је на одређеним локацијама уградити  саобраћајну опрему у виду катадиоптера, смјероказних стубића и др.

САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА

Како би се обезбиједио сигуран и ефикасан систем и мрежа локални, некатегорисаних путева и градских улица на територији Града Бијељина који задовољавају потребе свих грађана и корисника путева, те да се омогући, на одржив начин, сигурно и ефикасно кретање људи и роба, развојем, поправљањем и одржавањем путне мреже са свим њеним компонентама неопходно је континуирано радити на санацију ударних рупа и оштећења на коловозу. На основу стања асфалтног коловоза градских улица, локалних и некатегорисаних путева, те предвиђених средстава буџетом Града Бијељина за 2021. годину, за наведене намјене планирана је количина од око 1250 тона АБ - асфалт бетона, што износи око 205.000,00 КМ. Динамиком је предвиђено да се предметни радови обављају два пута годишње (прољеће - јесен). Поред тога радови ће се изводити и ван планиране динамике у случају кад се укаже неопходна потреба за хитним интервенцијом на појединим локацијама. Предвиђена средства појединачно износе за:

- Градске улице  …………………………………………..    80.000,00 КМ

- Локалне путеве ………………………………………….    90.000,00 КМ

- Некатегорисане путеве …………………………………    35.000,00 КМ

3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Oдржавање некатегорисане путне мреже

Одржавање некатегорисане путне мреже предвиђено је у сличним количинама и обиму, у односу на прошлу годину, у свих 55 сеоским мјесних заједница на подручју Града Бијељина.

И ове године предвиђен је извоз шљунка на путеве и гредерисање само изразито оштећених дионица путева. Узимајући у обзир дужину некатегорисане путне мреже планирана средства  нису довољна за потребе и захтјеве мјесних заједница, али ће се сви они локалитети који су нарочито оштећени као и готово непроходне дионице санирати. Наиме у току године се готово увијек појаве локалитети који се морају санирати, приликом чега се овом органу јавља или саобраћајна полиција тј. ЦЈБ Бијељина, или Комунална полиција као и саобраћајна инспекција која наложи мјеру санације одређене путне дионице, а у циљу заштите људских живота и материјалних добара. У таквим случајевима Одјељење је у обавези да  поступи по таквом налогу односно рјешењу, те аналогно томе да и обезбиједи одређена финансијска средства.

Одржавање ове врсте путева вршиће се континуирано у току цијеле године, а након избора извођача са санацијом истих може се почети од јуна мјесеца.  Планирана средства за ову врсту радова износе 100.000,00 КМ, а орјентациона количина која би се извезла на ову категорију путева износи око 6.500 м³.

Што се тиче осталих активности који ће се изводити на некатегорисној путној мрежи за одржавање исте планирана су средства у износу од 90.000,00 КМ, а у складу са следећом расподјелом.

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни појас

(ископ канала, израда пропуста,  ригола, санација банкина,

кошење траве, уклањање растиња и др) ......................................................   45.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална)   2 x 5000 = .............  10.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) …........................  35.000,00 КМ

4. ЗИМСКА СЛУЖБА

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата мјере и радње потребне за обезбјеђење проходности путева и безбједно одвијање саобраћаја у зимским условима. Зимски услови наступају када је онемогућено нормално одвијање саобраћаја у случају сњежних падавина, завeјавања путева усљед дејства вјетра и поледице на коловозу усљед ниске температуре или ледене кише. Зимски период одржавања путева обухвата период од 15.11.2019. године а траје до 15.04.2020. године, тај период може почети и раније, односно завршити касније у зависности од временских услова.

На основу предложеног буџета Града Бијељина за 2021. годину у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне на буџетској позицији економски код број 412800 субаналитика 7 „Зимска служба“ за потребе зимске службе планирна су средства у износу од 200.000,00 КМ.

Вриједност радова искључиво зависи од количине падавина, тако да је могуће да се средства никако не потроше, али и да се морају обезбиједити значајна додатна средства не би ли се квалитетно вршило одржавање путева и улица у зимском периоду.

Одржавање путне мреже у зимском периоду обавља се у складу са Програмом рада зимске службе за период 2020-2021 године, који је закључком број: 013-38-2/20, усвојила Скупштини Града Бијељина на 38. сједници одржаној 29. јула 2020. године. Програмом рада зимске службе за период 2020-2021 година предвиђено је да се послови зимске службе обављају на свим локалним  путевима у дужини од око 259 км, затим на око 92 км некатегорисаних путева, те на градским улицама Бијељине коју чини 225 улица укупне дужине око 175 км, и мјесне заједнице Јања са дужином улица око 20 км са око десетак улица, што укупно износи око 546 км путне мреже која се одржава у зимском периоду.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена програма почиње тећи од дана усвајања до 31.12.2021. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

| Број: 01-022-20/21 |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| --- | --- | --- |
| Бијељина, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум, 31. март 2021. године |  |  |
|  |  | Александар Ђурђевић |