На основу члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11 и 100/17) и члана 39. став 2. тачка 43) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 36. сједници одржаној дана 18. фебруара 2020. године,  донијела је

П Р О Г Р А М

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Заједничка комунална потрошња је дјелатност од посебног јавног интереса која је законом стављена у надлежност органа локалне самоуправе. Да би се правилније планирале и спроводиле активности у области заједничке комуналне потрошње Законом о комуналним дјелатностима регулисано је да се сваке године доноси Програм обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње.

Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/11, 100/17) утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања.

Дјелатности заједничке комуналне потрошње обухватају услуге:

- чишћење јавних површина у насељеним мјестима,

- одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,

- одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,

Средства за обављање комуналних дјелатности, заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из:

- комуналне накнаде,

- дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса,

- дијела прихода од пореза непокретности и

- дијела накнаде за дате концесије.

Утврђивање висине средстава из претходног става врши се на основу Програма који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. Програм садржи обим одржавањa појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње, висину потребних средстава за реализацију Програма и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по намјенама.

Цијене услуга које су приказане у Програму су узете из Уговора из претходних година.

Овим Програмом су предвиђене сљедеће активности – услуге:

- Јавна градска хигијена,

- чишћење јавних површина у прољетном, љетном и јесењем периоду у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања,

- чишћење јавних површина у зимском периоду-зимска служба,

- прање јавних површина,

- одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча";

- одржавање јавних зелених површина;

- одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације;

- одржавање јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја;

- уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала Дашница и чишћење канала Дашница;

- уништавање амброзије;

- чишћење дивљих депонија;

- израда кућних бројева огласних табли, табли упозорења, заштитних стубића;

- зоохигијена;

- радови ван програма.

- ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА

1.1.  Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном  мјесту Јања

Чишћење јавних површина (љетни период) у правилу траје од 01. 03. до 01.12. текуће године и подразумијева ручно и машинско чишћење јавних површина, а то су градски тротоари, риголи 0.5m од ивичњака у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања.

Површине из овог Програма чисте се машински или ручно, а чишћење се састоји од сакупљања:

- уобичајеног уличног смећа (ситни папирићи, опушци и др.),

- атмосферска загађења (пепео, чађ, прашина настала кретањем теретних моторних возила превозом расутих материјала),

- сезонско смеће (лишће, пијесак, прашина, гранчице, ситни камен и агрегати, јер се ови отпаци јављају у јесењем и зимском периоду,

- одржавање градских фонтана (чишћење),

- одржавање клупа и кошара за отпатке (поправак, бојење и сл.).

У току године када падају кише или снијег јавне површине се не чисте ручно нити машински, већ се само врши прочишћавање тротара и осталих јавних површина.

Површине су раздвојене у пет приоритета у граду Бијељина и два приоритета у насељеном мјесту Јања, из чега произилази и интензитет чишћења. Приликом подјеле водило се рачуна о густини насељености града, распореду пословних и стамбених зграда, саобраћајне оптерећености (пјешачки и моторни) и о интензитету загађивања.

У току је поступак јавне набавке и избора најповољнијег понуђача за пружање услуга чишћења јавних површина.

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у граду Бијељина

Први приоритет, улице које се чисте шест пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4.660,00 | 628,00 |
| Карађорђева | 1.485,00 | 495,00 |
| Меше Селимовића | 1.065,00 | 355,00 |
| Гаврила Принципа | 3.420,00 | 634,00 |
| Доситеја Обрадовића | 300,00 | 100,00 |
| Змај Јове Јовановића | 429,00 | 143,00 |
| Николе Тесле | 2.276,00 | 612,00 |
| Милоша Црњанског | 2.062,00 | 156,00 |
| Нушићева | 780,00 | 260,00 |
| Саве Ковачевића | 716,00 | 179,00 |
| Укупно | 17.193,00 | 3.562,00 |

Други приоритет, улице које се чисте три пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Патријарха Павла | 570,00 | 190,00 |
| Светог Саве | 1.470,00 | 490,00 |
| Српске војске | 4.470,00 | 1.490,00 |
| Незнаних јунака | 2.973,00 | 991,00 |
| Кнегиње Милице | 1.035,00 | 345,00 |
| Укупно | 10.518,00 | 3.506,00 |

Трећи приоритет, улице које се чисте два пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Његошева | 723,00 | 241,00 |
| Мајевичка | 1.995,00 | 665,00 |
| Филипа Вишњића | 3.597,00 | 1.199,00 |
| Кнеза Милоша | 780,00 | 260,00 |
| Рачанска | 5.100,00 | 1.744,00 |
| Милоша Обилића | 1.455,00 | 485,00 |
| Војводе Степе | 435,00 | 145,00 |
| Атинска | 660,00 | 220,00 |
| Трг Ђенерала Драже | 540,00 | 180,00 |
| Укупно | 15.285,00 | 5.139,00 |

Четврти приоритет, улице које се чисте једном у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Београдска | 1.500,00 | 500,00 |
| Живојина Мишића | 2.145,00 | 715,00 |
| Кнез Иво од Семберије | 1.965,00 | 1.010,00 |
| Јована Дучића | 1.320,00 | 547,00 |
| Стефана Дечанског | 924,00 | 308,00 |
| Раје Бањичића | 3.345,00 | 1.115,00 |
| Димитрија Туцовића | 4.695,00 | 1.565,00 |
| Арсенија Чарнојевића | 1.005,00 | 335,00 |
| Потпоручника Смајића | 970,00 | 323,00 |
| 27. Марта | 3.636,00 | 1.212,00 |
| Шабачких Ђака | 900,00 | 600,00 |
| 1. Маја | 480,00 | 160,00 |
| Жртава фашистичког терора | 1.105,00 | 335,00 |
| Српске добровољачке гарде | 4.545,00 | 915,00 |
| Браће Гаврић | 660,00 | 220,00 |
| Сергеја Јесењина | 135,00 | 90,00 |
| Војводе Петра Бојовића | 2.673,00 | 891,00 |
| Ђуре Даничића | 1.398,00 | 466,00 |
| Баје Станишића | 525,00 | 157,00 |
| Ивана Горана Ковачића | 678,00 | 225,00 |
| Ћирила и Методија | 1.248,00 | 416,00 |
| Пере Станића | 420,00 | 140,00 |
| Душана Баранина | 943,00 | 629,00 |
| Мајора Гавриловића | 415,00 | 217,00 |
| Професора Бакајлића | 630,00 | 210,00 |
| Лазе Костића | 1.000,00 | 500,00 |
| Солунска | 765,00 | 255,00 |
| Цара Уроша | 2.055,00 | 685,00 |
| Сремска | 1.800,00 | 600,00 |
| Кулина Бана | 1.716,00 | 1.144,00 |
| Светозара Марковића | 1.110,00 | 370,00 |
| Крушевачка | 4.200,00 | 1.050,00 |
| Лозничка | 577,00 | 385,00 |
| Галац | 3.733,00 | 911,00 |
| Николе Спасојевића | 852,00 | 284,00 |
| Укупно | 56.068,00 | 19.485,00 |

Пети приоритет, улице које се чисте једном мјесецу:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Комитска | 4.200,00 | 1.400,00 |
| Мученика Романових | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Пантелинска | 950,00 | 100,00 |
| Стефана Дечанског (стаза) | 3.400,00 | 300,00 |
| Кружни ток Обарска | 4.940,00 | 937,00 |
| Лозничка од улице Дринска | 1.000,00 | 500,00 |
| Улица за ново гробље | 3.264,00 | 960,00 |
| Данка Кабиља Букија | 600,00 | 350,00 |
| Паркинг иза робне куће | 2.100,00 | 0,00 |
| Паркинг иза А.Д. Град | 1.750,00 | 0,00 |
| Светозара Ћоровића | 300,00 | 100,00 |
| Укупно | 23.604,00 | 5.747,00 |

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања

Први приоритет, улице које се чисте три пута у седмици:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Бијељинска | 4.800,00 | 1.600,00 |
| Омладинска | 900,00 | 450,00 |
| Укупно | 5.700,00 | 2.050,00 |

Други приоритет, улице које се чисте једном сваке друге седмице:

| УЛИЦА | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА m² | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА m² |
| --- | --- | --- |
| Др Хамдије Ћемерлића | 1.000,00 | 500,00 |
| Влагија | 600,00 | 300,00 |
| Браће Лазић | 2.200,00 | 1.160,00 |
| Шарампов | 1.000,00 | 500,00 |
| Брзава | 400,00 | 200,00 |
| Дринска | 1.000,00 | 500,00 |
| Џемала Биједића | 400,00 | 200,00 |
| Николе Тесле | 2.080,00 | 750,00 |
| Меше Селимовића | 1.000,00 | 500,00 |
| Укупно | 9.680,00 | 4.610,00 |

БИЈЕЉИНА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНА У КМ | ИЗНОС У КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. | н/ч | 2700 | 7,00 | 18.900,00 |
| 2. | Рад паука - посао се обавља када је у питању уклањање бесправно постављених монтажних кућица, покретних тезги, великих жардињера и слично | сат | 5 | 52,50 | 262,50 |
| 3. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 54 | 71,79 | 3.876,66 |
| 4. | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) у граду и ван града | тура | 10 | 314,10 | 3.141,00 |
| 5. | Рад КВ бравара на разним браварским пословима | н/ч | 150 | 10,29 | 1.543,50 |
| 6. | Рад аутоподизача контејнера запремине 5 m³ | тура | 5 | 122,15 | 614,25 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 28.337,91 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 4.817,44 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 33.155,35 |

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНА У КМ | ИЗНОС У КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. | н/ч | 250 | 7,00 | 1.750,00 |
| 2. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 5 | 68,25 | 341,25 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 2.091,25 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 355,51 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 2.446,76 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   I

Програма одржавања јавних површина по приоритетима

у граду Бијељина за 2020. годину

Први приоритет

| тротоари: | 4.050.561,00 m² х 0,0185 КМ | = | 74.935,38 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 837.568,00 m² х 0,038 КМ | = | 31.827,58 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 106.762,96 КМ |
|  | ПДВ: | = | 18.149,70 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 124.912,66 КМ |

Други  приоритет

| тротоари: | 1.000. 845,00 m² х 0,0185 КМ | = | 18.515,63 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 350.124,00 m² х 0,038 км | = | 13.304,71 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 31.820,34 КМ |
|  | ПДВ: | = | 5.409,46 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 37.229,80 КМ |

Трећи приоритет

| тротоари: | 1.020.093,00 m² х 0,0185 КМ | = | 18.871,72 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 342.390,00 m² х 0,038 км | = | 13.010,82 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 31.882,54 КМ |
|  | ПДВ: | = | 5.420,03 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 37.302,57 КМ |

Четврти приоритет

| тротоари: | 1.215.224,00 m² х 0,0185 КМ | = | 22.481,64 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 425.181,00 m² х 0,038 км | = | 16.156,88 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 38.638,52 КМ |
|  | ПДВ: | = | 6.568,55 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 45.207,07 КМ |

Пети  приоритет

| тротоари: | 183.648,00 m² х 0,0185 КМ | = | 3.397,49 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 120.731,00 m² х 0,038 км | = | 4.587,79 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 7.985,28 КМ |
|  | ПДВ: | = | 1.357,50 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 9.342,78 КМ |

Бијељина остали послови 							33.155,35КМ

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  II

Програма одржавања јавне хигијене по приоритетима

у насељеном мјесту Јања

Први приоритет

| тротоари: | 615.600,00 m² х 0,0185 КМ | = | 11.388,60 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 221.400,00 m² х 0,038 | = | 8.413,20 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 19.801,80 КМ |
|  | ПДВ: | = | 3.366,31 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 23.168,11 КМ |

Други приоритет

| тротоари: | 174.240,00 m² х 0,0185 КМ | = | 3.223,44 КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| риголи: | 82.980,00 m² х 0,038 | = | 3.153,24 КМ |
|  | УКУПНО без ПДВ: | = | 6.376,68 КМ |
|  | ПДВ: | = | 1.084,04 KM |
|  | УКУПНО са ПДВ: | = | 7.460,72 КМ |

Јања остали послови						                2.446,76 КМ

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 1.1. (I + II)

Град Бијељина: 124.912,66 КМ + 37.229,80 КМ + 37.302,57 КМ + 45.207,07 КМ + 9.342,78 КМ + 33.155,35КМ		                                                   =   287.150,28 КМ

Насељено мјесто Јања:  23.168,11 КМ +  7.460,72 КМ + 2.446,76 КМ	     =     33.075,59 КМ

СВЕ УКУПНО јавна хигијена: Бијељина + Јања       =   320.225,87 КМ

1.2. Чишћење површина у зимском периоду

Чишћење површина у зимском периоду подразумијева активности које се врше током цијелог зимског периода, на начин да се тргови, тротоари, прилази јавним установама и друге јавне површине које се користе за саобраћај у сваком моменту проходни, без било какве опасности за безбиједно одвијање пјешачког саобраћаја.

Програмом утврђени радови на чишћењу снијега и леда почињу падањем првог снијега и трају до 01.04.2020. године и даље у случају снијежних падавина.

У овом периоду ће се обављати сљедећи послови:

- комбиновано машинско и ручно чишћење снијега са тротоара, тргова, прилаза јавним установама, степеништа и других јавних површина неопходних за саобраћај, континуирано док трају снијежне падавине,

- посипање свих површина које се користе за комуникацију индустријском соли,

- по престанку падавина вршити скупљање и одвоз снијега по приоритетима,

- чишћење сливника, шахтова и решетки,

- скидање снијега и уклањање поломљених грана са насада и дрвећа на дијеловима путног земљишта, тротоарима и парковима,

- раскопавање леда и уклањање истог,

- скупљање абразивног материјала са утоваром и одвозом са свих јавних површина по престанку зимске службе, као и у току зимске службе, кад се за исте укаже потреба.

- прочишћавање тротора и других јавних површина које подразумијева сакупљање разбацаних папира и другог смећа, као и чишћење бетонских и лимених канти намијењених за ситни комунални отпад.

Овај Програм не предвиђа чишћење површина испред стамбено-пословних објеката и пословних простора. Ове просторе на основу одредби Одлуке о комуналном реду дужни су чистити власници, односно непосредни корисници објеката и простора.

Чишћење површина у зимском периоду биће повјерено предузећу након проведеног поступка јавне набавке у склопу објављене јавне набавке за јавну градску хигијену.

Ручно и машинско чишћење снијега са тротоара, посипање соли, као и чишћење сливних решетки обављаће се по потреби у складу са временским условима, а за ту намјену је предвиђен износ од ‭20,418.84‬КМ са ПДВ - ом.

Предвиђен износ за ову намјену је планиран у складу са цијенама из Уговора за исту намјену из 2019. године.

1.3. Прање јавних површина

Прање јавних површина обављаће се машински ауто цистерном под притиском помоћу млазнице којом манипулишу помоћни радници и након завршетка прања очистиће  евентуално наталожени отпад и материјал са сливних решетки. Прање јавних саобраћајних и пјешачких површина се врши у периоду од 01.04. до 30.09. текуће године. Уколико се укаже потреба могућа су и ванредна прања улица што се дефинише посебним налогом за рад. Избор даваоца услуга прања јавних површина извршиће се након проведеног поступка јавне набавке.

Преглед површина које се перу:

Програм прања улица за понедељак (перу се сваки други понедељак):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4.196,00 |
| 2. | Николе Тесле | 7.344,00 |
| 3. | Гаврила Принципа | 11.200,00 |
| 4. | Змај Јове Јовановића | 858,00 |
| 5. | Његошева | 1.325,00 |
| 6. | Кнегиње Милице | 2.070,00 |
| 7. | Карађорђева | 2.970,00 |
| 8. | Вука Караџића | 5.505,00 |
| 9. | Меше Селимовића | 2.130,00 |
|  | Укупно | 37.598,00 |

Програм прања улица за уторак (перу се једном мјесечно):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мајевичка | 4.320,00 |
| 2. | Филипа Вишњића | 7.194,00 |
| 3. | Светог Саве | 2.940,00 |
| 4. | Доситеја Обрадовића | 600,00 |
| 5. | Незнаних Јунака | 5.946,00 |
| 6. | Лазе Костића | 2.500,00 |
|  | Укупно | 24.500,00 |

Програм прања улица за среда (перу се једном мјесечно):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кнеза Милоша | 1.560,00 |
| 2. | Српске Војске | 8.940,00 |
| 3. | Галац | 5.466,00 |
| 4. | Николе Спасојевића | 1.704,00 |
| 5. | Сергеја Јесењина | 495,00 |
| 6. | Жртава Фашистичког терора | 2.010,00 |
| 7. | Потпоручника Смајића | 1.938,00 |
| 8. | Атинска | 1.320,00 |
| 9. | Милоша Црњанског | 2.998,00 |
| 10. | Саве Ковачевића | 895,00 |
| 11. | Патријарха Павла | 1.140,00 |
|  | Укупно | 28.466,00 |

Програм прања улица за четвртак (перу се једном мјесечно):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Милоша Обилића | 3.880,00 |
| 2. | 1. Маја | 960,00 |
| 3. | Сремска | 9.900,00 |
| 4. | Мајора Драгутина Гавриловића | 1.193,00 |
| 5. | Професора Бакајлића | 1.050,00 |
| 6. | Душана Баранина | 3.774,00 |
| 7. | Пере Станића | 840,00 |
| 8. | Цара Уроша | 4.110,00 |
| 9 | Раје Баничића | 6.690,00 |
|  | Укупно | 32.397,00 |

Програм прања улица за петак (перу се једном мјесечно):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рачанска | 13.746,00 |
| 2. | Српске добровољачке гарде | 7.320,00 |
| 3. | Војводе Степе | 870,00 |
| 4. | Браће Гаврић | 1.320,00 |
| 5. | Кнез Иво од Семберије | 2.016,00 |
| 6. | Трг Ђенерала Драже Михаиловића | 1.440,00 |
| 7 | Живојина Мишића | 4.290,00 |
| 8 | Београдска | 3.000,00 |
|  | Укупно | 34.002,00 |

Програм прања улица за суботу (перу се једном мјесечно):

| Р.Б. | НАЗИВ УЛИЦЕ | ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПЕРЕ m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Солунска | 1.530,00 |
| 2. | 27. Марта | 7.272,00 |
| 3. | Нушићева | 1.300,00 |
| 4. | Ђуре Даничића | 2.330,00 |
| 5. | Ивана Горана Ковачића | 1.125,00 |
| 6. | Баје Станишића | 942,00 |
| 7. | Димитрије Туцовића | 7.390,00 |
| 8. | Светозара Марковића | 2.220,00 |
| 9. | Арсенија Чарнојевића | 2.010,00 |
|  | Укупно | 26.119,00 |

Површине које се перу дневно:

- Укупна површина прања за понедељак је 37.598,00 m² х 6 мјесеци = 225.588,00 m².

- Укупна површина прања за уторак је 24.500,00 m² х 6 мјесеци = 147.000,00 m².

- Укупна површина прања за сриједу је 28.466,00 m² х 6 мјесеци = 170.796,00 m².

- Укупна површина прања за четвртак је 32.397,00 m² х  6 мјесеци = 194.382,00 m².

- Укупна површина прања за петак је 34.002,00 m² х  6 мјесеци = 204.012,00 m².

- Укупна површина прања за суботу је 26.119,00 m² х 6 мјесеци = 156.714,00 m².

Укупна површина прања улица и тротоара предвиђена овим Програмом износи: 1.100.000,00 m², а потребна средства за реализацију прања улица су:

1.100.000,00 m²  х 0,021853КМ = 24.038,30 КМ

24.038,30 KM + ПДВ (4.086,51 КМ) = 28.124,81 КМ

Машинско прскање макадамских улица и прање улица које нису по програму обухвата прање улица које се врши по налогу надзорног органа онда када се не пере цијела улица или када се пољевају макадамске улице ради спречавања ширења прашине. За ову намјену се предвиђа износ од 1,875.18КМ са ПДВом.

Укупан износ који се планира за прање саобраћајница и тротоара је 30.000,00КМ са ПДВом.

1.4.  Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча"

Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и МЗ "Љељенча", на основу Закључка Скупштине општине Бијељина одвожење комуналног отпада из мјесних заједница Бријесница и Љељенча одвози се бесплатно за 170 домаћинстава везано за пристанак грађана ових мјесних заједница да се дозволи изградња санитарне еколошке депоније на том подручју. Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и МЗ "Љељенча" биће повјерено предузећу након проведеног поступка јавне набавке у склопу објављене јавне набавке за јавну градску хигијену. За ове послове планиран је износ од 16.707,60 КМ са ПДВ-ом.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 1:

| 1.1. | Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања | 320.225,87 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Чишћење површина у зимском периоду | 20.418,84 |
| 1.3. | Прање јавних површина | 30.000,00 |
| 1.4. | Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" | 16.707,60 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 387.352,31 |

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Урбани и индустријски развој градова сукобљава се са великим потешкоћама при подизању и одржавању зелених површина. Зеленило као саставни дио животне средине човјека, све је више угрожено бројним интервенцијама човјека, било радовима инфраструктуре, насеља, интензивирањем саобраћаја, изградњом асфалтних комуникација или на други начин. Како наставити са даљим развојем ових потреба а истовремено очувати зелене површине, питање је савременог човјека.

Зеленило у граду и његовој околини има многоструки значај. Зелене површине, нарочито дрвеће и жбуње, својим обликом, грађом и животним особинама, представљају у насељима незамјењиве елементе природе који доприносе квалитету живота у најширем смислу. Функције зеленила као што су санитарне, инжењерско-техничке, архитектонско-урбанистичке, естетске, културне, историјске, просвјетне, а на крају и психолошке, разлози су због којих се у савременом уређењу градова исте посматрају као незаобилазни саставни елементи града. Да би зелене површине у потпуности одговарале својој значајној улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила.

Зеленило у граду, вршећи своју функцију, побољшава  услове средине за живот у граду. С обзиром на значај који имају зелене површине, Град Бијељина улаже огромне напоре и средства за очување постојећих зелених површина и подизање нових.

У градским измијењеним условима гдје је присутно аерозагађење, недовољан je простор за развој корјења и крошње дрвећа, те је тешко одржати  квалитетну зелену површину.

Поред услова средине, најважнијег фактора за развој биљака,  на који не можемо утицати (осим интензивним мјерама његовања), веома је изражен  и негативан утицај човјека. Примијетно је ломљење и вађење садница од стране несавјесних грађана у улицама: Рачанска, Сремска, Крушевачка, Незнаних јунака, Комитска, Кнегиње Милице, Мајевичка, Трг Ђенерала Драже Михајловића, Војводе Степе и Српске добровољачке гарде, као и механичка оштећења стабала ударом  возила у саднице новопосађених дрвореда.

Одлуком о зеленилу на подручју општине Бијељина (''Службени гласник општине Бијељина'', 13/12) дефинисане су зелене површине, чије одржавање је у надлежности Града.

Овим Програмом су обухваћене јавне зелене површине у граду, које се редовно одржавају: Трг Краља Петра I Карађорђевића, Трг Ђенерала Драже, Парк пријатељства, Градски парк, Заштитни зелени појас,  раскрсница Комитска-Рачанска (Равна гора),  кружни токови на обилазницама, дрвореди и  зелене површине центра (улице: Гаврила Принципа, Николе Тесле, Светог Саве, Кнегиње Милице, Саве Ковачевића, Доситеја Обрадовића, Милоша Обилића, Слободана Јовановића (Бордашев сокак), Карађорђева, Војводе Степе), раскрснице и кружни токови у граду.

Одржавање зелених површина ван града, такође је у надлежности Града, али због ограничених буџетских средстава није обухваћено Програмом, осим кружног тока у Великој Обарској и парка Липик у Батковићу.

С обзиром да су послови који се изводе на одржавању градског зеленила условљени климатским фактором, тешко је у потпуности (детаљно) дефинисати програм којег бисмо се строго придржавали. Програм одржавања јавног градског зеленила за 2020. годину је представљен Табелом у којој су обухваћене зелене површине (I-IX), са колонама: количине услуга за одржавање, цијене услуге, број извршења у току године и укупна вриједност.

2.1. Јавне зелене површине

| I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 32000 | 0,24 | 1 | 7.680,00 |
| 2. | Орезивање средње високих стабала | ком | 11 | 35,00 | 1 | 385,00 |
| 3. | Окопавање ружа | м² | 661 | 2,90 | 1 | 1.916,00 |
| 4. | Орезивање жбунастих врста | ком | 500 | 6,00 | 2 | 6.000,00 |
| 5. | Орезивање живе ограде | m | 110 | 3,85 | 1 | 423,00 |
| 6. | Одгртање и загртање ружа | ком | 335 | 2,00 | 2 | 1.340,00 |
| 7. | Окопавање жбунастих врста | m² | 300 | 4,70 | 1 | 1.410,00 |
| 8. | Окопавање дрвореднох садница | ком | 31 | 5,70 | 2 | 353,40 |
| 9. | Окопавање цвијетних површина | m² | 208 | 2,20 | 1 | 457,60 |
| 10. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 300 | 40,00 | 2 | 12.000,00 |
| 11. | Прихрањивање травњака, ружа, цвијетних површина и садница | m² | 260 | 0,80 | 1 | 208,00 |
| 12. | Сијање травњака на прип.зем. | м² | 40 | 8,00 | 1 | 320,00 |
| 13. | Набавка и пост.малча | м² | 10 | 28,00 | 1 | 280,00 |
| 14. | Рад НК радника | h | 110 | 9,00 | 1 | 990,00 |
| 15. | Заливање зелених површин | м³ | 22 | 13,00 | 1 | 286,00 |
| 16. | Постављање и скидање заставица |  | 2 | 230,00 | 1 | 460,00 |
| 17. | Прољетно и јесење грабање | м² | 1.340 | 0,33 |  | 442,20 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 35.551,00 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  | 6.043,70 |
|  | УКУПНО са ПДВ: |  |  |  |  | 41.594,70 |

| II | Трг Ђенерала Драже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење јавних зелених површина | m² | 7.600 | 0,24 | 1 | 1.824,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | h | 120 | 46,00 | 1 | 5.520,00 |
| 3. | Заливање по утрошеном времену | м³ | 27 | 13,00 | 1 | 351,00 |
| 4. | Окопавање дрвенастих садница | ком | 62 | 5,70 | 1 | 353,40 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 8.048,00 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  | 1.368,16 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 9.416,16 |

| III | Парк Пријатељства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 1.700 | 0,24 | 1 | 408,00 |
| 2. | Кошење травњака | h | 78 | 46,00 | 1 | 3.588,00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  |  | 3.996,00 |
| ПДВ: |  |  |  |  |  | 679,32 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  | 4.675,32 |

| IV | Дрвореди и зелене површине у граду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 35.000 | 0,24 | 1 | 8.400,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | h | 900 | 45,00 | 1 | 42.596,00 |
| 3. | Орезивање средње високих ст. | ком | 151 | 35,00 | 1 | 5.285,00 |
| 4. | Орезивање високих стабала употрбом корпе | ком | 2 | 154,00 | 1 | 308,00 |
| 5. | Окопавање цвјетних површина | m² | 5 | 2,20 | 1 | 11,00 |
| 6. | Орезивање жбунастих врста | m² | 119 | 6,60 | 1 | 785,40 |
| 7. | Орезивање живе ограде | ком | 1.500 | 3,85 | 5 | 5.775,00 |
| 8. | Рад моторне тестере | h | 8 | 130,00 | 2 | 1.040,00 |
| 9. | Окопавање жбунастих врста | ком | 288 | 4,70 | 1 | 1.356,60 |
| 10. | Окопавање дрвореднох садница | ком | 366 | 5,70 | 1 | 2.086,20 |
| 11. | Окопавање ружа | m² | 450 | 2,90 | 2 | 1.305,00 |
| 12. | Рад НК радника | h | 350 | 9,00 | 1 | 3.150,00 |
| 13. | Одвоз ТМВ | м³ | 72 | 75,00 | 1 | 5.400,00 |
| 14. | Прихрањивање травњака | m² | 154 | 0,80 | 1 | 123,20 |
| 15. | Набавка и садња жб врста | ком | 100 | 12,00 | 1 | 1.200,00 |
| 16. | Набавка и садња четинарских врста | ком | 33 | 69,30 | 1 | 2.286,90 |
| 17. | Набавка и садња сувих и оштећених садница | ком | 59 | 220,00 | 1 | 13.020,00 |
| 18. | Заливање зелених површина | м³ | 158 | 13,00 | 1 | 2.054,00 |
| 19. | Превршавање стабала употребом корпе | ком | 9 | 350,00 |  | 3.150,00 |
| 20. | Сјеча сувих стабала | ком | 17 | 165,00 |  | 2,805,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 102.153,3 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  | 17.366,06 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 119.519,36 |

| V | Парк Кнез Иве |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака употребом тримера | h | 75 | 46,00 | 1 | 3.450,00 |
| 2. |  | m² | 2,17 | 0,24 |  | 520,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 3.970,00 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  | 674,00 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 4.644,90 |

| VI | Раскрсница Комитска-Рачанска (Равна гора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење з. површина | m² | 6.600 | 0,24 | 1 | 1.584,00 |
| 2. | Орезивање збунастих врста | ком | 30 | 6,60 | 1 | 198,00 |
| 3. | Рад НК радника | h | 30 | 9,00 | 1 | 270,00 |
| 4. | Кошење употребом тримера | h | 60 | 46,00 |  | 2.760,00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  |  | 4.812,00 |
| ПДВ: |  |  |  |  |  | 818,04 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  | 5.630,04 |

| VII | Раскрснице и кружни токови у граду и кружни ток у Великој Обарској |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 5.432 | 0,24 | 1 | 1.303,68 |
| 2. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 154 | 40,00 | 1 | 6.160,60 |
| 3. | Окопавање жбунастих врста | m² | 787 | 4,70 | 1 | 3.698,90 |
| 4. | Прихрањивање цвј. и жб. повр. | m² | 10 | 0,80 | 1 | 8,00 |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | ком | 240 | 6,60 | 1 | 1.584,00 |
| 6. | Орезивање живе ограде | m | 139 | 3,85 | 1 | 535,15 |
| 7. | Набавка и садња жб. врста | ком | 10 | 35,00 | 0 | 700,00 |
| 8. | Набавка и садња чет. садница | ком | 2 | 65,80 | 0 | 131,60 |
| 9. | Набавка и садња перена | m² | 88 | 47,00 | 1 | 4.136,00 |
| 10. | Кошење употребом тримера | h | 98 | 46,00 | 0 | 4.508,00 |
| 11. | Заливање по утрошеном вр. | м³ | 50 | 13,00 | 1 | 650,00 |
| 12. | Окопавање цв.површина | m² | 400 | 2,20 | 1 | 880,00 |
| 13. | Рад НК радника | h | 197 | 9,00 | 1 | 1773,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 26.068,93 |
|  | ПДВ: |  |  |  |  | 4.431,71 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 30.500,64 |

| VIII | Градски парк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЦИЈЕНА У KM | БРОЈ ИЗВРШЕЊА | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| 1. | Окопавање дрв.садница | ком | 200 | 5,70 | 1 | 1.140,00 |
| 2. | Набавка и садња жб.врста | ком | 50 | 33,00 |  | 1650,00 |
| 3. | Орезивање жб. врста | ком | 210 | 6,60 | 1 | 1.386,00 |
| 4. | Окопавање цв.површина | м² | 118 | 2,20 |  | 259,60 |
| 5. | Садња сезонске расаде | м² | 46 | 36,00 | 1 | 1.656,00 |
| 6. | Рад НК радника | h | 52 | 9,00 | 1 | 468,00 |
| 7. | Детаљно орезивање в.стабала | ком | 20 | 390,00 | 1 | 1.950,00 |
| 8. | Садња луковичастог цвијећа | м² | 4,50 | 47,00 | 1 | 211,50 |
| 9. | Заливање зел.површина | m³ | 20 | 13,00 |  | 390,00 |
| 10. | Окопавање жб. врста | m² | 176 | 4,70 | 1 | 827,60 |
| 11. | Набавка и садња дрв.лиш. сад. | ком | 31 | 144,00 | 1 | 4.457,00 |
| 12. | Превршавање високих стабала употребом висинске корпе | ком | 4 | 350,00 | 1 | 1.400,00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  |  | 15.795,70 |
| ПДВ: |  |  |  |  |  | 2.685,26 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  | 18.480,96 |

2.2. Одржавање градског парка

| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦИЈЕНА У KM | ИЗНОС (у KM без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прољетно и јесење грабање парка (грабање, купљење и одвоз сакупљеног материјала на депонију ) 32.000 m² х 4 грабања у сезони | m² | 128.000 | 0,14 | 17.920,00 |
| 2. | Кошење парка (кошење, купљење и одвоз сакупљене траве на депонију) 32.000 m² х 4 кошења у сезони | m² | 128.000 | 0,15 | 19.200,00 |
| 3. | Свакодевно ручно или машинско чишћење пјешаћких стаза у парку у периоду од 7:00 до 15:00 часова -ручно чишћење пјешачких стаза обухвата прикупљање отпада и метење(метла до метле) или машинском чистилицом и осталим оруђима зља одржавање чистоће, -свакодневно пражњење бетонских канти за смеће,скидање плаката , посмртница са стабала(8,500m²x6 дана у седмици x 4 седмице x 9 мјесеци) | m² | 1.836.000 | 0,014 | 25.704,00 |
| 4. | Обезбјеђење чуварске службе свакодневно у трајању од 15:20 часова(задатак чуварске службе је да спречава ломљење и оштећење садица,стубова јавне расвјете, спомен биста и других садржаја у градском парку) | Паушал. |  |  | 10.000,00 |
| 5. | Свакодневно чишћење зелених површина,травњака одбачених папира и другог отпада. Сакупљање и одвоз олујног грања по потреби. | Паушал. |  |  | 12.646.00 |
| УКУПНО без ПДВ: |  |  |  |  | 85.470,00 |
| ПДВ: |  |  |  |  | 14.529,90 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 99.999,90 |

Одржавање градског парка повјериће се предузећу ДОО "Патриот" Бијељина на основу преговарачког поступка а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12).

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 2.

| 2.1. | I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+VIII | 234.462,08 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Одржавање градског парка | 99.999,90 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 334.461,98 |

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА

КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За нормално функционисање саобраћаја у насељеним мјестима за вријеме кишних дана, а из разлога заштите асфалтних застора на градским улицама и пролазника, потребно је одржавати објекте кишне канализације током цијеле године.

Одвођење атмосферских вода обухвата сљедећи обим радова:

- поправка ревизионих окана, тијела сливника и спојева сливника на канализацију,

- подизање оквира и намијештање поклопаца,

- чишћење сливника, таложника и споја сливника на канализацију, вађење талога и одвоз на депонију,

- замјена дотрајалих ЛЖ поклопаца или решетки на ревизионим окнима или сливницима.

| Р/Б | ВРСТА УСЛУГЕ | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ИЗНОС |  | ЛОКАЦИЈА/УЛИЦА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња канализационих цијеви тјемене крутости SN-8 KN/m². У цијену укључити све потребне радње и материјал - сјечење, утовар и одвоз асфалта или бетона - ископ рова (јаме) утовар и одвоз материјала из ископа - укрута цијеви пијеском до коте +30 cm изнад тјемена цијеви - затрпавање преосталог дијела рова чистим шљунковитим материјалом - израда завршног асфалта од бито шљунка или хабајућег слоја д=7 до 8 cm. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ДН 315 ДН 250 ДН 200 ДН 160 | m1 | 0 0 0 17 | 1.084,60 |  | Гаврила Принципа |
| 2. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 mm за тешко саобраћајно оптерећење (400KN). Ова ставка обухвата поред набаве и уградње поклопца и израду АБ прстена дебљине 40 cm, висине 50 cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађеног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Нивелација постојећег ЛЖ поклопца Ø 625 mm за тешко саобраћајно оптерећење (400KN). Ова ставка обухвата израду АБ прстена дебљине 40 cm, висине 50 cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно нивелисаног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 mm за тешко саобраћајно оптерећење (400KN) - само поклoпац без рама. | Ком. | 1 | 336,96 |  | Димитрија Туцовића |
| 5. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500mm) за тешко саобраћајно оптерећење (400KN) са шарком и могућношћу закључавања. Ова ставка обухвата поред набаве и уградње рама и решетке и фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 cm и висине 30 cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађене решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 2 | 1.278,55 |  | Стефана Дечанског Комитска |
| 6. | Нивелисање постојеће сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500mm) за тешко саобраћајно оптерећење (400KN) фиксирање истог са AB прстеном дебљине 30cm и висине 30cm. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30cm, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно саниране решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Компл. | 2 | 787,15 |  | Бијељинска (Јања) Цара Уроша |
| 7. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500mm) за тешко саобраћајно оптерећење (400KN)- само решетка без рама. | Ком. | 1 | 245,70 |  | Лазе Костића |
| 8. | Рад комбинованог специјалног возила- радне машине “Vacum and presure” (уобичајени назив “Вома”) на прочишћавању колектора. У цијени рада је и рад 2 помоћна радника за потребе чишћења до дна сливника и ревизионих окана канализације. Вома треба бити опремљена цријевом мин дужине 80 метара. Радни притисак треба да је у границама 180-220 бара, а радна запремина минимално Qзук= 10,000 литара. Обрачун вршити по м1 очишћеног колектора. Усисану прљаву воду возити на депонију комуналног отпада којом управља ЈП “Еко деп”. | m | 1.600 | 25.272,00 |  | Више различитих локација кроз редовно одржавање и према утврђеним проблемима са кишним колекторима |
| 9. | Рад цистерне за превоз фекалија. У цјену укључити комплетан циклус: црпљење, транспорт и истовар, и цијену исказати по m3 одвезене материје. | m3 | 198 | 6.370,65 |  | Борачко насеље Амајлије, Јања и друге локације према потреби |
| 10. | Рад компресора мин. радног протока Q=4000 литара/минути | Сати | 0 | 0 |  |  |
| 11. | Рад комбиноване машине (утовар-ископ) машине нпр. „Скип“ или сл. | Сати | 4 | 280,80 |  | Гаврила Принципа |
| 12. | Рад камиона-кипера корисне носивости 10 тона | Сати | 2 | 140,40 |  | Гаврила Принципа |
| 13. | Рад аерлифта на прочишћавању упојних бунара. Аерлифт опслужују 3 радника, који оптерећују ову цијену. Обрачун свести на сат рада групе заједно са аерлифтом. (Компресор се посебно обрачунава) | Сат групе | 0 |  | 0 |  |
| 14. | Ручно чишћење дна упојног бунара, сав извађени материјал из бунара одвући на санитарну регионалну депонију. Обрачун по утрошеном сату НК радника | Сати | 10 |  | 195,62 | Рачанска Стефана Дечанског |
| 15. | Израда упојног бунара, поцијевљеног бетонским цијевима, корисног унутрашњег пречника Ø 1000mm. Бунар је дубине 7.0 метара, и то 4 метра у води и 3 метра ван нивоа воде. На доња два метра дубине оставити 50 отвора Ø 60mm на цијеви за процјеђивање вода. Горња плоча бунара је од AB MB30 дебљине 25cm, армирана у обје зоне са ±Q525. У горњој плочи уградити шахт поклопац Ø 600mm, носивости 40 тона. У цијену укључити све радове: ископ, одвоз материјала из ископа, затрпавање око бунара филтерским материјалом, бетон, арматуру, оплату, црпљење воде, поклопце, израду продора за доводне цијеви и уградњу m цијеви у зид бунара. Обрачун је по комплетно изведеном бунару. | Компл. | 0 |  | 0 |  |
| 16. | Поправка и одржавање заједничке водоводне и канализационе инсталације са потребом дизања WC шоље и каде у објектима алтернативног смјештаја у Јањи, Амајлијама, и ГТЦ-ет Пет језера Бијељина. | Стамбена јединица | 2 |  | 304,20 | ГТЦ-ет Пет језера Амајлије |
| 17. | Поправка и одржавање заје-дничке водоводне и канализа-ционе инсталације у објектима алтернативног смјештаја Јања, Амајлије и ГТЦ-ет Пет језера. | Стамбена јединица | 2 |  | 189,54 | Јања Амајлије |
| 18. | Ремонт муљне пумпе за црпљење оборинске воде са коловоза | Ком. | 0 |  | 0 |  |
| 19. | Набавка и уградња на фонтани пумпе за воду карактеристика Q 20-100 l/мин. N минимално 10m, N максимално 64m, снага P1-1.1 Kw I/4.9A | Ком. | 0 |  | 0 |  |
| 20. | Рад КВ радника на монтажним радовима | Сати | 58 |  | 1.153,62 | Више различитих локација према потреби |
| 21. | Рад НК радника на физичким пословима | Сати | 62 |  | 870,48 | Више различитих локација према потреби |
| 22. | Ручно чишћење сливног окна испод сливне решетке, сав материјал извађен из окна одвући на Регионалну сани-тарну депонију. Обрачун по комаду очишћеног сливног окна. | Ком. | 15 |  | 453,49 | Милоша Обилића 27. марта Хамдије Чемерлића (Јања) и друге локације према потреби |
| 23. | Набавка и монтажа једносмјерних вентила „Жа-бљи поклопац“ Ø 300 | Ком. | 3 |  | 772,20 | У складу са потребама |
| 24. | Набавка и уградња механизма за амортизовање удара на ЛЖ поклопцима за тешко саобраћајно оптерећење. | Ком. | 26 |  | 608,40 | 27. марта, Српске војске, Меше Селимовића и друге локације према потреби |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  |  | 40.344,37 |

4.  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

| Р/Б | ЛОКАЦИЈА | УКУПНА ПОВРШИНА (m2) | 1 | УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Бродац | 1.000 | 0,12 | 120,00 |
| 2. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Велино село | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 3. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Балатун | 1.500 | 0,12 | 180,00 |
| 4. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Трњаци | 700 | 0,12 | 84,00 |
| 5. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Међаши | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 6. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Даздарево | 1.000 | 0,12 | 120,00 |
| 7. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Крива Бара | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 8. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Дворови и Тријешница | 1.400 | 0,12 | 168,00 |
| 9. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Дијелови | 1.000 | 0,12 | 120,00 |
| 10. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Суво поље | 1.500 | 0,12 | 180,00 |
| 11. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Бријесница | 300 | 0,12 | 36,00 |
| 12. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Ковачићи | 600 | 0,12 | 72,00 |
| 13. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Загони | 1.500 | 0,12 | 180,00 |
| 14. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Загони доњи | 300 | 0,12 | 36,00 |
| 15. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Модран | 700 | 0,12 | 84,00 |
| 16. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Буковица Горња | 700 | 0,12 | 84,00 |
| 17. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Магнојевић горњи | 700 | 0,12 | 84,00 |
| 18. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Магнојевић Средњи | 700 | 0,12 | 84,00 |
| 19. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Драгаљевац Средњи | 700 | 0,12 | 84,00 |
| 20. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Драгаљевац Горњи | 2.000 | 0,12 | 240,00 |
| 21. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чађавица Горња | 1.000 | 0,12 | 120,00 |
| 22. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чађавица Средња | 700 | 0,12 | 84,00 |
| 23. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чађавица Доња | 2.000 | 0,12 | 240,00 |
| 24. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Обријеж | 240 | 0,12 | 28,80 |
| 25. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Јоховац | 350 | 0,12 | 42,00 |
| 26. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Батар | 200 | 0,12 | 24,00 |
| 27. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Главичице | 300 | 0,12 | 36,00 |
| 28. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Бјелошевац | 400 | 0,12 | 48,00 |
| 29. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Бањица | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 30. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Љесковац | 2.000 | 0,12 | 240,00 |
| 31. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Глоговац | 2.000 | 0,12 | 240,00 |
| 32. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Ченгић | 1.000 | 0,12 | 120,00 |
| 33. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чардачине | 1.500 | 0,12 | 180,00 |
| 34. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Којчиновац | 1.200 | 0,12 | 144,00 |
| 35. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Јања-Нова Јања | 14.600 | 0,12 | 1.752,00 |
| 36. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Црњелово Доње | 2.000 | 0,12 | 240,00 |
| 37. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе у МЗ Велика Обарска | 3.000 | 0,12 | 360,00 |
| 38. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Патковача | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 39. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Батковић | 1.000 | 0,12 | 120,00 |
| 40. | Одржавање парка „Липик“ у МЗ Батковић | 4.600 | 0,12 | 552,00 |
| 41. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Остојићево | 300 | 0,12 | 36,00 |
| 42. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Црњелово Горње | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 43. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Драгаљевац Доњи | 1000 | 0,12 | 120,00 |
| 44. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Гојсовац | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 45. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Љељенча | 1000 | 0,12 | 120,00 |
| 46. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Буковица Доња | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 47. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Ново Насеље | 1500 | 0,12 | 180,00 |
| 48. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Богдановић | 300 | 0,12 | 36,00 |
| 49. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Попови | 1.000 | 0,12 | 120,00 |
| 50. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Магнојевић Доњи | 1000 | 0,12 | 120,00 |
| 51. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Кацевац | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 52. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Вршани | 3.000 | 0,12 | 360,00 |
| 53. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Градац – Ступањ (Градац) | 1000 | 0,12 | 120,00 |
| 54. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Градац – Ступањ (Ступањ) | 1000 | 0,12 | 120,00 |
| 55. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Мала Обарска | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 56. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Амајлије | 900 | 0,12 | 108,00 |
| 57. | Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице, дома културе и спомен обиљежја у МЗ Пучиле | 300 | 0,12 | 36,00 |
| 58. | Интервентно кошење по посебном налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине око домова културе, спортских терена, спомен обиљежја у мјесним заједницама и друго а које нису на дефинисаном списку | 11.900 | 0,12 | 1.428,00 |
|  | УКУПНО за један циклус кошења: | 83.590 |  | 10.030,80 |

Укупна површина која се планира одржавати у једном циклусу износи 83.590,00m², односно у два циклуса укупна површина која се планира одржавати износи 167.180,00m2.

Планирани износ средстава за ове намјене је 20.061,60 КМ (два циклуса кошења + ПДВ).

Одржавање површина повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.

НАПОМЕНА: Спомен обиљежја у појединим мјесним заједницама се налазе у црквеном дворишту, те се одржавањем црквених дворишта одржава простор и око спомен обиљежја.

5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА"

5.1. Уређење излазно-улазних путних праваца

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско или ручно кошење траве у путном појасу на улазно-излазним правцима Бијељине, са обје стране коловоза ширине по 2m. Кошење ће се обавити два пута у току сезоне. - покошену траву и сакупљени комунални отпад у путном појасу одвући на Регионалну санитарну депонију Правци који треба да се уређују су: |  |  |  |  |
| 1.1. | Бијељина-Амајлије (3.5 km х 2 у току сезоне) | km | 6 | 505,00 | 3.030,00 |
| 1.2. | Бијељина-Дворови | km | 5 | 505,00 | 2.525,00 |
| 1.3. | Бијељина-Батковић (2 km х 2 у току сезоне) | km | 4 | 505,00 | 2.020,00 |
| 1.4. | Бијељина-Велика Обарска (2 km х 2 у току сезоне) | km | 4 | 505,00 | 2.020,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 9.595,00 |
|  | ПДВ 17%: |  |  |  | 1.631,15 |
|  | Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  | 11.226,15 |

5.2. Кошење обале и чишћење дна канала "Дашница"

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско или ручно кошење траве на обалама канала "Дашница" кроз градско подручје. - покошену траву и сакупљени комунални отпад на обалама канала одвући на Регионалну санитарну депонију (4 km х 3 у току сезоне) | km | 12 | 637,00 | 7. 644,00 |
| 2. | Ручно или машинско чишћење дна канала "Дашница" кроз градско подручје, сакупљени отпад одвући на Регионалну санитарну депонију. (4 km х 3 у току сезоне) | km | 12 | 770,00 | 9.240,00 |
| 3. | Уређење јавних површина у случају хитних интервенција по посебном налогу наручиоца |  |  |  |  |
| 3.1. | Рад тримера (обрачун по часу) | h | 450 | 25,00 | 11.250,00 |
| 3.2. | Рад косачице (обрачун по м2) | m2 | 25000 | 0,17 | 4,250,00 |
| 3.3. | Рад моторне тестере (обрачун по часу) | h | 30 | 25,00 | 750,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 33.134,00 |
|  | ПДВ 17%: |  |  |  | 5.632,78 |
|  | Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  | 38.766,78 |

5.3. Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отапда са покоса и дна канала "Дашница"

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручно сакупљање свих врста комуналног отпада са лијеве и десне обале канала Дашница од моста у улици Сремска до моста на крају улице Илије Гарашанина (стари отпад Нено). Скупљени комунални отпад одвози се на Регионалну санитарну депонију. Чишћење се обавља једном седмично у периоду април-децембар. | Дани | 40 | 149,50 | 5.980,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 5.980,00 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 5.:

| 5.1. | Уређење излазно-улазних путних праваца | 11.226,15 |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Кошење обале канала "Дашница" и чишћење дна канала | 38.766,78 |
| 5.3. | Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отапда са покоса и дна канала "Дашница" | 5.980,00 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 55.972,93 |

Одржавање предметних површина повјериће се предузећу ДОО "Патриот" Бијељина на основу преговарачког поступка а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12).

6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

1.  Насеље Ковиљуше

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стадион |  | 3.500,00 | 0,04 | 163,80 |

2. Насеље Пет језера

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Парцела к.п.1322/334 и 1322/365 к.о. Бн Село |  | 1742 | 0,04 | 81,53 |
| парцеле к.п.431/3 к.о. Бн 2 |  | 1379 | 0,04 | 64,54 |

3.  Стадион ФК Радник

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| парцела број: 1 | 90 х 25,50 | 2.295,00 | 0,04 | 107,41 |
| парцела број: 2 | 150 х 21 | 3.150,00 | 0,04 | 147,42 |

4. МЗ Вук Караџић (ул. Војводе Петра Бојовић)

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 300 х 2,0 х 2 | 1.200,00 | 0,04 | 56,16 |

5. Улице око школе Јован Дучић

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 500 х 2,0 х 2 | 1.000,00 | 0,04 | 46,8 |

6. Улица Лозничка

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 1.300 х 2,0 х 2 | 5.200,00 | 0,04 | 243,36 |

7. Улице  Владике Николаја, Д. К. Букија и С. Ћоровића

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 2.000 х 2,0 х 2 | 8.000,00 | 0,04 | 374,40 |

8. Улица Пере Станића (код ОШ „Кнез Иво од Семберије)

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| парцела број 1 | 50 х 20 | 1.000,00 | 0,04 | 46,80 |

9.  Л-1 Бјелошевац-Кацевац ( М )

| Структура посла | Димензије | Укупна површина (m²) | Вриједност (КМ / m²) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинско и ручно кошење | 2000x2x2 | 8.000 | 0,04 | 374,40 |

10. МЗ Бродац - Бегов пут

| Структура посла | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинско и ручно кошење | 3700х3х2 | 22.200,00 | 0,04 | 1.038,96 |

11.  МЗ Велика Обарска

| Структура посла | Димензије | Укупна површ. (m²) | Вриједност (КМ / m²) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинско и ручно кошење Парцеле к.п. 1444 и 4438 к.о. Велика Обарска |  | 10.000 | 0,04 | 468,00 |

12. МЗ Вршани

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 2.000 х 2,5 х 2 | 10.000,00 | 0,04 | 468,00 |

13. МЗ Градац

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас | 1.400 х 2,5 х 2 | 7.000,00 | 0,04 | 327,60 |

14. МЗ Јања – Ново Насеље

| Назив парцеле | Димензије | Укупна површ. (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| путни појас у насељу | 10.000 х 2,0 х 2 | 40.000,00 | 0,04 | 1.872,00 |
| парцела код школе | 200 х 100 | 20.000,00 | 0,04 | 936,00 |

15.  Кошење амброзије на путевима и јавним површинама по потреби и по посебном налогу наручиоца

| Структура посла | Димензије | Укупна површ. (m²) | Вриједност (КМ / m²) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинско и ручно кошење | - | 220.000 | 0,04 | 10.296,00 |

16. Извршење рјешења пољопривредне и еколошке инспекције током 2020. године за кошење амброзије.

| р/б | Опис позиције услуга | Количина (m²) | Јединична цијена ( КМ / m² ) | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унуштење амброзије на пољопривредним и другим површинама, кошењем косачицом или тарупом (мулчером). Обрачун по m² покошене површине | 170.000,00 | 0,04 | 7.956,00 |
| 2 | Уништавање амброзије у двориштима, неприступачним теренима или руралним стаништима, ручним кошењем или чупањем. Обрачун по m² покошене површине | 45.000,00 | 0,04 | 2. 106,00 |

Уништавање амброзије предвиђено је машинским или ручним кошењем, површина које су власништво Града Бијељина.

Површине које су предмет овог Програма су оријентационе. Давалац услуге је  обавезан да води евиденцију извршених услуга (грађевински дневник, дневник рада) са количинама остварених радних сати радника и радних сати средстава рада.

План утрошка средстава је 27.175,18КМ (са ПДВ-ом).

Одржавање површина повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.

7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 10 километара. Обрачун по m³. | m³ | 600 | 5,00 | 3.000,00 |
| 2 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 20 километара Обрачун по m³. | m³ | 800 | 6,00 | 4.800,00 |
| 3 | Чишћење дивљих депонија гурањем смећа багером до депоније најдаље до 100 метарa. Обрачун по мото часу рада машине. | m/h | 200 | 70,00 | 14.000,00 |
| 4 | Ручно скупљање чврстог комуналног отпада (папир,пластика и др.) у вреће. Сакупљени комунални отпад одвући на Еко депонију. Обрачун по часу радника. | h | 1.100 | 5,00 | 5.5000,00 |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 27.300,00 |
|  | ПДВ 17%: |  |  |  | 4.641,00 |
|  | Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  | 31.941,00 |

План утрошка средстава је 31.941,00 КМ са ПДВ-ом.

Одржавање површина повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.

8. ИЗРАДА КУЋНИХ БРОЈЕВА ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИ-ЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда кућних бројева димензија: (200mm х 150mm х 0,75mm). - Бројеви се израђују од пластифицираног, нерђајућег, поцинчаног лима у плавој боји, са бијелим натписом броја, од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. | ком. | 500 | 2,65 | 1.325,00 |
| 2. | Израда словних ознака димензија: (90mm х 90mm х 0,75mm). - Словне ознаке се израђују од пластифици-раног, нерђајућег, поцинчаног лима у плавој боји, са бијелим натписом слова, од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. | ком. | 200 | 1,38 | 276,00 |
| 3. | Израда табли са називом улице димензија: (500mm х 300mm х 0,75mm). - Табле са називом улица израђују се од пластифицираног, нерђајућег, поцинчаног лима у плавој боји, са бијелим натписом назива улице, од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. | ком. | 10 | 18 | 180,00 |
| 4. | Израда и постављање табли са називом улице димензија: (500mm х 300mm х 2,00mm). - Табле са називом улица израђују се од алуминијума дебљине 2,00mm у тамноплавој боји, са бијелим натписом којег одреди инвеститор, те повијеним полуокруглим рубом r = 25 mm. Табла мора бити лакирана, а преко ње се лијепи рефлектујућа ЕГ фолија. За монтажу табле морају имати 4 рупе. У цијену урачунати набавку и уградњу табли. | ком. | 20 | 36,00 | 720,00 |
| 5. | Израда и постављање табли са називом тргова и улица димензија: (1.200mm х 150mm х 2,00mm). - Табле са називом улица израђују се од алуминијума дебљине 2.00mm у тамноплавој боји, са бијелим натписом којег одреди инвеститор, те повијеним полуокруглим рубом r = 25 mm. Табла мора бити лакирана, а преко ње се лијепи рефлектујућа ЕГ фолија. За монтажу предвиђено је да се стандардном шелном, која се користи за монтажу саобраћајних знакова, табла постави на стуб. У цијену урачунати набавку и уградњу табли. | ком. | 20 | 69,50 | 1390,00 |
| 6. | Набавка и уградња стуба за постављање путоказних табли. Висина стуба изнад земље 3,00m, дебљина стуба 800mm, материјал алуминијум, са могућношћу ротирања путоказних табли. | ком. | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 7. | Постављање табли са називима улица. За табле које се постављају на стубовима гдје се не може утиплати табла у објекат, неопходно је направити рам и обезбиједити да табла буде причвршћена за стуб јавне расвјете, стуб саобраћајне сигнализације или на посебно направљен стуб за ту намјену. | ком. | 60 | 30,00 | 1.800,00 |
| 8. | Израда и уградња огласних табли димензија: (1.730mm х 1.220mm). Огласне табле израђују се од челичних металних носача и челичне металне подконструкције и водоотпорне плоче (блажујка) дебљине 2,00cm, све обојено темељном бојом два премаза и два премаза финалном бојом. Боју ће одредити наручилац. | ком. | 10 | 130,00 | 1300,00 |
| 9. | Израда и уградња водоотпорних плоча (блажујка) дебљине 2,00cm. | ком. | 4 | 20,00 | 80,00 |
| 10. | Израда и уградња табли упозорења димензија: (1.000mm х 600mm х 1mm): - "ЗАБРАЊЕНО БАЦАЊЕ СМЕЋА (Комунална полиција број телефона: 055/211-355)“ и - "ЗАБРАЊЕНО ОСТАВЉАЊЕ УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА (Комунална полиција број телефона: 055/211-355)". Табле се израђују од нерђајућег поцинчаног лима омеђеног металним рамом са металним носачем (цијев  2") дужине 2,5m, све обојено темељном бојом два премаза и два премаза финалном бојом. Боју ће одредити наручилац. Натписе урадити од висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све временске услове. | ком. | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 11. | Набавка (или властита израда) заштитног стубића од дебелослојних црних цјеви  2,5" h = 600mm, 400mm изнад површине тла и 200mm у темељу, са чеоним затварањем заобљеним лимом и навареним анкерима од бет.гвожђа  10mm. Стубић обавезно бојити 2 пута основном и 2 пута лак заштитном жутом бојом. | ком. | 200 | 10,00 | 2.000,00 |
| 12. | Механичко чишћење од нечистоћа и корозије, бојење кородираних мјеста на стубићима основном заштитном бојом, а затим завршни премаз 2 пута нитро бојом по избору наручиоца радова. | ком | 600 | 2,5 | 1.500,00 |
| 13. | Механичко чишћење од нечистоћа и корозије, бојење кородираних мјеста на жељезним клупама основном заштитном бојом а затим завршни премаз 2 пута нитро бојом по избору наручиоца радова. | ком | 120 | 36,45 | 4.374,00 |
| 14. | Машинско разбијање асфалтне и бетонске подлоге ради обезбјеђења ископа темељне јаме компресором са утрошком 0,09 еф.часова рада машине по 1 комаду. | ком. | 50 | 10.00 | 500,00 |
| 15. | Ископ темељне јаме димензија 30 х 30 х 40cm са утоваром и одвозом материјала од ископа на депонију. Обрачун по комаду ископане темељне јаме. | ком. | 200 | 6,00 | 1.200,00 |
| 16. | Постављање стубића, нивелисање по правцу и висини те бетонирање темељне стопе бетоном МБ-20. Обрачун по комаду постављеног и бетонираног стубића. | ком. | 200 | 5,00 | 1.000,00 |
| 17. | Набавка и уградња ланца од материјала Ø 3mm, величине алке 1". | м | 200 | 2,5 | 500,00 |
| 18. | Израда нових табли величине и облика као постојеће са бојењем основном и заштитном бојом у тону као постојеће и са натписом који одреди инвеститор, те их монтирати на постојеће носаче. | ком. | 6 | 70,00 | 420,00 |
| 19. | Рад бравара на поправци (варењем) оштећених ограда, дјечијих игралишта (љуљашке, клацкалице и сл.), канти, клупа и слично. У цијену урачунати рад радника, рад неопходних алата, машина и материјала за рад. | h | 160 | 31,00 | 4960,00 |
| 20. | Набавка, уградња, заштита и фарбање дрвених талпи за клупе. У цијену урачунати набавку талпи, рад радника, потребне материјале и средства за рад. | ком. | 100 | 10,00 | 1.000,00 |
| 21. | Фарбање дрвених елемената: скидање постојеће фарбе ручно или машински, фарбање 2 слоја фарбом или сандолином са воском које одреди надзорни орган. Обрачун по m2 комплет изведених радова. | m2 | 50 | 8,5 | 426,00 |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  | 25.641,00 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 4.358,97 |
| УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  |  | 29.999,97 |

План утрошка средстава је 29.999,97 КМ.

Израда кућних бројева повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.

9. ЗООХИГИЈЕНА

ЗООХИГИЈЕНА подразумијева хватање и збрињавање напуштених и угрожених животиња, превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, болесних и изнемоглих животиња, сигурно уклањање животињских лешева са јавних површина. 	План заједничке комуналне потрошње за Зоохигијену за 2020. годину је 140.000,00 КМ.

Послове Зоохигијене повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.

10. РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА

С обзиром на природу посла када је у питању пружање услуга заједничке комуналне потрошње, могуће је да ће се током године јавити неизоставна потреба за одређеним услугама које нису предвиђене овим Програмом, а које по обиму и коштању не мијењају значајно његову структуру. Такође је могуће да се због специфичних или ванредних прилика укаже потреба за већим обимом одређених услуга од Програмом предвиђених. Из тог разлога предвиђају се интервентна средства у износу од 10.000,00 КМ.

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

| Р/Б | ОПИС УСЛУГЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јавна градска хигијена | 387.352,31 |
| 2. | Одржавање јавних зелених површина | 334.461,98 |
| 3. | Одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације | 40.344,37 |
| 4. | Одржавање јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја | 20.061,60 |
| 5. | Уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала "Дашница" и чишћење канала "Дашница" | 55.972,93 |
| 6. | Уништавање амброзије | 27.175,18 |
| 7. | Чишћење дивљих депонија | 31.941,00 |
| 8. | Израда кућних бројева огласних табли, табли упозорења, заштитних стубића | 29.999,97 |
| 9. | Зоохигијена | 140.000,00 |
| 10. | Радови ван програма | 10.000,00 |
| СВЕ УКУПНО СА ПДВ-ом: |  | 1.077.309,34‬ |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Послове из Програма заједничке комуналне потрошње реализоваће најповољнији понуђач након проведених поступака јавне набавке.

Послове из Програма заједничке комуналне потрошње који се односе на уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала "Дашница", чишћење канала "Дашница" и уређење градског парка додјељују се привредном друштву ДОО "Патриот" Бијељина након проведеног преговарачког поступка, а на основу члана 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12).

Надзор над пруженим услугама под тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10, овјеру грађевинских дневника, радних налога и осталих докумената вршиће Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине преко овлашћених службеника, а за послове из тачке 9. надзор врши Одјељење за пољопривреду.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови наведени у тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 финансираће се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2020. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, буџетске ставке "Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина", економски код 412800, осим дијела послова из тачке 2. послови садње нових садница финансираће се са буџетске ставке "Издаци за остале вишегодишње засаде" економски код 511500. Послови из тачке 2.2. који се односе на одржавање градског парка финансираће се са буџетске ставке "Текуће одржавање парка", економски код 412500. Послови наведени под тачком 9. финансираће се са буџетске ставке "Хигијеничарска служба", економски код 412200, потрошачка јединица 0005151, Одјељење за пољопривреду.

РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА

За све активности ван Програма заједничке комуналне потрошње, као и активности које нису обухваћене Програмом, а које битно утичу на реализацију Програма провођења комуналних активности, по потреби за истим издаваће се посебни радни налози.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена Програма почиње тећи од дана усвајања Програма до 31.12.2020. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

| Број: 01-022-10/20 |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| --- | --- | --- |
| Бијељина, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум, 18. фебруар 2020. године |  |  |
|  |  | Славиша Марковић |