На основу члана 16. став (6) а у вези са чланом 32. став (2) Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број: 89/13, 83/19), члана 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 5. сједници одржаној 8. јула 2025. године, донијела је:

П Р О Г Р А М

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2025. ГОДИНУ

За одржавањe јавних саобраћајних површина у 2025. години, планирана су средства у укупном износу од 1.585.000,00 КМ.

Средства су планирана у оквиру потрошачке јединице 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне, са сљедећих буџетских позиција:

- економски код број 412500 субаналитика 2 „Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа“ у износу од 10.000,00 КМ;

- економски код 412500 субаналитика 7 „Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације“ у износу од 70.000,00 KM;

- економски код 412500 субаналитика 8 „Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације“ у износу од 150.000,00 KM;

- економски код 412500 субаналитика 10 „Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима“ у износу од 200.000,00 KM;

- економски код 412500 субаналитика 11 „Ископ и прочишћавање канала локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима“ у износу од 100.000,00 KM;

- економски код 412500 субаналитика 12 „Санација ударних асфалтних рупа“ у износу од 250.000,00 KM;

- економски код 412500 субаналитика 13 „Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације“ у износу од 40.000,00 KM;

- економски код 412500 субаналитика 14 „Кошење-уређење путних појаса“ у износу од 150.000,00 KM;

- економски код 412500 субаналитика 16 „Одржавање-пошљунчавање макадамских саобраћајница“ у износу од 300.000,00 KM;

- економски код број 412800 субаналитика 18 „Зимска служба - локални и некатегорисани путеви“ у износу од 150.000,00 КМ;

- економски код број 412800 субаналитика 19 „Зимска служба - Град Бијељина и Јања“ у износу од 120.000,00 КМ.

- економски код број 511200 субаналитика 11 „Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева – набавка саобраћајних знакова, аутобуских стајалишта и др“ у износу од 45.000,00 КМ.

1. Улице у граду  …………………………………………...............................   417.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисaње и сл.) ..............................     67.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (укупно) ....................................................    180.000,00 КМ

- вертикална .…………………………….……................      50.000,00 КМ

- хоризонтална ………………………………………......      60.000,00 КМ

- свјетлосна ………………………………………...........      70.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ...................      60.000,00 КМ

- објекти за одводњу и други путни објекти ………….......................      110.000,00 КМ

2. Локални путеви …………………………………………............................   610.000,00 КМ

- макадамски коловоз (шљунчање, гредисање и сл.) ………..................  100.000,00 КМ

- објекти за одводњу, банкине и путни објекти (чишћење и ископ                                        јарака, израда пропуста, ивичњака, ригола и потпорних зидова и                                уређење банкина).....................................................................................   140.000,00 КМ

- уређење путног појаса (кошење траве, уклањање шибља

растиња и дрвећа) .................................................................................     140.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација и опрема (хоризонт.–70.000,00КМ;

вертикална сигнализација и опрема -20.000,00КМ) .............…….......    90.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ... .................   140.000,00КМ

3. Некатегорисани путеви …....................................…………………....……. 288.000,00 КМ

- макадамски коловоз (шљунчање, гредисање и сл.) …........................... 133.000,00 КМ

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни појас

(ископ канала,израда пропуста, ригола, санација банкина,

кошење траве, уклањање растиња и др) ……………………………..…..70.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална) ..............................35.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) …..................   50.000,00 КМ

4. Зимска служба …………………………………………................................  270.000,00 КМ

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

1. УЛИЦЕ У ГРАДУ

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА

За одржавање-пошљунчавање градских макадамских улица предвиђа се износ од 67.000,00 КМ. У ова средства је урачунат и рад гредера на гредерисању улица. Радови ће се изводити током цијеле године у зависности од временских услова и стања улица.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Вертикална, хоризонтална и свјетлосна

За потребе изградње и одржавања вертикалне сигнализације на градским улицама планирана су средства у износу од 50.000,00 КМ. Од планираних 50.000,00 КМ за инвестиционо одржавање, што подразумјева набавку и уградњу нових саобраћајних знакова и стубова планирана су средства у износу од 27.000,00 КМ, а за само одржавање планирана су средства у износу од 23.000,00 КМ. Само одржавање предвиђа бетонирање изваљених и оборених стубова, исправљање заокренутих саобраћајних знакова, скидање налепница, замјена оштећених елемената и друго.

За израду и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама планирана су средства у износу од 60.000,00 КМ. У оквиру наведних послова планирано је обиљежавање пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др, затим испрекиданих и пуних линија, исписивање слова (бус, стоп, школа, таxи, паркинг и резервисано) и друго. У 2025. години је такође планирана израда дебелослојне хоризонталне сигнализације на појединим локацијама.

За потребе одржавања свјетлосне сигнализације (одржавање семафора, поправку оштећених  семафора  у саобраћајним незгодама, замјену прегорјелих сијалица, уградњу возачких давача сигнала, уградња звучних уређаја за слијепе и слабовиде особе и др.) планирана су средства у износу од 70.000,00 КМ.

САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА

Како би се обезбиједио сигуран и ефикасан систем и мрежа локалних, некатегорисаних путева и градских улица на територији Града Бијељина који задовољавају потребе свих грађана и корисника путева, те да се омогући, на одржив начин, сигурно и ефикасно кретање људи и роба, развојем, поправљањем и одржавањем путне мреже са свим њеним компонентама неопходно је континуирано радити на санацији ударних рупа и оштећења на коловозу. За наведене намјене планирано је укупно 250.000,00 КМ. Динамиком је предвиђено да се предметни радови обављају континуирано током године у складу са потребама. Поред тога радови ће се изводити и ван планиране динамике у случају кад се укаже неопходна потреба за хитним интервенцијом на појединим локацијама.

Предвиђена средства појединачно износе за:

- Градске улице  …………………………………………..    60.000,00 КМ

- Локалне путеве ………………………………………….    140.000,00 КМ

- Некатегорисане путеве …………………………………    50.000,00 КМ

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ И ДРУГИ ПУТНИ ОБЈЕКТИ

Овом позицијом предвиђају се радови најнеопходнијег одржавања и изградње у мањем обиму као што је постављање ивичњака, израда упојних бунара и канализационих цијеви, нивелација оштећених коловоза, израда дренажних канала те скидање надраслих банкина, а све у циљу уклањања кишнице са коловоза. Такође предвиђено је постављање  заштитно-одбојних ограда, израда пропуста, канала и друго. За наведене намјене планирана су средства у износу од 110.000,00 КМ.

2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Локални путеви су јавни путеви који повезују територију Града Бијељина и других општина и насељена мјеста на подручју Града Бијељина или који су од значаја за саобраћај на територији града. Одлуком о локалним путевима на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 11/13) утврђена су 54 локална пута. Укупна дужина локалних путева на територији Града Бијељина износи 244,13 km, од чега је асфалтирано 222,20 km или 91,02 %, а неасфалтирано је 21.93 km или 8,98 %.

Одлуком о разврставању јавних путева („Службени гласник Републике Српске“ број: 95/19, 55/20, 102/20, 39/22, 36/24 и 59/24), пет локалних путева са територије Града Бијељина, у укупној дужини од 44,50 km, разврстани су у категорију регионалног пута другог реда и то:

| Р/бр | Број пута | Путни правац |
| --- | --- | --- |
| 1. | Л-5 | Бијељина- Г.Црњелово – Суботиште |
| 2. | Л-6 - дио | Д,Драгаљевац-С,Драгаљевац-Г,Магнојевић-С,Магнојевић-Д,Магнојевић (дио пута од Д. Драгаљевца до Г. Драгаљевца у дужини од 6,4km) |
| 3. | Л-20 - дио | Г. Чађавица (Л7-Бјел) - Забрђе (граница општине) (дио пута од Г. Чађавице до регионалног пута Љељенча – Горња Чађавица у дужини од 1,4km) |
| 4. | Л-9 | Суво поље (М,18)-Д,Трнова (граница општине) |
| 5. | Л-11 | Јања-Модран-Суво Поље (М,18) |
| 6. | Л-35 | В,Обарска (Л-5)-Шећерана-Д,Чађавица (М, 14,1) |

На основу претходно поменуте одлуке, за предметне путне правце, извршена је укњижба права власништва и права посједа у корист Републике Српске. Редовно одржавање на предметним путним правцима врши Град Бијељина до тренутка званичне записничке примопредаје путева, између Града Бијељина и ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, која је у завршној фази.

ПОШЉУНЧАВАЊЕ И ГРЕДЕРИСАЊЕ-ОДРЖАВАЊЕ

За реализацију плана у погледу пошљунчавања и гредерисања предвиђени су сљедећи локални путеви:

| Р /бр | Број пута | Путни правац |
| --- | --- | --- |
| 1. | Л-1 | Којчиновац - Модран – Кацевац |
| 2. | Л-5 | Бијељина- Г.Црњелово – Суботиште |
| 3. | Л-12 | Чађавица (Катића кућа)-Ђурђино брдо-Г.Драгаљевац (Л-6) |
| 4. | Л-14 | Јањарска Обријеж – Ченгић |
| 5. | Л-18 | Загони – Г. Загони |
| 6. | Л-27 | Којчиновац - Г. Којчиновац |
| 7. | Л-30 | Д. Драгаљ.(М.14.1) - Д. Драгаљ.(Р.459а) |
| 8. | Л-34 | Бијељина - М. Обарска – Батковић |
| 9. | Л-35 | В.Обарска (Шећерана) - Д. Чађавица |
| 10. | Л-36 | Љељенча (Л-7) - В.Обарска (М.14.1.) |
| 11. | Л-43 | Д. Магнојевић - С. Магнојевић |
| 12. | Л-45 | Д. Буковица - Главичорак - Г. Буковица |
| 13. | Л-46 | Д. Буковица - Дистрикт Брчко (граница) |
| 14. | Л-50 | Суво Поље - Г. Загони |
| 15. | Л-53 | Ченгић - Бањица (Кацевац) |
| 16. | Л-55 | Рухотина – Главичице |

Планирана средства за ову врсту радова износе 100.000 КМ. У цијену радова урачуната је набавка шљунка, превоз и уградња (гредерисање и ваљање).

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ, БАНКИНЕ И ПУТНИ ОБЈЕКТИ

чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина

Планом је предвиђено прочишћавање постојећих и ископ нових јарака на најкритичнијим мјестима. За предметне радове планирана су средства у износу од  40.000,00 КМ.

Планирана је израда пропуста и чеоних зидова, бетонских ригола, интервентно редовно одржавање путне мреже путем изградње потпорних зидова, бетонирањем канала, уграђивањем и поправком заштитно-одбојне ограде и то на најкритичнијим мјестима и др.

Планом одржавања предвиђено је уклањање и скидање надраслих банкина на свим локалним путевима гдје се укаже потреба, с обзиром да се у зимским условима на мјестима гдје површинска одводња не функционише ствара слој воде или леда који утиче на брже пропадање коловоза, али исто тако негативно утиче и на безбједност саобраћаја. Поред тога воду са коловоза је неопходно спровести у канал. У склопу уређења банкина предвиђа се и допуњавање-насипање туцаника или шљунка на исте, посебно на асфалтним дионицама са ужом ширином асфалта, од 5 м и уже.						Вриједност радова за ову врсту послова износи око 100.000,00 КМ.

УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА

Кошење траве, уклањање шибља,растиња и дрвећа

За потребе уређења путног појаса планиран је износ од 140.000,00 КМ. Од тога, за кошење и уређење путних појаса на локалним путевима на свим асфалтним дионицама и то у три наврата (мај, јул и октобар), планиран је укупан износ у вриједности од 120.000,00 КМ.

Обзиром да је на појединим асфалтним дионицама, прије свега поред појаса шума, дошло до зарастања стабала и стварања непрегледних дионица тако што су израсла дрвећа пречника око 10 цм и више, указала се потреба да се исте уреде односно очисте, те се за потребе ових активности издвајају средства у износу од 20.000,00 КМ.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Хоризонтална и вертикална

За одржавање, замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на локалним путевима планирана су средства у износ од 20.000,00 КМ.

За израду хоризонталне сигнализације планирана су средства у износ од 70.000,00 КМ. Планирано је обиљежавање пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др, испрекиданих и пуних линија, исписивање слова (бус, стоп, школа, таxи, п и р).

САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА

Како би се обезбиједио сигуран и ефикасан систем и мрежа локалних путева на територији Града Бијељина који задовољавају потребе свих грађана и корисника путева, те да се омогући, на одржив начин, сигурно и ефикасно кретање људи и роба, развојем, поправљањем и одржавањем путне мреже са свим њеним компонентама неопходно је континуирано радити на санацији ударних рупа и оштећења на коловозу. За наведене намјене планирано је 140.000,00 КМ. Динамиком је предвиђено да се предметни радови обављају континуирано током године у складу са потребама. Поред тога радови ће се изводити и ван планиране динамике у случају кад се укаже неопходна потреба за хитним интервенцијом на појединим локацијама.

3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Oдржавање некатегорисане путне мреже

Одржавање некатегорисане путне мреже предвиђено је у свих 55 сеоских мјесних заједница на подручју Града Бијељина.

И ове године предвиђен је извоз шљунка на путеве и гредерисање само изразито оштећених дионица путева. Узимајући у обзир дужину некатегорисане путне мреже планирана средства нису довољна за потребе и захтјеве мјесних заједница, али ће се сви они локалитети који су нарочито оштећени као и готово непроходне дионице санирати. Планирана средства за пошљунчавање износе 133.000,00 КМ.

Што се тиче осталих активности који ће се изводити на некатегорисаној путној мрежи за одржавање исте планирана су средства у износу од 155.000,00 КМ, а у складу са следећом расподјелом:

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни појас

(ископ канала, израда пропуста, ригола, потпорних зидова, санација банкина, уклањање растиња и др) ...........................................................................  70.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална)   ............................35.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) …...................  50.000,00 КМ

4. ЗИМСКА СЛУЖБА

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата мјере и радње потребне за обезбјеђење проходности путева и безбједно одвијање саобраћаја у зимским условима. Зимски услови наступају када је онемогућено нормално одвијање саобраћаја у случају сњежних падавина, завeјавања путева усљед дејства вјетра и поледице на коловозу усљед ниске температуре или ледене кише. Зимски период одржавања путева обухвата период од 01.11.2025. године а траје до 01.04.2026. године, тај период може почети и раније, односно завршити касније у зависности од временских услова.

За зимску службу на локалним и некатегорисаним путевима, као и на градским улицама на подручју Града Бијељина и Јање, планирaна су средства у укупном износу од 270.000,00 КМ.

Вриједност радова искључиво зависи од количине падавина, тако да је могуће да се средства никако не потроше, али и да се морају обезбиједити значајна додатна средства не би ли се квалитетно вршило одржавање путева и улица у зимском периоду.

Одржавање путне мреже у зимском периоду обављаће се у складу са Програмом рада зимске службе за период 2025-2026 године, који ће се у току 2025. године наћи пред одборницима Скупштине Града Бијељина.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена програма почиње тећи од дана усвајања до 31.12.2025. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-93/25                                                             П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Бијељина,                                                             СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум: 8. јул 2025. године

Жељана Арсеновић, с.р.