| Република Српска ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊЕ од 01.01.2021. год. до 31.03.2021. год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. ЈН | Уколико се ради о набавци из Стратегије развоја Града навести редни број |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назив јавне набавке |  |  |  |  | Шифра ЈН |  |  |  |  |  |  | Шифра ЈРЈН |  |  |  |  |  | Процјена max вриједност ЈН у КМ- без ПДВ |  |  | Врста поступка - процедуре ЈН |  |  |  |  | Оквирни датум покретања поступка |  |  |  | Оквирни датум закључења УГОВОРА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА |  |  |  |  |  | Најкаснији термин реализације уговора/оквирног споразума |  |  |  | Да ли се предвиђа ОКВИРНИ СПОРАЗУМ |  |  |  |  | Извор финсијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОМСКИ КОД |  |  |  |  |  |  |  |  | Да ли се предвиђа субвенционирање |  |  |  |  |  |  |  | Особа / особе из орган.јед.-ресора задужене за ЈН |  |
| РОБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Набавка полумјесечних издања локалних новина за потребе мјесних заједница |  |  |  |  |  |  |  | КГН-01/21 |  |  |  |  |  |  | 22210000-5 |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  |  | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА |  |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  |  | 31. Децембар 2021. године |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005120 412 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕ |  |  |  |  |  |  |  | Младен Арсеновић |  |
| ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  | Набавка рачунара и штампача за потребе Градске управе Града Бијељина |  |  |  |  | ОЗП-01/21 |  |  |  |  |  |  | 30200000-1 |  |  |  |  |  |  | 34.188,03 |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТПАК |  |  |  | Фебрауар 2021. године |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  |  | 30 дана од дана потписивања уговора |  |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005240 511300 |  |  |  |  |  | НЕ |  |  |  |  |  |  |  | Митар Шкорић Зоран Раниловић |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  | Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2021. године |  |  |  |  | ОЗП-02/21 |  |  |  |  |  |  | 39830000-9 |  |  |  |  |  |  | 16.239,32 |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005240 412 300 -1 0005301 416300-11 |  |  |  |  |  | НЕ |  |  |  |  |  |  |  | Митар Шкорић, Борка Радовановић |  |  |  |
| УСЛУГЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Израда, дизајн, прелом и штампа и набавка промотивних материјала за промоцију –БИЈЕЉИНА ГРАД БУДУЋНОСТИ |  |  |  | КГН-02/21 |  |  |  |  |  | 79820000-8 |  |  |  |  |  |  | 20.000.00 |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  |  |  |  | Септембар 2021. године |  |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005120 412900 |  |  |  |  |  |  | НЕ |  |  |  |  |  |  | Анкица Тодоровић,Олга Тмушић |
| ОДСЈЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) ЛОТ 1 Ревизија пројеката високоградње |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)/20 |  |  |  |  | 71000000-8 |  |  |  |  |  | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | Март 2021. Године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  | Буџет 2021. године Све организационе јединице |  |  |  |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Ђорђо Вујановић и Биљана Љотић Марковић |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 2 Ревизија пројеката нискоградње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 3 Ревизија пројеката хидроградње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 4 Ревизија пројеката -електроенергетска постројења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 5 Ревизија машинског дијела пројекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  | Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР-01/21 |  |  |  |  | 90923000-3 |  |  |  |  |  | 90.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Март 2021 године |  |  |  |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005150 412200 |  |  |  |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Вања Ступар и Радинка Милановић |  |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  | Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП-01/21 |  |  |  |  |  |  | 77300000-3 |  |  |  | 34.188,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -РЕЗЕРВИСАНИ УГОВОР |  |  |  | Март 2021.године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2021 године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412800-02 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  | Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјeсним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП- 02/21 |  |  |  |  |  |  | 90500000-2 |  |  |  | 51.282,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Март 2021.године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412800-02 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Горан Спасојевић |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  | Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП-03/21 |  |  |  |  |  |  | 90600000-3 |  |  |  | 25.641,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Март 2021.године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412800-02 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Драгиша Максимовић |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  | ОДРЖАВАЊЕ- ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1 Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских путева - ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП-04 (4ЛОТА)/21 |  |  |  |  |  |  | 60100000-9 |  |  |  | 36.324,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Mарт 2021. године |  |  |  |  |  | Мај 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412500-2 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 2 Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских путева - ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.871,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 3 Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских путева - СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.094,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 4 Одржавање - пошљунчавање ГРАДСКИХ макадамских улица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.367,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  | ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1 Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП-05 (2 ЛОТА)/21 |  |  |  |  |  |  | 50232200-2 |  |  |  | 47.008,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412500-2 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 2 Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.461,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  | КОШЕЊЕ - УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1 Кошење - уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП-06 (5 ЛОТОВА)/21 |  |  |  |  |  |  | 77300000-3 |  |  |  | 13.675,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412500-2 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 2 Кошење - уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.222,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 3 Кошење - уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.658,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 4 Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.367,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 5 Кошење амброзије на подручју Града Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.931,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет 2021. године 15.384,62 0005170 412800-02 Буџет 2021. 8.547,01 0005220 412900-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | ОДРЖАВАЊЕ - ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1 Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева-ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП-07/(3 ЛОТА)/21 |  |  |  |  |  |  | 60100000-9 |  |  |  | 21.367,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Фебруар 2021.године |  |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412500-2 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 2 Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева-ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.478,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ 3 Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева-СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.623,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  | Геодетско мјерење и снимање током 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП-08/21 |  |  |  |  |  |  | 48000000-8 |  |  |  | 17.094,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Фебрар 2021. године |  |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 511100-17 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Милена Маријановић |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  | Одржавање информационог система за комуналну накнаду и порез на непокретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП-09/21 |  |  |  |  |  |  | 72000000-5 |  |  |  | 10.256,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРЕГОВАРЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ |  |  |  | Фебруар 2021.године |  |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 511 100-17 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  | Мирсада Ђезић |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  | Одржавање јавне расвјете на територији Града Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП-10/21 |  |  |  |  |  |  | 50232100-1 |  |  |  | 487.179,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Јун 2024. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. 0005170 412800-02 94.017,09 Буџет 2022. 0005170 412800-02 162.393,16 Буџет 2023. 0005170 412800-02 162.393,16 Буџет 2024. 0005170 412800-02 68.376,07 |  |  | не |  |  |  |  |  | Богдан Тадић |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Одржавање кишне канализације у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКП-11/21 |  |  |  |  |  |  | 90470000-2 |  |  |  | 85.470,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412800-2 |  |  | не |  |  |  |  |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |  |  |
| ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуге семинара и стручног усавршавања за потребе Градске управе Града Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЗП-03/21 |  |  |  |  |  |  |  | 80522000-9 |  |  |  | 13.675,21 | ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗЈН |  |  |  |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005240 412 900 |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Митар Шкорић |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  | Текуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЗП-04/21 |  |  |  |  |  | 50000000-5 |  |  |  |  |  | 15.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА |  |  |  |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005240 412 500 |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Митар Шкорић, Обрен Божић |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Објава огласа у дневном листу за 2021. годину |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЗП-05/21 |  |  |  |  |  | 79000000-4 |  |  |  |  |  | 6.612,81 | КОНКУРЕНСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА |  |  |  |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Буџет 2021. Године 0005240 412700 СА 2 |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Митар Шкорић, Предраг Лопандић |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Одржавање и набавка резервних дијелова за текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, скенера и фотокопир апарата за 2021. и 2022. годину |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЗП-06/21 |  |  |  |  |  | 50312000-5 |  |  |  |  |  | 27.350,42 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2022. године |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005240 412 500 Буџет 2022. године 0005240 412 500 |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Митар Шкорић Зоран Раниловић |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуге текућег и превентивног одржавања постојећег информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге кориштења Е-mail сервера и контроле приступа интернету током 2021. и 2022. године |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЗП-07/21 |  |  |  |  |  | 72000000-5 |  |  |  |  |  | 8.862,79 | ПРЕГОВАРЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБВЦИ |  |  |  |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005240 412 500 |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Митар Шкорић Зоран Раниловић |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуге штампе, копирања и скенирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним уређајима |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЗП-08/21 |  |  |  |  |  | 79800000-2 |  |  |  |  |  | 13.000,00 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Мај 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. Године |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005240 412 900 |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Митар Шкорић Зоран Раниловић |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуге фиксне телефоније током 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЗП-09/21 |  |  |  |  |  | 64000000-6 |  |  |  |  |  | 51.282,05 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. Године |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005240 412 200-02 Буџет 2021. године 0005120 412 200-02 |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Митар Шкорић и Вања Икић |  |  |  |  |  |
| ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одржавање ватрогасних возила и одржавање надоградњи на истим |  |  |  |  |  | ТВЈ-01/21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000000-5 |  |  |  | 12.820,52 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 412500 |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Миле Спасојевић |  |  |  |  |  |
| РAДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ- Израда и уградња кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова |  |  |  |  |  |  | СКП-12/21 |  |  |  |  |  | 45233290-8 |  |  | 25.641,02 |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412800-02 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | Драгиша Максимовић |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Редовно одржавање локалних и некатегорисанИХ путева и градских улица на подручју ГРАДА Бијељина ЛОТ 1 Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина |  |  |  |  |  |  | СКП-13(2 ЛОТА)/21 |  |  |  |  |  | 45233200-1 |  |  | 68.376,07 |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  |  |  | Мај 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412500-2 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ 2 Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.188,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радови на санацији ударних асфалтних рупа на подручју ГРАДА Бијељина ЛОТ 1 Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у граду Бијељина и Јањи |  |  |  |  |  |  | СКП-14 (2лота)/20 |  |  |  |  |  | 45233142-6 |  |  | 68.376,07 |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Фебрар 2021. године |  |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 412500-2 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ 2 Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.470,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина |  |  |  |  |  |  | СКП-15/21 |  |  |  |  |  | 45233294-6 |  |  | 55.555,56 |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Фебруар 2021. године |  |  |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | ДА |  |  |  |  | Буџет 2021. године 0005170 21.367,52 КМ 412500-2 34.188,03 КМ 511200-2 |  |  | НЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | СЦ3/ СЕЦ4/ ЗС |  |  |  |  |  |  | Асфалтирање – реконструкција улице Браће Лазић у МЗ Јања у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ |  |  |  |  |  |  | СКП- 16/21 |  |  |  |  |  | 45233140-2 |  |  | 42.735,04 |  |  |  |  |  |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |  |  |  | Март 2021. године |  |  |  |  |  | Април 2021. године |  |  |  | Децембар 2021. године |  |  |  | НЕ |  |  |  |  | Министарство за људска права и избјеглице БиХ |  |  | .025.641,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Предраг Петричевић |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министарство за људска права и избјеглице БиХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |