ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | Израда пројектно-техничке документације за санацију/реконструкцију два индивидуална стамбена објекта у оквиру пројекта "Рјешавње проблема Рома у области стамбеног збрињавања у Граду Бијељина у 2014. години" Шифра: ДД-дс-02/19 71200000-0 | Директни споразум1293-8-1-169/19 | ЈП Дирекција за изградњу и развој града Бијељина; ЈИБ: 4401909450003 | 1.579,50 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за вршење услуга је 15 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: - 35 календарских дана од дана доставе рачуна на протокол Наручиоца | 1 |  | 1 |  | 05.09.2019. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ КУХИЊЕ У ЧАЈНОЈ КУХИЊИ БРОЈ 1 У ГЛАВНОЈ ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, Шифра:ОЗП-дс-19/19 39141400-6 | Директни споразум 1293-8-1-173/19 | ДОО „Мега систем“ ПЈ Домакс Бијељина; ЈИБ: 4400237800012 | 3.683,00 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за испоруку роба је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - 30 дана од дана доставе рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 06.09.2019. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност уговора 3.683,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | НАБАВКА УСИСИВАЧА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-25/19 39710000-2 | Директни споразум 1293-8-1-174/19 | ДОО Сони компјутерс Бијељина ЈИБ: 4400412730006 | 2.222,00 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за испоруку роба је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - 30 дана од дана доставе рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 06.09.2019. | 31.10.2019. године- Укупна утрошена вредност уговора 2.044,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4 | ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ ЗА СПАСИОЦЕ Шифра: БИЗ-дс-01/19 80000000-4 | Директни споразум1293-8-2-175/19 | Ронилачки клуб Scuba Diving club „БУК“ Бања Лука; ЈИБ: 4401650530003 | 1.755,00 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за вршење услуга је 7 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: - 30 дана од дана доставе рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 12.09.2019 | 19.09.2019. године Укупна утрошена вредност уговора 1.755,00 КМ са –ПДВ-ом |  |
| 5 | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ СТАЗА И ИТИСОНА Шифра: ОЗП-дс-22/19 39531400-7 | Директни споразум 1293-8-1-172/19 | ДОО Пантекс Бијељина; ЈИБ: 4400374200006 | 1.364,34КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за испоруку роба је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - 30 дана од дана доставе рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 18.09.2019. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност 1.364,34 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6. | САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА КОРИСНИЦИМА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ И ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: БИЗ-05/19 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-142-5-210/19 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 44020198620004 | 49.992,56 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао, а Уговор важи до 31.12.2019. године. -Плаћање: - 60 дана од дана доставе привремене/окончане ситуације -уговор се закључује без аванса -Гарантни рок на изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова , осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  |  |  | 17.09.2019 | 29.10.2019.године 49.992,56 Км са ПДВ-ом |  |
| 7. | ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПО ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ (ПАРЦЕЛА 903/2) ШИФРА: ДД-17/19 45231300-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-152-5-209/19 | АД Водовод и Канализација Бијељина, ЈИБ: 4400307860000 | 8.880,42КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је од дана потписивања Уговора до 30.09.2019.године. -Плаћање: - 30 дана од дана доставе рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 18.09.2019 | 16.12.2019. године 8.215,23 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА У ОШ „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“ ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ХАСЕ ШИФРА:ДД-22/19 45214210-5 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-145-5-212/19 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 44020198620004 | 39.772,86 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао, а Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: - 60 дана од дана доставе привремене/окончане ситуације -уговор се закључује без аванса -Гарантни рок на изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова , осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  |  |  | 18.09.2019 |  |  |
| 9 | ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА ШИФРА: ОЗП-18/19 79000000-4 | ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б 1293-0-2-3-7-211/19 | ДОО Енерго систем Брчко; ЈИБ: 46000038150008 | 6.966,18 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за реализацију предметних услуга је: од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године. -Плаћање након извршене услуге и то 30 дана од дана достављања рачуна --б |  |  |  |  | 19.09.2019. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност уговора 6.996,18 КМ са ПДВ-ом |  |
| 10 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У АМАЈЛИЈАМА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА СЕВ 2 И БИХ 3 ШИФРА:ДД-24/19 45300000-0 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-7-3-146/19 | ДОО Елмонт Бијељина, ЈИБ: 4400396860000 | 12.280,36 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 30 дана од дана потписивања Уговора. -Плаћање: - 30 дана од дана доставе рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 19.09.2019. | 26.11.2019. године -Укупно утрошена средства: 9.933,30 КМ са ПДВ-ом |  |
| 11 | ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈE НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈE НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-11 (2Лот-а)-Лот1-п2/19 502332200-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-144-5-208/19 | ДОО Бијељина пут Бијељина, ЈИБ: 4400380860000 | 50.885,64 КМ са ПДВ-ом - рок за реализацију предметних услуга је 60 (шездесет) дана од дана давања писменог налога за почетак пружања услуга од стране наручиоца, а крајњи рок за реализацију уговора је 30.11.2019.године. -Плаћање: - 60 дана од дана доставе привремене/окончане ситуације -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 20.09.2019. | 27.11.2019. године 24.966,51 КМ са ПДВ-ом |  |
| 12 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА УЗ ОБЈЕКАТ ФК „СЛОБОДА“ ДОЊИ ЗАГОНИ ШИФРА:ДД-23/19 45212200-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-155-5-216/19 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 44020198620004 | 14.986,18 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао, а Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: - 30 дана од дана доставе привремене/окончане ситуације -уговор се закључује без аванса -Гарантни рок на изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова , осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  |  |  | 27.09.2019. |  |  |
| 13 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКИ ДОМ У БИЈЕЉИНИ – II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОГРАЂЕНОГ ДИЈЕЛА) ШИФРА: ДД-13-п1/19 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-156-5-217/19 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 44020198620004 | 131.211,98 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао, а Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: - 60 дана од дана доставе привремене/окончане ситуације -уговор се закључује без аванса -Гарантни рок на изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова , осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок | Уговор 1 ПРОДУЖЕТАК РОКА Шифра: ДД-13-п1-у1/19 од 27.11.2019. РОК: 09.01.2020. године Уговор 2 1293-4-3-83-5-103/20 УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКОГ ДОМА У БИЈЕЉИНИ - II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОГРАЂЕНОГ ДИЈЕЛА ОБЈЕКТА) ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-158/19 ОД 27.09.2019. ГОДИНЕ; ШИФРА:ДД-13-П1-У2/19 24.735,41 КМ са ПДВ-ом Од 30.04.2020. |  |  |  | 27.09.2019. | Основни уговор + Уговор 1 12.02.2020. година Укупно утрошена средства 120.353,68КМ са ПДВ-ом Уговор 2 08.05.2020. година Укупно утрошена средства 24.735,41 КМ са ПДВ |  |
| 14 | Набавка ауто гума за службена возила ГУГБ; Шифра: ОЗП-дс-09/19 34351100-3 | Директни споразум 1293-8-1-180/19 | ДОО Интергај Бијељина ; ЈИБ: 4400418770000 | 7.020,00 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за испоруку роба је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - 30 дана од дана доставе рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 30.09.2019 | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност уговора 7.013,91 КМ са ПДВ-ом |  |
| 15 | Набавка КТ радио уређаја ШИФРА: БИЗ-03/19 32000000-3 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-7-1-149/19 | ДОО „Centronix“ Бања Лука ЈИБ: 4400791650006 | 3.479,58 КМ са ПДВ-ом - Рок за испоруку роба је 60 дана од потписивања уговора -Плаћање: - исплатом, 30 дана од дана доставе рачуна - уговор се закључује без аванса . |  |  |  |  | 27.09.2019. | 12.12.2019. године 3.479,58 КМ са ПДВ-ом |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |