ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА, АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | НАБАВКА ДИЈЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА, ГРЕЈНИХ ТИЈЕЛА, ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПОПРАВКА СТОЛАРИЈЕ Шифра: ОЗП-дс-13/19 44100000-1 | Директни споразум 1293-8-1-61/19 | ДОО Медаљон промет Бијељина; ЈИБ: 4400432170007 | 7.015,42 КМ са ПДВ-ом -Испоручилац робе се обавезује да робе испоручи у периоду од дана закључивања Уговора до 31.12.2019. год. -Плаћање: -након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одложено 30 календарских дана од дана испостављања рачуна | 1 |  | 1 |  | 01.04.2019. | 31.12.2019. године 7.015,42 КМ са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2019.ГОДИНИ ЛОТ 1: РЕПОРТАЖНО СНИМАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ СЈЕДНИЦА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2019. ГОДИНИ ШИФРА:СГ-01 (2Лот-а)/19 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-21-5-98/19 | ДОО Астра медиа Бијељина; ЈИБ: 4400369970006 | 15.000,00КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: -30 дана од дана пријема фактуре/рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 03.04.2019. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност 15.000,00КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | УСЛУГЕ АНТИВИРУСНЕ ЗАШТИТЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ Шифра: ОЗП-дс-37/19 50300000-8 | Директни споразум 1293-8-2-69/19 | ДОО Копитрејд Бијељина; ЈИБ: 4400430120002 | 7.002,45 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за реализацију услуга је 10 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: -након извршене услуге и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 04.04.2019. | 31.12.2019. Укупно утрошена средства 6.801,18 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4 | УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА Шифра: ОЗП-дс-36/19 | Директни споразум 1293-8-2-70/19 | ДОО Копитрејд Бијељина; ЈИБ: 4400430120002 | 7.020,00 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за реализацију услуга је од дана потписивања уговора ДО 31.12.2019. године -Плаћање: - након извршене услуге и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 08.04.2019. |  |  |
| 5 | НАБАВКА ЛИЦЕНЦЕ ЗА WINDOVS СЕРВЕР Шифра: ОЗП-дс-32/19 72200000-7 | Директни споразум 1293-8-2-68/2019 | ДОО Копитрејд Бијељина; ЈИБ: 4400430120002 | 1.499,94 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за реализацију услуга је 10 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: -након извршене услуге и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 04.04.2019. | 31.12.2019. Укупно утрошена средства 1.499,94 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина Шифра: ПР-01/18 90000000-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-1-2-6-5-99/19 | ДОО Еко заштита Бијељина; ЈИБ: 4403406370005 | 1.049.991,93 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2021.године -Плаћање: - у року од 60 дана од пријема рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. -Гарантни рок за одрасле комарце 15 дана -Гарантни рок за ларве комарце 10 дана |  |  | 1.Појединачни уговор ПР-01-ос/пу-01/18 -Износ појединачног уговора 349.997,31 КМ /699. 994,62 КМ са ПДВ-ом потписан 24.05.2019. 2.Појединачни уговор ПР-01-ос/пу-02/18 -Износ појединачног уговора 349..997,31 КМ /349. 997,31КМ са ПДВ-ом потписан 16.04.2020. 3.Појединачни уговор ПР-01-ос/пу-03/18 -Износ појединачног уговора 349.997,31 КМ / 0 ,0 КМ са ПДВ-ом потписан 23.04.2021. |  | 05.04.2019. | 1. 31.12.2019. године Укупно утрошена средстава 349.997,31 КМ са ПДВ-ом 2. 31.12.2020. године Укупно утрошена средстава 349.997,31 КМ са ПДВ-ом 3. 31.12.2021. године Укупно утрошена средстава 312.570,67 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7. | МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПРОСТОРУ ГРАДА БИЈЕЉИНА , ШИФРА:СКП-05/18 90731000-0 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ПРОВОЂЕЊЕМ Е АУКЦИЈЕ 1293-1-2-198-5-97/19 | ЈНУ Институт за заштиту и екологију РС Бања Лука; ЈИБ: 4401020860005 | 54.701,01 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2019.године -Плаћање: - у року од 60 дана од пријема рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 01.04.2019 | 10.01.2020. година Укупно утрошена средства 41.205,15 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8. | ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И АКТИВНОСТИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА ШИФРА: КГН-04/19 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-22-5-96/19 | ДОО Астра Медиа Бијељина ЈИБ: 4400369970006 | 54.441,50 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2019.године -Плаћање: - у року од 30 дана од пријема рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 10.04.2019 |  |  |
| 9 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: СКП-09(4 Лота)/19-Лот 2 60112000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-24-5-107/19 | ДОО ДИС Компани Бијељина; ЈИБ: 4403522100007 | 52.368,03 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је за све Лот-ове је од дана потписивања Уговора до 31.12.2019.године. Пошљунчавање локалних макадамских путева се врши у два циклуса (прољеће, јесен). Рок за реализацију једног циклуса је 40 (четрдесет) календарских дана од дана добијања писменог налога наручиоца услуга. -Плаћање: - 60 дана од пријема ситуације (привремене, окончане), на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 16.04.2019. | Укупно утрошена вредност 52.368,02КМ са ПДВ-ом од 30.12.2019. године |  |
| 10 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: СКП-09(4 Лота)/19-Лот 3 60112000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-24-5-107/19 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина; ЈИБ: 4400443960000 | 19.854,90КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је за све Лот-ове је од дана потписивања Уговора до 31.12.2019.године. Пошљунчавање локалних макадамских путева се врши у два циклуса (прољеће, јесен). Рок за реализацију једног циклуса је 40 (четрдесет) календарских дана од дана добијања писменог налога наручиоца услуга. -Плаћање: - 60 дана од пријема ситуације (привремене, окончане), на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 16.04.2019. | Укупно утрошена вредност 19.854,90 КМ са ПДВ-ом од 31.12.2019. године |  |
| 11 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање градских макдамских улица Шифра: СКП-09(4 Лота)/19-Лот 4 60112000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-24-5-107/19 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина; ЈИБ: 4400443960000 | 24.757,20 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је за све Лот-ове је од дана потписивања Уговора до 31.12.2019.године. Пошљунчавање локалних макадамских путева се врши у два циклуса (прољеће, јесен). Рок за реализацију једног циклуса је 40 (четрдесет) календарских дана од дана добијања писменог налога наручиоца услуга. -Плаћање: - 60 дана од пријема ситуације (привремене, окончане), на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 16.04.2019. | Укупно утрошена вредност 24.757,20 КМ са ПДВ-ом од 13.12.2019. године |  |
| 12 | АФИРМАЦИЈА АКТИВНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАЊА У АКТИВНОСТИМА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПУТЕМ ОБЈАВЉИВАЊА ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У САРАДЊИ СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗЦИЈАМА И ПРОЈЕКАТА У САРАДЊИ СА МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ПРЕКО КАБЛОВСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА Шифра: КГН-03/19 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-23-5-103/19 | ДОО Телрад Бијељина; ЈИБ: 4400443880006 | 19.890,00 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2019.године -Плаћање: - у року од 30 дана од пријема рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 12.04.2019. |  |  |
| 13 | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) Шифра: СКП-дс-01/19 90733400-8 | Директни споразум 1293-8-2-76/2019 | ЗР Хусић Јања ЈИБ: 4509364810002 | 5.980,00 КМ без ПДВ-а -Крајњи рок за реализацију услуга је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: -након извршене услуге и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 09.04.2019. | 31.12.2019. године –Укупно утрошена средства 5.980,00 КМ без ПДВ-а |  |
| 14 | Претплата на часопис финрар за 2019. годину Шифра: ОЗП-дс-03/19 22211000-2 | Директни споразум 1293-8-1-75/2019 | ДОО Финрар Бања Лука ЈИБ: 4400931760001 | 1.824,00 КМ са ПДВ-ом -Испоручилац робе се обавезује да робе испоручи у периоду од дана закључивања Уговора до 31.12.2019. год. -Плаћање: -након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одложено 30 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 08.04.2019. | 31.12.2019. Укупно утрошена средства 1.824,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 15 | Потрошни материјал за „Април мјесец чистоће“ Шифра: КП-дс-01/19 44810000-1 | Директни споразум 1293-8-1-74/2019 | ДОО Алфа и омега Бијељина, ЈИБ: 4402023070001 | 156,09 КМ са ПДВ-ом -Испоручилац робе се обавезује да робе испоручи у року од 3 дана од дана достављања Захтјева -Плаћање: -након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одложено 30 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 12.04.2019. |  |  |
| 16 | ПРОМОЦИЈА АКТИВНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У АКТИВНОСТИМА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПУТЕМ ОБЈАВЉИВАЊА ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ДНЕВНИМ НОВИНАМА Шифра: КГН-дс-03/19 79341000-6 | Директни споразум 1293-8-2-84/19 | ДОО НИГД „ДНН“ Бања Лука ; ЈИБ: 4400848860002 | 7.020,00 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за реализацију услуга је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: -након извршене услуге и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 05.04.2019. |  |  |
| 17 | ВАТРОГАСНА ОПРЕМА (МЛАЗНИЦЕ, КЉУЧЕВИ ЗА СПОЈКЕ И ХИДРАНТЕ, ЛАМПЕ ЗА ОСВЈЕТЉЕЊЕ И ДР.) Шифра: ТВЈ-дс-01/19 35111000-5 | Директни споразум 1293-8-1-82/19 | ДОО „Ватро-промет“ Бања Лука ; ЈИБ: 4403700640002 | 5.791,50 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за испоруку роба је од дана потписивања уговора до 30.06.2019. године -Плаћање: -након извршене услуге и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 17.04.2019. | Укупна утрошена средства 5.791,50 КМ са ПДВ-ом Датум реализације је 25.04.2019. године |  |
| 18 | РЕВИЗИЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ УЗ ОБЈЕКАТ ПОДРУЧНЕ ОШ У ПАТКОВАЧИ Шифра: ДД-дс-01/19 71000000-8 | Директни споразум 1293-8-2-83/19 | ДОО „АГ“ Угљевик; ЈИБ: 4400447010006 | 1.170,00 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за реализацију услуга је 30 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: -након извршене услуге и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 09.04.2019. |  |  |
| 19 | РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛАЗНИХ ВРАТА НА ГЛАВНОЈ ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ Шифра: ОЗП-дс-54/19 454564000-4 | Директни споразум 1293-8-3-81/19 | Стари традиционални обрт „Дрвени сан“ Теочак; ЈИБ: 43109500930008 | 6.000,00 КМ без ПДВ-а -Крајњи рок за извођење радова је 90 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: -након извршене услуге и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 08.04.2019. | 31.12.2019. године - Укупна утрошена вредност уговора 6.000,00 КМ без ПДВ-а |  |
| 20 | Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења Шифра: СКП-12/19 71600000-4 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-7-2-25/19 | Институт за грађевинарство ИГ Бања Лука; ЈИБ: 4400918310005 | 9.767,16 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за реализацију услуга је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - Плаћање изабраном понуђачу за изведене услуге ће се вршити у року од 30 дана од дана доставе рачуна, привремене, окончане ситуације на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 17.04.2019. | Укупно утрошена вредност 9.744,93 КМ са ПДВ-ом од 31.12.2019. године |  |
| 22 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: СКП-09(4 Лота)/19-Лот 1 60112000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-24-5-107/19 | ДОО Јовић С-Д Б Угљевик; ЈИБ: 4401885330001 | 42.485,04 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је за све Лот-ове је од дана потписивања Уговора до 31.12.2019.године. Пошљунчавање локалних макадамских путева се врши у два циклуса (прољеће, јесен). Рок за реализацију једног циклуса је 40 (четрдесет) календарских дана од дана добијања писменог налога наручиоца услуга. -Плаћање: - 60 дана од пријема ситуације (привремене, окончане), на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 23.04.2019. | Укупно утрошена вредност 42.078,82 КМ са ПДВ-ом од 04.02.2020. године |  |
| 23 | НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА ШИФРА: ОЗП-01/19 15110000-2 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-7-1-43/19 | ДОО Зорскомерц Бијељина; ЈИБ: 440030808080008 | 12.917,35 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за испоруку роба је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - ће се вршити у року од 30 дана од дана доставе рачуна, привремене, окончане ситуације на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 30.04.2019. | 31.12.2019. Укупно утрошена средства 12..917,35 КМ са ПДВ-ом |  |
| 24 | ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ – ИЗРАДА И УГРАДЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА, ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ПУТОКАЗА ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА И САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА ШИФРА: СКП-19/19 45233290-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-48-5-119/19 | ДОО Радиша Бијељина; ЈИБ: 4400313750003 | 29.999,97КМ са ПДВ-ом -Извођач радова ће вршити радове у року од дана закључивања Уговора до 31.12.2019. год. -Плаћање: - Плаћање изабраном понуђачу за изведене радове ће се вршити на сљедећи начин: 60 дана од дана пријема рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 30.04.2019 | 31.12.2019. године –Укупно утрошена средства 29.992,95 КМ са ПДВ-ом |  |
| 24 | НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЈЕЛОВА ЗА ПОПРАВКУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-11/19 34300000-0 | Директни споразум 1293-8-1-86/19 | ТР Голф Бијељина; ЈИБ: 4501031700004 | 6.993,00 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за испоруку роба је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - након испоруке роба и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана доставе рачуна -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 08.04.2019. | 31.12.2019. године 6.993,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 25 | НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА (РЕГЛАЖА, КРПЉЕЊЕ, БАЛАНСИРАЊЕ И МОНТАЖА ГУМА) ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-31/19 50116500-6 | Директни споразум 1293-8-2-88/19 | ЗАР Ђукановић Бијељина ЈИБ: 4507604300004 | 600,00 КМ без ПДВ-а -Крајњи рок за реализацију услуга је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: -након извршене услуге и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 09.04.2019. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност уговора 432,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 26 | ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ И ВИЗУЕЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЗВАНИЧНИХ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА WWW.GRADBIJELJINA.ORG И WWW.INVESTINBIJELJINA.ORG И ЗВАНИЧНЕ АНДРОИД-АПЛИКАЦИЈЕ Шифра: КГН-дс-02/19 72413000-8 | Директни споразум 1293-8-2-87/19 | ДОО Наском Бијељина ЈИБ: 4403578740009 | 6.996,60 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за реализацију услуга је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: -након извршене услуге и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 12.04.2019. |  |  |
| 27 | УРАМЉИВАЊЕ И УГРАДЊА СТАКЛА НА ПРОЗOРИМА И ВРАТИМА Шифра: ОЗП-дс-51/19 45441000-0 | Директни споразум 1293-8-3-85/19 | ЗСР Липовица Бијељина ЈИБ: 4501297560003 | 3.410.,00 КМ без ПДВ-а -Крајњи рок за реализацију радова је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: -након извршених радова и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 25.04.2019 | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност 2.903,15КМ са ПДВ-ом |  |
| 28 | НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЈЕЛОВА ЗА ПРОТИВПОЖАРНЕ АПАРАТЕ Шифра: ОЗП-дс-04/19 24951220-3 | Директни споразум 1293-8-1-90/19 | ДОО Вуми Бијељина; ЈИБ: 4400397830007 | 526,26 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за испоруку роба је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - након испоруке роба и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана доставе рачуна -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 12.04.2019 | 31.12.2019. Укупно утрошена средства 526,09КМ са ПДВ-ом |  |
| 29 | НАБАВКА ЗАСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-18/19 35821000-5 | Директни споразум 1293-8-1-94/19 | ДОО Лого Бијељина; ЈИБ: 4403047540005 | 1.123,20 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за испоруку роба је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - након испоруке роба и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана доставе рачуна -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 29.04.2019. | 31.12.2019. Укупно утрошена средства 1.123,20 КМ са ПДВ-ом |  |
| 30 | ИЗРАДА НАТПИСНИХ ТАБЛИ НА ЗГРАДАМА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-55/19 45262600-7 | Директни споразум 1293-8-3-95/19 | ДОО Лого Бијељина; ЈИБ: 4403047540005 | 2.486,25 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за извођење радова је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - након извршених радова и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана доставе рачуна -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 29.04.2019 | 31.12.2019. Укупно утрошена средства 2.486, 25КМ са ПДВ-ом |  |
| 31 | НАБАВКА КОПЉА ЗА ЗАСТАВЕ Шифра: ОЗП-дс-16/19 35821100-6 | Директни споразум 1293-8-1-96/19 | ДОО Лого Бијељина; ЈИБ: 4403047540005 | 789,75 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок за испоруку роба је од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - након испоруке роба и испостављеног рачуна одложено 30 дана од дана доставе рачуна -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 29.04.2019 | 31.12.2019. Укупно утрошена средства 789,75 КМ са ПДВ-ом |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |