ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА, НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2019/2020 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2019/2020– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ ШИФРА: СКП-16 (2 Лот-а)/19-Лот 1 90620000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-161-5-250/19 | ДОО Бијељина пут Бијељина; ЈИБ: 44000380860000 | 74.295,00 КМ са ПДВ-ом -РОК : 15.11.2019-15.04.2019 године Плаћање: -60 дана од испостављања фактуре | 1 |  | 1 |  | 05.11.2019. године | Укупно утрошена вредност 11.097,52 КМ са ПДВ-ом од 30.12.2019. године |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2019/2020 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2019/2020– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2019/2020 РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: СКП-16 (2 Лот-а)/19-ЛОТ 90620000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-161-5-250/19 | ДОО Дис компани Бијељина ; ЈИБ: 4403522100007 | 74.295,00 КМ са ПДВ-ом -РОК : 15.11.2019-15.04.2019 године Плаћање: -60 дана од испостављања фактуре |  |  |  |  | 04.11.2019. године | Укупно утрошена вредност 8.736,98 КМ са ПДВ-ом од 16.04.2019. године |  |
| 3 | Десет паркинг постоља за бицикла Шифра: КГН-дс-07/19 45421160-3 | Директни споразуми 1293-8-3-198/19 | ДОО Катаник Биејљина ЈИБ: 4400391710000 | 3.451,50 КМ са ПДВ-ом РОК: 30 дана од закључивања Уговора Плаћање: 30 дана од дана достављања фактуре |  |  |  |  | 01.11.2019. |  |  |
| 3 | ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ У УЛИЦИ НЕЗНАНИХ ЈУНАКА, ШИФРА: СКП-35/19 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-178-5-259/19 | ДОО Радиша Бијељина, ЈИБ: 44003136750003 | 39.880,20 КМ са ПДВ-ом -РОК : 3 0 дана од увођења у посао а уговор важи до 28.02.2020. године Плаћање: -60 дана од испостављања фактуре |  |  |  |  | 15.11.2019. | Укупно утрошена вредност 39.864,31 КМ са ПДВ-ом од 20.01.2020. године |  |
| 4. | АСФЛАТИРАЊЕ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ЗОНИ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ''ОРИО'' ШИФРА: СКП-34/19 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-177-5-260/19 | ДОО Бук промет Бијељина, ЈИБ: 4400391040004 | 59.964,84 КМ са ПДВ-ом -РОК : 6 0 дана од увођења у посао а уговор важи до 30.04.2020. године Плаћање: -60 дана од испостављања фактуре |  |  |  |  | 19.11.2019. | Укупно утрошена вредност 59.964,84 КМ са ПДВ-ом од 09.12.2019. године |  |
| 5 | НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:ОЗП-08/19 15600000-4 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-1-181-5-261/19 | ДОО Браћа Ерић Бијељина, Трњаци, ЈИБ: 4402338490009 | 29.947,55 КМ са ПДВ-ом -РОК :01.01.2020.-31.12.2020. године Плаћање: -30 дана од испостављања фактуре |  |  |  |  | 20.11.2019. | 31.12.2020. Укупно утрошена вредност 28.708,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | ИЗРАДА РЕШЕТКИ НА ВРАТИМА И ПРОЗОРИМА У МЈЕСНОМ УРЕДУ У ДОЊЕМ ДРАГАЉЕВЦУ Шифра: ОЗП-дс-59/19 45421147 | Директни споразум 1293-8-3-205/19 | ДОО Лого Бијељина, ЈИБ: 4403047540005 | 819,00 КМ са ПДВ-ом -РОК: од дана потписивања до 31.12.2019. године Плаћање: -30 дана од испостављања фактуре |  |  |  |  | 20.11.2019. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност уговора 819,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7. | ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ Шифра: ОЗП-дс-66/19 71631200-2 | Директни споразум 1293-8-2-206/19 | АД Боксит Милићи милићи ЈИБ: 4400289270003 | 924,30 КМ са ПДВ-ом -РОК: од дана потписивања до 31.12.2019. године Плаћање: -30 дана од испостављања фактуре |  |  |  |  | 12.11.2019. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност уговора 493,47 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8 | ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија Гагарина ШИФРА:СКП-Н-05(9 ЛОТОВА)-лот 5 – п1/18 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-157-5-271/19 | ДД Galax-niskogradnja Брчко ЈИБ: 4600086390002и Министарство аз људска праваи и збјеглице и Фонд за повратак | 35.061,83 са ПДВ-ом - Рок -60 дана од дана увођења у посао . Извођач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: - Плаћање 30 дана - Гарантни рок за изведене радове је 10 година |  |  |  |  | 29.11.2019. |  |  |
| 9. | ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац ШИФРА:СКП-Н-05(9 ЛОТОВА)- лот 9 – п1/18 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-157-5-271/19 | ДД Galax-niskogradnja Брчко ЈИБ: 4600086390002и Министарство аз људска праваи и збјеглице и Фонд за повратак | 52.834,27 са ПДВ-ом - Рок -60 дана од дана увођења у посао . Извођач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: - Плаћање 30 дана - Гарантни рок за изведене радове је 10 година |  |  |  |  | 29.11.2019. |  |  |
| 10 | КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (6.000.000,00 КМ) ШИФРА: Ф-02/19 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-171-5-270/19 | ДД „Sparkasse Bank BiH“ Сарајево, ЈИБ: 4200128200006 | нб -Кредитно задужење 6.000.000,00 КМ -Укупни трошкови реализације кредита 925.838,90 КМ -РОК: 8 година , грејс период 2 године |  |  |  |  | 25.11.2019. |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |