ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: СКП-22/19 45316110-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-80-5-158/19 | ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој; ЈИБ: 4400011580001 | 58.489,47 КМ са ПДВ-ом -Услуге ће вршити у року од дана закључивања Оквирног споразум до 31.12.2019. год. -Плаћање: - да се посебан уговор о извођењу конкретних радова закључује без аванса - да се за сваки појединачни посао закључује посебан уговор на основу кога ће испостављени рачуни бити исплаћивани на жиро рачун број: након достављеног рачуна и то плаћање 60 (шездесет) календарских дана - да се захтјев за измјену јединичних цијене из овог оквирног споразума сматра захтјевом, и довољним разлогом, за раскид истог. | 1 |  | 1 |  | 01.07.2019. | 1.Појединачни уговор СКП-22 -ос/пу-01/19 -10.03.2020. година -Укупна утрошена вредност 11.466,78 КМ са ПДВ-ом 2.Појединачни уговор СКП-22 -ос/пу-02/19 -10.03.2020. година -Укупна утрошена вредност 29.090,18 КМ са ПДВ-ом 3.Појединачни уговор СКП-22 -ос/пу-03/19 -10.03.2020. година -Укупна утрошена вредност 12.337,42 КМ са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 1. 2. 3. | .Појединачни уговор СКП-22 -ос/пу-01/19 -Износ појединачног уговора 11.466,78 КМ /43.022,69 КМ са ПДВ-ом потписан 13.12.2019. .Појединачни уговор СКП-22 -ос/пу-02/19 -Износ појединачног уговора 29.090,18 КМ /13.932,51КМ са ПДВ-ом потписан 13.12.2019. Појединачни уговор СКП-22 -ос/пу-03/19 -Износ појединачног уговора 12.337,42 КМ /1.595,09 КМ са ПДВ-ом потписан 31.12.2019. |  |  |  |
| 2. | ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ: ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ И МЕТАЛЕ ШИФРА:ИП-01(6 ЛОТОВА)/19- ЛОТ 1 71900000-7 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-7-2-46/19 | ЈЗУ Институт за јавно здравство РС Бања Лука ; ЈИБ: 4400963610001` | 1.040,00 КМ без ПДВ-а -Услуге ће вршити у року од закључива уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - испостављени рачуни биће исплаћивани на жиро рачун након достављеног рачуна и то плаћање 30 дана - није допуштено авансно плаћање |  |  |  |  | 01.07.2019. |  |  |
| 3 | ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ: ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ ШИФРА:ИП-01(6 ЛОТОВА)/19- ЛОТ 3 71900000-7 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-7-2-46/19 | ЈЗУ Институт за јавно здравство РС Бања Лука ; ЈИБ: 4400963610001` | 1.840,00 КМ без ПДВ-а -Услуге ће вршити у року од закључива уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - испостављени рачуни биће исплаћивани на жиро рачун након достављеног рачуна и то плаћање 30 дана - није допуштено авансно плаћање |  |  |  |  | 01.07.2019. |  |  |
| 4 | ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ: ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ ШИФРА:ИП-01(6 ЛОТОВА)/19- ЛОТ 4 71900000-7 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ | ЈЗУ Институт за јавно здравство РС Бања Лука ; ЈИБ: 4400963610001` | 2. 400,00 КМ без ПДВ-а -Услуге ће вршити у року од закључива уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: - испостављени рачуни биће исплаћивани на жиро рачун након достављеног рачуна и то плаћање 30 дана - није допуштено авансно плаћање |  |  |  |  | 01.07.2019. |  |  |
| 5 | Сервисирање компресора марке БАУЕР Шифра: ОЗП-дс-48/19 50000000-5 | Директни споразум 1293-8-2-140/19 | ДОО Телеклик Бања Лука , ЈИБ: 44402952080003 | 432,90 КМ са ПДВ-ом -Услуге ће вршити у року од дана закључивања Уговора до 31.12.2019. год. -Плаћање: - Плаћање изабраном понуђачу за извршене услуге ће се вршити на сљедећи начин: 30 дана од дана пријема фактуре -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 01.07.2019. |  |  |
| 6. | Изградња инфраструктуре на Градском стадиону- Изградња, монтирање и опремање 4 рефлектора, Шифра: ДД-20/19 45212224-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-3-109-5-172/19 | ДОО Елмонт Бијељина; ЈИБ: 4400039686000 | 899.616,90 КМ са ПДВ-ом -Радови ће вршити у року од 90 дана од дана закључивања уговора -Плаћање: - - исплатом привремених мјесечних ситуација за изведене радова који су предмет овог Уговора овјерених од стране надзорног органа, у року од 60 (шездесет ) дана од дана доставе овјере, - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова који су предмет овог Уговора и добијене безусловне, неопозиве, без права на приговор и на први позив наплативе банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року , - уговор се закључује без аванса -Гарантни рок је 2 године од дана записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 23.07.2019 | Укупно утрошена вредност 873.267,01 КМ са ПДВ-ом од 10.02.2020. године |  |
| 7 | НАБАВКА ДВА АЛУМИНИЈУМСКА ЧАМЦА И ДВА ВАНБРОДСКА МОТОРА ШИФРА: БИЗ-02-п1/19 34500000-2 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-7-1-128/19 | ДОО Пурић Бијељина; ЈИБ: 4402954290005 | 25.950,60 КМ са ПДВ-ом -Роба ће се испуричивати у року од 45 дана од закључива уговора . -Плаћање: - испостављени рачуни биће исплаћивани на жиро рачун након достављеног рачуна и то плаћање 60 дана - није допуштено авансно плаћање |  |  |  |  | 31.07.2019. | Укупно утрошена средстава 25.950,60КМ са ПДВ-ом од 15.09.2019.године |  |
| 8 | ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНИХ СЈЕДНИЦА И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПОВОДОМ СЛАВЕ И ДАНА ГРАДА ШИФРА:СГ-02/19 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-105-5-168/19 | ДОО РТВ БН Бијељина; ЈИБ: 4400330920001 | 14.999,99 КМ са ПДВ-ом -Уговори се закључују на период од дана потписивања Уговора до 30.09.2019. године . -Плаћање: - испостављени рачуни биће исплаћивани на жиро рачун након достављеног рачуна и то плаћање 30 дана - није допуштено авансно плаћање |  |  |  |  | 16.07.2019 | 16.07.2019. године 14.999,99 КМ са ПДВ-а |  |
| 9. | ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: ОЗП-15/19 66500000-5 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-104-5-166/19 | АД Атос осигурање Бијељина; ЈИБ: 4400423690006 | 24.741,35КМ без ПДВ-а - Уговорни орган је предвидио закључење уговора на период- годину дана од дана потписивања уговора, а најраније од 16.08.2019. године. -Плаћање: - Премија осигурања по полисама ће се плаћати квартално, у 4 (четири) рате, у свему како је прописано у тендерској документацији, тако да ће испостављени мјесечни рачуни бити плаћени одложено 30 ( тридест) дана од дана испостављања рачуна - Уговор се закључује без авансног плаћања премије осигурања |  |  |  |  | 22.07.2019 | 16.08.2020. године Укупна утрошена средства 24.741,36 КМ са ПДВ-ом |  |
| 10 | ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина ШИФРА:СКП-11(2 Лот-а)-П1/19-Лот 2 50232200-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-107-5-173/19 | ДОО Саком Сарајево; ЈИБ: 4200814900006 | 44.999,37КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних услуга за Лот 2 је 60 дана од дана давања писменог налога за почетак пружање услуга од стране наручиоца, а крајњи рок за реализацију уговора је 30.11.2019. године -Плаћање: - након извршених мјесечних услуга, испоставићемо рачун који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ фактуре. - плаћање ће се вршити на сљедећи начин: 60 дана од испостављања рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 19.07.2019 | 23.08.2019. године Укупна утрошена вредност 44.897,02 КМ са ПДВом |  |
| 12 | ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНОГ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА СА ЛЕД ТРЕПТАЧИМА И ЕЛЕКТРОНСКОГ ЗНАКА СА ИЗМЈЕНЉИВИМ САДРЖАЈЕМ ПОРУКА НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М18 У ЗОНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДВОРОВИ“ У ДВОРОВИМА ШИФРА: СКП-28/19 45316000-5 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-108-5-178/19 | ДОО Про Виа Бијељина; ЈИБ: 4402823600009 | 29.238,30КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 90 (деведесет) дана од дана потписивања уговора . -Плаћање: - исплатом привремених мјесечних ситуација , 60 дана од дана доставе рачуна - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке констатације да су радови изведени у складу са уговором, 60 дана од дана доставе рачуна - уговор се закључује без аванса -Када радови буду урађени у складу са уговором извођач радова ће послати наручиоцу радова писмено обавјештење да су исти завршени.Констатација о завршетку радова између наручиоца радова и извођача радова мора започети најкасније десет ( 10 ) дана након слања обавјештења, а окончана ситуација се мора овјерити у року од четрнаест ( 14 ) дана од дана слања претходно наведеног обавјештења. -Гаранција за изведене радове траје годину дана од дана примопредаје радова. |  |  |  |  | 17.07.2019. | 06.09.2019. године Укупна утрошена вредност 29.238,30 КМ са ПДВом |  |
| 13 | ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА НА МЈЕСНОМ ГРОБЉУ У МЗ ЧАЂАВИЦА ДОЊА ШИФРА:ДД-19/19 45215400-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-71-5-171/19 | ДОО ПГП градитељ Бијељина ЈИБ:4400380860000 и Министарство аз људска праваи и збјеглице и Фонд за повратак | 4.999, 41са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 45 календарских дана . Извођач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од дана потписивања уговора . -Плаћање: - Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 30 ( тридесет ) дана од дана доставе рачуна, привремене, окончане ситуације и сл., на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. - Гарантни рок за изведене радове је 12 мјесеци. |  |  |  |  | 17.07.2019 |  |  |
| 14 | ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Пучиле, насеље Пухаре ШИФРА:СКП-Н-05(9 ЛОТОВА)/18-Лот 2 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-5-5-167/19 | ДОО Бијељина пут Бијељина ЈИБ:4400380860000 и Министарство аз људска праваи и збјеглице и Фонд за повратак | 62.802,89 са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 60 дана од дана увођења у посао . Извођач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од дана потписивања уговора . -Плаћање: - Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 30 ( тридесет ) дана од дана доставе рачуна, привремене, окончане ситуације и сл., на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. - Гарантни рок за изведене радове је 10 година за све радове који се односе на солидност грађевине , њену стабилнос и сигурност , рачунајући од дана извршеног техничког пријема |  |  |  |  | 17.07.2019 |  |  |
| 15. | НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ПУЧИЛАМА –V ФАЗА ШИФРА:ДД-09/19 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-120-5-169/19 | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ: 44020198620004 | 29.755,21 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 45 дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: - исплатом привремених/окончане ситуација , 60 дана од дана доставе рачуна - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 године дана од дана примопредаје радова осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  |  |  | 24.07.2019 |  |  |
| 16 | НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У НОВИМ ДВОРОВИМА II ФАЗА ШИФРА:ДД-10/19 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-124-5-170/19 | ДОО ПГП Градитељ; Бијељина; ЈИБ: 4400443960000 | 39. 692,37 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 45 дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: - исплатом привремених/окончане ситуација , 60 дана од дана доставе рачуна - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 године дана од дана примопредаје радова осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  |  |  | 24.07.2019 |  |  |
| 17 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ – IV ФАЗА (ЗАНАТСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ) ШИФРА:ДД-07/19 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-106-5-179/19 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 229. 864,99 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 60 дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: - исплатом привремених/окончане ситуација , 60 дана од дана доставе рачуна - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 године дана од дана примопредаје радова осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок | Утврђивање вишка радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром – IV фаза(занатски и инсталатерски радови)Уговор 1 на Уговор бр: 02-404-103/19 од 18.07.2019. године; ШИФРА:ДД-07-У1/19 10.861,92 КМ са ПДВ-ом од 31.01.2020. године |  |  |  | 18.07.2019. | 1.Укупно утрошена вредност 228.591,70 КМ са ПДВ-ом од 11.10.2019. године Уговор 1 2.Укупно утрошена вредност 10.861,92 КМ са ПДВ-ом од 11.10.2019. године |  |
| 18. | Сервисирање компресора марке BAUER ШИФРА: ОЗП-дс-48/19 50000000-5 | Директни споразум 1293-8-2-140/19 | ДОО Еко бел Трн ЈИБ: 400855480002 | 432,90 Км са пдв-ОМ -РОК: од момента потписивања до 31.12.2019. године Плаћање: 30 дана |  |  |  |  | 01.07.2019. | 31.12.2019. године 432,00 КМ са ПДВ-ом |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |