ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , Aприл  2020. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА ЗА РАД ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНУ ВАТРОГАСНУ ЈЕДНИЦУ У ЈАЊИ: СТОНА БУШИЛИЦА, ХИДРАУЛИЧНИ И РУЧНИ СЈЕКАЧ, ДВОСТРАНА БРУСИЛИЦА, Шифра: ОЗП-дс-36/20 73430000-5 | Директни споразум 1293-8-2-81/20 | ДОО „Заштита, екологија и пројектовање“ Бијељина , ЈИБ: 4402744640003 | 479,70 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 01.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна | 1 |  | 1 |  | 30.04.2020. | 31.12.2020. година Укупно утрошено средства 479,70 КМ са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | ЧИШЋЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-38/20 50730000-1 | Директни споразум 1293-8-2-77/20 | ДОО Сони Компјутерс Бијељина, ЈИБ: 4400412730006 | 7.014,15 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 16.04.2020. | 31.12.2020. године Укупна утрошена средства 6.532,55 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | ФОТОГРАФИСАЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ОБЈАВЕ ПУТЕМ ПОРТАЛА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У 2020. ГОДИНИ Шифра: СГ-дс-06/20 79961000-8 | Директни споразум 1293-8-2-79/20 | Агенција за интелектуалне услуге Реално 55 Бијељина; ЈИБ: 4510315710009 | 6.000,00 КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 23.04.2020 | 31.12.2020. година Укупно утрошено средства 2.400,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4 | НАБАВКА СУВЕНИРСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ГОСТЕ ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА, ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ У 2020. ГОДИНИ Шифра: СГ-дс-02/20 18530000-3 | Директни споразум 1293-8-1-78/20 | ЗСР Савић Доња Чађавица, Бијељина ; ЈИБ: 4510999660005 | 5.977,50 КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања уговора до 31.07.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 23.04.2020 | 13.07.2020. године -Укупна утрошена вредност 5.977,50 КМ без ПДВ-оа |  |
| 5 | УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА Шифра: ОЗП-дс-30/20 72222300-0 | Директни споразум 1293-8-2-82/20 | ДОО Копитрејд Бијељина, ЈИБ: 4400430120002 | 7.001,28 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 30.04.2020. | 31.12.2020. године -Укупна утрошена вредност 6.990,36 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | ГРАДСКА ОДЛИКОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ Шифра: СГ-дс-01/20 18512200-3 | Директни споразум 1293-8-1-91/20 | ЗТР Тријумф Бијељина ЈИБ: 4501289110007 | 6.993,09 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.07.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 30.04.2020. | 22.07.2020. године -Укупна утрошена вредност 6.993,09 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7 | НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА УРЕЂАЈА ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ ШИФРА: ОЗП-29/19 31400000-0 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-1-221/20 | ДОО Копитрејд Бијељина, ЈИБ: 4400430120002 | 7.020,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 30 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 03.04.2020. | 07.05.2020. године -Укупна утрошена вредност 7.020,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ У ОШ ''КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ'' ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ХАСЕ ШИФРА: ДД-11/20 45214200-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-20-5-95/20 | ДОО Призма Бијељина ; ЈИБ: 4402198620004 | 25.876,87 КМ са ПДВ-ом РОК: 45 дана од дана увођења у посао, а извођач радова ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања Уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од дана примопредаје радова |  |  |  |  | 14.04.2020 | 07.05.2020. године -Укупна утрошена вредност 25.876,87 КМ са ПДВ-ом |  |
| 9 | ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У ПУЧИЛАМА – VI ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ), ШИФРА: ДД-12/20 45212000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-17-5-94/20 | ДОО Призма Бијељина ; ЈИБ: 4402198620004 | 94.743,17 КМ са ПДВ-ом РОК: 45 дана од дана увођења у посао, а извођач радова ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања Уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од дана примопредаје радова | Уговор 1 од 02.10.2020. Уговарање непредвиђених радова на изградњи Дома културе у Пучилама -VI Фаза (завршни радови) ШИФРА: ДД-12-у1/20 - Вриједност: 17.847,82 КМ са ПДВ-om |  |  |  | 14.04.2020 | 06.07.2020. године -Укупна утрошена вредност уговора и Уговора 1: 112.590,99 КМ са ПДВ-ом |  |
| 10 | РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина ШИФРА: СКП-19(2 Лота)/20-Лот 1 45233200-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-30-5-99/20 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина , ЈИБ:4400443960000 | 79.913,34 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна | СКП-19(2 Лота)-Лот 1-у1/20; Уговарање вишка радова приликом реализације уговора који се односи на: „РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЛОТ 1“ Додатни уговор на уговор бр: 02-404-45/20 Лот 1 од 24.04.2020. године 15.970,50 Км са ПДВ-ом 02.02.2021. |  |  |  | 24.04.2020 | 05.11.2020. Укупно утрошена средства: 79.908,89 КМ 03.03.2021. Укупно утрошена средства: 15.970,50 КМ |  |
| 11 | РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина ШИФРА: СКП-19(2 Лота)/20-Лот 2 45233200-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-30-5-99/20 | ДОО Радиша; Бијељина ; ЈИБ:4400313750003 | 39.984,75 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 27.04.2020 | 26.12.2020. године -Укупна утрошена вредност 39.962,23 КМ са ПДВ-ом |  |
| 12 | НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИЗ СФЕРЕ МЕНАЏМЕНТА ШИФРА:ПР-02/20 79950000-8 | ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗЈН 1293-0-2-1-7-100/20 | Центар за едукацију „Про Едука“ Бања Лука; ЈИБ: 4402165610003 | 29.952,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана потписивања Уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна | Уговор 1 од 19.05.2020. -Продужење рока за реализацију уговора до 31.12.2020. године Уговор 2 од 27.10.2020. -Измјена вредности уговора 24.952,00 КМ са ПДВ-ом |  |  |  | 10.04.02020 | 28.10.2020. године 24.952,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 13 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ –V ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ) И ИЗГРАДЊА ТРЕНЧ СИЛОСА, ШИФРА: ДД-29/19 45213242-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-1-5-110/20 | ДОО Призма Бијељина ; ЈИБ: 4402198620004 | 459.263,22 КМ са ПДВ-ом РОК: 70 дана од дана увођења у посао, а извођач радова ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања Уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од дана примопредаје радова |  |  |  |  | 30.04.2020 | 18.06.2020. године 459.263,22 КМ са ПДВ-ом |  |
| 14 | AФИРМАЦИЈА АКТИВНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У АКТИВНОСТИМА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПУТЕМ ОБЈАВЉИВАЊА ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У САРАДЊИ СА НЕВЛАДИНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА , ОДНОСНО , ПРОЈЕКАТА У САРАДЊИ СА МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ПРЕКО КАБЛОВСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА ШИФРА: КГН-05/20 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције | ДОО Телрад Бијељина ; ЈИБ: 4400443880006 | 29.835,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 27.04.2020 | 31.12.2020. Укупно утрошена средства 29.571,75 К М са ПДВ-ом |  |
| 15 | ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И АКТИВНОСТИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА , ШИФРА: КГН-04/20 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-39-5-97/20 | ДОО Астра Медиа Бијељина; ЈИБ: 4400369970006 | 81.900,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 28.04.2020 | 31.12.2020. Укупно утрошена средства 81.900,00 К М са ПДВ-ом |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |