ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , Фебруар  2020. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА МЗ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА МЛАДЕ, ШИФРА: КГН-11-п1/19, 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е -АУКЦИЈЕ 1293-1-3-203-5-28/20 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина; ЈИБ: | 51.392,10 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.03.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна -Гаранти рок: 2 године од дана примопредаје | 1 |  | 1 |  | 04.02.2020. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Уговор 1 1293-4-3-102-5-129/20 КГН- 11-п1-у1/19 10.175,42 КМ са ПДВ-ом Од 22.05.2020. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ТОКОМ 2020.ГОДИНЕ ШИФРА: ОЗП-22-п1/19 64000000-6 | ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 21. ЗЈН 1293-4-2-12-5-33/20 | АД Телеком Српске и МТЕЛ Бања Лука; ЈИБ: 4400964000002 | 12.874,68КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 03.02.2020. | 31.12.2020. Укупна утрошена вредност 9.723,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3. | ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ ОШ ''ЈОВАН ДУЧИЋ'' У ПАТКОВАЧИ ШИФРА:ДД-15-П3/19 45200000-9 | ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 21. ЗЈН 1293-4-3-13-5-34/20 | ДОО ЦСП Дворови Бијељина ЈИБ: 4404066970009 | 981.384,48КМ са ПДВ-ом РОК: 6 мјесеци од дана увођења у посао, а извођач ће бити уведен у року од 10 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: Плаћање привремених ситуација за изведене радове у вриједности од 417.912,40КМ (без ПДВ) вршиће Влада Републике Српске Министарство финансија-одмах по пријему привремених ситуације. -Плаћање за изведене радове у вриједности до 242.094,02КМ (без ПДВ) вршиће Град Бијељиња са Рачуна посебних намјена- Донације- одмах по пријему привремених ситуација. -Плаћање преосталог износа до уговорене вриједности за изведене радове вршиће Град Бијељина - 60 дана од дана пријема привремене и окончане ситуације. -Гаранти рок: 2 године од дана примопредаје | Уговор 1 oд 14.082020. године, продужен рок реализације до 22.10.2020. године Уговор 2 УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ И НАКНАДНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-230/19 ОД 12.02.2020. ГОДИНЕ . ШИФРА:ДД-15-п3-у2/19 Износ: 136.961,30 КМ са ПДВ-ом Од 28.06.2021. |  | 12.02.2020. | 06.08.2021. Укупна утрошена вредност Основног уговора и Уговора2 : 1.118.345,78 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4. | КОШЕЊЕ И ГРАБАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА ШИФРА: СКП-06/19 77313000-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције – РЕЗЕРВИСАНИ УГОВОР У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 9.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 1293-1-2-202-5-32/20 | ДОО Патриот Бијељина, ЈИБ: 4400309130009 | 109.991,70КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 12.02.2020. |  |  |
| 5 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА РАДИОНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У БИЈЕЉИНИ- I ФАЗА ШИФРА: ДД-31/19 45214220-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-228-5-38/20 | ДОО Призма Бијељина ЈИБ: 4402198620004 | 998.051,55КМ са ПДВ-ом РОК: Рок за реализацију уговора је 150 (стотинупедесет) дана од дана увођења у посао, а извођач ће бити уведен у посао у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора. Рок за израду и достављање техничке документације-Главног пројекта је 30 дана од дана потписивања уговора. Рок за извођење радова је 120 дана. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од дана пријема ситуације - (привремене и окончане) на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Гаранти рок: 2 године од дана примопредаје |  |  | 19.02.2020. | 08.10.2020. Укупно утрошена вредност 975.202,77КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | АСФЛАТИРАЊЕ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ЗОНИ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ''ОРИО''-ЗОНА 3,5 И 6 ШИФРА: СКП-36/19 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е –АУКЦИЈЕ 1293-1-3-229-5-47/20 | ДОО Хигра Бијељина; ЈИБ: 440397240005 | 86.951,59 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана потписивања уговора а уговор вази до 30.06.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна -Гаранти рок: 2 године од дана примопредаје |  |  | 24.02.2020 | 16.06.2020. године Укупна утрошена вредност 86.186,76 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7 | МЕХАНИЧАРСКЕ И ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-29/20 | Директни споразум 1293-8-2-23/20 | ЗиАР „Селимагић А“ Бијељина ЈИБ: 4508342710008 | 6.000,00 КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  | 28.02.2020. | 31.12.2020. године Укупна утрошена средства 6.000,00 КМ без ПДВ-а |  |
| 8 | НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЈЕЛОВА ЗА ПОПРАВКУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-08/20 | Директни споразум 1293-8-1-22/20 | ТР Голф Бијељина ЈИБ: 4501031700004 | 7.007,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  | 24.02.2020. | 31.12.2020. године Укупна утрошена средства 7.007,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 9 | НАБАВКА 70КГ ЕСПРЕСО КАФЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ БРОЈ 1 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-02/20 15861000-1 | Директни споразум 1293-8-1-27/20 | ДОО Julius Meinl BH Љубушки; ЈИБ:4402591470006 | 2.450,44 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  | 28.02.2020. | 31.12.2020. Укупно утрошена вредност 2.450,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 10 | УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ПРОСТОРА НА АНТЕНСКОМ СТУБУ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АНТЕНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-27/20 64000000-6 | Директни споразум 1293-8-2-34/20 | ДОО РТВ Слобомир Бијељина ЈИБ: 4400320700003 | 6.318,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  | 28.02.2020. | 31.12.2020. Укупно утрошена вредност 6.318,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 11 | НАБАВКА НОВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-05/20 22210000-5 | Директни споразум 1293-8-1-58/20 | ДОО Беоколп БХ Бања Лука; ЈИБ: 4404169190001 | 3.799,69КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  | 03.02.2020 | 31.12.2020. Укупно утрошена вредност 3.475,50 КМ са ПДВ-ом |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |