ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1 | Општа систематска превентивна дератизација Шифра: ПР-01-п2/20 90923000-3 | Отворени поступак 1293-1-2-88-5-157/20 | ДОО „ЕКО ЗАШТИТА Бијељина ЈИБ: 4403406370005 | 49.549,50 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 01.07.2020 (02.07.2020) | 31.12.2020. године Укупна утрошена вредност 49.549,50 КМ са ПДВ-ом |  |
| 2 | Анализа хране на микотоксине и метале Шифра: ИП-01 (5 ЛОТОВА)/20 ЛОТ 1 71900000-7 | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-2-55/20 | ЈЗУ ИНСИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈИБ: 4400963610001 | 1.040,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 07.07.2020 (13.07.2020) | 31.12.2020. године Укупна утрошена вредност 840,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | Испитивање микробиолошке исправности Шифра: ИП-01 (5 ЛОТОВА)/20 ЛОТ 2 71900000-7 | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-2-55/20 | ЈЗУ ИНСИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈИБ: 4400963610001 | 6.450,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 07.07.2020 (13.07.2020) | 31.12.2020. године Укупна утрошена вредност 6.340,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4 | Хемијске анализе на адитиве Шифра: ИП-01 (5 ЛОТОВА)/20 ЛОТ 3 71900000-7 | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-2-55/20 | ЈЗУ ИНСИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈИБ: 4400963610001 | 1.840,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 07.07.2020 (13.07.2020) | 31.12.2020. године |  |
| 5 | Хемијске анализе на фталате Шифра: ИП-01 (5 ЛОТОВА)/20 ЛОТ 4 71900000-7 | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-2-55/20 | ЈЗУ ИНСИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈИБ: 4400963610001 | 2.400,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 07.07.2020 (13.07.2020) | 31.12.2020. године Укупна утрошена вредност 2.400,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | Промоција пољопривредне производње и потенцијала аграра града бијељина путем интернет-странице, других интернет-платформи и апликација за мобилне телефоне Шифра: ПЉ-01-п1/20 64216000-3 | Поступак из Анекса II дио Б 1293-0-2-2-7-162/20 | AGENCIA „MEDIA BIJELJIENA“ ЈИБ: 4511057370008 | 5.950,00 КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 14.07.2020 |  |  |
| 7 | Израда 10 паркинг постоља за бицикле ШИФРА:КГН-13/20 45421160-3 | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-3-84/20 | ДОО КАТАНИК ЈИБ: 4400391710000 | 3.861,00 КМ без ПДВ-а РОК: 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 14.07.2020 | 21.09.2020. године Укупна утрошена вредност 3.861,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8 | СЕРВИСИРАЊЕ КОМПРЕСОРА МАРКЕ "BAUER" Шифра: ОЗП-дс-40/20 50000000-5 | Директни споразум 1293-8-2-125/20 | ДОО ЕКО Бел ТРН ЈИБ: 400855480002 | 700,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 13.07.2020. | 31.12.2020. година Укупно утрошено средства 700,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 9 | НАБАВКА ОБУЋЕ ЗА ТЕРЕНСКЕ РАДНИКЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-12/20 18800000-7 | Директни споразум 1293-8-1-127/20 | ТР Бенели Бијељина; ЈИБ: 4501275590006 | 6.955,84 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 01.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 13.07.2020. | 23.07.2020. Године Укупна утрошена вредност 6.995,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 10 | НАБАВКА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ (ВАТРОГАСНА ЦРИЈЕВА, МЛАЗНИЦЕ, СПОЈКЕ, КЉУЧЕВИ ЗА ХИДРАНТ И ЦРИЈЕВА И ДР.) Шифра: ТВЈ-03/20 35111000-5 | Отворени поступак 1293-1-1-89-5-168/20 | ДОО „ВАТРО ПРОМЕТ“ Бања Лука ЈИБ: 4403700640002 | 9.999,87 КМ са ПДВ-ом РОК: 30 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 20.07.2020 (22.07.2020) | 20.08.2020. година Укупна утрошена 8.946,87 КМ са ПДВ-ом |  |
| 11. | Изградња септичке јаме у оквиру пројекта "Стамбено збрињавање рома 2018-2019 у Граду Бијељина" Шифра: ДД-06/20 45200000-9 | Отворени поступак 1293-1-3-90-5-169/20 | ДОО „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина ЈИБ: 4400443960000 | 15.943,59 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.08.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 22.07.2020 | 04.09.2020. године 15.943,59 КМ са ПДВ-ом |  |
| 12 | Уређење ограда на мостовима на каналу Дашница Шифра: СКП-н-03/20 45221110-6 | Отворени поступак 1293-1-3-100-5-167/20 | ДОО „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина ЈИБ: 4400443960000 | 39.882,96 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 22.07.2020 | 25.11.2020. године Укупна утрошена вредност 39.805,74 КМ са ПДВ-ом |  |
| 13 | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) Шифра: СКП-дс-01/20 90733400-8 | Директни споразум 1293-8-2-137/20 | Занатска радња „Хусић“ С.П.Хамдија Хусић, Јања ЈИБ: 4509364810002 | 5.980, КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања Уговора до 31.12.2020.године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 22.07.2020 | 31.12.2020. године Укупна утрошена вредност 5.980,00 КМ без ПДВ-а |  |
| 14 | ПРЕВЕНТИВНО И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ Шифра: ОЗП-дс-34/20 50720000-8 | Директни споразум 1293-8-2-136/20 | ДОО „ENECO EKOLOŠKI SISTEMI“ Бијељина ЈИБ: 44003159850007 | 3.451,5 , КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Уговора до 31.12.2020.године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 21.07.2020 | 31.12.2020.. година Укупна утрошена средства: 3.451,50 КМ са ПДВ-ом |  |
| 15 | Израда промотивних видео клипова о активностима и пројектима Градске управе Шифра: КГН-дс-07/20 79342200-5 | Директни споразум 1293-8-2-135/20 | Фотографски студио Бојан Петричевић FOUR PIXEL STUDIO, ЈИБ: 44510695520002 | 1.000,00 , КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања Уговора до 31.12.2020.године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 23.07.2020 | 30.12.2020.. година Укупна утрошена средства: 1.000,00 КМ без ПДВ-а |  |
| 16 | Одржавање информационог система за комуналну накнаду и порез на непокретности Шифра: СКП-16/20 72000000-5 | Отворени поступак 1293-4-2-132-5-175/20 | ДОО „ОПТИМА“ Мостар ЈИБ: 4228034840003 | 11.232,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 30дана од достављена рачуна |  |  | 21.07.2020 |  |  |
| 17 | Изградња водоводних мрежа у мјсним заједницама Шифра: СКП-20/20 45000000-7 | Отворени поступак 1293-1-3-98-5-174/20 | ДОО „ХИГРА“ Бијељина ЈИБ: 4400397240005 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 178.969,79 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 60дана од достављена рачуна |  | 1. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-01/20 од 01.10.2020. године -Износ појединачног уговора 9.929,05 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 169.040,74КМ 2. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-02/20 од 01.10.2020. године -Износ појединачног уговора 10.573,64 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 158.467,10КМ 3. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-03/20 од 01.10.2020. године -Износ појединачног уговора 1.835,75 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 156.631,35 КМ 4. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-04/20 од 02.10.2020. године -Износ појединачног уговора 8.684,07 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 147.947,28 КМ 5. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-05/20 од 02.10.2020. године -Износ појединачног уговора 31.445,98 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 116.501,30 КМ 6. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-06/20 од 02.10.2020. године -Износ појединачног уговора 4.134,16 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 112.367,14 КМ 7. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-07/20 од 02.10.2020. године -Износ појединачног уговора 2.940,01 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 109.427,13КМ 8. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-08/20 од 21.10.2020. године -Износ појединачног уговора 11.543,18 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 97.883,95КМ 9. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-09/20 од 21.10.2020. године -Износ појединачног уговора 4.945,34 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 92.938,61КМ 10. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-10/20 од 21.10.2020. године -Износ појединачног уговора 5.495,64КМ Остатак вриједности оквирног споразума : 87.442,97КМ 11. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-11/20 од 21.10.2020. године -Износ појединачног уговора 14.662,32КМ Остатак вриједности оквирног споразума : 72.780,65КМ 12. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-12/20 од 03.11.2020. године -Износ појединачног уговора 2.983,60 КМ Остатак вриједности оквирног споразума : 69.797,05КМ 13. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-13/20 од 03.11.2020. године -Износ појединачног уговора 5.597,68 КМ Остатак вриједности оквирног споразума : 64.199,37 КМ 14. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-14/20 од 10.11.2020. године -Износ појединачног уговора 14.359,77КМ Остатак вриједности оквирног споразума : 49.839,60 КМ 15. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-15/20 од 10.11.2020. године -Износ појединачног уговора 1.960,30 КМ Остатак вриједности оквирног споразума : 47.879,30 КМ 16. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-16/20 од 10.11.2020. године -Износ појединачног уговора 1.471,39 КМ Остатак вриједности оквирног споразума : 46.407,91 КМ 17. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-17/20 од 10.11.2020. године -Износ појединачног уговора 1.403,06 КМ Остатак вриједности оквирног споразума : 45.004,85 КМ 18. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-18/20 од 26.11.2020. године -Износ појединачног уговора 44.943,54КМ Остатак вриједности оквирног споразума : 61,31КМ | 23.07.2020 | 1. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-01/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 9.929,05 КМ са ПДВ-ом 2. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-02/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 10.573,64 КМ са ПДВ-ом 3. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-03/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 1.835,75 КМ са ПДВ-ом 4. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-04/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 8.684,07 КМ са ПДВ-ом 5. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-05/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 31.445,98 КМ са ПДВ-ом 6. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-06/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 4.134,16 КМ са ПДВ-ом 7. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-07/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 2.960,01 КМ са ПДВ-ом 9. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-09/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 4.945,34 КМ са ПДВ-ом 10. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-10/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 5.495,64 КМ са ПДВ-ом 12. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-12/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 2.983,60 КМ са ПДВ-ом 13. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-13/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 5.597,68 КМ са ПДВ-ом 14. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-14/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 14.359,77 КМ са ПДВ-ом 15. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-15/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 1.960,30 КМ са ПДВ-ом 16. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-16/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 1.471,39 КМ са ПДВ-ом 17. Појединачни уговор СКП-20-ос/пу-17/20 31.12.2020. година Укупноутрошена средства: 1.403,06 КМ са ПДВ-ом |  |
| 18 | ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: OЗП-17/20 66500000-5 | Отворени поступак 1293-1-2-86-5-186/20 | Друштво за осигурање „АСА ОСИГУРАЊЕ“ ДД, Сарајево ЈИБ: 4201261240009 | 30.646,22 КМ без ПДВ-а РОК: годину дана од 16.08.2021.године ПЛАЋАЊЕ: 30дана од достављена рачуна |  |  | 13.07.2020 (21.07.2020) | 16.08.2021. године Укупна утрошена вредност уговора 30.646,22 КМ са ПДВ-ом |  |
| 19 | СЕРТИФИКАТ ЗА MAIL СЕРВЕР ГРАДА БИЈЕЉИНА, Шифра: ОЗП-дс-33/20 72200000-7 | Директни споразум 1293-8-2-141/2020 | ДОО Телеклик Бања Лука; ЈИБ: 4402952080003 | 336,96 КМ саПДВ-ом РОК: 30 дан од дана потписивања Уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 21.07.2020. | 31.12.2020. године Укупна утрошена средства 336,96 КМ са ПДВ-ом |  |
| 20. | НАБАВКА, ИСПОРУКА, УГРАДЊА У РЕФЛЕКТОР, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА БРЗИ СТАРТ-БРЗО ПОНОВНО ПАЉЕЊЕ HRE(HOT-RESTRIKE ELECTRONIK) ЗА 4 РЕФЛЕКТОРА ТИП MVF430MHN-SA2000W/956AX УГРАЂЕНЕ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ БИЈЕЉИНА, КОМПЛЕТНО СА СВИМ НЕОПХОДНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ УГРАЂЕНИХ РЕФЛЕКТОРА СА HRE ЕЛЕКТРОНИКОМ Шифра: ДД-дс-01/20 31518100-1 | Директни споразум 1293-8-1-145/20 | ДОО СЛЕС, Тузла ЈИБ: 210262470007 | 4.212,00 ,00 , КМ саПДВ-ом РОК: 30 дан од дана потписивања Уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 08.07.2020 | 14.08.2020. године Укупна утрошена средства 4.212,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 21. | Ревизија пројеката нискоградње Шифра: ОЈНИН-01 (5 ЛОТОВА) ЛОТ 2/20 71000000-8 | Отворени поступак 1293-1-2-67-5-208/20 | ДОО РАДИС, Источно Ново Сарајево ЈИБ: 4400548800008 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 3.744,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 30дана од достављена рачуна |  |  | 29.07.2020 |  |  |
| 22 | Ревизија пројеката хидроградње Шифра: ОЈНИН-01 (5 ЛОТОВА) ЛОТ 3/20 71000000-8 | Отворени поступак 1293-1-2-67-5-208/20 | ДОО РАДИС, Источно Ново Сарајево ЈИБ: 4400548800008 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 585,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 30дана од достављена рачуна |  |  | 29.07.2020 |  |  |
| 23 | Ревизија пројекета-електроенергетска постројења Шифра: ОЈНИН-01 (5 ЛОТОВА) ЛОТ 4/20 71000000-8 | Отворени поступак 1293-1-2-67-5-208/20 | ДОО РАДИС, Источно Ново Сарајево ЈИБ: 4400548800008 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 1.053,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 30дана од достављена рачуна |  |  | 29.07.2020 |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |