ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  |  |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума |  | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност |  | Напомена (образложење |  |
| 1. | СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ ЛОТ - 1 РЕПОРТАЖНО СНИМАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ СЈЕДНИЦА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ Шифра: СГ-01(2 Лота)/20-Лот 1 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције | ДОО „Астра медиа“ Бијељина, ЈИБ: 4400369970006 | 19.870,11 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна | 1 |  |  | 1 |  |  | 02.06.2020. |  | 17.12.2020. Укупно утрошена средства: 9.935,05 КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова на санацији и реконструкцији два индивидуална стамбена објекта по пројекту "Рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавања у 2014. години у Граду Бијељина" Шифра: ДД-дс-02/20 71521000-6 | Директни споразум 1293-8-2-106/20 | ЈП Дирекција за изградњу и развој града Бијељина ЈИБ: 4401909450003 И Хилсверк Аустрија | 1.200,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 30.06.2020. ПЛАЋАЊЕ: Средства су донација Хилсверка Аустрија |  |  |  |  |  | 02.06.2020 |  | 25.08.2020. Укупно утрошена средства: 1.200,00 КМ |  |  |  |  |
| 3 | НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР ЈАВНИХ ПОВРШИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: СКП-Н-01/20 35120000-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-1-76-5-142/20 | ДОО Royal Company Бијељина, ЈИБ:4400382210002 | 199.999,22 КМ са ПДВ-ом РОК: 3 мјесеца од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 02.06.2020. |  | 06.07.2020 199.999,22 KM |  |  |  |  |
| 4 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-09(4Лот-а)/20 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-35-5-139/20 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина; ЈИБ: 4400443960000 | 19.936,80 КМ са ПДВ-ом РОК: а од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 04.06.2020. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање градских макадамских улица ШИФРА:СКП-09(4Лот-а)/20 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-35-5-139/20 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина; ЈИБ: 4400443960000 | 24.921,00 КМ са ПДВ-ом РОК: а од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 04.06.2020. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-09(4Лот-а)/20 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-35-5-139/20 | ДОО Дис компани Бијељина; ЈИБ: 4403522100007 | 52.368,03 КМ са ПДВ-ом РОК: а од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 03.06.2020. |  | 28.10.2020. године Укупна утрошена вредност уговора 52.244,60 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 7 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-09(4Лот-а)/20 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-35-5-139/20 | ДОО Јовић С-Д Угљевик; ЈИБ: 4401885330001 | 42.489,72 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 03.06.2020. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: СКП-Н-02/20 45310000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-75-5-143/20 | ДОО Телефонија Видаковић Добој | 39.993,53 КМ са ПДВ-ом РОК: 3 месеца од дана потписивања уговора. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 10.06.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ – ИЗРАДА И УГРАДЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА, ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ПУТОКАЗА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА И САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА ШИФРА: СКП-18/20 45233290-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-65-5-141/20 | ДОО Радиша Бијељина ЈИБ: 4400313750003 | 29.991,19 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора. До 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 08.06.2020. |  | 31.12.2020. године Укупна утрошена вредност уговора 29.991,19 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 10 | ИЗРАДA И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: СКП-10(2 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 1 50232200-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-54-5-140/20 | ДОО Бијељина пут Бијељина; ЈИБ: 4400380860000 | 54.729,09 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао , а крајњи рок реализације уговора је до 30.09.2020. године. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 06.06.2020. |  | 23.10.2020. године Укупно утрошена средства 54.729,09 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 11 | ИЗРАДA И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 2- ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: СКП-10(2 ЛОТОВА)/20- Лот 2 50232200-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-54-5-140/20 | ДОО Саком Сарајево; ЈИБ:4200814900006 | 44.753,67 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао , а крајњи рок реализације уговора је до 30.09.2020. године. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 03.06.2020. |  | 28.08.2020. године Укупно утрошена средства 44.645,56 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 12 | НАБАВКА УМЈЕТНИЧКИХ СЛИКА КАО ПОКЛОН ПОВОДОМ СЛАВЕ, ДАНА ГРАДА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ Шифра: СГ-дс-03/20 22312000-0 | Директни споразум 1293-8-1-109/20 | Галерија Лекасеј Бијељина; ЈИБ: 4500987700006 | 2.000,00 КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 03.06.2020. |  | 12.11.2020. године Укупно утрошена вредност уговора 1.200,00 КМ без ПДВ-а |  |  |  |  |
| 13 | НАБАВКА ЦВИЈЕЋА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ Шифра: ОЗП-дс-01/20 03121210-0 | Директни споразум 1293-8-1-112/20 | ТР цвећа Кала Бијељина; ЈИБ: 4509142080006 | 5.990,00 КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 03.06.2020. |  | 31.12.2020. година Укупно утрошено средства 4.675,00 КМ без ПДВ-а |  |  |  |  |
| 14 | САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА ШИФРА: ОЗП-дс-43/20 85100000-0 | Директни споразум 1293-8-2-111/20 | ЈЗУ Дом Здравља Бијељина ЈИБ: 4400379180003 | 900,10 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 30.11.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 03.06.2020 |  | 30.11.2020. година Укупно утрошено средства 900,10 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 15 | ИСПИТИВАЊЕ АПАРАТА ЗА ЗАШТИТУ ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ Шифра: ОЗП-дс-39/20 50000000-5 | Директни споразум 1293-8-2-110/20 | ДОО Институт за заштиту и пројектовање Инпроз; ЈИБ: 4209193450009 | 1.287,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 01.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 03.06.2020. |  | 01.12.2020. година Укупно утрошено средства 1.287,00 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 16 | НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАЗА У ГРАДСКОМ ПАРКУ ШИФРА: СКП-28/20 45233161-5 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-63-5-151/20 | ДОО Мост Бијељина, ЈИБ: 4400366440006 | 74.808,63 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао , а крајњи рок реализације уговора је до 31.10.2020. године. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна -Гарантни рок 2 године |  |  |  |  |  | 10.06.2020 |  | 23.07.2020. године Укупна утрошена вредност 74.673,94 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 17 | КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА (7.000.000,00 КМ) ШИФРА: Ф-01/20 66000000-0 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-56-5-150/20 | АД НЛБ Банка Бања Лука , ЈИБ: 4400949970003 АД Уни Кредит Бања Лука, ЈИБ: 4400958880009 | 7.000.000,00 КМ РОК: 120 мјесеци у који је урачунат грејс период од 24 мјесеца. ПЛАЋАЊЕ: кредит се отплаћује у 96 једнаких месечних ануитета | Анекс број 1 уговора о дугорочном кредиту број: 02-404-78/20 од 22.06.2020. године -Измјена члана 3 23.10.2020. године |  |  |  |  | 22.06.2020. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА“ ШИФРА:ДД-01/20 18411000-3 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-7-1-85/20 | ДОО Топ спорт Бијељина, ЈИБ: 4402708410000 | 2.998,71 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 15.06.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 15.06.2020. |  | 15.06.2020. године Укупна утрошена вредност 2.998,71 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 19 | ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА ШИФРА: СКП-07/20 90600000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-74-5-147/20 | АД Комуналац Бијељина, ЈИБ: 4400305650008 | 29.999,42 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 16.06.2020. |  | 31.12.2020. Укупно утрошена вредност 29.999,42 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 20 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-13(3Лот-а)/20-Лот 1 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-64-5-148/20 | ДОО Дис компани Бијељина, ЈИБ: 4403522100007 | 24.745,50 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 16.06.2020. |  | 17.08.2020. године Укупна утрошена вредност 24.745,50 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 21 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева –ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-13(3Лот-а)/20 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-64-5-148/20 | ДОО Дис компани Бијељина, ЈИБ: 4403522100007 | 37.966,50 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 16.06.2020. |  | 17.08.2020. године Укупна утрошена вредност 37.966,50 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 22 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-13(3Лот-а)/20 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-64-5-148/20 | ДОО Дис компани Бијељина, ЈИБ: 4403522100007 | 36.913,50 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 16.06.2020 |  | 17.08.2020. године Укупна утрошена вредност 36.913,50 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 23 | НАБАВКА РАДНЕ ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ВАТРОГАСЦЕ ШИФРА: ТВЈ-01/20 35811100-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-1-66-5-145/20 | ДОО Пурић Бијељина, ЈИБ: 4402954290005 | 19.936,80КМ са ПДВ-ом РОК: 30 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 16.06.2020 |  | 15.07.2020. Укупно утрошено 19.936,80 К М са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 24 | ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ НА МЈЕСТУ СТАРЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА ШИФРА: СКП-Н-07/19 45214220-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-2-5-154/20 | ДОО Бук промет Бијељина, ЈИБ: 4400391040004 | 3.203.236,54 КМ са ПДВ-ом РОК: 9 мјесеци од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна -Гарантни рок 2 године | УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА: ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ НА МЈЕСТУ СТАРЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-236/19 ОД 25.06.2020.ГОДИНЕ. ШИФРА:СКП-Н-07-У1-П1/19 59.847.55 КМ са ПДВ-ом од 04.10.2021. |  |  |  |  | 25.06.2020 |  | Примопредаја је извршена 03.02.2022. године Укупно утошена средстава 2.942.234,08 КМ са ПДВ-ом и Додатни уговор: 59.847,55 КМ са ПДВ-ом Није испостављена окончана ситуација |  | Aктивирана је банкарска гаранција за добро извршење |  |  |
| 25 | НАБАВКА И УГРАДЊА ТРАКАСТИХ ЗАВЈЕСА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-15/20 39515100-6 | Директни споразум 1293-8-1-115/20 | ДОО „Релукс-БН“ Бијељина ЈИБ: 4403975580000 | 3.498,30 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 16.06.2020 |  | 31.12.2020. година Укупно утрошено средства 1.003,86 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 26. | УСЛУГЕ ПРОВЈЕРЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА, ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА, РАДНЕ ПОВРШИНЕ, РАДНЕ ОДЈЕЋЕ И РУКУ РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОЈ КУХИЊИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-н-01/20 71900000-7 | Директни споразум 1293-8-2-117/20 | ДОО Ветринарски завод Теолаб Дворови, Бијељина ЈИБ: 4403014370007 | 737,10 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 16.06.2020. |  | 31.12.2020.. година Укупна утрошена средства: 105,30 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 27 | НАБАВКА КОЛАЧА ЗА СЛАВУ ГРАДА И ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ Шифра: ОЗП-дс-19/20 15812200-5 | Директни споразум 1293-8-1-116/20 | ДОО Контопром Бијељина, ЈИБ: 4402009240000 | 1.393,24 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 10.06.2020. |  | 31.12.2020.. година Укупна утрошена средства: 856,50 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 28 | НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА (РЕГЛАЖА, КРПЉЕЊЕ, БАЛАНСИРАЊЕ И МОНТАЖА ГУМА) ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-26/20 50116500-6 | Директни споразум 1293-8-2-121/20 | ЗАР Ђукановић Бијељина, ЈИБ: 4507604300004 | 600,00 КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  |  | 16.06.2020 |  | 31.12.2020. Укупно утрошена вредност 180,00 КМ без ПДВ-а |  |  |  |  |
| 29 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Изградња и асфалтирање путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Шифра:СКП -25/20; 45233140-2 | Отворени поступак 1293-1-3-48-5-153/20 | ДОО „БУК ПРОМЕТ“, БИЈЕЉИНА ЈИБ: 4400391040004 ДОО „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА ЈИБ: 4400380860000 ДОО ПАПИЛОН ЧЕЛИЋ ЈИБ: 4209236100007 | 1.520.000,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања оквирног споразума до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 1. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-01/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 34.984,64 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 1.485.015,36 КМ 2. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-02/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 42.479,19 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 1.442.536,17 КМ 3. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-04/20 од 11.08.2020. године са ДОО БУК ПРОМЕТ -Износ појединачног уговора 137.884,50 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 1.304.651,67 КМ 4. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-05/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 26.999,11 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 1.277.652,56 КМ 5. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-06/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 25.969,23 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 1.251.683,33 КМ 6. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-07/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 27.936,32 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 1.223.747,01 КМ 7. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-08/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 19.977,17 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 1.203.769,84 КМ 8. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-09/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 5.995,55 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 1.197.774,29 КМ 9. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-10/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 99.993,11 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 1.097.781,18 КМ 10. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-12/20 од 11.08.2020. године са ДОО БУК ПРОМЕТ -Износ појединачног уговора 269.902,15 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 827.879,03 КМ 11. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-13/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 24.983,89 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 802.895,14 КМ 12. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-14/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 18.971,55 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 783.923,59 КМ 13. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-11/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 28.945,80 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 754.977,79 КМ 14. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-03/20 од 11.08.2020. године са ДОО БИЈЕЉИНА ПУТ -Износ појединачног уговора 123.712,41 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 631.265,38 КМ 15. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-15/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина , МЗ Пучиле -Износ појединачног уговора 38.758,94 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 592.506,44 КМ 16. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-16/20 од 07.10.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина , МЗ Нови Дворови -Износ појединачног уговора 42.669,43 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 549.837,01 КМ 17. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-17/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Вељко Лукић -Износ појединачног уговора 42.694,11 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 507.142,90 КМ 18. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-18/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Велика Обарска -Износ појединачног уговора 19.991,92 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 487.150,98 КМ 19. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-19/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Велика Обарска -Износ појединачног уговора 19.193,28 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 467.957,70 КМ 20. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-20/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Велика Обарска -Износ појединачног уговора 12.995,22 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 454.962,48 КМ 21. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-21/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Велика Обарска -Износ појединачног уговора 6.997,37 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 447.965,11 КМ 22. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-22/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина -Износ појединачног уговора 6.098,04 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 441.867,07 КМ 23. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-23/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Ченгић -Износ појединачног уговора 91.797,28 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 350.069,79 КМ 24. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-24/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Батковић -Износ појединачног уговора 10.998,37 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 339.071,42 КМ 25. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-25/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина, МЗ Драгаљевац Средњи -Износ појединачног уговора 74.758,03КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 264.313,39 КМ 26. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-26/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина, МЗ Попови -Износ појединачног уговора 8.780,12 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 255.533,27 КМ 27. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-27/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Мала Обарска -Износ појединачног уговора 72.582,96КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 182.950,31 КМ 28. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-28/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина, МЗ Пучиле -Износ појединачног уговора 21.695,53 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 161.254,78 КМ 29. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-29/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина, МЗ Магнојевић Средњи -Износ појединачног уговора 16.676,34 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 144.578,44КМ 30. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-30/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Нови Дворови -Износ појединачног уговора 46.289,00 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 98.289,44КМ 31. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-31/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Лединци -Износ појединачног уговора 18.292,13КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 79.997,31КМ 32. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-32/20 од 01.10.2020. године са ДОО Бијељина пут Бијељина , МЗ Црњелово Доње -Износ појединачног уговора 17.797,89 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 62.199,42 КМ 33. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-33/20 од 19.10.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина , МЗ Бродац -Износ појединачног уговора 39.974,71 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 22.224,71 КМ 34. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-34/20 од 19.10.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина , МЗ Галац -Износ појединачног уговора 7.965,83КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 14.258,88 КМ 35. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-35/20 од 19.10.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина , МЗ Галац -Износ појединачног уговора 6.967,35 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 7.291,53 КМ 36. Појединачни уговор СКП-25-ос/пу-36/20 од 19.12.2020. године са ДОО Бук промет Бијељина , МЗ Ледонци -Износ појединачног уговора 6.860,70 КМ са ПДВ-ом Остатак вријдности оквирног споразума : 430,83 КМ |  |  | 25.06.2020 |  | СКП-25-ос/пу-01/20 21.10.2020. Укупно утрошено 34.984,64 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-02/20 05.11.2020. Укупно утрошено 42.479,19 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-03/20 29.09.2020. Укупно утрошено 123.712,41 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-04/20 29.09.2020. Укупно утрошено 137.884,50 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-05/20 01.10.2020. Укупно утрошено 26.999,11 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-06/20 16.11.2020. Укупно утрошено 25.969,23 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-07/20 01.10.2020. Укупно утрошено 27.936,32 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-08/20 01.10.2020. Укупно утрошено 15.856,43 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-09/20 01.10.2020. Укупно утрошено 5.995,55 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-10/20 01.10.2020. Укупно утрошено 99.993,11К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-11/20 01.10.2020. Укупно утрошено 28.945,80К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-12/20 02.09.2020. Укупно утрошено 269.902,15К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-13/20 01.10.2020. Укупно утрошено 24.983,89 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-14/20 01.10.2020. Укупно утрошено 18.971,55 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-16/20 30.10.2020. Укупно утрошено 42.669,43 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-17/20 19.11.2020. Укупно утрошено 42.694,11 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-18/20 16.11.2020. Укупно утрошено 19.991,92 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-19/20 16.11.2020. Укупно утрошено 19.193,28 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-15/20 30.10.2020. Укупно утрошено 38.758,94 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-20/20 16.11.2020. Укупно утрошено 12.995,22 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-21/20 04.12.2020. Укупно утрошено 6.997,37 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-22/20 16.11.2020. Укупно утрошено 6.098,04 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-23/20 16.11.2020. Укупно утрошено 91.797,28 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-24/20 05.11.2020. Укупно утрошено 10.998,37 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-25/20 16.11.2020. Укупно утрошено 74.758,03 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-26/20 30.10.2020. Укупно утрошено 8.777,77К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-27/20 05.11.2020. Укупно утрошено 72.582,96 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-28/20 30.10.2020. Укупно утрошено 21.695,53 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-29/20 30.10.2020. Укупно утрошено 16.676,34 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-30/20 05.11.2020. Укупно утрошено 46.289,00 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-31/20 05.11.2020. Укупно утрошено 18.292,13 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-32/20 05.11.2020. Укупно утрошено 17.797,89 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-33/20 19.11.2020. Укупно утрошено 39.974,71 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-34/20 19.11.2020. Укупно утрошено 7.965,83 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-35/20 19.11.2020. Укупно утрошено 6.967,35 К М са ПДВ-ом СКП-25-ос/пу-36/20 15.01.2021. Укупно утрошено 6.234,17 К М са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 30. | Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ Шифра: СКП-26 (2 Лота)-п1/20-ЛОТ 1 45233140-2 | Отворени поступак 1293-1-3-227-5-158/20 | ДД GALAX NISKOGRADNJA, Брчко ЈИБ: 4600086390002 | 221.914,87 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 календарских дана од дана увођења у посао ПЛАЋАЊЕ: - привремене ситуације достаљене до 05-ог у мјесецу за претходни мјесец -о кончана ситуација | УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА“ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦА БРЧАНСКА, ДУШАНА РАДОВИЋА, МАЧВАНСКА, РАЈЕ БАНИЧИЋА БЛОК 1, СЕМБЕРСКИХ РАТАРА, СТАРИНЕ НОВАКА, СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 1 ОД БРОЈА 34 ДО БРОЈА 50), СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 2 ОД БРОЈА 193 ДО БРОЈА 201), СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 3 ОД БРОЈА 237 ДО БРОЈА 223) НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА Л=2500 М, У ЦИЉУ СТВАРАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ-ЛОТ 1 „ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-232/19 лот1 ОД 04.06.2020.ГОДИНЕ; ШИФРА:СКП-26(2 ЛОТА)-П1-ЛОТ1-У1/19 ИЗНОС: 10.804,62 са ПДВ-ом 21.10.2020. |  |  |  |  | 04.06.2020 (18.06.2020) |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ Шифра: СКП-26 (2 Лота)-п1/20-ЛОТ 2 45233140-2 | Отворени поступак 1293-1-3-227-5-158/20 | ДД GALAX NISKOGRADNJA, Брчко ЈИБ: 4600086390002 | 221.914,87 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 календарских дана од дана увођења у посао ПЛАЋАЊЕ: - привремене ситуације достаљене до 05-ог у мјесецу за претходни мјесец -о кончана ситуација | УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА“ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И АСФАЛТИРАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У МЗ БАТКОВИЋ, МЗ ДВОРОВИ РУДИНЕ), МЗ ГРАДАЦ-СТУПАЊ, МЗ КОЈЧИНОВАЦ, МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 1 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 202 ДО 196), МЗ ПУЧИЛЕ 8КРАК 2 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 204 ДО 210), МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 3 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 242 ДО 248) НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА Л=2885 М, У ЦИЉУ СТВАРАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ-ЛОТ 2 ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-232/19 ЛОТ 2 ОД 04.06.2020 ГОДИНЕ ШИФРА: СКП – 26 (2Лот-а)-п1-Лот2-у1/19 ИЗНОС: 6.448,51 са ПДВ-ом Од 21.10.2020. |  |  |  |  | 04.06.2020 (23.06.2020) |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Одржавање варогасних возилаи одржавање надоградње на истим Шифра: ТВЈ-05/20 50000000-5 | Отворени поступак 1293-1-2-36-5-152/20 | ДОО „ЛАЗАРЕВИЋ ПРОМ“, Бијељина ЈИБ: 4401909700000 | 35.000,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања оквирног споразума до 31.12.2020 ПЛАЋАЊЕ: - 60 дана од достављена рачуна |  |  | 1. Појединачни уговор ТВЈ-05-ос/пу-01/20 од 12.08.2020. године -Износ појединачног уговора 5.259,58 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 29.740,42 КМ 2. Појединачни уговор ТВЈ-05-ос/пу-02/20 од 21.10.2020. године -Износ појединачног уговора 7.780,74 КМ .Остатак вријдности оквирног споразума : 21.959,68 КМ |  |  | 26.06.2020 |  | 07.11.2020.. година Укупна утрошена средства: 13.040,33 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 33 | Лимарски радови на објектима у власништву Градске управе ШИФРА: ОЗП-дс-45/20 45213100-4 | Директни споразум 1293-8-3-124/20 | ЗР Лимарска радња Ђукић Биејљина ЈИБ: 4504793180000 | 4.054,05 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. ПЛАЋАЊЕ: -30 дана |  |  |  |  |  | 30.06.2020. |  | 31.12.2020.. година Укупна утрошена средства: 1.450,70 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |