ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА, Октобар  2020. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ПОРОДИЦАМА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, РВИ, ДЕМОБИЛИСАНИМ БОРЦИМА Шифра: БИЗ-05/20 45200000-9 | Отворени поступак 1293-1-3-129-5-227/20 | ДОО Призма Бијељина ЈИБ: 4402198620004 | 64.948,44 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а уговор важи до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна | 1 |  | 1 |  | 02.10.2020. | 02.12.2020. Укупно утрошена средства 64.948,44 К М са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | УРЕЂЕЊЕ ОБАЛНИХ САДРЖАЈА УЗ КАНАЛ НА ДИОНИЦИ ОД УЛИЦЕ ЦАРА УРОША ДО УЛИЦЕ ПЕТРА КОЧИЋА ШИФРА: СКП-34/20 45241100-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-142-5-234/20 | ДОО Бук промет Бијељина; ЈИБ: 4400391040004 | 148.403,03 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а уговор важи до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна -Гарантни рок 2 године од дана записничке примопредаје | УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УРЕЂЕЊЕ ОБАЛНИХ САДРЖАЈА УЗ КАНАЛ НА ДИОНИЦИ ОД УЛИЦЕ ЦАРА УРОША ДО УЛИЦЕ ПЕТРА КОЧИЋА ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-153/20 ОД 09.10.2020.ГОДИНЕ ШИФРА: СКП-34-У1/20 ИЗНОС: 28.940,36 КМ са ПДВ-ом Од 04.06.2021 |  | 09.10.2020. | 23.09.2021. године Укупна утрошена вредност 157.928,71 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2020/2021 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ Шифра: СКП-14(2 Лота)/20-ЛОТ 1 90620000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-152-5-233/20 | ДОО Бијељина пут, Бијељина ЈИБ: 4400380860000 | 89.881,74 КМ са ПДВ-ом РОК: Предметне услуге се врше у периоду од 15.11.2020. до 15.04.2021. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 09.10.2020. | 26.01.2021. Укупно утрошена средства 27.172,08 К М са ПДВ-ом |  |
| 4. | ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2020/2021 ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: СКП-14(2 Лота)/20- ЛОТ 2 90620000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-152-5-233/20 | ДОО Дис Компани, Бијељина ЈИБ: 4403522100007 | 104.656,50 КМ са ПДВ-ом РОК: Предметне услуге се врше у периоду од 15.11.2020. до 15.04.2021. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 09.10.2020. (12.10.2020.) | 17.01.2021. Укупно утрошена средства 29.300,31 К М са ПДВ-ом |  |
| 5. | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У БИЈЕЉИНИ ШИФРА: ДД-17/20 45212224-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-143-5-235/20 | ДОО Радиша Бијељина, ЈИБ: 4400313750003 | 199.602,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен у року од 10 дана ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна -Гарантни рок 2 године од дана записничке примопредаје | УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У БИЈЕЉИНИ ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР БР: 02-404-149/2020 ОД 13.10.2020. ГОДИНЕ ШИФРА:ДД-17-У1/20 ИЗНОС: 24.577,25 КМ са ПДВ-ом Од 04.05.2021. |  | 13.10.2020. | 23.12.2020. Укупно утрошена средства 196.519,25 К М са ПДВ-ом Уговор 1. 04.01.2021. Укупно утрошена средства 24.577,25 К М са ПДВ-ом |  |
| 6 | ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРЕГРАДА, ЈАСЛИ, ОГРАДА, КАПИЈА И КОРИТА ОД ИНОКСА ЗА ОБЈЕКАТ ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ ШИФРА:ДД-16/20 16620000-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-131-5-240/20 | Обрт „МЕТА Б“ Завидовићи ЈИБ: 43201204300008 | 29.250,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 45 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен у року од 10 дана ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна -Гарантни рок 2 године од дана записничке примопредаје |  |  | (05.10.2020.) (14.10.2020. године) | 05.02.2021. година Укупно утрошено средства 29.250,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7 | УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ШИФРА: ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)/20-Лот 1 ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 71000000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-67-5-237/20 | ДОО Радис Источно Ново Сарајево, ЈИБ: 4400548800008 | 6.821,10 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 08.10.2020. (12.10.2020.) |  |  |
| 8. | УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА)- РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА, ШИФРА: ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)-Лот 5-п1/20 71000000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-144-5-239/20 | ДОО Институт за грађевинараство „ИГ“ Бања Лука, ЈИБ: 4400918310005 | 2.337,66 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 12.10.2020. (14.10.2020.) |  |  |
| 9 | УСЛУГА ЗАКУПА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ВИДЕО НАДЗОРА ШИФРА: СКП-32/20 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-160-5-242/20 | АД Телеком Српске Бања Лука, ЈИБ: 4400964000002 | 140.385,96 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.10.2023. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  | 01. Појединачни уговор СКП-32-ос/пу-01/20 од 02.11.2020. године -Износ појединачног уговора 3.011,58 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 137.374, 38КМ 02. Појединачни уговор СКП-32-ос/пу-02/20 од 09.11.2020. године -Износ појединачног уговора 671,58 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 136.702, 80КМ 03. Појединачни уговор СКП-32-ос/пу-03/20 од 21.01.2021. године -Износ појединачног уговора 22.871,16 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 113.831, 64 КМ 04. Појединачни уговор СКП-32-ос/пу-04/20 од 05.05.2021. године -Износ појединачног уговора 5.965,83КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 107.865, 81 КМ 05. Појединачни уговор СКП-32-ос/пу-05/20 од 17.01.2022. године -Износ појединачног уговора 30.845,88 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 77.019, 93 КМ | 15.10.2020. (19.10.2020.) |  |  |
| 10 | НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:ОЗП-Н-01-П1/20 15110000-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-1-149-5-247/20 | ДОО Визион Рогатица, ЈИБ: 4400604990001 | 13.133,25 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 22.10.2020. | 31.12.2020. Укупно утрошена вредност 4.027,01КМ са ПДВ-ом |  |
| 11 | ИЗРАДА ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА "ВРТИЋ ЈЕ И МОЈЕ ПРАВО", ШИФРА: КГН-н-03/20 79820000-8 | OТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-158-5-249/20 | Графички студио „Пиксел“ Бијељина, ЈИБ: 4509872640007 | 5.926,05 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 30.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 22.10.2020. | 30.12.2020. године Укупно утрошена средства 5.926,05 КМ са ПДВ-ом |  |
| 12 | НАБАВКА РАЧУНАРА И ОПРЕМЕ ЗА ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР У МЗ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ“/“THE INOVATION CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT“- ШИФРА: КГН-01/20 30200000-1 | OТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-1-138-5-248/20 | ДОО Инфокомп Бијељина, ЈИБ: 4403852400007 | 23.575,50 КМ са ПДВ-ом РОК:30 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 23.10.2020. | 07.12.2020. године Укупно утрошена средства 23.575,50 КМ са ПДВ-ом |  |
| 13 | ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНЕ БРОШУРЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: КГН-н-01/20 79820000-8 | OТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-155-5-238/20 | СП Графички студио „Пиксел“ Бијељина; ЈИБ: 4509872640007 | 6.446,70 КМ са ПДВ-ом РОК:10 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 14.10.2020. | 24.10.2020. Укупно утрошена средства 6.446,70К М са ПДВ-ом |  |
| 14 | ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВИХ ЗГРАДА ЛОТ 2: ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВОГ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЈЕКТА У НИЗУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА" ШИФРА: ДД-Н-01 (2Лот-а)/20-Лот 2 71314300-5 | OТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-103-5-241/20 | ДОО АЦС Студио Бања Лука , ЈИБ: 4403668810006 | 842,40 КМ са ПДВ-ом РОК:30 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 14.10.2020. | 03.11.2020. Укупно утрошена средства 842,40 КМ са ПДВ-ом |  |
| 15 | ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВИХ ЗГРАДА ЛОТ 1: ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВЕ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА ШИФРА: ДД-Н-01 (2Лот-а)/20-ЛОТ 1 71314300-5 | OТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-103-5-241/20 | ДОО АЦС Студио Бања Лука , ЈИБ: 4403668810006 | 3.531,22 КМ са ПДВ-ом РОК:30 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 14.10.2020. | 03.11.2020. Укупно утрошена средства 3.531,22 КМ са ПДВ-ом |  |
| 16 | НАБАВКА ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА "ВРТИЋ ЈЕ И МОЈЕ ПРАВО", ШИФРА: КГН-Н-04/20 37500000-3 | OТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-1-167-5-253/20 | ДОО Топ спорт Бијељина, ЈИБ: 44027084100000 | 8.650,98 КМ са ПДВ-ом РОК:30 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 22.10.2020. | 18.11.2020. године Укупно утрошена средства 8.650,98 КМ са ПДВ-ом |  |
| 17 | ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-22/20 45316110-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-130-5-252/20 | ДОО Телефонија Видаковић, Добој, ЈИБ:4400011580001 | 69.998,29 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2020. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК -2 године од записничке примопредаје радова |  |  | 26.10.2020. |  |  |
| 18 | МОДЕРНИЗАЦИЈА – АСФАЛТИРАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ПРОСТОРУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ШИФРА:СКП-Н-06/20 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- МИНИ-ТЕНДЕРИСАЊЕ 1293-1-3-165-5-251/20 | ДОО „БУК ПРОМЕТ“, БИЈЕЉИНА ЈИБ: 4400391040004 ДОО „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА ЈИБ: 4400380860000 ДОО Галакс- нискоградња, Брчко ЈИБ: 4600086390002 | 1.730.000,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања оквирног споразума до 30.04.2021. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна -Гарантни рок у складу са достављеним понудама |  | 1. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-01/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 121.236,69 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.608.763,31 КМ 4. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-04/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 25.130,37 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.583.632,94 КМ 5. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-05/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 16.741,39 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.566.891,55 КМ 6. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-06/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 78.851,65 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.488.039,90 КМ 7. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-07/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 42.719,50 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.445.320,40 КМ 8. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-08/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 26.352,59 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.418.967,81 КМ 9. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-09/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 9.017,49 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.409.950,32 КМ 10. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-10/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 10.147,34 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.399.802,98КМ 11. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-11/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 27.997,83 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.371.805,15КМ 12. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-12/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 31.999,06 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.339.806,09КМ 13. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-13/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 5.999,72 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.333.806,37 КМ 14. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-14/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 18.494,75 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.315.311,62КМ 15. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-15/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 25.199,65 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.290.111,97 КМ 16. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-16/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 74.299,95 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.215.812,02КМ 17. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-17/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 44.599,70 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.171.212,32 КМ 18. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-18/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 26.597,61 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.144.614,71 КМ 19. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-19/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 14.298,29 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.130.316,42 КМ 20. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-20/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 123.499,15 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.006.817,27 КМ 21. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-21/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 26.999,97 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 979.817,30 КМ 22. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-22/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 37.597,03 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 942.220,27 КМ 23. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-23/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 17.997,75 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 924.222,52 КМ 24. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-24/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут , Бијељина -Износ појединачног уговора 193.762,30КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 730.460,22 КМ 25. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-25/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 69.816,77 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 660.643,45КМ 26. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-26/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина -Износ појединачног уговора 38.382,44 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 622.261,01КМ 27. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-27/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина -Износ појединачног уговора 10.883,18 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 611.377,83КМ 29. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-29/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина -Износ појединачног уговора 61.904,16 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 549.473,67КМ 30. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-30/20 од 09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко -Износ појединачног уговора 63.299,14КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 486.174,53 КМ 31. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-31/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина -Износ појединачног уговора 57.987,77 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 428.186, 76 КМ 32. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-32/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина -Износ појединачног уговора 58.977,24 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 369.209, 52 КМ 35. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-35/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 41.125,21 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 328.084,31 КМ 33. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-33/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина -Износ појединачног уговора 44.383,60 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 283.700, 71 КМ 02. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-02/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 51.881,90КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 231.818,81КМ 03. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-03/20 од 09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина -Износ појединачног уговора 85.943,18КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 145.875,63КМ 34. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-34/20 од 11.03.2021. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина -Износ појединачног уговора 73.298,30КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 72.577,33КМ 28. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-28/20 од 11.03.2021. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина -Износ појединачног уговора 71.478,59КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 1.098,74 КМ | 27.10.2020. (28.10.2020.) 27.10.2020. 27.10.2020. (28.10.2020.) | 24 . СКП-н-06-ос/пу-24/20 04.12.2020. Укупно утрошено 193.762, 30 К М са ПДВ-ом 31. СКП-н-06-ос/пу-31/20 04.12.2020. Укупно утрошено 57.987, 77 К М са ПДВ-ом 01. СКП-н-06-ос/пу-01/20 09.11.2020. Укупно утрошено 121.236,69 К М са ПДВ-ом 02. СКП-н-06-ос/пу-02/20 15.01.2021. Укупно утрошено 51.881,90 К М са ПДВ-ом 03. СКП-н-06-ос/пу-03/20 15.01.2021. Укупно утрошено 85.943,18К М са ПДВ-ом 04. СКП-н-06-ос/пу-04/20 15.01.2021. Укупно утрошено 25.130,37 К М са ПДВ-ом 05. СКП-н-06-ос/пу-05/20 15.01.2021. Укупно утрошено 15.589,67 К М са ПДВ-ом 06. СКП-н-06-ос/пу-06/20 15.01.2021. Укупно утрошено 78.851,65 К М са ПДВ-ом 07. СКП-н-06-ос/пу-07/20 15.01.2021. Укупно утрошено 40.209,85 К М са ПДВ-ом 08. СКП-н-06-ос/пу-08/20 15.01.2021. Укупно утрошено 24.338,72 К М са ПДВ-ом 09. СКП-н-06-ос/пу-09/20 15.01.2021. Укупно утрошено 8.338,31 К М са ПДВ-ом 10. СКП-н-06-ос/пу-10/20 15.01.2021. Укупно утрошено 10.147,34 К М са ПДВ-ом 11. СКП-н-06-ос/пу-11/20 15.01.2021. Укупно утрошено 25.852,05 К М са ПДВ-ом 12. СКП-н-06-ос/пу-12/20 15.01.2021. Укупно утрошено 29.603,27 К М са ПДВ-ом 13. СКП-н-06-ос/пу-13/20 17.12.2020. Укупно утрошено 5.999,72 К М са ПДВ-ом 14. СКП-н-06-ос/пу-14/20 15.01.2021. Укупно утрошено 17.079,52 К М са ПДВ-ом 15. СКП-н-06-ос/пу-15/20 15.01.2021. Укупно утрошено 23.253,70 К М са ПДВ-ом 16. СКП-н-06-ос/пу-16/20 14.12.2020. Укупно утрошено 74.299,95 К М са ПДВ-ом 17. СКП-н-06-ос/пу-17/20 04.12.2020. Укупно утрошено 44.599,70 К М са ПДВ-ом 18. СКП-н-06-ос/пу-18/20 04.12.2020. Укупно утрошено 26.597,61 К М са ПДВ-ом 19. СКП-н-06-ос/пу-19/20 04.12.2020. Укупно утрошено 14.298,29 К М са ПДВ-ом 20. СКП-н-06-ос/пу-20/20 04.12.2020. Укупно утрошено 123.499,15 К М са ПДВ-ом 21. СКП-н-06-ос/пу-21/20 15.01.2021. Укупно утрошено 24.952,47 К М са ПДВ-ом 22. СКП-н-06-ос/пу-22/20 04.12.2020. Укупно утрошено 37.597,03К М са ПДВ-ом 23. СКП-н-06-ос/пу-23/20 04.12.2020. Укупно утрошено 17.997,75 К М са ПДВ-ом 25. СКП-н-06-ос/пу-25/20 15.01.2021. Укупно утрошено 64.420,14 К М са ПДВ-ом 29. СКП-н-06-ос/пу-29/20 01.02.2021. Укупно утрошено 61.904,16К М са ПДВ-ом 30. СКП-н-06-ос/пу-30/20 15.01.2021. Укупно утрошено 58.507,99 К М са ПДВ-ом 32. СКП-н-06-ос/пу-32/20 01.02.2021. Укупно утрошено 58.977,24 К М са ПДВ-ом 35. СКП-н-06-ос/пу-35/20 15.01.2021. Укупно утрошено 38.229,46 К М са ПДВ-ом 26. СКП-н-06-ос/пу-26/20 22.03.2021. Укупно утрошено 38.382,44 К М са ПДВ-ом 27. СКП-н-06-ос/пу-27/20 22.03.2021. Укупно утрошено 10.883,18 К М са ПДВ-ом 28. СКП-н-06-ос/пу-28/20 13.05.2021. Укупно утрошено 71.478,59 К М са ПДВ-ом 33. СКП-н-06-ос/пу-33/20 22.03.2021. Укупно утрошено 44.383,60 К М са ПДВ-ом 34. СКП-н-06-ос/пу-34/20 27.04.2021. Укупно утрошено 73.298,30К М са ПДВ-ом |  |
| 19 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПАРОХИЈСКИМ ДОМОВИМА-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ У ЦО ВРШАНИ ШИФРА: ДД-13(2 ЛОТА)-Лот 2 – п2/20 45212000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-134-5-264/20 | ДОО ЦСП Дворови, Бијељина ЈИБ:4404066970009 и Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Сарајево и Фонд за повратак БиХ Сарајево | 4.995,16КМ са ПДВ-ом РОК:30 календарских дана, а извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 16.10.2020. (10.11.2020.) | 11.02.2021. Укупно утрошена средства 4.995,16 К М са ПДВ-ом |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |