ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА, АВГУСТ  2022. ГОДИНЕ

Назив уговорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА II ФАЗА ШИФРА: ТВЈ-04/22 02-404-127/2022 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-125-5-171/22 | ДОО ПРИЗМА; ЈИБ: 4402198620004 | 466.827,03 КМ са ПДВ-ом РОК: 120 дана од увођења у посао а извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од потписивања Уговора ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна | 1 |  | 1 |  | 01.08.2022. | 29.11.2022. године Укупно утрошена средства 466.827,03КМ са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ОСТАЛЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: ОЗП-32/21 02-404-228/21 30200000-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-1-13-5-173/22 | ДОО „COPITRADE“ ЈИБ: 4400430120002 | 101.439,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Оквирног споразума до 31.12.2022. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП-32-ос/пу-01/21 од 07.09.2022. године -Износ појединачног 98.785,44 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 2.653,56 КМ 1.Појединачни уговор ОЗП-32-ос/пу-02/21 од 02.12.2022. године -Износ појединачног 2.653,56 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 0,00 КМ |  | 28.07.2022 (04.08.2022) | 31.12.2022. године Укупно утрошена средства 101.439,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3. | НАБАВКА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА-НАБАВКА КЛУПА И КАНТИ ЗА ОТПАД ШИФРА: ЛЕР-01/22 02-404-115/22 03451100-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-1-117-5-175/22 | ДОО „МОСТ“ ЈИБ: 4400366440006 | 9.477,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Оквирног споразума до 31.12.2022. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 01.08.2022 | 13.09.2022. Укупна утрошена средства 9.477,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ОД ПЕТОГ ДО ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ШИФРА: ДД-Н-01 (4ЛОТ-а)/22-Лот 1 02-404-121/22-Лот 1 22111000-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције - међународни вриједносни разред 1293-1-1-114-5-183/22 | ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ АД; Лукавица, Источно Сарајево; ЈИБ: 4400540060005 | 907.492,08 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Оквирног споразума до 31.12.2022. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговорДД-Н-01(4 Лота)- Лот 1-ос/пу-01/22од 17.08.2022. године -Износ појединачног уговора 845.135,68 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 62.356,40 КМ 2.Појединачни уговорДД-Н-01(4 Лота)- Лот 1-ос/пу-02/22од 20.09.2022. године -Износ појединачног уговора 11.220,22 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 51.136,18 КМ |  | 11.08.2022. (15.08.2022.) |  |  |
| 5 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ОД ПЕТОГ ДО ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 2: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТЕ ПРАВОСЛАВНЕ И ИСЛАМСКЕ ВЈЕРОНАУКЕ ШИФРА: ДД-Н-01 (4ЛОТ-а)/22-ЛОТ 2 02-404-121/22-Лот 2 22111000-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције - међународни вриједносни разред 1293-1-1-114-5-183/22 | ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ АД; Лукавица, Источно Сарајево; ЈИБ: 4400540060005 | 50.707,88 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Оквирног споразума до 31.12.2022. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговорДД-Н-01(4 Лота)- Лот 2-ос/пу-01/22од 17.08.2022. године -Износ појединачног уговора 48.085,57 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 2.622,31 КМ 2.Појединачни уговорДД-Н-01(4 Лота)- Лот 2-ос/пу-02/22од 20.09.2022. године -Износ појединачног уговора 539,914 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 2.082,40 КМ |  | 11.08.2022. (12.08.2022.) |  |  |
| 6 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ОД ПЕТОГ ДО ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 3: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ДРУГЕ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ШИФРА: ДД-Н-01 (4ЛОТ-а)/22-ЛОТ 3 02-404-121/22-Лот 3 22111000-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције - међународни вриједносни разред 1293-1-1-114-5-183/22 | ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ АД; Лукавица, Источно Сарајево; ЈИБ: 4400540060005 | 45.226,39 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Оквирног споразума до 31.12.2022. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговорДД-Н-01(4 Лота)- Лот 3-ос/пу-01/22од 17.08.2022. године -Износ појединачног уговора 44.133,17 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 1.093,22 КМ 2.Појединачни уговорДД-Н-01(4 Лота)- Лот 3-ос/пу-02/22од 20.09.2022. године -Износ појединачног уговора 1.082,99КМ Остатак вријдности оквирног споразума 10,23 КМ |  | 11.08.2022. (15.08.2022.) |  |  |
| 7 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ЗА ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ОД ПЕТОГ ДО ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 4: НАБАВКА И ИСПОРУКА УЏБЕНИКА ПО ФЕДЕРАЛНОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ШИФРА: ДД-Н-01 (4ЛОТ-а)/22-ЛОТ 4 02-404-121/22-Лот 4 22111000-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције - међународни вриједносни разред 1293-1-1-114-5-183/22 | ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ АД; Лукавица, Источно Сарајево; ЈИБ: 4400540060005 | 23.189,33 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања Оквирног споразума до 31.12.2022. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговорДД-Н-01(4 Лота)- Лот 4-ос/пу-01/22од 17.08.2022. године -Износ појединачног уговора 17.558,23 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 5.631,10 КМ |  | 11.08.2022. (12.08.2022.) |  |  |
| 8 | ИЗРАДА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА У ЦО ТРЊАЦИ ШИФРА: ДД-16/22 02-404-73/22 45212360-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-66-5-181/22 | -ДОО ЦСП Дворови Бијељина, ЈИБ: 4404066970009 -Министарство за људска права и избјеглице БиХ -Фонд за повратак БиХ | 4.984,79 КМ са ПДВ-ом РОК: 30 календарских дана ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 22.07.2022. (25.07.2022. ПРЕУЗЕО УГОВОР: 19.08.2022.) |  |  |
| 9 | НАБАВКА ДРВОРЕНИХ САДНИЦА ШИФРА: ЛЕР-02/22 02-404-116/22 03451100-7 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-7-1-124/22 | ДОО ТИМ АГРАР ; Патковача ; Бијељина; ЈИБ: 4403492940005 | 9.488,70 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 18.08.2022. | 01.12.2022. Утрошена вредност Оквирног споразума: 9.488,60 КМ са ПДВ-ом |  |
| 10 | Одржавање пошљунчавање некатегорисаних путева - ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА-ЛОТ 2 ШИФРА: СКП-11 (3Лота)-Лот 2-п1/22 02-404-106/22-Лот 2 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-107-5-182/22 | ДОО Јовић С&Д Угљевик; ЈИБ: 4401885330001 | 22.733,74 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 19.08.2022. (23.08.2022.) |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |