ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА, ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

Назив уговорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И НАДОГРАДЊЕ НА ИСТИМ ШИФРА:ТВЈ-03/22 02-404-49/2022 50600000-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-50-5-150/22 | ДОО Ауто Центар Бијељина; ЈИБ: 4400442720005 | 36.143,06 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна | 1 |  | 1 | Појединачни уговор ТВЈ-03-ос/пу-01/22од 15.08.2022. године -Износ појединачног уговора 16.478,26 КМ Остатак вриједности оквирног споразума 19.664,80 КМ | 04.07.2022. | 31.12.2022. године Укупно утрошена средства 24.182,96 КМ са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | Појединачни уговор ТВЈ-03-ос/пу-02/22од 19.12.2022. године -Износ појединачног уговора 3.482,13 КМ Остатак вриједности оквирног споразума 16.182,67КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | Појединачни уговор ТВЈ-03-ос/пу-03/22од 29.12.2022. године -Износ појединачног уговора 4.222,57 КМ Остатак вриједности оквирног споразума 11.960,10 КМ |  |  |  |
| 2 | СЕРТИФИКАТ ЗА MAIL СЕРВЕР ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-дс-30/22 02-404-99/22 72421000-7 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-2-133/22 | ДОО Телеклик Бања Лука; ЈИБ: 4402952080003 | 336,96 КМ са ПДВ-ом РОК: 15 дана од потписивања уговора, а сертификат важи 1 годину од дана испоручивања ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 05.07.2022. (07.07.2022.) | 31.12.2022. Утрошена вредност: 336,96 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | УРАМЉИВАЊЕ И УГРАДЊА СТАКЛА НА ПРОЗОРИМА И ВРАТИМА, ШИФРА: ОЗП-ДС-46/22 02-404-123/22 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-2-134/22 | ЗСР ЛИПОВИЦА; Бијељина; ЈИБ: 450129756003 | 1.599,16 КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 05.07.2022. | 31.12.2022. године Укупно утрошена средства 1.421,64 КМ без ПДВ-а |  |
| 4 | ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2022. ГОДИНИ ШИФРА:ПЉ-03/22 02-404-100/22 90900000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-101-5-153/22 | ДОО Дезинсекција Бијељина; ЈИБ: 4404117800006 | 210.132,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.10.2022. ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна Гарантни рокови: 10 дана за комарце и 10 дана за ларве |  |  |  |  | 07.07.2022. | 31.12.2022. Укупно утрошена средства : 166.842,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 5 | НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА; Шифра: ОЗП-дс-43/22 02-404-120/22 42512000-8 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-1-137/22 | ДОО Сони компјутерс Бијељина; ЈИБ: 4400412730006 | 6.920,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 45 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 11.07.2022. | 29.07.2022. Укупно утрошена средства : 6.920,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | НАБАВКА РАДИАТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, Шифра: ОЗП-дс-18/22 02-404-110/22 44621100-0 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-1-139/22 | ДОО Вокел Подружница Бијељина; ЈИБ: 4272029000080 | 7.013,02 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 15.10.2022. ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 11.07.2022. | 12.08.2022. Укупно утрошена средства : 7.013,02 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7 | УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У СКЛОПУ АМБУЛАНТЕ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У ЈАЊИ ШИФРА: ДД-09/22 02-404-72/22 45111100-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-67-5-158/22 | ДОО 3 Д, Којчиновац ; Бијељина; ЈИБ: 4402771450003 | 8.541,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 30 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 12.07.2022. | 11.08.2022. године Укупно утрошена вредност 8.541,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ОГРАДЕ И УРЕЂЕЊУ ДВОРИШТА ОБЈЕКТА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ, ШИФРА: ДД-13/22 02-404-103/22 4520000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-105-5-159/22 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина; ЈИБ: 4400443960000 | 96.180,55 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна Гарантни рок: 2 године |  |  |  |  | 12.07.2022. (13.07.2022.) | 14.09.2022. године Укупно утрошена средства: 96.180,55 КМ са ПДВ-ом |  |
| 9. | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2022. ,2023. И 2024. ГОДИНИ ШИФРА:ПЉ-Н-01/21 02-404-234/2021 85200000-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-21-5-160/22 | ДОО ВетагроБијељина; ЈИБ: 44040301830000 | 419.702,40 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2024. ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор ПЉ-Н-01-ос/пу-02/21од 01.09.2022. године -Износ појединачног уговора 54.966,60 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 364.735,80 КМ 3.Појединачни уговор ПЉ-Н-01-ос/пу-03/21од 06.02.2023. године -Износ појединачног уговора 99.414,90 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 265.320,90 КМ |  | 14.07.2022. (15.07.2022.) |  |  |
| 10 | ХЕМИЈСКО ПРАЊЕ, СУШЕЊЕ И ПЕГЛАЊЕ, Шифра: ОЗП-дс-45/22 02-404-122/22 | Директни споразум1293-8-2-141/22 | Вешерај АЖ Бијељина; ЈИБ: 4508893780007 | 597, 20 КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 22.07.2022. | 31.12.2022. године Укупно утрошена средства 557,60 КМ без ПДВ-а |  |
| 11 | РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА (ТОПЛОВОДА) У ГЛАВНОЈ ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, Шифра; ОЗП-дс-42/22 02-404-109/22 45331100-7 | Директни споразум1293-8-3-142/22 | ЈП Градска топлана Бијељина; ЈИБ: 4402021610009 | 5.417, 10 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 22.07.2022. | 31.12.2022. године Укупно утрошена средства: 4.434,30 КМ са ПДВ-ом |  |
| 12 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Пружање банкарских услуга Ф-н-01/22 02-404-97/22-01 66110000-4 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-1-2-86-5-168/22 | АД Уникредит банка, Бања Лука, ЈИБ: 4400958880009 | 82.845,00 КМ -Каматна стопа на депонована средства 0,05% -Оквирни споразум се закључује на период од 4 године од дана потписивања -Плаћање : - 30 дана од дна доставе рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-01/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 2.406,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 80.439,00 КМ 2.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-02/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 101,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 80.338,00 КМ 3.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-03/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 135, 00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 80.203,00 КМ 4.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-04/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 80.169,00 КМ 5.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-05/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 80.135,00 КМ 6.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-06/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 67,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 80.068,00 КМ 7.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-07/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 135,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.933,00 КМ 8.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-08/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.899,00 КМ 9.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-09/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 67,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.832,00 КМ 10.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-10/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 71,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.761,00 КМ 11.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-11/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.727,00 КМ 12.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-12/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.693,00 КМ 13.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-13/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.659,00 КМ 14.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-14/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.625,00 КМ 15.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-15/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.591,00 КМ 16.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-16/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.557,00 КМ 17.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-17/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.523,00 КМ 18.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-18/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.489,00 КМ 19.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-19/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.455,00 КМ 20.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-20/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.421,00 КМ 21.Појединачни уговор Ф-н-01-ос/пу-21/22од 14.10.2022. године -Износ појединачног уговора 34,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 79.387,00 КМ |  | 20.07.2022. (22.07.2022.) |  |  |
| 13 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Пружање банкарских услуга Ф-н-01/22 02-404-97/22-02 66110000-4 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-1-2-86-5-168/22 | АД Нова банка, Бања Лука, ЈИБ: 4400374890002 | 82.280,50 КМ -Каматна стопа на депонована средства 0,00% -Оквирни споразум се закључује на период од 4 године од дана потписивања -Плаћање : - 30 дана од дна доставе рачуна |  |  |  |  | 12.07.2022. (15.07.2022.) |  |  |
| 14 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Пружање банкарских услуга Ф-н-01/22 02-404-97/22-03 66110000-4 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-1-2-86-5-168/22 | АД Наша банка, Бања Лука, ЈИБ: 4400390820006 | 90.667,95 КМ -Каматна стопа на депонована средства 0,00% -Оквирни споразум се закључује на период од 4 године од дана потписивања -Плаћање : - 30 дана од дна доставе рачуна |  |  |  |  | 12.07.2022. (18.07.2022.) |  |  |
| 15 | ИЗРАДА И МОНТАЖА УНУТРАШЊИХ ТАПАЦИРАНИХ И ОБИЧНИХ ДРВЕНИХ ВРАТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА, Шифра: ОЗП-дс-40/22 02-404-78/22 45421131-1 | Директни споразум1293-8-3-143/22 | ЗР ТОП ХОМЕ Василије Милић СП Бијељина; ЈИБ: 4510988030000 | 4.083, 30 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 30.09.2022. ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 27.07.2022. | 24.08.2022. Укупно утрошена средства : 4.083,30 КМ са ПДВ-ом |  |
| 16 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У БИЈЕЉИНИ ШИФРА: ДД-14/22 02-404-59/22 45212224-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-88-5-178/22 | ДОО Радиша Бијељина; ЈИБ: 4400313750003 | 231.757,23КМ са ПДВ-ом РОК: 45 дана од увођења у посао, у посао ће бити уведен у року од 10 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна Гарантни рок: 2 године од записничке примопредаје |  |  |  |  | 28.07.2022. | 19.10.2022. године Укупно утрошена средства : 231.757,23 КМ са ПДВ-ом |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |