ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА, Мај 2021. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина ШИФРА: СКП-13(2Лoтa)/21- Лот 1 45233200-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-20-5-51/21 | ДОО ПГП-Градитељ Бијељина; ЈИБ: 440044396000 | 79.942,59 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна | 1 |  | 1 |  | 04.05.2021. | 1.Појединачни уговор СКП-13(2 лота)-лот 1-ос/пу-01/21 Датум потпуне реализације 30.12.2021. године Укупна утрошена вредност 79.401,58 КМ са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | Појединачни уговор СКП-13(2 Лота)- лот 1-ос/пу-01/21 од 18.05.2021. године -Износ појединачног уговора 79.942,59КМ Остатак вриједности оквирног споразума : 0,00КМ |  |  |  |
| 2 | РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина ШИФРА: СКП-13(2Лoтa)/21-Лот 2 45233200-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-20-5-51/21 | ДОО Радиша Бијељина; ЈИБ: 4400313750003 | 39.984,75 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-13(2 Лота)- лот 2-ос/пу-01/21 од 18.05.2021. године -Износ појединачног уговора 39.984,75КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 04.05.2021. ( 06.05.2021.) | 1.Појединачни уговор СКП-13(2 Лота)- лот 2-ос/пу-01/21 Датум потпуне реализације 02.12.2021. године Укупна утрошена вредност 39.971,31 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | УСЛУГЕ ШТАМПЕ, КОПИРАЊА И СКЕНИРАЊА НА ИЗНАЈМЉЕНИМ ШТАМПАЧИМА И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИМ УРЕЂАЈИМА, ШИФРА: ОЗП-08/21 79800000-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-17-5-53/21 | ДОО Копитрејд Бијељина; ЈИБ: 4400430120002 | 15.205,32 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП-08-ос/пу-01/21 од 18.05.2021. године -Износ појединачног уговора 12.004,20КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 3.201,12 КМ |  | 04.05.2021. | 1. 06.12.2021. Укупно утрошена вредност уговора 15.205,32 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-03/21 90600000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-24-5-56/21 | АД Комуналац Бијељина, ЈИБ: 4400305650008 | 29.999,42 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-03-ос/пу-01/21 од 25.05.2021. године -Износ појединачног уговора 29.999,42КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 12.05.2021. (17.05.2021.) | 1.Појединачни уговор СКП-03-ос/пу-01/21 31.12.2021. Укупно утрошена средства 29.998,47 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ2: Одржавање –пошљунчавање локалних макадамских путева –ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА ШИФРА: СКП-04(4Лoтa)/21-Лот 2 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-26-5-54/21 | ДОО Дис Компани Бијељина ; ЈИБ: 4403522100007 | 52.368,03 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-04(4 лота)-лот 2-ос/пу-01/21 од 04.06.2021. године -Износ појединачног уговора 52.368,03КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 18.05.2021. | 1.Појединачни уговор СКП-04(4 лота)-лот 2-ос/пу-01/21 Датум потпуне реализације 31.12.2021. Утрошена вредност: 50.156,73 КМ са ПДВ-ом |  |
| 5 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 3: Одржавање –пошљунчавање локалних макадамских путева –СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА ШИФРА: СКП-04(4Лoтa)/21-лот 3 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-26-5-54/21 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина, ЈИБ: 4400443960000 | 19.948,50 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-04(4 лота)-лот 3-ос/пу-01/21 од 04.06.2021. године -Износ појединачног уговора 19.948,50КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 18.05.2021. | 1. 09.12.2021. Укупно утрошена вредност уговора 19.890,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 4: Одржавање –пошљунчавање ГРАДСКИХ макадамских улица ШИФРА: СКП-04(4Лoтa)/21-Лот 4 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-26-5-54/21 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина, ЈИБ: 4400443960000 | 24.921,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-04(4 лота)-лот 4-ос/пу-01/21 од 04.06.2021. године -Износ појединачног уговора 24.921,00КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 18.05.2021. | 1.Појединачни уговор СКП-04(4 лота)-лот 4-ос/пу-01/21 од 04.06.2021. године Датум потпуне реализације 09.11.2021. Утрошена вредност: 24.844,95 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7 | КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1 - КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО ШИФРА: СКП-06(5 ЛОТОВА)/21- Лот 1 77300000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-25-5-55/21 | ДОО Радиша Бијељина; ЈИБ: 4400313750003 | 15.628,16 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-06(5 лотова)-лот 1-ос/пу-01/21 од 04.06.2021. године -Износ појединачног уговора 15.628,15КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 18.05.2021. | 1.Појединачни уговор СКП-06(5 лотова)-лот1-ос/пу-01/21 Датум потпуне реализације 02.11.2021. Утрошена вредност: 15.628,15 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8 | КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 2 - КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО ШИФРА: СКП-06(5 ЛОТОВА)/21-лот 2 77300000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-25-5-55/21 | ДОО Дис Компани Бијељина ; ЈИБ: 4403522100007 | 25.495,47 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-06(5 лотова)-лот2-ос/пу-01/21 од 04.06.2021. године -Износ појединачног уговора 25.495,47КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 18.05.2021. | 1.Појединачни уговор СКП-06(5 лотова)-лот2-ос/пу-01/21 Датум потпуне реализације 04.12.2021. Утрошена вредност: 25.495,47 КМ са ПДВ-ом |  |
| 9 | КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 4 - СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ ШИФРА: СКП-06(5 ЛОТОВА)/21-лот 4 77300000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-25-5-55/21 | ДОО Радиша Бијељина; ЈИБ: 4400313750003 | 24.892,92 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-06(5 лотова)-лот 4-ос/пу-01/21 од 04.06.2021. године -Износ појединачног уговора 24.892,92КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 18.05.2021. | 1.Појединачни уговор СКП-06(5 лотова)-лот4-ос/пу-01/21 Датум потпуне реализације 27.09.2021. Утрошена вредност: 24.892,92 КМ са ПДВ-ом |  |
| 10 | КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 5 - КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: СКП-06(5 ЛОТОВА)/21- Лот 5 77300000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-25-5-55/21 | ДОО Радиша Бијељина; ЈИБ: 4400313750003 | 27.643,16 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-06(5 лотова)-лот 5-ос/пу-01/21 од 04.06.2021. године -Износ појединачног уговора 27.643,16КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 18.05.2021. | 1.Појединачни уговор СКП-06(5 лотова)-лот 5-ос/пу-01/21 31.12.2021. Укупно утрошена средства 27.570,95КМ са ПДВ-ом |  |
| 11 | ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА ЛОТ1: ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ПРОЉЕТНОМ, ЉЕТНОМ, ЈЕСЕЊЕМ И ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА У НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ ЈАЊА ШИФРА: СКП-02(2ЛОТА)/20-Лот 1 90600000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-5-5-62/21 | АД Комуналац Бијељина, ЈИБ: 4400305650008 | 397.489,36 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-02(2 Лота)- лот 1-ос/пу-01/20 од 27.05.2021. године -Износ појединачног уговора 397.489,36 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 24.05.2021. | 1.Појединачни уговор СКП-02(2 Лота)- лот 1-ос/пу-01/20 31.12.2021. Укупно утрошена средства 397.487,51 КМ са ПДВ-ом |  |
| 12 | ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА ЛОТ2: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗАЛЕНИХ ПОВРШИНА ШИФРА: СКП-02(2ЛОТА)/20- Лот 2 90600000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-5-5-62/21 | АД Комуналац Бијељина, ЈИБ: 4400305650008 | 237.538,66 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-02(2 Лота)- лот 2-ос/пу-01/20 од 27.05.2021. године -Износ појединачног уговора 237.538,66 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00КМ |  | 24.05.2021. | 1.Појединачни уговор СКП-02(2 Лота)- лот 2-ос/пу-01/20 31.12.2021. Укупно утрошена средства 237.538,29 КМ са ПДВ-ом |  |
| 13 | НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА , КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ2: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022.ГОДИНЕ ШИФРА:ОЗП-09(3ЛОТА)/20- Лот 2 30100000-0 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-1-186-5-61/21 | ДОО Примапром Бања Лука, ЈИБ: 4400938000002 | 75.737,61 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2022. године ПЛАЋАЊЕ:,30 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП-09(3 Лота)- лот 2-ос/пу-01/20 од 02.09.2021. године -Износ појединачног уговора 16.666,12 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 59.071,41 КМ 2.Појединачни уговор ОЗП-09(3 Лота)- лот 2-ос/пу-02/20 од 21.02.2022. године -Износ појединачног уговора 16.666,12 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 42.405,29 КМ |  | 19.05.2021. ( 25.05.2021.) | 31.12.2022. године Укупно утрошена средства 59.831,84 КМ са ПДВ-ом |  |
| 14 | ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: ОЗП-18/20 66514110-0 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-97-5-63/21 | АД Дрина Осигурање Милићи, ЈИБ: 4400258470004 | 19.535,07 КМ РОК: годину дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ:одмах |  |  |  |  | 21.05.2021. | 20.05.2022. године Укупно утрошена средства 19.432,05 КМ |  |
| 15 | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА:ОЗП-04/21 50000000-5 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-7-2-28/21 | ДОО Алфа и Омега Бијељина; ЈИБ: 4402023070001 | 17.338,35 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:30 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП-04-ос/пу-01/21 од 15.10.2021. године -Износ појединачног уговора 14.885,79 КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 2.452,56 КМ |  | 20.05.2021 | 31.12.2021. године Укупно утрошена средства 14.795,61 КМ са ПДВ-ом |  |
| 16 | ГЕОДЕДСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ , ШИФРА:СКП-08/21 48000000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-39-5-64/21 | ДОО Геоматик Бијељина, ЈИБ: 4400390660009 | 19.656,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ:60 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-08-ос/пу-01/21 од 15.06.2021. године -Износ појединачног уговора 6.727,50КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 12.928,50 КМ 2.Појединачни уговор СКП-08-ос/пу-02/21 од 25.10.2021. године -Износ појединачног уговора 12.928,50КМ Остатак вријдности оквирног споразума : 0,00 КМ |  | 27.05.2021. ( 31.05.2021.) | 31.12.2021. године Укупно утрошена средства 18.116,28 КМ са ПДВ –ом |  |
| 17 | ИЗРАДА ИЗВЈЕШТАЈА О НАЛАЗИМА ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА И АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА АД "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" БИЈЕЉИНА ЗАКЉУЧНО СА ДАНОМ 31.12.2020. ГОДИНЕ, Шифра: КГН-дс-06/21 66000000-0 | Директни споразум 1293-8-2-43/21 | Друштво за консалтинг и ревизију „БДО“ ДОО Бања Лука; ЈИБ: 4400878260000 | 6.903,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 30.06.2021. године ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 31.05.2021. | 30.06.2021. Укупна утрошена вредност 6.903,00 КМ са ПДВ-ом |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |