ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА, МАРТ 2023. ГОДИНЕ

Назив уговорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ЈАЊИ, ШИФРА:ТВЈ-06-п2/22 02-404-179/22 35111000-5 | ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 21. ЗЈН | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 19.965,47 КМ са ПДВ-ом РОК: 90 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 02.03.2023. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2020-2021 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ ШИФРА: ДД-25/22 02-404-190/22 45232420-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције | ДОО Радиша Бијељина; ЈИБ: 4400313750003 | 20.708,88 КМ са ПДВ-ом РОК: 30 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 02.03.2023. | 05.04.2023. ГОДИНЕ Укупно утрошена средства 20.708,88 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ1-САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА КАПЕЛЕ СОФКЕ НИКОЛИЋ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ ПУЧИЛЕ Шифра: ДД-22(5 ЛОТОВА)/22-Лот 1 02-404-194/22-Лот 1 45212300-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 25.992,02 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 02.03.2023. |  |  |
| 4 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ2-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У АМАЈЛИЈАМА ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА Шифра: ДД-22(5 ЛОТОВА)/22-Лот 2 02-404-194/22-Лот 2 45212300-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 36.954,08 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 02.03.2023. |  |  |
| 5 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ3-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ТРЊАЦИМА Шифра: ДД-22(5 ЛОТОВА)/22-Лот 3 02-404-194/22-Лот 3 45212300-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 49.828,72 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 02.03.2023. |  |  |
| 6 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ4- ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ИСПРЕД ОБЈЕКТА СВЛАЧИОНИЦЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА У МЕЂАШИМА Шифра: ДД-22(5 ЛОТОВА)/22-Лот 4 02-404-194/22-Лот 4 45212300-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 40.966,78 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 02.03.2023. |  |  |
| 7 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ5- САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА Шифра: ДД-22(5 ЛОТОВА)/22-Лот 5 02-404-194/22-Лот 5 45212300-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 48.492,99 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 02.03.2023. |  |  |
| 8 | ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРИЈАЊА И ХЛАЂЕЊА ОБЈЕКТА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У БИЈЕЉИНИ, ШИФРА: СКП-25/22 02-404-173/22 45331000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-186-5-30/23 | ДОО Енеко-Еколошки системи Бијељина; ЈИБ:4403159850007 | 100.620,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 120 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 10.03.2023. (13.03.2023.) |  |  |
| 9 | НАБАВКА УЖИНЕ ЗА РОМСКУ ДЈЕЦУ У 2023.ГОДИНИ ШИФРА: ДД-02/22 02-404-192/22 15894210-6 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-7-1-7-5-31/23 | ДОО Браћа Лазић; Дворови, Бијељина; ЈИБ: 4402202670003 | 7.985,99 КМ са ПДВ-ом РОК: од потписивања уговора до 31.12.2023. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 02.03.2023. |  |  |
| 10 | НАБАВКА РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ ШИФРА: ОЗП-07/22 02-404-167/22 15000000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-1-174-5-33/23 | ДОО Грађапромет Бијељина; ЈИБ: 4400304330000 | 54.405,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од потписивања ОС до 31.12.2023. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП -07-ос/пу-01/22 од 28.03.2023. године -Износ појединачног уговора 54.405,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 0,00 КМ |  | 13.03.2023. |  |  |
| 11 | НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ, ШИФРА: ОЗП-08/22 02-404-168/2022 39830000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-1-178-5-32/23 | ДОО Дефтер Сарајево; ЈИБ: 4200303990007 | 17.901,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од потписивања ОС до 31.12.2023. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП-08-ос/пу-01/22 од 28.03.2023. године -Износ појединачног уговора 17.876,40 КМ Остатак вриједности оквирног споразума 24,60 КМ |  | 02.03.2023. (08.03.2023.) |  |  |
| 12 | РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА У ХОЛУ ОШ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ'' ВЕЛИКА ОБАРСКА ШИФРА: ДД-23/22 02-404-189/2023 45214210-5 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-4-5-35/23 | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 35.723,743 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана потписивања уговора , а извођач ће бити уведен у посао 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 23.03.2023. |  |  |
| 13 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ АМБУЛАНТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ГОРЊЕМ ЦРЊЕЛОВУ БИЈЕЉИНИ ШИФРА: ДД-24(5 ЛОТОВА )/22 02-404-193/2022- Лот 1 45215100-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 11.831,06 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 28.03.2023. |  |  |
| 14 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ АМБУЛАНТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 3: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У СУВОМ ПОЉУ ШИФРА: ДД-24(5 ЛОТОВА )/22-Лот 3 02-404-193/2023-Лот 3 45215100-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 16. 516,22 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 28.03.2023. |  |  |
| 15 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ АМБУЛАНТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 4: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У БРОЦУ ШИФРА: ДД-24(5 ЛОТОВА )/22 02-404-193/2023-Лот 4 45215100-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 25.802,41 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 28.03.2023. |  |  |
| 16 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ АМБУЛАНТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 5: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У МАЈЕВИЧКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ ШИФРА: ДД-24(5 ЛОТОВА )/22 02-404-193/2023-Лот 5 45215100-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ:4402198620004 | 70.332,87 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од записничке примопредаје радова |  |  |  |  | 17.03.2023. |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |