ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , ОКТОБАР  2021. ГОДИНЕ

Назив уговорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ МЈЕСНОГ УРЕДА У ДОЊОЈ БУКОВИЦИ ШИФРА: ОЗП-31/21 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-96-5-161/2021 | ДОО Астра план; Брчко ; ЈИБ: 4600025920009 | 16.380,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.10.2021. ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна Гарантни рок: 2 године од записничке примопредаје б | 1 |  | 1 |  | 05.10.2021. (08.10.2021) | 29.11.2021. Утрошена вредност: 16.380,00 КМ са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | УКЛАЊАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ОБЈЕКАТА (ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ) ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БИЈЕЉИНИ ШИФРА: ДД-11/21 45111100-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-90-5-159/2021 | ДОО ПГП Градитељ, Бијељина; ЈИБ: 4400443960000 | 18.603,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 30 дана од дана увођења у посао, а биће уведен у посао у року од 10 дана ПЛАЋАЊЕ60 дана од достављена рачуна б |  |  |  |  | 04.10.2021. (05.10.2021.) | 31.11.2021. Утрошена вредност: 18.603,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3 | ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕКУЋЕ И ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ ШИФРА: ОЗП-06-п1/21 50312000-5 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-150-5-169/21 | ДОО Копитрејд Бијељина; ЈИБ: 4400430120002 | 31.974,93 КМ са ПДВ-ом РОК: Од дана потписивања ОС до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна б |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП-0 6-п1-ос/пу-01/21 од 11.11.2021. године -Износ појединачног уговора 8.453,23 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 23.521,68 КМ 2.Појединачни уговор ОЗП-0 6-п1-ос/пу-02/21 од 15.12.2021. године -Износ појединачног уговора 3.036,15КМ Остатак вријдности оквирног споразума 20.485,53 КМ 3.Појединачни уговор ОЗП-0 6-п1-ос/пу-03/21 од 13.04.2022. године -Износ појединачног уговора 4.894,11 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 15.591,42 КМ 4.Појединачни уговор ОЗП-0 6-п1-ос/пу-04/21 од 18.07.2022. године -Износ појединачног уговора 4.880,07 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 10.711,35 КМ 5.Појединачни уговор ОЗП-0 6-ос/пу-05/21 од 10.11.2022. године -Износ појединачног уговора 6.241,95 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 4.469,40 КМ 6.Појединачни уговор ОЗП-0 6-п1-ос/пу-06/21 од 29.12.2022. године -Износ појединачног уговора 3.157,83 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 1.311,57 КМ |  | 14.10.2021. | 31.12.2022. Утрошена вредност по Оквирном споразуму: 30.663,36 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4 | ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ И ШЕСТ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ К.Ч.903/2 У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ ШИФРА: ДД-09/21 45342000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-3-93-5-168/21 | ДОО ПГП Градитељ, Бијељина; ЈИБ: 4400443960000 | 49.744,89 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао, а биће уведен у посао у року од 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ60 дана од достављена рачуна Гарантни рок: 2 године од дана примопредаје б |  |  |  |  | 08.10.2021. (14.10.2021.) | 28.12.2021. Утрошена вредност: 49.744,89 КМ са ПДВ-ом |  |
| 5 | ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ШИФРА:СКП-30/21 45232150-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-123-5-170/21 | ДОО Бук Промет Бијељина; ЈИБ: 4400391040004 | 214.034,89 КМ са ПДВ-ом РОК: Од дана потписивања ОС до 31.12.2021. ПЛАЋАЊЕ60 дана од достављена рачуна Гарантни рок: 2 године | Уговор 1 СКП-30-ос/пу-01/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-02/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-03/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-04/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-05/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-06/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-07/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-08/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-09/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-10/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-11/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-12/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-13/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-14/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-15/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-16/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-17/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-18/21 Уговор 1 СКП-30-ос/пу-19/21 Продужетак рока до 30.04.2022. од 30.12.2021. |  | 1.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-01/21 од 19.11.2021. године -Износ појединачног уговора 5.387,90 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 208.646,99КМ 2.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-02/21 од 19.11.2021. године -Износ појединачног уговора 1.806,29 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 206.840,70 КМ 3.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-03/21 од 19.11.2021. године -Износ појединачног уговора 5.387,90 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 201.901,11 КМ 4.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-04/21 од 19.11.2021. године -Износ појединачног уговора 5.021,77 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 196.879,34 КМ 5.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-05/21 од 19.11.2021. године -Износ појединачног уговора 5.878,81 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 191.000,53 КМ 6.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-06/21 од 01.12.2021. године -Износ појединачног уговора 10.767,93 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 180.232,60 КМ 7.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-07/21 од 01.12.2021. године -Износ појединачног уговора 8.401,15 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 171.831,45 КМ 8.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-08/21 од 01.12.2021. године -Износ појединачног уговора 5.509,45 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 166.322,00 КМ 9.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-09/21 од 01.12.2021. године -Износ појединачног уговора 11.372,35 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 154.949,65 КМ 10.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-10/21 од 01.12.2021. године -Износ појединачног уговора 10.581,43 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 144.368,22 КМ 11.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-11/21 од 01.12.2021. године -Износ појединачног уговора 17.717,95 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 126.650,27 КМ 12.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-12/21 од 01.12.2021. године -Износ појединачног уговора 11.062,09 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 115.588,18 КМ 13.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-13/21 од 01.12.2021. године -Износ појединачног уговора 6.659,78 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 108.928,40КМ 14.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-14/21 од 01.12.2021. године -Износ појединачног уговора 5.291,91 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 103.636,49КМ 15.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-15/21 од 03.12.2021. године -Износ појединачног уговора 10.207,76 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 93.428,73 КМ 16.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-16/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 4.289,49 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 89.139,24 КМ 17.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-17/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 3.756,54 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 85.362,70 КМ 18.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-18/21 од 13.12.2021. године -Износ појединачног уговора 6.837,49 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 78.545,21 КМ 19.Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-19/21 од 13.12.2021. године -Износ појединачног уговора 8.345,35 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 70.199,86 КМ |  | 15.10.2021. | 1. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-01/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 5.387,90 КМ 2. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-02/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 1.806,29 КМ 3. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-03/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 4.939,59 КМ 4. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-04/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 5.021,77 КМ 5. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-05/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 5.878,81КМ 6. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-06/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 10.767,93 КМ 7. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-07/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 8.329,96 КМ 8. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-08/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 5.509,45 КМ 9. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-09/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 11.372,35 КМ 10. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-10/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 10.581,43 КМ 11. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-11/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 17.717,95 КМ 12. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-12/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 11.062,09 КМ 13. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-13/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 6.659,78 КМ 14. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-14/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 5.291,91 КМ 15. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-15/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 10.207,76 КМ 16. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-16/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 4.289,49 КМ 17. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-17/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 3.756,54 КМ 18. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-18/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 6.837,49 КМ 19. Појединачни уговор СКП-30-ос/пу-19/21 30.04.2022.Укупна утрошена средства 8.345,35 КМ |  |
| 6 | НАБАВКА УСИСИВАЧА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, Шифра: ОЗП-дс-33/21 39713430-6 | Директни споразум 1293-8-1-179/21 | ДОО Сони Компјутерс Бијељина; ЈИБ: 4400412730006 | 1.730,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 01.12.2021. ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 15.10.2021. | 22.10.2021.Укупна утрошена вредност 1.730,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7 | ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА (ЗА СЕЗОНУ 2021/2022 ГОДИНЕ) , ЛОТ 1-ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2021/2022 –РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ ШИФРА: СКП-24(2Лoтa)/21-Лот 1 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1—121-5-178/21 | ДОО Бијељина пут Бијељина ; ЈИБ: 4400380860000 | 89.881,74 КМ са ПДВ-ом РОК: 15.11.2021.-15.04..2022. ПЛАЋАЊЕ60 дана од достављена рачуна б |  |  |  |  | 18.10.2021. (26.10.2021.) | 20.04.2022.Укупна утрошена вредност 30.526,47 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8 | ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА (ЗА СЕЗОНУ 2021/2022 ГОДИНЕ) , ЛО2-ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2021/2022 –РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: СКП-24(2Лoтa)/21Лот 2 60100000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1—121-5-178/21 | ДОО ДИС Компани Бијељина; ЈИБ: 4403522100007 | 104.656,60 КМ са ПДВ-ом РОК: 15.11.2021.-15.04..2022. ПЛАЋАЊЕ60 дана од достављена рачуна б |  |  |  |  | 18.10.2021. (22.10.2021.) | 20.04.2022.Укупна утрошена вредност 44.864,47 КМ са ПДВ-ом |  |
| 9 | ОКВИРНИ СПОРАЗУМ-МИНИ ТЕНДЕРСИЊЕ ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-33/21 45233222-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА-МИНИ ТЕНДЕРИСАЊЕ 1293-1-3-138-5-182/21 | ДОО „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА-01 ЈИБ: 4400380860000 ДОО „БУК ПРОМЕТ“, БИЈЕЉИНА-02 ЈИБ: 4400391040004 ДД Галакс –нискоградња Брчко Дистрикт-03 ЈИБ: 4600086390002 | 750.000,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања оквирног споразума до 30.04.2022 ПЛАЋАЊЕ: ПРВИ 30 дана од достављена рачуна ДРУГИ: 60 дана од достављена рачуна ТРЕЋИ: 60 дана од достављена рачуна Гарантни рок: ПРВИ: 3 године ДРУГИ: 2 године и 6 мјесеци ТРЕЋИ: 3 године |  |  | 1.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-01/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 116.998,98 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 633.001,02 КМ 3.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-03/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 33.333,01 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 599.668,01 КМ 4.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-04/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 35.499,25КМ Остатак вријдности оквирног споразума 564.168,76 КМ 6.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-06/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 32.146,90 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 532.021,86 КМ 8.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-08/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 14.399,66 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 517.0622,20 КМ 9.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-09/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 7.748,89 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 509.873,31 КМ 10.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-10/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 15.199,28 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 494.674,03 КМ 12.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-12/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 3.699,68 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 490.974,35 КМ 13.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-13/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 18.992,26 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 471.982,09 КМ 14.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-14/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 10.495,77КМ Остатак вријдности оквирног споразума 461.486,32 КМ 15.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-15/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 8.497,24КМ Остатак вријдности оквирног споразума 452.989,08 КМ 16.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-16/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 39.999,37 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 412.989,71 КМ 17.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-17/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 60.000,00 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 352.989,71 КМ 07.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-07/21 од 13.12.2021. године -Износ појединачног уговора 24.995,55 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 327.994,16 КМ 05.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-05/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 55.998,26 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 271.995,90 КМ 02.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-02/21 од 08.12.2021. године -Износ појединачног уговора 99.999,34 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 171.996,56 КМ 18.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-18/21 од 24.03.2022. године -Износ појединачног уговора 13.391,88 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 158.604,68 КМ 19.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-19/21 од 24.03.2022. године -Износ појединачног уговора 5.494,88 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 153.109,80 КМ 20.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-20/21 од 24.03.2022. године -Износ појединачног уговора 25.399,53 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 127.710,27 КМ 21.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-21/21 од 24.03.2022. године -Износ појединачног уговора 7.539,42 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 120.170,85 КМ 22.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-22/21 од 24.03.2022. године -Износ појединачног уговора 37.198,74 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 82.972,11 КМ 23.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-23/21 од 24.03.2022. године -Износ појединачног уговора 57.297,23 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 25.674,88КМ 24.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-24/21 од 24.03.2022. године -Износ појединачног уговора 14.994,23 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 10.680,65 КМ 25.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-2521 од 24.03.2022. године -Износ појединачног уговора 10.495,55 КМ Остатак вријдности оквирног споразума 185,10 КМ |  | ПРВИ: 25.10.2021. (28.10.2021.) ДРУГИ: 25.10.2021. (26.10.2021.) ТРЕЋИ: 25.10.2021. (26.10.2021.) | 1.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-01/21 09.02.2022. године Укупно утрошена средства: 116.998,98 КМ са ПДВ-ом 03.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-03/21 09.03.2022. године Укупно утрошена средства: 33.333,01 КМ са ПДВ 04.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-04/21 31.03.2022. године Укупно утрошена средства: 35.499,25 КМ са ПДВ 05.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-05/21 03.02.2022. године Укупно утрошена средства: 55.998,26 КМ са ПДВ 06.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-06/21 03.02.2022. године Укупно утрошена средства: 32.146,90 КМ са ПДВ 07.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-07/21 03.02.2022. године Укупно утрошена средства: 24.995,55 КМ са ПДВ 08.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-08/21 31.03.2022. године Укупно утрошена средства: 14.399,66 КМ са ПДВ 09.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-09/21 03.02.2022. године Укупно утрошена средства: 7.748,89 КМ са ПДВ 10.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-10/21 31.03.2022. године Укупно утрошена средства: 15.199,28 КМ са ПДВ 13.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-13/21 03.02.2022. године Укупно утрошена средства: 18.992,26 КМ са ПДВ 14.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-14/21 03.02.2022. године Укупно утрошена средства: 10.495,77 КМ са ПДВ 15.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-15/21 03.02.2022. године Укупно утрошена средства: 8.497,24КМ са ПДВ 16.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-16/21 09.02.2022. године Укупно утрошена средства: 39.999,37 КМ са ПДВ-ом 12.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-12/21 09.02.2022. године Укупно утрошена средства: 3.699,68 КМ са ПДВ-ом 2.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-02/21 26.04.2022. године Укупно утрошена средства: 99.999,34 КМ са ПДВ-ом 17.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-17/21 29.04.2022. године Укупно утрошена средства: 60.000,00 КМ са ПДВ-ом 25.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-25/21 19.05.2022. године Укупно утрошена средства: 10.495,55 КМ са ПДВ-ом 22.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-22/21 02.06.2022. године Укупно утрошена средства: 37.198,74 КМ са ПДВ-ом 18.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-18/21 13.05.2022. године Укупно утрошена средства: 13.391,88 КМ са ПДВ-ом 19.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-19/21 06.05.2022. године Укупно утрошена средства: 5.494,88 КМ са ПДВ-ом 20.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-20/21 06.06.2022. године Укупно утрошена средства: 25.399,53 КМ са ПДВ-ом 21.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-21/21 УГОВОР НИЈЕ РЕАЛИЗОВАН, РАСКИНУТ ЈЕ 24.Појединачни уговор СКП-33-ос/пу-24/21 06.05.2022. године Укупно утрошена средства: 14.994,23 КМ са ПДВ-ом |  |
| 10 | НАБАВКА ВАЊСКЕ ЈЕДИНИЦЕ VRV HAILER УРЕЂАЈА (УРЕЂАЈ ЗА ГРИЈАЊЕ) ШИФРА: ОЗП-11/21 42512300-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-1-158-5-180/21 | ДОО Ројал Компани Бијељина; ЈИБ: 4400382210002 | 13.455,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2021. ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна Гарантни рок: 3 године од примопредаје робе |  |  |  |  | 21.10.2021. (23.10.2021.) | 24.11.2021. године Укупно утрошена средства 13.455,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 11 | УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА E-MAIL СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ ШИФРА: ОЗП-27/21 72000000-5 | ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 21. ЗЈН 1293-4-2-180-5-181/21 | ДОО Елит М; Бијељина, ЈИБ: 4402677780008 | 3.492,45 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2021. ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 21.10.2021. (25.10.2021.) | 31.12.2021. године Укупно утрошена средства 3.492,45 КМ са ПДВ-ом |  |
| 12 | ИЗВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА (РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА) НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЗАТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА И АЛТЕРНАТИВНОГ СМЈЕШТАЈА ПУТЕМ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЈАВНИХ СТАМБЕНИХ РЈЕШЕЊА Л/Д 1789 (ЦЕБ 2) , ШИФРА: ДД-Н-01/21 45111100-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-124-5-179/21 | ДОО 3Д Којчиновац, Бијељина; ЈИБ: 4402771450003 | 20.475,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 90 дана од дана увођења у посао, а биће уведен у посао у року од 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ60 дана од достављена рачуна Гарантни рок: 2 године од дана примопредаје | Уговор 1 од 28.01.2022. године: Продужетак рока за 60 дана , крајњи рок је 07.04.2022. године |  |  |  | 19.10.2021. (28.10.2021.) | 06.04.2022. године Укупно утрошена средства 20.475,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 13 | НАБАВКА РАДНИХ ОДИЈЕЛА ЗА НАМЈЕШТЕНИКЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА, Шифра: ОЗП-дс-38/21 18110000-3 | Директни споразум 1293-8-1-182/21 | ДОО „Пурић“ Бијељина; ЈИБ: 4402954290005 | 2.556,45 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2021. ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 21.10.2021. | 15.11.2021.Укупна утрошена вредност 2.556,45КМ са ПДВ-ом |  |
| 14 | НАБАВКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА ШИФРА:ТВЈ-03/21 35111000-5 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-1-125-5-184/2021 | ДОО Вуми Бијељина; Бијељина ; ЈИБ: 4400397830007 | 11.400,48 КМ са ПДВ-ом РОК: 30 дана од дана потписивања уговора. ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 28.10.2021. (01.11.2021.) | 15.11.2021.Укупна утрошена вредност 11.400,48 КМ са ПДВ-ом |  |
| 15 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК ШЕСТ РОМСКИХ СТАНОВА НА ИСТУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ ШИФРА: ДД-08/21 45300000-0 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-3-117-5-195/2021 | ДОО Уни техника Бијељина; ЈИБ: 4400232750009 | 6.259,50 КМ са ПДВ-ом РОК:45 дана од дана увођења у посао, а биће уведен у посао у року од 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна Гарантни рок: 2 године од дана примопредаје б |  |  |  |  | 28.10.2021. (03.11.2021.) | 23.11.2021.Укупна утрошена вредност 6.259,50 КМ са ПДВ-ом |  |
| 16 | НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЕТ МЗ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ''ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЗ У БиХ'' ШИФРА: КГН-03/21 30200000-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-1-141-5-186/2021 | ДОО Инфокомп Бијељина; ЈИБ: 4403852400007 | 14.601,60 КМ са ПДВ-ом РОК: 30 дана од дана потписивања уговора. ПЛАЋАЊЕ60 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 28.10.2021. | 26.11.2021.Укупна утрошена вредност 14.601,60 КМ са ПДВ-ом |  |
| 17 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ГРИЈАЊА ЗА МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ ШИФРА: ДД-14/21 45331000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-3-143-5-185/2021 | ДОО Енеко еколошки системи; Бијељина ЈИБ: 4403159850007 | 61.893,00 КМ са ПДВ-ом РОК:20 дана од дана увођења у посао, а биће уведен у посао у року од 10 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ60 дана од достављена рачуна Гарантни рок: 2 године од дана примопредаје б |  |  |  |  | 29.10.2021. (02.11.2021.) | 13.01.2022.Укупна утрошена вредност 61.892,52 КМ са ПДВ-ом |  |
| 18 | ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА (КЛУПЕ И КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ) ШИФРА: СКП-36/21 45421160-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-3-140-5-183/2021 | ДОО Мост Бијељина; ЈИБ: 4400366440006 | 19.999,98 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора 31.12.2021. године ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна Гарантни рок: 3 године од дана уградње опреме |  |  |  |  | 18.10.2021. (28.10.2021.) | 31.12.2021.Укупна утрошена вредност 19.998,98 КМ са ПДВ-ом |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |