ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА, OKТОБАР 2022. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКО-ГРЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ШИФРА:ИП-03/22 02-404-141/2022 45111100-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-150-5-208/22 | ДОО 3Д Бијељина; ЈИБ: 4402771450003 | 39.983,58 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022 ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна | 1 |  | 1 |  | 03.10.2022. | 31.12.2022. Утрошена вредност 37.011,78 КМ са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) ЛОТ1-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ ШИФРА:ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)-п2/22-Лот 1 02-404-131/22-Лот 1 71000000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-138-5-212/22 | ДОО Радис Источно Ново Сарајево; ЈИБ: 4400548800008 | 877,50 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна б |  |  |  |  | 10.10.2022. |  |  |
| 3 | УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) ЛОТ3-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ ШИФРА:ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)-п2/22-Лот 3 02-404-131/22-лот 3 71000000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-138-5-212/22 | ДОО Радис Источно Ново Сарајево; ЈИБ: 4400548800008 | 760,50 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна б |  |  |  |  | 10.10.2022. |  |  |
| 4 | УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) ЛОТ4-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА–ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА ШИФРА:ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)-п2/22-Лот 4 02-404-131/2022-Лот 4 71000000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-138-5-212/22 | ДОО Радис Источно Ново Сарајево; ЈИБ: 4400548800008 | 702,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ30 дана од достављена рачуна б |  |  |  |  | 10.10.2022. |  |  |
| 5 | ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА (КЛУПЕ, КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ, ЧЕСМЕ И СЛИЧНО) ШИФРА: СКП-24/22 02-404-135/2022 45421160-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-144-5-211/22 | ДОО МОСТ Бијељина; ЈИБ: 4400366440006 | 19.983,60 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022 ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 3 године |  |  |  |  | 10.10.2022. (17.10.2022.) | 31.12.2022. Утрошена вредност: 19.983,60 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6. | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА РАДИОНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У БИЈЕЉИНИ-III ФАЗА ШИФРА: ДД-15-п1/22 02-404-148/22 45214220-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-155-5-223/22 | ДОО Призма Бијељина; ЈИБ: 4402198620004 | 219.900,49 КМ са ПДВ-ом РОК: 60 дана од дана увођења у посао, а извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања Уговора ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године |  |  |  |  | 27.10.2022. (01.11.2022.) | 30.01.2023. Утрошена вредност: 219.620,76 КМ са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  | б |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нб |  |  |  |  |  |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |