Образац реализације уговорa /оквирног споразума

Назив угогорног органа : Градска управа Града Бијељина

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразум | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | СКП-12-п2-ос/пу-03/14 | Отворени поступак-Појединачни уговор | АД Водовод и канализација; 4400307860000 Бијељина | -62.488,18 КМ; -од дана потписивања до 30.06.2016; -након извршене услуге; | 1 |  | 1 |  | 04.01.2016. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | СКП-14-ос/пу-04/15; 50232100-1 | Отворени пакпосту Појединачни уговор | ДОО Телефонија Видаковић; 4400011580001; Добој | -40.000,00КМ; -од дана потписивања до 30.03.2016.; -након извршене услуге и испостављеног рачуна; -годину дана од изв.услуге; -гаранција за пружене услуге траје годину дана од дана када су предметне услуге извршене |  |  | 11.012016. |  |  |
| 3. | СКП-09-ос/пу-08/15; 71355000-1 – Геодетске услуге | Конкурентски поступак 1293-7-2-29/15 | ДОО Гис Софт; 4600011890000; Бијељина | -1.723,04 КМ; -10 дана од дана потписивања уговора; -18.02.2016. -након извршене услуге и испостављеног рачуна; |  |  | 08.02.2016. |  |  |
| 4. | СКП-30(ц2)/15; 71000000-8 Архитектонске, грађевинске, техничке и инспекцијске услуге | Отворени поступак; 1293-1-2-150-5-30/16 | ДОО Институт за грађевинарство „ИГ“ ; 4400918310005; Бања Лука | -43.056,00 КМ; -6 мјесеци од дана потписивања; -17.08.2016. -рачуни достављени до 5-ог биће плаћени до краја мјесеца |  |  | 17.02.2016. |  |  |
| 5. | СКП-н-01-у1/15; | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења; 1293-4-2-30-5-31/16 | ДОО Геоматик; 4400390660009; Бијељина | -4.095,00 КМ; -30 дана од дана закључивања уговора; - 19.03.2016. |  |  | 19.02.2016. |  |  |
| 6. | СКП-н-03( 2 лота)/15; Лот 1 45000000-7 – Грађевински радови (главни предмет) 45233142-6 – Радови на поправку путева (додатни предмет | Отворени поступак 1293-1-3-3-5-42/16 | ДОО Бијељина пут; 44000380860000; Бијељина | -68.606,46 КМ; -од дана потписивања до 31.12.2016. -исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке констатације |  |  | 01.03.2016. | 29.12.2016. Укупно утрошена средства 68.598,57 KM |  |
| 7. | СКП-03-п1/15; 90731000-0 Услуге у вези загађења ваздуха | Отворени поступак 1293-1-2-138-5-37/16 | Јавна научнаистраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске; 4401020860005; Бања Лука | -75.815,19 КМ -01.03.2016. до 31.12.2016.; -Исплатом рачуна достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 01.03.2016. | 31.12.2016. Укупно утрошена средства 63.988,37 KM |  |
| 8. | СКП-н-03( 2 лота)/15; Лот 2 45000000-7 – Грађевински радови (главни предмет) 45233142-6 – Радови на поправку путева (додатни предмет 02-404-164/2015-Лот 2 | Отворени поступак 1293-1-3-3-5-42/16 | ДОО Радиша; 4400313750003; Бијељина | -64.864,80 КМ -од дана потписивања до 31.12.2016. -исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке констатације |  |  | 01.03.2016. | 19.09.2016. 64.864,80 КМ |  |
| 9. | СКП-н-02(4 Лота)/15 Лот 1 главни предмет 50000000-5 –Услуге поправка и одржавања, Додатни предмети - 50230000-6 – Услуге поправка , одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај и другу опрему 02-404-163/2015 Лот 1 | Отворени поступак 1293-1-2-4-5-51/16 | ДОО Бијељина пут; 4400380860000; Бијељина | -31.529,39 КМ -од дана потписивања до 31.12.2016. године - исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације достављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца |  |  | 11.03.2016. | 09.11.2016. 31.529,39 КМ |  |
| 10. | СКП-н-02(4 Лота)/15 Лот 2 главни предмет 50000000-5 –Услуге поправка и одржавања, Додатни предмети - 50230000-6 – Услуге поправка , одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај и другу опрему 02-404-163/2015 Лот 2 | Отворени поступак 1293-1-2-4-5-51/16 | ДОО Бијељина пут; 4400380860000; Бијељина | -42..568,11 КМ -од дана потписивања до 31.12.2016. године - исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације достављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца |  |  | 11.03.2016. | 08.11.2016 42.568,11 КМ |  |
| 11. | СКП-н-02(4 Лота)/15 Лот 3 главни предмет 50000000-5 –Услуге поправка и одржавања, Додатни предмети - 50230000-6 – Услуге поправка , одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај и другу опрему | Отворени поступак 1293-1-2-4-5-51/16 | ДОО Дис Компани; 4400352210007; Доња Чађавица, Бијељина | -23.821,20 КМ - од потписивања до 31.12.2016. године - исплатом окончане ситуације достављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца |  |  | 11.03.2016. | 19.09.2016. 23.821,20 KM |  |
| 12. | СКП-н-02(4 Лота)/15 Лот 4 главни предмет 50000000-5 –Услуге поправка и одржавања, Додатни предмети - 50230000-6 – Услуге поправка , одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај и другу опрему 02-404-163/2015-Лот 4 | Отворени поступак 1293-1-2-4-5-51/16 | ДОО Бијељина пут; 4400380860000; Бијељина | -21..317,40 КМ -од дана потписивања до 31.12.2016. године - исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације достављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца |  |  | 11.03.2016. | 09.11.2016. 21.317,40 КМ |  |
| 13. | СКП-14-ос/пу-05/15 | Отворени поступак Појединачни уговор | ДОО Телефонија Видаковић; 4400011580001; Добој | -40.000,00КМ; -од дана потписивања до 30.06..2016.; -након извршене услуге и испостављеног рачуна; -гарантни рок годину дана од изв.услуге; |  |  | 04.04.2016. |  |  |
| 14. | СКП-09-ос/пу-09/15; 71355000-1 – Геодетске услуге | Конкурентски поступак 1293-7-2-29/15 | ДОО Гис Софт; 4600011890000; Бијељина | -2.410,67 КМ; -10 дана од дана потписивања уговора; -18.02.2016. -након извршене услуге и испостављеног рачуна; |  |  | 04.04.2016. |  |  |
| 15. | СКП-01( 2Лота) Лот 1 –п2/15 90000000-7 Услуге у области отпадних вода, отпада, чишћења и животне средине | Отворени поступак 1293-4-2-77-5-62/16 | АД Комуналац 4400305650008 Бијељина | 399.999,78 КМ -Предметне услуге вршиће се у периоду од дана закључивања уговора до 31.12.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 01.04.2016. | 31.12.2016. 366.555,51 KM |  |
| 16. | СКП-22/16 45233290-8 Постављање саобраћајних знакова | Конкурентски поступак 1293-7-3-34/16 | ДОО Радиша 4400313750003 Бијељина | 34.977,15 КМ -Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 07.04.2016. | 28.12.2016. 34.976,84 KM |  |
| 17. | СКП-15(2 лота)/16- Лот 1 50230000-6 Услуге поправки, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне 02-404-39/2016-Лот 1 | Отворени поступак 1293-1-2-31-5-81/16 | ДОО ПГП Градитељ 4400443960000 Бијељина | 64.390,95 КМ -Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 25.04.2016. | 11.08.2016. 64.385,57 КМ |  |
| 18. | СКП-29/16 45233140-2 | Отворени поступак 1293-1-3-32-5-74/16 | ДОО Бијељина пут; 4400380860000; Бијељина | 49.896,50 КМ -Предметни радови вршити ће се у периоду од двадесет календарских дана од дана увођења у посао а најкасније до 31.10.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца -гаранција за изведене радове траје 2 године од дана примопредаје радова осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  | 22.04.2016. |  |  |
| 19. | СКП-15(2 лота)/16- Лот 2 50230000-6 Услуге поправки, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне | Отворени поступак 1293-1-2-31-5-81/16 | ДОО Радиша 4400313750003 Бијељина | 29.934,45 КМ -Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 18.04.2016. |  |  |
| 20. | СКП-04/16 90500000-2 Услуге у вези са отпацима и отпадом | Отворени поступак 1293-1-2-33-5-80/16 | ДОО Радиша 4400313750003 Бијељина | 30.858,04 КМ -Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 26.04.2016. | 04.10.2016. 30.857,25 KM |  |
| 21. | СКП-06/16 90600000-3 Услуге чишћења и санитације у градским и сеоским подручјима и припадајуће услуге | Отворени поступак 1293-1-2-49-5-85/16 | АД Комуналац 4400305650008 Бијељина | 34.999,38 КМ -Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 26.04.2016. | 34.999,36 KM 31.12.2016. |  |
| 22. | СКП-25/16 45316212-4 Инсталација семафора | Конкурентски поступак 1293-7-3-34/16 | ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој 4400011580001 | 29.975,40 КМ -Крајњи рок завршетка радова је 30(тридесет) календарских дана од дана увођења у посао а најкасније до 30.09. 2016. године -Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца -гаранција за изведене радове траје 2 године од дана примопредаје радова осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  | 03.05.2016. |  |  |
| 23. | СКП-11/16 77313000-7 Услуге одржавања паркова 02-404-57/2016 | Конкурентски поступак 1293-7-2-70/16 | ДОО Призма 4402198620004 Бијељина | 29.901,57 КМ - Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.08..2016.-Исплатом достављених рачуна до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 03.05.2016. | 20.07.2016. 29.901,57КМ |  |
| 24 | СКП-26/16 45233294-6-Постављање путне саобраћајне сигнализације | Конкурентски поступак 1293-7-3-55/16 | ДОО Радиша 4400313750003 Бијељина | 29.993,65 КМ -Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација овјерених од стране надзорног органа достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом овјерене окончане ситуације тек након завршене записничке констатације да су радови изведени у складу са угоовором и то за достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 03.05.2016. |  |  |
| 25 | СКП-05/16 77313000-7 Услуге одржавања паркова 02-404-35/2016 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК РЕЗЕРВИСАН УГОВОР (ЧЛАН 9. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА), 1293-1-2-28-5-86/16 | ДОО Патриот 4400309130009 Бијељина | 109.997,55 КМ -Предметне услуге вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација овјерених за извршене услуге достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 05.05.2016. | 30.12.2016. 109.997,51 KM |  |
| 26 | СКП-33/16 45316110-9 | Отворени поступак 1293-1-3-71-5-95/16 | ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој 4400011580001 | 19.837,35 КМ -Крајњи рок завршетка радова је 30 календарских дана од дана увођења у посао а најкасније до 31.12.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца -гаранција за изведене радове траје 6 мјесеци од дана примопредаје радова осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  | 17.05.2016. |  |  |
| 27 | СКП-14/16 50232000-0 Услуге одржавања јавне расвјете и семафора 02-404-65/2016 | Отворени поступак 1293-1-2-73-5-100/16 | ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој 4400011580001 | 29.874,78 КМ -Предметне услуге вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -Исплатом привремених месечних ситуација овјерених од стране надзорног органа достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца -исплатом окончане ситуације овјерене од стране надзорног органа и то за достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 17.05.2016. | 31.12.2016. 29.831.49 KM |  |
| 28 | СКП-04/16 90500000-2 Услуге у вези са отпацима и отпадом | Отворени поступак 1293-1-2-33-5-80/16 | ДОО Радиша 4400313750003 Бијељина | 30.858,04 КМ - Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге вршити од дана закључивања Уговора до 31.12.2016. године -исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 26.04.2016 |  |  |
| 29 | СКП-20-ц2/16 90000000-7 – Услуге у области отпадних вода , отпада , чишћења и животне средине | Отворени поступак 1293-1-2-50-5-97/16 | Институт за грађевинарство „ИГ“ БАња Лука 4400918310005 | 11.232,00 КМ - Услуге ће се извршити у року од шест мјесеци од дана потписивања Уговора . - Рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 20.05.2016. |  |  |
| 30 | СКП-23/16 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума 1293-1-3-54-5-102/16 | АД Водовод и канализација; 4400307860000 Бијељина | 248.976,84КМ -Оквирни споразум се закључује на период од момента потписивања Оквирног споразума до 31.12.2016.године |  |  | 23.05.2016. |  |  |
| 31 | СКП-18(4 Лота) /16 ЛОТ-2 77300000-3 Хортикултурне услуге 02-404-54/2016 Лот 2 | Отворени поступак | ДОО „ДИС Компани“ Бијељина 4403522100007 | 25.983,12 КМ -Предметне услуге се пружају у периоду од дана потписивања овог Уговора до31.12.2016.године. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.05.2016. | 07.10.2016. 25.983,12 КМ |  |
| 32. | СКП-18(4 Лота) /16 ЛОТ-3 77300000-3 Хортикултурне услуге 02-404-54/2016 Лот 3 | Отворени поступак | ДОО „ДИС Компани“ Бијељина 4403522100007 | 22.954,92 КМ -Предметне услуге се пружају у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016године. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.05.2016. | 07.10.2016. 22.954,92 КМ |  |
| 33 | СКП-18(4 Лота) /16 ЛОТ-4 77300000-3 Хортикултурне услуге 02-404-51/2016 Лот 4 | Отворени поступак | ДОО „ДИС Компани“ Бијељина 4403522100007 | 22.917,95 KM -Предметне услуге се пружају у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016.године. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.05.2016. | 09.09.2016. 22.917,91 КМ |  |
| 34. | СКП-20-ц1/16 | Отворени поступак 1293-1-2-48-5-104/16 | АД „Завод за изградњу“ Бања Лука 4400872700004 | 6.961,50 КМ -Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге извршити у року од тридесет дана од дана потписавања овог Уговора - исплатом рачуна за извршене услуге достављеног до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 24.05.2016. |  |  |
| 35 | СКП-13(5 Лотова)/16- Лот 1 50230000-6 Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне 02-404-66/16 Лот 1 | Отворени поступак 1293-1-2-76/16 | ДОО „ДИС Компани“ Бијељина 4403522100007 | 61.953,84 КМ Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.05.2016. | 27.07.2016 61.953,84 КМ |  |
| 36 | СКП-13(5 Лотова)/16- Лот 2 50230000-6 Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне | Отворени поступак 1293-1-2-76/16 | ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик 4401885330001 | 46.957,95 КМ -Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.05.2016. |  |  |
| 37 | СКП-13(5 Лотова)/16- Лот 3 50230000-6 Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне 02-404-66/16 Лот 3 | Отворени поступак 1293-1-2-76/16 | ДОО ПГП Градитељ 4400443960000 Бијељина | 46.554,30 КМ -Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.05.2016. | 27.07.2016. 46.554,30 КМ |  |
| 38 | СКП-13(5 Лотова)/16- Лот 4 50230000-6 Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне | Отворени поступак 1293-1-2-76/16 | ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик 4401885330001 | 48.547,98 КМ -Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.05.2016. |  |  |
| 39 | СКП-13(5 Лотова)/16- Лот 5 50230000-6 Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне 02-404-66/16 Лот 5 | Отворени поступак 1293-1-2-76/16 | ДОО „ДИС Компани“ Бијељина 4403522100007 | 44.775,90 КМ -Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.05.2016. | 27.07.2016. 44.775,90 КМ |  |
| 40 | СКП-18(4 Лота) /16 ЛОТ-1 77300000-3 Хортикултурне услуге 02-404-54/2016 Лот 1 | Отворени поступак | ДОО Радиша 4400313750003 Бијељина | 15.991,56 KM -Предметне услуге се пружају у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016.године. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.05.2016. | 07.10.2016. 15.991,56 КМ |  |
| 41 | СКП-16(2 Лота) /16 ЛОТ-2 50232200-2 Услуге одржавања прометне сигнализације 02-404-67/2016 Лот 2 | Отворени поступак 1293-1-2-83/16 | ДОО „Саком“ Сарајево 4200814900006 | 34.632,00КМ - Предметне услуге пружалац услуга дужан је вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016. године. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -гаранција за извршене услуге износи минимално 6 мјесеци од дана када су услуге извршене |  |  | 31.05.2016. | 05.08.2016. 34.617,46 КМ |  |
| 42. | СКП-16(2 Лота) /16 ЛОТ-1 50232200-2 Услуге одржавања прометне сигнализације 02-404-67/16 Лот 1 | Отворени поступак 1293-1-2-83/16 | ДОО Бијељина пут; 4400380860000; Бијељина | 31.502,25КМ - Предметне услуге пружалац услуга дужан је вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016. године. -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -гаранција за извршене услуге износи минимално 6 мјесеци од дана када су услуге извршене |  |  | 31.05.2016. | 15.08.2016. 31.469,83 КМ |  |
| 43. | СКП-23-ос/пу-25/16 02-404-51/2016-25 | Појединачни уговор | МЗ Лединци и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 46.376,83 КМ (20% МЗ =9.275,37 КМ и Град Бијељина 37.101,46 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 24.06.2016. | 27.07.2016. 46.376,83 КМ |  |
| 44. | СКП-23-ос/пу-05/16 | Појединачни уговор | МЗ Лединци и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 13.471,80КМ (20% МЗ =2.694,36 КМ и Град Бијељина 10.777,44 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 22.06.2016. | 21.09.2016. 10.375,01 КМ |  |
| 45 | СКП-23-ос/пу-07/16 02-404-51/16-7 | Појединачни уговор | МЗ Стари Град и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 6 .154,02 КМ (20% МЗ =1.230,80 КМ и Град Бијељина 4.923,22 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 27.07.2016. 6.154,02 КМ |  |
| 46 | СКП-23-ос/пу-10/16 02-404-51/16-10 | Појединачни уговор | МЗ Дашница и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 3.690,99 КМ (20% МЗ =738,20 КМ и Град Бијељина 2.952,79 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 22.06.2016. | 27.07.2016. 3.690,99KM |  |
| 47 | СКП-12/16 90500000-2. 02-404-86/2016 | Отворени поступак 1293-1-2-94/16 | ЗР Хусић Јања; Бијељина 4509364810002 | 10.000,00КМ -Предметне услуге ће се вршити у периоду од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит: -исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 31.12.2016. 9.999,60 КМ |  |
| 48 | СКП-03-п1/16 90910000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК РЕЗЕРВИСАН УГОВОР (ЧЛАН 9. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) 1293-1-2-93/16 | ДОО „Патриот“ Бијељина 4400309130009 | 29.991,78 КМ - Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге врши у периоду од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.године. - плаћање ће се вршити: - исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 20.06.2016 | 13.12.2016. 29.991,78 KM |  |
| 49 | СКП-23-ос/пу-02/16 02-404-51/2016-02 | Појединачни уговор | МЗ Вељко Лукић и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 12.284,08 КМ (20% МЗ =2.456,82 КМ и Град Бијељина 9..827,26 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 22.06.2016. | 21.09.2016. 5.825,92 КМ |  |
| 50 | СКП-23-ос/пу-08/16 02-404-51/16-8 | Појединачни уговор | МЗ Пучиле и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 8.854,22 КМ (20% МЗ =1.770,84 КМ и Град Бијељина 7.083,38 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 22.06.2016. | 17.08.2016. 8.854,22 КМ |  |
| 51 | СКП-23-ос/пу-09/16 02-404-51/16-9 | Појединачни уговор | МЗ Вељко Лукић и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 4.610,69 КМ (20% МЗ =922,14 КМ и Град Бијељина 3.688,55 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 22.06.2016. | 13.09.2016. 4.610.69 |  |
| 52 | СКП-09-ос/пу-10/15; 71355000-1 – Геодетске услуге | Конкурентски поступак 1293-7-2-29/15 | ДОО Гис Софт; 4600011890000; Бијељина | -5.745,87 КМ; -10 дана од дана потписивања уговора; -након извршене услуге и испостављеног рачуна за рачун достављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца; |  |  | 24.06.2016. |  |  |
| 53 | СКП-23-ос/пу-11/16 02-404-51/16-11 | Појединачни уговор | МЗ Галац и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 2.598,63 КМ (20% МЗ =519,73 КМ и Град Бијељина 2.078,90 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 27.07.2016. 2.598,63 КМ |  |
| 54 | СКП-28/16 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-96/16 | ДОО Бук Промет, Бијељина 4400391040004 | 429.433,97КМ -Крајњи рок завршетка радова је 45 (четрдесет пет) календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до 31.10.2016.године. Плаћање ће се вршити: -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 07.07.2016 |  |  |
| 55 | СКП-23-ос/пу-01/16 02-404-51/16-01 | Појединачни уговор | МЗ Љесковац и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 17.959,80 КМ (20% МЗ =3.591,96КМ и Град Бијељина 14.367,84 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 22.06.2016. | 13.09.2016. 17.959,16 КМ |  |
| 56 | СКП-23-ос/пу-03/16 02-404-51/16-03 | Појединачни уговор | МЗ Међаши и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 3.848,65 КМ -Град Бијељина финансира укупан износ -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 22.06.2016. | 17.08.2016. 3.848,47 KM |  |
| 57 | СКП-23-ос/пу-04/16 02-404-51/16-4 | Појединачни уговор | МЗ Нови Дворови и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 1.594,48 КМ (20% МЗ =318,90 КМ и Град Бијељина 1.275,58 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 22.06.2016. | 12.09.2016. 1.594,48 КМ |  |
| 58 | СКП-23-ос/пу-06/16,02-404-51/2016-06 | Појединачни уговор | МЗ Љесковац и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 5.335,42 КМ (20% МЗ =1.067,08 КМ и Град Бијељина 4.268,34 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 22.06.2016. | 28.09.2016. 5.335,42 КМ |  |
| 59 | СКП-23-ос/пу-12/16, 02-404-51/2016 -12 | Појединачни уговор | МЗ ДАшница и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 2.442,54 КМ (20% МЗ =488,51 КМ и Град Бијељина 1.954,03 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 04.10.2016. 2.442,54 КМ |  |
| 60 | СКП-23-ос/пу-13/16, 02-404-51/2016-13 | Појединачни уговор | МЗ Велика Обарска и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 4.761,79 КМ (20% МЗ =952,36 КМ и Град Бијељина 3.809,43 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 04.10.2016. 3.909,15 KM |  |
| 61 | СКП-23-ос/пу-14/16 02-404-51/16-14 | Појединачни уговор | МЗ Пучиле и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 4.307,74 КМ (20% МЗ =861,55 КМ и Град Бијељина 3.446,19 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 13.09.2016. 4.307,74 КМ |  |
| 62 | СКП-23-ос/пу-15/16 02-404-51/16-15 | Појединачни уговор | МЗ Којчиновац и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 6.273,91 КМ (20% МЗ =1.254,78 КМ и Град Бијељина 5. 019,13 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 09.8.2016. 6.272,40 KM |  |
| 63 | СКП-23-ос/пу-16/16 02-404-51/16-16 | Појединачни уговор | МЗ Црњелово Горње и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 4.302,93КМ (20% МЗ =860,59 КМ и Град Бијељина 3.442,34 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 12.09.2016. 4.302,93 КМ |  |
| 64 | СКП-23-ос/пу-17/16 02-404-51/2016-17 | Појединачни уговор | МЗ ДАшница и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 6.484,35 КМ (20% МЗ =1.296,87 КМ и Град Бијељина 5.187,48 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 08.11.2016. 6.484,35 КМ |  |
| 65 | СКП-23-ос/пу-18/16 | Појединачни уговор | МЗ ДАшница и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 6.328,31 КМ (20% МЗ =1.265,66 КМ и Град Бијељина 5.062,65КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. |  | Раскид уговора због немогућности МЗ Дашница да обезбједи 20 % од укупне цијене уговора. |
| 66 | СКП-23-ос/пу-20/16, 02-404-51/2016-20 | Појединачни уговор | МЗ ДАшница и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 6.926,82КМ (20% МЗ =1.385,36 КМ и Град Бијељина 5.541,46 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 28.09.2016.6.926.926,82 КМ |  |
| 67 | СКП-23-ос/пу-21/16 02-404-51/16-21 | Појединачни уговор | МЗЦрњелово Горње и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 4.544,41 КМ (20% МЗ =908,88 КМ и Град Бијељина 3.635,53 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 17.08.2016. 4,544.34 КМ |  |
| 68 | СКП-23-ос/пу-22/16 02-404-51/2016-22 | Појединачни уговор | МЗ Дворови и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 8.676,88 КМ (20% МЗ =1.735,38 КМ и Град Бијељина 6.941,50 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 09.08.2016. 8.676,88 КМ |  |
| 69 | СКП-23-ос/пу-23/16 02-404-51/2016-23 | Појединачни уговор | МЗ Јања и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 3.741,82 КМ (20% МЗ =748,36 КМ и Град Бијељина 2.993,46 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 20.10.2016. 3.741,82 KM |  |
| 70 | СКП-23-ос/пу-24/16 02-404-51/2016-24 | Појединачни уговор | МЗ Лединци и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 24.971,96 КМ (20% МЗ =4.994,39 КМ и Град Бијељина 19.977,57 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 13.10.2016. 23.003,73КМ |  |
| 71 | СКП-23-ос/пу-26/16 02-404-51/2016-26 | Појединачни уговор | МЗ Дворови и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 10.759,79 КМ (20% МЗ =2.151,96КМ и Град Бијељина 8.607,83 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. | 23.11.2016. 10.759,79 КМ |  |
| 72 | СКП-23-ос/пу-27/16 | Појединачни уговор | МЗ Галац и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 7.323,97 КМ (20% МЗ =1.464,79 КМ и Град Бијељина 5.859,18КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 29.06.2016. |  | Раскид уговора због немогућности МЗ Галац да обезбједи 20 % од укупне цијене уговора. |
| 73. | СКП-14-ос/пу-06/15 50232100-1 | Појединачни уговори | ДОО Телефонија Видаковић Добој 4400011580001 | 44.998,20 КМ -услуге ће се извршитит од дана потписивања овог уговорадо 30.09.2016. -плаћање ће се вршитит након извршене услуге и испостављеног рачуна . Пружалац услуга је дужан да уз рачун приложи овјерену ситуацију , грађевински дневник и грађевнинску књигу - за рачун испостављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца -Гаранција за пружене услуге траје годину дана од дана када су предметне услуге извршене осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  | 11.07.2016. |  |  |
| 74 | СКП-31(ц1, 2 Лота)/16 Лот 2 45000000-7 | Отворени поступак 1293—1-3-101/16 | ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина 4400443960000 | 24.960,96 КМ -Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2016.године. -Плаћање ће се вршити: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 11.07.2016. |  |  |
| 75 | СКП-31(ц1, 2 Лота)/16 Лот 1 45000000-7 | Отворени поступак 1293—1-3-101/16 | ДОО „Бијељина пут“ Бијељина 4400380860000 | 161.953,18 КМ -Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2016.године. -Плаћање ће се вршити: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. | Уговарање вишка, мањка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на Проширење моста на локалном путу Л-17 Велика Обарска - МЗ Градац - Додатни Уговор на Уговор бр: 02-404-100/16-Лот 1 од 11.07.2016. године - Шифра: СКП-31(ц1 2 Лота)/16-Лот 1-У1/16 -Износ: 16.999,83 КМ са ПДВ-ом -Датум потписивања Угвоора 1 03.05.2017. |  | 11.07.2016. |  |  |
| 76 | СКП-30(ц1)-у1/15 90900000-6 | ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ 1293-4-2-123/16 | ДОО Завод за водопривреду Бијељина 4400385310008 | 26.208,00КМ -Предвиђени рок за реализацију предметних услуга је два мјесеца од давања писменог налога за почетак пружања услуга а најкасније до 31.12.2016.године -Плаћање ће се вршити: -Рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца -уговор се закључује без аванса |  |  | 13.07.2016. |  |  |
| 77 | СКП-12-п2-ос/пу-04/14 | Појединачни уговор | АД Водовод и канализација; 4400307860000 Бијељина | -49.866,68 КМ; -од дана потписивања до 31.12..2016; -Плаћање ће се вршитит након извршене услуге и испостављеног рачуна до 5-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 08.07.2016. | 31.12.2016. 34.589,26 |  |
| 78 | СКП-23-ос/пу-28/16 02-404-51/16-28 | Појединачни уговор | МЗ Лединци и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 2.907,79 КМ (20% МЗ =581,56 КМ и Град Бијељина 2.326,23 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 22.07.2016. | 12.09.2016. 2.907,79 КМ |  |
| 79 | СКП-27-ц1/16 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-1-3-115/16 | ДОО Бијељина пут Бијељина 4400380860000 | 519.651,70 КМ - Оквирни споразум се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.године |  |  | 26.07.2016. |  |  |
| 80 | СКП-23-ос/пу-29/16 02-404-51/16-29 | Појединачни уговор | МЗ Лединци и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 2.407,35 КМ (20% МЗ =481,47 КМ и Град Бијељина 1.925,88 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 01.08.2016. | 13.09.2016. 2.407,35 КМ |  |
| 81. | СКП-31(ц2, 4 лота)/16- Лот 1 45000000-7 | Отворени поступак 1293-1-3-114/16 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина 4400443960000 | -9.818,64 КМ -Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 24.08.2016. |  |  |
| 82. | СКП-31(ц2, 4 лота)/16- Лот 2 45000000-7 | Отворени поступак 1293-1-3-114/16 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина 4400443960000 | -7.944,30 КМ -Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 28.08.2016. |  |  |
| 83 | СКП-31(ц2, 4 лота)/16- Лот 4 45000000-7 | Отворени поступак 1293-1-3-114/16 | ДОО ДИС Компани, Доња Чађавица, Бијељина 4403522100007 | -49..855,38 КМ -Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 24.08.2016. |  |  |
| 84. | СКП-31(ц2, 4 лота)/16- Лот 3 45000000-7 | Отворени поступак 1293-1-3-114/16 | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 | -69.490,01 КМ -Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 24.08.2016. |  |  |
| 85. | СКП-27-ц1-ос/пу-06/16 02-404-110/2016-06 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 | -8.143,20 КМ -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 26.08.2016. | 19.09.2016. 8.143,20 KM |  |
| 86. | СКП-24/16 45316110-9 Инсталација путне расвјете | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-1-3-119/16 | ДОО Елмонт Дворови, Бијељина, 4400396860000 | 99.880,56 КМ -ОС се закључује на период од момената потписивања Оквирног споразума до 31.12.2016. |  |  | 30.08.2016. |  |  |
| 87. | СКП-27-ц1-ос/пу-01/16 02-404-110/2016-01 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Дворови | 50..899,94 КМ 30% МЗ =15.269,98 КМ и Град Бијељина 35.629,96 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 15 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 24.08.2016. | 06.09.2016. 50.899,94 KM |  |
| 88 | СКП-27-ц1-ос/пу-02/16 02-404-110/2016-02 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Трњаци | 21..910,30 КМ 30% МЗ =6.573,09 КМ и Град Бијељина 15.337,21 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 24.08.2016. | 06.09.2016. 21.910,30 KM |  |
| 89 | СКП-27-ц1-ос/пу-03/16 02-404-110/2016-03 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Ново насеље | 52..444,83 КМ 30% МЗ =15.733,45 КМ и Град Бијељина 36.711,38 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 15 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 24.08.2016. | 06.09.2016. 52.444,83 KM |  |
| 90. | СКП-27-ц1-ос/пу-04/16 02-404-110/2016-04 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Центар | 3..916,99 КМ 30% МЗ =1.175,10 КМ и Град Бијељина 2.741,89 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 24.08.2016. | 06.09.2016. 3.916,98 KM |  |
| 91. | СКП-34/16 45230000-8 | Отворени поступак 1293-1-3-117/16 | ДОО „Хигра“ Бијељина 4400397240005 | 202.563,82 КМ -Крајњи рок завршетка предметних радова је 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања овог Уговора а најкасније до 31.12.2016. -Плаћање: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 01.09.2016. |  |  |
| 92 | СКП-07/16 77000000-0 Услуге на подручју пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства 02-404-118/2016 | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-2-122/16 | АД Комуналац Бијељина 4400305650008 | 22.967,10 КМ - Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: - исплатом од стране надзорног органа потписаних привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације по успјешно завршеном послу , достављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца |  |  | 30.08.2016. | 20.12.2016. 22.967,10 |  |
| 93 | СКП-27-ц1-ос/пу-07/16 02-404-110/2016-7 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Амајлије | 13.205,11 КМ 30% МЗ =3.961,53 КМ и Град Бијељина 9.243,58 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 01.09.2016. | 13.09.2016. 13.205,11 KM |  |
| 94 | СКП-27-ц1-ос/пу-08/16 02-404-110/2016-8 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Батковић | 11.446,45 КМ 30% МЗ =3.433,94 КМ и Град Бијељина 8.012,51 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 01.09.2016. | 13.09.2016. 11.446,45 KM |  |
| 95 | СКП-27-ц1-ос/пу-09/16 02-404-110/2016-9 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Којчиновац | 27.811,25 КМ 30% МЗ =8.343,37 КМ и Град Бијељина 19.467,88 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 01.09.2016. | 13.09.2016. 27.811,25 KM |  |
| 96 | СКП-27-ц1-ос/пу-10/16 02-404-110/2016-10 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Филип Вишњић | 5.025,63 КМ 30% МЗ =1.507,69 КМ и Град Бијељина 3.517,94 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 5 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 01.09.2016. | 28.09.2016. 5.025,63 KM |  |
| 97 | СКП-27-ц1-ос/пу-11/16 02-404-110/2016-11 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Велика Обарска | 6.835,14 КМ 30% МЗ =2.050,54 КМ и Град Бијељина 4784,60 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 5 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 01.09.2016. | 20.09.2016. 6.835,14 KM |  |
| 98 | СКП-27-ц1-ос/пу-12/16 02-404-110/2016-12 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Велика Обарска | 11.019,83 КМ 30% МЗ =3.305,95 КМ и Град Бијељина 7.713,88 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 7 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 01.09.2016. | 20.09.2016. 11.019,83 KM |  |
| 99 | СКП-27-ц1-ос/пу-05/16 02-404-110/2016-5 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Чађавица Средња | 35.125,74 КМ 30% МЗ =10.537,72 КМ и Град Бијељина 24.588,02 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 24.08.2016. | 15.09.2016 35.125,74KM |  |
| 100 | СКП-27-ц1-ос/пу-13/16 02-404-110/2016-13 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Хасе | 16.025,99 КМ 30% МЗ =4.807,80 КМ и Град Бијељина 11.218,19 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 16.09.2016. | 22.09.2016. 16.025,99 KM |  |
| 101 | СКП-27-ц1-ос/пу-14/16 02-404-110/2016-14 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 Општина Угљевик | 88.796,96 КМ 50% ОУ =44.398,48 КМ и Град Бијељина 44.398,48 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 09.09.2016. | 21.09.2016. 88.796,96 KM |  |
| 102 | СКП-27-ц1-ос/пу-15/16 02-404-110/2016-15 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 | 7.338,24 КМ -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 15.09.2016. | 22.09.2016. 7.338,24 KM |  |
| 103 | СКП-27-ц1-ос/пу-16/16 02-404-110/2016-16 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 | 35.002,73 КМ -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 15.09.2016. | 22.09.2016. 35.002,73 KM |  |
| 104 | СКП-27-ц1-ос/пу-17/16 02-404-110/2016-17 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 | 8.161,34 КМ -Радови ће се извршитит у року од 7 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 15.09.2016. | 22.09.2016. 8.161,34 KM |  |
| 105 | СКП-дс-01/16 45233120-6 Грађевински радови на путу | Директни споразум 1293-8-3-137/16 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина 4400443960000 | 6.982,56 КМ - Предметни радови ће се извршити у року од 15 календарских дана од дана закључивања уговора -Плаћање ће се вршити на следећи начин: одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  | 19.09.2016. |  |  |
| 106 | СКП-19 (2 Лота)/16- Лот 2 90620000-9. | Отворени поступак 1293-1-2-126-5-153/16 | ДОО Бук промет Бијељина 4400391040004 | 79.997,58 КМ -Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге врши у периоду од 15.11.2016.године до 01.04.2017. године. -Плаћање ће се вршити: - исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса | Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на Организовање зимске службе у сезони 2016/2017-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина - Лот 2-додатни уговор на уговор број 02-404-119/2016-Лот2 од 19.09.2016. Шифра: СКП-19(2 Лота)/16-Лот 2-У1/16 -Износ: 23.998,49 КМ са ПДВ-ом -Датум потписивања Угвоора 1 24.04.2017. |  | 19.09.2016. |  |  |
| 107 | СКП-13 (5 Лотова)-Лот 5-у1/15 02-404-66/2016 Лот 5-у1 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 1293-4-2-142/16 | ДОО Дис Компани Бијељина 4403522100007 | -13.407,97 КМ -Вишак услуга |  |  | 23.09.2016. | 10.10.2016. 13.407,97 KM | Везан са основним уговором број 02-404-66/16- Лот 5 од 30.05.2016. |
| 108 | СКП-13 (5 Лотова)-Лот 1-у1/15 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 1293-4-2-141/16 | ДОО Дис Компани Бијељина 4403522100007 | -18.548,01 КМ -Вишак услуга |  |  | 23.09.2016. |  | Везан са основним уговором број 02-404-66/16- Лот 1 од 30.05.2016. |
| 109 | СКП-19 (2 Лота)/16- Лот 1 90620000-9. | Отворени поступак 1293-1-2-126-5-153/16 | ДОО Бијељина Пут Бијељина 4400380860000 | 99.964,79 КМ -Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге врши у периоду од 15.11.2016.године до 01.04.2017. године. -Плаћање ће се вршити: - исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса | Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на Организовање зимске службе у сезони 2016/2017-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи - Лот 1 додатни уговор на уговор број 02-404-119/2016-Лот 1 од 19.09.2016. Шифра: СКП-19(2 Лота)/16-Лот 1-У1 -Износ: 29.973,06 КМ са ПДВ-ом -Датум потписивања Угвоора 1 03.05.2017. |  | 19.09.2016. |  |  |
| 110 | СКП-23-ос/пу-30/16 02-404-51/2016-30 | Појединачни уговор | МЗ Велика Обарска и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 4.423,69 КМ (20% МЗ =884,74 КМ и Град Бијељина 3.538,95 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 27.09.2016. | 30.09.2016. 4.423,69 КМ |  |
| 111 | СКП-23-ос/пу-19/16 02-404-51/2016-19 | Појединачни уговор | МЗ Дашница и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 13.920,09 КМ (20% МЗ =2.784,02 КМ и Град Бијељина 11.136,07 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 27.09.2016. | 13.10.2016. 13.920,09 КМ |  |
| 112 | СКП-27-ц1-ос/пу-18/16 02-404-110/2016-18 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Хасе | 26.296,12 КМ 30% МЗ =7.888,84 КМ и Град Бијељина 18.407,28 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 23.09.2016. | 29.09.2016. 26.296,12 KM |  |
| 113 | СКП-27-ц1-ос/пу-19/16 02-404-110/16-19 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 МЗ Суво Поље | 48.885,58 КМ 30% МЗ =14.665,67 КМ и Град Бијељина 34.219,91 КМ) -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун изабраног извођача. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 23.09.2016. | 29.09.2016. 48.885,58 KM |  |
| 114 | СКП-23-ос/пу-31/16 02-404-51/2016-31 | Појединачни уговор | МЗ Пучиле и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 1.888,18 КМ (20% МЗ =377,64 КМ и Град Бијељина 1.510,24 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 26.09.2016. | 23.11.2016. 1.888,18 KМ |  |
| 115 | СКП-14-ос/пу-07/15 50232100-1 | Појединачни уговори | ДОО Телефонија Видаковић Добој 4400011580001 | 44.998,20 КМ -услуге ће се извршитит од дана потписивања овог уговорадо 30.11.2016. -плаћање ће се вршитит након извршене услуге и испостављеног рачуна . Пружалац услуга је дужан да уз рачун приложи овјерену ситуацију , грађевински дневник и грађевнинску књигу - за рачун испостављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца -Гаранција за пружене услуге траје годину дана од дана када су предметне услуге извршене осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  | 30.09.2016. |  |  |
| 116 | СКП-15(2 лота)- Лот 1-у1/15 02-404-39/16 Лот 1-у1 | ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ 1293-4-2-150-5-163/2016 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина 4400443960000 | 19.281,60КМ -Вишак услуга |  |  | 06.10.2016. | 18.10.2016. 19.281,16 КМ | Веза са уговором број 02-404-39/16 Лот 1 од 25.04.2016. |
| 117 | СКП-н-03(2 Лота)- Лот 2-у1/15 02-404-164/2015-Лот 2 | ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ 1293-4-3-151-5-164/2016 | ДОО Радиша Бијељина 4400313750003 | 12.972,96КМ -Вишак радова |  |  | 12.10.2016. | 21.10.2016. 12.972,96 КМ | Веза са уговором број 02-404-164/15 Лот 2 од 01.03.2016. |
| 118 | СКП-дс-02/16 90700000-4 Услуге у области заштите животне средине | Директни споразум 1293-8-2-145/16 | ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука 4401020860005 | 819,00 - Услуге ће се извршити у року од 30 дана од дана потписивања Уговора. -Плаћање ће се вршити на следећи начин: одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  | 17.10.2016. |  |  |
| 119 | СКП-09-ос/пу-11/15; 71355000-1 – Геодетске услуге | Конкурентски поступак 1293-7-2-29/15 | ДОО Гис Софт; 4600011890000; Бијељина | -4.503,10 КМ; -10 дана од дана потписивања уговора; -након извршене услуге и испостављеног рачуна за рачун достављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца; |  |  | 13.10.2016. |  |  |
| 120 | СКП-27-ц1-ос/пу-20/16 02-404-110/16-20 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 | 17.057,14 КМ -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 20.10.2016. | 27.10.2016. 17.057,14 KM |  |
| 121 | СКП-27-ц1-ос/пу-21/16 02-404-110/16-21 45233140-2 | Појединачни уговор по основу оквирног споразума | ДОО Бијељина Пут, Бијељина 4400380860000 | 14.225,97 КМ -Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана од уручивања писменог налога за рад; -Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године -Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за откоањање недостатака у гарнтном року. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца -Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 20.10.2016. | 26.10.2016. 14.225,97 KM |  |
| 122 | СКП-13 (5 Лотова)-Лот 4-у1/16 02-404-66/2016-Лот 4 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 1293-4-2-142/16 | ДОО Јовић СД Бијељина 4401885330001 | -6.986,07 КМ -Вишак услуга |  |  | 17.10.2016. |  | Везан са основним уговором број 02-404-66/16- Лот 4 од 30.05 .2016. |
| 123 | СКП-13 (5 Лотова)-Лот 2-у1/16 02-404-66/2016-Лот 2 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 1293-4-2-142/16 | ДОО Јовић СД Бијељина 4401885330001 | -7.995,20 КМ -Вишак услуга |  |  | 17.10.2016. |  | Везан са основним уговором број 02-404-66/16- Лот 2 од 30.05.2016. |
| 124 | СКП-36/16 02-404-132/2016 45233140-2 | Отворени поступак 1293-1-3-134-5-171/2016 | ДОО Изградња Теочак 44209369590007 | -74.174,02 КМ - Извођач се обавезује да предметне радове заврши у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана увођења извођача радова у посао, а најкасније до 30.10.2016.године -Плаћање ће се вршити на следећи начин: -Уговор се закључује без авансног плаћања. - Федерално Министарство расељених особа и избјеглица обезбједиће средства у износу од 70.000,00 КМ док ће остатак износа обезбиједити Град Бијељина, а све у складу са Уговором о суфинансирању пројекта одрживости повратника број: 02-370-6756/15 од 31.12.2015.године. - Наручилац ће цијену за изведене радове уплатити на жиро рачун извођача: и то на следећи начин: - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. - Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова |  |  | 31.10.2016. |  |  |
| 125 | СКП-н-03/16 02-404-144/2016 77211300-5 – Услуге крчења | Отворени поступак 1293-1-2-140-5-172/16 | ДОО Радиша Бијељина 4400313750003 | 19.890,00 КМ - Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге вршити у периоду од дана закључивања овог Уговора до 31.12.2016.године. -Рок за појединачне услуге дефинише се писменим налогом наручиоца услуга. -Плаћање ће се вршити на следећи начин: -одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  | 03.11.2016. |  |  |
| 126 | СКП-36-у1/16 | Уговор 1на основни уговор 02-404-132/2016 од 31.12.2016. | ДОО Изградња Теочак 44209369590007 | Продужетак рока извођења радова до 31.12.2016. |  |  | 07.11.2016. |  |  |
| 127 | СКП-24-ос/пу-01/16 | Појединачни уговор | ДОО Елмонт Бијељина 4400396860000 | -75.799,02 КМ -Извођач радова ће реализацију овог Уговора започети најкасније у року од 7 дана од дана закључења истог, а крајњи рок завршетка радова је 30 дана од дана закључења уговора -Плаћање ће се вршити: - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и достављеног рачуна . За испостављену окончану ситуацију и рачун до 5-ог у мјесецу плаћање се врши до краја тог мјесеца -уговор се закључује без аванса |  |  | 31.10.2016. |  |  |
| 128 | СКП-н-04/16, 450000000-7-грађевински радови, 02-404-150/2016 | Отворени поступак 1293-1-3-144-5-190/16 | ДОО ПГП Градитељ Бијељина 4400443960000 | -24.929,30 КМ -Крајњи рок завршетка радова је 31.12.2016. -Плаћање: - исплатом привремених мјесечних ситуација одложено и то 90 дана од дана испостављања - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, одложено и то 90 дана од дана испостављања - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 02.12.2016. |  |  |
| 129 | СКП-14-ос/пу-08/15 50232100-1 | Појединачни уговори | ДОО Телефонија Видаковић Добој 4400011580001 | 22.999,39 КМ -услуге ће се извршитит од дана потписивања овог уговорадо 30.12.2016. -плаћање ће се вршитит након извршене услуге и испостављеног рачуна . Пружалац услуга је дужан да уз рачун приложи овјерену ситуацију , грађевински дневник и грађевнинску књигу - за рачун испостављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца -Гаранција за пружене услуге траје годину дана од дана када су предметне услуге извршене осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок |  |  | 09.12.2016. |  |  |
| 130 | СКП-н-01/16 44115210-4 Материјал за водоинсталације | Отворени поступак 1293-1-1-139-5-193/16 | ДОО Медаљон промет Бијељина 4400422370008 | 147.017,32 КМ -Крајњи рок завршетка јавне набавке је 20 дана од дана закључивања уговора. --Плаћање: -одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна - Уговор се закључује без аванса |  |  | 12.12.2016 | 03.01.2017. 147.017,32 KM |  |
| 131 | СКП-09-ос/пу-12/15; 71355000-1 – Геодетске услуге | Конкурентски поступак 1293-7-2-29/15 | ДОО Гис Софт; 4600011890000; Бијељина | -6.837,20 КМ; -10 дана од дана потписивања уговора; -након извршене услуге и испостављеног рачуна за рачун достављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца; |  |  | 30.12.2016. |  |  |
| 132 | СКП-24-ос/пу-02/16 | Појединачни уговор | ДОО Елмонт Бијељина 4400396860000 | -2.788,23 КМ (/MЗ=50%= 1.394,11КМ) -Извођач радова ће реализацију овог Уговора започети најкасније у року од 2 дана од дана закључења истог -Плаћање ће се вршити: - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и достављеног рачуна . За испостављену окончану ситуацију и рачун до 5-ог у мјесецу плаћање се врши до краја тог мјесеца -уговор се закључује без аванса -Гарантни рок за изведене појединачне радове је 6 мјесеци од дана примопредаје радова |  |  | 29.12.2016. |  |  |
| 133 | СКП-24-ос/пу-03/16 | Појединачни уговор | ДОО Елмонт Бијељина 4400396860000 | -8.361,64 КМ (/MЗ=50%= 4.180,82КМ) -Извођач радова ће реализацију овог Уговора започети најкасније у року од 1 дана од дана закључења истог -Плаћање ће се вршити: - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и достављеног рачуна . За испостављену окончану ситуацију и рачун до 5-ог у мјесецу плаћање се врши до краја тог мјесеца -уговор се закључује без аванса -Гарантни рок за изведене појединачне радове је 6 мјесеци од дана примопредаје радова |  |  | 30.12.2016. |  |  |
| 134 | СКП-23-ос/пу-32/16 02-404-51/2016-32 | Појединачни уговор | МЗ Дашница и АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000 | 2.811,12 КМ (20% МЗ =562,20 КМ и Град Бијељина 2.5248,92 КМ) -рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године -Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључјује без аванса |  |  | 16.11.2016. | 10.02.2017- 2.248,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |
| 1 | СЗП-05/15 45421100-5, Уградња врата и прозора и сродних елемената | Конкурентски поступак | ДОО Призма Бијељина 4402198620004 | 49.543,65 КМ -Рок извођења радова је 40 дана од дана увођења у посао -Плаћање: -- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -Гарантни период од 2 године |  |  | 18.11.2015. | 49.543,65 КМ 12.07.2016. |  |
| 2. | СЗП-11/15 39830000-9- Производи за чишћење | Конкурентски поступак; 1293-7-1-148/15 | ДОО Кецком, 44008462220006; Бања Лука | -21.721,64КМ; -од дана потписивања до 31.12..2016.; -рачуни за испоручену робу достављени до 5-ог у месецу биће плаћени до краја тог месеца |  |  | 20.01.2016. |  |  |
| 3. | СЗП-15(2 Лота)-Лот 2-ос/пу-01/14 | Отворени поступак –Појединачни уговор | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 6.169,13 КМ; -предметне робе треба да се испоруче најкасније у року од 2 дана од дана потписивања уговора; -Исплата се врши након испоручене робе и након испостављеног рачуна |  |  | 19.02.2016. |  |  |
| 4. | СЗП-09(2 лота) лот 2-ос/пу-01/15 09000000-3 Нафтни деривати , гориво, електрична енергија и остали извори енергије | Отворени поступак -Појединачни уговор | ДОО „Хифа петрол“ 4200999090005; Сарајево | -16.516,80 КМ; -испоручилац робе добиће наруџбеницу и у року од 24 сата од пријема наруџбенице дужан је испоручитит предметну робу; - |  |  | 22.02.2016. |  |  |
| 5. | СЗП-10-п1/15 15100000-9 Производи животињског поријекла, месо и месни производи | Конкурентски захтјев 1293-7-1-15/16 | ДОО Глобус тим 4403507560000 Дворови; Бијељина | 14.200,27 КМ - од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године, -рачуни за испоручену робу достављени до 5-ог у месецу биће плаћени до краја тог месеца |  |  | 07.03.2016. |  |  |
| 6. | СЗП-07(2лота)-лот 2-у1/15 66510000-8 Осигуравајуће услуге | Преговарачки поступак без објављивања обавештења о набавци 1293-4-2-67-5-52/16 | АД Дрина осигурање; 4400258470004 Милићи | 589,52 - од дана закључивања Уговора 1 до 21.07.2016. |  |  | 07.03.2016. |  |  |
| 7. | СЗП-14-ос/пу-01/14 | Отворени поступак Појединачни уговор | ДОО „Грађапромет“ 4400304330000 Бијељина | 34.350,00 КМ - од дана закључивања уговора до 31.11.2016. године, -рачуни за испоручену робу достављени до 5-ог у месецу биће плаћени до краја тог месеца |  |  | 21.03.2016. |  |  |
| 8. | СЗП-15(2 Лота)-Лот 2-ос/пу-02/14 | Отворени поступак Појединачни уговор | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 5.743,19 КМ; -предметне робе треба да се испоруче најкасније у року од 2 дана од дана потписивања уговора; -Исплата се врши након испоручене робе и након испостављеног рачуна |  |  | 04.04.2016. |  |  |
| 9. | СЗП-10/16 79000000 –4 пословне услуге – право, маркетинг, савјетовање, запошљавање, штампање и безбједности | Конкурентски захтјев за достављање понуде 1293-7-2-29/16 | ДОО Н.И.Г.Д. „Дневне независне новине“ Бања Лука 4400848860002 | 9.478,75 КМ -Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге вршити у периоду од дана закључивања овог Уговора до 31.12.2016.године. - Рок за појединачне услуге дефинише се писменим налогом наручиоца услуга. -исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 13.04.2016. |  |  |
| 10. | СЗП-17-Анекс II дио Б | ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА | Угоститељска радња ресторан „Ловац“ Бијељина 4505478090004 | 7.946,10 КМ -услуге ће се вршитит у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године, -рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 26.04.2016. |  |  |
| 11. | СЗП-17-Анекс II дио Б | ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА | ДОО „Минерва“ Бијељина 4403594430001 | 20.685,00 КМ -услуге ће се вршитит у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године, -рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 26.04.2016. |  |  |
| 12. | СЗП-17-Анекс II дио Б | ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА | ДОО „Етно Село Станишић“ Бијељина 4402677780008 | 5.762,30 КМ -услуге ће се вршитит у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године, -рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 26.04.2016. |  |  |
| 13. | СЗП-17-Анекс II дио Б | ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА | ДОО „Глобус тим“ Дворови Бијељина 4403507560000 | 14.389,32 КМ -услуге ће се вршитит у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године, -рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 26.04.2016. |  |  |
| 14. | СЗП-02(3 Лота)/16 –Лот 1 15000000-8 Храна, пиће, дуван и сродни производи | Отворени поступак 1293-1-1-35-5-96/16 | ДОО „Грађапромет“ 4400304330000 Бијељина | 20.919,10 КМ - рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца -Овај Уговор се закључује на период од 07.05.2016.године до 31.12.2016. године. - Роба се испоручује сукцесивно у сједиште наручиоца роба у складу са писменим налогом и захтјевима наручиоца роба у року од 24 часа од пријема наруџбенице . |  |  | 03.05.2016. |  |  |
| 15. | СЗП-02(3 Лота)/16 –Лот 3 15000000-8 Храна, пиће, дуван и сродни производи | Отворени поступак 1293-1-1-35-5-96/16 | ДОО „Визион“ Рогатица 4400604990001 | 11.571,01 КМ - рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца -Овај Уговор се закључује на период од 07.05.2016.године до 31.12.2016. године. - Роба се испоручује сукцесивно у сједиште наручиоца роба у складу са писменим налогом и захтјевима наручиоца роба у року од 24 часа од пријема наруџбенице . |  |  | 05.05.2016. |  |  |
| 16. | СЗП-03/16 39000000 –2 намјештај (укључујући канцеларијски намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвјете) и средства за чишћење 02-404-55/2016 | Конкурентски захтјев за достављање понуде 1293-7-1-52/16 | ДОО „Топ Спорт“ Бијељина 44027084100000 | 16.027,83 КМ -Овај Уговор се закључује на период од дана закључивања до 31.05.2016.године. - Рачуни ће бити достављени након испоруке предметне робе тј. потписа Записника о преузетој роби од стране Наручиоца и Испоручиоца роба - Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца - Уговор се закључује без аванса |  |  | 10.05.2016. | 06.06.2016. 15.947,69 КМ Фактура умањена по књижном задужењу у износу од 80,14 КМ (обрачунати пенали због кашњења испоруке робе) |  |
| 17 | СЗП-01/16 48000000-8 – Програмски пакети и информациони системи 02-404-17/2016 | Отворени поступак 1293-1-1-16-5-117/16 | ДОО Веком Гео; Београд | 116.130,00 КМ -Овај Уговор се закључује на период од дана потписивања овог Уговора до 31.05.2016.године. -плаћање ће се вршитит након сваке извршене испоруке роба. -Уговор се закључује безавансно. -.Цијена укључује све обавезе везане за предметну набавку , све царинске и пореске обавезе које се требају платити у БиХ и друге трошкове у процесу реализације набавке у складу са важећим законским и подзаконским прописима на територији БиХ. - Коначни рачун ће бити достављен након завршене комплетне испоруке тј. након потписа записника о преузетој роби од стране Наручиоца и Испоручиоца робе и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. -.Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца. -. Коначни рачун ће се платити тек по добијању гаранције пословне банке као средства обезбјеђења обавеза у гарантном року у висини од 5 % ( пет посто ) од укупне уговорене вриједности роба (са ПДВ-ом) са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од гарантног рока. - |  |  | 20.05.2016. | 115.130,00 KM 12.09.2016. |  |
| 18 | СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-03/14 | Појединачни уговор | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 1.889,84 КМ - Роба ће се испоручити у року од 2 два дана од дана потписивања Уговора -Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту -Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 23.05.2016. |  |  |
| 19 | СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-04/14 | Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 6.468,82 КМ - Роба ће се испоручити у року од 2 два дана од дана потписивања Уговора -Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту -Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 26.05.2016. |  |  |
| 20 | СЗП-дс-01/16 03121210-0 Цвијетни аранжмани | Директни споразум 1293-8-1-18/16 | ТР цвијећара „Кала“ 4509142080006 Бијељина | 6.000,00 КМ -Овај Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.године. -Набавка предметних роба врши се сукцесивно у складу са захтјевом наручиоца роба. -плаћање ће се вршити након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. |  |  | 25.01.2016 |  |  |
| 21 | СЗП-дс-02/16 45454000-4 Радови на реконструкцији 02-404-7/2016 | Директни споразум 1293-8-3-19/16 | ЗР лимарска радња „Ђукић“ 4507943180000 Бијељина | 5.960,00 КМ - Уговорени радови се изводе у периоду од седам дана од потписивања Уговора. -плаћање ће се вршити након завршетка радова и испостављеног -рачун достављен до 5.-ог у мјесецу плаћасе до краја тог мјесеца. |  |  | 27.01.2016 | 02.02.2016. 5.960,00КМ |  |
| 22 | СЗП-дс-03/16 90917000-8 Услуге чишћења превозних средстава 02-404-8/2016 | Директни споразум 1293-8-2-20/16 | ЗР Аутопраоница „Голф“ 4501333380009 Бијељина | 4.900,00 КМ - Уговорене услуге се пружају од дана потписивања Уговора до 31.12.2016. године. -плаћање ће се вршити након завршетка услуга -Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу плаћају се до краја тог мјесеца. |  |  | 27.01.2016 | 23.11.2016. 4.900,00 КМ |  |
| 23 | СЗП-дс-04/16 90500000-2 Услуге у вези са отпацима и отпадо,м | Директни споразум 1293-8-2-21/16 | АД „Комуналац“ 4400305650008 Бијељина | 5.698,92 КМ - Уговорене услуге се пружају годину дана од дана потписивања Уговора е. -плаћање ће се вршити након завршетка услуга -Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу плаћају се до краја тог мјесеца. |  |  | 27.01.2016 |  |  |
| 24 | СЗП-дс-05/16 50116500-6 Услуге поправака гума, укључујући монтажу и центрирање | Директни споразум 1293-8-2-22/16 | ЗАР „Ђукановић“ 4507604300004 Бијељина | 1.070,00 КМ - Уговорене услуге се пружају од дана потписивања до 31.12.2016. -плаћање ће се вршити након завршетка услуга -Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу плаћају се до краја тог мјесеца. |  |  | 27.01.2016 |  |  |
| 25 | СЗП-дс-06/16 180000009-9 Одјећа,обућа, пртљаг и прибор 02-404-11/2016 | Директни споразум 1293-8-1-12/16 | ТР „Бенели“ 4501275590006 Бијељина | 6300,00 КМ - робе се испоручују у периоду од 5 дана од дана потписивања уговора -плаћање ће се вршити након испоруке роба -Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу плаћају се до краја тог мјесеца. |  |  | 27.01.2016 | 29.01.2016. 6.300,00КМ |  |
| 26 | СЗП-дс-07/16 51611100-9 Услуге инсталирања хардвера | Директни споразум 1293-8-2-23/16 | ДОО „Дигитал сервис“ 4401841390007 Бијељина | 1.920,00 КМ - Уговорене услуге се пружају у периоду од седам дана од дана потписивања уговора -плаћање ће се вршити након завршетка услуга -Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу плаћају се до краја тог мјесеца. |  |  | 01.02.2016 | 08.02.2016. 1.920,00 KM |  |
| 27 | СЗП-дс-08/16 98390000-3 Остале услуге | Директни споразум 1293-8-2-24/16 | РТВ Слобомир 4400320700003 Бијељина | 4.212,00 КМ - Уговорене услуге се пружају у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године -плаћање ће се вршити након завршетка услуга -Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу плаћају се до краја тог мјесеца. |  |  | 29.01.2016 |  |  |
| 28 | СЗП-дс-09/16 71900000-7 Лабараторијске услуге | Директни споразум 1293-8-2-25/16 | АД Пољопривредни завод 4400413540006 Бијељина | 600,12 КМ - Рок за пружање услуга је од дана потписивања овог уговора до 31.12.2016. године. -Пружалац ће услуге вршити сукцесивно у складу са захтјевом и писменим налозима наручиоца услуга. -плаћање ће се вршити након завршетка услуга и испостављене фактуре за исту -Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу плаћају се до краја тог мјесеца. |  |  | 05.02.2016 |  |  |
| 29 | СЗП-дс-10/16 09111210-5 Мрки угаљ 02-404-15/2016 | Директни споразум 1293-8-1-26/16 | ДОО „Зорс комерц“ 4400308080008 Бијељина | 6.932,25 КМ - Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца |  |  | 01.02.2016 | 02.07.2016. 6.914,68 KM |  |
| 30 | СЗП-дс-11/16 22210000-5 Новине | Директни споразум 1293-8-2-25/16 | ДОО „Центро прес“ 4400325500002 Бијељина | 4.119,06 КМ - Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -плаћање ће се вршити након испоруке робе, потписаног Записника о примопредаји предметне робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца |  |  | 11.02.2016 |  |  |
| 31 | СЗП-дс-12/16 50112100-4 Услуге поправака возила | Директни споразум 1293-8-2-41/16 | Занатска аутомеханичарска радња „Селимаги ћ А“ 4508342710008 Бијељина | 6.000,00 КМ - Рок за пружање услуга је од дана потписивања овог уговора до 31.12.2016. године. -плаћање ће се вршити након завршетка услуга -Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу плаћају се до краја тог мјесеца. |  |  | 17.02.2016 |  |  |
| 32 | СЗП-дс-13/16 15861000-1 Кафа | Директни споразум 1293-8-1-42/16 | ДОО „Јулиус Меинл БХ“ 4272043680000 Љубушки | 2.450,00 КМ - Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца |  |  | 19.02.2016 |  |  |
| 33 | СЗП-дс-14/16 50730000-1 Услуге поправака и одржавања расхладних група 02-404-23/2016 | Директни споразум 1293-8-2-43/16 | ДОО „Ројал компани“ 4400382210002 Бијељина | 1.896,85 КМ - Рок за пружање услуга је 5 дана од дана закључивања овог Уговора -плаћање ће се вршити након завршетка услуга и и спостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. |  |  | 15.02.2016 | 17.02.2016. 1.896,85 |  |
| 34 | СЗП-дс-15/16 98300000-6 Разне услуге 02-404-24/16 | Директни споразум 1293-8-2-44/16 | ЗСР „Липовица“ 4501297560003 Бијељина | 2.953,00 КМ - Рок за пружање услуга је од дана потписивања до 31.12.2016. -плаћање ће се вршити након завршетка услуга и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. |  |  | 16.02.2016 | 17.10.2016. 2.952,80 КМ |  |
| 35 | СЗП-дс-16/16 48761000-0 Антивирусни програм ски пакет | Директни споразум 1293-8-2-45/16 | ДОО „Копитрејд“ 4400430120002 Бијељина | 4..358,25 КМ - Рок за пружање услуга је од дана потписивања до 31.12.2016. -плаћање ће се вршити након завршетка услуга и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. |  |  | 19.02.2016 | 23.02.2016. 4.358,25 KM |  |
| 36 | СЗП-дс-18/16 22211000-2 СТручни часописи | Директни споразум 1293-8-1-58/16 | ДОО „Финрар“ 4400931760001 Бања Лука | 1.529,00 КМ - Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. -плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца |  |  | 25.02.2016 |  |  |
| 37 | СЗП-дс-20/16 55400000-4 Услуге послуживања пића 02-404-36/2016 | Директни споразум 1293-8-2-60/16 | ДОО „Глобус тим“ 4403507560000 Бијељина | 2..170,00 КМ - Рок за пружање услуга је до 24.02.2016. -плаћање ће се вршити након завршетка услуга и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. |  |  | 23.02.2016 | 24.02.2016. 2.170,00 КМ |  |
| 38 | СЗП-дс-22/16 30000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрепштине осим намјештаја и пакета програмске подршке | Директни споразум 1293-8-1-62/16 | ДОО „Сони компјутерс“ 4400412730006 Бијељина | 3.557,00 КМ - Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи до 25.03.2016. -плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца |  |  | 18.03.2016 |  |  |
| 39 | СЗП-дс-25/16 32551200-2 Телефонска централа 02-404-93/2016 | Директни споразум 1293-8-1-110/16 | ДОО „Дигитал сервис“ 4401841390007 Бијељина | 3..491,00 КМ - Рок за пружање услуга је 5 дана од дана закључивања уговора -плаћање ће се вршити након завршетка услуга и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. |  |  | 31.05.2016 | 06.06.2016. 3.491,00 KM |  |
| 40 | СЗП-дс-26/16 34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе 02-404-97/2016 | Директни споразум 1293-8-1-103/16 | ТР „Голф“ 450103170004 Бијељина | 3.558,10 КМ - Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у року од 5 дана од дана потписивања уговора -плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца |  |  | 12.05.2016 | 16.05.2016. 3.558,10 КМ |  |
| 41 | СЗП-дс-27/16 34351100-3 Гуме за аутомобиле 02-404-98/2016 | Директни споразум 1293-8-1-105/16 | ДОО „Интергај“ 4400418770000 Бијељина | 1..736,75КМ - Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у року од 3 дана од дана потписивања уговора -плаћање ће се вршити након испоруке робе и потписаног Записника о примопредаји робе -рачун испостављен до 5-ог у мјесецу плаћа се до краја тог месеца |  |  | 13.05.2016 | 16.05.2016. 1.736,75 КМ |  |
| 42 | СЗП-дс-28/16 50730000-1 Услуге поправака и одржавањ расхладних група 02-404-101/16 | Директни споразум 1293-8-2-104/16 | ДОО „Сони компјутерс“ 4400412730006 Бијељина | 3.991,00 КМ - Рок за пружање услуга је 5 дана од дана закључивања уговора -плаћање ће се вршити након завршетка услуга и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. |  |  | 27.05.2016 | 02.06.2016. 3.991,00 КМ |  |
| 43 | СЗП-21/16 | Анекс 2 дио Б | ЗУ Медикус Вуле Бијељина 4403221590009 | 4.560,00 КМ -рок је 15 дана од дана закључивања уговора -плаћање ће се вршитит након извршене услуге и испостављеног рачуна до 5-ог до краја тог месеца |  |  | 01.06.2016. |  |  |
| 44. | СЗП-01-у1/16 | Уговор 1 | ДОО „Веком Гео“ Београд | -продужетак рока до 11.07.2016. |  |  | 31.05.2016. | 12.09.2016. |  |
| 45. | СЗП-20/16 02-404-81/2016 | Анекс 2 дио Б | ДОО „Инпроз“ Тузла 4209193450009 | 1.544,40 КМ -предметне услуге врши ће се у периоду од 15 дана од дана закључивања Уговора -исплатом рачуна за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 03.06.2016. | 23.06.2016. 1.544,40 КМ |  |
| 46. | СЗП-02(3 Лота)-Лот 2-п1/16 15000000-8 Храна, пиће, дуван и сродни производи | Отворени поступакл 1293-1-1-90/16 | ДОО Мачванка Бијељина 4400326900004 | 15.210,00КМ - Овај Уговор се закључује на период од дана закључивања Уговора до 31.12.2016. године. - Роба се испоручује сукцесивно у сједиште наручиоца роба у складу са писменим налогом и захтјевима наручиоца роба у року од 24 часа од пријема наруџбенице .- плаћање ће се вршити на жиро рачун испоручиоца робе, након сваке извршене испоруке роба. Уговор се закључује безавансно. -. Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 24.06.2016. |  |  |
| 47 | СЗП-13(3 лота)/16-Лот 2 64000000-6 | Отворени поступакл 1293-1-2-92/16 | АД Мтел Бања Лука 4400964000002 | 4.135,95 КМ -услуге ће се вршитит од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године -исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - |  |  | 01.07.2016 |  |  |
| 48 | СЗП-13(3 лота)/16-Лот 3 64000000-6 | Отворени поступакл 1293-1-2-92/16 | ДОО „Телрад нет“ Хасе, Бијељина 4403228500005 | 2.203,11 КМ -услуге ће се вршитит од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године -исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - |  |  | 01.07.2016 |  |  |
| 49 | СЗП-13(3 лота)/16-Лот 1 64000000-6 | Отворени поступакл 1293-1-2-92/16 | АД Мтел Бања Лука 4400964000002 | 51.198,15 КМ -услуге ће се вршитит од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године -исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - |  |  | 01.07.2016 |  |  |
| 50 | СЗП-04/16 30200000-1 Рачунарска опрема и потрепштине 02-404-69/2016 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-1-81/16 | ДОО „Копитрејд“ Бијељина 4400430120002 | 24.630,69 КМ -Овај Уговор се закључује на период од петнаест дана од дана потписивања овог Уговора -Плаћање: - исплатом рачуна тек након завршене записничке примопредаје роба и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 05.07.2016 | 22.07.2016. 24.630,68 KM |  |
| 51. | СЗП-11/16 50000000-5 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-7-2-97/16 | ДОО Призма Бијељина 4402198620004 | 47.567,52 КМ -Оквирни споразум се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.године. |  |  | 08.07.2016 | 26.12.2016. Укупно утрошена средства 45.261,85 КМ |  |
| 52. | СЗП-12(2 ЛОта)/16 Лот 2 66000000-0 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-7-2-113/16 | АД Атос Осигурање Бијељина 4400423690006 | 15.871,45 КМ -Услуге ће се вршити у периоду од 22.07.2016. до 21.07.2017. године -Плаћање услуга вршити ће се одмах приликом осигурања и регистрације возила -уговор се закључује без авансног плаћања |  |  | 19.07.2016. |  |  |
| 53 | СЗП-12(2 ЛОта)/16 Лот 1 66000000-0 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-7-2-113/16 | ДД Брчко Гас Осигурање Брчко 460001380004 | 21.814,76 КМ -Услуге ће се вршити у периоду од 22.07.2016. до 21.07.2017. године -Премија осигурања по полисама ће се плаћати у 12 мјесечних рата у свему како је прописано у тендерској документацији -уговор се закључује без авансног плаћања |  |  | 19.07.2016. |  |  |
| 54 | СЗП-11-ос/пу-01/16 | Појединачни уговор | ДОО Призма Бијељина 4402198620004 | 13.314,02 КМ -Услуге ће се извршити у року од 20 дана од дана потписивања Уговора -Уговор се закључује без авансног плаћања - плаћање ће се вршити након достављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца |  |  | 29.07.2016. |  |  |
| 55 | СЗП-дс-33/16 24100000-5- Гасови 02-404-127/2016 | Директни споразум 1293-8-1-131/16 | ДОО „Компанија Милојевић Гиље Гас “ 4400391550002 Бијељина | 1.713,30 КМ - Робе ће се испоручити у периоду од дана закључивања уговора до 31.12.2016. -плаћање ће се вршити након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. |  |  | 16.08.2016 | 30.11.2016. Укупна утрошена вредност 430,82 КМ |  |
| 56 | СЗП-дс-34/16 32552100-8 –Телефонски апарати | Директни споразум 1293-8-1-132/16 | ДОО „Панта реи “ 4400305730001 Бијељина | 973,00 КМ - Робе ће се испоручити у периоду од дана закључивања уговора до 31.12.2016. -плаћање ће се вршити након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. |  |  | 29.08.2016 |  |  |
| 57 | СЗП-дс-35/16 35821000-5 –Заставе 02-404-133/2016 | Директни споразум 1293-8-1-133/16 | ДОО „Лого “ 4403047540005 Бијељина | 1.002,69 КМ - Робе ће се испоручити у периоду од 5 дана од дана потписивања Уговора -плаћање ће се вршити након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. |  |  | 06.09.2016 | 07.09.2016. 1.002,69КМ |  |
| 58. | СЗП-н-01/16 18110000-3 Радна одјећа 02-404-117/2016 | Конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења 1293-7-1-121/16 | ДОО „Асторија компани“ 440076000003 Нови Град | 5.262,66 КМ - Испоручилац роба се обавезује да предметну робу испоручи у року од 20 (двадесет) дана од дана потписивања . -Плаћање: - Рачуни ће бити достављени након испоруке предметне робе тј. потписа Записника о преузетој роби од стране Наручиоца и Испоручиоца роба - Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца - Уговор се закључује без аванса |  |  | 10.08.2016. | 17.10.2016. 5.262,66 KM |  |
| 59 | СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-05/14 | Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 6.911,94 КМ - Роба ће се испоручити у року од 2 два дана од дана потписивања Уговора -Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту -Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 15.08.2016. |  |  |
| 60 | СЗП-дс-3616 34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе 02-404-135/2016 | Директни споразум 1293-8-1-135/16 | ТР „Голф “ 4501031700004 Бијељина | 2.503,00 КМ - Робе ће се испоручити у периоду од 3 дана од дана потписивања Уговора -плаћање : -одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  | 15.09.2016 | 16.09.2016. 2.503,00КМ |  |
| 61 | СЗП-дс-3716 16310000-1 Косилица | Директни споразум 1293-8-1-136/16 | ДОО Партнер Бијељина 4400323470009 | 389,00 КМ - Роба ће се испоручити у периоду од 3 дана од дана потписивања Уговора -плаћање : -одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  | 15.09.2016 | 16.09.2016. 389,00 КМ |  |
| 62 | СЗП-дс-38/16 34351100-3 Гуме за аутомобиле | Директни споразум 1293-8-1-138/16 | ДОО Интергај Бијељина 4400418770000 | 2.392,98 КМ - Роба ће се испоручити у периоду од дана потписивања Уговора до 31.10.2016. -плаћање : -одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре -уговор се закључује без аванса |  |  | 23.09.2016 |  |  |
| 63. | СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-06/14 | Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 5.811,16 КМ - Роба ће се испоручити у року од 5 два дана од дана потписивања Уговора -Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту -Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 23.09.2016. |  |  |
| 64 | СЗП-19-п2/16 | Анекс 2 дио Б | ДОО Енерго систем Брчко 4600038150008 | 6.402,24 КМ -Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге извршити у року од 90 (деведесет) дана од дана закључивања овог Уговора. -Плаћање: након извршене услуге и извршеног прегледа пд стране комисије коју ће именовати наручилац услуга и испостављеног рачуна до 5.-ог до краја тог мјесеца. |  |  | 28.09.2016. |  |  |
| 65 | СЗП-11-ос/пу-02/16 | Појединачни уговор | ДОО Призма Бијељина 4402198620004 | 9.958,69 КМ -Услуге ће се извршити у року од 20 дана од дана потписивања Уговора -Уговор се закључује без авансног плаћања - плаћање ће се вршити након достављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца |  |  | 30.09.2016. |  |  |
| 66 | СЗП-09(2 лота) лот 2-ос/пу-02/15 09000000-3 Нафтни деривати , гориво, електрична енергија и остали извори енергије | Отворени поступак -Појединачни уговор | ДОО „Хифа петрол“ 4200999090005; Сарајево | -10.940,16 КМ; -испоручилац робе добиће наруџбеницу и у року од 24 сата од пријема наруџбенице дужан је испоручитит предметну робу; -Плаћање ће се вршитит за рачун достављен до 5-ог у мјесецу биће плачен до краја тог мјесеца |  |  | 21.10.2016. |  |  |
| 67 | СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-07/14 | Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 5.085,59 КМ - Роба ће се испоручити у року од 2 два дана од дана потписивања Уговора -Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту -Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 22.11.2016. |  |  |
| 68 | СЗП-дс-40/16 71620000-0 Услуге анализе | Директни споразум 1293-8-2-154/16 | "Tuv Rheinland Intercert" Београд 104207582 | -3.800,00 КМ Рок за пружање услуга је од дана потписивања овог уговора до 31.12.2016. -Плаћање ће се вршити након извршене услуге: -одложене плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре/ситуације -уговор се закључује без аванса .... |  |  | 07.10.2016. |  |  |
| 69 | СЗП-дс-41/16 32341000-5 Микрофони | Директни споразум 1293-8-1-164/16 | ДОО Сони компјутерс Бијељина 4400412730006 | 5.496,00КМ - Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у року од мјесец дана од дана закључивања уговора. - Плаћање ће се вршити на следећи начин: -одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре - уговор се закључује без аванса |  |  | 15.11.2016. |  |  |
| 70 | СЗП-дс-42/16 90917000-8 Услуге чишћења превозних средстава 02-404-168/2016 | Директни споразум 1293-8-2-169/16 | ЗР Аутопраоница Голф Бијељина 4501333380009 | 1.099,00КМ - Уговорене услуге се пружају од дана потписивања Уговора до 31.12.2016. године - Плаћање ће се вршити на следећи начин: -одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре - уговор се закључује без аванса |  |  | 28.11.2016. |  |  |
| 71. | СЗП-08/06 15000000-8 02-404-153/2016 | Отворени поступак са закључивањем оквирног споразума 1293-1-1-152-5-192/16 | ДОО Глобуса Тим 4403507560000 Бијељина | 90.044,13 КМ - Оквирни споразум се закључује на период од дана закључивања Оквирног споразума до 31.12.2018.године. -Плаћање: -да неће бити измјене цијена у току трајања Оквирног споразума -Након испоручене робе и испостављењног рачуна фактуре наручиоцу роба одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна -да нема измјена цијена у току трајања оквирног споразума |  | 1. Појединачни уговор СЗП-08-ос/пу-01/16 -Износ појединачног уговора 36.528,73 КМ /53. 515,40 КМ са ПДВ-ом потписан 06.03.2018. | 14.12.2016 | 31.12.2018. године Укупна утрошена вредност 80.330,28 КМ са ПДВ-ом |  |
| 72 | СЗП-05/16 15000000-8 02-404-163/2016 | Конкурентски захтев за достављање понуда 1293-7-1-158/16 | УР Ресторан Ловац Бијељина 4505478090004 | 10.335,42 КМ - Овај Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2017. године. -Плаћање: - одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре . Уговор се закључује безавансно. |  |  | 14.12.2016. | 19.04.2017. Укупна утрошена вредност 6.436,84 КМ |  |
| 73. | СЗП-дс-43/16 44622000-6 | Директни споразум 1293-8-1-173/16 | ДОО Медаљон промет Бијељина 4400422370008 | 2.980,85КМ - Испоручилац роба се обавезује да ће предметне робе испоручити пет дана од дана закључивања уговора. - Плаћање ће се вршити на следећи начин: -одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре - уговор се закључује без аванса |  |  | 14.12..2016. |  |  |
| 74 | СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-08/14 02-404-136/14-08 Лот 2 | Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 5.227,09 КМ - Роба ће се испоручити у року од 2 два дана од дана потписивања Уговора -Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту -Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 12.12..2016. |  |  |
| 75 | СЗП-15(2 лота) лот 1-ос/пу-01/14 02-404-136/14-01 Лот 1 | Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 2.312,39 КМ - Роба ће се испоручити у року од 5 дана од дана потписивања Уговора -Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту -Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 14.12..2016. |  |  |
| 76 | СЗП-11-ос/пу-03/16 02-404-83/2016-03 | Појединачни уговор | ДОО Призма Бијељина 4402198620004 | 21.989,14 КМ -Крајњи рок за реализацију предметних услуга је 30.12.2016. -Уговор се закључује без авансног плаћања - плаћање ће се вршити након достављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца |  |  | 15.12..2016. |  |  |
| 77 | СЗП-дс-44/16 92360000-2 | Директни споразум 1293-8-2-176/16 | ДОО „Dio Commerce“ Бијељина 4400975890000 | 3.500,00КМ - Уговорене услуге се врше 06.01.2017. године - Плаћање ће се вршити на следећи начин: -одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре - уговор се закључује без аванса |  |  | 27.12..2016. |  |  |
| 78 | СЗП-06/16 39830000-9 | Конкурентски захтев за достављање понуда | ДОО Дефтер Сарајево 440200303990007 | -19.900,93 КМ -рок од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године -Плаћање ће се вршити на следећи начин: -одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.12.2016. | 15.09.2017. Укупна утрошена вредност је 13.981,96 КМ са ПДВ-ом |  |
| 1. | ДД-н-02/15 02-404-100/15 45214210-5- Грађевински радови на основним школама-- | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | ДОО Призма Бијељина 4402198620004 | -38.491,71 КМ - Крајњи рок завршетка предметних радова је 30 (тридесет) дана од дана потписивања овог Уговора. Плаћање: - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављени рачун до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 18.09.2015. | 16.12.2015. 38.491,71 КМ9 |  |
| 2. | ДД-01/15 45214000-0 Грађевински радови на зградама везаним за образовање и истраживање 02-404-149/15 | Отворени поступак 1293-1-3-161-5-13/16 | ДОО Призма 4402198620004 Бијељина | 49.881,83 КМ -крајњи рок завршетка радова је20 дана од дана увођења у посао; - исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца -гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова |  |  | 22.01.2016. | 29.08.2016. 20.720,52 КМ |  |
| 3. | ДД-н-04(2 лота)/15- Лот 1 45000000-7-Грађевински радови 02-404-148/15 | Отворени поступак 1293-1-3-160-3-143/16 | ДОО Призма 4402198620004 Бијељина | 20.720,52 КМ -крајњи рок завршетка радова је 15 дана од дана увођења у посао; - исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца -гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова |  |  | 22.01.2016 | 22.09.2016. 20.720,52 КМ |  |
| 4. | ДД-н-04(2 лота)/15- Лот 2 45000000-7-Грађевински радови | Отворени поступак 1293-1-3-160-3-143/16 | ДОО Призма 4402198620004 Бијељина | 74.870,52 КМ -крајњи рок завршетка радова је 30 дана од дана увођења у посао; - исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца -гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова |  |  | 22.01.2016. | 09.09.2016. 74.870,52 КМ |  |
| 5. | ДД-н-01-п1/15 45443000-4 Фасадни радови | Отворени поступак 1293-1-3-155-5-15/16 | ДОО Бук промет 4400391040004 Бијељина | 149.999,87 КМ -крајњи рок завршетка радова је 60 дана од дана увођења у посао; - исплатом привремених мјесечних ситуација, -исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца -гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова |  |  | 26.01.2016. | 11.08.2016. 149.999,87 KM |  |
| 6. | ДД-07-п1/15 79952000-2 Услуге организовања дешавања | Конкурентски захтјев 1293-7-2-162/15 | ДОО Телрад нет 4403228500005 Хасе, Бијељина | 1.977, 30 КМ - од дана потписивања уговора до 15.02.2016. године -плаћање ће се вршити након извршења услуге и достављеног рачуна до 5-ог у месецу до краја тог месеца |  |  | 27.01.2016 | 15.02.2016. 1.977,30 KM |  |
| 7. | ДД-08/15 37400000-2 Производи за спорт и опрема | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 1293-1-1-153-5-27/16 | ДОО Топ спорт 4402708410000 Бијељина | - 29.535,48 КМ - Од дана потписивања до 31.12.2017. годиене -плаћање након достављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца |  |  | 05.02.2016. |  |  |
| 8. | ДД-03/16 60000000-8 – превозне услуге (осим превоза отпада) 02-404-28/2016 | Конкурентски захтјев 1293-7-2-17/16 | ДОО „Туристичка агенција Семберија Турист“ Бијељина 4403914950009 | 4.000,00 КМ -Уговор се закључује на период од дана потписивања до31.12.2016.године. - плаћање ће се вршити:Након извршених услуга, испостављаће се рачуни који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. - Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца - Није допуштено авансно плаћање |  |  | 08.04.2016. | 19.09.2016. 3.100,00 КМ |  |
| 9. | ДД-08-ос/пу-01/15 37400000-2 Производи за спорт и опрема | -појединачни уговор | ДОО Топ спорт 4402708410000 Бијељина | -2.104,83 КМ - Роба ће бити испоручена у року од једног дана од дана потписивања овог Уговора -Плаћање ће се вршитит након извршене испоруке и записничке примопредаје -рачун достављен до 5-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца |  |  | 26.04.2016. |  |  |
| 10. | ДД-05/16 45200000 – 9 – радови на објектима или дијеловима објеката високоградње и нискоградње | Отворени поступак 1293-1-3-66-5-110/16 | ДОО Призма 4402198620004 Бијељина | 498.388,81 КМ - Крајњи рок завршетка предметних радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао -плаћање ће се вршитит на следећи начин: -исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 26.05.2016 |  | 23.05.2017. Укупно потрошено 540.044,03 КМ |
| 11 | ДД-01-П1/16 18400000-3 02-404-116/2016 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-1-118/16 | ДОО „Симпсон“ Бијељина 4402586550000 | 2.998,29 - Испоручилац роба у обавези је испоручити предметну робу најкасније 30.06.2016. године . -плаћање вршити на жиро рачун испоручиоца робе, након извршене испоруке роба и и потписаног Записника о примопредаји робе. -. Рачун достављен до 5.-ог у мјесецу до плаћа се до краја тог мјесеца |  |  | 30.06.2016 | 30.06.2016. 2.998,29 KМ |  |
| 12. | ДД-09/16 45200000-9. 02-404-105/20169 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-107/16 | ДОО Призма, Бијељина 4402198620004 | 45.838,73 КМ - Крајњи рок завршетка предметних радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао. - Дан од када почиње тећи рок за реализацију уговореног посла сматра се даном увођења извођача у посао и почетком радова, што се неизоставно констатује званичним уписом стручног надзора у грађевински дневник. -Плаћање ће се вршити: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 08.07.2016 | 26.10.2016. 45.838,73 КМ |  |
| 13 | ДД-10/16 45200000-9 Радови на објектима или дијеловима објеката високоградње и нискоградње | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-111/16 | ДОО Призма, Бијељина 4402198620004 | 64.892,30 КМ - Крајњи рок завршетка предметних радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао. - Дан од када почиње тећи рок за реализацију уговореног посла сматра се даном увођења извођача у посао и почетком радова, што се неизоставно констатује званичним уписом стручног надзора у грађевински дневник. -Плаћање ће се вршити: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 12.07.2016. |  |  |
| 14 | ДД-11/16 45200000-9 Радови на објектима или дијеловима објеката високоградње и нискоградње | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-109/16 | ДОО ПГП Градитељ, Бијељина 4400443960000 | 14.040,02 КМ - Крајњи рок завршетка предметних радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао. - Дан од када почиње тећи рок за реализацију уговореног посла сматра се даном увођења извођача у посао и почетком радова, што се неизоставно констатује званичним уписом стручног надзора у грађевински дневник. -Плаћање ће се вршити: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 21.07.2016. |  | 05.06.2017. Укупно утрошено 14.040,02КМ |
| 15 | ДД-05-у1/16 | Уговор 1на основни уговор 02-404-60/2016 од 25.07.2016. | ДОО Призма Бијељина 4402198620004 | Продужетак рока извођења радова до 31.08.2016. |  |  | 29.07.2016. |  |  |
| 16 | ДД-дс-02/16 02-404-124/2016 | Директни споразум 1293-8-2-127/16 | ДОО Империо Бијељина 4401908990004 | 7.020,00 КМ -Рок реализације услуга је 09.08.2016. године -Плаћање ће се вршитит након извршене услуге и рачун достављен до 5-ог у мјесецу се плаћа до краја тог мјесеца |  |  | 03.08.2016. | 09.08.2016. 7.020,00КМ |  |
| 17 | ДД-08-ос/пу-02/15 37400000-2 Производи за спорт и опрема | -појединачни уговор | ДОО Топ спорт 4402708410000 Бијељина | -2..308,18 КМ - Роба ће бити испоручена у року од једног дана од дана потписивања овог Уговора -Плаћање ће се вршитит након извршене испоруке и записничке примопредаје -рачун достављен до 5-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца |  |  | 15.07.2016. |  |  |
| 18 | ДД-05-у2/16 02-404-60/16-у2 | Преговарачки поступак без објављивања обавештења о набавци 1293-4-3-149-5-162/16 | ДОО Призма Бијељина 4402198620004 | Вишак: 4.841,66 КМ Непредвиђени радови: 94.499,67 КМ Мањак радова: 53.025,00 КМ |  |  | 07.10.2016. |  | Веза са основним уговором 02-404-60/16 од 26.05.2016. |
| 19 | ДД-08-ос/пу-03/15 37400000-2 Производи за спорт и опрема 02-404-139/2015-3 | -појединачни уговор | ДОО Топ спорт 4402708410000 Бијељина | -12.935,52 КМ - Роба ће бити испоручена у року од једног дана од дана потписивања овог Уговора -Плаћање ће се вршитит након извршене испоруке и записничке примопредаје -рачун достављен до 5-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца |  |  | 17.10.2016. | 20.10.2016. 12.935,52 КМ |  |
| 20 | ДД-н-03/16 15812100-4 Пецива 02-404-154/2016 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-1-145/16 | ДОО Бодаксо Импекс Бијељина 4400314990008 | 13.352,63 КМ Рок за испоруку роба је од дана потписивања Уговора до 31.03.2017. године -Плаћање: -Уговор се закључује безавансно. -Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 01.12.2016. |  |  |
| 21 | ДД-н-02/16 30192000-1 02-404-156/2016 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-1-147/16 | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 11552,09 КМ Рок за испоруку роба је од дана потписивања Уговора до 31.03.2017. године -Плаћање: -Рачуни ће бити достављени након испоруке предметне робе тј. потписа Записника о преузетој роби од стране Наручиоца и Испоручиоца роба -Уговор се закључује безавансно. -Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 24.11.2016. |  |  |
| 22 | ДД-04/16 02-404-170/2016 64200000-8 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-2-168/16 | ДОО Телрад Нет Хасе Бијељина 4403228500005 | 2.512,50КМ -Предвиђени рок реалзације услуга је од дана потписивања до 15.02.2017. године -Плаћање:након извршене услуге и доствљеног рачуна и то одложено плаћање 90 ( деведесет ) календарских дана од испостављања рачуна. |  |  | 29.12.2016 |  |  |
| 23 | ДД-н-04-п1/16 60000000-8 Пријевозне услуге | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-2-166/16 | Јавни Превоз Видинко Турс; Бијељина 4509800060006 | 2.490,00КМ -Уговор се закључује на период од дана потписивања до 13.04.2017.године. - Након извршених услуга, испостављаће се рачуни који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. - Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца - Није допуштено авансно плаћање |  |  | 29.12.2016. |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИП-н-01/15 45110000-1 Радови на рушењу објеката | Конкурентски захтјев 1293-7-3-165/15 | ДОО Радиша 4400313750003 Бијељина | -2.315,43 КМ - три дана од дана потписивања уговора -плаћање након достављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца |  |  | 07.03.2016. |  |  |
| 2. | ИП-дс-02/16 71000000-8 Архитектонске грађевинске техничке и инспекције услуга | Директни споразум 1293-8-2-75/16 | ДОО Радиша 4400313750003 Бијељина | 2.997,54 КМ -уговорене услуге ће се реализовати од дана закључивање до 31.12.2016. -Плаћање се врши за сваки испостављени рачун до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити ко краја тог месеца - плаћање рачуна вршиће се тек након писмене сагласности стручног лица |  |  | 07.04.2016 |  |  |
| 1. | Ф-01-ос/пу-01/15-1-у1 66110000-4 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД Павловић интернационал банка 4400390820006 Бијељина | -7.300,00 КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 2. | Ф-01-ос/пу-02/15-1-у1 66110000-4 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД Павловић интернационал банка 4400390820006 Бијељина | -640,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 3. | Ф-01-ос/пу-03/15-1-у1 66110000-4 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД Павловић интернационал банка 4400390820006 Бијељина | -1.000,00 КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 4. | Ф-01-ос/пу-04/15-1-у1 66110000-4 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД Павловић интернационал банка 4400390820006 Бијељина | -500,00 КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 5. | Ф-01-ос/пу-05/15-1-у1 66110000-4 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД Павловић интернационал банка 4400390820006 Бијељина | -500,00 КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 6. | Ф-01-ос/пу-06/15-1-у1 66110000-4 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД Павловић интернационал банка 4400390820006 Бијељина | -20,00 КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 7. | Ф-01-ос/пу-07/15-1-у1 66110000-4 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД Павловић интернационал банка 4400390820006 Бијељина | -10,00 КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 8. | Ф-01-ос/пу-08/15-1-у1 66110000-4 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД Павловић интернационал банка 4400390820006 Бијељина | -10,00 КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 9. | Ф-01-ос/пу-09/15-1-у1 66110000-4 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД Павловић интернационал банка 4400390820006 Бијељина | -10,00 КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 10. | Ф-01-ос/пу-10/15-1-у1 66110000-4 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД Павловић интернационал банка 4400390820006 Бијељина | -10,00 КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 11. | Ф-01-ос/пу-01/15-2-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002 | -3.300,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 12. | Ф-01-ос/пу-02/15-2-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002 | -100,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 13. | Ф-01-ос/пу-03/15-2-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002 | -10,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 14. | Ф-01-ос/пу-04/15-2-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002 | -50,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 15. | Ф-01-ос/пу-5/15-2-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002 | -200,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 16. | Ф-01-ос/пу-06/15-2-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002 | -200,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 17. | Ф-01-ос/пу-07/15-2-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002 | -90,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 18. | Ф-01-ос/пу-08/15-2-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002 | -850,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 19. | Ф-01-ос/пу-09/15-2-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002 | -100,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 20. | Ф-01-ос/пу-10/15-2-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002 | -100,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 21. | Ф-01-ос/пу-01/15-3-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006 | -1.984,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 22. | Ф-01-ос/пу-02/15-3-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006 | -60,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 23. | Ф-01-ос/пу-03/15-3-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006 | -6,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 24. | Ф-01-ос/пу-04/15-3-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006 | -30,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 25. | Ф-01-ос/пу-05/15-3-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006 | -120,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 26. | Ф-01-ос/пу-06/15-3-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006 | -120,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 27. | Ф-01-ос/пу-07/15-3-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006 | -50,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 28. | Ф-01-ос/пу-08/15-3-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006 | -510,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 29. | Ф-01-ос/пу-09/15-3-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006 | -60,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 21. | Ф-01-ос/пу-10/15-3-у1 | Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка | ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006 | -60,00КМ |  |  | 29.01.2016. |  |  |
| 1. | БИЗ-н-01/15 45453100-8 Санацијски радови | Отворени поступак 1293-1-3-159-5-12/16 | ДОО „Призма „ 4402198620004 Бијељина | -34.899,58 КМ -крајњи рок завршетка радова је 30 дана од дана потписивања уговора - плкаћање ће се вршити тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банк.гаранције за отклањање недостатака у гарнтном року - Гаранција за изведене радове траје 2 године од дана примопредаје радова |  |  | 25.01.2016. | Записник о извршењу послова норгана од 08.02.2016 год., -Записник Комисије за примопредају раова од 10.02.2016. год, -Датум гаранције за отклањање недостатака у гарантном року 12.02.2016. - пореска фактура бр.101/7/16 од 12.02.2016. год | Реализација у складу са уговором |
| 2. | БИЗ- 03/16 45200000-9 | Отворени поступак 1293-1-3-79-5-103/16 | ДОО „Призма „ 4402198620004 Бијељина | 129.994,37 КМ -Крајњи рок завршетка радова је 60 (шездесет) дана од дана закључивања уговора. -плаћање ће се вршитит на на следећи начин: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове износи 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 30.05.2016. | 13.01.2017. 135.648,98 KM са Уговором 1 |  |
| 3 | БИЗ- 04/16 45200000-9 02-404-102/2016 | Отворени поступак 1293-1-3-106/16 | ДОО „Призма „ 4402198620004 Бијељина | 59.982,10 КМ -Крајњи рок завршетка радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао а извођач ће бити уведен у посао 10 дана од дана потписивања уговора -плаћање ће се вршитит на на следећи начин: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове износи 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 26.07.2016. | Aнекс уговора 11.968,29 КМ 09.12.2016. 13.01.2017. 71.950,37 KM |  |
| 4. | БИЗ- 05/16 45200000-9, 02-404-120/2016 | Отворени поступак 1293-1-3-125-5-150/16 | ДОО „Призма „ 4402198620004 Бијељина | 19.894,45 КМ -Крајњи рок завршетка радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао а извођач ће бити уведен у посао 10 дана од дана потписивања уговора -плаћање ће се вршитит на на следећи начин: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове износи 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 06.09.2016 | 12.10.2016. 19.894,45 KM |  |
| 5 | БИЗ-04-у1/16 02-404-102/16-у1 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 1293-4-3-172-5-191/16 | ДОО „Призма „ 4402198620004 Бијељина | -Вишак радова: 6.501,46 КМ -Непредвиђени радови 5.466,83 КМ |  |  | 09.12.2016. |  |  |
| 6. | БИЗ-03-у1/16 02-404-75/16-у1 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 1293-4-3-174-5-194/16 | ДОО „Призма „ 4402198620004 Бијељина | -Вишак радова: 1.917,63 КМ -Мањак радова: 2.480,40 КМ -Непредвиђени радови 6.217,38 КМ |  |  | 19.12.2016. |  |  |
| 1. | ТВЈ-07/16 50000000-5. | Конкурентски захтјев 1293-7-2-86/16 | ДОО „Униврзал ауто“ Бијељина 4403816190004 | -19.107,48 КМ - Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.године. - Након извршених услуга, испостављаће се рачуни који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. - Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца - Није допуштено авансно плаћање |  |  | 30.05.2016. |  |  |
| 2. | ТВЈ-02/16 34000000-7 | Отворени поступак 1293-1-1-87-5-118/16 | ДОО „ЛД ауто“ Бијељина 4403300110004 | 118.287,00КМ -Испоручилац роба се обавезује да испоруку предметне робе изврши у року од 3 дана а најкасније шест мјесеци од дана потписивања Уговора. - исплатом рачуна тек након завршене записничке примопредаје роба од стране Комисије за преузимање робе (возила) и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављен рачун до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца (због трезорског начина пословања). - уговор се закључује без аванса - Гарантни рок за теренско – путничког возила са потребном опремом је 5 година од момента преузимања возила. |  |  | 08.06.2016. | -13.06.2016. -118.287,00 |  |
| 3. | ТВЈ-06/16 18000000-9 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХРЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-1-84/16 | ДОО Пурић, Бијељина 4402954290005 | 9.851,22 КМ -Овај Уговор се закључује на период тридесет дана од дана потписивања . -Плаћање ће се вршити: -Рачуни ће бити достављени након испоруке предметне робе тј. потписа Записника о преузетој роби од стране Наручиоца и Испоручиоца роба - Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца -Уговор се закључује без аванса |  |  | 07.07.2016. | -19.07.2016. -9.851,22 КМ |  |
| 4. | ТВЈ-09/16 34000000-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-1-88/16 | ДОО „ЛД ауто“ Бијељина 4403300110004 | 77.920,00 КМ -испоручилац роба се обавезује да испоруку предметне робе изврши у року 3 календарска дана од дана потписивања уговора -Плаћање ће се вршитит: исплатом рачуна тек након завршене записничке примопредаје роба од стране Комисије за преузимање робе (возила) и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављен рачун до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. (због трезорског начина пословања.) - Уговор се закључује без аванса - Гарантни рок за Теренско – теретно возило са дуплом кабином и товарним простором са потребном опремом је 5 година од момента преузимања возила. |  |  | 18.07.2016. | -21.07.2016. -77.920,00КМ |  |
| 1. | КГН-09-п1/16 22000000-0 Штампани материјал и сродни производи | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-1-82/16 | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 8.847,19 КМ - Овај Уговор се закључује на период од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016.године. -плаћање ће се вршитит након сваке извршене испоруке роба. -Уговор се закључује безавансно. - Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 26.05.2016. | 31.12.2016. Укупно утрошена средства 8.847,19 КМ |  |
| 2. | КГН-н-01/16 45000000-7- грађевински радови | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-3-74/16 | ДОО „Папилон“ Челић 44209236100007 | 4.539,44 КМ -Крајњи рок завршетка предметних радова је 20 (двадесет) дана од дана увођења у посао - Дан од када почиње тећи рок за реализацију уговореног посла сматра се даном увођења извођача у посао и почетком радова, што се неизоставно констатује званичним уписом стручног надзора у грађевински дневник. - Дан са којим истиче уговорени рок за реализацију уговореног посла је уговорени датум завршетка радова. - Завршетак радова сматра се моментом у периоду трајању уговора који је стручни надзор својим званичним завршним извјештајем прогласио за датум завршетка уговорених радова. -плаћање ће св вршитити на следећи начин: исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса -Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 13.05.2016. |  |  |
| 3. | КГН-дс-01/16 15000000-8 Храна, пиће, дуван и сродни производи | Директни споразум 1293-8-1-11/16 | ДОО „Грађапромет“ Бијељина 4400304330000 | 2.820,00 КМ Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи 14.01.2016. годиме - плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца |  |  | 12.01.2016 |  |  |
| 4. | КГН-дс-02/16 72413000-8 Услуге дизајна веб странице | Директни споразум 1293-8-2-36/16 | ДОО „Инфосистем“ Бијељина 4402643610006 | 3.861,00 КМ -уговорене услуге ће се реализовати од дана закључивање до 31.12.2016. -Плаћање се врши за сваки испостављени рачун до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити ко краја тог месеца |  |  | 15.02.2016 |  |  |
| 5 | КГН-дс-3/16 92400000-5 Услуге новинске агенције | Директни споразум 1293-8-2-37/16 | Новинска агенција Републике Српске „Срна“ Бијељина 4400419580000 | 3.861,00 КМ -уговорене услуге ће се реализовати од дана закључивање до 31.12.2016. -Плаћање се врши за сваки испостављени рачун до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити ко краја тог месеца |  |  | 11.02.2016 |  |  |
| 6. | КГН-дс-5/16 79952000-2 Услуге организовања дешавања | Директни споразум 1293-8-2-65/16 | ДОО „Медиа Инвент“ Нови САд 100723341 | 6.000,00 КМ -уговорене услуге ће се реализовати дана 18.03.2016. -Плаћање се врши за сваки испостављени рачун до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити ко краја тог месеца |  |  | 17.03.2016 |  |  |
| 7. | КГН-11(2Лота) /16, -Лот 1 64200000-8 Телекомуникацијске услуге | Отворени поступак 1293-1-2-89/16 | ДОО РТВ БН Бијељина 4400330920001 | 49.140,98 КМ -Уговор се закључује на период од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.године. - након испостављеног рачуна , рачун достављен до 5. у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца. Након извршених мјесечних услуга, испостављаће се рачуни који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ рачуна - Није допуштено авансно плаћање услуга . |  |  | 09.06.2016. |  |  |
| 8. | КГН-11(2Лота) /16, -Лот 2 64200000-8 Телекомуникацијске услуге | Отворени поступак 1293-1-2-89/16 | ДОО РТВ БН Бијељина 4400330920001 | 57.330,00 КМ -Уговор се закључује на период од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.године. - након испостављеног рачуна , рачун достављен до 5. у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца. Након извршених мјесечних услуга, испостављаће се рачуни који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ рачуна - Није допуштено авансно плаћање услуга . |  |  | 09.06.2016. |  |  |
| 9. | КГН-24/16 45200000-9 | Отворени поступак 1293-1-3-95/16 | ДОО Призма Бијељина 4402198620004 | 115.439,86 КМ - Предвиђени рок за реалзиацију предметних радова је од дана закључивања Уговора до 30.09.2016.године -Плаћање се вршити: - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 08.07.2016. | 18.10.2016. Укупно утрошена средства 115.439,86 КМ |  |
| 10 | КГН-14-п1/16 79000000-4 Пословне услуге: право, маркетинг, савјетовање, запошљавање, штампање и сигурност | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-2-108/16 | ДОО „Prime communications“ Бања Лука 4401717540009 | 14.034,15 КМ -Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге пружати у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора. -Плаћање ће се вршити: -исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 08.07.2016 |  |  |
| 11 | КГН-22-п1/16 02-404-160/2016 | Анекс 2 дио Б Закона о јавним набавкама БиХ | ДОО Минерва Бијељина 4403594430001 | 9.075,81 КМ -Услуге ће се извршити 28.11.2016. године, -Начин плаћања: - након извршене услуге и испостављених рачуна - рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 25.11.2016. | 28.11.2016. 8.563,00 KM |  |
| 12 | КГН-07-П1/16 02-404-151/2016 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 1293-7-1-153/16 | ДОО Копитрејд Бијељина 4400430120002 | 2.442,61 КМ -Уговор се закључује на период од 20 дана од дана потписивања овог Уговора -Плаћање: - исплатом рачуна тек након завршене записничке примопредаје роба, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - Рачун за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца . - Гарантни рок за сваку појединачну робу наведен је у табели са техничком спецификацијом робе у прихваћеној понуди.... |  |  | 02.12.2016. |  |  |
| 13 | КГН-10/16 02-404 -169/2016 22000000-0 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | ДОО Мојић; 4400376750003; Бијељина | 22.208,94 КМ - Овај Уговор се закључује на период од дана закључивања Уговора до 31.12.2017.године. -Испоручилац роба се обавезује да је дужан у року од 48 сати од дана пријема нруџбенице од стране наручиоца испоручити робу на локацији наручиоца робе. - У јануару мјесецу 2017.године тј. за вријеме новогодишњих празника, испоручиће се 70% робе по овом Уговору и прихваћеној понуди, а остало у току године по потреби наручиоца роба закључно са 31.12.2017.године. -Плаћање: - исплатом рачуна тек након испоручене робе и потписаног Записника о примопредаји, и то са одложеним плаћањем од 90 дана од дана испостављања рачуна - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.12.2016. |  |  |
| 1. | ПП-02/16 85200000-1 | Отворени поступак 1293-1-2-69-5-101/16 | Ветеринарска станица „Прима вет“ Јања Бијељина, 4501216230004 | 45.786,19 КМ -Предметне услуге се извршавају у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016.године. -плаћање ће се вршитит на следећи начин: након сваке појединачно извршене предметне услуге и достављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. Пружалац услуга је обавезан уз сваку фактуру доставити и записнике и извјештаје комисије коју је именовао Градоначелнии, као и извјештај о раду хигијеничарске службе.Предметне услуге ће се плаћати сукцесивно, сходно извршеном послу и према тачном броју обављених услуга по појединим ставкама. - Овај Уговор се закључује без авансног плаћања. |  |  | 20.05.2016. |  |  |
| 2. | ПП-н-01-п1-у1/15 45223100-7 Састављање металних конструкција | ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ 1293-4-3-85-5-68/16 | ДОО „Жеграп“ Бијељина 4400439420009 | -11.572,00 КМ -Предвиђени рок за реализацију предметних радова је 30 (тридесет) дана од дана закључивања додатног уговора 1. |  |  | 01.04.2016. |  |  |
| 3 | ПП-дс-01/16 39294100-0 Обавијесни и промотивни производи | Директни споразум 1293-8-1-39/16 | ДОО „Мојић“ Бијељина 4400376750003 Бијељина | 2.550,60 КМ -Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у року од мјесец дана од дана потписивања Уговора -Плаћање се врши за након испоруке робе и испостављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца |  |  | 05.02.2016. |  |  |
| 4. | ПП-03/16 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења 1293-4-2-120/16 | ДОО „Еко заштита“ Бијељина 4403406370005 | 249.882,75 КМ -Пружалац услуга дужан је предметне услуге из Уговора извршити у року од дана потписивања до 31. октобра 2016. године. - Пружалац услуга се обавезује да је гарантни рок од 10 дана, да број ларви после третмана неће бити већи од 10% од броја утврђених ларви комараца прије третмана. - Пружалац услуга се обавезује да је гарантни рок од 15 дана, да број комараца после третмана неће бити већи од 10% од броја комараца утврђених прије третмана. - испостављене ситуације бити исплаћиване. - привремене и окончана ситуација за пружене услуге, достављене до 5-ог у мјесецу буду плаћене до краја тог истог мјесеца. - Уговор се закључује без уплате аванса. |  |  | 13.06.2016. |  |  |
| 5. | ПП-01-п1/15 90923000-3- Услуге дератизације | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-2-139/15 | ДОО „Санитација“ Бијељина 4400430550007 | 42.120,00КМ -Пружалац услуга дужан је предметне услуге из Уговора извршити у року од тридесет календарских дана од дана потписивања Уговора. Обавиће се као општа прољетна систематска дератизација. -плаћање окончане ситуације ће се вршити тек након достављања позитивног извјештаја Института за јавно здравство Републике Српске. Прихватамо да окончана ситуација за пружене услуге, достављена до 5-ог у мјесецу буде плаћена до краја тог истог мјесеца. -Уговор се закључује без уплате аванса. -.Пружалац услуга даје гаранцију за извршене услуге систематске дератизације на период од 30 дана после третмана (гарантни рок се даје на период од 15 до 30 дана). |  |  | 13.06.2016. |  |  |
| 6. | ПП-н-02(2 Лота )/16 Лот 2 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-99/16 | ДОО Телрад нет Бијељина 4403228500005 | 19.833,84 КМ - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2016. године - Плаћање ће се вршитит : -након испостављеног рачуна, рачун достављен до 5. у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца . Након извршених мјесечних услуга, испостављаће се рачуни који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ рачуна - Није допуштено авансно плаћања услуга . - |  |  | 12.07.2016 |  |  |
| 7 | ПП-н-02(2 Лота )/16 Лот 1 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-2-99/16 | ДОО РТВ БН Бијељина 4400330920001 | 49.000,54 КМ - Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2016. године - Плаћање ће се вршитит : -након испостављеног рачуна, рачун достављен до 5. у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца . Након извршених мјесечних услуга, испостављаће се рачуни који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ рачуна - Није допуштено авансно плаћања услуга . - |  |  | 12.07.2016 |  |  |
| 8. | ПП-01-п1-у1/15 | Уговор 1 | ДОО Санитација Бијељина 4400430550007 | Измјена рока реализације -крајњи рок за завршетак услуга је 30 календарских дана од 01.10.2016. године |  |  | 13.07.2016. |  |  |
| 1. | СГ-01/16 92220000-9. | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-2-91/16 | ДОО „Астра медиа“ Бијељина 4400369970006 | 29.952,00КМ -Пружалац услуга се обавезује предметне услуге вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016.године. - плаћање вршити на жиро рачун пружаоца услуга након сваке извршене услуге. -Уговор се закључује безавансно. - Рачуни за извршене услуге, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца |  |  | 13.06.2016. | 23.11.2016. 29.952,00 KM |  |
| 2 | СГ-дс-01/16 75242000-4 Услуге на подручју јавног реда и мира | Директни споразум 1293-8-2-129/16 | ДОО „Sector security“ Бања Лука 4400868380007 | 1.813,50 КМ - Уговорене услуге се пружају у периоду од 06.08.2016. до 09.08.2016. годинме -Плаћање ће се вршити након извршене услуге и рачун достављене до 5-ог у мјесецу плаћа се до краја тог месеца |  |  | 03.08.2016. |  |  |
| 3. | СГ-дс-02/16 1850000-4 | Директни споразум 1293-8-1-130/16 | ЗТР „ Тријумф“ Бијељина 4501289110007 | -3.244,41 КМ - Уговорене услуге се пружају у периоду од 09.09.2016. до 22.09.2016. годинме -Плаћање ће се вршити након испоручене робе и рачун достављене до 5-ог у мјесецу плаћа се до краја тог месеца |  |  | 15.08.2016. |  |  |
| 4. | СГ-дс-03/16 75242000-4 Услуге на подручју јавног реда и мира 02-404-183/2016 | Директни споразум 1293-8-2-2/17 | ДОО „Sector security“ Бања Лука 4400868380007 | 561,60 КМ - Уговорене услуге се пружају у периоду од 06.01.2017. до 08.01.2017. годинме -Плаћање ће се вршити након извршене услуге и плаћање одложено 90 календарских дана од дана достављања рачуна ... |  |  | 04.01.2017. |  |  |
| 5. | СГ-дс-04/16 6500000-3 02-404-182/2016 | Директни споразум 1293-8-2-3/17 | ДОО Жеграп Бијељина 4400439420009 | 836,55 КМ - Уговорене услуге се пружају у периоду од 05.01.2017. до 08.01.2017. годинме -Плаћање ће се вршити након извршене услуге и плаћање одложено 90 календарских дана од дана достављања рачуна |  |  | 03.01.2017. | 08.01.2017 Укупна утрошена вредност 836,55 КМ |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |