ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА, Децембар  2022. ГОДИНЕ

Назив уговорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | НАБАВКА И САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА, ШИФРА: СКП-01/22 02-404-154/2022 03451100-7 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-7-1-162/22 | АД Комуналац Бијељина; ЈИБ: 4400305650008 | 8.564,40 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.05.2023. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна | 1 |  | 1 |  | 05.12.2022. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА БХ6 ШИФРА: ДД-18-П2/22 02-404-150/2022 45232150-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-160-5-239/22 | ДОО Радиша Бијељина; ЈИБ: 4400313750003 | 8.159,18 КМ са ПДВ-ом РОК: 30 дана од дана потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 02.12.2022. (05.12.2022.) | 27.12.2022. Утрошена вредност: 8.159,18КМ са ПДВ-ом |  |
| 3. | УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) ЛОТ 2-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ ШИФРА:ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)-п2/22-Лот 2 02-404-131/22-Лот 2 71000000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-138-5-244/22 | Институт за грађевинарство ИГ Бања Лука; ЈИБ: 4400918310005 | 11.692,98 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2022. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 06.12.2022. (09.12.2022.) |  |  |
| 4 | УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) ЛОТ 5-РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА ШИФРА:ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)-п2/22-Лот 5 02-404-131/22 Лот 5 71000000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-2-138-5-244/22 | Институт за грађевинарство ИГ Бања Лука; ЈИБ: 4400918310005 | 2.340,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2022. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 06.12.2022. (09.12.2022.) |  |  |
| 5 | РЕСЕРТИФИКАЦИЈА QMS ПО ЗАХТЈЕВУ СТАНДАРДА ИСО 9001:2015, Шифра: ОЗП-дс-37/22 02-404-152/2022 72200000-7 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-2-185-25-2/22 | DOO TUV „Rheinland Inter Cert“ Београд; ЈИБ: 104207582 | 3.900,00 КМ без ПДВ-а РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 06.12.2022. (14.12.2022.) | 31.12.2022. 3.900,00 KM без ПДВ-а |  |
| 6 | НАБАВКА АУТО ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА; Шифра: ОЗП-дс-19/22 02-404-174/22 34351100-3 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-1-184-25-1/22 | ДОО Интергај Бијељина; ЈИБ: 440041877000 | 7.004,40 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 19.12.2022. |  |  |
| 7 | НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023.ГОДИНЕ , ШИФРА:ОЗП-04/22 02-404-157/22 15612500-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-1-163-5-248/22 | ДОО Браћа Лазић; Дворови, Бијељина; ЈИБ: 4402202670003 | 51.327,90 КМ са ПДВ-ом РОК: од 01.01.2023. до 31.12.2023. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП-04-ос/пу-01/22 од 27.01.2023. године -Износ појединачног уговора 37.557,00 КМ Остатак вриједности оквирног споразума 13.770,90 КМ |  | 19.12.2022. |  |  |
| 8 | ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ –III ФАЗА ШИФРА: ДД-21/22 02-404-153/2022 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-167-5-1/23 | ДОО ПГП Градитељ; Бијељина; ЈИБ: 4400443960000 | 5.988,06 КМ са ПДВ-ом РОК: 45 дана од дана потписивања уговора. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од примопредаје |  |  |  |  | 28.12.2022. | 10.02.2023. Утрошена вредност 5.988,06 КМ са ПДВ-ом |  |
| 9 | НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА; Шифра: ОЗП-дс-47/22 02-404-185/22 15842300-5 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-1-187-25-3/22 | ДОО Грађапромет Бијељина ; ЈИБ: 4400304330000 | 1.125,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 27.12.2022. | 31.12.2022. године Укупно утрошена средства 1.125,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 10 | НАБАВКА, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ВАТРОМЕТА ЗА НОВУ ГОДИНУ, Шифра: ОЗП-дс-51/22 02-404-187/22 92360000-2 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-2-188-25-4/22 | ДОО „ДИО ЦОММЕРЦЕ“ Пиротехника Бања Лука ; ЈИБ: 4400975890000 | 7.020,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 29.12.2022. | 31.12.2022. Утрошена вредност: 7.020,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 11 | ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА 2023. ГОДИНУ, Шифра: СГ-дс-06/22, 02-404-181/2022 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-2-189-25-5/22 | ДОО „Сектор Секјурити“ Бања Лука ; ЈИБ: 4400868380007 | 4.680,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2023. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 29.12.2022. | 18.01.2023. године Укупно утрошена средства 4.680,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 12 | УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ ЦЕРЕМОНИЈЕ ПАЉЕЊА БАДЊАКА НА ТРГУ ЗА 2023. ГОДИНУ, Шифра: СГ-дс-05/22 02-404-180/2022 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-2-190-25-6/22 | ДОО ПГП Градитељ, Бијељина ; ЈИБ: 4400443960000 | 1.251,90 КМ са ПДВ-ом РОК: 05.01.2023.-08.01.2023. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 29.12.2022. | 10.01.2023. године Укупно утрошена средства 1251,90 КМ са ПДВ-ом |  |
| 13. | НАБАВКА УСЛУГА КОНЦЕРТНОГ ОСВЈЕТЉЕЊЕ ЗА ЗИМСКИ КОРЗО У ПЕРИОДУ ОД 27.12.2022.-14.01.2023. ГОДИНЕ, ШИФРА: КГН-ДС-02/22 02-404-188/22 71314100-3 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-2-191-25-7/22 | ДОО Империо Бијељина ; ЈИБ: 4403578740009 | 7.020,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 27.12.2022.-14.01.2023. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 27.12.2022. | 14.01.2023. године Укупно утрошена средства 7.020,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 14 | НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ШТАМПАНОГ ПО НАРУЏБИ; ШИФРА: ОЗП-ДС-50/22 02-404-182/22 224580000-5 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-1-192-25-8/22 | ДОО „СЕЛТ БХ“ Ж ивинице ; ЈИБ: 4400358930002 | 7.020,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 27.12.2022. | 31.12.2022. године Укупно утрошена средства 7.020,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 15 | НАБАВКА ДРЕВЕНИХ КУЋИЦА ЗА „ЗИМСКИ КОРЗО“, ШИФРА: ОЗП-дс-49/22 02-404-184/22 39154100-7 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-1-193-25-9/22 | ДОО „СТЕКО ЦЕНТАР“ Бијељина ; ЈИБ: 4402939570000 | 7.020,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 27.12.2022. | 31.12.2022. Утрошена вредност 7.020,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 16 | НАДОГРАДЊА ЈЕЛКЕ И МОНТАЖА ИСТЕ; Шифра: ОЗП-дс-48/22 02-404-183/22 39298910-9 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-1-5-25-1/23 | ДОО „АМД Електроникс“ Сребреник ; ЈИБ: 4210248300000 | 5.850,00 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 29.12.2022. | 31.12.2022. Утрошена вредност: 5.850,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 17 | УСЛУГЕ ШТАМПЕ, КОПИРАЊА И СКЕНИРАЊА НА ИЗНАЈМЉЕНИМ ШТАМПАЧИМА И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИМ УРЕЂАЈИМА ТОКОМ 2023.ГОДИНЕ ШИФРА: ОЗП-25/22 02-404-162/22 79800000-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-170-5-4/23 | ДОО Копитрејд Бијељина ; ЈИБ: 440043012002 | 23.294,70 КМ са ПДВ-ом РОК: од 01.01.2023. до 31.12.2023. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП-25-ос/пу-01/22 од 30.01.2023. године -Износ појединачног уговора 12.706,20 КМ Остатак вриједности оквирног споразума 10.588,50 КМ 2.Појединачни уговор ОЗП-25-ос/пу-02/22 од 23.05.2023. године -Износ појединачног уговора 4.661,28 КМ Остатак вриједности оквирног споразума 5.927,22 КМ |  | 28.12.2022. |  |  |
| 18 | ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕКУЋЕ И ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ ШИФРА: ОЗП-23/22 02-404-161/22 50312000-5 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-171-5-2/23 | ДОО Копитрејд Бијељина ; ЈИБ: 440043012002 | 31.987,22 КМ са ПДВ-ом РОК: од 01.01.2023. до 31.12.2024. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП-23-ос/пу-01/22 од 30.01.2023. године -Износ појединачног уговора 2.059,20 КМ Остатак вриједности оквирног споразума 29.928,02 КМ |  | 28.12.2022. |  |  |
| 19 | УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ МЈЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА НА ПОПДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ЈЕДИНСТВЕНУ РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА, УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА И ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНОГ Е –МАИЛ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ У ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ ,ШИФРА:ОЗП-24/22 02-404-163/22 72000000-5 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-172-5-3/23 | ДОО ЕЛИТ М Бијељина ; ЈИБ: 4402677780008 | 13.983,84 КМ са ПДВ-ом РОК: од 01.01.2023. до 31.12.2023. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 29.12.2022. |  |  |
| 20 | УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ТОКОМ 2023.ГОДИНЕ, ШИФРА:ОЗП-21/22 02-404-160/22 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-2-168-5-9/23 | АД МТЕЛ Бања Лука ; ЈИБ: 4400964000002 | 70.010,74 КМ са ПДВ-ом РОК: од 01.01.2023. до 31.12.2023. године ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 29.12.2022. (03.01.2023.) |  |  |
| 21 | ИСКЉУЧЕЊЕ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КРОВУ ОШ " ВУК КАРАЏИЋ" БИЈЕЉИНА, Шифра: СКП-дс-н-01/22 02-404-186/22 50532400-7 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-2-8-25-2/23 | ДОО ЕТМАX БАЊА ЛУКА; ЈИБ: 4403411700005 | 2.281,50 КМ са ПДВ-ом РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2022. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 28.12.2022. | 31.12.2022. Утрошена вредност: 2.281,50 КМ са ПДВ-ом |  |
| 22 | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ; ШИФРА: СКП-дс-04/22 02-404-191/22 31500000-1 | ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 1293-8-1-9-25-3/23 | ДОО ЕЛЕКТРО ТИМ БАЊА ЛУКА; ЈИБ: 4403067810009 | 6.836,08 КМ са ПДВ-ом РОК: 15 дана од потписивања уговора ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна |  |  |  |  | 31.12.2022. | 27.01.2023. Утрошена вредност: 6.836,08 КМ са ПДВ-ом |  |
| 23 | ПРОШИРЕЊЕ НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК 12 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА (ЦЕБ 2), ШИФРА:ДД-19/22 02-404-151/22 45315600-4 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-3-161-5-13/23 | ДОО Енерго систем; Брчко Дистрикт ; ЈИБ: 4600038150008 | 18.720,00 КМ са ПДВ-ом РОК: 45 дана од увођења у посао а биће уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна ГАРАНТНИ РОК: 2 године од примопредаје |  |  |  |  | 29.12.2022. (18.01.2023.) |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |