Програм рада Зимске службе обухвата организацију и технологију рада на остваривању задатака из области Зимске службе, обухвата одржавање градских улица, тротоара, тргова и јавних површина, локалних и некатегорисаних путева, учесталост рада, број и структуру средстава рада, кадрове, врсте и количина материјала за спречавање последица, као и приоритете за поједине врсте радова и реона на којима ће се изводити.

Саставни дио овог програма је тендерска документација са количином радова као и Уговор о извођењу радова Зимске службе.

Радове утврђене овим програмом обављаће Извођачи самостално или преко својих подизвођача.

Под организацијом рада Зимске службе у смислу овог Програма сматрају се: руковођење, координација рада, оперативно руковођење, помоћни послови, послови оправки и одржавање средстава рада и непосредно извршавање утврђених радних задатака.

При остваривању радних задатака из овог Програма примјењиват ће се технологија рада која је заступљена у предузећима за путеве у Републици Српској при извршавању послова Зимске службе полазећи нарочито од:

- врсте и количине јавних површина (површине које се одржавају у зимским условима),

- конфигурација терена и димензије јавних површина,

- распореда објеката од посебног друштвеног интереса,

- густине саобраћаја,

- температура и влажност ваздуха.

Технологија рада на остваривању радних задатака из овог програма зависи од врсте и количине падавина, па ће и примјена технологије бити различита за следеће услове:

- кишу,

- ледену кишу,

- лаке сњежне падавине до 5 цм.,

- сњежних лапавица,

- сњежних падавина.

Врсте и количине материјала за спречавање поледица, као и број и структура средстава рада и кадрова утврђени су према напријед наведеним условима, а у складу са остваривањима у истим периодима протеклих година и метереолошким предвиђањима.

Програм рада ове службе обухвата углавном следеће радње на подручју Града Бијељина:

- разгртање снијега на улицама и путевима,

- чишћење и одвоз снијега са улица и паркинга везаних уз коловоз,

- прочишћавање ригола и сливника,

- машинско и ручно растурање соли по улицама, тротоарима и трговама и соли и ризле по  путевима.

- чишћење и одвоз снијега са тротоара, тргова и јавних повшина,

- чишћење и разгртање снијега по парковима,

Рад Зимске службе почиње 15.11.2012. године, а траје до 01.04.2013. године, односно по потреби зависно од стварних временских услова.

При обављању послова из домена Зимске службе дају се приоритети следећим улицама:

- Ул. Меше Селимовића;

- Ул. Кнегиње Милице;

- Ул. Карађорђева;

- Ул. Мајора Гавриловића;

- Ул. Лазе Костића;

- Ул. Николе Тесле;

- Ул. Змај Јове Јовановиђа;

- Ул. Милоша Обилића;

- Ул. Гаврила Принципа;

- Ул. Светозара Ћоровића ;

- Ул. Светог Саве;

- Ул. Доситеја Обрадовића;

- Ул. Димитрија Туцовића до раскршћа са Београдском;

- Ул. Српске добровољачке гарде;

- Ул. Војводе Степе;

- Ул. Браће Гаврић;

- Ул. Рачанска;

- Ул. Нова Рачанска

- Ул. Кулина Бана

- Ул. Стефана Дечанског

- Ул. Комитска,

- Ул. Живојина Мишића,

- Ул. Сремска,

- Ул. Београдска;

- Ул. Кнеза Милоша и Галац;

- Ул. Николе Спасојевића;

- Ул. Филипа Вишњића;

- Ул. Зорана Радмиловића;

- Ул. Његошева;

- Ул. Незнаних јунака;

- Ул. Вука Караџића;

- Ул. Патријарха Павла;

- Ул. Потпоручника Смајића;

- Ул. Жртава фашистичког терора;

- Ул. Нушићева;

- Ул. Саве Ковачевића;

- Ул. Милоша Црњанског;

- Ул. Војводе Петра Бојовића;

- Ул. Лозничка;

- Ул. Дринска;

- Ул. Кнез Иво од Семберије;

- Ул. Светозара Марковића;

- Ул. Арсенија Чарнојевића;

- Ул. Раје Бањичића;

- Ул. Шабачких ђака

- Ул. Мајевичка;

- Ул. Солунска;

- Ул. Цара Уроша;

- Ул. 1 Маја;

- Ул. Баје Станишића;

- Ул. Ђуре Даничића;

- Ул. Душана Барањина;

- Ул. Мајора Д. Гавриловића;

- Ул. Душана Радовића (Ковиљуше);

- Ул. Краља Драгутина (Пет језера);

- Ул. Илије Гаршанина;

- Ул. Париске комуне;

- Ул. Љубомира Ненадовића;

- Ул. Косте Новаковића;

- Ул. Мачванска;

- Ул. Данка Кабиља Букија;

- Ул. Бањалучка;

- Ул. Владике Николаја;

- Ул. Владимира Гаћиновића;

- Ул. Петра Кочића;

- Ул. Сарајевска

- Нова улица за насеље Ковиљуша

- Нова улица поред манастира Св. Петке

Пјешачко бициклистичке стазе, и то:

Дворови, Бијељина-Јања, Хасе, Главичице, Суво Поље, Трњаци, Балатун, Вршани, Амајлије, ул. Стефана Дечанског, ул. Српске Добровољачке Гарде, ул. Пантелинска, ул. Семберских ратара. Укупна дужина ових стаза је око 21км.

Поред наведних улица којима је дат приоритет чишћења снијега и расипање соли, ови послови  вршиће се и на свим осталим улицама и путевима на којима је могуће користити механизацију.

Магистрални правци спадају у приоритет с тим што финансирање рада Зимске службе на тим правцима сноси ЈП "Путеви" Републике Српске и то: улице Пантелинска,  27. Марта и Српске војске и дијела улице Филипа Вишњића.

Рад зимске службе на локалним путевима вршит ће се на следећим правцима:

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПО ПРИОРИТЕТИМА:

| Р/Б | Бр. Пута | ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ | КОЛОВОЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфалт (км) | Макадам (км) | Укупнo (км) |
| 1 | Л-5 | Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово-Суботиште | 11.37 | 4.17 | 15.54 |
| 2 | Л-15 | Бијељина-Попови (Дом културе)-Павловића пут (М 18.2) | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
| 3 | Л-8 | Бијељина-Амајлије (до моста на отоци ријеке Дрине) | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 4 | Л-4 | Бијељина-Батковић-Клис | 11.83 | 0.00 | 11.83 |
| 5 | Л-7 | Љељенча (М 14.1)-Г.Ћађавица (граница општине) | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 6 | Л-3 | Трњаци (М.18)-Доњи Бродац-Горњи Бродац-Р 459а | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 7 | Л-6 | Д.Драгаљевац-С.Драгаљевац-Г.Магнојевић-С.Магнојевић-Д.Магнојевић | 16.00 | 3.10 | 19.10 |
| 8 | Л-13 | Г.Буковица-Забрђе (граница општине) | 4.79 | 0.67 | 5.46 |
| 9 | Л-12 | Чађавица (Катића кућа)-Ђурђино брдо-Г.Драгаљевац (Л-6) | 3.30 | 4.20 | 7.50 |
| 10 | Л-1 | Којчиновац-Глоговац-Модран-Ченгић-Бјелошевац-Кацевац | 11.80 | 4.05 | 15.85 |
| 11 | Л-11 | Јања-Модран-Суво Поље (М.18) | 13.67 | 0.00 | 13.67 |
| 12 | Л-9 | Суво поље (М.18)-Д.Трнова (граница општине) | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 13 | Л-10 | Кацевац (Р.459)-Тавна (Манастир) | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 14 | Л-14 | Јањарска Обријеж-Ченгић (Л-2) | 3.70 | 0.70 | 4.40 |
| 15 | Л-2 | Главичице-Бјелошевац-Л1 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 16 | Л-16 | Главичице (М 14.1)-Батар | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 17 | Л-17 | В.Обарска-Градац-Ступањ | 4.70 | 2.10 | 6.80 |
| 18 | Л-18 | Загони (М. 18)-С.Загони (црква) | 4.15 | 1.45 | 5.60 |
| 19 | Л-19 | Хасе (М. 18)-Ковачићи (читаоница) | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 20 | Л-20 | Г.Чађавица (Л7-Бјел)-Забрђе (граница општине) | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 21 | Л-21 | Трњаци (М. 18)-Међаши (Дом културе) | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 22 | Л-22 | Бијељина-Бријесница (Дом културе) | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 23 | Л-23 | Бијељина-Голо брдо | 1.00 | 1.65 | 2.65 |
| 24 | Л-24 | Дворови (М.18)-Даздарево-П 489а | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 25 | Л-25 | Дворови (М.18)-Тријешница (читаоница) | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 26 | Л-26 | Дворови (М.18)-Крива Бара-Дворови | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 27 | Л-27 | Којчиновац (М.14.1)-Г.Којчиновац-Глоговац | 1.75 | 1.50 | 3.25 |
| 28 | Л-28 | Хасе (М.18)-Хасе (гробље) | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 29 | Л-29 | Чађавица (М.14.1)-Ступањ | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 30 | Л-30 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Д.Драгаљевац (Р 459а) | 2.70 | 0.50 | 3.20 |
| 31 | Л-31 | Бијељина (М.14.1)-Пучиле | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 32 | Л-32 | Бијељина-Н.Село-Дијелови (М.18.2) | 4.55 | 0.55 | 5.10 |
| 33 | Л-33 | Бијељина (АТЦ М.14.1)-В.Обарска | 3.20 | 0.40 | 3.60 |
| 34 | Л-34 | Бијељина (Л-5)-М.Обарска-Батковић (Л-4) | 1.00 | 3.35 | 4.35 |
| 35 | Л-35 | В.Обарска (Л-5)-Шећерана-Д.Чађавица (М. 14.1) | 2.70 | 2.80 | 5.50 |
| 36 | Л-36 | Љељенча (Л-7)-В.Обарска(М.14.1) | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 37 | Л-37 | Љељенча (Л-7)-Ковачићи | 0.66 | 1.44 | 2.10 |
| 38 | Л-38 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Ступањ | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 39 | Л-39 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-С.Драгаљевац (Илићи) | 2.46 | 1.84 | 4.30 |
| 40 | Л-40 | Д.Ћађавица (М.14.1-црква)-С.Чађавица (Л-12) | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 41 | Л-41 | Г.Драгаљевац (манастир)-Г.Чађавица (Л-20) | 0.95 | 1.65 | 2.60 |
| 42 | Л-42 | Г.Драгаљевац (Л-6-Точак)-Забрђе (Мићин гроб) | 3.57 | 0.78 | 4.35 |
| 43 | Л-43 | Д.Магнојевић (Л-6)-С.Магнојевић (Л-6) | 0.00 | 2.70 | 2.70 |
| 44 | Л-44 | Вршани (М.14.1)-Нови (Р 459а) | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 45 | Л-45 | Д.Буковица (Р 459а)-Главичорак-Г.Буковица (Л-13) | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 46 | Л-46 | Д.Буковица (Р 459а-Дом)-граница општине дистрихта | 0.10 | 1.00 | 1.10 |
| 47 | Л-47 | Пиперци (Р 459а)-Коренита (граница општине) | 0.50 | 0.65 | 1.15 |
| 48 | Л-48 | Трњаци (М.18)-Бродац (Л-3) | 2.60 | 0.50 | 3.10 |
| 49 | Л-49 | Балатун (М.18)-Балатун | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 50 | Л-50 | Суво поље (М.18)-Г.Загони (Л-18) | 0.75 | 1.85 | 2.60 |
| 51 | Л-51 | Јања-Ново Насеље-Обријеж (Л-14) | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 52 | Л-52 | Ченгић (Л-1)-Ченгић | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 53 | Л-53 | Ченгић (Л-1)-Бањица (Кацевац Р 459а) | 0.00 | 3.75 | 3.75 |
| 54 | Л-54 | Јоховац (м.14.1)-Батар (Л-16) | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 55 | Л-55 | Рухотина (М.14.1)-Главичице (М.14.1) | 2.00 | 2.20 | 4.20 |
| УКУПНО: |  |  | 202,79 | 56,08 | 258,87 |

Укупна дужина локалних путева који су предмет рада "Зимске службе" износи 258,87КМ.

Некатегорисани путеви на територији Града Бијељина по приоритетима

| РАНГ | ПУТНИ ПРАВАЦИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | К О Л О В О З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Савремени (км) |  | Макадам (км) | УКУПНО (км) |  |
| 1 | Батар - Главичице (М.14.1) | 1,38 | 2,5 |  |  | 3,88 |
| 2 | Голо Брдо - Патковача | 2,1 | - |  |  | 2,1 |
| 3 | (М.18) - Хасе - (М.18) | 1,7 | - |  |  | 1,7 |
| 4 | Хасе - Јабануша | 2,8 | - |  |  | 2,8 |
| 5 | Бријесница - Љељенча | 2,2 | 0,0 |  |  | 2,2 |
| 6 | Г. Загони (Панићи) - Љељенча | 3,7 | 0,9 |  |  | 4,6 |
| 7 | Л-7 Нумера- Божићи-Г. Чађавица Л-7 | 3,3 | - |  |  | 3,3 |
| 8 | С. Чађавица (пумпа Лазић) (Л.12) | - | 1,8 |  |  | 1,8 |
| 9 | (М.14.1)Вршани-Д. Магнојевић (Л.6) | 4,4 | - |  |  | 4,4 |
| 10 | (Л.13) Коренита-Граница СО Угљевик | 0,7 | - |  |  | 0,7 |
| 11 | Г. Магнојевић - Г. Буковица | 2,1 | - |  |  | 2,1 |
| 12 | В.Обарска (Црква)-Батковић (Црква) | 4,9 | - |  |  | 4,9 |
| 13 | Д. Црњелово (ОШ - Вруља) | 0,7 | 0,8 |  |  | 1,5 |
| 14 | (М.14.1) Главичице-Бјелошевац (Р.459) | 1,0 | 1,0 |  |  | 2,0 |
| 15 | (Л-4) Батковић-Остојићево (Р.459) | - | 3,1 |  |  | 3,1 |
| 16 | Пучиле-Глоговац (Крстића пут) | 4,0 | - |  |  | 4,0 |
| 17 | Глоговац (од Л-1 до асфалта "Крстића пут") | - | 1,6 |  |  | 1,6 |
| 18 | Бањица (од R 459 Мићанова ћаба до манастира Тавна) Л-10 | 2,8 | - |  |  | 2,8 |
| 19 | Г.Драгаљевац (пут Бранка Стевића од Точка до Манастира) –Г.Чађавица | 1,65 | - |  |  | 1,65 |
| 20 | Г.Чађавица (Л-20)-Г.Драгаљевац (Л-12), кроз Рикиће | 0,8 | 2,2 |  |  | 3,0 |
| 21 | В. Обарска (црква)-Огорелица- Д. Црњелово | 7,5 | - |  |  | 7,5 |
| 22 | Батковић (Клис Л-4)- Остојићево (центар)-Остојићево (школа Р.459А) | 4,3 | - |  |  | 4,3 |
| 23 | В. Обарска (бензиска пумпа "Стевић" Л-5)-Мала Обарска (Л-34) крак Обарска (Миљевићи)-до пута за Батковић | 2,2 | 1,3 |  |  | 3,5 |
| 24 | Дворови (Ново насеље Бакрачићи)- Павловића пут | 0,95 | 1,10 |  |  | 2,05 |
| 25 | Дворови (Рудине)-Дворови | 1,9 | - |  |  | 1,9 |
| 26 | Главичице (Павловићи)-Главичице (кућа Николе Гаврића) | 0,95 | 2,85 |  |  | 3,8 |
| 27 | Д. Црњелово (Р.459А – Михајловићи) – Д. Црњелово (пут за Огорелицу) | 1,1 | - |  |  | 1,1 |
| 28 | Д. Црњелово (Р.459А – Пазаруша) – Д. Црњелово (пут поред гробља Л-5) | 1,4 | - |  |  | 1,4 |
| 29 | Хасе (Ново Насеље) – кружни пут | 1,37 | - |  |  | 1,37 |
| УКУПНО: |  | 61,90 | 19,15 |  |  | 81,05 |

Укупна дужина некатегорисаних путева који су предмет рада "Зимске службе" износи 81,05КМ.

Поред наведених некатегорисаних путева којима је дат приоритет чишћења, ови послови ће се вршити и на другим некатегорисаним путевима на којима је могуће користити механизацију.

На путевима са асфалтном подлогом из претходног става вршит ће се разгртање снијега и посипање сољу, а на путевима са макадамском подлогом само разгртање снијега.

На успонима (Ђурђино брдо, Мачковац-Точак, Калајџића брдо, Пантића брдо, Бјелица брдо, брдо у Кацевцу и два брда иза школе у Ченгићу те брдо у Рухотини) извршит ће се депоновање посипаног материјала (шљаке).

Поред путева и улица вршит ће се машинско и ручно чишћење и посипање соли по тротоарима, трговима, паркинзима, парковима и јавним површинама, те одвоз снијега са истих у случају већих падавина.

Ручно и машинско посипање улица сољу вршит ће се на температури од - 5 до + 5 Ц.

За случај већих снијежних падавина, односно када снијег напада у слоју више од 40 цм, Зимска служба ће по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове скупљати и уклањати снијег са следећих улица, паркинга, тротоара и јавних површина везаних уз те улице: Вука Караџића, Меше Селимовића, Карађорђева, Гаврила Принципа, ул. Мајора Гавриловића, Светог Саве (од Милоша Обилића до Кнегиње Милице), ул. Николе Тесле, Змај Јовина и раскршћа: Филипа Вишњића-27.март, Блед-парк, Милоша Обилића-Сремска (код Жељезничке станице) и остала раскршћа од значаја за нормално одвијање саобраћаја у граду, те са платоа испред зграде Скупштине града Бијељина, Центра за културу, Централног трга, Библиотеке и ул. Милоша Црњанског.

Зимска служба је разврстана у три одвојене цјелине и то:

-Кроз ЛОТ 1 предвиђени су радови зимске службе у периоду зима 2012/2013 који се односе на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих  улица у Бијељини и Јањи (отварање понуда 05.11.2012. године-поновљени отворни поступак).

-Кроз ЛОТ 2  предвиђени су радови зимске службе у периоду зима 2012/2013 који се односе на рад рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина(отварање понуда 05.11.2012. године-поновљени отворени поступак).

- Радови зимске службе у периоду зима 2012/2013 који се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју града Бијељина спроводиће се кроз редован посао, односно уговор склопљен са А.Д. "Комуналац" који се односи на Одржавање и чишћење јавних површина на подручју града Бијељине.

Средства за финансирање рада Зимске службе сем магистралних праваца  обезбјеђује Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Бијељина  преко Административне службе града Бијељина.

Међусобне и појединачне обавезе између Одјељења за стамбено-комуналне послове и Извођача као организатора зимске службе прецизират ће се Уговором.

Ради благовременог и квалитетног укључивања зимске службе у рад планира се обезбјеђење сталног дежурства-приправност и од стране Извођача која се састоји од:

- руководиоца зимске службе............................................3

- машиниста на грејдеру....................................................4

- возач на камиону..............................................................8

- радника............................................................................25

Радне екипе, дежурна екипа и потребан број механизације за рад Зимске службе обезбјеђује Извођач.

Списак дежурне екипе и машиниста који су одређени за рада Зимске службе обавезно се истиче на портириници магацина Извођача.

Списак радника са кућним адресама и бројевима телефона биће утврђен рјешењем или наредбом директора Извођача.

Зимска служба ће обављати послове и мимо овог програма у изузетним временским условима, а по налогу надзорне службе.

п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

__________________________

Симо Божић, дипл.инж.маш.