ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ д.о.о.

Б И Ј Е Љ И Н А

Број:  И-110/17

Датум: 06.03.2017. године

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ д.о.о.

БИЈЕЉИНА  ЗА  2016. ГОДИНУ

ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" Бијељина основана је 2004. године као јавно предузеће, са сврхом обављања послова који се односе на прибављање, припремање и уређење грађевинског земљишта, организовање и вођење инвестиција од значаја за општину као и активности заштите и унапређења животне средине.

Оснивач предузећа, Општина, односно сада Град Бијељина је заступљена са 100% учешћем у капиталу.

Предузеће је, у складу са законском обавезом, 2013. године извршило усклађивање правне форме организовања у Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и развој града", друштво са ограниченом одговорношћу (једночлано). Имовина друштва је и даље у државној својини.

Предузеће у 2016. години посједује лиценце Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука:

- лиценцу за израду докумената просторног уређења-зонинг планова и регулационих планова

- лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе-фаза нискоградње и хидротехничка фаза, те за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију- архитектонска, конструктивна, дио машинске фазе-област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, као и дио електро фазе- инсталација јаке струје и електроенергетских постројења, те фаза саобраћајне сигнализације

- лиценцу за ревизију техничке документације за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе-хидротехничка фаза и дио машинске фазе, област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, а за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију- архитектонска, конструктивна, и дио електро фазе, инсталација јаке струје и електроенергетских постројења

На дан 31.12.2016. године Дирекција је запошљавала 50 радника од чега: 7 дипл.инж.архитектуре, 6 дипл.инж. грађевинарства, 2 дипл.инж.машинства, 2 дипл.инж.саобраћаја, 1 дипл.инж. електротехнике, 1 проф.техничког образовања, 1 дипл. просторни планер, 1 мастер инж.урбанизма и рег. развоја, 1 дипл.инж.пословне информатике, 4 дипл. економиста, 2 дипл. правника, 1 грађевински инжењер,  1 геодетски инжењер, 16 ССС разних области, 4 НК радника, за разлику од 31.12.2015. године када је имала укупно 49 радника.

Предузеће је у 2016. години било организовано у два сектора, и то: Технички сектор и Сектор за економско - правне послове, градско грађевинско земљиште и саобраћај.

Технички сектор у свом саставу садржи :

- Службу за просторно планирање и пројектовање

- Службу за пројектовање, ревизију и надзор

док у саставу Сектора за економско-правне послове, грађевинско земљиште и саобраћај раде сљедеће службе:

- Служба за рачуноводствене и финансијске послове

- Служба за кадровске и опште послове

- Служба спортско-рекреативних објеката

- Служба за уређење грађевинског земљишта и имовинско-правне послове

- Служба за управљање јавним паркиралиштима

1) ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

У оквиру Техничког сектора обављају се послови на изради просторно-планске документације - регулационих планова, зонинг планова, урбанистичких пројеката, планова парцелације и урбанистичко-техничких услова, те израда техничке документације за објекте нискоградње и високоградње свих нивоа, елабората, студија, ревизије, надзора и техничких прегледа објеката, као и давање разних стручних мишљења, техничких рјешења.

У 2016. години у оквиру Техничког сектора распоређено је укупно 18 извршилаца, укључујући шефове служби.

СЛУЖБА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Служба за просторно планирање и пројектовање је у периоду 01.01.-31.12. 2016. године обављала послове на изради просторно-планске документације, припреми аналитичко-документационе основе за израду просторно-планске документације, као и припреми и изради информација из ове области. Даље, вршена је израда урбанистичко-техничких услова и стручних мишљења за потребе издавања локацијских услова, као и израда стручних мишљења у поступку легализације. Служба је обављала и послове припреме пројектних задатака и стручних мишљења везаних за област просторног планирања и пројектовања, послове израде пројеката за објекате високоградње и вањског уређења, те извршавала остале задатке из свог дјелокруга рада.

У 2016-ој години у оквиру службе је било распоређено 9 извршилаца, заједно са шефом Службе, а  обављани су  послови:

а) Израда просторно-планске документације

Вршена је израда 2 (два) просторно-планска документа,  оба за подручје Града Бијељине:

- Измјена регулационог плана "Центар града" Бијељина,

- Измјена дијела плана парцелације "Хасе - Бријесница" Бијељина.

Израда наведених планова започета је у 2015. години, а у вријеме подношења овог извјештаја оба су у фази приједлога достављена надлежном Одјељењу за припрему Одлуке о усвајању.

б) Израда урбанистичко-техничких услова

У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године завршено је 563 урбанистичко-техничких услова (стручна мишљења и урбанистичко-технички услови и урбанистичко-технички услови за објекте обухваћене спроведбеним документом просторног уређења).

Служба је у овом периоду израдила и више урбанистичко–техничка услова за изградњу објеката различитих намјена за друге општине у непосредном окружењу, и то за: Хан Пијесак, Зворник, Пале, Соколац, Рогатицу, Осмаке, Сребреницу, Братунац, Добој, Угљевик, Лопаре, Доњи Жабар, Петрово, Теслић, Вишеград и др.

в) Остали послови

Поред горе наведених послова, поједина стручна лица службе су била ангажована и на изради техничке документације за објекате високоградње и нискоградње разних нивоа и сложености, на обављању послова стручног надзора, контроли техничке документације, техничким прегледима објеката и другим послова из дјелокруга рада предузећа.

СЛУЖБА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, РЕВИЗИЈУ И НАДЗОР

Служба за пројектовање, ревизију и надзор је у току 2016. године обављала послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи објеката високоградње, нискоградње и хидроградње, вршила ревизију, односно техничку контролу техничке документације, техничке прегледе објеката, израду техничке документације, те давала стручна мишљења и техничка рјешења из свог дјелокруга рада.

У оквиру службе је било распоређено у просјеку 9 (девет) извршилаца, заједно са руководиоцем - шефом службе. Служба није цијело вријеме функционисала у наведеном броју због породиљских боловања радница, а затим одласка, односно каснијег доласка новог радника (дипл.инж.грађ. нискоградње), рада на одређено вријеме (један извршилац).

Из свог дјелокруга рада, служба је обавила сљедеће послове:

а/ Израда техничке документације:

Вршена је израда техничке документације свих нивоа (идејни пројекат, главни пројекат, елаборати-техничка рјешења, упроштена документација, записници о вјештачењу изграђених објеката) и врста (високоградња, нискоградња, вањска уређења).

У наведеном периоду урађена су следећи пројекти:

- пројекти за изградњу нових и реконструкцију постојећих мостова:

- реконструкција моста „Тополовац“ у Д. Црњелову,

- изградња моста у мјесту Попови-„Кућишта“,

- изградња моста на магистралном путу Бијељина-Тузла, код скретања за Ново

гробље,

- путни пропуст- мост у Г. Којчиновцу, поток Јањица,

- пројекти саобраћајних прикључака на магистралне путеве (два пројекта),

- кружна раскрсница код „Блед-а“.

- записници о извршеном вјештачењу за 4 изграђена објекта,

- процјене потребних улагања за реконструкцију кровова на домовима културе у

В.Обарској и Ковачићима, реконструкцију новоасвалтираних улица након поплава у

склопу ГСФК-а,

- пројекти за легализацију изведених објеката-архитектонска фаза за 14 објеката,

- главни пројекат за изградњу дома културе у Новим Дворовима,

- идејно рјешење вишепородичног стамбеног објекта у Амајлијама,

-елеборат – идејно рјешење за иградњу пјешачко-бициклистичке стазе од раскрснице

ул.Мученика Романових и Комитске до Павловића моста-III фазе,

-допуна главног пројекта за изградњу објекта Центра за социјални рад и дневно

збрињавање дјеце и омладине ометене у физичком и психичком развоју.

- главни пројекти:

- доградња музејског депоа,

- реконструкције фасаде музеја и

- изградња ограде и надсрешнице.

Због непотпуних и недоречених пројектних задатака од стране Инвеститора (рађено више варијанти), спорог усвајања идејних рјешења од надлежних установа, израда појединих пројеката није текла потребном динамиком што је утицало на њен завршетак (пјешачко-бициклистичка стаза, Центар за Социјални рад, вишепородични објекат у Амајлијама, пројекти везани за музеј...), а самим тим и наплату уговореног посла.

На укупну финансијску реализацију, поред наведеног, имаће утицаја и то што се одређени проценат од уговора задржава до окончања ревизије техничке документације, а кад је у питању Град Бијељина, то често траје доста дуго.

Такође је вршено комплетирање раније урађене техничке документације, након извршених ревизија   техничке документације,

Урађено је више понуда за пројекте који су планирани, а чије је рјешавање у току.

б/ Надзор над извођењем радова

Вршен је стручни надзор над извођењем радова, како оних који су пренесени из претходне године, тако и оних уговорених у 2016. години (oбјекати високоградње, термотехнички итд...). Конкретно, вршен је стручни надзор код извођења сљедећих  радова:

- надзор на изградњи Центра за социјални рад и центра за дневно збрињавање дјеце ометене у развоју –I фаза изградње,

- надзор на извођењу инсталација гријања у објекту Центра за социјални рад и центра за дневно збрињавање дјеце ометене у развоју –II фаза.

- Надзор на изградњи грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту петоразредне школе са дј. вртићем у насељу Лединци у Бијељини.

На смањен обим посла у највећој мјери је утицао и смањени обим инвестиција у Граду Бијељина. Неки послови надзора су уговорени али није започето извођење радова (Санација изворишта,  надзор у оквиру фазе имплементације пројекта изградње канализационе мреже –„ОРИО“ ).

в/ Ревизија техничке документације

Ревизија техничке документације вршена је на основу поднесених захтјева од стране

инвеститора.

У наведеном периоду извршено је 38 (тридесет осам) ревизија пројеката за објекте различите величине и намјене.

г/ Технички преглед објеката

Вршени су технички прегледи објеката у поступцима издавања одобрења за употребу који су вођени у Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина.

У 2016. години урађено је 90 (деведесет) техничких прегледа. По потреби, за ове послове су ангажована и поједина стручна лица из других служби предузећа.

д/ Остали послови

Поред горе наведених послова, поједина стручна лица ове службе су била ангажована и на изради просторно-планске документације разних нивоа и сложености, урбанистичко-техничких услова и других послова из дјелокруга рада предузећа.

2). СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКО

ЗЕМЉИШТЕ И САОБРАЋАЈ

Коа што смо истакли, Сектор за економско - правне послове, градско грађевинско земљиште и саобраћај је организован у пет служби, које су у 2016. године обављле послове, свака из своје надлежности.

СЛУЖБА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

У 2016.години Дирекција је на основу скупштинске Одлуке о повјеравању послова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Града Бијељина“, број: 19/09 и 23/12) и Споразума о уређењу градског грађевинског земљишта по основу одобрених кредитних средстава, закљученог између Града Бијељина и ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о. Бијељина (акт.број: 02-475-159 и И-471713 од 27.06.2013.године), вршила разне активности, у складу са законским и подзаконским прописима из области уређења простора и грађења, градског грађевинског земљишта и стварних права на непокретностима. Све активности вођене су у циљу спровођења транспарентне земљишне политике на нивоу Града, а приоритетна је била израда приједлога скупштинских одлука, које је усвајала Скупштина Града Бијељина и то: Одлука о начину и условима продаје градског грађевинског земљишта у обухвту РП “Индустријска зона 2“, као и приједлоге огласа о продаји.

Поред наведеног, Дирекција је координирала рад са Одсјеком за економско локални развој Кабинета Градоначелника Града Бијељина, везано за земљиште у обухвату регулационих планова „Индустријска зона 2 и 3“ достављајући Одсјеку релевантне податке о стању уређења земљишта у оквиру наведених регулационих планова, планираном уређењу инфраструктуре, табеларним прегледима расположивих грађевинских парцела са дескрипцијом, прегледима остварених контаката са потенцијаним инвеститорима, давању координата детаљних тачака планиране инфраструктуре, давању мишљења у смислу измјене докумената просторног уређења, као и динамике уређења земљишта у складу са плановима и сл. Дирекција је и израђивала записнике, у форми забиљежбе, о исказаним интересима потенцијалних инвеститора ради изградње објеката у Индустриској зони 2, те их достављала Одјељењу за стамбено-комуналне послове Градске управе Града Бијељина.

Дирекција је у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Ребулике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16) на основу Споразума о вршењу послова код опремања градског грађевинског земљишта у уговорном односу Града и Инвеститора, закљученог између Града Бијељина и Дирекције (акт број: 02-475-224/14 од 02.10.2014.године и И-559/14 од 03.10.2014.године) и појединачних захтјева Одјељења за стамбено-комуналне односе и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина за поступање по захтјеву инвеститора, користећи податке важеће просторно-планске документације и јавних евиденција непокретности, као и стања на терену, израдила приједлоге различитих  Уговора о финансирању опремања грађевинског земљишта  са обрачунима прелиминарних износа стварних трошкова комуналног опремања градског грађевинског земљишта, на основу којих је Град са инвеститорима закључивао уговорне односе.

По налозима Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, израђено је више налаза о оквирним процјенама тржишне вриједности непокретности- и земљишта и објеката, уз напомену да је за потребе израде Елабората експропријације и усвајања Одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса ради изградње објекта комуналне инфраструктуре-уређење доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од цца 8,0 километара, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог насеља у Јањи, поред извршене оквирне процјена непокретности-земљишта и објеката за преко 310 катастарских парцела, након исколчења трасе урађене и допуне процјена по катастарским парцелама за потребе споразумима са власницима, тако да су створени услови за добијање грађевинске дозволе за трећу фазу, док су при крају стварање услова и за остале три фазе.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

ЈП „ Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, Служба за управљање јавним паркиралиштима од 08.10.2007. године преузела је управљање над јавним паркиралиштима и ставила у функцију постојећи систем наплате и контроле паркирања путем паркинг карата и СМС порука, чија контрола се врши путем ПДА уређаја у склопу информационог система. Служба функционише у складу са  Одлуком о паркирању у граду Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број: 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14), Правилником о јавним паркиралиштима у граду Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број: 24/07 и 17/15) Одлуком о комуналним таксама-пречишћен текст („Службени гласник општине Бијељина“ број: 12/09 и 14/09) као и важећим Споразумом о повјеравању послова управљања јавним паркиралиштима који је закључен 31.01.2008.године.

Послови контроле паркирања обављају се на седам сектора, а повјерени су   контролорима-радницима Предузећа за запошљавање инвалида ДОО „Патриот“ из Бијељине, након спроведеног поступка јавне набавке за обављање послова послове контроле паркирања и блокирања непрописно паркираних возила.

Извршено је поновно обиљежавање комплетног паркинг простора са маркерима зона, на подручју на коме се врши контрола и наплата паркирања, а набављени су и нова три ПДА уређаји. Укључена су и два нова мобилна оператера (HT ERONET i BH Telekom). Све ово је допринијело повећању продаје паркинг карата у 2016. години.

До краја 2016..године активно је 395 уговора о повлаштеном паркирању са станарима који паркирају своја возила у зонама у којима се врши наплата паркирања и 9 уговора са дистрибутерима киоск карата који тренутно врше дистрибуцију. Број корисника мјесечних претплатних карата је 40, док је број корисника резервисаних паркинг мјеста 5, што је на нивоу предходних година.

Контролори на терену су у току 2016. године  извршили 621.351 уочавања возила. Укупно у 2016. години евидентирано паркирање путем СМС-а 270.474  пута за црвену зону, 258.253 пута за плаву зону и 30.098 дневних паркирања. Дистрибутери паркинг карата су  за овај период укупно задужили 188.700 картица црвене зоне, 35.200 картица плаве зоне и 7.300 дневних картица. У односу на 2015. годину евидентно је да се плаћање паркирања путем СМС порука смањило  за 3,2%, а путем киоск карата повећало за 4 %. Корисници паркирања се у већој мјери одлучују да плате паркирање путем СМС порука у односу на плаћање киоск картицама (приближно 2,4 пута више).

Посматрајући број укупно уплаћених паркирања по зонама (и путем СМС-а и путем киоск картица) може се уочити да је у односу на 2015. годину, број плаћених паркирања у црвеној зони повећао за 21%,  у плавој зони смањило за  20%.

Одлуком о измјени и допуни Одлуке о паркирању у граду Бијељина („Сл.гласник општине Бијељина бр. 23/07) и Правилником о паркирању  као казна за неплаћено паркирање предвиђена је доплатна карта по цијени од 10 КМ. У току 2016. издато је 13.225 доплатних карата, док је укупан степен наплативости  истих око 46 %. У 2016. години извршено је 42 блокирања возила направама за блокирање и деблокирање возила. Број издатих доплатних карата (казни)  у 2016. години смањен је за 19%  у односу на претходне године.

Трошкови ПДВ-а, опомене, вођење поступка, блокирање возила и др. падају на терет Дирекције.

Финансијске ефекте уведеног новог система управљања и наплате паркирања дајемо на основу Споразума о повјеравању послова управљања јавним паркиралиштима у броју: 02-370-79/08 од 31.01.2008. године и скупштинске Одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама („Сл.гл. општине Бијељина“ бр. 32/07) и Одлуком о измјени Одлуке о комуналним таксама („Сл.гл. општине Бијељина“ бр. 14/09) у којој је одређено да се мјесечна комунална такса на  кориштење простора за паркирање моторних возила плаћа по паркинг мјесту у износу од 10,00 КМ и Закључка о Измјени цјеновника наплате паркирања бр.01-013-7-20/09 од 27.05.2009. године и Одлука о измјенама цјеновника наплате паркирања на подручју града Бијељина у оквиру Одлуке о паркирању у граду Бијељина од 24.02.2011.год. бр. 01-022-15/11 и одлуке број 01-022-49/14 од 16.04.2014.

Раст прихода од 5,6 % у 2016. години у односу на 2015. годину  проузрокован је тиме што су током 2016. године уведени  нови  мобилни оператери (хт еронет и бх телеком),као и нови начин фактурисања мобилних оператера. Поред тога и због новог начина наплате доплатних карата преко Еуро паркинга из Лондона, за возила са страним регистарским ознакама, а домаћи корисници које имају више неизмирених доплатних карата шаљу се на суд, е допринјело повећању прихода у 2016. години.

Извршено је поново обиљежавање комплетног паркинг простора на коме се врши контрола и наплата паркирања, као и набавка нових ПДА уређаја и мобилних штампача.

Цијена паркирања, која првенствено представља и начин управљања бројем захтјева за паркирањем, просторном расподелом захтјева и искориштавањем расположивог капацитета на улици односно паркиралиштима није дала позитивне резултате, односно није довела до равномјернијег кориштења паркинг простора.

Ово се нарочито односи на улице ужег центра града (Трг краља Петра I Карађорђевића, Вука Карађића, Карађорђева, Меше Селимовић, Николе Тесле) гдје не долази до смањења попуњености у односу на улице у непосредној близини гдје је цијена паркирања дупло мања и где постоји могућност дневног паркирања по цијени од 2,00КМ.  Из анализа које смо спровели у 2016. години  имамо показатеље да и у најударнијим терминима од 11 до 13 часова паркинг у ужем центру града попуњен  90%, а након 16 часова тај проценат пада испод 40%, док у ширем центру града попуњеност паркинга у интервалу од 11 до 13 часова износи испод 50%.

На основу досадашњег искуства, један од проблема је тај што велики број паркинг места на уличним фронтовима заузимају станари централне зоне, међу којима има и оних који у току цијелог дана не напуштају паркинг мјесто чиме смањују број расположивих паркинг мјеста. Интензивна изградња стамбених зграда у централној зони свакодневно ствара потребу за новим издавањима повлаштених карата за станаре, што додатно смањује капацитете постојећих паркинг простора. Станари, као што је већ наглашено, представљају категорију корисника која мора да се паркира у центру града, односно тамо гдје и станује. Тренутно најкритичније је стање у улицама Гаврила Принципа, Светог Саве и Његошевој, Нушићевој гдје је паркинг током цијелог дана попунјен 90%.

План активности и приједлози  на даљем побољшању услова паркирања

Анализом предходно датих података можемо констатовати следеће:

1.Цијена паркирања, која првенствено представља и начин управљања бројем захтјева за паркирањем, просторном расподелом захтјева и искориштавањем расположивог капацитета на улици односно паркиралиштима није дала позитивне резултате, односно није довела до равномјернијег кориштења паркинг простора.

Ово се нарочито односи на улице ужег центра града (Трг краља Петра I Карађорђевића, Вука Карађића, Карађорђева, Меше Селимовић, Николе Тесле) гдје не долази до смањења попуњености у односу на улице у непосредној близини гдје је цијена паркирања дупло мања и где постоји могућност дневног паркирања по цијени од 2,00КМ.  Из анализа које смо спровели у 2016. години  имамо показатеље да и у најударнијим терминима од 11 до 13 часова паркинг у ужем центру града попуњен  90%, а након 16 часова тај проценат пада испод 40%, док у ширем центру града попуњеност паркинга у интервалу од 11 до 13 часова износи испод 50%.

На основу досадашњег искуства, један од проблема је тај што велики број паркинг места на уличним фронтовима заузимају станари централне зоне, међу којима има и оних који у току цијелог дана не напуштају паркинг мјесто чиме смањују број расположивих паркинг мјеста. Интензивна изградња стамбених зграда у централној зони свакодневно ствара потребу за новим издавањима повлаштених карата за станаре, што додатно смањује капацитете постојећих паркинг простора. Станари, као што је већ наглашено, представљају категорију корисника која мора да се паркира у центру града, односно тамо гдје и станује. Тренутно најкритичније је стање у улицама Гаврила Принципа, Светог Саве и Његошевој, Нушићевој гдје је паркинг током цијелог дана попунјен 90%.

ПРИЈЕДЛОГ 1: Уређење простора (улазак у процедуру откупа предметних парцела) у Његошевој улици гдје је по регулационом плану предвиђена паркинг гаража и омогућити паркирање на истом (ставити га у постојећи систем контроле и наплате паркирања), ријешио би се дио проблема везаног за паркирање, како за ову категорију корисника тако и за остале кориснике у поменутој улици.

Такође, у Улици Светог Саве, на простору иза „Цик-Цака“, гдје је по регулационом плану предвиђена паркинг гаража, потребно је (након анализе стварног стања на терену) покренути поступак уређења и увођења система контроле и наплате паркирања. Велики број монтажних гаража није у функцији (служе као магацини), а и оне које су функцији неприступачне су услијед непрописно паркираних возила и што је највећи проблем не постоје слободни противпожарни путеви. Уклањањем монтажних гаража, уређењем предметне површине и системске контроле паркирања добио би се један уређен паркинг простор од кога би највише имали користи станари стамбених зграда који гравитирају том простору.

ПРИЈЕДЛОГ 2: Уређењем простора, у смислу рјешавања одводње и асвалтирањем, на привременом паркиралишту иза РК „Емпориум“ и Библиотеке, поред стварања повољнијих услова за паркирање, отвара се могућност за изградњу монтажне гараже чиме би се повећао број паркинг мјеста за око 80%. Ако би се градио планирани објекат ова гаража би се могла монтирати иза старог небодера у Улици Милоша Црњанског. У овом нема оправданости за затворени систем путем наплатних рампи.

Циљ система наплате и контроле паркирања не треба да му буду доплатне карте као значајан извор прихода, односно да покрива одређене трошкове у функционисању истог, већ да буду само мјера санкционисања корисника који и даље не желе да користе паркирање у складу са Правилником и Одлуком о паркирању. Обзиром на релативно велики проценат ненаплаћених доплатних карата, а који је већином условљен прављењем једног или два прекршаја, промјеном регистарских ознака на возилу или продајом возила због немогућности повезивања и провјере у бази података у ЦЈБ-и, као и веома спорог добијања података од стране МУП-а услијед централизованог система регистрације на нивоу БиХ. Овоме у прилог иде и услов да ће се возило блокирати тек кад направи више прекршаја,  односно да направи слиједећи како би га блокирали, тако да је поред мјере блокирања возила потребно предузимати и друге мјере санкционисања и с тим у вези даје се слиједећи:

ПРИЈЕДЛОГ 3: Да се у Правилник о јавним паркиралиштима и Правилник о раду комуналне полиције унесу измјене и да се корисници паркирања који имају већи број доплатних карата (више од 3) санкционишу платним налозима комуналне полиције, на основу фото и друге документације, а новчана средства по овој основи ишла би на градски буџет. На основу ових измјена потребно је смањити комуналну таксу на кориштење простора за паркирање моторних возила.

У циљу побољшања услова паркирања, а обзиром да су се асфалтирањем паркинга иза старог небодера у Улици Милоша Црњанског стекли услови, даје се сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ 4: Омогућити примјену полуаутоматског јавног паркинг система постављањем кућице са неопходном опремом за контролу - наплату паркирања, рампе, индуковане петље, дисплејом за обавјештавање о броју слободних паркинг мјеста и др. на наведеној локацији.

СЛУЖБА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКАТА

У 2016. години Служба спортско-рекреативних објеката је са укупно 10 запослених радника на пословима управљања спортском салом у Рачанској улици и градским      стадионом, кроз редовно одржавање омогућила:

- извођење наставе физичког васпитања за ученике Гимназије “Филип Вишњњић“, Економске школе и Техничке школе „Михајло Пупин“

- одржавање регионалних и републичких такмичења школа у оквиру малих олимпијских игара,

- одржавања редовних тренинга спортских клубова РК „Бијељина,  ЖРК „Радник“, КК „Радник“ ОК „Радник“, КК „Радник-БН баскет“ у петодневној радној седмици у времену од 19-23 часова.

- одржавање првенствених утакмица и тренинге млађих категорија у дане викенда

- одржавање турнира и других манифестација.

Све неопходне поправке на објектима и опреми у смислу текућег одржавања урађене су од стране запослених.

На спортској салои у Рачанској улици под хитно је потребно извршити поправку кровне конструкције и замјену кровног покривача и урадити нови паркет. Поред тога потребно је имовински ријешити постојећу котловницу или рјешити на други економско исплативи начин загријавања сале.

СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о. Бијељина у даљем тексту даје

## ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДИРЕКЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ:

У складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа финансијско-рачуноводствени извјештај се образлаже и преноси искључиво по садржини и ставкама које су прописане као обавезне приликом предаје завршног рачуна предузећа до 29.02.2016. године.

Биланс успјеха  -Рекапитулација прихода и расхода 2016.г. и 2015.г.

| Р.бр. | О п и с | 31.12.2016. | 31.12.2015. | Индекс 2016/2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укупни приходи | 1.518.196 | 1.708.470 | 88,86 |
|  | Пословни приходи Финансијски приходи Остали приходи | 1.415.622 0 102.574 | 1.685.108 0 23.362 | 84,01 0 439,06 |
| 2. | Укупни расходи | 1.500.448 | 1.677.578 | 89.44 |
|  | - Пословни расходи - финансијски расходи - остали расходи - Расходи из ранијих година | 1.456.194 34.704 8.181 1.369 | 1.475.737 45.649 156.192 - | 98.68 76.02 5,24 - |
| 3. | Добитак прије опорезивања | 17.748 | 30.892 | 57.45 |
| 4. | Губитак прије опорезивања | - | - | - |
| 5. | Порез на добит | 1.775 | 18.047 | 9.84 |
| 6. | Нето добит | 15.973 | 12.845 | 124.35 |
| 7. | Нето губитак | - | - | - |

Напомена 1

Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту (АОП 208) као најзначајније позиције биланса ,износе 1.262.681  КМ, а састоје се од прихода по основу:

2016.г.                         2015.г. –у км -

- Грађевинског земљишта			  43.459         		   12.769

- Контроле техничке документације	  28.169		   61.337

- Урбанистичко техничких услова		192.226		 183.706

- Надзора					  55.455		   59.638

- Технички преглед објеката		  75.551		 106.646

- Предмјер и предрачун			      -			       -

- Пројектовање		                        111.884		 368.490

- Приходи – остали				  16.749		   19.420

- Паркирање - СМС поруке		            392.599	             365.082

- Продаја карата Зона 1 БН		 	154.625		   86.869

- Продаја карата Зона 2 БН		 	  13.989		   42.486

- Продаја карата Зона 2 дневна	 	   11.605		17.487

- Повлашћене карте БН		 	   27.489                      26.488

- Претплатне карте БН		   	     3.180	  	  3.470

- Универзалне карта БН		 	   24.162		25.282

- Доплатне карте БН			 	 100.377	          123.342

- Резервнисаних мјеста БН		   	   10.085                        6.667

- Блокада возила				     1.077		  1.744

1.262.681	          1.513.054

Приходи од грађевинског земљишта се односе на процјене општинске имовине и уређења земљишта.У поређењу са 2015.годином индекс је 340,35%.

Приходи од контроле техничке документације су мањи, индекс је 45,92% и на те приходе не можемо утицати.

Урбанистичко технички услови су већи, индекс је  104,64%, у односу на претходну годину.

Приходи од надзора су мањи од  прошлогодишњих, индекс 92,99%.

Приходи од техничког прегледа су мањи од претходне године, индекс је 70,85%.

Приходи од пројектовања су такође мањи, индекс је 30,36% .

Приходи од осталих услуга су мањи,индекс 86,25% , али су у апсолутном износу мали.

Приходи од паркирања су 739.188 км и  већи су од претходне године,индекс је 105,76 %. Као и до сада велики дио тих прихода се односи на доплатне карте (100.377 км) од чега је наплаћено 50%. Треба нагласити да  велики дио тих прихода терете  расходи  подизвођачима: „Патриот“ доо Бијељина (236.496 КМ), закуп Телефона за СМС (600 КМ), штампање киоск карата „Графика Голе“ Бијељина (3.741 км) и комуналне таксе буџету „Града“ Бијељина (100.600 КМ)

Напомена 2

Остали пословни приходи (АОП 215) износе 152.941 КМ, и односе се на буџетско финансирање фискултурне сале и стадиона, а према Плану Буџета Града Бијељина за 2016. годину.

Напомена 3.

Финансијски приходи (АОП 231) односе се на кaмате по виђењу  али 2016. нису постојале.

Напомена 4.

Наплаћена потраживања од исправке вриједности купаца  (АОП 254)   у износу од 39.618 км  односе се на наплаћена потраживања од „БН гас“-а Бијељина 31.378,00 КМ,  а 8.240,00 КМ на наплаћене ДК из ранијих година.

Напомена 5.

Остали приходи тј. приходи од смањења обавеза, укидања  резервисања и остали приходи (АОП 256) износе 62.956 КМ, а односе се на приходе од рефундација, ВПН трошкова телефона радника.

Напомена 6.

Набавна вриједност продате робе (АОП 217) износи 2.542 КМ, а односи се на киоск карте.

Напомена 7.

Трошкови материјала (АОП 218) износе 57.949 км, а односе се на трошкове канцеларијског  и осталих материјала 15.798 км  и енергената 42.152 км(ел. струје, угаља, нафтних деривата).

Напомена 8.

Трошкови бруто зарада и накнада (АОП 220) износе 891.746 КМ и односе се на бруто зараде стално запослених и Надзорног одбора.

Напомена 9.

Остали лични расходи (АОП 221) су 1.462 КМ, а односе се на трошкове  дневница за службена и друга  путовања и сл.

Напомена 10.

Трошкови производних услуга и осталих услуга (АОП 222) износе 335.744 км, а односе се на производне  услуге „Патриота“ Бијељина (227.201 КМ), трошкове ПТТ, телефона, интернета (69.924 КМ), трошкови ртв претплате (67) трошкови комуналних услуга , УППП, уговора о дјелу (38.552) КМ.

Напомена 11.

Трошкови амортизације (АОП 224) су 3.290 КМ

Напомена 12.

Нематеријални трошкови (АОП 226) су 56.630 КМ, а односе се на програмске услуге (АSW), трошкове стручног усавршавања, трошкове репрезентације, трошкове осигурања, платног промета, чланарине, и друге непроизводне услуге.

Напомена 13.

Трошкови пореза (АОП 227) су 104.796 КМ и односе се на комуналне таксе (100.600 КМ) затим републичке и комуналне таксе за истакнуту фирму, накнаде за воде, шуме и противпожарну заштиту (4.196 км).

Напомена 14.

Трошкови доприноса (АОП 228) су 2.035 КМ  и односе се на допинос за инвалидна лица и трошкове осталих доприноса.

Напомена 15.

Финансијски расходи (АОП 240) су трошкови камата за краткорочне и дугорочне кредите и остале камате и износе 34.704 КМ.

Напомена 16.

Расходи по основу исправке  вриједности и отписа потраживања (АОП 266) су 469 КМ.

Напомена 17.

Остали расходи (АОП 267) износе 7.712 КМ и односе се на хуманитарну намјену, првенствено исплате за случај смрти ужег члана породице и 8. март.

Напомена 18.

Расходи на основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година (АОП 292) ове године не постоје.

Напомена 19.

Добитак прије опорезивања (АОП 294) износи 17.748 КМ и резултат је разлике укупних прихода фирме (АОП 301) 1.518.196 КМ и укупних расхода (АОП 302) 1.500.448 КМ.

Напомена 20.

Порески расходи периода (АОП 296) износе 1.775 КМ,  тако да се бруто добитак по билансу успјеха од 17.748 КМ умањује   за наведени износ, и нето добит износи 15.973 КМ, а приказано је на  АОП 299 .

Биланс стања - Рекапитулација активе и пасиве на дан 31.12.2016. и 31.12.2015. године

| Р.бр. | О п и с | 31.12.2016. | 31.12.2015 | Индех 2016/2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пословна актива | 833.043 | 923.057 | 90,25 |
|  | - Стална средства - Текућа средства - Губитак изнад капитала | 6.909 585.349 240.785 | 4.262 662.038 256.757 | 162.11 88.42 93.78 |
| 2. | Ванбилансна актива | 7.241.604 | 7.241.604 | - |
| 3. | Пословна пасива | 833.043 | 923.057 | 90,25 |
|  | - Капитал - Дугорочне обавезе - Краткорочне обавезе | - 458.823 374.220 | - 566.782 356.275 | - 80.95 105,04 |
| 4. | Ванбилансна пасива | 7.241.604 | 7.241.604 | - |

Напомена 21.

Постројења и опрема (АОП 011) односе се на основна средства фирме  и износе 6.909 КМ, очигледно да су скоро у цјелости обезвријеђена.

Напомена 22.

Купци у земљи (АОП 042) износе 428.588 КМ и релативно  су високи, међутим  доплатне карте износе 113.928, а наведени износ представља разлику салда доплатних карата  265.978 КМ и исправке потраживања од купаца за доплатне карте  152.050 КМ.  Исправка доплатних карата је извршена са 30.06.2015.године.  Остали купци,тј правна лица, износе  328.162 КМ и њихова рочност је приказана у Прилогу: Преглед обавеза/потраживања конто 201000 . Потраживања се односе на следеће купце:

-Град Бијељина                                                            191.885

-Физичка лица  за доплатне карте                             113.928

-Физичка лица СМС                                                     40.469

-Патриот д.о.о. Бијељина                                              12.541

-Општина Градишка                                                      11.386

-Општина Зворник                                                          7.312

-Општина Соколац                                                          7.231

-Киосци Алекса Бијељина                                              6.375

-Хидроком доо Зворник                                                 4.996

-Арена СУР Бифе                                                            4.800

-Општина Угљевик                                                         4.505

-Кесо промет д.о.о. Зворник                                           4.095

-Дуо Лујић доо Зворник                                                 3.276

-Трго-шпед д.о.о. Зворник                                              3.276

-Електро-Бијељина                                                          2.200

-Центар за социјални рад Бијељина                              1.310

-Остали                                                                             9.003

У к у п н о                               428.588

И даље се води спор са фирмом  ЈП „Градска топлана“ Бијељина, а потраживања од „Еко-ком“ Лопаре  су пријављена у стечај.

Напомена 23.

Друга краткорочна потраживања (АОП 046) износе 134.347 КМ, а односе се на потраживања од рефундација  боловања 9.325 КМ и потраживања за салу за  12 мјесеци 2016.г. 121.262 КМ, чија наплата није спорна .У овај збир улазе и аконтација за порез на добит 3.458 као и аконтације за текуће трошкове 300 км.

Напомена 24.

Готовина (АОП 058) износи 20.506 КМ, а односи се на средства на трансакционим рачунима.

Напомена 25.

Губитак изнад висине капитала (АОП 063) износи 240.785 КМ и представља збир губитака из претходног периода умањен за нето добит по билансу 2016.г.

Напомена 26

Пословна актива (АОП 063) износи 833.043 км, што је једнако збиру сталне и текуће имовине, али и непокривеног губитка поменутог у претходној напомени.

Напомена 27.

Ванбилансна актива(АОП 065) износи 7.241.604 км. и односи се на имовину „Града“ Бијељина која је натурално иста као и претходне године.

Напомена 28.

Државни капитал (АОП 107) износи 2.000 и анулиран је губитком из 2012.г. (АОП 122)

Напомена 29.

Законске резерве (АОП 112) износиле су 200 КМ,али су ,такође, анулиране губитком из 2012.г.

Напомена 30.

Дугорочни кредити (АОП 140) износи 458.823 км и односи се на кредит код Нове банке Бања Лука узет за инжињерске услуге наше фирме за уређење земљишта 6 локација власништва „Града“ Бијељина предвиђених за стамбено пословне објекте као што су аутобуска и жељезничка станица, стамбено насеље „Кнез Иво од Семберије“ и друге.

Гарант за овај кредит је буџет Града Бијељина.Рок враћања je продужен Анексом 1 Уговора о дугорочном кредиту бр. 0173120008, а исти  је на снази од  11.03.2014.г. на 7  година .

Напомена 31.

Добављачи у земљи (АОП 153) износе 149.330  КМ  и односе се на следеће:

- „Патриот“ Бијељина           	    88.286

- АСВ инж.Бијељина                           18.392

-Добављачи за нефакт.обавезе            10.145

-Мтел Бања Лука                                    6.358

-„Корона“ Бијељина                              5.344

-„Електро Бијељина                               5.325

-„Зорс комерц“ Бијељина                      3.405

- Графика Голе Бијељина                      2.496

-Ревифин доо Бијељина                        2.000

- „Олд голд комерц“ Дворови             1.562

- „Панта Реи“ Бијељина	                 1.113

- Остали                  			     4.904

Укупно                         149.330

Рочност добављача је приказана у Прилогу: Преглед обавеза/потраживања конто 432000 .

Напомена 32.

Добављачи у иностранству (АОП 154) износе 21.120 и односи се на дуг ЦИП Београд и Удружење урбаниста Србије 195,58,претплата.

Напомена 33.

Обавезе за зараде и накнаде (АОП 157) су 142.241 КМ и односе се на  плате са порезима и доприносима  за новембар и децембар 2016. године.

Напомена 34.

Друге обавезе (АОП 158) су 12.871 км и односе се на нето обавезе за Надзорни одбор,обавезе за УППП као чланарина Привредној комори Бијељина  из 2016. године.

Напомена 35.

Порез на додату вриједност (АОП 159) је 13.243 КМ и односи се на ПДВ за  децембар 2016. године.

Напомена 36.

Обавезе за остале порезе и доприносе (АОП 160) износе 30.826 КМ и односе се на накнаде за воде, шуме и противпожарну заштиту. допр. за проф рехабилитацију, порезе и доприносе за НО,УППП, Уговоре о дјелу као и за комуналну таксу за паркинге – која је сама 25.650 км.

Напомена 37

Обавеза за порез на добитак (АОП 161) износе 1.775 км

Напомена 38

Пасивна временска разграничења (АОП 162) износи 2.860 км и односе  се на обавезе за УППП из 2013.г.- Војин Стојадиновић.

Напомена 39

Пословна пасива (АОП 164) износи 833.043 км једнака је пословној активи (АОП 064)

Напомена 40

Ванбилансна пасива (АОП 165) износи 7.241.604 км и објашњена је у напомени 27 (АОП 065)

Прилог:- Биланс успјеха 2016

- Биланс стања 2016.г.

-Преглед потраживања купаца

-Преглед обавеза добављачима

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р А

______________________________

Младен Милићевић дипл.инж.грађ.