РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-2034/17

Датум: 13.11.2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ПУТЕВА

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Мрежу саобраћајница на подручју Града Бијељина којим управља Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине чини 259 км локалних путева, саобраћајнице-улице у граду Бијељини те око 1.500 км некатегорисаних путева. На подручју Града Бијељина поред градских улица најзначајнији су локални путеви, којих укупно има 55 од чега је око 206,3км са асфалтним застором и око 52,5 км са макадамским коловозом. На тај начин је обезбијеђено да свако село, односно мјесна заједница има асфалтни пут до центра села. У задњих неколико година вршено је асфалтирање некатегорисаних путева чиме су готово сви већи засеоци повезани асфалтним путем. Градске саобраћајнице чини 221 улица, од чега је 170 асфалтних улица са свом пратећом инфраструктуром (кишна канализација, тротоари, вертикална, хоризонтална и свјетлосна сигнализација и јавна расвјета).

Редовним одржавањем путне мреже на подручју Града Бијељина Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине настоји да осигура сигуран и ефикасан систем и мрежу путева на територији Града Бијељина који задовољавају потребе свих грађана и корисника путева, те да се омогући, на одржив начин, сигурно и ефикасно кретање људи и робе, развојем, поправљањем и одржавањем путне мреже са свим њеним компонентама.

- ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

На подручју Града Бијељина протеже се 55 локалних путева укупне дужине 258,88 км од чега је 52,515 км са макадамском подлогом, а 206,365 км са асфалтним застором.

|  |  |  | Дужина у км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укупно (2+3+4) |  | 258.880 |
| 2 | Савремени коловоз | свега | 206,365 |
|  |  | асфалт | 206,365 |
|  |  | бетон | 0.000 |
|  |  | коцка | 0.000 |
| 3 | Туцаник |  | 52,515 |
| 4 | Земљани |  | 0.000 |

Табела 1. Локални путеви по врсти коловоза (стање крајем 2016. године)

|  | Укупно (3+4) | Стални | Привремени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупно | 35 | 35 |  |
| Од 5 m до 10 m дужине | 13 | 13 |  |
| Од 10 m до 30 m дужине | 21 | 21 |  |
| Преко 30 m дужине | 1 | 1 |  |

Табела 2.  Мостови – број (стање крајем 2016. године)

Што се тиче свих локалних путева са макадамским застором, стање на истим је задовољавајуће с обзиром да је у овој години извршено пошљунчавање и гредерисање истих. До краја године стручна лица Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, увидом на терену извршиће процјену стања свих дионица локалних путева са макадамском подлогом, те ће се на основу тога на локацијама на којима су неопходне додатне интервенције поново извршити гредерисање са неопходним пошљунчавањем, а све како би се локални путеви са макадамском подлогом што боље припремили за наступајућу зиму.

Што се тиче локалних путева са асфалтним застором стање истих је у највећем дијелу задовољавајуће с обзиром да је обављено крпљење ударних рупа на свим локалним путевима. Овом приликом би навели да постоје поједини правци локалних путева, односно њихове дионице, гдје се чешће отварају нове ударне рупе тако да се исте у зимском периоду поново могу појавити без обзира што је на њима санација-крпљење ударних рупа током ове године вршено у више наврата, а све из разлога дугог периода експлoатације путева, па тако имамо поједине путеве који су у експлоатацији и дуже од 40 година. До краја грађевинске сезоне, уколико дозволе временске прилике извршиће се санација појединих путних правца на којима би се појавиле нове ударне рупе, а све у циљу обезбјеђења што квалитетнијег коловозног застора пред зимску сезону.

На локалним путевима са асфалтним застором у току ове године је обављено  кошење и уређење  путних појаса у два циклуса у циљу обезбјеђивања веће прегледности, пропусне моћи и проходности путева. Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина је спроведено путем три уговора, при чему је извршено укупно кошење од 816.600 м2, а за чије потребе је утрошено 53.498,45 КМ.

Као и прошле године настављена је активност на одржавању локалних путева у виду скидања наноса са надраслих банкина које су се накупиле дугим низом година, а које спречавају попречну одводњу са коловоза чиме се вода, а у зимским условима и лед, дуготрајно задржавају на коловозу и тиме се максимално угрожава безбједност саобраћаја. Поред ове врсте активности, одржавање локалних путева је обављано у виду израде пропуста разних профила, ископа подужних канала, ископа дренажних канала и друго.

Што се тиче саобраћајне сигнализације, хоризонтална сигнализација је урађена на готово свим локалним путевима гдје је постојала потреба за овом врстом активности, а како је то дефинисано Законом и правилником о одржавању путева. У 2017. години обновљена је хоризонтална саобраћајна сигнализација на локалним путевима при чему су обиљежене пуне линије у дужини од 31.000м1 и испрекидане линије у дужини од 58.400м1. Укупна вриједност пружених услуга на обиљежавању хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним путевима износи 29.776,50КМ. Што се тиче вертикалне сигнализације иста је на појединим локалним путевима готово у потпуности постављена, а прије свега на дионицама са асфалтним застором. Тренутно се на годишњем нивоу на путеве уграђује око 100 саобраћајних знакова. Напомињемо да је путоказна сигнализације готово у потпуности постављена на свим локалним путевима.

У 2018. години у плану је замјена старих саобраћајних знакова новим саобраћајним знаковима, односно усклађивање саобраћајне сигнализације са важећим Правилником о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлаштено лице, што подразумјева замјену постојећих саобраћајних знакова чија је основа жуте боје саобраћајним знаковима чија је основа бијеле боје.

Као и код некатегорисаних, тако се и код локалних путева у последње вријеме јавља проблем "заштите путева". Наиме, многи мјештани врше узурпацију путног појаса, засипају канале, заоравају банкине и коловоз, износе земљу на коловоз приликом обраде земље, не сасјецају растиње и дрвеће на међама између пута и парцела, нелегално граде масивне ограде и објекте којим умањују прегледност и угрожавају безбједност саобраћаја. У циљу заштите путева неопходно је обуставити ову негативну активност и праксу. Сама активност комуналне полиције и саобраћајног инспектора у овом моменту није довољна да би се сва путна мрежа на подручју Града квалитетно заштитила. У том циљу неопходна је сарадња инспектора, мјесних заједница и нарочито судова.

У 2017. години извршена је изградња-модернизација локалне путне мреже у дужини од 610м1, вриједност изведених радова износи 80.566,02КМ.

- НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Што се тиче некатегорисане путне мреже на подручју Града Бијељина протеже се око 1.500км или у просјеку 27км некатегорисаних путева по мјесној заједници. Највећи дио ове мреже је са макадамском подлогом, тако да је ова категорија путева у најлошијем стању. На већини некатегорисаних путева потребно је извршити насипање шљунком да би се ојачала коловозна конструкција, затим извршити каналисање у циљу подужне и попречне одводње воде са израдом бетонских пропуста, а на десетине мјеста извршити изградњу мостова. Већина путне мреже је зарасла дрвећем, шибљем и коровом тако да би се у сарадњи са мјештанима и комуналном полицијом овај посао морао одрадити.

У 2017. години до сада је изведен мањи обим радова на пошљуначавању и гредерисању некатегорисаних пута, стим што ће се исти наставити и у наредном периоду у складу са расположивим финансијским средствима. У овом тренутку, обзиром да је иза нас љетни период без кишних падавина те да је на овим путевима интензитет саобраћаја слабији, оне дионице које су дијелом одржаване током године су у добром стању, док је већи дио некатегорисане путне мреже у лошем стању.

Управо због свега овога, треба сагледати могућност да се и у наредним периодима наставе активности на одржавању мреже некатегорисаних путева, тако што би се наставило са извожењем шљунчаног материјала и рад на гредерисању, стим да у овој години буџетом Града нису планирана довољна средства за ове намјене. Иначе, да би се стање подигло на већи ниво, поред ангажмана Града потребно је континуирано учешће мјештана за улагање у модернизацију истих, јер улагање само од градских органа не може бити довољно да би се стање ове путне мреже довело на задовољавајући ниво. Поред тога, одговорност мјештана према путевима и путним објектима била би много већа.

Посебан проблем код некатегорисаних путева је заштита истих. Евидентно је да многи мјештани врше узурпацију путног појаса, засипају канале, заоравају банкине и коловоз, износе земљу на коловоз приликом обраде земље, не сасјецају растиње и дрвеће на међама између парцела, и друго. У циљу заштите путева неопходно је обуставити ову негативну активност.

У 2017. години вршена је санација-крпљење ударних асфалтних рупа на појединим дионицама некатегорисаних путева са асфалтном подлогом, али због недостатка финансијских средстава санација-крпљење ударних асфалтних рупа на некатегорисаним путевима није урађено у потпуности. У наредном периоду ће се покушати санирати најкритичније дионице некатегорисаних путева са асфалтном подлогом.

Остале активности, као што су уградња вертикалне сигнализације, послови зимске службе, израда пропуста и путних јарака, кошење путних појаса и др. су рађене  у овој години и сигурно је да ће се поменута тенденција наставити и у наредним годинама.

У 2017. години извршена је изградња-модернизација некатегорисане путне мреже у дужини од 10.732,40м1, вриједност изведених радова износи 1.086.460,62КМ.

- ГРАДСКЕ УЛИЦЕ

Што се тиче улица у насељу, односно градских улица, на подручју града протеже се улична мрежа од око 120 км.

Тренутно стање улица са асфалтним застором је доста добро, односно на задовољавајућем нивоу, јер је крпљење ударних рупа обављано током године у континуитету и на вријеме.  У наредном периоду односно до краја новембра ће се извршити санација оних локалитета гдје се показала потреба за тим.

Напомињемо да се значајна средства  улажу у одржавање - крпљење  ударних асфалтних рупа, тако да би се са већим обимом реконструкције путева смањила улагања у одржавање, а повећала у инвестиције.

Што се тиче свјетлосне сигнализације, задњих година у модернизацију је уложено много више него раније. У овом моменту, у Бијељини је семафоризовано 8 раскрсница и локација, док су нпр. илустрације и поређења ради, 2004. године у Бијељини у функцији биле само 3 семафоризоване раскрснице. Поред тога у самом граду постоји 6 раскрсница са кружним током, четири раскрснице са кружним током на обилазници и једна раскрсница са кружним током у МЗ „Велика Обарска“. Све кружне раскрснице омогућавају бржи и безбједнији проток возила кроз раскрснице и њиховом изградњом број саобраћајних незгода се смањио у великој мјери.

На укрштању улица Николе Тесле, 27. марта, Жртава фашистичког терора и Српске војске у току је реконструкција постојеће четворокраке раскрснице у кружну раскрсницу. Реконструкцијом постојеће четворокраке раскрснице у кружну раскрсницу очекује се вишеструка корист која се прије свега огледа у повећању безбједности саобраћаја, смањења трошкова путовања и трошкова експлоатације возила.

Такође на двије семафоризоване раскрснице уграђени су звучни уређаја за слијепе и слабовидне особе (ДНВ) који осигуравају емитовање звука приликом трајања зеленог свјетла на пјешачким прелазима као и једноструки возачки давачи сигнала са двоструким појмом седмосегментног дисплеја, са информацијом о преосталом  времену трајања црвеног, жутог и зеленог сигнала, на бази лед технологије.

У току ове године извршена је изградња-модернизација и асфалтирање у сљедећем обиму:

- Градске улице у дужине 1.989м1, вриједност иведених радова износи 203.506,69КМ

- Пјешачко-бициклистичке стазе у дужини од 95м1, вриједност изведених радова износи 10.720,20КМ

Са свим извршеним и планираним активностима на модернизацији и проширењу уличне мреже доприноси се ефикаснијем, безбједнијем, комфорнијем и функционалнијем одвијању како моторног саобраћаја тако и саобраћаја пјешачких и бициклистичких токова.

Што се тиче хоризонталне саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина у 2017. години извршене су услуге на фарбању и обиљежавању у сљедећем обиму: пјешачки прелази и остале површине- 1.607м2, пуне линије – 8.620м1, испрекидане линије-24.450м1, једносмјерних стрелица - 65 комада, двосмјерних стрелица - 31 комада, исписивање слова - 83 комада, обиљежавање пјешачких прелаза и шрафура дебелослојним материјалом-двокомпонентном хладном пластиком бијеле боје 160,5м2, обиљежавање стрелица дебелослојним материјалом-двокомпонентном хладном пластиком бијеле боје 4 комада. Укупна вриједност пружених услуга на изради и одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина износи 23.513,78 КМ.

Посматрајући вертикалну сигнализацију (саобраћајни знаци) задњих 10-так година се континуирано врши замјена старих и постављање нових саобраћајних знакова. Задњих неколико година на уличној мрежи Града Бијељина угради се око 100 нових саобраћајних знакова годишње.

Истакли би проблем са уништавањем и отуђењем вертикалне саобраћајне сигнализације (саобраћајних знакова) који у задње вријеме поприма све веће размјере, тако да се један дио средстава поново троши за саобраћајне знакове који су већ уграђени тј. набављени. У том смислу би институције као што су комунална и општа полиција требале посветити више пажње на очувању ових друштвених добара и санкционисати све оне који се затекну да уништавају или отуђују саобраћајне сигнализације.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, дипл.инж.саобраћаја