Република Српска

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа града

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-57/17

Датум: 19.01.2017. године

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ

ПОТРОШЊЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Бијељина, јануар 2017. године

Програм заједничке комуналне потрошње за 2016. годину града Бијељина који је основна тема овог Извјештаја усвојен је на Скупштини града Бијељина 17. фебруара 2016. године и објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина", бр. 03/16, а у складу са  чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11) и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 8/13 и 27/13).

Програм заједничке комуналне потрошње за 2016. годину сачињен је на основу усвојеног буџета града Бијељина за 2016. годину ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 26/15).  Програм је сачињен на бази уговорених или процјењених вриједности за планирани обим и врсту послова који су наведени у ставкама програма и законом дефисаним надлежностима.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтјева стално праћење, ажурирање и усклађивање планиранихи остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета града Бијељина за 2016. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених активности-услуга по овом Програму су:

- ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА

За постизање и одржавање планираног нивоа јавне хигијене на подручју града обављене су континуиране свакодневне активности на ручном и машинском чишћењу асфалтних површина, (градских улица и тротоара) пјешачких стаза, тргова, уређених и неуређених зелених површина, прање асфалтних површина, прикупљање и одвоз крупног отпада кроз већ устаљену прољетну акцију чишћења и уређења града у априлу сваке године.

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у граду Бијељина

Први приоритет, улице које су чишћене шест пута у седмици

| Улица | руч. чиш. тротоара м² | руч. чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4660 | 628 |
| Карађорђева | 1485 | 495 |
| Меше Селимовића | 1065 | 355 |
| Гаврила Принципа | 3420 | 634 |
| Доситеја Обрадовића | 300 | 100 |
| Змај Јове Јовина | 429 | 143 |
| Николе Тесле | 2276 | 612 |
| Милоша Црњанског | 2062 | 156 |
| Нушићева | 780 | 260 |
| Саве Ковачевића | 716 | 179 |
| Укупно | 17.193 м² | 3562 м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

6 дана х 17193 м²х 4 седмице = 412632 м²

412.632,00 х 0,0158  =  6.519,58 КМ + ПДВ 1.108,33 КМ = 7.627,91 КМ

риголи

6 дана х 3562 м²х 4 седмице= 85488 м²

85.488 х 0,035 =  2.992,08 КМ + ПДВ 508,65 КМ = 3.500,73 КМ

Други приоритет, улице које су чишћене три пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Патријарха Павла | 570 | 190 |
| Светог Саве | 1470 | 490 |
| Српске војске | 4470 | 1490 |
| Незнаних јунака | 2973 | 991 |
| Кнегиње Милице | 1035 | 345 |
| Укупно | 10518м² | 3506м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

3 дана х 10518 м²х 4 седмице = 126216 м²

126.216 х 0,0158= 1.994,21 КМ + ПДВ 339,01 КМ = 2.333,22 КМ

риголи

3 дана х 3506 м² х 4 седмице= 42072 м²

4.207,20 х 0,035 = 1.472,52 КМ + ПДВ 250,33 КМ = 1.722,85 КМ

Трећи приоритет, улице које су чишћене два пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Његошева | 723 | 241 |
| Мајевичка | 1995 | 665 |
| Филипа Вишњића | 3597 | 1199 |
| Кнеза Милоша | 780 | 260 |
| Рачанска | 5100 | 1744 |
| Милоша Обилића | 1455 | 485 |
| Војводе Степе | 435 | 145 |
| Атинска | 660 | 220 |
| Трг Ђенерала Драже | 540 | 180 |
| Укупно | 15285м² | 5139м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

2 дана х 15285 м²х 4 седмице = 122280 м²

122.280 х 0,0158= 1.932,02 КМ + ПДВ 328,44 КМ = 2.260,46 КМ

Риголи

2 дана х 5139 м² х 4 седмице= 41112 м²

41.112,00х0,035 = 1.438,92 КМ + ПДВ 244,62 КМ = 1.683,54 КМ

Четврти приоритет, улице које су чишћене један пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Београдска | 1500 | 500 |
| Живојина Мишића | 2145 | 715 |
| Кнез Иво од семберије | 1965 | 1010 |
| Јована Дучића | 1320 | 547 |
| Стефана Дечанског | 924 | 308 |
| Раје Бањичића | 3345 | 1115 |
| Димитрије Туцовића | 4695 | 1565 |
| Арсенија Чарнојевића | 1005 | 335 |
| Потпоручника Смајића | 970 | 323 |
| 27. Март | 3636 | 1212 |
| Шабачких Ђака | 900 | 600 |
| 1. Маја | 480 | 160 |
| Жртава фашистичког Терора | 1105 | 335 |
| Српске добровољачке гарде | 4545 | 915 |
| Браће Гаврић | 660 | 220 |
| Сергеја Јесењина | 135 | 90 |
| Војводе Петра Бојовића | 2673 | 891 |
| Ђуре Даничића | 1398 | 466 |
| Баје Станишића | 525 | 157 |
| Ивана Горана Ковачића | 678 | 225 |
| Ћирила и Методија | 1248 | 416 |
| Пере Станића | 420 | 140 |
| Душана Баранина | 943 | 629 |
| Мајора Гавриловића | 415 | 217 |
| Професора Бакајлића | 630 | 210 |
| Лазе Костића | 1000 | 500 |
| Солунска | 765 | 255 |
| Цара Уроша | 2055 | 685 |
| Сремска | 1800 | 600 |
| Кулина Бана | 1716 | 1144 |
| Светозара Марковића | 1110 | 370 |
| Крушевачка | 4200 | 1050 |
| Укупно | 50906 м² | 17905 м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

50906м² х 4 седмице = 203624 м²

203624 х 0,0158 км = 3.217,26 КМ + ПДВ 546,93 КМ = 3.764,19 КМ

Риголи

17905 м²х 4 седмице = 71620 м²

71620 х 0,035 км = 2.506,70 КМ + ПДВ 426,14 КМ = 2.932,84 КМ

Пети приоритет, улице које су чишћене један пута у мјесецу

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Комитска | 4200 | 1400 |
| Мученика Романових | 1100 | 1100 |
| Пантелинска | 950 | 100 |
| Стефана Дечанског (стаза) | 3400 | 300 |
| Кружни ток Обарска | 4940 | 937 |
| Укупно | 14590м² | 3877м² |

Тротоари

14590 м²х 1 мјесец = 14590 м²

14590 м²х 0,0158 = 230,52 КМ + ПДВ 39,18 КМ = 269,71 КМ

Риголи

3837 м² х 1 мјесец = 3837 м²

3837 м²х0,035км  = 134,29 КМ + ПДВ 22,83 КМ = 157,12 КМ

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања

Први приоритет, улице које су чишћене три пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Бијељинска | 4800 | 1600 |
| Омладинска | 900 | 450 |
| Укупно | 5700 м² | 2050 м² |

Тротоари

3 дана х 5700 м²х 4 седмице =68400 м²

68400 м²х 0,0158 = 1.080,00 КМ + ПДВ 183,72 КМ = 1.263,72 КМ

Риголи

3 дана х 2050 м² х 4 седмице= 24600 м²

24600 м²х0,035км  = 861,00 КМ + ПДВ 146,37 КМ = 1.007,37 КМ

Други приоритет, улице које су чишћене сваке друге седмице један пута

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| др.Хамдије Ћемерлића | 1000 | 500 |
| Влагија | 600 | 300 |
| Браће Лазић | 2200 | 1160 |
| Шарампов | 1000 | 500 |
| Брзава | 400 | 200 |
| Дринска | 1000 | 500 |
| Џемала Биједића | 400 | 200 |
| Николе Тесле | 2080 | 750 |
| Меше Селимовића | 1000 | 500 |
| Укупно | 9680 м² | 4610 м² |

Тротоари

9680 м²х 2 седмице =19350 м²

19360м²х 0,0158 = 305,88 КМ + ПДВ 52,00 КМ = 357,88 КМ

Риголи

4610м² х 2 седмице= 9220 м²

9220 х 0,035 = 322,70 КМ + ПДВ 54,86 КМ = 377,56 КМ.

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима чишћења у насељеном мјесту Јања остварен  је у потпуности како је планирано

БИЈЕЉИНА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | Опис услуга | Јединица мјере | Количина | Јединична цијена КМ | Износ КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 4.032 | 6,47 | 26.087,04 |
| 2 | Рад паука - посао се обавља када је у питању уклањање бесправно постављених монтажних кућица, покретних тезги, великих жардињера и слично | сат | 4 | 46,25 | 185,00 |
| 3 | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 106 | 63,24 | 6.703,44 |
| 4 | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) у граду | тура | 11 | 276,70 | 3.043,70 |
| 5 | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) на подручју општине | тура | 9 | 276,70 | 2.490,30 |
| 6 | Рад КВ бравара на разним браварским пословима | н/ч | 274 | 9,06 | 2.482,44 |
| 7 | Рад аутоподизача контејнера запремине 5 м³ | тура | 2 | 108,22 | 216,44 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 41.208,36 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 7.005,42 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 48.213,78 |

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| 1 | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 350 | 7,10 | 2.485,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 10 | 60,30 | 603,00 |
| Укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  | 3.088,00 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 524,96 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 3.612,96 |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Извјештаја реализације програма одржавања јавних површина по приоритетима

у граду Бијељина

Први приоритет

-тротоари:	412632 м²  х  0,0158 = 6.519,58 КМ	х 9 мјесеци 	=	58.676,27 КМ

-риголи:	  85488 м²  х  0,035 = 2.992,08 КМ х 9 мјесеци	=	26.928,72 КМ

Укупно:   85.604,99 КМ + ПДВ 14.552,85 КМ    =        100.157,84 КМ

Друга приоритет

- тротоари:	126216 м² х 0,0158 =  1.994,21 КМ	х 9 мјесеци 	=	17.947,92 КМ

- риголи:	  42072 м² х 0,035 =  1.472,41 КМ	х 9 мјесеци 	=	13.252,68 КМ

Укупно:  31.200,60 КМ + ПДВ 5.304,10 КМ     = 	36.504,70 КМ

Трећи приоритет

- тротоари:	122280 м² х 0,0158= 1.932,02 КМ	х 9 мјесеци	=	17.388,21 КМ

- риголи:	41112 м² х 0,035 = 1.438,92 КМ	х 9 мјесеци 	=	12.950,28 КМ

Укупно: 30.338,49 КМ + ПДВ 5.157,54 КМ   =	35.496,03 КМ

Четврти приоритет

- тротоари:	203624м² х 0,0158 КМ = 3.217,26 КМ х 9 мјесеци	=	28.955,33 КМ

- риголи:	71620 м² х 0,035  КМ = 2.506,70 КМ х 9 мјесеци	=	22.560,30 КМ

Укупно: 51.515,63 КМ + ПДВ 8.757,66 КМ =	60.273,28 КМ

Пети  приоритет

- тротоари:	14590м² х 0,0158 км = 230,52 КМ х 9 мјесеци	=	   2.074,69 КМ

- риголи:	3837 м² х 0,035  км = 134,29 КМ х 9 мјесеци	=	   1.208,65 КМ

Укупно: 3.283,35 КМ + ПДВ 558,17 КМ 	=	   3.841,52 КМ

Бијељина остали послови 							             48.213,78 КМ

Извјештај реализације програма одржавања јавне хигијене по приоритетима

у насељеном мјесту Јања

Први приоритет

- тротоари:	68400м²х 0,016 = 1.094,40 КМ х 9 мјесеци		=             9.849,60 КМ

- риголи:	24600 м²х0,033 = 811,80 КМ х 9 мјесеци		=	   7.306,20 КМ

Укупно: 17.155,80 КМ+ПДВ 2.916,48 КМ		=	 20.072,28 КМ

Други приоритет

- тротоари:	19360м²х 0,016 = 309,76 КМ х 9 мјесеци		=	   2.787,84 КМ

- риголи:	9220 м²х 0,033 = 304,26 КМ х 9 мјесеци		=	   2.738,34 КМ

Укупно: 5.526,18 КМ+ПДВ 939,45 КМ		=	   6.465,45 КМ

Јања остали послови							   3.612,96 КМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.1.

Град Бијељина: 100.157,84 КМ + 36.504,70 КМ + 35.496,03 КМ + 60.273,28 КМ +48.213,78									                          =      284.487,15 КМ

Насељено мјесто Јања:  20.072,28 КМ +  6.465,45 КМ + 3.612,96 КМ	 =        30.150,69 КМ

СВЕ УКУПНО јавна хигијена: Бијељина+Јања    =       314.637,84 КМ

1.2. Чишћење површина у зимском периоду подразумијева активности које се врше током сњежних падавина. У току извјештајног периода улице су се чистиле по зимском програму у дане од 03.01.2016. године до 08.01.2016. године, као и од 17.01.2016. године до 19.01.2016. године.

Да би се обезбиједила проходност јавних површина у сваком моменту очишћене су слиједеће улице по приоритетима са ангажованом радном снагом, средствима рада и цијеном извршених услуга:

Први приоритет:

- Трг Краља Петра I Карађорђевића, Вука Караџића, Николе Тесле, Српске Војске, Карађорђева,  Његошева, Гаврила Принципа, Змај Јове Јовановића, Светог Саве, Милоша Црњанског, Саве Ковачевића, Патријарха Павла, Кнегиње Милице, Атинска, Доситеја Обрадовића, Нушићева , Кнеза Милоша,

Рад специјалних машина са челним ножем на разгртању снијега 80 сати х 21,00 КМ = 1.680,00 КМ

Рад радника на утовару снијега, чишћење пјешачких прелаза, тротоара, сливних решетки и слично 372 сати х 6.25 КМ = 2.306,40 КМ.

Рад камиона на одвозу снијега са јавних површина 307 м³ х 9.50 КМ = 2.916,50 КМ

Укупно: Први приоритет 6.902,90 КМ+ПДВ 1.173,49 КМ = 8.076,39 КМ.

Други приоритет:

-Незнаних Јунака, Војводе Степе, Српске Добровољачке гарде, Рачанска, Филипа Вишњића, 27.Март, Галац, Николе Спасојевића, Потпоручника Смајића, Жртава Фашистичког терора.

Рад специјалних машина са челним ножем на разгртању снијега 73 сати х 21,00 КМ = 1.533,00 КМ

Рад радника на утовару снијега, чишћење пјешачких прелаза, тротоара, сливних решетки и слично 300 сати х 6.20 КМ = 1.860,00 КМ

Укупно: Други приоритет 3.393,00 КМ+ПДВ 576,81 КМ = 3.969,81 КМ

Посипање соли ради спречавања стварања ледене површине на тротоарима извршена је у обиму од: 21.150 кг х 0.21 КМ = 4.441,50 КМ + ПДВ 755,06 КМ = 5.196,55 КМ.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.2.

Укупно рад зимске службе:  8.076,39 КМ + 3.969,81 КМ + 5.196,55 КМ = 17.242,75 КМ

1.3. Прање јавних површина

Укупна површина прања је износила 1.292.404 м² х 0,022146 КМ = 29.913,98 КМ + ПДВ 5.085,38 КМ = 34.999,36 КМ.

  - Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из                            МЗ "Бријесница" и МЗ "Љељенча"

Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада у мјесним заједницама Бријесница и Љељенча пружена је услуга за 170 домаћинстава. Одвоз комуналног отпада вршио се једном седмично, односно четири пута мјесечно. Извршење програма у новчаном износу је 16.320,00 КМ, односно извршење је 100%.

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
| --- | --- |
| Јавна градска хигијена | 314.637,84 КМ |
| Чишћење површина у зимском периоду | 17.242,75 КМ |
| Прање јавних површина | 34.999,36 КМ |
| Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и МЗ "Љељенча" | 16.320,00 КМ |
| Укупно: | 383.179,95 КМ |

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У градским срединама зелене површине имају вишеструку улогу, од санитарно-хигијенске до декоративно естетске. Да би зелене површине Бијељине у потпуности одговарале својој све значајнијој улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила.

У складу са Програмом заједничке комуналне потрошње послови одржавања јавних зелених површина реализовани су у сљедећем обиму:

| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина |  | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM без ПДВ-а) |  |
| 1. | Кошење травњака | m² | 32000 |  | 0,23 | 1 | 7.360,00 |  |
| 2. | Вађење пањева ручно | ком |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Орезивање средње високих стабала | ком | 11 |  | 22,00 | 1 | 242,00 |  |
| 4. | Вађење пањева помоћу СКИП-а | h | 1 |  | 95,00 | 1 | 95,00 |  |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | ком | 500 |  | 6,00 | 2 | 6.000,00 |  |
| 6. | Орезивање живе ограде | м | 110 |  | 3,50 | 1 | 385,00 |  |
| 7. | Одгртање и загртање ружа | ком | 335 |  | 1,80 | 2 | 1.206,00 |  |
| 8. | Окопавање жбунастих врста | m² | 300 |  | 4,30 | 1 | 1.290,00 |  |
| 9. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 31 |  | 5,20 | 2 | 322,40 |  |
| 10. | Окопавање цвијетних површина | m² | 208 |  | 1,80 | 1 | 374,40 |  |
| 11. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 300 |  | 36,00 | 2 | 10.800,00 |  |
| 12. | Прихрањивање травњака, ружа, цвијетних површина и садница | m² | 260 |  | 0,50 | 1 | 130,00 |  |
| 13. | Заливање употребом цистерне | тура | 20 |  | 100,00 | 1 | 2.000,00 |  |
| 14. | Заливање по утошеном времену | h | 30 |  | 35,00 | 1 | 1.050,00 |  |
| 15. | Рад НК радника | h | 100 |  | 8,00 | 1 | 800,00 |  |
| 16. | Сјеча сувих стабала | h | 1 |  | 130,00 | 1 | 130,00 |  |
| 17. | Постављање и скидање заставица |  | 2 |  | 170,00 | 1 | 340,00 |  |
| 18. | Окопавање ружа | m² | 625 |  | 2,60 | 1 | 1.625,00 |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  | 39.955,27 |  |
| II | Трг Ђенерала Драже |  |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере |  | Количина | Цијена (KM) | Број извршења |  | Вриједност (KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење јавних зелених површина | m² |  | 7600 | 0,23 | 1 |  | 1.748,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | ч |  | 100 | 45,00 | 1 |  | 4.500,00 |
| 3. | Заливање по утрошеном времену | ч |  | 10 | 35,00 | 1 |  | 350,00 |
| 4. | Окопавање дрвенастих садница | ком |  | 62 | 5,20 | 1 |  | 322,40 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  | 8.096,87 |

2.1. Јавне зелене површине

| III | Парк Пријатељства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 1.700 | 0,23 | 1 | 391,00 |
| 2. | Кошење травњака | сат | 50 | 45,00 | 1 | 2.250,00 |
| 3. | Орезивање живе ограде | м | 80 | 3,50 | 2 | 399,00 |
| 4. | Заливање употребом цистерне | тура | 5 | 100,00 | 1 | 500,00 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  | 4.141,80 |

| IV | Дрвореди и зелене површине у граду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 35000 | 0,23 | 1 | 8.050,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | сат | 690 | 45,00 | 1 | 31.050,00 |
| 3. | Орезивање средње високих ст. | kom | 151 | 20,00 | 1 | 3.020,00 |
| 4. | Сјеча сувих стабала без уп. корпе | kom | 15 | 130,00 | 1 | 1.950,00 |
| 5. | Окопавање цвјетних површина | m² | 5 | 1,80 | 1 | 9,00 |
| 6. | Орезивање жбунастих врста | m² | 119 | 6,00 | 1 | 714,00 |
| 7. | Орезивање живе ограде | kom | 1500 | 3,50 | 5 | 5.250,00 |
| 8. | Одгртање и загртање ружа | m | 400 | 1,80 | 2 | 1.440,00 |
| 9. | Окопавање жбунастих врста | kom | 218 | 4,30 | 1 | 937,40 |
| 10. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 366 | 5,20 | 1 | 1.903,20 |
| 11. | Окопавање ружа | m² | 450 | 2,60 | 2 | 2.340,00 |
| 12. | Рад НК радника | сат | 350 | 8,00 | 1 | 2.800,00 |
| 13. | Одвоз ТМВ | тура | 23 | 65,00 | 1 | 1.495,00 |
| 14. | Прихрањивање травњака | m² | 200 | 0,50 | 1 | 100,00 |
| 15. | Рад СКИПА | h | 30 | 130,00 | 1 | 3.090,00 |
| 16. | Набавка и садња четинарских врста | kom | 118 | 30,00 | 1 | 3.540,00 |
| 17. | Набавка и садња сувих и оштећених садница | ком | 80 | 155,32 | 1 | 12.428,90 |
| 18. | Заливање употребом цистерне | тура | 80 | 100,00 | 1 | 8.000,00 |
| 19. | Заливање по утошеном времену | h | 60 | 35,00 | 1 | 2.100,00 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 105.550,90 |
| V | Парк Кнез Иве |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака употребом тримера | h | 60 | 45,00 | 1 | 2.700,00 |
| 5. | Заливање употребом цистерне | тура | 10 | 100,00 | 1 | 1.000,00 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 4.329,00 |

| VII | Кружни токови на обилазниц. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM без ПДВ-а) |
| 1. | Подизање травњака | m² | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Орезивање живе ограде | m | 17 | 3,50 | 1 | 59,50 |
| 3. | Орезивање жбунастих врста | kom | 65 | 6,00 | 1 | 390,00 |
| 4. | Набавка и садња жб. врста | kom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | Рад НК радника | ч | 50 | 8,00 | 1 | 400,00 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 993,91 |
| VIII | Раскрснице и кружни токови у граду |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршилаца | Вриједност (KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 5432 | 0,23 | 1 | 1.249,36 |
| 2. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 154 | 36,00 | 1 | 5.544,40 |
| 3. | Окопавање жбунастих врста | m² | 787 | 4,30 | 1 | 3.384,10 |
| 4. | Прихрањивање цвј. и жб. повр. | m² | 297 | 0,50 | 1 | 148,50 |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | kom | 240 | 6,00 | 1 | 1.440,00 |
| 6. | Орезивање живе ограде | m | 139 | 3,50 | 1 | 486,00 |
| 7. | Набавка и садња жб. врста | ком | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | Набавка и садња чет. садница | ком | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9. | Садња перена | m² | 15 | 43,00 | 1 | 645,00 |
| 10. | Подизање травњака | m² | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11. | Заливање по утрошеном вр. | ч | 10 | 35,00 | 1 | 350,00 |
| 12. | Садња луковичастог цвијећа и перена са садним материјалом | m² | 70 | 43,00 | 1 | 3.010,00 |
| 13. | Рад НК радника | ч | 100 | 8,00 | 1 | 800,00 |
| 14. | Кошење зелених површина употребом тримера | ч | 42 | 45,00 | 1 | 1.890,00 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | 22.168,53 |

| VI | Раскрсница Комитска-Рачанска (Равна гора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM без ПДВ-а) |
| 1. | Кошење з. површина | m² | 6600 | 0,23 | 1 | 1.518,00 |
| 2. | Орезивање збунастих врста | ком | 30 | 6,00 | 1 | 180,00 |
| 3. | Рад НК радника | ч | 30 | 8,00 | 1 | 240,00 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  | 2.267,46 |

| IX | Градски парк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM без ПДВ-а) |
| 1 | Орезивање употребом висинске корпе | kom | 30 | 133,00 | 1 | 3.990,00 |
| 2 | Сјеча сувих стабала без уп. корпе | kom | 2 | 130,00 | 1 | 260,00 |
| 3 | Орезивање жб. врста | kom | 210 | 6,00 | 1 | 1.260,00 |
| 4 | Вађење пањева СКИП | ч | 6 | 130,00 | 1 | 618,00 |
| 5 | Рад моторне тестере | ч | 15 | 120,00 | 1 | 1.800,00 |
| 6 | Рад НК радника | ч | 361 | 8,00 | 1 | 2.888,00 |
| 7 | Детаљно орезивање в.стабала | ком | 1 | 22,00 | 1 | 22,00 |
| 8 | Одвоз ТМВ 2Т | тура | 10 | 65,00 | 1 | 650,00 |
| 9 | Окопавање цвијетних површина | m² | 88 | 1,80 | 1 | 158,40 |
| 10 | Окопавање жб. врста | m² | 176 | 4,30 | 1 | 756,80 |
| 11 | Набавка и садња дрв.лиш. сад. | ком | 87 | 131,50 | 1 | 11.440,50 |
| 12 | Превршавање високих стабала употребом висинске корпе | ком | 15 | 320,00 | 1 | 4.800,00 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  | 33.513,13 |

2.2. Одржавање градског парка

| Р/Б | ВРСТА УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА УСЛУГА | ЈЕД. ЦИЈЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прољетно и јесење грабање парка (грабање, купљење и одвоз сакупљеног материјала на депонију ) 32.000 м² х 3 грабања у сезони | м² | 96.000 | 0,18 | 20.217,60 |
| 2 | Кошење парка (кошење, купљење и одвоз сакупљене траве на депонију) 32.000 м² х 3 кошења у сезони | м² | 96.000 | 0,18 | 20.217,60 |
| 3 | Ручно или машинско чишћење пјешачких стаза у парку - ручно чишћење пјешачких стаза обухвата прикупљање отпада и метење (метла до метле) или машинском чистилицом и осталим оруђима за одржавање чистоће, - пражњење бетонских канти за смеће, скидање плаката посмртница са стабала (8.500 м² х 1 дан у седмици х 4 седмице х 6 мјесеци = 204.000) | м² | 1.700.000 | 0,016 | 31.824,00 |
| 4 | Обезбјеђење чуварске службе свакодневно у трајању од 07:00 сати до 20:00 сата (задатак чуварске службе је да спречава ломљење и оштећење садница, стубова јавне расвјете, спомен биста и других садржаја у градском парку | паушално |  |  | 22.582,35 |
| 5 | Свакодневно чишћење зелених површина и одвоз олујног поломљеног грања по потреби | Паушално |  |  | 15.210,00 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  | 109.997,55 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

2.1. - I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ IX =   221.016,90 KM

2.2. -		                	                    109.997,55 КМ

УКУПНО СА ПЕД:                                  331.014,45 КМ

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА  КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У 2016. години вршено је одржавање објеката за одвођење оборинских вода са саобраћајница и тротоара и то:

| р/б | Врста услуге | Једин. мјере | Количина | Износ | Локација/ улица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња канализационих цијеви тјемене крутости СН-8 КН/м². У цијену укључити све потребне радње и материјал - сјечење, утовар и одвоз асфалта или бетона - ископ рова (јаме) утовар и одвоз материјала из ископа - укрута цијеви пијеском до коте +30 цм изнадтјемена цијеви - затрпавање преосталог дијела рова чистим шљунковитим материјалом - израда завршног асфалта од бито шљунка илихабајућег слоја д=7 до 8 цм. |  |  |  |  |
| 1.1. | ДН 315 ДН 250 ДН 200 ДН 160 | м1 | 56 38 3 74 | 4.374,12 2.772,08 211,02 4.721,21 | Незнаних јунака Краља Драгутина Димитрије Туцовића |
| 2. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 мм за тешко саобраћајно оптерећење (400КН)само поклопац без рама | ком. | 2 | 531,26 | Српске Добровољачке гарде |
| 3. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 мм за тешко саобраћајно оптерећење (400КН). Ова ставка обухвата поред набаве и уградње поклопца и израду АБ прстена дебљине 40 цм, висине 50 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађеног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 2 | 546,39 | Српске Добровољачке гарде |
| 4. | Набавка и уградња сливне решетке без рама типа Т1 (450/500 мм) за тешко саобраћајно оптерећење (400КН). Ова ставка обухвата израду АБ прстена дебљине 30 цм, висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 30 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно нивелисаног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | Ком. | 8 | 1.680,00 | Д туцовића,ВП Бојовића, Рачанска, Солунска |
| 5. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко саобраћајно оптерећење (400КН) са шарком и могућношћу закључавања. Ова ставка обухвата поред набаве и уградње рама и решетке и фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 цм и висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађене решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 2 | 1.092,78 | Димитрије Туцовића |
| 6 | Нивелисање постојеће сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко саобраћајно оптерећење (400КН) фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 цм и висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно саниране решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | комплет | 4 | 1.345,56 | Димитрије Туцовића- 3 комада и Раје Бањичића - 1 комад |
| 7. | Рад цистерне за превоз фекалија. У цјену укључити комплетан циклус: црпљење, транспорт и истовар, и цијену исказати по м3 одвезене материје. | м3 | 226 | 6.215,00 | Зграде у којимастанују пород. пог. и РВИ у Амајлијама, М.Обилића и Дринска у Јањи |
| 8. | Рад комбинованог специјалног возила- радне машине “Vacum and presure” (уобичајени назив “Вома”) на прочишћавању колектора. У цијени рада је и рад 2 помоћна радника за потребе чишћења до дна сливника и ревизионих окана канализације. Вома треба бити опремљена цријевом мин дужине 80 метара. Радни притисак треба да је у границама 180-220 бара, а радна запремина минимално Qзук= 10,000 литара. Обрачун вршити по м1 очишћеног колектора. Усисану прљаву воду возити на депонију комуналног отпада којом управља ЈП “Еко деп”. | м | 2010 | 28.350,00 | Рачанска, Д. Туцовића, Г.Принципа, С.Ковачевића, Лазе Костића 27.Марта, |
| 9. | Рад компресора мин. радног протока Q=4000 литара/минути | сати | 47 | 3.290,00 | Велика Обарска (кружни ток) |
| 10. | Поправка и одржавање заједничке водоводне и канализационе са потребама дизања WC шоље и каде у објектима алтернативног смјештаја у Јањи, Амајлијама и ГТЦ 5.Језера инсталације | Стам. Јед. | 1 | 130,00 | Јањи, Амајлијама и ГТЦ 5.Језера инсталације |
| 11. | Поправка и одржавање заједничке водоводне и канализационе у објектима алтернативног смјештаја у Јањи, Амајлијама и ГТЦ 5.Језера инсталације | Стам. Јед. | 1 | 81,00 | Јањи, Амајлијама и ГТЦ 5.Језера инсталације |
| 12. | Рад КВ радника на монтажним радовима | Сати | 10 | 170,00 |  |
| 13. | Ручно чишћење сливног окна испод сливне решетке, сав материјал извађен из окна одвући на депонију. Обрачун по комаду очишћене сливне решетке. | Ком. | 44 | 1.136,96 |  |
| 14. | Рад аерлифта на прочишћавању упојних бунара. Аерлифт опслужују 3 радника који оптерећују ову цијену. Обрачун свести на сат групе заједно са аерлифтом-(компресор се посебно обрачунава) | Сат групе | 46 | 2.254,00 | Велика Обарска (кружни ток) |
| 15. | Израда упојног бунара, поцјевљеног бетонским цијевима, корисног унутрашњег простора Ø 1000 мм. Бунар је дубине 7 метара и то 4 метра у води и 3 метра ван нивоа воде. На доња 2 метра дубине оставити 50 отвора Ø 60 мм на цијеви за процјеђивање вода. Горња плоча бунара је АБ МБ30 дебљине 25 цм са ±Q525, у горњој плочи уградити шахт поклопац Ø600 мм, носивости 40 тона. У цјену укључити све радове: ископ, одвоз материјала из ископа, затрпавање око бунара филтерским материјалом, бетон,арматуру, оплату, црпање воде, поклопце, израду продора за доводне цијеви и уградњу 1 м цијеви у зиду бунара, Обрачун по комплетно изведеном бунару, | Компл. | 2 | 4.788,00 | Рачанска и Ул. Пере Станића |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |  |  | 61.259,84 |
|  | ПДВ 17%: |  |  |  | 10.414,17 |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  | 71.641,01 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- Одводња атмосферских вода у износу од 71.641,01 КМ

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО

ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2016. години урађено је у мјесним заједницама и то: Бродац, Велино село, Балатун, Трњаци, Међаши, Даздарево, Крива Бара, Дворови, Дијелови, Тријешница, Суво Поље, Бријесница, Ковачићи, Загони, Загони Доњи, Модран, Буковица Горња, Магнојевић Горњи, Магнојевић Средњи, Драгаљевац Средњи, Драгаљевац Горњи, Чађавица Горња, Чађавица Средња, Чађавица Доња, Обријеж, Јоховац, Батар, Главичице, Бјелошевац, Бањица, Љесковац, Глоговац, Ченгић, Чардачине-Којчиновац, Јања-Нова Јања, Црњелово Доње, Велика Обарска, Патковача и Батковић. Одржавање се огледало у кошењу траве, сакупљању покошене траве и одвожење на депонију као и сјечење шибља и другог растиња, кошење је обављено два пута у току сезоне. Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2016. години урађено је након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача.

Уређено је 147180 м² површине и утрошено је 13.776,04 КМ,

5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ

КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА"

У 2016. години вршено је уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала „Дашница“ и чишћење канал и то у сљедећим количинама:

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | КОЛИЧИНА (километара) | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинско или ручно кошење траве у путном појасу на улазно-излазним правцима Бијељине, са обје стране коловоза ширине по 2 м. Кошење ће се обавити ДВА ПУТА У ТОКУ СЕЗОНЕ. - покошену траву и сакупљени комунални отпад у путном појасу одвући на Регионалну санитарну депонију Правци који треба да се уређују су: |  |  |  |
| 2 | Бијељина-Амајлије (3 км х 2 у току сезоне) | 6 | 470,00 | 2.820,00 |
| 3 | Бијељина-Дворови (2,5 км х 2 у току сезоне) | 5 | 470,00 | 2.350,00 |
| 4 | Бијељина-Батковић (2 км х 2 у току сезоне) | 4 | 470,00 | 1.880,00 |
| 5 | Бијељина-Велика Обарска (2 км х 2 у току сезоне) | 4 | 470,00 | 1.880,00 |
| 6 | Машинско или ручно кошење траве на обалама канала Дашница, кроз градско подручје - Покошену траву и сакупљени комунлани отпад на обалама канала одвући на Регионалну санитарну депонију Обрачун по км (4км х 3 у току сезоне) | 12 | 622,00 | 7.464,00 |
| 7 | Ручно или машинско чишћење дна канала Дашница, кроз градско подручје Сакупљени комунални отпад на обалама канала одвући на Регионалну санитарну депонију Обрачун по км (4 км х 3 у току сезоне) | 12 | 770,00 | 9.240,00 |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  | 25.634,00 |
| ПДВ 17%: |  |  |  | 4.357,78 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  | 29.991,78 |

6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

За кошење амброзије на подручју града Бијељина, након проведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор о пружању услуга са најповољнијм понуђачем. Вриједност уговорених услуга износи 22.917,95 КМ, уговор је у потпуности реализован приликом чега је извршено кошење 477.755м².

7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 10 километара Обрачун по м³ | м³ | 500 | 3,00 | 1.500,00 |
| 2 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 20 километара Обрачун по м³ | м³ | 700 | 3,00 | 2.100,00 |
| 3 | Чишћење дивљих депонија гурањем смећа багером до депоније најдаље до 100 метара Обрачун по мото часу рада машине | м/час | 150 | 40,00 | 6.000,00 |
| 4 | Ручно скупљање чврстог комуналног отпада (папир,пластика и др.) у вреће. Сакупљени комунални отпад одвући на Еко депонију. Обрачун по часу радника | час | 1.000 | 5,00 | 5.000,00 |
| Све укупно без ПДВ-ом: |  |  |  |  | 14.600,00 KM |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 2.482,00КМ |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 17.082,00КМ |

Чишћење дивљих депонја након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача остварено је са 17.082,00 КМ.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПРОГРАМА ПОД ТАЧКАМА 1,2,3,4,5,6 и 7

| Р/б | Опис услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА | 383.179,95 КМ |
| 2 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | 331.014,45 КМ |
| 3 | ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | 71.641,01КМ |
| 4 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА | 13.776,04 КМ |
| 5 | УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА" | 29.991,78 КМ |
| 6 | УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ | 22.917,95 KM |
| 7 | ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА | 17.082,00 KM |
| СВЕ УКУПНО: |  | 869.603,18 КМ |

8. ЗООХИГИЈЕНА

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2016. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 03/16) превиђена је и ЗООХИГИЈЕНА која подразумијева хватање и збрињавање напуштених и угрожених животиња, превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, изнемоглих и болесних животиња, сигурно уклањање животињских лешева и конфиската са планираним средствима од 70.000,00 КМ.

У 2016. години  за ове намјене утрошена су сва планирана средства у износу од 70.000,00 КМ

Након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача ова услуга је остварена са 70.000,00 КМ колико је и планирано буџетом за 2016. годину.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачкама 1 и 2 реализовало је  привредно друштво АД "Комуналац" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 3 реализовало је привредно друштво АД "Водовод и канализација" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 4 реализовало је привредно друштво ДОО "РАДИША" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 5 и тачки 2. подачка 2.2. реализовало је привредно друштво ДОО "Патриот" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног преговарачког поступка јавне набаве, а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", бр. 37/12).

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 6 реализовало је привредно друштво ДОО "DIS COMPANY" Доња Чађавица на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 7 реализовало је привредно друштво ДОО "Радиша" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из тачке 8. реализовала је Ветеринарска станица „Примавет“ из Јање, на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови Програма заједничке потрошње наведени у тачкама 1,2,3,4,5,6, и 7. финансирани се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2016. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, буџетске ставке "Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина", економски код 412800, осим дијела послова из тачке 2.подтачка 2.2. који се односе на градски парк који се финансирао са буџетске ставке "Текуће одржавање парка", економски код 412500 и послови засађивања нових садница финансирани су са буџетске ставке "Издаци за остале вишегодишње засаде" економски код 511500. Послови из тачке 8. ЗООХИГИЈЕНА финансирана је са буџетске ставке "Хигијеничарска служба", економски код 412200, потрошачка јединица 0005150-Одјељење за привреду и пољопривреду.

О б р а ђ и в а ч :

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Стојановић Томица, дипл.инж.саобраћаја