Програм рада Зимске службе обухвата организацију и технологију рада на остваривању задатака из области Зимске службе, обухвата одржавање градских улица, тротоара, тргова и јавних површина, локалних и некатегорисаних путева, учесталост рада, број и структуру средстава рада, кадрове, врсте и количина материјала за спречавање последица, као и приоритете за поједине врсте радова и реона на којима ће се изводити.

Саставни дио овог програма је тендерска документација са количином радова као и Уговор о извођењу радова Зимске службе.

Радове утврђене овим програмом обављаће Извођачи самостално или преко својих подизвођача.

Под организацијом рада Зимске службе у смислу овог Програма сматрају се: руковођење, координација рада, оперативно руковођење, помоћни послови, послови оправки и одржавање средстава рада и непосредно извршавање утврђених радних задатака.

При остваривању радних задатака из овог Програма примјењиваће се технологија рада која је заступљена у предузећима за путеве у Републици Српској при извршавању послова Зимске службе полазећи нарочито од:

- врсте и количине јавних површина (површине које се одржавају у зимским условима),

- конфигурација терена и димензије јавних површина,

- распореда објеката од посебног друштвеног интереса,

- густине саобраћаја,

- температура и влажност ваздуха.

Технологија рада на остваривању радних задатака из овог програма зависи од врсте и количине падавина, па ће и примјена технологије бити различита за следеће услове:

- кишу,

- ледену кишу,

- лаке сњежне падавине до 5 цм.,

- сњежних лапавица,

- сњежних падавина.

Врсте и количине материјала за спречавање поледица, као и број и структура средстава рада и кадрова утврђени су према напријед наведеним условима, а у складу са остваривањима у истим периодима протеклих година и метереолошким предвиђањима.

Програм рада ове службе обухвата углавном следеће радње на подручју Града Бијељина:

- разгртање снијега на улицама и путевима,

- чишћење и одвоз снијега са улица и паркинга везаних уз коловоз,

- прочишћавање ригола и сливника,

- машинско и ручно растурање соли по улицама, тротоарима и трговама и соли и ризле по  путевима.

- чишћење и одвоз снијега са тротоара, тргова и јавних повшина,

- чишћење и разгртање снијега по парковима,

Рад Зимске службе почиње 15.11.2016. године, а траје до 01.04.2017. године, односно по потреби зависно од стварних временских услова.

При обављању послова из домена Зимске службе улице се сврставају у сљедеће приоритете:

Припритет-I

Ул. Меше Селимовића;

Ул. Кнегиње Милице;

Ул. Карађорђева;

Ул. Мајора Гавриловића;

Ул. Николе Тесле;

Ул. Змај Јове Јовановиђа;

Ул. Милоша Обилића;

Ул. Гаврила Принципа;

Ул. Светог Саве;

Ул. Доситеја Обрадовића;

Ул. Димитрија Туцовића до раскршћа са Београдском;

Ул. Српске добровољачке гарде;

Ул. Војводе Степе;

Ул. Рачанска;

Ул. Јована Дучића

Ул. Кулина Бана

Ул. Стефана Дечанског

Ул. Комитска,

Ул. Живојина Мишића,

Ул. Сремска,

Ул. Београдска;

Ул. Филипа Вишњића;

Ул. Незнаних јунака;

Ул. Вука Караџића;

Ул. Раје Бањичића;

Ул. Мајевичка;

Припритет-II

Ул. Лазе Костића;

Ул. Светозара Ћоровића ;

Ул. Браће Гаврић;

Ул. Кнеза Милоша и Галац;

Ул. Николе Спасојевића;

Ул. Зорана Радмиловића;

Ул. Његошева;

Ул. Патријарха Павла;

Ул. Потпоручника Смајића;

Ул. Жртава фашистичког терора;

Ул. Нушићева;

Ул. Саве Ковачевића;

Ул. Милоша Црњанског;

Ул. Војводе Петра Бојовића;

Ул. Лозничка;

Ул. Дринска;

Ул. Кнез Иво од Семберије;

Ул. Светозара Марковића;

Ул. Арсенија Чарнојевића;

Ул. Шабачких ђака

Ул. Солунска;

Ул. Цара Уроша;

Ул. 1 Маја;

Ул. Баје Станишића;

Ул. Ђуре Даничића;

Ул. Душана Барањина;

Ул. Душана Радовића (Ковиљуше);

Ул. Краља Драгутина (Пет језера);

Ул. Илије Гаршанина;

Ул. Мачванска;

Ул. Данка Кабиља Букија;

Ул. Сарајевска

Ул. Мученика Романових

Ул. Крушевачка

Припритет-III

Ул. Париске комуне;

Ул. Љубомира Ненадовића;

Ул. Косте Новаковића;

Ул. Бањалучка;

Ул. Владике Николаја;

Ул. Владимира Гаћиновића;

Ул. Петра Кочића;

Ул. у насељеном мјесту Јања (Дринска, Шарампова, Браће Лазић, Др Хамдије Ћемерлића, Николе Тесле, Омладинска и Меше Селимовића)

Пјешачко бициклистичке стазе, и то:

Дворови, Бијељина-Јања, Хасе, Главичице, Суво Поље, Трњаци, Балатун, Вршани, Амајлије, ул. Стефана Дечанског, ул. Српске Добровољачке Гарде, ул. Пантелинска, ул. Семберских ратара. Укупна дужина ових стаза је око 22км.

Поред наведних улица којима је дат приоритет чишћења снијега и расипање соли, ови послови  вршиће се и на свим осталим улицама и путевима на којима је могуће користити механизацију.

Магистрални правци спадају у приоритет с тим што финансирање рада Зимске службе на тим правцима сноси ЈП "Путеви" Републике Српске и то: улице Пантелинска,  27. Марта и Српске војске.

Рад зимске службе на локалним путевима вршиће се на следећим правцима:

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПО ПРИОРИТЕТИМА:

| Р/Б | Бр. Пута | ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ | КОЛОВОЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфалт (км) | Макадам (км) | Укупнo (км) |
| 1 | Л-5 | Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово-Суботиште | 11.37 | 4.17 | 15.54 |
| 2 | Л-15 | Бијељина-Попови (Дом културе)-Павловића пут (М 18.2) | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
| 3 | Л-8 | Бијељина-Амајлије (до моста на отоци ријеке Дрине) | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 4 | Л-4 | Бијељина-Батковић-Клис | 11.83 | 0.00 | 11.83 |
| 5 | Л-7 | Љељенча (М 14.1)-Г.Чађавица (граница општине) | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 6 | Л-3 | Трњаци (М.18)-Доњи Бродац-Горњи Бродац-Р 459а | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 7 | Л-6 | Д.Драгаљевац-С.Драгаљевац-Г.Магнојевић-С.Магнојевић-Д.Магнојевић | 16.00 | 3.10 | 19.10 |
| 8 | Л-13 | Г.Буковица-Забрђе (граница општине) | 4.79 | 0.67 | 5.46 |
| 9 | Л-12 | Чађавица (Катића кућа)-Ђурђино брдо-Г.Драгаљевац (Л-6) | 3.30 | 4.20 | 7.50 |
| 10 | Л-1 | Којчиновац-Глоговац-Модран-Ченгић-Бјелошевац-Кацевац | 11.80 | 4.05 | 15.85 |
| 11 | Л-11 | Јања-Модран-Суво Поље (М.18) | 13.67 | 0.00 | 13.67 |
| 12 | Л-9 | Суво поље (М.18)-Д.Трнова (граница општине) | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 13 | Л-10 | Кацевац (Р.459)-Тавна (Манастир) | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 14 | Л-14 | Јањарска Обријеж-Ченгић (Л-2) | 3.70 | 0.70 | 4.40 |
| 15 | Л-2 | Главичице-Бјелошевац-Л1 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 16 | Л-16 | Главичице (М 14.1)-Батар | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 17 | Л-17 | В.Обарска-Градац-Ступањ | 5.80 | 1.00 | 6.80 |
| 18 | Л-18 | Загони (М. 18)-Г.Загони | 4.15 | 1.45 | 5.60 |
| 19 | Л-19 | Хасе (М. 18)-Ковачићи (читаоница) | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 20 | Л-20 | Г.Чађавица (Л7-Бјел)-Забрђе (граница општине) | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 21 | Л-21 | Трњаци (М. 18)-Међаши (Дом културе) | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 22 | Л-22 | Бијељина-Бријесница (Дом културе) | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 23 | Л-23 | Бијељина-Голо брдо | 1.00 | 1.65 | 2.65 |
| 24 | Л-24 | Дворови (М.18)-Даздарево-П 489а | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 25 | Л-25 | Дворови (М.18)-Тријешница (читаоница) | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 26 | Л-26 | Дворови (М.18)-Крива Бара-Дворови | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 27 | Л-27 | Којчиновац (М.14.1)-Г.Којчиновац-Глоговац | 1.75 | 1.50 | 3.25 |
| 28 | Л-28 | Хасе (М.18)-Хасе (гробље) | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 29 | Л-29 | Чађавица (М.14.1)-Ступањ | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 30 | Л-30 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Д.Драгаљевац (Р 459а) | 2.70 | 0.50 | 3.20 |
| 31 | Л-31 | Бијељина (М.14.1)-Пучиле | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 32 | Л-32 | Бијељина-Н.Село-Дијелови (М.18.2) | 4.55 | 0.55 | 5.10 |
| 33 | Л-33 | Бијељина (АТЦ М.14.1)-В.Обарска | 3.20 | 0.40 | 3.60 |
| 34 | Л-34 | Бијељина (Л-5)-М.Обарска-Батковић (Л-4) | 1.00 | 3.35 | 4.35 |
| 35 | Л-35 | В.Обарска (Л-5)-Шећерана-Д.Чађавица (М. 14.1) | 2.70 | 2.80 | 5.50 |
| 36 | Л-36 | Љељенча (Л-7)-В.Обарска(М.14.1) | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 37 | Л-37 | Љељенча (Л-7)-Ковачићи | 0.66 | 1.44 | 2.10 |
| 38 | Л-38 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Ступањ | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 39 | Л-39 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-С.Драгаљевац (Илићи) | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 40 | Л-40 | Д.Ћађавица (М.14.1-црква)-С.Чађавица (Л-12) | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 41 | Л-41 | Г.Драгаљевац (манастир)-Г.Чађавица (Л-20) | 0.95 | 1.65 | 2.60 |
| 42 | Л-42 | Г.Драгаљевац (Л-6-Точак)-Забрђе (Мићин гроб) | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 43 | Л-43 | Д.Магнојевић (Л-6)-С.Магнојевић (Л-6) | 1.26 | 1.44 | 2.70 |
| 44 | Л-44 | Вршани (М.14.1)-Нови (Р 459а) | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 45 | Л-45 | Д.Буковица (Р 459а)-Главичорак-Г.Буковица (Л-13) | 0.50 | 2.50 | 3.00 |
| 46 | Л-46 | Д.Буковица (Р 459а-Дом)-граница општине дистрихта | 0.10 | 1.00 | 1.10 |
| 47 | Л-47 | Пиперци (Р 459а)-Коренита (граница општине) | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
| 48 | Л-48 | Трњаци (М.18)-Бродац (Л-3) | 2.60 | 0.50 | 3.10 |
| 49 | Л-49 | Балатун (М.18)-Балатун | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 50 | Л-50 | Суво поље (М.18)-Г.Загони (Л-18) | 1.07 | 1.53 | 2.60 |
| 51 | Л-51 | Јања-Ново Насеље-Обријеж (Л-14) | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 52 | Л-52 | Ченгић (Л-1)-Ченгић | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 53 | Л-53 | Ченгић (Л-1)-Бањица (Кацевац Р 459а) | 0.00 | 3.75 | 3.75 |
| 54 | Л-54 | Јоховац (м.14.1)-Батар (Л-16) | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 55 | Л-55 | Рухотина (М.14.1)-Главичице (М.14.1) | 2.00 | 2.20 | 4.20 |
| УКУПНО: |  |  | 202,29 | 55,58 | 258,87 |

Укупна дужина локалних путева који су предмет рада "Зимске службе" износи 258,87КМ.

Некатегорисани путеви на територији Града Бијељина разврстани су у двије групе приоритета и то:

Припритет-I

| р/б | ПУТНИ ПРАВАЦИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | К О Л О В О З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Савремени (км) |  | Макадам (км) | УКУПНО (км) |  |
| 1 | Голо Брдо - Патковача | 2,1 | - |  |  | 2,1 |
| 2 | (Л.13) Коренита-Граница СО Угљевик | 0,7 | - |  |  | 0,7 |
| 3 | В.Обарска (Црква)-Батковић (Црква) | 4,9 | - |  |  | 4,9 |
| 4 | Г.Драгаљевац (пут Бранка Стевића од Точка до Манастира) –Г.Чађавица | 1,65 | - |  |  | 1,65 |
| 5 | Дворови (Ново насеље Бакрачићи)- Павловића пут | 0,95 | 1,10 |  |  | 2,05 |

Припритет-II

| р/б | ПУТНИ ПРАВАЦИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | К О Л О В О З |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Савремени (км) |  | Макадам (км) | УКУПНО (км) |  |
| 1 | Батар - Главичице (М.14.1) | 1,38 | 2,5 |  |  | 3,88 |
| 2 | (М.18) - Хасе - (Гробље)Л-28 | 1,7 | - |  |  | 1,7 |
| 3 | Хасе - Јабануша | 2,8 | - |  |  | 2,8 |
| 4 | Бријесница - Љељенча | 2,2 | 0,0 |  |  | 2,2 |
| 5 | Г. Загони (Панићи) - Љељенча | 4,6 | 0,0 |  |  | 4,6 |
| 6 | Л-7 Нумера- Божићи-Г. Чађавица Л-7 | 3,3 | - |  |  | 3,3 |
| 7 | С. Чађавица (пумпа Лазић) (Л.12) | - | 1,8 |  |  | 1,8 |
| 8 | (М.14.1)Вршани-Д. Магнојевић (Л.6) | 4,4 | - |  |  | 4,4 |
| 9 | Г. Магнојевић - Г. Буковица | 2,1 | - |  |  | 2,1 |
| 10 | Д. Црњелово (ОШ - Вруља) | 0,7 | 0,8 |  |  | 1,5 |
| 11 | (М.14.1) Главичице-Бјелошевац (Р.459) | 1,0 | 1,0 |  |  | 2,0 |
| 12 | (Л-4) Батковић-Остојићево (Р.459) | - | 3,1 |  |  | 3,1 |
| 13 | Пучиле-Глоговац (Крстића пут) | 4,0 | - |  |  | 4,0 |
| 14 | Глоговац (од Л-1 до асфалта "Крстића пут") | - | 1,6 |  |  | 1,6 |
| 15 | Бањица (од R 459 Мићанова ћаба до манастира Тавна) Л-10 | 2,8 | - |  |  | 2,8 |
| 16 | Г.Чађавица (Л-20)-Г.Драгаљевац (Л-12), кроз Рикиће | 1,3 | 1,7 |  |  | 3,0 |
| 17 | В. Обарска (црква)-Огорелица- Д. Црњелово | 7,5 | - |  |  | 7,5 |
| 18 | Батковић (Клис Л-4)- Остојићево (центар)-Остојићево (школа Р.459А) | 4,3 | - |  |  | 4,3 |
| 19 | В. Обарска (бензиска пумпа "Стевић" Л-5)-Мала Обарска (Л-34) крак Обарска (Миљевићи)-до пута за Батковић | 2,2 | 1,3 |  |  | 3,5 |
| 20 | Дворови (Рудине)-Дворови | 1,9 | - |  |  | 1,9 |
| 21 | Главичице (Павловићи)-Главичице (кућа Николе Гаврића) | 0,95 | 2,85 |  |  | 3,8 |
| 22 | Д. Црњелово (Р.459А – Михајловићи) – Д. Црњелово (пут за Огорелицу) | 1,1 | - |  |  | 1,1 |
| 23 | Д. Црњелово (Р.459А – Пазаруша) – Д. Црњелово (пут поред гробља Л-5) | 1,4 | - |  |  | 1,4 |
| 24 | Хасе (Ново Насеље) – кружни пут | 1,37 | - |  |  | 1,37 |

Укупна дужина некатегорисаних путева који су предмет рада "Зимске службе" износи 81,05КМ.

Поред наведених некатегорисаних путева којима је дат приоритет чишћења, ови послови ће се вршити и на другим некатегорисаним путевима на којима је могуће користити механизацију.

На путевима са асфалтном подлогом из претходног става вршиће се разгртање снијега и посипање ризле, а на путевима са макадамском подлогом само разгртање снијега.

На успонима (Ђурђино брдо, Мачковац-Точак, Калајџића брдо, Пантића брдо, Бјелица брдо, брдо у Кацевцу и два брда иза школе у Ченгићу те брдо у Рухотини) извршиће се депоновање посипаног материјала (шљаке).

Поред путева и улица вршиће се машинско и ручно чишћење и посипање соли по тротоарима, трговима, паркинзима, парковима и јавним површинама, те одвоз снијега са истих у случају већих падавина.

Ручно и машинско посипање улица сољу вршиће се на температури од - 5 до + 5 Ц.

За случај већих снијежних падавина, односно када снијег напада у слоју више од 40 цм, Зимска служба ће по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине скупљати и уклањати снијег са следећих улица, паркинга, тротоара и јавних површина везаних уз те улице: Вука Караџића, Меше Селимовића, Карађорђева, Гаврила Принципа, ул. Мајора Гавриловића, Светог Саве (од Милоша Обилића до Кнегиње Милице), ул. Николе Тесле, Змај Јовина и раскршћа: Филипа Вишњића-27.март, Блед-парк, Милоша Обилића-Сремска (код Жељезничке станице) и остала раскршћа од значаја за нормално одвијање саобраћаја у граду, те са платоа испред зграде Градске управе Града Бијељина, Центра за културу, Централног трга, Библиотеке и ул. Милоша Црњанског.

Зимска служба је разврстана у три одвојене цјелине и то:

-Кроз ЛОТ 1 предвиђени су радови зимске службе у периоду зима 2016/2017 који се односе на рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих  улица у Бијељини и Јањи

-Кроз ЛОТ 2  предвиђени су радови зимске службе у периоду зима 2016/2017 који се односе на рад рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина

- Радови зимске службе у периоду зима 2016/2017 који се односе на рад специјалне механизације и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју града Бијељина спроводиће се кроз редован посао, односно уговор склопљен са А.Д. "Комуналац" који се односи на Одржавање и чишћење јавних површина на подручју града Бијељине.

Средства за финансирање рада Зимске службе сем магистралних праваца  обезбјеђује Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине преко Градске управе Града Бијељина.

Међусобне и појединачне обавезе између Одјељења за стамбено-комуналне послове и Извођача као организатора зимске службе прецизираће се Уговором.

Ради благовременог и квалитетног укључивања зимске службе у рад планира се обезбјеђење сталног дежурства-приправност и од стране Извођача која се састоји од:

- руководиоца зимске службе............................................3

- машиниста на грејдеру....................................................4

- возач на камиону..............................................................8

- радника............................................................................25

Радне екипе, дежурна екипа и потребан број механизације за рад Зимске службе обезбјеђује Извођач.

Списак дежурне екипе и машиниста који су одређени за рада Зимске службе обавезно се истиче на портириници магацина Извођача.

Списак радника са кућним адресама и бројевима телефона биће утврђен рјешењем или наредбом директора Извођача.

Зимска служба ће обављати послове и мимо овог програма у изузетним временским условима, а по налогу надзорне службе.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

________________________________

Томица Стојановић, дипл.инж.саобраћаја